14.07.2017

540

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 891 (в ред. 
от 07.12.2016 № 1084, от 10.01.2017 № 2, от 28.02.2017 № 137, от 31.05.2017 
№ 424).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми

от 14.07.2017 № 540

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования

и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 891

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 341358,057 | 229192,860 | 245522,950 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 303084,935 | 229192,860 | 245522,950 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3043,522 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 14143,400 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 227970,957 | 184158,560 | 200488,650 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 189697,835 | 184158,560 | 200488,650 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3043,522 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 14143,400 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 2.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 113387,100 | 45034,300 | 45034,300 |
|  | бюджет города Перми | 113387,100 | 45034,300 | 45034,300 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | количество объектов озеленения общего пользования, приведенных в нормативное состояние (нарастающим итогом) | 22 | 22 | 24 |
|  | количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | 3,1 | 2,1 | 1,2 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения 
общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

2.1. строку 1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов | всего, в том числе | 227970,957 | 184158,560 | 200488,650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 189697,835 | 184158,560 | 200488,650 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3043,522 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 14143,400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | 24221,012 | 31232,28 | 23099,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строки 1.1.5, 1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5 | Задача. Предупреждение воздействия поверхностных вод | 39136,58 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми | 5551,180 | 12354,760 | 7609,150 |

2.4. строку «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 227970, 957 | 184158, 560 | 200488, 650 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 189697, 835 | 184158, 560 | 200488, 650 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3043, 522 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 14143, 400 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 21086, 200 | 0,0 | 0,0 |

2.5. строки 2.1, 2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения | бюджет города Перми | 113387,100 | 45034,300 | 45034,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  | 39051,260 | 37061,800 | 37061,800 |

2.6. строку 2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения | 66394,263 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.7. строки «Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 113387, 100 | 45034, 300 | 45034, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 341358, 057 | 229192, 860 | 245522, 950 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 303084, 935 | 229192, 860 | 245522, 950 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3043, 522 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 14143, 400 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 21086, 200 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

3.1. строки 1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв.м | 2944,7 | 2944,7 | 2944,7 | бюджет города Перми | 1075,300 | 1075,300 | 1075,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 467,2 | 467,2 | 467,2 |  | 167,000 | 167,000 | 167,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 4489,0 | 4489,0 | 4489,0 |  | 2340,216 | 1639,300 | 1639,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 1208,1 | 1208,1 | 1208,1 |  | 441,200 | 441,200 | 441,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 34242,0 | 34242,0 | 34242,0 |  | 7502,916 | 12504,200 | 12504,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | 4880,0 | 4880,0 | 4880,0 |  | 1782,000 | 1782,000 | 1782,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 14585,0 | 14585,0 | 14585,0 |  | 5141,600 | 5141,600 | 5141,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 956,0 | 956,0 | 956,0 |  | 349,100 | 349,100 | 349,100 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв.м | 63772,0 | 63772,0 | 63772,0 | бюджет города Перми | 18799,332 | 23099,700 | 23099,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18799,332 | 23099,700 | 23099,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18799,332 | 23099,700 | 23099,700 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24221,012 | 31232,28 | 23099,700 |

3.2. строки 1.1.5.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность отремонтированного берегоукрепления | км | 1,71 | - | - | бюджет города Перми | 2424,500 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14143,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20920,957 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество контрактов по ведению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ | шт. | 1 | - | - |  | 165,243 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 37654,100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2424,500 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14143,400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 39136, 58 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2424, 500 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1482, 480 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 14143, 400 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 21086, 200 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 39136, 58 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2424, 500 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1482, 480 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 14143, 400 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 21086, 200 | 0,0 | 0,0 |

3.4. после строки «Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.6.1.2 | Строительство сквера по ул.Краснополянской,12 | МКУ «Пермблагоустройство» | подготовка территории строительства, земляные работы | тыс. куб.м. | - | 0,5 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 5072, 760 | 7609, 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию | га | - | - | 0,6 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 5072, 760 | 7609, 150 |

3.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 5551,18 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 696,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 4854, 680 | 12354, 78 | 7609, 150 |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 5551,18 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 696,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 4854, 680 | 12354, 78 | 7609, 150 |

3.6. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 227970, 957 | 184158, 560 | 200488, 650 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 189697, 835 | 184158, 560 | 200488, 650 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3043, 522 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 14143, 400 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 21086, 200 | 0,0 | 0,0 |

3.7. после таблицы 2 дополнить таблицей 3 следующего содержания:

«Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул.Краснополянской,12, г.Пермь, район Свердловский |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.6.1.2. Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие благоустроенных мест отдыха горожан по ул.Козьмы Минина и ул.Пихтовой, а также для кратковременного отдыха жителей, приезжающих к Храму Священномученика Андроника, Архиепископа Пермского и Кунгурского |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание благоустроенной зоны отдыха населения города Перми по ул.Красполянской,12 |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь вновь созданного сквера составит 0,6 га |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2019 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 13329,645 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 13329,645, в том числе: 2015 год – 42,700; 2016 год – 605,035; 2018 год – 5072,760; 2019 год – 7609,150 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | принятый заказчиком, выполненный 1 этап проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания) | шт. | 1 |  | 2015 |
|  | принятый заказчиком 2 этап проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация) | шт. | 1 |  | 2016 |
|  | принятый заказчиком 1 этап строительства | шт. | 1 |  | 2018 |
|  | принятый заказчиком 2 этап строительства (ввод объекта в эксплуатацию) | шт. | 1 |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | улучшение качества жизни жителей микрорайона Владимирский |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 03.03.2017 № 1 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2016 № 9-бк |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение 1 этапа проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания) |  | 2015 год |  |
|  |  | выполнение 2 этапа проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация) |  | 2016 год |  |
|  |  | выполнение 1 этапа строительно-монтажных работ (подготовка территории строительства, земляные работы) |  | 2018 год |  |
|  |  | выполнение 2 этапа строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) |  | 2019 год |  |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния и развитие объектов 
ритуального назначения» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

4.1. строки 2.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.1.1 | Содержание объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | шт. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 36321, 960 | 34332, 500 | 34332, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36321, 960 | 34332, 500 | 34332, 500 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36321, 960 | 34332, 500 | 34332, 500 |

4.2. строку «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 39051, 260 | 37061, 800 | 37061, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. строку 2.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1.3.1.1 | Строительство кладбища «Восточное» с крематорием | МКУ «Пермблагоустройство» | количество заключенных договоров | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 99,84 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.4. строки 2.1.3.1.3, «Итого по мероприятию 2.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.3.1.3 | Реконструкция кладбища «Банная гора» (новое) | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь кладбища, в отношении которой выполнена реконструкция | га | 2 | - | - | бюджет города Перми |  | 59400, 000 | 0,000 | 0,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 59400, 000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66394, 263 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66394, 263 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 113387, 100 |  | 45034, 300 | 45034, 300 |  |

4.5. в приложении в таблице 3 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 136670,28174 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 136670,28174, в том числе: из бюджета города Перми: 2013 год – 9357,03548; 2014 год – 27062,28502; 2014 год – 4619,26222 (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 3517,0; 2015 год – 4,88502 (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 32709,814; 2017 год – 59400,000 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| - 1 | Цель. Обеспечение местами отдыха населения города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество объектов озеленения общего пользования, приведенных в нормативное состояние (нарастающим итогом) | шт. | 22 | 22 | 24 |

5.2. строку 1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.6 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 0,0 (0,0) | 0,14 (0,5) | 0,17 (0,6) |

6. В приложении 1:

6.1. строку 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 10.01.2017 | 25.12.2017 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | шт. | 37 | бюджет города Перми | 125,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | шт. | 68 |  | 181,5 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | шт. | 110 |  | 293,6 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | шт. | 80 |  | 213,5 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | шт. | 112 |  | 298,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | шт. | 50 |  | 133,4 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | шт. | 80 |  | 213,5 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | шт. | 537 | бюджет города Перми | 1460,22 |

6.2. строки 1.1.1.1.1.7, 1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.7 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.04.2017 | 01.11.2017 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 23 | бюджет города Перми | 4534, 028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | ед. | 22 |  | 643,6 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | ед. | 17 |  | 1003,5 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | ед. | 30 |  | 16309, 330 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | ед. | 33 |  | 2089,1 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | ед. | 19 |  | 347,1 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | ед. | 26 |  | 1586,5 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | ед. | 7 |  | 73,5 |
|  |  |  | итого по ПНР |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 177 | бюджет города Перми | 26586, 658 |
| 1.1.1.1.1.8 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования | администрация Дзержинского района |  | 01.03.2017 | 25.12.2017 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13,7 |
|  |  | администрация Индустриального района, МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 133,4 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 106,7 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 49,6 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  |  | ед. | 2 |  | 95,3 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района, МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 57,2 |
|  |  | администрация Свердловского района, МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  | ед. | 5 |  | 57,2 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 12 | бюджет города Перми | 513,1 |

6.3. строку 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт сквера им.Розалии Землячки | МКУ «Перм-благоустройство» | 10.01.2017 | 20.04.2017 | количество подготовленных и размещенных аукционных документаций на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера им.Розалии Землячки на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 17151,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.06.2017 | 30.08.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера им.Розалии Землячки | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | 20.06.2017 | 25.12.2017 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ 1 этапа капитального ремонта сквера им.Розалии Землячки | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | 01.04.2017 | 30.07.2017 | количество принятых проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера им.Розалии Землячки (невыполнение показателя за 2016 год) | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 864,542 |

6.4. строку 1.1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | Выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2017 | 25.12.2017 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв.м | 2944,7 | бюджет города Перми | 1075,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | кв.м | 467,2 |  | 167,0 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | кв.м | 4489,0 |  | 2340,216 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | кв.м | 1208,1 |  | 441,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовили-хинского района» |  |  |  | кв.м | 34242,0 |  | 7502,916 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | кв.м | 4880,0 |  | 1782,0 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | кв.м | 14585,0 |  | 5141,6 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | кв.м | 956,0 |  | 349,1 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18799,332 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24221,012 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24111,012 |

6.5. строки 1.1.5.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) | МКУ «Перм-благоустройство» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | протяженность отремонтированного берегоукрепления | км | 1,71 | бюджет города Перми | 2424,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14143, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20920, 957 |
|  |  |  |  |  | количество контрактов по ведению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ | шт. | 1 |  | 165,243 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 37654, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2424,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14143, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 21086, 200 |

6.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 39136,58 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2424,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1482,480 |
|  | бюджет Пермского края | 14143,400 |
|  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 39136,58 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2424,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1482,480 |
|  | бюджет Пермского края | 14143,400 |
|  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 |

6.7. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 227970,957 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 189697,835 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3043,522 |
|  | бюджет Пермского края | 14143,400 |
|  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 |

7. В приложении 2:

7.1. строку 2.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт элементов благоустройства объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2017 | 20.12.2017 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производится содержание и ремонт | шт. | 17 | бюджет города Перми | 33766,265 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. строки «Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 36321,960 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 36321,960 |

7.3. строку «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 39051,260 |
| --- | --- | --- |

7.4. строки 2.1.3.1.3.1, «Итого по мероприятию 2.1.3.1.3», «Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе 
по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.3.1.3.1 | Выполнение работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое), Пермский край, г.Пермь, район Орджоникидзевский, ул.Цимлянская | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2017 | 30.03.2017 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 59400, 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20.05.2017 | 10.06.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | 15.12.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных строительно-монтажных работ 4 этапа реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь кладбища, в отношении которой выполнена реконструкция | га | 2 |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59400, 0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66394, 263 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66394, 263 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 113387,100 |