04.08.2017

598

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 911 (в ред. от 17.03.2017 
№ 196, от 24.04.2017 № 311, от 01.06.2017 № 428, от 27.06.2017 № 492).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 04.08.2017 № 598

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 911

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 3704597,305 | 2908799,875 | 2836283,299 |
|  | бюджет города Перми | 2698423,929 | 2542194,275 | 2439500,999 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 9142,975 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 2693515,065 | 1912985,411 | 1904269,800 |
|  | бюджет города Перми | 2187723,590 | 1912985,411 | 1904269,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5791,475 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 738748,56067 | 728381,115 | 664543,100 |
|  | бюджет города Перми | 238366,660 | 361775,515 | 267760,800 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.), в том числе | 272333,679 | 267433,349 | 267470,399 |
|  | бюджет города Перми | 272333,679 | 267433,349 | 267470,399 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 56,1 | 40,8 | 40,8 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | всего, в том числе | 2693515,065 | 1912985,411 | 1904269,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 2187723,590 | 1912985,411 | 1904269,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5791,475 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | всего, в том числе | 2372096,268 | 1554799,888 | 1525129,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 1870397,848 | 1554799,888 | 1525129,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации | всего, в том числе | 174295,667 | 223820,923 | 244776,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 170202,612 | 223820,923 | 244776,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 | 0,000 | 0,000 |

2.2. строки 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.3.1, «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | всего, в том числе | 738748,56067 | 728381,115 | 664543,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 238366,660 | 361775,515 | 267760,800 |
|  |  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации | всего, в том числе | 699380,34967 | 692881,115 | 629043,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 198998,449 | 326275,515 | 232260, 800 |
|  |  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  | 39368,211 | 35500,000 | 35500,000 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | бюджет города Перми | 272333,679 | 267433,349 | 267470,399 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  | 272333,679 | 267433,349 | 267470,399 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | всего в том числе | 3704597,305 | 2908799,875 | 2836283,299 |
|  |  | бюджет города Перми | 2698423,929 | 2542194,275 | 2439500,999 |
|  |  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 9142,975 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего в том числе | 3704597,305 | 2908799,875 | 2836283,299 |
|  |  | бюджет города Перми | 2698423,929 | 2542194,275 | 2439500,999 |
|  |  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 9142,975 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1980855,0 | 1983457,0 | 1983457,0 | бюджет города Перми | 134472, 535 | 133829, 78318 | 132617, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | кв.м | 2667225, 17 | 2667225, 17 | 2667225, 17 | бюджет города Перми | 117946, 735 | 117779, 300 | 115216, 800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | кв.м | 2749089, 63 | 2749089, 63 | 2749089, 63 | бюджет города Перми | 116371, 15118 | 117200, 800 | 113090, 800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | кв.м | 1518995,0 | 1518994,0 | 1518994,0 | бюджет города Перми | 220417, 858 | 220368, 400 | 219367, 700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | кв.м | 3302425,3 | 3302425,3 | 3302425,3 | бюджет города Перми | 194828, 620 | 194250, 700 | 190957, 900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | кв.м | 3178600,0 | 3178600,0 | 3178600,0 | бюджет города Перми | 126196, 483 | 124237, 600 | 120172, 900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | кв.м | 3286864,0 | 3286864,0 | 3286864,0 | бюджет города Перми | 219092, 779 | 217851, 000 | 214890, 400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | кв.м | 414558,66 | 414558,66 | 414558,66 | бюджет города Перми | 11870, 210 | 16435, 200 | 15855, 200 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | кв.м | 19098612, 76 | 19101213, 76 | 19101213, 76 | бюджет города Перми | 1141196, 37118 | 1141952,78318 | 1122169,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 128152,85 | 65649,0 | 65649,0 | бюджет города Перми | 38040, 552 | 32758, 700 | 35027, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63773, 44570 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | кв.м | 207047,4 | 72731,4 | 72731,4 | бюджет города Перми | 39935, 877 | 37008, 600 | 39571, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 173745, 06280 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | кв.м | 123328,0 | 82728,0 | 82728,0 | бюджет города Перми | 38451, 75382 | 38334, 200 | 42444, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 34958, 52315 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | кв.м | 119961,0 | 25811,0 | 25811,0 | бюджет города Перми | 20918, 220 | 14452, 000 | 15452, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 96540, 37250 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | кв.м | 178270,7 | 128879,7 | 128879,7 | бюджет города Перми | 48543, 200 | 48543, 200 | 51836, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 54621, 18080 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | кв.м | 157026,0 | 125236,0 | 125236,0 | бюджет города Перми | 43073, 400 | 43073, 400 | 47138, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Феде-рации | 27819, 00743 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | кв.м | 106098,0 | 82432 | 82432 | бюджет города Перми | 42755, 500 | 42755, 500 | 45716, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 21579, 45157 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | кв.м | 47209,2 | 21113,2 | 21113,2 | бюджет города Перми | 8375, 400 | 8375, 400 | 8955, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26962, 95605 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | кв.м | 1067093,15 | 604580,3 | 604580,3 | бюджет города Перми | 280093, 90282 | 265301, 000 | 286140, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 500000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благо-устройство Ленинского района» |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 11054,0 | - | - | бюджет города Перми | 10212, 830 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | количество лестниц, в отношении которых проведены работы по ремонту | ед. | 1 | - | - |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 2265,0 | - | - |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | площадь обустроенного парковочного кармана | кв.м | 797,5 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | количество договоров на оплату работ по обустройству парковочного кармана, выполненного в 2017 году | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 1056, 21682 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благо-устройство Ленинского района» |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2017 году | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 5030,200 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2016 году | ед. | 11 | - | - | бюджет города Перми | 43866, 765 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | ед. | 9 | - | - | бюджет города Перми | 33168, 665 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | ед. | 7 | - | - | бюджет города Перми | 11562, 008 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | ед. | 9 | - | - | бюджет города Перми | 22889, 142 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 36452, 680 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | ед. | 6 | - | - | бюджет города Перми | 20809, 017 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | ед. | 8 | - | - | бюджет города Перми | 36391, 743 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 5390,405 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | ед. | 57 | - | - | бюджет города Перми | 210530, 425 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | количество кронированных деревьев (неисполнение показателя за 2016 год) |  | ед. | 1295 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1115,649 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев (неисполнение показателя за 2016 год) |  | ед. | 105 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 220,296 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | количество договоров на оплату работ по ремонту тротуара, выполненного в 2016 году |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 3580,390 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | количество договоров на оплату работ по замене бортового камня, выполненного в 2016 году |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1316,313 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | количество договоров на оплату работ по установке ограждений, выполненных в 2016 году |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 68,375 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | управление внешнего благоустройства | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» |  | кв.м | 7360 | 7360 | 7360 | бюджет города Перми | 10000, 000 | 10000, 000 | 10000, 000 |
|  |  | администрация Дзержинского района | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП), что подтверждено выпиской из ЕГРП о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю |  | км | 2,8 | 1,6 | 1,5 | бюджет города Перми | 85,200 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  | км | 2,8 | 1,6 | 1,5 | бюджет города Перми | 85,200 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  | км | 4,1 | 2,3 | 2,2 | бюджет города Перми | 127,700 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  | км | 1,1 | 0,6 | 0,6 | бюджет города Перми | 33,600 | 20,300 | 20,300 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  | км | 5,8 | 3,3 | 3,1 | бюджет города Перми | 179,000 | 108,300 | 108,300 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  | км | 4,2 | 2,3 | 2,2 | бюджет города Перми | 127,700 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  | км | 5,6 | 3,1 | 2,9 | бюджет города Перми | 170,300 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | км | 1,4 | 0,8 | 0,7 | бюджет города Перми | 42,600 | 25,800 | 25,800 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | км | 27,8 | 15,6 | 14,7 | бюджет города Перми | 851,300 | 515,000 | 515,000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь паспортизированных автомобильных дорог |  | тыс. кв.м | 163,638 | - | - | бюджет города Перми | 615,830 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу |  | км | 60,9 | 17,5 | 16,2 | бюджет города Перми | 926,208 | 873,700 | 873, 700 |
|  |  |  | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу (неисполнение показателя в 2016 году) |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 362,475 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) |  | тыс. кв.м | 551,1 | 512,6 | 512,6 | бюджет города Перми | 507,000 | 600,000 | 600,000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» | заключенный договор на предоставление гидрометеорологической информации |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 126,300 | 126,300 | 126,300 |
|  |  | администрация Дзержинского района | количество представленных управлению внешнего благоустройства отчетов о расходовании средств бюджета Российской Федерации, направленных на ремонт автомобильных дорог |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | управление внешнего благоустройства | количество представленных в Министерство транспорта Пермского края отчетов об использовании средств бюджета Российской Федерации, направленных на ремонт автомобильных дорог, в рамках осуществления координации деятельности территориальных органов по организации и контролю мероприятий по ремонту автомобильных дорог |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2161723,665 | 1425455,200 | 1420425, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1660025,245 | 1425455,200 | 1420425, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 500000, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строки 1.1.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования»  изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 5804,47 | 1735,6 | 1626,6 | бюджет города Перми | 7777,67024 | 2723,200 | 2723,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | кв.м | 6849,9 | 1602,1 | 1501,5 | бюджет города Перми | 8311,6639 | 2513,700 | 2513,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | кв.м | 3168,0 | 1602,1 | 1501,5 | бюджет города Перми | 3080,576 | 2513,700 | 2513,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | кв.м | 10035,4 | 2136,1 | 2002,0 | бюджет города Перми | 16285, 04146 | 3351,600 | 3351,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | кв.м | 2787,9 | 2136,1 | 2002,0 | бюджет города Перми | 4065,239 | 3351,600 | 3351,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | кв.м | 1783,6 | 1335,1 | 1251,3 | бюджет города Перми | 2600,820 | 2094,800 | 2094,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | кв.м | 9505,5 | 2536,6 | 2377,3 | бюджет города Перми | 20225,770 | 3980,000 | 3980,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | кв.м | 357,5 | 267,0 | 250,3 | бюджет города Перми | 505,264 | 419,000 | 419,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв.м | 40292, 27 | 13350,7 | 12512,5 | бюджет города Перми | 62852, 04460 | 20947, 600 | 20947, 600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1073,4 | 560,8 | 525,6 | бюджет города Перми | 251,54676 | 232,700 | 232,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | кв.м | 905,2 | 897,5 | 841,2 | бюджет города Перми | 164,82010 | 372,400 | 372,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | кв.м | 1406,45 | 785,0 | 735,7 | бюджет города Перми | 342,286 | 325,700 | 325,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | кв.м | 815,1 | 617,0 | 578,2 | бюджет города Перми | 260,87454 | 256,000 | 256,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | кв.м | 1171,3 | 953,7 | 893,8 | бюджет города Перми | 451,700 | 395,700 | 395,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | кв.м | 749,4 | 729,3 | 683,5 | бюджет города Перми | 288,980 | 302,600 | 302,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | кв.м | 1367,8 | 953,7 | 893,8 | бюджет города Перми | 527,459 | 395,700 | 395,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | кв.м | 146,08 | 112,3 | 105,3 | бюджет города Перми | 56,200 | 46,600 | 46,600 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв.м | 7634,73 | 5609,3 | 5257,1 | бюджет города Перми | 2343,86640 | 2327,400 | 2327,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров, газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2016 году) | ед. | 7 | - | - | бюджет города Перми | 367,997 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | ед. | 8 | - | - | бюджет города Перми | 1265,201 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | ед. | 11 | - | - | бюджет города Перми | 596,038 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | ед. | 12 | - | - | бюджет города Перми | 1453,410 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 563,361 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | ед. | 6 | - | - | бюджет города Перми | 1898,113 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 174,636 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 51 | - | - | бюджет города Перми | 6318,756 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2017 году) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 4640,488 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 71514,667 | 27915, 488 | 23275, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2292319, 132 | 1512451,488 | 1502780,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1790620, 712 | 1512451,488 | 1502780,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 500000, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строки 1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п.м | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | бюджет города Перми | 19901, 000 | 21748, 400 | 21748, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части Коммунального моста через реку Каму, в отношении которого выполнен ремонт | кв.м | 15898,7 | - | - | бюджет города Перми | 34842, 300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части моста через ручей Грязный, в отношении которого выполнен ремонт | кв.м | 367,0 | - | - | бюджет города Перми | 827,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части путепровода по ул.Целинной, в отношении которого выполнен ремонт | кв.м | 450,0 | - | - | бюджет города Перми | 1305,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых начаты проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 600,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 600,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых начаты строительно-монтажные работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 20367, 267 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых завершены строительно-монтажные работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 20000, 000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по дополнительной оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 18 | - | - | бюджет города Перми | 883,769 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план транспортной безопасности | ед. | 18 | - | - | бюджет города Перми | 1350,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 79777, 136 | 42348, 400 | 22348, 400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 79777, 136 | 42348, 400 | 22348, 400 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2372096, 268 | 1554799, 888 | 1525129, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1870397, 848 | 1554799, 888 | 1525129, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698, 420 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 500000, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки 1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе 
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | количество объектов, в отношении которых начаты работы по капитальному ремонту | ед. | 1 | - | 2 | бюджет города Перми | 158470,500 | 0,000 | 154076,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | - | 12042 | 23510,2 | бюджет города Перми | 0,000 | 169594,695 | 57347,300 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых начаты работы по капитальному ремонту | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 25681,700 | 7670,400 |
|  |  |  | площадь искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | кв.м | 906,3 | 240,0 | 657,378 | бюджет города Перми | 5502,391 | 8209,600 | 25681,800 |
|  |  |  | количество актов приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | 1 | 3 | - | бюджет города Перми | 636,800 | 15856,828 | 0,000 |
|  |  |  | количество актов приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений | ед. | 2 | 1 | - | бюджет города Перми | 5592,921 | 4478,100 | 0,000 |
|  |  |  | количество актов приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог с разворотными кольцами | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 174295,667 | 223820,923 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 170202,612 | 223820,923 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 174295,667 | 223820,923 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 170202,612 | 223820,923 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 174295,667 | 223820,923 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 170202,612 | 223820,923 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строку 1.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1361,44 | 1383,59 | 1408,67 | бюджет города Перми | 126869,374 | 133149,600 | 133149,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 21,25 | 24,67 | 19,07 | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км | 79,5 | 102,6 | 156,3 | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 5,67 | - | - | бюджет города Перми | 16843,810 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2693515,065 | 1912985,411 | 1904269,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2187723,590 | 1912985,411 | 1904269,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5791,475 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы 
«Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строку 1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Реконструкция пересечения ул.Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) | МКУ «Пермблагоустройство» | количество выполненных этапов работ по реконструкции проезжей части автомобильной дороги | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 116120,700 | 21676,100 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 348361,960 | 65028,300 | 0,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы 1 этапа реконструкции (неисполнение показателя в 2016 году) | кв.м | 12190 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество разработанных рабочих документаций | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 6329,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18988,240 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (неисполнение показателя 2016 года) | ед. | 1 | - | - | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 13500,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строки 1.2.1.1.10, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.10 | Строительство автомобильной дороги по ул.Журналиста Дементьева от ул.Лядовской до дома № 147 по ул.Журналиста Дементьева | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 7520, 700 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | акты выполненных работ по строительству автомобильной дороги, запланированных в отчётном году | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 2856, 250 | 11425, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 8568, 750 | 34275, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 7520, 700 | 11425, 000 | 45700, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7520, 700 | 2856, 250 | 11425, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 8568, 750 | 34275, 000 |

4.3. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.14-1.2.1.1.17 следующего содержания:

| 1.2.1.1.14 | Реконструкция площади Восстания, 1 этап | МКУ «Пермблагоустройство» | количество договоров на оплату работ по корректировке проектной документации, выполненному в 2016 году | ед. | 6 | - | - | бюджет города Перми | 598,496 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.15 | Реконструкция ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской | МКУ «Пермблагоустройство» | количество договоров на оплату работ по корректировке проектной документации, выполненному в 2016 году | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.16 | Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» | МКУ «Пермблагоустройство» | количество объектов, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по строительству надземного пешеходного перехода | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2387, 553 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.17 | Реконструкция автомобильной дороги от ул.Героев Хасана до дома № 151а по ул.Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 6397, 117 | 0,000 |

4.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 699380,34967 | 692881,115 | 629043,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 198998,449 | 326275,515 | 232260,800 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 699380,34967 | 692881,115 | 629043,100 |
|  | бюджет города Перми | 198998,449 | 326275,515 | 232260,800 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строки 1.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 21,1 | 13,1 | 18,5 | бюджет города Перми | 39368,211 | 35500,000 | 35500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество принятых работ по строительству сетей наружного освещения (оплата работ, выполненных в 2016 году) | ед. | 2 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | - | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | технологическое присоединение к сетям | ед. | 8 | 7 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых начаты проектно-изыскательские работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | - | - |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39368,211 | 35500,000 | 35500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39368,211 | 35500,000 | 35500,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39368,211 | 35500,000 | 35500,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 738748, 56067 | 728381,115 | 664543,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 238366,660 | 361775,515 | 267760,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473, 40067 | 0,000 | 0,000 |

4.6. в приложении:

4.6.1. в таблице 1:

4.6.1.1. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 | 2015 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены подготовительные мероприятия и начаты работы по реконструкции | км | 1,1 | 2016 |
|  | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы 1 этапа реконструкции (неисполнение показателя в 2016 году) | кв.м | 12190 | 2017 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции | км | 1,1 | 2017-2018 |
|  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2018 год |

4.6.1.2. строку 21 изложить в следующей редакции:

| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектно-изыскательские работы по реконструкции пересечения ул. Героев Хасана и транссибирской магистрали | 2015-2016 годы |
|  |  | подготовительные работы 1 этапа реконструкции (неисполнение показателя в 2016 году) | 2017 год |
|  |  | подготовительные, строительно-монтажные работы по реконструкции пересечения ул. Героев Хасана и транссибирской магистрали | 2016-2018 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2018 год |

4.6.2. в таблице 10 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 64645,700 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 64645,700 тыс.руб., в том числе: 2017 год – 7520,700 тыс.руб., бюджет города Перми; 2018 год –11425,000 тыс.руб., в том числе: 2856,250 тыс.руб. – бюджет города Перми; 8568,750 тыс.руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 45700,00 тыс.руб., в том числе: 11425,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 34275,000 тыс.руб. – бюджет Пермского края |

4.6.3. в таблице 11 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 154062,85209 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 154062,85209 тыс.руб., в том числе: 2016 год - 43694,64109 тыс.руб., бюджет города Перми; 2017 год – 39368,211 тыс.руб., бюджет города Перми; 2018 год - 35500,000 тыс.руб., бюджет города Перми; 2019 год - 35500,000 тыс.руб., бюджет города Перми |

4.6.4. дополнить таблицами 15-18 следующего содержания:

Таблица 15

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | площадь Восстания |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.14. Реконструкция площади Восстания, 1 этап |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | высокая загруженность площади Восстания (интенсивность движения транспортных средств достигает 33,7 тыс. легковых автомобилей в сутки), сопровождающаяся возникновением заторов в зонах пересечений с примыкающими улицами. Несоответствие проезжей части площади Восстания нормативным требованиям, что выражается в недостатке полос движения при данной загруженности участка улицы. Отсутствие водоотвода |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение напряженности транспортного движения на площади Восстания при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию, – 7457,9 кв.м |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2016 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 149153,824 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 149153,824, в том числе: 2015 год - 104949,409 тыс.руб., в том числе: 31001,378 тыс.руб. – бюджет города Перми; 73948,031 тыс.руб. – бюджет Пермского края; 2016 год – 43605,919 тыс.руб., в том числе: 6307,100 тыс.руб. – бюджет города Перми; 37298,819 тыс.руб. – бюджет Пермского края; 2017 год – 598,496 тыс.руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. |  | значение | год реализации |
|  | площадь благоустроенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | кв.м |  | 7457,9 | 2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектная документация разработана в 2011 году, положительное заключение органов государственной экспертизы от 19 марта 2012 г. № 59-1-5-0093-12 |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение напряженности транспортного движения на площади Восстания при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы по реконструкции площади Восстания, 1 этап | 2015-2016 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2016 год |  |  |
|  |  | корректировка проектной документации | 2016 год |  |  |
|  |  | оплата работ по корректировке проектной документации, выполненной в 2016 году | 2017 год |  |  |

Таблица 16

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.15. Реконструкция ул. Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | высокая интенсивность движения транспортных средств по ул.Макаренко. Низкая пропускная способность улицы, о чем свидетельствует низкая скорость передвижения транспортного потока и нередко возникающие задержки и заторы на перекрестках. Это приводит к увеличению затрат времени на передвижение. Участок ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской не отвечает нормативным требованиям, что выражается в недостаточном количестве полос движения для данной интенсивности движения. Недостаточная транспортная связь центра города с микрорайоном Садовый. Низкая безопасность дорожного движения, большой процент дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение напряженности транспортного движения на ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств, повышение безопасности участников дорожного движения за счет разделения транспортных потоков |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию, – 0,626 км |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2016 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 355220,76491 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 355220,76491 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 132105,292 тыс.руб., в том числе: 33026,323 тыс.руб., бюджет города Перми; 99078,969 тыс.руб., бюджет Пермского края; 2016 год – 223015,47291 тыс.руб., в том числе: 58000,066 тыс.руб., бюджет города Перми; 165015,40691 тыс.руб., бюджет Пермского края; 2017 год – 100,000 тыс.руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены подготовительные мероприятия по реконструкции | км | 0,626 |  | 2015-2016 |
|  | протяженность благоустроенного, обеспеченного ливневой канализацией участка улицы, имеющего четыре полосы для движения транспортных средств, разделительный газон, выделенные полосы для движения велосипедистов, тротуары и освещение | км | 0,626 |  | 2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектная документация разработана в 2011 году, положительное заключение органов государственной экспертизы от 23 сентября 2011 г. № 59-1-5-0383-11 |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение числа дорожно-транспортных происшествий в связи с разделением транспортных потоков, увеличение пропускной способности улицы, число пользователей не ограничено |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | строительно-монтажные работы по реконструкции ул. Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской |  | 2015-2016 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2016 год |  |
|  |  | корректировка проектной документации |  | 2016 год |  |
|  |  | оплата работ по корректировке проектной документации, выполненной в 2016 году |  | 2017 год |  |

Таблица 17

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | надземный пешеходный переход по ул.Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.16. Строительство надземного пешеходного переход по ул.Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | движение пешеходов через проезжую часть автомобильной дороги по ул.Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» осуществляется по пешеходному переходу. Нарушение водителями транспортных средств и пешеходов правил дорожного движения приводят к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Для решения проблемы необходимо строительство надземного пешеходного перехода по ул.Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» с целью обеспечения беспрерывного движения пешеходов при переходе через проезжую часть автомобильной дороги, повышения безопасности передвижения пешеходов |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности передвижения пешеходов при переходе через проезжую часть автомобильной дороги по ул.Соликамской |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | построенный надземный пешеходный переход – 1 ед. |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 2387,553 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 2387,553 тыс.руб., в том числе: 2017 год – 2387,553 тыс.руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 |  | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | строительство надземного пешеходного перехода по ул.Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» обеспечит беспрерывное движение пешеходов при переходе через проезжую часть автомобильной дороги, повышение безопасности передвижения пешеходов |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2017-2018 год |  |

Таблица 18

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога от ул.Героев Хасана до дома № 151а по ул.Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.17. Реконструкция автомобильной дороги от ул.Героев Хасана до дома № 151а по ул.Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие в непосредственной близости к жилому массиву микрорайона Липовая гора разворотной площадки для общественного транспорта не позволяет обеспечить доступность услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения микрорайона. В настоящее время ближайшая к микрорайону Липовая гора разворотная площадка для общественного транспорта располагается по ул.Героев Хасана и входит в охранную зону высоковольтных линий электропередач, что не отвечает требованиям безопасности, противоречит техническим нормам |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми, создание безопасной и доступной для жителей микрорайона Липовая гора остановки общественного транспорта с отстойно-разворотной площадкой для городского общественного транспорта |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность реконструированного участка дороги – 204 м |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 6397,117 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 6397,117 тыс.руб., в том числе: 2018 год – 6397,117 тыс.руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 |  | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обустройство разворотной площадки на планируемом участке улично-дорожной сети позволит обеспечить предоставление транспортных услуг населению в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также организацию транспортного обслуживания населения в границах города Перми с учетом соблюдения требований безопасности |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2017-2018 годы |  |
|  |  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением государственной экспертизы |  | 2018 год |  |

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «Пермблагоустройство» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 187309,063 | 181774,849 | 181811,899 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 10481,100 | 10659,400 | 10659,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 11490,800 | 11686,200 | 11686,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 11162,900 | 11363,400 | 11363,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 10072,700 | 10251,100 | 10251,100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 13071,200 | 13308,600 | 13308,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 11443,816 | 10776,500 | 10776,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 11380,100 | 11582,000 | 11582,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 5922,000 | 6031,300 | 6031,300 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 9 | 9 | 9 | бюджет города Перми | 272333,679 | 267433,349 | 267470,399 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 272333,679 | 267433,349 | 267470,399 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 272333,679 | 267433,349 | 267470,399 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 272333,679 | 267433,349 | 267470,399 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 272333,679 | 267433,349 | 267470,399 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной 
деятельности в городе Перми»:

6.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| - 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 56,1 | 40,8 | 40,8 |

6.2. строки 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 4,7 | 4,9 | 5,1 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 10,4 | 2,5 | 2,5 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 21,0 | 42,6 | 64,4 |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 12,4 | 13,4 | 14,4 |
|  | доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,01 | 0,4 | 0,5 |

7. В приложении 1:

7.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1983457,0 | бюджет города Перми | 134472,535 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 72411,25 | бюджет города Перми | 38040,552 |

7.2. строку 1.1.1.1.1.1.12 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1.12 | шоссе Космонавтов от площади Центрального колхозного рынка до ул.Стахановской | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 37979,6 | бюджет Российской Федерации | 44304, 74835 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3. после строки 1.1.1.1.1.1.15 дополнить строкой 1.1.1.1.1.1.16 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.1.16 | ул.Подлесная (вдоль дома № 37 по ул.Подлесной) | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.06.2017 | 15.10.2017 | площадь обустроенного парковочного кармана | кв.м | 797,5 | бюджет города Перми | 0,000** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.4. строку 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 2667225,17 | бюджет города Перми | 117946,735 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 77378,4 | бюджет города Перми | 39935,877 |

7.5. строку 1.1.1.1.1.2.12 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2.12 | шоссе Космонавтов от шоссе Космонавтов, 335 до ул.Оверятской (включая транспортную развязку); от ул.Дениса Давыдова до ул.Стахановской | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 75764,0 | бюджет Российской Федерации | 125817, 29272 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.6. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 2749089,63 | бюджет города Перми | 116371, 15118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 82728,0 | бюджет города Перми | 38451, 75382 |

7.7. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в  следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1518995,0 | бюджет города Перми | 220417,858 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 34851,0 | бюджет города Перми | 20703,070 |

7.8. строки 1.1.1.1.1.4.11-1.1.1.1.1.4.13 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4.11 | ул.Пушкина от ул.Николая Островского до Комсомольского проспекта | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 16357,0 | бюджет Российской Федерации | 15519, 75130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.4.12 | ул.Спешилова от ул.Борцов революции до развязки «Сосновый Бор» |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв.м | 68753,0 | бюджет Российской Федерации | 81020, 62120 |
| 1.1.1.1.1.4.13 | ул.Монастырская в границах от путепровода, включая площадь у станции Пермь-1 |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 11054,0 | бюджет города Перми | 10212,830 |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | количество лестниц, в отношении которых проведены работы по ремонту | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 2265,0 |  |  |

7.9. строку 1.1.1.1.1.5.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.5.6 | бульвар Гагарина от площади Дружбы до ул.Старцева | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 49391,0 | бюджет Российской Федерации | 54621, 18080 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.10. строку 1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.8 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 414558,66 | бюджет города Перми | 11870,210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 21113,2 | бюджет города Перми | 8375,400 |

7.11. строки 1.1.1.1.1.11, 1.1.1.1.1.12 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.11 | Паспортизация автомобильных дорог, состоящих на балансе | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2017 | 01.12.2017 | площадь паспортизированных автомобильных дорог | тыс.кв.м | 163,638 | бюджет города Перми | 615,830 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.12 | Выполнение мероприятий по землеотводу |  | 01.01.2017 | 01.12.2017 | протяженность земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | км | 60,9 | бюджет города Перми | 926,208 |

7.12. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2161723,665 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1660025,245 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 |

7.13. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить сноской следующего содержания:

«** полная оплата выполненных объемов работ будет произведена в 2018 году в рамках выделенного финансирования»;

7.14. строки 1.1.1.1.4.1.8-1.1.1.1.4.1.24 изложить в  следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1.8 | проспект Парковый,13 (обустройство подхода к пешеходному переходу) | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 16 | бюджет города Перми | 18,56553 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.1.9 | ул.Барамзиной (обустройство подхода к пешеходному переходу) |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 25 |  | 29,00863 |
| 1.1.1.1.4.1.10 | ул.Василия Каменского,3 (обустройство подхода к пешеходному переходу) |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 13 |  | 15,08384 |
| 1.1.1.1.4.1.11 | ул.Ветлужская,89 (обустройство подхода к пешеходному переходу) |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 20 |  | 23,20691 |
| 1.1.1.1.4.1.12 | ул.Докучаева (обустройство подхода к пешеходному переходу) |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 34 |  | 39,45240 |
| 1.1.1.1.4.1.13 | ул.Подлесная,9 (обустройство подхода к пешеходному переходу) |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 50 |  | 58,01858 |
| 1.1.1.1.4.1.14 | ул.Подлесная,37 (обустройство подхода к пешеходному переходу) |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 50 |  | 58,01858 |
| 1.1.1.1.4.1.15 | Тротуар от ул.Телеграфной,6 к остановке «Маргариновый завод» (в сторону центра города) (обустройство подхода к пешеходному переходу) |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 20 |  | 23,20691 |
| 1.1.1.1.4.1.16 | ул.Трамвайная,3 (обустройство подхода к пешеходному переходу) |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 7 |  | 8,12176 |
| 1.1.1.1.4.1.17 | ул.Голева вдоль дома № 10 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 171,4 |  | 214,16754 |
| 1.1.1.1.4.1.18 | ул.Плеханова вдоль дома № 62 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 169,2 |  | 197,93384 |
| 1.1.1.1.4.1.19 | ул.Водопроводная 3-я |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 355 |  | 522,62090 |
| 1.1.1.1.4.1.20 | тротуар от проспекта Паркового (между домами № 13 и № 15/6а по проспекту Парковому) до ул.Песчаной |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 318,2 |  | 434,01960 |
| 1.1.1.1.4.1.21 | тротуар от Низовского проезда до ул.Докучаева,50/3 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 298,4 |  | 335,77789 |
| 1.1.1.1.4.1.22 | тротуар от ул. Маяковского до ул. Маяковского, 45 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 184 |  | 211,30149 |
| 1.1.1.1.4.1.23 | тротуар от ул.Заречной до ул.Заречной,143 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 159,12 |  | 104,841 |
| 1.1.1.1.4.1.24 | ул.Рабочая вдоль дома № 21 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 204,35 |  | 165,61639 |

7.15. после строки 1.1.1.1.4.1.243 дополнить строками 1.1.1.1.4.1.244, 1.1.1.1.4.1.245 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.1.244 | тротуар по ул.Боровой до перекрестка с ул.Гатчинской | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 165,0 | бюджет города Перми | 332,53816 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.1.245 | тротуар по ул.Локомотивной (нечетная сторона) |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 1606,0 |  | 1096,25629 |

7.16. строку 1.1.1.1.4.1.25 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1.25 | шоссе Космонавтов от ул.Мильчакова до ул.Стахановской | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1073,4 | бюджет города Перми | 251,54676 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.17. строки 1.1.1.1.4.2.9-1.1.1.1.4.2.18 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.2.9 | ул. 9-го Мая от ул.Чайковского до шоссе Космонавтов | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 365,6 | бюджет города Перми | 207,10009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.2.10 | ул. Снайперов от ул.Чайковского до ул.Мира |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 661,5 |  | 235,15056 |
| 1.1.1.1.4.2.11 | ул.Космонавта Леонова от ул.Космонавта Леонова,47а до ул.Рязанской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 379,5 |  | 324,12880 |
| 1.1.1.1.4.2.12 | ул.Сивкова от ул.Самолетной,32 до ул.Карпинского |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 130 |  | 138,68716 |
| 1.1.1.1.4.2.13 | ул.Милиционера Власова от ул.Космонавта Беляева до ул.Сталеваров |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 462 |  | 475,11503 |
| 1.1.1.1.4.2.14 | ул.Космонавта Беляева от ул.Качалова до ул.Одоевского |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 312,3 |  | 102,91826 |
| 1.1.1.1.4.2.15 | ул.9-го Мая от ул.Чайковского до шоссе Космонавтов |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 140 | бюджет города Перми | 26,028 |
| 1.1.1.1.4.2.16 | ул.Космонавта Леонова от ул.Космонавта Леонова,47а до ул.Рязанской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 206,3 |  | 37,54938 |
| 1.1.1.1.4.2.17 | ул.Сивкова от ул.Самолетной,32 до ул.Карпинского |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 80 |  | 14,56065 |
| 1.1.1.1.4.2.18 | ул.Милиционера Власова от ул.Космонавта Беляева до ул.Сталеваров |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 475,9 |  | 86,68207 |

7.18. строки 1.1.1.1.4.3.12-1.1.1.1.4.3.22 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.3.12 | ул.Кировоградская от ул.Торговой до ул.Липатова | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 900 | бюджет города Перми | 3080,576 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.3.13 | ул.Маршала Рыбалко,107 (подходы к спортивной площадке) |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 180 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.14 | ул.Торговая от ул.Маршала Рыбалко до ул.Автозаводской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 325 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.15 | тротуар от ул.Адмирала Ушакова,28 до ул.Адмирала Ушакова,30 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 170 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.16 | ул.Ласьвинская от ул.Маршала Рыбалко до ул.Автозаводской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 390 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.17 | ул.Туапсинская от ул.Калинина до ул.Капитана Пирожкова |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 183 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.18 | ул.Капитана Пирожкова от ул.Туапсинской до ул.Капитанской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 210 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.19 | ул.Сысольская,10/5 (подходы к ДЮСШОР Кировского района) |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 90 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.20 | ул.Сокольская от ул.Камышинской до ул.Буксирной |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 350 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.21 | ул.Калинина от ул.Кировоградской до ул.Юнг Прикамья |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 190 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.22 | ул.Александра Невского от ул.Федосеева до ул.Адмирала Нахимова |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 180 |  |  |

7.19. строки 1.1.1.1.4.4.13-1.1.1.1.4.16, 1.1.1.1.4.4.161, 1.1.1.1.4.4.162, 1.1.1.1.4.4.163 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.4.13 | ул.Куйбышева от ул.Ленина до ул.Петропавловской | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1615 | бюджет города Перми | 1793,85015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.4.14 | ул.Сибирская от ул.Ленина до ул.Пермской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 690 |  | 804,02305 |
| 1.1.1.1.4.4.15 | ул.Пермская, 43 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 138 |  | 181,66051 |
| 1.1.1.1.4.4.16 | Комсомольский проспект от ул.Пушкина до ул.Монастырской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 488 |  | 536,80082 |
| 1.1.1.1.4.4.161 | проспект Комсомольский от ул.Петропавловской до ул.Советской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 1706,0 | бюджет города Перми | 3802,87993 |
| 1.1.1.1.4.4.162 | проспект Комсомольский от ул.Советской до ул.Монастырской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 1070,4 |  |  |
| 1.1.1.1.4.4.163 | Пешеходная зона на площади Центрального колхозного рынка |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 4328,0 |  | 9165,827 |

7.20. строки 1.1.1.1.4.4.17, 1.1.1.1.4.4.18 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.4.17 | Комсомольский проспект от ул.Пушкина до ул.Монастырской | МКУ «Благо-устройство Ленинского района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 127,5 | бюджет города Перми | 40,97678 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.4.18 | ул.Монастырская от Комсомольского проспекта до ул.Попова |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 687,6 |  | 219,89776 |

7.21. строку 1.1.1.1.4.7.141 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.7.141 | проспект Комсомольский от ул.Пушкина до ул.Полины Осипенко | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 6250,0 | бюджет города Перми | 15478,642 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.22. строки 1.1.1.1.4.8.6, 1.1.1.1.4.8.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.8.6 | ул.Островского от ул.Мира,28 до ул.Мира,19 | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 74 | бюджет города Перми | 186,37472 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.8.7 | ул.Островского от ул.40 лет Победы до ул.40 лет Победы,20 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 73 |  | 183,85561 |

7.23. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному 
мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 71514,667 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2292319,132 |
|  | бюджет города Перми | 1790620,712 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 |

7.24. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п.м | 21337,34 | бюджет города Перми | 19901,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части Коммунального моста через реку Каму, в отношении которого выполнен ремонт | кв.м | 15898,7 | бюджет города Перми | 34842,300 |
|  |  |  | 01.06.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части моста через ручей Грязный, в отношении которого выполнен ремонт | кв.м | 367,0 | бюджет города Перми | 827,300 |
|  |  |  | 01.06.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части путепровода по ул.Целинной, в отношении которого выполнен ремонт | кв.м | 450,0 | бюджет города Перми | 1305,500 |

7.25. строки 1.1.1.2.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе 
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.3 | Разработка мероприятий обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.05.2017 | 01.11.2017 | количество искусственных дорожных сооружений (мост через р.Мулянку по шоссе Космонавтов; мост через р.Мулянку по ул. Космонавта Леоно-ва; путепровод над ж/д путями и р.Данилиху (переход «Стаханова-Ива»); мостовой переход через р.Егошиху (переход «Стаханова-Ива»); путе-провод над ж/д путями по шоссе Космонавтов; мост в створе ул.Револю-ции и ул.Макаренко через р.Егошиху; мост через р.Мулянку по ул.Красина; мост через р.Иву с эстака-дой (переход «Стаханова-Ива»); мост через р.Мулянку по ул.Про-мышленной; путепровод по ул.Карпинского; путепровод на ж/д станции «Курья» через грузовые пути по ул.Светлогорской; путепровод на ж/д станции «Курья» через главные пути по ул.Светлогорской; мост через шлюзы Камской ГЭС; путепровод на станции «Блочная» («Сосновый бор»); путепровод на станции «Блочная» (комплекс ППИ, дорога «Дружбы»); мост через р.Язовую по ул.Со-ликамской; путепровод по ул.Целинной; мост че-рез р.Каму ул.Попова – ул.Борцов Революции), в отношении которых проведены работы по дополнительной оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 18 | бюджет города Перми | 883,769 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.05.2017 | 01.11.2017 | количество искусственных дорожных сооружений (мост через р.Мулянку по шоссе Космонавтов; мост через р.Мулянку по ул.Космонавта Леонова; путепровод над ж/д путями и р.Данилиху (переход «Стаханова-Ива»); мостовой переход через р.Егошиху (переход «Стаханова-Ива»); путепровод над ж/д путями по шоссе Космонавтов; мост в створе ул.Революции и ул.Макаренко через р.Егошиху; мост через р.Мулянку по ул.Красина; мост через р.Иву с эстакадой (переход «Стаханова-Ива»); мост через р.Мулянку по ул.Промышленной; путепровод по ул.Карпинского; путепровод на ж/д станции «Курья» через грузовые пути по ул.Светлогорской; путепровод на ж/д станции «Курья» через главные пути по ул.Светлогорской; мост через шлюзы Камской ГЭС; путепровод на станции «Блочная» («Сосновый бор»); путепровод на станции «Блочная» (комплекс ППИ, дорога «Дружбы»); мост через р.Язовую по ул.Соликамскаой; путепровод по ул.Целинной; мост через р.Каму ул.Попова – ул.Борцов Революции), в отношении которых разработан план транспортной безопасности | ед. | 18 | бюджет города Перми | 1350,000 |
|  |  |  | 01.05.2017 | 01.11.2017 | количество искусственных дорожных сооружений (мост через р.Каму), в отношении которых начаты строительно-монтажные работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20367,267 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 79777,136 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 79777,136 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2372096,268 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1870397,848 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 |

7.26. строки 1.1.2.1.1.5, 1.1.2.1.1.6 признать утратившими силу;

7.27. строку 1.1.2.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.10 | Дамба с водопропускной трубой на ул. Гиринской 1-й | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 699,621 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.28. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам 
финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 174295,667 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 170202,612 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 174295,667 |
|  | бюджет города Перми | 170202,612 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 174295,667 |
|  | бюджет города Перми | 170202,612 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 |

7.29. строки 1.1.3.1.1.1-1.1.3.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании | км | 1361,44 | бюджет города Перми | 126869,374 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.2 | Субсидии на ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) |  | 15.04.2017 | 15.12.2017 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 21,25 |  |  |
| 1.1.3.1.1.3 | Субсидии на паспортизацию сетей наружного освещения, находящихся на содержании |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км | 79,5 |  |  |
| 1.1.3.1.1.4 | Субсидии на капитальный ремонт сетей наружного освещения |  | 01.06.2017 | 30.10.2017 | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 5,67 |  | 16843,810 |

7.30. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2693515,065 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2187723,590 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5791,475 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 |

8. В приложении 2:

8.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Реконструкция пересечения ул.Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель). 2 этап. Реконструкция участка автомобильной дороги и ул.Героев Хасана от км 8+930 до ул.Ферма 4-я. 3 этап. Реконструкция ул.Героев Хасана от ул.Ферма 4-я до ул.Василия Васильева | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2017 | 31.12.2017 | количество выполненных этапов работ по реконструкции проезжей части автомобильной дороги | ед. | 1 | бюджет города Перми | 116120,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 340024,063 |
|  |  |  | 01.06.2017 | 01.12.2017 | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы 1 этапа реконструкции (неисполнение показателя в 2016 году) | кв.м | 12190 |  |  |

8.2. строки 1.2.1.1.10.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.10.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги по ул.Журналиста Дементьева от ул.Лядовской до дома № 147 по ул.Журналиста Дементьева | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2017 | 31.12.2017 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7520,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7520,700 |

8.3. строку 1.2.1.1.12.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.12.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству тротуара по ул.Таежной в микрорайоне Соболи | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2017 | 31.12.2017 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (неисполнение показателя в 2016 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года | 1000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.4. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.13, 1.2.1.1.13.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.14, 1.2.1.1.14.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.15, 1.2.1.1.15.1, 
«Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.1.1.13 | Реконструкция площади Восстания, 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.13.1 | Выполнение работ по корректировке проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2017 | 31.12.2017 | количество договоров на оплату работ по корректировке проектной документации, выполненной в 2016 году | ед. | 6 | бюджет города Перми | 598,496 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 598,496 |
| 1.2.1.1.14 | Реконструкция ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.14.1 | Выполнение работ по корректировке проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2017 | 31.12.2017 | количество договоров на оплату работ по корректировке проектной документации, выполненной в 2016 году | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.2.1.1.15 | Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.15.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству надземного пешеходного перехода по ул.Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2017 | 31.12.2017 | количество объектов, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по строительству надземного пешеходного перехода | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2387,553 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2387,553 |

8.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 699380,34967 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 198998,449 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 699380,34967 |
|  | бюджет города Перми | 198998,449 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 |

8.6. строки 1.2.2.1.1.1-1.2.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | Микрорайон Домостроительный: ул.Аксайская, ул.Амбарная, ул.Белозерская, ул.Домостроительная, ул.Лоцманская, ул.Осиновая, Черемуховый переулок, Черемуховый 2-й переулок, Вилюйский переулок, Станочный переулок, Верхоянский переулок, Кухтымский переулок, Ейский переулок, Макеевский переулок, Кутамышский переулок, ул.Серго | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2017 | 20.12.2017 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 7,1 | бюджет города Перми | 9003,380 <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.2 | Микрорайон Заозерье: ул.Судоремонтная, ул.Сигнальная, ул.Палубная 1-я, ул.Трясолобова, ул.Танкерная 1-я, ул.Байдарочная, ул.Верхнекамская, ул.Шлюпочная, ул.Паромная, ул.Липецкая, ул.Новоазовская, ул.Портовая, ул.Мачтовая, ул.Мачтовая 2-я, ул.Мачтовая 3-я, ул.Радистов, ул.Водолазная, ул.Читалина, ул.Палубная 2-я |  | 01.06.2017 | 20.12.2017 |  | км | 7,9 | бюджет города Перми | 8340,537 <*> |
| 1.2.2.1.1.3 | Микрорайон Средняя Курья: ул.Борцов Революции на участках от дома № 391 до дома № 407, от дома № 207а до дома № 217б; ул.Брикетная от дома № 19 до дома № 32, ул.Ломоносова, ул.Торфяная на участках от ул.Спешилова до дома № 130, от дома № 10г до дома № 38/1, от дома № 39 до дома № 74, от дома № 25а до дома № 35а, проезд от ул.Торфяной до ул.Борцов Революции; ул.Болотная от дома № 32 до дома № 39, ул. Линия 6-я А от дома № 8 до ул.Торфяной, ул.Сборная от дома № 11 до дома № 18, ул.Рыбацкая от дома № 1 до дома № 6, ул.Конечная, ул.Лабинская |  | 01.06.2017 | 20.12.2017 |  | км | 5,6 | бюджет города Перми | 5487,293 |
| 1.2.2.1.1.4 | ул.Потерянная, ул.Героя Пирожкова |  | 01.06.2017 | 20.12.2017 |  | км | 0,5 | бюджет города Перми | 538,80005 |

8.7. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 39368,211 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 39368,211 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 39368,211 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 738748,56067 |
|  | бюджет города Перми | 238366,660 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 |

9. В приложении 3:

9.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество исполнительных листов, по которым произведена оплата | ед. | 2 | бюджет города Перми | 160,619 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество единиц приобретенного оборудования | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4990,200 |
|  |  |  |  |  | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 182158,244 |

9.2. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 272333,679 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 272333,679 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 272333,679 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 272333,679 |