08.08.2017

605

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. 
№ 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 910 (в ред. 
от 10.03.2017 № 173, от 14.04.2017 № 292, от 26.05.2017 № 400).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми								    Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 08.08.2017 № 605

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 910

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9-10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 881583,691 | 908320,500 | 809434,942 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 877697,959 | 908320,500 | 809434,942 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885,732 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 814140,103 | 847885,100 | 748617,442 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 810254,371 | 847885,100 | 748617,442 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885,732 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 67443,588 | 60435,400 | 60817,500 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 67443,588 | 60435,400 | 60817,500 |
| 10 | Показатели конечного результата цели Программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, % | 33,0 | 36,0 | 39,0 |
|  | Количество получателей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, ед. | 23086 | 23732 | 24444 |
|  | Численность населения города Перми, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, чел. | 38691 | 35330 | 35350 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 810254,371 | 847885,100 | 748617,442 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885,732 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  | 117685,396 | 193203,700 | 93932,842 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта |  | 78894,500 | 38894,500 | 38894,500 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  | 617560,207 | 615786,900 | 615790,100 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 67443,588 | 60435,400 | 60817,500 |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  | 47040,075 | 47781,200 | 48163,300 |
| 1.2.2 | Задача. Стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного образования по достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) |  | 20403,513 | 12654,200 | 12654,200 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 877697,959 | 908320,500 | 809434,942 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885,732 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 877697,959 | 908320,500 | 809434,942 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885,732 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | МКУ «УТЗ» | выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 40580, 738 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | произведенная предоплата за подключение к системе теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 6202, 750 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение к системе теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 3339, 400 | 0,000 |
|  |  |  | произведенная предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 613,350 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 1431, 100 | 0,000 |
|  |  |  | произведенная предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5) | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2522, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | ед. | - | 2 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 1358, 000 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 пропорционально выполненным строительно-монтажным работам | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 81,162 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 133,040 | 0,000 |
|  |  |  | разработанная проектно-сметная документация для строительства плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3480, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию плавательный бассейн по адресу: ул.Сысольская,10/5 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 66519, 960 | 0,000 |

3.2. строки 1.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая,22 | МКУ «УТЗ» | выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации для строительства спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая,22 (в том числе оценка достоверности сметной стоимости) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2306, 506 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | произведенная предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул.Тихая,22 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 246, 804 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая,22 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 575, 875 | 0,000 |
|  |  |  | произведенная предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул.Тихая,22 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2575, 840 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая,22 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 454, 560 | 0,000 |
|  |  |  | произведенная предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая,22 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 705,431 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая,22 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 124,488 | 0,000 |
|  |  |  | произведенная предоплата за подключение к сетям теплоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая,22 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1041, 283 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение к сетям теплоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая,22 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 560,691 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая,22 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 28284, 386 | 0,000 |
|  |  |  | введенная в эксплуатацию спортивная база «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая,22 | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 35410, 642 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6875, 864 | 30000, 000 | 35410, 642 |

3.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 58878, 163 | 121579, 201 | 35410, 642 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3480, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строку 1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2 | Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | ед. | 19 | 5 | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 33253, 130 | 42117, 400 | 42117, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 405,732 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «ГСКК» | количество отремонтированных муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1199, 730 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 113799,664 | 193203, 700 | 93932, 842 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885, 732 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строки 1.1.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2 | Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением всероссийских спортивных соревнований по баскетболу | КФКС | количество всероссийских спортивных соревнований по баскетболу в текущем сезоне на территории города Перми | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 39705, 000 | 20000, 000 | 20000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39705, 000 | 20000, 000 | 20000, 000 |

3.7. после строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.2.1.4 | Финансирование расходов Фонда Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА» | КФКС | количество получателей субсидии | ед. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 20295, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20295, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 78894, 500 | 38894, 500 | 38894, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 78894, 500 | 38894, 500 | 38894, 500 |

3.9. строку 1.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1 | Оказание услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | объем услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ | чел./чел./час | 17112/ 7080910 | 17112/ 7089348 | 17112/ 7089348 | бюджет города Перми | 481879,555 | 481971, 500 | 481971, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 625 | 624 | 624 | бюджет города Перми | 43094, 945 | 43003, 000 | 43003, 000 |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 16 | 16 | 16 | бюджет города Перми | 1026, 200 | 1026, 200 | 1026, 200 |

3.10. строки 1.1.3.1.5, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.5 | Целевая субсидия на содержание лыжной базы МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» г.Перми | МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» г.Перми | количество физкультурно-оздоровительных комплексов, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 8889, 985 | 3337, 900 | 3341, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8889, 985 | 3337, 900 | 3341, 100 |

3.11. строки 1.1.3.1.8, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.8 | Расходы в области физической культуры и спорта | КФКС | количество земельных участков, по которым осуществляется оплата земельного налога | ед. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 0,050 | 0,0000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | разработанный интерактивный программный продукт (карта) «Спортивная инфраструктура города Перми» | ед. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 299,934 | 0,0000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 299,984 | 0,0000 | 0,000 |

3.12. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 597142, 707 | 595051,100 | 595054,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.13. строку «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 617560, 207 | 615786, 900 | 615790, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.14. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 810254, 371 | 847885, 100 | 748617,442 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885, 732 | 0,000 | 0,000 |

3.15. в приложении в таблице 2:

3.15.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Спортивная база «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая,22 |
| --- | --- | --- |

3.15.2. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2 Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая,22 |
| --- | --- | --- |

3.15.3. строки 10-16 изложить в следующей редакции:

| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 72286,506 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 72286,506: 2017 год – 6875,864; 2018 год – 30000,000; 2019 год – 35410,642 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | 1. Выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации | ед. | 1 | 2017 |
|  | 2. Выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2018 |
|  | 3. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 | 2019 |

3.15.4. строку 21 изложить в следующей редакции:

| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Однократная привязка типовой проектной документации | 2017 год |
|  |  | 2. Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая,22 | 2018-2019 годы |
|  |  | 3. Ввод объекта в эксплуатацию | 2019 год |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»:

41. в графе 6 строки 1.2.1.1.1 цифры «39» заменить цифрами «40»;

4.2. в графе 6 строки 1.2.1.1.1 цифры «148» заменить цифрами «149»;

4.3. строки 1.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Стипендия «Спортивные надежды» | КФКС | количество стипендиатов «Спортивные надежды» | чел. | 146 | 186 | 186 | бюджет города Перми | 1920, 000 | 2586, 000 | 2586, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1920, 000 | 2586, 000 | 2586, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1920, 000 | 2586, 000 | 2586, 000 |

4.4. строки 1.2.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.2.1 | Физкультурные и спортивные мероприятия на территории города Перми | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | количество проведенных мероприятий | ед. | 137 | 134 | 134 | бюджет города Перми | 14184, 990 | 7871, 455 | 7871, 455 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КФКС | количество проведенных мероприятий | ед. | 6 | 6 | 6 | бюджет города Перми | 4298, 523 | 2196, 745 | 2196, 745 |
|  |  | итого по ПНР | количество проведенных мероприятий | ед. | 143 | 140 | 140 | бюджет города Перми | 18483,513 | 10068,200 | 10068,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18483,513 | 10068,200 | 10068,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18483, 513 | 10068,200 | 10068,200 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20403, 513 | 12654, 200 | 12654, 200 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67443, 588 | 60435,400 | 60817,500 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» в приложении в графе 4 строки 1 цифры «33330» заменить цифрами «38691»;

6. В приложении 2:

6.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | МКУ «УТЗ» | 01.03.2017 | 03.05.2017 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | МКУ «УТЗ» | 04.09.2017 | 25.09.2017 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | МКУ «УТЗ» | 25.09.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 40580, 738 |
| 1.1.1.1.1.4 | Предоплата за подключение к системе теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | счет на предоплату за подключение к системе теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 6202, 750 |
| 1.1.1.1.1.5 | Предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 28.02.2017 | счет на предоплату за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 613, 350 |
| 1.1.1.1.1.6 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 31.10.2017 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | ед. | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2522, 000 |
| 1.1.1.1.1.7 | Оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 пропорционально выполненным строительно-монтажным работам | МКУ «УТЗ» | 30.10.2017 | 29.12.2017 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за строительством плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 81,162 |
| 1.1.1.1.1.8 | Разработка проектно-сметной документации для строительства плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 03.04.2017 | акт приемки-сдачи выполненных работ (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3480, 000 |

6.2. строки 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.2.1-1.1.1.1.2.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по однократной привязке типовой проектной документации для строительства спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая,22 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 20.01.2017 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по однократной привязке типовой проектной документации для строительства спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая,22 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации для строительства спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая,22 (в том числе оценка достоверности сметной стоимости) | МКУ «УТЗ» | 20.01.2017 | 31.10.2017 | акт выполненных работ по однократной привязке типовой проектной документации для строительства спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая,22 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2306, 506 |
| 1.1.1.1.2.3 | Предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул.Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 28.04.2017 | 29.12.2017 | счет на предоплату за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая, 22 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 246,804 |
| 1.1.1.1.2.4. | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул.Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 31.07.2017 | 29.12.2017 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая, 22 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2575, 840 |
| 1.1.1.1.2.5 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 31.07.2017 | 29.12.2017 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая, 22 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 705,431 |
| 1.1.1.1.2.6 | Предоплата за подключение к системе теплоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 31.07.2017 | 29.12.2017 | счет на предоплату за подключение к системе теплоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» г.Перми, ул.Тихая, 22 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1041, 283 |

6.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 6875,864 |
| --- | --- | --- |

6.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 58878,163 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3480,000 |

6.5. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.1.1-1.1.1.2.1.1.3, 1.1.1.2.1.3, 1.1.1.2.1.3.1-1.1.1.2.1.3.3, 1.1.1.2.1.4, 1.1.1.2.1.4.1- 1.1.1.2.1.4.3, 1.1.1.2.1.5, 1.1.1.2.1.5.1-1.1.1.2.1.5.3, 1.1.1.2.1.6, 1.1.1.2.1.6.1- 1.1.1.2.1.6.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул.Памирская,32а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Проведение аукциона | МКУ «ГСКК» | 26.07.2017 | 04.08.2017 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта | МКУ «ГСКК» | 28.08.2017 | 08.09.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МКУ «ГСКК» | 28.08.2017 | 16.10.2017 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2734, 130 |
| 1.1.1.2.1.3 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул.Братская,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3.1 | Проведение аукциона | МКУ «ГСКК» | 18.07.2017 | 28.07.2017 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3.2 | Заключение муниципального контракта | МКУ «ГСКК» | 21.08.2017 | 30.09.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МКУ «ГСКК» | 21.08.2017 | 09.10.2017 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2734, 130 |
| 1.1.1.2.1.4 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: микрорайон Запруд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.4.1 | Проведение аукциона | МКУ «ГСКК» | 21.07.2017 | 01.08.2017 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4.2 | Заключение муниципального контракта | МКУ «ГСКК» | 23.08.2017 | 04.09.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МКУ «ГСКК» | 23.08.2017 | 11.10.2017 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2734, 130 |
| 1.1.1.2.1.5 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул.Льва Шатрова,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.5.1 | Проведение аукциона | МКУ «ГСКК» | 24.07.2017 | 05.08.2017 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5.2 | Заключение муниципального контракта | МКУ «ГСКК» | 28.08.2017 | 11.09.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МКУ «ГСКК» | 28.08.2017 | 16.10.2017 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2734, 140 |
| 1.1.1.2.1.6 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул.Лодыгина,54/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.6.1 | Проведение аукциона | МКУ «ГСКК» | 01.08.2017 | 11.08.2017 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6.2 | Заключение муниципального контракта | МКУ «ГСКК» | 05.09.2017 | 18.09.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МКУ «ГСКК» | 05.09.2017 | 23.10.2017 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2734, 140 |

6.6. строки 1.1.1.2.2.1-1.1.1.2.2.19 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г.Перми по адресу: ул.Дубровская,11 | МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г.Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г.Перми по адресу: ул.Дубровская,11, в том числе устройство ограждения | ед. | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 6088, 830 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.2 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО «СДЮСШОР «Старт» г.Перми по адресу: ул.Давыдова,13 | МБУ ДО «СДЮСШОР «Старт» г.Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МБУ ДО «СДЮСШОР «Старт» г.Перми по адресу: ул.Давыдова,13, в том числе текущий ремонт полов | ед. | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 710, 000 |
| 1.1.1.2.2.3 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР «Орленок» г.Перми по адресу: ул.Сибирская,47 | МАУ ДО «СДЮСШОР «Орленок» г.Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР «Орленок» г.Перми по адресу: ул.Сибирская,47 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1000, 000 |
| 1.1.1.2.2.4 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ «Ника» г.Перми по адресу: ул.Нефтянников,5 | МАУ ДО «ДЮСШ «Ника» г.Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ «Ника» г.Перми по адресу: ул.Нефтянников,5, в том числе обмер и обследование кровли, обработка конструкции (включая акты по договорам, заключенным в 2016 году) | ед. | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 319, 386 |
| 1.1.1.2.2.5 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШОР по гребным видам спорта» г.Перми по адресу: ул.Танцорова,27 | МАУ ДО «ДЮСШОР по гребным видам спорта» г.Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШОР по гребным видам спорта» г.Перми по адресу: ул.Танцорова,27, в том числе выполнение работ по разработке, согласованию и проверке ПСД, осуществление строительного контроля | ед. | 6 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2009, 683 |
| 1.1.1.2.2.6 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШОР по гребным видам спорта» г.Перми по адресу: ул.Борцов Революции,151в | МАУ ДО «ДЮСШОР по гребным видам спорта» г.Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШОР по гребным видам спорта» г.Перми по адресу: ул.Борцов Революции,151в, в том числе обустройство территории, лабораторные исследования воды из скважин, восстановление технической документации, выполнение работ по разработке, согласованию и проверке ПСД, выполнение работ по формированию пакета геолого-технических документов и материалов для получения лицензии, осуществление строительного контроля | ед. | 7 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1427, 327 |
| 1.1.1.2.2.7 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮШОР «Летающий лыжник» по адресу: ул.Тихая,22 | МАУ ДО «СДЮШОР «Летающий лыжник» | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮШОР «Летающий лыжник» г.Перми по адресу: ул.Тихая,22, в том числе обследование трамплинов, судейской вышки, здания медпункта, административного здания, лестницы | ед. | 7 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 532, 273 |
| 1.1.1.2.2.8 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ водных видов спорта» г.Перми по адресу: ул.Макаренко,25 | МАУ ДО «ДЮСШ водных видов спорта» г.Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ водных видов спорта» г.Перми по адресу: ул.Макаренко,25 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1446, 000 |
| 1.1.1.2.2.9 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО «СДЮСШОР «Олимп» г.Перми по адресу: ул.Мостовая,6 | МБУ ДО «СДЮСШОР «Олимп» г.Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МБУ ДО «СДЮСШОР «Олимп» г.Перми по адресу: ул.Мостовая,6, в том числе ремонтно-реставрационные работы кровли на объект культурного наследования «Народный дом» (1900-е, 1925 гг.) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2109, 848 |
| 1.1.1.2.2.10 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР №1» г.Перми по адресу: ул.Краснова,23 | МАУ ДО «СДЮСШОР №1» г.Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР №1» г.Перми по адресу: ул.Краснова,23 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 3000, 000 |
| 1.1.1.2.2.11 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ «ПГШШК» по адресу: ул.Сибирская,1 | МАУ «ПГШШК» | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ «ПГШШК» по адресу: ул.Сибирская,1, в том числе изготовление проектно-сметной документации, приобретение мебели | ед. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2000, 000 |
| 1.1.1.2.2.12 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» по адресу: ул.Агрономическая,23 | МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» по адресу: ул.Агрономи-ческая,23, в том числе подготовка технических условий подключения к сети газораспределения, проектирование газоснабжения, материалы топографических изысканий, установка системы безопасности объекта (видеонаблюдение, турникеты, шлагбаумы, домофон) | ед. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 3300, 000 |
| 1.1.1.2.2.13 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г.Перми по адресу: ул.Вижайская,16 | МАУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г.Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г.Перми по адресу: ул.Вижайская,16, в том числе электромонтажные работы, замена радиаторов отопления | ед. | 5 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 3122, 750 |
| 1.1.1.2.2.14 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо и дзюдо «Витязь» им.И.И.Пономарева» г.Перми по адресу: ул.Карпинского,100а | МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо и дзюдо «Витязь» им.И.И.По-номарева» г.Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо и дзюдо «Витязь» им.И.И.Понома-рева» г.Перми по адресу: ул.Карпинского, 100а, в том числе утепление и облицовка фасада здания, ремонт теплового узла | ед. | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 808, 725 |
| 1.1.1.2.2.15 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО «ДЮСШ «Искра» г.Перми по адресу: ул.Красноуральская,37а | МБУ ДО «ДЮСШ «Искра» г.Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МБУ ДО «ДЮСШ «Искра» г.Перми по адресу: ул.Красноу-ральская,37а, в том числе изготовление проектно-сметной документации, установка шлагбаума, ограждения спортивной площадки и ее оборудования, приобретение металлоискателя | ед. | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1932, 598 |
| 1.1.1.2.2.16 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ армейского рукопашного боя» по адресу: ул.Шоссе Космонавтов,203а | МАУ ДО «ДЮСШ армейского рукопашного боя» | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ армейского рукопашного боя» по адресу: ул.Шоссе Космонавтов,203а, в том числе замена дверных и оконных блоков | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 367, 410 |
| 1.1.1.2.2.17 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» по адресу: ул.Светлогорская,14 | МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» | 01.03.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» по адресу: ул.Светлогорская,14, | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 405,732 |
| 1.1.1.2.2.18 | Ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения по адресу: сквер по ул.Екатерининской (Экстрим-парк) | МКУ «ГСКК» | 28.04.2017 | 29.09.2017 | акт выполненных работ по ремонту муниципального плоскостного спортивного сооружения по адресу: сквер по ул.Екатерининской (Экстрим-парк) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1199, 730 |
| 1.1.1.2.2.19 | Ремонт и приведение в нормативное состояние объекта по адресу: ул.Танкистов,19 | МКУ «ГСКК» | 15.05.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние объекта по адресу: ул.Танкистов,19, в том числе топографическая съемка, проектные работы | ед. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2734, 130 |

6.7. после строки 1.1.1.2.2.19 дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.1.2.2.20 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ФКиС «Пермский городской хоккейный центр» по адресу: ул.Солдатова,8 | МАУ ФКиС «Пермский городской хоккейный центр» | 04.07.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ФКиС «Пермский городской хоккейный центр» по адресу: ул.Солдатова,8 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 154,170 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.21 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ФКиС «Стадион «Спутник» по адресу: ул.Мензелинская,12 | МАУ ФКиС «Стадион «Спутник» | 04.07.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние объекта МАУ ФКиС «Стадион «Спутник» по адресу: ул.Мензелинская,12 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 190, 000 |

6.8. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 113799,664 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885,732 |

6.9. строки 1.1.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.1 | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением всероссийских спортивных соревнований по баскетболу | КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество всероссийских спортивных соревнований по баскетболу в текущем сезоне на территории города Перми | ед. | 11 | бюджет города Перми | 39705, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39705, 000 |

6.10. после строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.2.1.4 | Финансирование расходов Фонда Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.4.1 | Предоставление субсидий на финансирование расходов Фонда Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА» | КФКС | 04.07.2017 | 31.12.2017 | количество получателей субсидии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20295, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20295, 000 |

6.11. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 78894, 500 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 78894, 500 |

6.12. строки 1.1.3.1.1, 1.1.3.1.1.1, 1.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1 | Оказание услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.1 | Оказание услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | объем услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ | чел./ чел./ час | 17112/ 7080910 | бюджет города Перми | 481879,555 |
| 1.1.3.1.1.2 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 625 | бюджет города Перми | 43094, 945 |

6.13. строки 1.1.3.1.5, 1.1.3.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.5 | Целевая субсидия на содержание лыжной базы МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.5.1 | Содержание спортивного комплекса по адресу: ул.Агрономическая,23 | МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» г.Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество физкультурно-оздоровительных комплексов, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8889, 985 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8889, 985 |

6.14. после строки 1.1.3.1.8.1 дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.3.1.8.2 | Оплата расходов на разработку интерактивного программного продукта (карта) «Спортивная инфраструктура города Перми» | КФКС | 04.07.2017 | 31.12.2017 | разработанный интерактивный программный продукт (карта) «Спортивная инфраструктура города Перми» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 299,934 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.15. строки «Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 299,984 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 597142,707 |

6.16. стоки «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 617560,207 |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 810254,371 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885,732 |

7. В приложении 3:

7.1. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.1 цифры «572,480» заменить цифрами «451,060»;

7.2. в графе 8 строки 1.2.1.1.1.2 цифры «39» заменить цифрами «40»;

7.3. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.2 цифры «1156,320» заменить цифрами «1277,740»;

7.4. строки 1.2.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | Присуждение стипендий «Спортивные надежды» | КФКС | 04.07.2017 | 04.07.2017 | количество стипендиатов «Спортивные надежды» | чел. | 146 | бюджет города Перми | 1920, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1920, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1920, 000 |

7.5. строки 1.2.2.2.1.2-1.2.2.2.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.2.1.2 | Реализация социально значимых проектов | КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество социальных проектов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 400, 371 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.2.1.3 | Организация и проведение Всероссийских массовых мероприятий на территории города Перми | КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных Всероссийских массовых мероприятий города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 143, 278 |
|  |  |  |  |  | численность населения города Перми, принявшего участие во Всероссийских массовых мероприятиях на территории города Перми | чел. | 355 |  |  |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных Всероссийских массовых мероприятий города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 265, 952 |
|  |  |  |  |  | численность населения города Перми, принявшего участие во Всероссийских массовых мероприятиях на территории города Перми | чел. | 605 |  |  |
| 1.2.2.2.1.4 | Организация и проведение краевых соревнований на территории города Перми | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных краевых соревнований на территории города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 186, 538 |
|  |  |  |  |  | численность населения города Перми, принявшего участие в краевых соревнованиях на территории города Перми | чел. | 125 |  |  |
| 1.2.2.2.1.5 | Организация и проведение комплексных и оздоровительных мероприятий на территории города Перми | КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных комплексных и оздоровительных мероприятий на территории города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 3254, 814 |
|  |  |  |  |  | численность населения города Перми, принявшего участие в комплексных и оздоровительных мероприятиях на территории города Перми | чел. | 1323 |  |  |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных комплексных и оздоровительных мероприятий на территории города Перми | ед. | 12 | бюджет города Перми | 6726, 388 |
|  |  |  |  |  | численность населения города Перми, принявшего участие в комплексных и оздоровительных мероприятиях на территории города Перми | чел. | 1145 |  |  |
| 1.2.2.2.1.6 | Организация и проведение соревнований по видам спорта на территории города Перми | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных соревнований по видам спорта на территории города Перми | ед. | 90 | бюджет города Перми | 3591, 990 |
|  |  |  |  |  | численность населения города Перми, принявшего участие в соревнованиях по видам спорта на территории города Перми | чел. | 2887 |  |  |
| 1.2.2.2.1.7 | Организация и проведение соревнований по игровым видам спорта на территории города Перми | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных соревнований по игровым видам спорта на территории города Перми | ед. | 25 | бюджет города Перми | 2880, 158 |
|  |  |  |  |  | численность населения города Перми, принявшего участие в соревнованиях по игровым видам спорта на территории города Перми | чел. | 1930 |  |  |
| 1.2.2.2.1.8 | Обеспечение условий для сдачи норм ГТО по плаванию и стрельбе, включая пропаганду комплекса ГТО | МКУ «ГСКК» | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество человек, сдавших нормативы ГТО по плаванию и стрельбе | чел. | 1323 | бюджет города Перми | 533, 963 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду комплекса ГТО | ед. | 1 |  |  |

7.6. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 18483,513 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 18483,513 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20403,513 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 67443,588 |