Дата рег.

В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми

О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации 
города Перми

О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1060 «Об утверждении Порядка разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми» (в ред. от 12.05.2010 № 251, от 14.10.2011 № 623, от 30.12.2011 № 888, от 10.08.2012 № 451, от 29.04.2013 № 329, от 20.08.2013 
№ 665, от 29.01.2014 № 43, от 10.04.2014 № 242, от 07.08.2014 № 531, от 06.11.2014 № 813, от 28.01.2015 № 52, от 29.06.2015 № 418, от 28.04.2016 № 291, от 12.01.2017 № 24, от 14.06.2017 № 457).

2. Внести в Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 7 августа 2014 г. № 531 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми» (в ред. от 28.01.2015 № 52, от 29.06.2015 № 418, от 12.07.2016 № 493, от 06.10.2016 № 799, от 12.01.2017 № 24), следующие изменения:

2.1. Дополнить пунктом 1.2.131 следующего содержания:

«1.2.131. приоритетные проекты, проекты администрации города Перми применяются в понятиях, аналогичных понятиям, применяемым в Положении об организации проектной деятельности в администрации города Перми, утвержденном постановлением администрации города Перми от 28 апреля 2017 г. № 327;».

2.2. После абзаца пятого пункта 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«приоритетных проектов, проектов администрации города Перми;».

2.3. В пункте 2.3 слова «1 мая» заменить на слова «1 июня».

2.4. В приложении 1:

2.4.1. строку 18 признать утратившей силу;

2.4.2. сноску 4 признать утратившей силу.

2.5. Пункт 3.5 приложения 2 признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми                                                                            Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

администрации города Перми

ИЗМЕНЕНИЯ

В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ 
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 1060

1. В пункте 5.5:

1.1. после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«анализ факторов, повлиявших на ход реализации инвестиционного проекта;»;

1.2. абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«причины недостижения плановых значений показателей непосредственного результата мероприятия плана-графика инвестиционного проекта, а также влияние недостижения плановых значений показателей непосредственного результата на выполнение задачи, инвестиционного проекта в целом;».

2. В приложении 1:

2.1. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Показатель конечного результата инвестиционного проекта по годам реализации | ед. изм. | значение | год реализации <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя конечного результата <6> |  |  |  |

2.2. строку 22 признать утратившей силу;

2.3. абзац первый сноски 6 изложить в следующей редакции:

«Наименование показателя конечного результата инвестиционного проекта, в том числе его значимые характеристики.»;

2.4. сноску 7 признать утратившей силу.

3. В приложении 2:

3.1. наименование изложить в следующей редакции:

«Финансирование инвестиционного проекта

______________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)»;

3.2. графу 1 заголовочной части таблицы изложить в следующей редакции:

«Код»;

4. приложение 3 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК инвестиционного проекта

____________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

на ________________ год

| Код | Наименование задачи, мероприятия. Место проведения/расположения (адрес) | Исполнитель мероприятия | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 <1> | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Наименование мероприятия <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Наименование мероприятия <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Код мероприятия должен соответствовать коду мероприятия в разделе «Финансирование инвестиционного проекта».

<2> Указывается полный перечень мероприятий, необходимый и достаточный для достижения результата мероприятия, в случае необходимости возможна дополнительная детализация мероприятия.

Графа 4 - указывается дата начала реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, указывается первый день месяца (квартала), в котором планируется начало реализации мероприятия.

Графа 5 - указывается дата окончания реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, указывается последний день месяца (квартала), в котором планируется окончание реализации мероприятия.

Графа 10 - указывается объем финансирования по источникам финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники. Разные источники финансирования указываются в разных строках.

При отсутствии значений в графе 8 проставляется прочерк (-).

При отсутствии значений в графе 10 проставляется ноль (0,0).

По строкам «Итого» и «Всего» указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.».

5. Таблицу 1 приложения 6 изложить в следующей редакции:

«ОТЧЕТ о реализации инвестиционного проекта

____________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

за ________________ год

| Код | Наименование мероприятия инвестиционного проекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Исполнитель мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  | Причины недостижения/неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | ед. изм. | план | факт | % достижения <1> |  | план | факт | % освоения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 <2> | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 <2> | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 <2> | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100%.

<2> Код мероприятия должен соответствовать коду мероприятия в плане-графике инвестиционного проекта.

Графа 9 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники. Разные источники финансирования указываются в разных строках.

Графа 13 - указываются причины недостижения и (или) перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата инвестиционного проекта, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей инвестиционного проекта, а также причины неосвоения объема бюджетных ассигнований.

При отсутствии значений в графах 10, 11 проставляется ноль (0,0).

По строкам «Итого» и «Всего» указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.».

6. В таблице 2 приложения 6:

6.1. графу 1 заголовочной части таблицы изложить в следующей редакции:

«№ п/п»;

6.2. в графе 2 заголовочной части таблицы слово «реализации» исключить;

6.3. в графах 4-7 заголовочной части таблицы слово «реализации» исключить;

6.4. в графе 9 заголовочной части таблицы слово «невыполнения» заменить на слово «недостижения».

7. Таблицу 3 приложения 6 изложить в следующей редакции:

«ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ о реализации инвестиционного проекта ____________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

| N п/п | Наименование показателя конечного результата инвестиционного проекта | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата инвестиционного проекта |  |  | Источник финансирования | Общий объем финансирования инвестиционного проекта (тыс. руб.) <3> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год N - n <1> | год N - 1 | год N <2> |  | год N - n <1> | год N - 1 | год N <2> |
|  |  |  | факт | факт | факт |  | факт | факт | факт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Год N - n - год начала реализации инвестиционного проекта.

<2> Год N - год окончания реализации инвестиционного проекта.

<3> Указывается с разбивкой по показателям конечного результата по каждому году реализации инвестиционного проекта.».

8. Таблицу 1 приложения 7 изложить в следующей редакции:

«Оценка достижения планового значения показателя непосредственного результата инвестиционного проекта при наличии финансирования (Опнр)

| \ Степень освоения \ планового объема \ финансирования, % \ Степень \ достижения\ планового \ значения ПНР \ инвестиционного \ проекта, % \ | ниже 100 | 100 |
| --- | --- | --- |
| 99,5 и выше | 3 | 3 |
| 94,5-99,4 | 2 | 1 |
| 80,5-94,4 | 1 | 0 |
| ниже 80,5 | 0 | 0 |

9. Таблицу 2 приложения 7 изложить в следующей редакции:

«Оценка достижения планового значения показателя непосредственного результата инвестиционного проекта при отсутствии финансирования

| Степень достижения планового значения ПНР инвестиционного проекта, % | Оценка достижения планового значения ПНР инвестиционного проекта (Опнр), баллы |
| --- | --- |
| 99,5 и выше | 3 |
| 94,5-99,4 | 2 |
| 80,5-94,4 | 1 |
| ниже 80,5 | 0 |

10. Таблицу 3 приложения 7 изложить в следующей редакции:

«Оценка достижения планового значения показателя конечного результата инвестиционного проекта

| Степень достижения планового значения ПКР, % | Оценка достижения планового значения ПКР (Опнр), баллы |
| --- | --- |
| 99,5 и выше | 3 |
| 94,5-99,4 | 2 |
| 80,5-94,4 | 1 |
| ниже 80,5 | 0 |