19.09.2017

743

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
в целях ликвидации аварийного жилищного фонда

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 26 июня 2013 г. № 520 (в ред. от 26.12.2013 № 1251, от 30.04.2014 № 304, 
от 18.12.2014 № 1001, от 20.05.2015 № 297, от 29.06.2015 № 422, от 16.07.2015 
№ 473, от 04.09.2015 № 618, от 08.12.2015 № 1030, от 12.01.2016 № 6, 
от 12.04.2016 № 246, от 16.12.2016 № 1115, от 06.02.2017 № 74, от 26.06.2017 
№ 486, от 04.08.2017 № 602).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми							              Д.И. Самойлов

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 19.09.2017 № 743

- ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 26 июня 2013 г. № 520

1. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов

| № | Адрес многоквартирного дома (МКД) (улица, № дома) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств бюджета города Перми | дополнительное финансирование за счет бюджета города Перми |  |  |  |  | внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |  |  |  | на превышение цены 1 кв. м | на превышение общей площади жилых помещений | выкуп жилых помещений на исполнение судебных решений | предоставление жилых помещений на исполнение судебных решений | за счет имущества муниципальной казны |  |
|  |  | номер | дата |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Александра Щербакова, 74 | 4 | 15.09.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 12 | 12 | 354,90 | 3 | 0 | 3 | 121,10 | 0,00 | 121,10 | 10239909,00 | 3531276,00 | 294273,00 | 98091,00 | 1387079,40 |  | 4929189,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул. Бригадирская, 4 | 6 | 16.05.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 24 | 22 | 361,80 | 6 | 5 | 1 | 308,50 | 239,80 | 68,70 | 15069492,19 | 8995860,00 | 749655,00 | 249885,00 | 3201608,34 |  | 1872483,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул. Брикетная, 5 | 146 | 17.11.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 22 | 22 | 394,00 | 7 | 2 | 5 | 329,80 | 86,80 | 243,00 | 17359805,56 | 9616968,00 | 801414,00 | 267138,00 | 3558833,13 |  | 3115452,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул. Гипсовая, 1/37 | 125 | 23.12.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 5 | 5 | 516,70 | 2 | 0 | 2 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 3839215,39 | 2274480,00 | 189540,00 | 63180,00 | 672615,43 |  | 639399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул. Делегатская, 25 | 6 | 25.10.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 24 | 24 | 332,00 | 7 | 5 | 2 | 279,20 | 190,10 | 89,10 | 15553443,84 | 8141472,00 | 678456,00 | 226152,00 | 3193360,32 |  | 3314003,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул. Делегатская, 29 | 3 | 01.04.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 15 | 15 | 330,00 | 5 | 1 | 4 | 203,80 | 39,90 | 163,90 | 10990928,43 | 5942808,00 | 495234,00 | 165078,00 | 2150144,71 |  | 2237663,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул. Дзержинского, 18 | 75 | 30.12.2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 44 | 43 | 526,90 | 10 | 2 | 8 | 413,60 | 88,00 | 325,60 | 28998917,81 | 12060576,00 | 1005048,00 | 335016,00 | 4721295,84 |  | 10876981,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул. Каляева, 66 | 6 | 04.04.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 59 | 59 | 619,60 | 16 | 7 | 9 | 619,60 | 253,60 | 366,00 | 35206497,81 | 18067536,00 | 1505628,00 | 501876,00 | 6781489,15 |  | 8349968,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул. Капитана Гастелло, 6 | 7 | 16.12.2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 65 | 48 | 709,50 | 18 | 8 | 10 | 639,00 | 280,40 | 358,60 | 33750875,59 | 18606996,00 | 1550583,00 | 516861,00 | 6342813,33 |  | 6733622,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул. Линия 5-я, 1а, лит. Е | 169 | 08.11.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 18 | 18 | 258,60 | 6 | 1 | 5 | 245,50 | 42,60 | 202,90 | 15156378,20 | 7158780,00 | 596565,00 | 198855,00 | 2495509,28 |  | 4706668,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул. Линия 5-я, 1а, лит. С | 170 | 08.11.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 41 | 38 | 338,10 | 9 | 2 | 7 | 282,90 | 76,80 | 206,10 | 22858340,82 | 8249364,00 | 687447,00 | 229149,00 | 3230483,96 |  | 10461896,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул. Магистральная, 5 | 4 | 19.03.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 27 | 18 | 399,60 | 13 | 8 | 5 | 232,15 | 144,80 | 87,35 | 16222779,89 | 6769494,00 | 564124,50 | 188041,50 | 2571709,31 |  | 6129410,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул. Монастырская, 7 | 99 | 22.12.2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 37 | 31 | 537,20 | 12 | 7 | 5 | 421,90 | 199,10 | 222,80 | 23457508,18 | 12302604,00 | 1025217,00 | 341739,00 | 4420109,57 |  | 5367838,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул. Советская, 79, лит. А | 105 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 13 | 13 | 169,50 | 3 | 0 | 3 | 135,80 | 0,00 | 135,80 | 7926552,37 | 3959928,00 | 329994,00 | 109998,00 | 1378630,43 |  | 2148001,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул. Советская, 79, лит. Б | 104 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 5 | 5 | 110,50 | 3 | 0 | 3 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 3966186,28 | 2227824,00 | 185652,00 | 61884,00 | 790523,67 |  | 700302,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул. Советская, 79, лит. В | 106 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 12 | 12 | 107,70 | 3 | 2 | 1 | 107,70 | 48,20 | 59,50 | 6619945,21 | 3140532,00 | 261711,00 | 87237,00 | 1175920,72 |  | 1954544,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул. Советская, 79, лит. Д | 107 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 4 | 4 | 109,10 | 1 | 0 | 1 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | 2673907,08 | 1388016,00 | 115668,00 | 38556,00 | 540869,28 |  | 590797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул. Советская, 81 | 108 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 15 | 12 | 134,10 | 2 | 0 | 2 | 96,50 | 0,00 | 96,50 | 6902940,27 | 2813940,00 | 234495,00 | 78165,00 | 1018917,06 |  | 2757423,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ул. Теплогорская, 29 | 8 | 16.12.2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 7 | 7 | 226,20 | 4 | 0 | 4 | 226,20 | 0,00 | 226,20 | 10257947,44 | 6595992,00 | 549666,00 | 183222,00 | 2201908,59 |  | 727158,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ул. Связистов, 19 | б/н | 11.11.1999 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 25 | 25 | 483,80 | 9 | 2 | 7 | 399,00 | 53,60 | 345,40 | 18280899,87 | 10429074,00 | 869089,50 | 289696,50 | 3862499,94 |  | 2830539,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ул. Нижнекурьинская, 11а | 5 | 19.03.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 30 | 6 | 342,10 | 1 | 0 | 1 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 2299626,35 | 1215972,00 | 101331,00 | 33777,00 | 480625,63 |  | 467920,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул. Окулова, 20, лит. Б | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 30 | 1 | 338,50 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 1468411,11 | 606528,00 | 50544,00 | 16848,00 | 188875,23 |  | 605615,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 534 | 440 | 7700,40 | 141 | 52 | 89 | 5338,15 | 1743,70 | 3594,45 | 309100508,69 | 154096020,00 | 12841335,00 | 4280445,00 | 56365822,32 |  | 81516886,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Водников, 49 | 16 | 27.10.2005 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 5 | 5 | 495,80 | 1 | 0 | 1 | 39,40 | 0,00 | 39,40 | 4425719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4425719,00 | 0,00 |
| 2 | Ул. Краснофлотская, 28а | б/н | 11.10.2006 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 605,90 | 4 | 0 | 4 | 126,50 | 0,00 | 126,50 | 6758180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6758180,00 |
| 3 | Ул. Краснофлотская, 30 | б/н | 11.10.2006 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 45 | 45 | 595,20 | 10 | 0 | 10 | 272,90 | 0,00 | 272,90 | 18964407,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18964407,60 |
| 4 | Ул. Красноармейская 1-я, 9а | б/н | 12.11.2007 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 46 | 46 | 201,70 | 5 | 5 | 0 | 201,70 | 201,70 | 0,00 | 13003931,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8317797,79 | 0,00 | 4852756,87 |
| 5 | Ул. Гатчинская, 4 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 439,80 | 1 | 1 | 0 | 50,50 | 50,50 | 0,00 | 5500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5500000,00 |
| 6 | Ул. Энгельса, 26 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 3 | 3 | 466,20 | 1 | 1 | 0 | 47,30 | 47,30 | 0,00 | 2313768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2313768,00 |
| 7 | Ул. Энгельса, 10 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 526,40 | 1 | 1 | 0 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 361818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 361818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул. Углеуральская, 9 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 9 | 408,60 | 4 | 4 | 0 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 8000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000000,00 |
| 9 | Ул. Николая Островского, 3а | 63 | 30.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 302,60 | 1 | 0 | 1 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 1340112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1340112,20 | 0,00 |
| 10 | Ул. Монтажников, 13а | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 9 | 536,30 | 3 | 1 | 2 | 68,20 | 19,90 | 48,30 | 6254654,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 366761,00 | 2224754,17 | 3663139,50 | 0,00 |
| 11 | Ул. Монтажников, 16 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 22 | 22 | 515,70 | 3 | 2 | 1 | 64,40 | 36,90 | 27,50 | 6456914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 128455,13 | 0,00 | 6328459,00 | 0,00 |
| 12 | Ул. Судозаводская, 21 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 9 | 522,80 | 3 | 2 | 1 | 56,20 | 37,30 | 18,90 | 6021719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6021719,00 | 0,00 |
| 13 | Ул. Максима Горького, 14 | б/н | 24.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 149,46 | 1 | 1 | 0 | 19,30 | 19,30 | 0,00 | 1864350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1864350,00 | 0,00 |
| 14 | Ул. Спортивная, 21 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 5 | 5 | 452,80 | 1 | 0 | 1 | 68,60 | 0,00 | 68,60 | 2965360,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2965360,30 | 0,00 |
| 15 | Ул. Грозненская, 5 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 7 | 7 | 941,90 | 2 | 2 | 0 | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 2158963,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 133500,00 | 0,00 | 2025463,90 | 0,00 |
| 16 | Ул. Краснополянская, 22 | б/н | 19.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 27 | 27 | 1197,88 | 7 | 3 | 4 | 346,08 | 152,40 | 193,68 | 16046320,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 6102461,72 | 0,00 | 9943859,00 | 0,00 |
| 17 | Ул. Инженерная, 36 | б/н | 12.12.2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 1490,90 | 2 | 2 | 0 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 1612602,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1612602,44 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул. Ремонтная 2-я, 7 | б/н | 22.11.2010 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 2 | 2 | 88,50 | 1 | 1 | 0 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 1928036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1928036,00 |
| 19 | Ул. Окулова, 25, лит. Б | б/н | 23.12.2010 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 202,60 | 1 | 1 | 0 | 202,60 | 202,60 | 0,00 | 8877729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8877729,40 |
| 20 | Ул. Окулова,25, лит. А | б/н | 23.12.2010 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 68,30 | 1 | 1 | 0 | 68,30 | 68,30 | 0,00 | 2992837,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2992837,70 |
| 21 | Ул. Капитана Гастелло, 6 | 7 | 16.12.2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 65 | 16 | 709,50 | 1 | 0 | 1 | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 11136320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 11136320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул. Магистральная, 5 | 4 | 19.03.2011 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 27 | 7 | 399,60 | 3 | 1 | 2 | 52,55 | 14,10 | 38,45 | 4187808,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3568968,55 | 618840,00 | 0,00 |
| 23 | Ул. Дзержинского, 18 | 75 | 30.12.2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 44 | 1 | 526,90 | 1 | 1 | 0 | 26,80 | 26,80 | 0,00 | 770000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770000,00 | 0,00 |
| 24 | Ул. Монастырская, 7 | 99 | 22.12.2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 37 | 1 | 537,20 | 1 | 0 | 1 | 22,80 | 0,00 | 22,80 | 1499222,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1499222,52 | 0,00 |
| 25 | Ул. Вильямса, 33 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 12 | 9 | 579,50 | 1 | 0 | 1 | 53,60 | 0,00 | 53,60 | 4696763,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4696763,40 | 0,00 |
| 26 | Ул. Карпинского, 46 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 14 | 4 | 363,70 | 1 | 1 | 0 | 41,20 | 41,20 | 0,00 | 2121377,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2121377,98 | 0,00 |
| 27 | Ул. Кировоградская, 190 | б/н | 25.03.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 115,20 | 1 | 0 | 1 | 40,40 | 0,00 | 40,40 | 2078679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2078679,60 | 0,00 |
| 28 | Ул. Пономарева, 81 | б/н | 23.05.2007 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 11 | 6 | 763,40 | 1 | 0 | 1 | 48,90 | 0,00 | 48,90 | 2420740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2420740,80 | 0,00 |
| 29 | Ул. Линия 5-я, 1а, лит. С | 170 | 08.11.2011 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 41 | 3 | 338,10 | 1 | 0 | 1 | 18,70 | 0,00 | 18,70 | 1291858,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1291858,81 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ул. Нижнекурьинская, 11а | 5 | 19.03.2011 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 30 | 2 | 342,10 | 1 | 0 | 1 | 42,70 | 0,00 | 42,70 | 2203028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2203028,10 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ул. Герцена, 9 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 20 | 3 | 506,40 | 1 | 1 | 0 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 1327715,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1327715,70 | 0,00 |
| 32 | Ул. Подлесная, 9/3 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 27 | 2 | 1542,40 | 1 | 1 | 0 | 36,20 | 36,20 | 0,00 | 2355235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2355235,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 538 | 264 | 16933,34 | 67 | 33 | 34 | 2510,03 | 1370,10 | 1139,93 | 154102798,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7092995,85 | 32710564,86 | 54111521,90 | 60187715,57 |
|  | Всего по 2013 году |  |  |  |  | 1072 | 704 | 24633,74 | 208 | 85 | 123 | 7848,18 | 3113,80 | 4734,38 | 463203306,87 | 154096020,00 | 12841335,00 | 4280445,00 | 56365822,32 |  | 81516886,37 | 7092995,85 | 32710564,86 | 54111521,90 | 60187715,57 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Космонавта Беляева, 38 | б/н | 26.01.2007 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 31 | 28 | 355,20 | 9 | 7 | 2 | 315,10 | 232,90 | 82,20 | 18625046,81 | 9743429,03 | 2875707,39 | 2231479,44 | 0,00 |  | 3774430,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул. Ладожская, 27 | 47 | 26.08.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 12 | 9 | 199,50 | 5 | 4 | 1 | 124,60 | 99,80 | 24,80 | 8587996,54 | 3499000,34 | 1033199,29 | 801642,29 | 0,00 |  | 3254154,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул. Академика Павлова, 7 | б/н | 24.10.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 23 | 18 | 551,30 | 4 | 0 | 4 | 137,80 | 0,00 | 137,80 | 10081380,99 | 3258312,65 | 962128,07 | 746499,30 | 0,00 |  | 5114440,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул. Академика Павлова, 6а | б/н | 24.10.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 25 | 25 | 412,20 | 10 | 6 | 4 | 337,70 | 142,70 | 195,00 | 18825998,52 | 9361881,11 | 2764070,77 | 2144663,51 | 0,00 |  | 4555383,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул. 2-я Рыночная, 22 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 27 | 19 | 385,90 | 10 | 7 | 3 | 253,60 | 172,80 | 80,80 | 15668858,65 | 8573214,77 | 2531257,98 | 1964014,77 | 0,00 |  | 2600371,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул. 2-я Рыночная, 20 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 33 | 29 | 503,50 | 11 | 9 | 2 | 451,10 | 364,10 | 87,00 | 25025514,06 | 12239109,27 | 3613344,45 | 2803664,06 | 0,00 |  | 6369396,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул. Сивкова, 19 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 32 | 23 | 380,20 | 6 | 5 | 1 | 276,10 | 233,00 | 43,10 | 15337019,45 | 8598581,35 | 2538745,97 | 1969825,03 | 0,00 |  | 2229867,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул. Энгельса, 7 | 77 | 30.12.2009 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 33 | 13 | 476,30 | 7 | 2 | 5 | 212,10 | 32,00 | 180,10 | 13465919,08 | 7761586,04 | 2291573,61 | 1778052,11 | 0,00 |  | 1634707,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул. Кочегаров, 31 | 81 | 30.12.2009 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 21 | 5 | 412,00 | 1 | 0 | 1 | 41,10 | 0,00 | 41,10 | 2335821,65 | 1102682,46 | 325604,65 | 252631,27 | 0,00 |  | 654903,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул. Попова, 55а | б/н | 26.08.2010 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 30 | 1 | 406,20 | 1 | 0 | 1 | 50,50 | 0,00 | 50,50 | 2545592,45 | 1620183,20 | 478325,13 | 371141,84 | 0,00 |  | 75942,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул. Василия Каменского, 17 | б/н | 16.12.2009 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 49 | 6 | 572,6 | 2 | 0 | 2 | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 3131195,6 | 1827659,37 | 539285,93 | 418499,06 | 0,00 |  | 345751,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул. Карпинского, 124 | б/н | 16.12.2009 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 86 | 3 | 1331,60 | 1 | 1 | 0 | 62,20 | 62,20 | 0,00 | 2663360,82 | 1158868,45 | 342131,61 | 265466,63 | 0,00 |  | 896903,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 403 | 179 | 5986,50 | 67 | 41 | 26 | 2311,60 | 1339,50 | 972,10 | 136293713,62 | 68744508,04 | 20295374,85 | 15747579,31 | 0,00 |  | 31506251,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. КИМ, 45 | б/н | 03.04.2007 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 7 | 4 | 1205,60 | 1 | 1 | 0 | 42,80 | 42,80 | 0,00 | 1398262,10 | 0,00 | 1182417,71 | 215844,39 | 0,00 |  | 0,00 | 825000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул. Подольская, 36 | б/н | 23.05.2007 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 13 | 938,00 | 3 | 0 | 3 | 107,70 | 0,00 | 107,70 | 9248910,72 | 0,00 | 0,00 | 1725655,71 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 7523255,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул. Пономарева, 81 | б/н | 23.05.2007 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 11 | 5 | 763,40 | 1 | 0 | 1 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 3078671,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3078671,34 |  | 0,00 |
| 4 | Ул. Пашийская, 8 | б/н | 18.10.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 28 | 26 | 762,40 | 10 | 8 | 2 | 274,40 | 219,70 | 54,70 | 16446923,39 | 0,00 | 7645453,96 | 7884837,87 | 0,00 |  | 0,00 | 916631,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул. Энгельса, 24 | б/н | 24.10.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 3 | 3 | 415,00 | 1 | 1 | 0 | 39,80 | 39,80 | 0,00 | 1873329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1873329,00 |
| 6 | Ул. Адмирала Макарова, 18 | б/н | 18.11.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 16 | 16 | 528,90 | 5 | 5 | 0 | 171,90 | 171,90 | 0,00 | 7921176,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7921176,36 |
| 7 | Ул. Адмирала Макарова, 20 | б/н | 18.11.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 2 | 2 | 527,70 | 2 | 2 | 0 | 46,10 | 46,10 | 0,00 | 1657091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1657091,00 |
| 8 | Ул. Адмирала Ушакова, 17а | б/н | 18.11.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 9 | 9 | 536,90 | 5 | 5 | 0 | 109,60 | 109,60 | 0,00 | 5066850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5066850,00 |
| 9 | Ул. Адмирала Макарова, 46 | 32 | 26.10.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 17 | 9 | 525,50 | 3 | 1 | 2 | 92,90 | 19,40 | 73,50 | 5221417,28 | 0,00 | 2600856,16 | 2620561,12 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул. Монтажников, 13 | б/н | 18.11.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 8 | 8 | 526,40 | 3 | 3 | 0 | 59,30 | 59,30 | 0,00 | 3344276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3344276,00 |
| 11 | Ул. Монтажников, 14 | б/н | 18.11.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 18 | 18 | 549,20 | 5 | 5 | 0 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 6813555,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1304576,70 | 2383895,00 | 0,00 | 3125084,00 |
| 12 | Ул. Судозаводская, 19 | б/н | 18.11.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 26 | 26 | 579,00 | 7 | 6 | 1 | 204,10 | 138,70 | 65,40 | 12155238,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2894853,00 | 0,00 | 0,00 | 9260385,53 |
| 13 | Ул. Петропавловская, 13а | б/н | 24.11.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 8 | 8 | 802,80 | 1 | 0 | 1 | 55,70 | 0,00 | 55,70 | 6190951,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6190951,20 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул. Подлесная, 7/2 | б/н | 16.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 18 | 13 | 680,60 | 5 | 5 | 0 | 167,90 | 167,90 | 0,00 | 8763905,55 | 0,00 | 5382898,28 | 3381007,27 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул. Подлесная, 9/2 | б/н | 16.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 17 | 17 | 707,70 | 5 | 3 | 2 | 169,01 | 91,41 | 77,60 | 9436056,20 | 0,00 | 2167095,39 | 4996460,81 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2272500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул. Подлесная, 9/3 | б/н | 16.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 27 | 24 | 1542,40 | 8 | 6 | 2 | 342,80 | 244,20 | 98,60 | 17284592,65 | 0,00 | 7194111,74 | 8534636,05 | 1555844,86 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул. Подлесная, 9/4 | б/н | 16.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 9 | 9 | 690,30 | 4 | 3 | 1 | 152,80 | 107,10 | 45,70 | 8546837,66 | 0,00 | 5112415,13 | 3434422,53 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул. Спортивная, 17 | б/н | 16.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 14 | 381,30 | 5 | 5 | 0 | 159,68 | 159,68 | 0,00 | 8695488,70 | 0,00 | 5643498,35 | 2188391,65 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863598,70 | 0,00 |
| 19 | Ул. Спортивная, 19 | б/н | 16.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 7 | 7 | 381,90 | 2 | 2 | 0 | 86,80 | 86,80 | 0,00 | 3824078,00 | 0,00 | 0,00 | 3824078,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ул. Максима Горького, 12 | б/н | 17.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 6 | 6 | 307,20 | 1 | 0 | 1 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 4396514,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4396514,87 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ул. Герцена, 7а | б/н | 18.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 13 | 629,60 | 5 | 3 | 2 | 262,10 | 138,10 | 124,00 | 13266832,15 | 0,00 | 7878253,00 | 5388579,15 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул. Герцена, 9 | б/н | 18.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 20 | 8 | 506,40 | 2 | 2 | 0 | 58,60 | 58,60 | 0,00 | 3485311,88 | 0,00 | 2085213,55 | 1400098,33 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Ул. Подлесная ,23 | б/н | 18.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 15 | 395,00 | 3 | 2 | 1 | 151,50 | 105,10 | 46,40 | 8389802,92 | 0,00 | 1798162,04 | 6591640,88 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ул. Герцена, 6 | б/н | 18.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 10 | 2 | 542,60 | 2 | 2 | 0 | 74,80 | 74,80 | 0,00 | 3680668,70 | 0,00 | 3680668,70 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Ул. Герцена, 7 | б/н | 18.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 12 | 12 | 585,50 | 7 | 7 | 0 | 152,30 | 152,30 | 0,00 | 11090616,93 | 0,00 | 2513354,30 | 8577262,63 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ул. Вильямса, 33 | б/н | 18.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 12 | 3 | 579,50 | 1 | 1 | 0 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 1952799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1952799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ул. Переселенческая, 16 | 86 | 18.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 1 | 1 | 523,40 | 1 | 1 | 0 | 20,70 | 20,70 | 0,00 | 646000,00 | 0,00 | 0,00 | 646000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Ул. Пашийская, 6 | б/н | 23.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 12 | 722,20 | 4 | 3 | 1 | 102,80 | 82,00 | 20,80 | 6756013,80 | 0,00 | 3045602,05 | 2595712,75 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1114699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ул. Карпинского, 46 | б/н | 23.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 10 | 363,70 | 3 | 3 | 0 | 140,40 | 140,40 | 0,00 | 6645748,55 | 0,00 | 5912310,99 | 733437,56 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ул. Карпинского, 50 | б/н | 23.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 9 | 7 | 399,00 | 1 | 0 | 1 | 61,30 | 0,00 | 61,30 | 3086992,61 | 0,00 | 2160894,83 | 926097,78 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ул. Карпинского, 52 | б/н | 23.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 31 | 24 | 740,40 | 9 | 8 | 1 | 384,00 | 341,20 | 42,80 | 19063383,92 | 0,00 | 8325645,42 | 7363734,85 | 3374003,65 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ул. Карпинского, 54 | б/н | 23.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 33 | 33 | 741,60 | 10 | 10 | 0 | 503,40 | 503,40 | 0,00 | 23467959,09 | 0,00 | 13714983,24 | 9752975,85 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Ул. Монастырская, 7 | 99 | 22.12.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 37 | 5 | 537,20 | 1 | 1 | 0 | 70,90 | 70,90 | 0,00 | 3486823,00 | 0,00 | 0,00 | 3486823,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ул. Советская, 81 | 108 | 16.02.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 3 | 134,10 | 1 | 1 | 0 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | 4262000,00 | 0,00 | 0,00 | 4262000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ул. Попова, 55а | б/н | 26.08.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 30 | 5 | 406,20 | 1 | 0 | 1 | 50,80 | 0,00 | 50,80 | 2304996,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2304996,94 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Ул. Василия Каменского, 17 | б/н | 25.01.2011 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 49 | 8 | 572,60 | 2 | 0 | 2 | 50,80 | 0,00 | 50,80 | 5977341,16 | 0,00 | 2392197,72 | 2055206,77 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1529936,67 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Ул. Черепановых, 11 | б/н | 25.01.2011 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 33 | 6 | 518,70 | 2 | 0 | 2 | 86,90 | 0,00 | 86,90 | 5241044,50 | 0,00 | 0,00 | 5241044,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ул. Верещагинская, 29 | 50 | 21.08.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 6 | 6 | 766,20 | 1 | 1 | 0 | 54,40 | 54,40 | 0,00 | 3063999,99 | 0,00 | 2042666,66 | 1021333,33 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ул. Сивкова, 13 | б/н | 23.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 13 | 6 | 333,50 | 2 | 0 | 2 | 89,40 | 0,00 | 89,40 | 5065314,10 | 0,00 | 1711354,29 | 3353959,81 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ул. Сивкова, 17 | б/н | 23.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 9 | 438,40 | 3 | 2 | 1 | 119,10 | 75,40 | 43,70 | 8162860,68 | 0,00 | 4941780,20 | 3221080,48 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Ул. Окулова,20, лит. Д | б/н | 29.09.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 7 | 2 | 96,40 | 1 | 0 | 1 | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 2028468,60 | 0,00 | 1419928,02 | 608540,58 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 656 | 427 | 23884,40 | 139 | 108 | 31 | 5018,09 | 3728,79 | 1289,30 | 283314104,77 | 0,00 | 100551761,73 | 106031423,65 | 4929848,51 |  | 0,00 | 7893860,26 | 30795420,03 | 863598,70 | 32248191,89 |
|  | Итого по 2014 году |  |  |  |  | 1059 | 606 | 29870,90 | 206 | 149 | 57 | 7329,69 | 5068,29 | 2261,40 | 419607818,39 | 68744508,04 | 120847136,58 | 121779002,96 | 4929848,51 |  | 31506251,42 | 7893860,26 | 30795420,03 | 863598,70 | 32248191,89 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Космонавта Беляева, 38 | б/н | 26.01.2007 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 31 | 3 | 355,20 | 1 | 1 | 0 | 40,10 | 40,10 | 0,00 | 1991400,00 | 663800,00 | 663800,00 | 663800,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул. Академика Павлова, 7 | б/н | 24.10.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 23 | 5 | 551,30 | 1 | 1 | 0 | 62,90 | 62,90 | 0,00 | 2579209,54 | 1221748,82 | 906099,98 | 451360,74 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул. 2-я Рыночная, 22 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 27 | 5 | 385,90 | 2 | 2 | 0 | 98,80 | 98,80 | 0,00 | 5474141,01 | 541491,39 | 1536266,68 | 3396382,94 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул. Сивкова, 19 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 32 | 9 | 380,20 | 2 | 2 | 0 | 104,10 | 104,10 | 0,00 | 5000449,00 | 3414919,48 | 1113537,29 | 471992,23 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул. Карпинского, 48 | б/н | 10.02.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 43 | 38 | 750,50 | 19 | 15 | 4 | 668,90 | 537,10 | 131,80 | 34462999,07 | 12666438,87 | 14315713,90 | 3828706,41 | 0,00 |  | 3652139,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул. Космонавта Беляева, 40а | б/н | 07.10.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 26 | 25 | 351,60 | 7 | 6 | 1 | 311,80 | 271,70 | 40,10 | 14945057,80 | 8399453,16 | 3701076,31 | 1060656,46 | 0,00 |  | 1783871,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул. Карпинского, 124 | б/н | 16.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 87 | 84 | 1331,60 | 25 | 22 | 3 | 1207,60 | 1040,40 | 167,20 | 56748597,36 | 23506603,56 | 17539830,80 | 10659008,84 | 0,00 |  | 5043154,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул. Кочегаров, 31 | 81 | 30.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 23 | 18 | 412,00 | 7 | 7 | 0 | 206,50 | 206,50 | 0,00 | 9451953,80 | 4197998,44 | 2977342,02 | 1231706,54 | 0,00 |  | 1044906,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул. Овчинникова, 24 | 80 | 30.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 37 | 35 | 470,20 | 12 | 9 | 3 | 399,4 | 327,1 | 72,30 | 19191555,45 | 10394087,70 | 4356385,87 | 1902867,31 | 0,00 |  | 2953269,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул. Энгельса, 7 | 77 | 30.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 31 | 16 | 476,30 | 7 | 5 | 2 | 205,90 | 150,80 | 55,10 | 10756489,62 | 2555749,05 | 5531156,54 | 911340,96 | 0,00 |  | 1758243,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул. Энгельса, 8 | 78 | 30.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 31 | 31 | 551,60 | 11 | 8 | 3 | 539,40 | 385,80 | 153,60 | 27080793,98 | 9786437,35 | 8103850,76 | 3615484,24 | 0,00 |  | 5575021,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул. Попова, 55а | б/н | 26.08.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 24 | 406,20 | 8 | 3 | 5 | 304,90 | 101,90 | 203,00 | 15769671,99 | 6897962,97 | 3239732,38 | 2429596,31 | 0,00 |  | 3202380,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул. Окулова, 20, лит. Д | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 7 | 5 | 96,40 | 2 | 1 | 1 | 51,30 | 23,10 | 28,20 | 2915049,34 | 1168388,81 | 866525,98 | 431647,51 | 0,00 |  | 448487,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул. Окулова, 20, лит. Б | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 29 | 338,50 | 8 | 1 | 7 | 292,20 | 19,50 | 272,70 | 15734830,29 | 5668924,87 | 4204311,64 | 2094317,64 | 0,00 |  | 3767276,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул. Монастырская, 71, лит. А | 119 | 29.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 28 | 23 | 357,40 | 6 | 0 | 6 | 222,80 | 0,00 | 222,80 | 13204301,75 | 7439347,23 | 2348113,60 | 1169679,21 | 0,00 |  | 2247161,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул. Луначарского 2-я, 8 | 123 | 11.11.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 16 | 9 | 135,50 | 2 | 0 | 2 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 3980521,57 | 1399493,74 | 1037923,04 | 517026,51 | 0,00 |  | 1026078,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул. Соликамская, 2, лит. А, Б | 140 | 11.01.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 10 | 10 | 141,30 | 3 | 3 | 0 | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 7796631,34 | 2818721,42 | 2090481,62 | 1041343,53 | 0,00 |  | 1846084,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул. Нижнекурьинская, 11а | 5 | 19.03.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 13 | 342,10 | 4 | 4 | 0 | 128,80 | 128,80 | 0,00 | 8074406,08 | 2840956,60 | 2106972,18 | 1049558,05 | 0,00 |  | 2076919,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ул. Черепановых, 11 | б/н | 25.01.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 33 | 27 | 518,70 | 10 | 6 | 4 | 388,40 | 259,70 | 128,70 | 20085281,10 | 6405952,29 | 6606295,83 | 3063281,36 | 0,00 |  | 4009751,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ул. Капитана Гастелло, 6 | 7 | 16.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 65 | 1 | 709,50 | 1 | 1 | 0 | 20,80 | 20,80 | 0,00 | 890000,00 | 421585,15 | 312665,17 | 155749,68 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ул. Монастырская, 71, лит. Б | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 10 | 5 | 157,10 | 1 | 0 | 1 | 55,60 | 0,00 | 55,60 | 3156122,06 | 1116858,43 | 828308,88 | 412610,21 | 0,00 |  | 798344,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул. Василия Каменского, 17 | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 49 | 18 | 572,60 | 8 | 8 | 0 | 239,10 | 239,10 | 0,00 | 10279908,57 | 4108714,43 | 2857112,33 | 2900985,68 | 0,00 |  | 413096,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 699 | 433 | 9791,70 | 147 | 105 | 42 | 5729,86 | 4131,26 | 1598,60 | 289569370,72 | 117635633,76 | 87243502,80 | 43459102,36 | 0,00 |  | 41231131,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Подлесная, 9/3 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 27 | 1 | 1542,40 | 1 | 0 | 1 | 39,70 | 0,00 | 39,70 | 2078259,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2078259,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул. Сивкова, 13 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 13 | 2 | 333,50 | 1 | 0 | 1 | 39,40 | 0,00 | 39,40 | 2149109,14 | 0,00 | 502163,15 |  | 0,00 |  | 1646945,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул. Бабушкина, 12 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 10 | 10 | 786,40 | 6 | 5 | 1 | 209,60 | 163,40 | 46,20 | 8217300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8217300,00 |
| 4 | Ул. Бабушкина, 14 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 22 | 22 | 546,50 | 7 | 7 | 0 | 218,8 | 218,8 | 0,00 | 9015404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9015405,00 |
| 5 | Ул. Карпинского, 14 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 16 | 16 | 1 338,30 | 7 | 7 | 0 | 268,30 | 268,30 | 0,00 | 11247094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11247094,00 |
| 6 | Ул. Кировоградская, 140 | 31 | 10.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 20 | 20 | 186,50 | 2 | 0 | 2 | 58,10 | 0,00 | 58,10 | 5453756,50 | 0,00 | 3773930,12 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1679826,38 | 0,00 |
| 7 | Ул. Советская, 4а | б/н | 21.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 4 | 4 | 487,40 | 1 | 0 | 1 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 1435888,30 | 0,00 | 1435888,30 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул. Адмирала Макарова, 46 | 32 | 26.10.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 17 | 8 | 525,50 | 5 | 3 | 2 | 105,10 | 66,40 | 38,70 | 6392738,08 | 0,00 | 853341,47 | 2168069,08 | 0,00 |  | 651088,23 | 0,00 | 0,00 | 2720239,30 | 0,00 |
| 9 | Ул. Окулова, 26 | 128 | 23.12.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 27 | 27 | 235,70 | 7 | 7 | 0 | 235,70 | 235,70 | 0,00 | 14658168,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18027569,06 |
| 10 | Ул. Монастырская, 56, лит. Б | б/н | 23.12.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 5 | 5 | 51,10 | 1 | 0 | 1 | 25,80 | 0,00 | 25,80 | 3220700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3220700,00 |
| 11 | Ул. Луначарского 2-я, 8 | 123 | 11.11.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 16 | 7 | 135,50 | 2 | 0 | 2 | 67,40 | 0,00 | 67,40 | 4346251,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4346251,31 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул. Нижнекурьинская, 11а | 5 | 19.03.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 9 | 342,10 | 3 | 0 | 3 | 128,90 | 0,00 | 128,90 | 4585773,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4585773,24 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул. Белинского, 10 | б/н | 26.01.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 36 | 36 | 360,20 | 8 | 4 | 4 | 347,90 | 166,40 | 181,50 | 16248898,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16248898,49 |
| 14 | Ул. Бригадирская, 4 | 6 | 16.05.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 24 | 2 | 361,80 | 1 | 1 | 0 | 53,30 | 53,30 | 0,00 | 2614112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2614112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул. 2-я Рыночная, 20 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 33 | 4 | 503,50 | 1 | 1 | 0 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 3019236,95 | 0,00 | 0,00 | 2264427,71 | 0,00 |  | 754809,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул. Пермская, 52, лит. А | б/н | 25.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 10 | 10 | 344,30 | 3 | 3 | 0 | 102,50 | 102,50 | 0,00 | 5329898,00 | 0,00 | 5329898,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул. Магистральная, 5 | 4 | 19.03.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 27 | 2 | 399,60 | 1 | 1 | 0 | 14,30 | 14,30 | 0,00 | 312459,66 | 0,00 | 312459,66 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул. Карпинского, 52 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 31 | 2 | 740,4 | 1 | 1 | 0 | 40,90 | 40,90 | 0,00 | 2441086,03 | 0,00 | 610271,50 | 271830,90 | 0,00 |  | 1558983,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ул. Монастырская, 60 | б/н | 09.12.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 38 | 38 | 397,50 | 11 | 3 | 8 | 361,8 | 63,40 | 298,4 | 21169455,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21437256,75 |
| 20 | Ул. Космонавта Беляева, 40а | б/н | 07.10.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 27 | 1 | 351,60 | 1 | 1 | 0 | 39,70 | 39,70 | 0,00 | 2103523,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2103523,82 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 432 | 226 | 9969,80 | 70 | 44 | 26 | 2396,40 | 1455,60 | 940,80 | 129676316,02 | 0,00 | 12817952,20 | 4704327,69 | 0,00 |  | 6690086,48 | 2614112,30 | 8932024,55 | 6503589,50 | 87414223,30 |
|  | Всего по 2015 году |  |  |  |  | 1131 | 659 | 19761,50 | 217 | 149 | 68 | 8126,26 | 5586,86 | 2539,40 | 419245686,74 | 117635633,76 | 100061455,00 | 48163430,05 | 0,00 |  | 47921218,28 | 2614112,30 | 8932024,55 | 6503589,50 | 87414223,30 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Монастырская, 71, лит. А | 119 | 29.09.2010 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 28 | 5 | 357,40 | 1 | 1 | 0 | 44,90 | 44,90 | 0,00 | 3472107,00 | 1298681,44 | 2149286,00 | 24139,56 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул. Василия Каменского, 17 | б/н | 25.01.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 49 | 13 | 572,60 | 4 | 4 | 0 | 205,40 | 205,40 | 0,00 | 6822685,24 | 4402934,70 | 1028539,78 | 1391210,76 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул. 2-я Рыночная, 22 | б/н | 16.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 27 | 3 | 385,90 | 1 | 1 | 0 | 16,40 | 16,40 | 0,00 | 988000,00 | 492185,24 | 295177,34 | 200637,42 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул. Ладожская, 27 | 47 | 26.08.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 12 | 3 | 199,50 | 1 | 1 | 0 | 25,60 | 25,60 | 0,00 | 840000,00 | 58000,01 | 280000,00 | 501999,99 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул. Энгельса, 7 | 77 | 30.12.2009 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 31 | 2 | 476,30 | 1 | 1 | 0 | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 2972404,00 | 1046069,96 | 1052941,40 | 873392,64 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул. Карпинского, 48 | б/н | 10.02.2009 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 43 | 5 | 750,50 | 1 | 1 | 0 | 81,60 | 81,60 | 0,00 | 3868111,00 | 2148950,56 | 859580,22 | 859580,22 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул. Овчинникова, 24 | 80 | 30.12.2009 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 37 | 2 | 470,20 | 1 | 1 | 0 | 20,40 | 20,40 | 0,00 | 731573,30 | 364442,90 | 218566,66 | 148563,74 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 227 | 33 | 3212,40 | 10 | 10 | 0 | 452,20 | 452,20 | 0,00 | 19694880,54 | 9811264,81 | 5884091,40 | 3999524,33 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. КИМ, 45 | б/н | 03.04.2007 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 7 | 3 | 1205,60 | 17 | 17 | 0 | 682,60 | 682,60 | 0,00 | 13767245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13767245,00 |
| 2 | Ул. Пономарева, 77 | б/н | 23.05.2007 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 3 | 3 | 753,50 | 3 | 3 | 0 | 84,10 | 84,10 | 0,00 | 3752814,00 | 0,00 | 1428205,71 | 0,00 | 0,00 |  | 40408,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2284200,00 |
| 3 | Ул. Переселенческая, 103 | 59 | 27.09.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 3 | 3 | 386,10 | 3 | 3 | 0 | 74,70 | 74,70 | 0,00 | 1311471,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 651625,36 | 659845,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул. Пашийская, 8 | б/н | 18.10.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 28 | 2 | 762,40 | 1 | 1 | 0 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул. Подлесная, 7/2 | б/н | 16.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 18 | 5 | 680,60 | 2 | 2 | 0 | 37,80 | 37,80 | 0,00 | 1276027,00 | 0,00 | 594027,00 | 182656,71 | 0,00 |  | 499343,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул. Герцена, 7а | б/н | 18.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 14 | 1 | 629,60 | 1 | 1 | 0 | 48,10 | 48,10 | 0,00 | 2319375,00 | 0,00 | 2159641,11 | 0,00 | 0,00 |  | 159733,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул. Герцена, 9 | б/н | 18.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 20 | 9 | 506,40 | 3 | 3 | 0 | 90,20 | 90,20 | 0,00 | 4433508,96 | 0,00 | 2835783,68 | 0,00 | 0,00 |  | 1597725,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул. Герцена, 6 | б/н | 18.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 10 | 8 | 542,60 | 5 | 5 | 0 | 192,70 | 192,70 | 0,00 | 9206632,00 | 0,00 | 313451,22 | 0,00 | 0,00 |  | 8893180,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул. Пашийская, 6 | б/н | 23.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 15 | 3 | 722,20 | 1 | 1 | 0 | 32,20 | 32,20 | 0,00 | 1053999,99 |  | 0,00 | 1053999,99 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул. Карпинского, 50 | б/н | 23.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 9 | 2 | 399,00 | 2 | 2 | 0 | 92,50 | 92,50 | 0,00 | 4238520,00 | 0,00 | 2168520,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2070000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул. Карпинского, 52 | б/н | 23.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 31 | 5 | 740,40 | 3 | 3 | 0 | 94,20 | 94,20 | 0,00 | 3984889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3334889,00 | 650000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул. Сивкова, 13 | б/н | 23.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 13 | 5 | 333,50 | 1 | 1 | 0 | 39,90 | 39,90 | 0,00 | 2019114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2019114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул. Сивкова, 17 | б/н | 23.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 15 | 6 | 438,40 | 2 | 2 | 0 | 100,40 | 100,40 | 0,00 | 5318992,98 | 0,00 | 2618992,98 | 0,00 | 0,00 |  | 2700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул. Подольская, 36 | б/н | 23.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 14 | 1 | 938,00 | 1 | 1 | 0 | 27,10 | 27,10 | 0,00 | 1273700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1273700,00 |
| 15 | Ул. Василия Каменского, 17 | б/н | 25.01.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 49 | 4 | 572,60 | 2 | 2 | 0 | 27,60 | 27,60 | 0,00 | 186780,00 | 0,00 | 0,00 | 186780,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул. Монастырская, 71, лит. Б | б/н | 29.09.2010 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 10 | 5 | 157,10 | 2 | 2 | 0 | 84,10 | 84,10 | 0,00 | 3952700,00 | 0,00 | 1180918,46 | 2771781,54 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул. Попова, 5, лит. А, Б | б/н | 15.12.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 16 | 16 | 129,70 | 4 | 4 | 0 | 129,70 | 129,70 | 0,00 | 5810675,70 | 0,00 | 1821226,22 | 3989449,48 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул. Окулова, 39 | б/н | 14.07.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 38 | 38 | 237,00 | 9 | 9 | 0 | 237,00 | 237,00 | 0,00 | 11139000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11139000,00 |
| 19 | Ул. Окулова, 38 | б/н | 10.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 46 | 46 | 258,80 | 8 | 8 | 0 | 258,80 | 258,80 | 0,00 | 12163600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12163600,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 359 | 165 | 10393,50 | 70 | 70 | 0 | 2354,70 | 2354,70 | 0,00 | 88059044,93 | 0,00 | 15120766,38 | 8184667,72 | 0,00 |  | 22816019,89 | 1309845,94 | 0,00 | 0,00 | 40627745,00 |
|  | Итого по 2016 году |  |  |  |  | 586 | 198 | 13605,90 | 80 | 80 |  | 2806,90 | 2806,90 | 0,00 | 107753925,47 | 9811264,81 | 21004857,78 | 12184192,05 | 0,00 |  | 22816019,89 | 1309845,94 | 0,00 | 0,00 | 40627745,00 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | 3848 | 2167 | 87872,04 | 711 | 463 | 248 | 26111,03 | 16575,85 | 9535,18 | 1409810737,47 | 350287426,61 | 254754784,36 | 186407070,06 | 61295670,83 |  | 183760375,96 | 18910814,35 | 72438009,44 | 61478710,10 | 220477875,76 |