28.09.2017

781

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. 
№ 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-пальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 910 (в ред. 
от 10.03.2017 № 173, от 14.04.2017 № 292, от 26.05.2017 № 400, от 08.08.2017
№ 605).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

И.о. Главы города Перми						              А.В. Дашкевич

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 28.09.2017 № 781

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 910

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. графу 3 строки 4 дополнить абзацами следующего содержания:

«муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Темп» г. Перми (далее – МАУ ДО «СДЮШОР «Темп» г. Перми);

муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Пермский городской хоккейный центр» (далее – МАУ ФКиС «Пермский городской хоккейный центр»);

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу «Урал-Грейт-Юниор» (далее – МАУ ДО «ДЮСШОР по баскетболу «Урал-Грейт-Юниор»)»;

1.2. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 881583,691 | 908320,500 | 809434,942 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 877697,959 | 908320,500 | 809434,942 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885,732 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 814140,103 | 847885,100 | 748617,442 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 810254,371 | 847885,100 | 748617,442 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885,732 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 67443,588 | 60435,400 | 60817,500 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 67443,588 | 60435,400 | 60817,500 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 810254,371 | 847885,100 | 748617,442 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885,732 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  | 119099,363 | 193203,700 | 93932,842 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта |  | 76742,666 | 38894,500 | 38894,500 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  | 618298,074 | 615786,900 | 615790,100 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 67443,588 | 60435,400 | 60817,500 |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  | 47040,075 | 47781,200 | 48163,300 |
| 1.2.2 | Задача. Стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного образования по достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) |  | 20403,513 | 12654,200 | 12654,200 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 877697,959 | 908320,500 | 809434,942 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885,732 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 877697,959 | 908320,500 | 809434,942 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885,732 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»:

3.1. строку 1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2 | Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | ед. | 22 | 5 | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 34667, 097 | 42117, 400 | 42117, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 405,732 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «ГСКК» | количество отремонтированных муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1199, 730 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 35866, 827 | 42117, 400 | 42117, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 405,732 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 56335, 468 | 71624, 499 | 58522, 200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 405,732 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 115213,631 | 193203, 700 | 93932, 842 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885, 732 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строки 1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Субсидии по предоставлению услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности для различных слоев населения | КФКС | количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в немуниципальных учреждениях и организациях | ед. | 3977 | 5275 | 5275 | бюджет города Перми | 6784, 766 | 8936, 600 | 8936, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6784, 766 | 8936, 600 | 8936, 600 |

3.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 76742, 666 | 38894, 500 | 38894, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 76742, 666 | 38894, 500 | 38894, 500 |

3.5. строки 1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1 | Оказание услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | объем услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ | чел./ час | 17112/ 7075118 | 17112/ 7089348 | 17112/ 7089348 | бюджет города Перми | 481429,064 | 481971, 500 | 481971, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 625 | 624 | 624 | бюджет города Перми | 43094, 945 | 43003, 000 | 43003, 000 |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 16 | 16 | 16 | бюджет города Перми | 1026, 200 | 1026, 200 | 1026, 200 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 525550,209 | 526000,700 | 526000,700 |

3.6. строки 1.1.3.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.3 | Целевые субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | количество арендуемых объектов муниципальными учреждениями системы физической культуры и спорта | ед. | 25 | 25 | 25 | бюджет города Перми | 27983, 150 | 27518, 400 | 27518, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27983, 150 | 27518, 400 | 27518, 400 |

3.7. строки 1.1.3.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.4 | Целевая субсидия на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | количество учреждений, получающих субсидии на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов | ед. | 13 | 13 | 13 | бюджет города Перми | 1378, 826 | 760, 200 | 760, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1378, 826 | 760, 200 | 760, 200 |

3.8. строки 1.1.3.1.7, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.7 | Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | количество учреждений, получающих субсидии на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 5224, 988 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5224, 988 | 0,000 | 0,000 |

3.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 597869,842 | 595051,100 | 595054,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.10. строки 1.1.3.2.3, «Итого по мероприятию 1.1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.2.3 | Целевая субсидия на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | количество учреждений, получающих субсидии на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 62,532 | 52,900 | 52,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62,532 | 52,900 | 52,900 |

3.11. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20428, 232 | 20735, 800 | 20735, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 618298,074 | 615786,900 | 615790,100 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 810254,371 | 847885, 100 | 748617,442 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885, 732 | 0,000 | 0,000 |

4. в приложении в таблице 3 строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Разработанный проект реконструкции | ед. | 1 | 2017 |
|  | 2. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 2 | 2018 |

5. Строку 1.1.1 раздела «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | 0 | 1 | 0 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных баз | ед. | 0 | 0 | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 0 | 2 | 0 |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 25,1 | 28,1 | 31,1 |
|  | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

6. после строки 12 приложения к разделу «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» дополнить строками 13-15 следующего содержания:

| 13 | Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных баз | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |

7. В приложении 2:

7.1. строки 1.1.1.2.2.1-1.1.1.2.2.21 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми по адресу: ул. Дубовская, 11 | МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми по адресу: ул. Дубовская, 11, в том числе устройство ограждения, ремонт кровли | ед. | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 5541, 972 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.2 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО «СДЮСШОР «Старт» г. Перми по адресу: ул. Дениса Давыдова, 13 | МБУ ДО «СДЮСШОР «Старт» г. Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МБУ ДО «СДЮСШОР «Старт» г. Перми по адресу: ул. Дениса Давыдова, 13, в том числе текущий ремонт полов, замена отопительной системы, покраска стен | ед. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 935, 813 |
| 1.1.1.2.2.3 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР «Орленок» г. Перми по адресу: ул. Сибирская, 47 | МАУ ДО «СДЮСШОР «Орленок» г. Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР «Орленок» г. Перми по адресу: ул. Сибирская, 47 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1000, 000 |
| 1.1.1.2.2.4 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ «Ника» г. Перми по адресу: ул. Нефтяников, 5 | МАУ ДО «ДЮСШ «Ника» г. Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ «Ника» г. Перми по адресу: ул. Нефтя-ников, 5, в том числе обмер и обследование кровли, обработка конструкции (включая акты по договорам, заключенным в 2016 году) | ед. | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 529, 617 |
| 1.1.1.2.2.5 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШОР по гребным видам спорта» г. Перми по адресу: ул. Танцорова, 27 | МАУ ДО «ДЮСШОР по гребным видам спорта» г. Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШОР по гребным видам спорта» г. Перми по адресу: ул. Танцорова, 27, в том числе выполнение работ по разработке, согласованию и проверке ПСД, осуществление строительного контроля, установка системы пожарно-охранной сигнализации | ед. | 7 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2009, 683 |
| 1.1.1.2.2.6 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШОР по гребным видам спорта» г. Перми по адресу: ул. Борцов Революции, 151в | МАУ ДО «ДЮСШОР по гребным видам спорта» г. Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШОР по гребным видам спорта» г. Перми по адресу: ул. Борцов Революции, 151в, в том числе обустройство территории, лабораторные исследования воды из скважин, восстановление технической документации, выполнение работ по разработке, согласованию и проверке ПСД, выполнение работ по формированию пакета геолого-технических документов и материалов для получения лицензии, осуществление строительного контроля | ед. | 7 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1427, 327 |
| 1.1.1.2.2.7 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮШОР «Летающий лыжник» по адресу: ул. Тихая, 22 | МАУ ДО «СДЮШОР «Летающий лыжник» | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮШОР «Летающий лыжник» г. Перми по адресу: ул. Тихая, 22, в том числе обследование трамплинов, судейской вышки, здания медпункта, административного здания, лестницы, усиление узла укрепления опоры к фундаменту, усиление узла крепления опоры к пролетной конструкции горы разгона, устройство лестницы | ед. | 7 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1140, 532 |
| 1.1.1.2.2.8 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ водных видов спорта» г. Перми по адресу: ул. Макаренко, 25 | МАУ ДО «ДЮСШ водных видов спорта» г. Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ водных видов спорта» г. Перми по адресу: ул. Макаренко, 25 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1446, 000 |
| 1.1.1.2.2.9 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО «СДЮСШОР «Олимп» г. Перми по адресу: ул. Мостовая, 6 | МБУ ДО «СДЮСШОР «Олимп» г. Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МБУ ДО «СДЮСШОР «Олимп» г. Перми по адресу: ул. Мостовая, 6, в том числе ремонтно-реставрационные работы кровли на объект культурного наследования «Народный дом» (1900-е, 1925 гг.), проведение комплекса работ по техническому обследованию крыши и чердачного перекрытия объекта культурного наследия «Народный дом» (1900-е, 1925 гг.) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2509, 848 |
| 1.1.1.2.2.10 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР № 1» г. Перми по адресу: ул. Краснова, 23 | МАУ ДО «СДЮСШОР № 1» г. Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР № 1» г. Перми по адресу: ул. Краснова, 23, в том числе ремонт фасада здания | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 3000, 000 |
| 1.1.1.2.2.11 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ «ПГШШК» по адресу: ул. Сибирская, 1 | МАУ «ПГШШК» | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ «ПГШШК» по адресу: ул. Сибирская, 1, в том числе изготовление проектно-сметной документации, приобретение мебели | ед. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1953, 000 |
| 1.1.1.2.2.12 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» по адресу: ул. Агрономическая, 23 | МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» по адресу: ул. Агрономическая, 23, в том числе подготовка технических условий подключения к сети газораспределения, проектирование газоснабжения, материалы топографических изысканий, установка системы безопасности объекта (видеонаблюдение, турникеты, шлагбаумы, домофон) | ед. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 3300, 000 |
| 1.1.1.2.2.13 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми по адресу: ул. Вижайская, 16 | МАУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г.Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми по адресу: ул. Вижайская, 16, в том числе электромонтажные работы, замена радиаторов отопления | ед. | 5 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 3122, 750 |
| 1.1.1.2.2.14 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо и дзюдо «Витязь» им. И.И. Пономарева» г. Перми по адресу: ул. Карпинского, 100а | МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо и дзюдо «Витязь» им.И.И.По-номарева» г. Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо и дзюдо «Витязь» им. И.И. Пономарева» г. Перми по адресу: ул. Карпинского, 100а, в том числе утепление и облицовка фасада здания, ремонт теплового узла | ед. | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 808, 725 |
| 1.1.1.2.2.15 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО «ДЮСШ «Искра» г. Перми по адресу: ул. Красноуральская, 37а | МБУ ДО «ДЮСШ «Искра» г. Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МБУ ДО «ДЮСШ «Искра» г. Перми по адресу: ул. Красноу-ральская, 37а, в том числе изготовление проектно-сметной документации, установка шлагбаума, ограждения спортивной площадки и ее оборудования, приобретение металлоискателя | ед. | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1932, 598 |
| 1.1.1.2.2.16 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ армейского рукопашного боя» по адресу: шоссе Космонавтов, 203а | МАУ ДО «ДЮСШ армейского рукопашного боя» | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ армейского рукопашного боя» по адресу: шоссе Космонавтов, 203а, в том числе замена дверных и оконных блоков | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 367, 410 |
| 1.1.1.2.2.17 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» по адресу: ул. Светлогорская, 14 | МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» | 01.03.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» по адресу: ул. Светлогорская, 14 | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 405, 732 |
| 1.1.1.2.2.18 | Ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения по адресу: сквер по ул. Екатерининской (Экстрим-парк) | МКУ «ГСКК» | 28.04.2017 | 29.09.2017 | акт выполненных работ по ремонту муниципального плоскостного спортивного сооружения по адресу: сквер по ул. Екатерининской (Экстрим-парк) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1199, 730 |
| 1.1.1.2.2.19 | Ремонт и приведение в нормативное состояние объекта по адресу: ул. Танкистов, 19 | МКУ «ГСКК» | 15.05.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние объекта по адресу: ул. Танкистов, 19, в том числе топографическая съемка, проектные работы | ед. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2734, 130 |
| 1.1.1.2.2.20 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ФКиС «Пермский городской хоккейный центр» по адресу: ул. Солдатова, 8 | МАУ ФКиС «Пермский городской хоккейный центр» | 04.07.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ФКиС «Пермский городской хоккейный центр» по адресу: ул. Солдатова, 8, в том числе ремонт кровли | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 154, 170 |
| 1.1.1.2.2.21 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ФКиС «Стадион «Спутник» по адресу: ул. Мензелинская, 12 | МАУ ФКиС «Стадион «Спутник» | 04.07.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние объекта МАУ ФКиС «Стадион «Спутник» по адресу: ул. Мензелинская, 12, в том числе приобретение материальных запасов для текущего ремонта имущества учреждения | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 190, 000 |

7.2. после строки 1.1.1.2.2.21 дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.1.2.2.22 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ «Ника» г. Перми по адресу: ул. Нефтяников, 60а | МАУ ДО «ДЮСШ «Ника» г. Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ «Ника» г. Перми по адресу: ул. Нефтяников, 60а, в том числе установка противопожарных дверей, проведение проектно-изыскательных работ по обследованию конструкций кровли | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 139, 467 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.23 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР «Темп» г. Перми по адресу: ул. Карбышева, 52 | МАУ ДО «СДЮСШОР «Темп» г. Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР «Темп» г.Перми по адресу: ул. Карбышева, 52, в том числе установка противопожарных дверей | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 174, 057 |
| 1.1.1.2.2.24 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШОР по баскетболу «Урал-Грейт-Юниор» г. Перми по адресу: ул. Куйбышева, 118 | МАУ ДО «ДЮСШОР по баскетболу «Урал-Грейт-Юниор» г. Перми по адресу: ул. Куйбышева, 118 | 09.01.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШОР по баскетболу «Урал-Грейт-Юниор» г. Перми по адресу: ул. Куйбышева, 118, в том числе приобретение телескопического подъемника, спортивного инвентаря | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 249, 998 |

7.3. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 35866, 827 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 405,732 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 56335, 468 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 405,732 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 115213,631 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885, 732 |

7.4. строки 1.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | Оказание услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности для различных слоев населения | КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в немуниципальных учреждениях и организациях | ед. | 3977 | бюджет города Перми | 6784, 766 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6784, 766 |

7.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 76742, 666 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 76742, 666 |

7.6. строки 1.1.3.1.1, 1.1.3.1.1.1, 1.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1 | Оказание услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.1 | Оказание услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | объем услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ | чел./ час | 17112/ 7075118 | бюджет города Перми | 481429,064 |
| 1.1.3.1.1.2 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 625 | бюджет города Перми | 43094, 945 |

7.7. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 525550,209 |
| --- | --- | --- |

7.8. строки 1.1.3.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.3.1 | Предоставление целевой субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество арендуемых объектов муниципальными учреждениями системы физической культуры и спорта | ед. | 25 | бюджет города Перми | 27983, 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27983, 150 |

7.9. строки 1.1.3.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.4.1 | Предоставление целевой субсидии на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, получающих субсидии на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов | ед. | 13 | бюджет города Перми | 1378, 826 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1378, 826 |

7.10. строки 1.1.3.1.5.1, «Содержание лыжной базы МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» г.Перми» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.5.1 | Содержание спортивного комплекса по адресу: г.Пермь, ул. Агрономическая, 23 и земельного участка, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Заборная | МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» г. Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество физкультурно-оздоровительных комплексов, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8889, 985 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8889, 985 |

7.11. строки 1.1.3.1.7.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.7.1 | Предоставление целевой субсидии на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, получающих субсидии на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5224, 988 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5224, 988 |

7.12. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 597869,842 |
| --- | --- | --- |

7.13. строки 1.1.3.2.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.2.3.1 | Предоставление целевой субсидии на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, получающих субсидии на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 62,532 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62,532 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20428, 232 |

7.14. строки «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 618298,074 |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 810254,371 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3885,732 |

8. В приложении 3:

8.1. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.1 цифры «539» заменить цифрами «536,925»;

8.2. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.2 цифры «795,975» заменить цифрами «798,050».