19.10.2017

897

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п «Об утверждении государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе 
в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 
Перми:

от 14 апреля 2017 г. № 288 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

от 28 апреля 2017 г. № 330 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации города Перми от 14.04.2017 № 288»;

от 24 мая 2017 г. № 395 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации города Перми от 14.04.2017 № 288»;

от 30 июня 2017 г. № 500 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации города Перми от 14.04.2017 № 288»;

от 08 августа 2017 г. № 608 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации города Перми от 14.04.2017 № 288»;

от 12 октября 2017 г. № 825 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации города Перми от 14.04.2017 № 288».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-кационной сети Интернет.

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 19.10.2017 № 897

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (далее – программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – ДЖКХ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство»; территориальные органы администрации города Перми (за исключением администрации поселка Новые Ляды города Перми) (далее – ТО) |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | настоящая программа направлена на достижение целей и показателей государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п, Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 (далее – План СЭР). В соответствии с Планом СЭР важнейшим стратегическим аспектом реализации программы является создание комфортной среды проживания в городе Перми. Для реализации стратегического аспекта Планом СЭР закреплена задача повышения уровня благоустройства территории города Перми. Стратегическая задача повышения уровня благоустройства территории города Перми разделена на ключевые составляющие: улучшение территорий города Перми соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); улучшение внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь. 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми. На территории города Перми, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и (или) аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположено 4997 многоквартирных домов. На придомовой территории 1146 многоквартирных домов города Перми проведены мероприятия по обустройству придомовой территории общей площадью 3,34 млн. кв. м. Всего приведено в нормативное состояние 22,93 % от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов города Перми. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 27,65 %. 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, долин малых рек и иных территорий (далее – общественные территории города Перми). В целях организации процесса комплексного благоустройства общественных территорий города Перми программой предусмотрено обеспечение универсальных механизмов: капитальный ремонт, реконструкция, строительство общественных территорий города Перми. Таким образом, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2017 году выполнен капитальный ремонт сквера на нижней части набережной реки Камы на участке от Кафедрального собора до моста через реку Каму. Перечень работ по благоустройства общественной территории определен по результатам общественного обсуждения в фокус-группах. В 2018-2022 годах по результатам представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественных территорий муниципального образования город Пермь в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы определен перечень общественных территорий города Перми, подлежащих благоустройству, в количестве 33 единиц |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь. 1.1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми. 1.2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь. 1.2.1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2018-2022 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 90000, 000 | 90000, 000 | 90000, 000 | 79757, 500 | 0, 000 |
|  | бюджет города Перми | 90000, 000 | 90000, 000 | 90000, 000 | 79757, 500 | 0, 000 |
|  | подпрограмма 1.1., всего (тыс. руб.), в том числе | 20000, 000 | 20000, 000 | 20000, 000 | 0, 000 | 0, 000 |
|  | бюджет города Перми | 20000, 000 | 20000, 000 | 20000, 000 | 0, 000 | 0, 000 |
|  | подпрограмма 1.2., всего (тыс. руб.), в том числе | 70000, 000 | 70000, 000 | 70000, 000 | 79757, 500 | 0, 000 |
|  | бюджет города Перми | 70000, 000 | 70000, 000 | 70000, 000 | 79757, 500 | 0, 000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий, % | - | - | - | 1,1 | 100 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий, % | 37,9 | 53,1 | 68,5 | 84,2 | 100 |

____________________________

Указано оценочное значение показателя, которое будет скорректировано после получения уведомлений по расчетам между бюджетами из бюджетов Российской Федерации 
и Пермского края, а также утверждения Правил предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований правовыми актами федерального и краевого уровней.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь | итого | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь | итого | 70000,000 | 70000,000 | 70000,000 | 79757,500 |  | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 70000,000 | 70000,000 | 70000,000 | 79757,500 |  | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми |  | 70000,000 | 70000,000 | 70000,000 | 79757,500 |  | 0,000 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 90000,000 | 90000,000 | 90000,000 | 79757,500 |  | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 90000,000 | 90000,000 | 90000,000 | 79757,500 |  | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 90000,000 | 90000,000 | 90000,000 | 79757,500 |  | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 90000,000 | 90000,000 | 90000,000 | 79757,500 |  | 0,000 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского

пространства на территории муниципального образования город Пермь» 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Финансовое обеспечение затрат по мероприятиям повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми | ТО | число дворовых территорий многоквартирных домов города Перми, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 751 | 755 | 770 | 783 | 792 | бюджет города Перми | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 | 0, 000 | 0, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 | 0, 000 | 0, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 | 0, 000 | 0, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 | 0, 000 | 0, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 | 0, 000 | 0, 000 |

_______________________________________

Указано оценочное значение показателя, которое будет скорректировано после получения уведомлений по расчетам между бюджетами из бюджетов Российской Федерации и Пермского края, а также утверждения Правил предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований правовыми актами федерального и краевого уровней.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий 
муниципального образования город Пермь» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт общественных территорий города Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | количество благоустроенных общественных территорий города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | бюджет города Перми | 70000,000 | 70000,000 | 70000,000 | 79757,500 | 0, 000 |
|  |  |  | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общественных территорий города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 70000,000 | 70000,000 | 70000,000 | 79757,500 | 0, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70000,000 | 70000,000 | 70000,000 | 79757,500 | 0, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 70000,000 | 70000,000 | 70000,000 | 79757,500 | 0, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70000,000 | 70000,000 | 70000,000 | 79757,500 | 0, 000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 70000,000 | 70000,000 | 70000,000 | 79757,500 | 0, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70000,000 | 70000,000 | 70000,000 | 79757,500 | 0, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 70000,000 | 70000,000 | 70000,000 | 79757,500 | 0, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70000,000 | 70000,000 | 70000,000 | 79757,500 | 0, 000 |

_____________________________________________

Указано оценочное значение показателя, которое будет скорректировано после получения средств из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Приложение

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.2 «Благоустройство

общественных территорий муниципального

образования город Пермь» муниципальной

программы «Формирование современной

городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий муниципального образования город Пермь, подлежащих благоустройству

| № | Наименование территории | Адрес расположения общественной территории, подлежащей благоустройству | Общая оценка общественной территории в соответствии с критериями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер на нижней части набережной реки Камы | г. Пермь, Ленинский район вдоль реки Камы | 110 |
| 2 | Сквер в квартале 68, эспланада | г. Пермь, Ленинский район, участок между ул. Ленина, ул. Попова и ул. Петропавловской | 110 |
| 3 | Парк культуры и отдыха «Балатово» | г. Пермь, Дзержинский район, от шоссе Космонавтов до ул. Подлесной | 95 |
| 4 | Бульвар им. Советской Армии | г. Пермь, Свердловский район, по ул. Сибирской между ул. Швецова и ул. Белинского | 95 |
| 5 | Сквер на набережной реки Камы | г. Пермь, Кировский район, набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина | 90 |
| 6 | Парк Победы | г. Пермь, Индустриальный район, территория между ул. Архитектора Свиязева и ул. Карпинского | 85 |
| 7 | Сквер им. М.И. Субботина | г. Пермь, Свердловский район, ул. Чкалова, между ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана | 80 |
| 8 | Сквер у клуба им. С.М. Кирова | г. Пермь, Кировский район, внутри квартала между ул. Маршала Рыбалко, ул. Гальперина и ул. Автозаводской | 80 |
| 9 | Сквер им. Татищева | г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина, от ул. Клименко до ул. Суксунской | 77 |
| 10 | Бульвар по ул. Крупской | г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, от площади Дружбы до ул. Ушинского | 70 |
| 11 | Сквер на площади Дружбы | г. Пермь, Мотовилихинский район, от бульвара Гагарина до площади Дружбы | 65 |
| 12 | Сквер по ул. Худанина | г. Пермь, Кировский район, ул. Закамская, от ул. Чистопольской до ул. Худанина | 60 |
| 13 | Бульвар по ул. Братьев Игнатовых | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Братьев Игнатовых, от ул. Мира до шоссе Космонавтов | 60 |
| 14 | Сквер на ул. Генерала Черняховского | г. Пермь, Орджоникидзевский район, территория вдоль домов по ул. Краснодонской, 1-25 | 50 |
| 15 | Сквер по ул. 40 лет Победы | г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. 40 лет Победы | 50 |
| 16 | Сквер «Мемориал Победы» | г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. Мира, 24 | 50 |
| 17 | Сквер по ул. Моторостроителей | г. Пермь, Свердловский район, на пересечении ул. Моторостроителей и ул. Солдатова | 45 |
| 18 | Парк у воды «Мулянка-Берег» | Парк у воды «Мулянка-Берег», ул. Мулянская 2-я, 17б | 42 |
| 19 | Эспланада (откосы, 3 яруса) | со стороны реки Камы от ул. Попова до ул. Крисанова | 40 |
| 20 | Экотропа Ивинская (парк отдыха «Новая Ива») | г. Пермь, Мотовилихинский район, территория от ул. Старцева, 1 до ул. Самаркандской, 2 | 40 |
| 21 | Парк у воды «Егошиха-парк» | г. Пермь, Свердловский район, долина реки Егошиха | 40 |
| 22 | Долина реки Егошихи (за музеем современного искусства PERMM) | г. Пермь, Свердловский район, долина реки Егошиха | 40 |
| 23 | Парк у воды «Серебрянский парк у Данилихи» | г. Пермь, Свердловский район, | 40 |
| 24 | Бульвар по ул. Мира, 1 | г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. Мира, 1 | 37 |
| 25 | Чкаловский спуск к реке Данилихе | г. Пермь, Свердловский район, ул. Малая Данилихинская | 37 |
| 26 | Долина реки Данилихи | г. Пермь, Свердловский район, проезд Серебрянский, 19 | 37 |
| 27 | Долина притока реки Данилихи перед ул. Моторостроителей, 8 | г. Пермь, Свердловский район, ул. Моторостроителей, 8 | 37 |
| 28 | Экотропа Ивинская (около малой реки Данилихи, ниже по ул. Лодыгина, 61) | г. Пермь, Свердловский район, по ул. Лодыгина, 61 | 37 |
| 29 | Парк у воды «Сад Соловьев» | г. Пермь, Мотовилихинский район, у речки Уинки (между ул. Аркадия Гайдара, ул. Уинской), включающий оба берега речки Уинки с юга на север от истока до ул. Уинской | 37 |
| 30 | Ивовая аллея | г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Пушкарская, 138 | 27 |
| 31 | Сквер по ул. Екатерининской, 171 | г. Пермь, Дзержинский район, вдоль дома по ул. Екатерининской, 171 | 27 |
| 32 | Сквер по проспекту Парковому, 66 | г. Пермь, Дзержинский район, вдоль здания по проспекту Парковому, 66 | 27 |
| 33 | Сквер по ул. Томской, 44 | г. Пермь, Орджоникидзевский район, вдоль дома по ул. Томской, 44 | 17 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий | % | - | - | - | 1,1 | 100 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий | % | 37,9 | 53,1 | 68,5 | 84,2 | 100 |
| 1.1 | Подпрограмма. Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми | млн. кв. м | - | - | - | - | - |
|  | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | % | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Подпрограмма. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования город Пермь | га | - | - | - | 2,9 | - |

____________________________________

Значение показателя будет скорректировано после получения средств из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Приложение

к Таблице показателей конечного

результата муниципальной программы

«Формирование современной

городской среды»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

| Код | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий | % | - | Дблаг.об.пол. = Sблаг.об.пол. / Sвсего об.пол. х 100 % | Sблаг.об.пол – площадь благоустроенных территорий общего пользования, кв. м; Sвсего об.пол. – площадь территорий общего пользования всего, кв. м | Sблаг.об.пол – акты выполненных работ, Sвсего об.пол. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий | % | - | Дблаг.двор.тер.МКД = Кблаг.двор.тер.МКД + Кблаг.двор.тер.МКД факт / ОбК двор.тер.МКД. х 100 % | Кблаг.двор.тер.МКД – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы; Кблаг.двор.тер.МКД факт – фактическое количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до начала реализации программы и вне реализации программы; ОбК двор.тер.МКД. – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, за исключением аварийного и непригодного для проживания жилья | Кблаг.двор.тер.МКД – акты выполненных работ; Кблаг.двор.тер.МКД – ведомственная статистика; ОбК двор.тер. МКД. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 3 | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми | млн. кв.м | - | Sдвор.тер | Sдвор.тер – площадь благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации программы | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 4 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | % | - | Джит.МКД благ.двор. = Чжит.МКД благ.двор. / ОбЧ жит.МКД. x 100 % | Чжит.МКД благ.двор.– численность населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями; ОбЧ жит.МКД. – общая численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий города Перми | га | - | Sобщ.тер | Sобщ.тер – площадь благоустроенных общественных территорий в рамках реализации программы | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |