Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Перми»

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

19.10.2017

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 
«Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2016 г. № 908 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»;

от 09 декабря 2016 г. № 1093 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 20.10.2015 № 855»;

от 30 декабря 2016 г. № 1210 «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 20.10.2015 № 855, «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 908»;

от 01 марта 2017 г. № 151 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 19.10.2016 № 908»;

от 16 мая 2017 г. № 364 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 19.10.2016 № 908»;

от 14 июня 2017 г. № 460 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 19.10.2016 № 908»;

от 12 июля 2017 г. № 527 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 19.10.2016 № 908»;

от 16 августа 2017 г. № 624 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 19.10.2016 № 908».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 19.10.2017 № 909

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – ДЖКХ) |  |  |
| 4 | Участники программы | администрация Индустриального района города Перми; администрация Дзержинского района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; муниципальное казенное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» (далее – МКУ «СОИИ»); муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» (далее – МКУ «ГКС»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» (далее – МКУ «БДР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» (далее – МКУ «БИР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» (далее – МКУ «БКР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» (далее – МКУ «БЛР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» (далее – МКУ «БМР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» (далее – МКУ «БОР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» (далее – МКУ «БСР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» (далее – МКУ «БпНЛ»); департамент социальной политики администрации города Перми (далее – ДСП); |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 200З г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ, Решением Пермской городской Думы от 26 июня 2012 г. №138. «О создании Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми». настоящая программа направлена на достижение целей и показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 (далее – План СЭР). В соответствии с Планом СЭР важнейшим стратегическим аспектом реализации программы является создание комфортной среды проживания в городе Перми. Задачи и мероприятия программы направлены на реализацию Плана СЭР. Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из важнейших сфер, без которой на современном этапе невозможна жизнедеятельность города. Важным критерием качества жилищного фонда является его благоустройство и, как следствие, уровень комфорта. Коммунальное хозяйство обеспечивает водоснабжение и водоотведение, снабжение теплом, газом, электроэнергией как граждан, так и производственную сферу. Протяженность водопроводных сетей составляет 1182,44 км. Большая часть трубопроводов изготовлена из чугуна (64 %) и стали (34 %), доля трубопроводов из полимерных материалов составляет около 2 %. Износ водопроводных сетей составляет около 76 %. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 1122,14 км. Состояние сетей канализации характеризуется высокой степенью износа (более 80 %). Большинство магистральных железобетонных коллекторов выработало ресурс и подверглось значительной деструкции вследствие газовой коррозии – износ магистральных коллекторов составляет 80 %. В настоящее время существуют территории, на которых не создана возможность подключения к услуге газоснабжения, что является негативным фактором, влияющим на удовлетворенность населения условиями проживания. В соответствии с целью Плана СЭР одной из реализуемых задач Плана СЭР является модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры. Состояние сферы обращения с отходами: ежегодно на территории города Перми образуется порядка 300 тыс.т твердых коммунальных отходов. Внедрение рыночного механизма в экономику, возложение бремени расходов за сбор, вывоз и утилизацию отходов на отходообразователей, изменение морфологического состава отходов (увеличение доли полимеров с 2-3 % до 15-20 %, запрет на повторное использование стеклотары) ведут к образованию несанкционированных свалок. За период 2013-2016 годов на территории города Перми с несанкционированных свалок ликвидировано около 100 тыс.т отходов. В соответствии с целью Плана СЭР одной из реализуемых задач Плана СЭР является обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми. В городе Перми созданы и функционируют 37 информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров города Перми (в 2015 году открыт новый центр в поселке Новые Ляды). За время их существования предоставлено более 15000 консультаций гражданам. Увеличивается доля удовлетворительно решенных проблем при консультировании – в 2017 году при проведении консультаций в 90 % случаев была оказана практическая помощь в решении возникших проблем. На базе информационно-консультационных пунктов формируются полноценные отраслевые центры общественного контроля, которые становятся действенным механизмом, влияющим на ситуацию во взаимоотношениях с управляющими многоквартирными домами (далее – МКД) организациями, инструментом защиты законных прав и интересов собственников помещений. Таким образом, планируется продолжать поддержку сети информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров города Перми. В сфере управления МКД остаются объективно существующие проблемы долгосрочного характера, а также появляются новые: не задействован в полной мере институт собственников помещений в качестве заказчика работ и услуг; неэффективно работают советы МКД и их председатели в связи с отсутствием опыта работы, правовой неграмотностью, общей неподготовленностью и социальной пассивностью населения в вопросах участия в управлении МКД, при принятии решений, касающихся общего имущества в МКД и оплаты жилищных и коммунальных услуг; недостаточно эффективны механизмы контроля за деятельностью управляющих МКД организаций со стороны жителей и органов местного самоуправления, конфликтность в отношениях собственников с управляющими компаниями и собственников внутри товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ), что создает предпосылки для социальной нестабильности; ускоренная трансформация законодательства, требующая постоянной разъяснительной работы с населением, в том числе упреждающего характера – вопросы, связанные с новыми правилами проведения капитального ремонта, организации сбора и вывоза отходов и раскрытия информации. В целях реализации на территории города Перми эффективных коммуникационных ресурсов для взаимодействия власти с населением на территории города в 2018-2020 годах планируется продолжить практику взаимодействия с населением через информационно-консультационные пункты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечение эффективного контроля деятельности управляющих организаций через реализацию возможностей проведения по обращениям собственников жилья проверок исполнения договоров управления (часть 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации) в соответствии с Порядком проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление МКД, утвержденным решением Пермской городской Думы от 28 января 2014 г. № 12, и осуществление муниципального жилищного контроля (статья 20 Жилищного кодекса Российской Федерации) в соответствии с Административным регламентом осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 30 июля 2013 г. № 625, а также развитие общественного мониторинга деятельности управляющих организаций являются важными направлениями работы в сфере обеспечения эффективного управления МКД в городе Перми. Содержание общего имущества в МКД несут собственники помещений. В рамках Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края» создана новая система капитального ремонта, которая устанавливает правовые и организационные основы своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, регулирует порядок накопления, учета и целевого использования денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в МКД в городе Перми. Всего в городе 6240 МКД, из них 609 МКД признаны аварийными, 169 МКД, в которых менее 3-х квартир, 15 МКД блочной застройки и 11 МКД с процентом износа выше 70 %, с 2013 по 2016 годы отремонтировано 500 МКД, в 418 МКД собственники помещений приняли решение о переносе срока проведения капитального ремонта в период с 2018 по 2020 годы. В рамках исполнения Региональной программы капитального ремонта МКД, в период с 2017 по 2019 годы планируется отремонтировать 1480 МКД города Перми. При подготовке к празднованию 300-летия города Перми в период с 2018 по 2023 годы за счет средств бюджета города Перми запланировано проведение капитального ремонта фасадов МКД центрально-планировочного района города Перми |  |  |
| 6 | Цель программы | создание комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры. 1.1.1. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры. 1.1.2. Обеспечение теплоснабжением потребителей города Перми. 1.1.3. Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми. 1.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства. 1.2.1. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. 1.3. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми. 1.3.1. Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД. 1.3.2. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля. 1.3.3. Повышение уровня благоустройства территории города Перми. 1.3.4. Энергосбережение и повышение эффективности систем энергообеспечения МКД в части муниципальной собственности. 1.4. Содержание объектов инженерной инфраструктуры. 1.4.1. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры. 1.5. Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в МКД, расположенных на территории города Перми. 1.5.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2018-2020 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1455851,800 | 2094226,700 | 1985355,400 |
|  | бюджет города Перми | 647810,700 | 633478,100 | 573942,200 |
|  | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 351011,500 | 280810,800 | 224469,900 |
|  | бюджет города Перми | 351011,500 | 280810,800 | 224469,900 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
|  | бюджет города Перми | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 138639,900 | 138289,900 | 138289,900 |
|  | бюджет города Перми | 138639,900 | 138289,900 | 138289,900 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 53216,600 | 49434,700 | 46239,700 |
|  | бюджет города Перми | 53216,600 | 49434,700 | 46239,700 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе | 895440,300 | 1608147,800 | 1558812,400 |
|  | бюджет города Перми | 87399,200 | 147399,200 | 147399,200 |
|  | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, % | 67,2 | 68,0 | 68,8 |
|  | Общая обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам, % |  |  |  |
|  | газоснабжения | 87,3 | 87,4 | 87,5 |
|  | водоснабжения | 93,5 | 93,6 | 93,7 |
|  | водоотведения | 92,7 | 92,7 | 92,7 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| Код | Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | бюджет города Перми | 351011,500 | 280810,800 | 224469,900 |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  | 273028,100 | 280810,800 | 224469,900 |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей города Перми |  | - 55000,000 | - 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми |  | 22983,400 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства | бюджет города Перми | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
| 1.2.1 | Задача. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми | бюджет города Перми | 138639,900 | 138289,900 | 138289,900 |
| 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |  | 3013,200 | 3013,200 | 3013,200 |
| 1.3.2 | Задача. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля |  | 60276,700 | 60276,700 | 60276,700 |
| 1.3.3 | Задача. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  | 75000,000 | 75000,000 | 75000,000 |
| 1.3.4 | Задача. Энергосбережение и повышение эффективности систем энергообеспечения МКД в части муниципальной собственности |  | 350,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры | бюджет города Перми | 53216,600 | 49434,700 | 46239,700 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры |  | 53216,600 | 49434,700 | 46239,700 |
| 1.5 | Подпрограмма. Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми | итого | 895440,300 | 1608147,800 | 1558812,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 87399,200 | 147399,200 | 147399,200 |
|  |  | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |
| 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми | бюджет города Перми | 87399,200 | 147399,200 | 147399,200 |
|  |  | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1455851,800 | 2094226,700 | 1985355,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 647810,700 | 633478,100 | 573942,200 |
|  |  | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1455851,800 | 2094226,700 | 1985355,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 647810,700 | 633478,100 | 573942,200 |
|  |  | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей | ДЖКХ | выполненные работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения 1 этап | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 65813,300 | 40418,200 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность построенной сети | км | - | 6,6 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | выполненные работы по санации и строительству 2-й нитки водовода Гайва-Заозерье | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 57137,200 | 52469,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 65813,300 | 97555,400 | 52469,000 |
| 1.1.1.1.2 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | ДЖКХ | протяженность построенных сетей | п. км | 7,7 | - | - | бюджет города Перми | 32455,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по авторскому надзору | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 64,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | подготовленный пакет документов по сопровождению объекта для ввода в эксплуатацию | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 853,800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 33374,200 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне «Вышка-1» Мотовилихинского района города Перми | ДЖКХ | протяженность построенной сети | п. км | 3,2 | - | - | бюджет города Перми | 15274,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по авторскому надзору | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 44,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | подготовленный пакет документов по сопровождению объекта для ввода в эксплуатацию | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 182,600 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 15500,900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4 | Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми | ДЖКХ | выполненные работы по строительству 3 очереди (1 этап) | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 84502,500 | 134500,000 | 156206,800 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству 3 очереди (2 этап) | ед. | - | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 84502,500 | 134500,000 | 156206,800 |
| 1.1.1.1.5 | Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми | ДЖКХ | выполненные работы по реконструкции 2 очереди системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 34448,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34448,000 | 0,000 | 0,0000 |
| 1.1.1.1.6 | Строительство скважин для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением, при возникновении чрезвычайных ситуаций | ДЖКХ | выполненные работы по разработке ПСД | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1094,200 | 0,000 | 0,0000 |
|  |  |  | количество построенных (обустроенных) скважин | ед. | - | 7 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 9847,700 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1094,200 | 9847,700 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 234733,100 | 241903,100 | 208675,800 |
| 1.1.1.2 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми | ДЖКХ | протяженность построенных газопроводов | км | - | 6,0 | - | бюджет города Перми | 12551,700 | 23113,600 | 0,000 |
|  |  |  | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | - | - |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12551,700 | 23113,600 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12551,700 | 23113,600 | 0,000 |
| 1.1.1.3 | Муниципальная поддержка газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по подключению к системе газоснабжения жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки | ДЖКХ | количество получателей поддержки газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки | чел. | 51 | 51 | 51 | бюджет города Перми | 4080,000 | 4080,000 | 4080,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4080,000 | 4080,000 | 4080,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4080,000 | 4080,000 | 4080,000 |
| 1.1.1.4 | Исполнение обязанностей муниципального заказчика-застройщика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | площадь объектов водоснабжения, водоотведения, по которым уплачен земельный налог | кв. м | 157466 | 157466 | 157466 | бюджет города Перми | 2029,600 | 2029,600 | 2029,600 |
|  |  |  | площадь объектов газоснабжения, по которым уплачен земельный налог | кв. м | 833307 | 833307 | 833307 | бюджет города Перми | 6407,700 | 6407,700 | 6407,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8437,300 | 8437,300 | 8437,300 |
| 1.1.1.4.2 | Мероприятия по обеспечению ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | количество выполненных мероприятий, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 3226,000 | 3276,800 | 3276,800 |
|  |  |  | выполненные работы по содержанию коллектора (участок шахт 6 -13) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 10000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13226,000 | 3276,800 | 3276,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21663,300 | 11714,100 | 11714,100 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 273028,100 | 280810,800 | 224469,900 |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Строительство блочной модульной котельной в микрорайоне Южный | ДЖКХ | выполненные работы по разработке ПСД | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | - 3681,600 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  | ввод блочной модульной котельной в эксплуатацию | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | - 33318,400 | - 0,000 | - 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | - 37000,000 | - 0,000 | - 0,000 |
| 1.1.2.1.2 | Строительство блочной модульной котельной по адресу: г. Пермь, ул. Докучаева, 27 | ДЖКХ | выполненные работы по разработке ПСД | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | - 3520,600 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  | ввод блочной модульной котельной в эксплуатацию | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | - 14479,400 | - 0,000 | - 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | - 18000,000 | - 0,000 | - 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | - 55000,000 | - 0,000 | - 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | - 55000,000 | - 0,000 | - 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Научно-исследовательские работы в области развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Актуализация отраслевых нормативных документов в сфере коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | актуализированная схема водоснабжения и водоотведения города Перми | есть/нет | есть | - | - | бюджет города Перми | - 11300,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  | ДЖКХ | актуализированная схема теплоснабжения города Перми | есть/нет | есть | - | - | бюджет города Перми | - 7766,700 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  | ДЖКХ | актуализированная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми | есть/нет | есть | - | - | бюджет города Перми | - 3916,700 | - 0,000 | - 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | - 22983,400 | - 0,000 | - 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | - 22983,400 | - 0,000 | - 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | - 22983,400 | - 0,000 | - 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 351011,500 | 280810,800 | 224469,900 |

Приложение

к системе программных мероприятий подпрограммы 1.1

«Модернизация и комплексное

развитие систем коммунальной

инфраструктуры» муниципальной

программы «Развитие системы

жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сети водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона Заозерье для земельных участков многодетных семей |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие централизованного водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье Орджоникидзевского района города Перми. В соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» земельные участки для индивидуального жилищного строительства, подлежащие включению в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, должны соответствовать требованиям о наличии инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; Закон Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание возможности подключения индивидуальных жилых домов в микрорайоне Заозерье к системе водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | до 300 куб. м/сут. |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 271225,015 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | бюджет города Перми | 853,032 | 54534, 283 | 65813, 300 | 97555, 400 | 52469, 000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  |  |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок |  |  |  | ед. | 1 | 2015 |
|  | муниципальный контракт на разработку ПСД |  |  |  | ед. | 1 | 2016 |
|  | разработанная ПСД на строительство водопроводной и канализационной сети |  |  |  | ед. | 1 | 2017 |
|  | промежуточный акт выполненных работ |  |  |  | ед. | 1 | 2018 |
|  | протяженность построенной сети |  |  |  | км | 6,6 | 2019 |
|  | акт выполненных работ (по санации и строительству 2-й нитки водовода Гайва-Заозерье) |  |  |  | ед. | 1 | 2020 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | ПСД в стадии разработки |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2017 г. № 33-БК |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД, в том числе выполнение землеустроительных работ, получение положительного заключения государственной экспертизы |  |  |  | 2015-2017 |  |
|  |  | строительство новых сетей |  |  |  | 2017-2020 |  |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | водопроводные сети в микрорайоне Висим Мотовилихинского района |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие централизованного водоснабжения на части территории микрорайона Висим Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение централизованным водоснабжением 250 жилых домов индивидуальной застройки в микрорайоне Висим |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 5000 куб. м/сут. |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 35132,143 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми | 1757,943 |  | 33374,200 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | выполненные землеустроительные работы | ед. | 1 |  | 2017 |
|  | откорректированная ПСД (в том числе заключение государственной экспертизы) | ед. | 1 |  | 2017 |
|  | протяженность построенной сети | км | 7,7 |  | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 05 июля 2010 г. № 47/100 на ПСД |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2017 г. № 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |  |
|  |  | корректировка ПСД |  | 2016-2017 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  | 2018 |  |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | водопроводные сети (микрорайон Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3. Строительство водопроводных сетей в микрорайоне «Вышка-1» Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки для обеспечения возможности подключения к источнику централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | организация водоснабжения жилых домов в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 5000 куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2010-2011 годы 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 28340,424 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2016 | 2017 |  | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми | 10706,140 | 650,453 | 98,409 | 1384,522 |  | 15500,900 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  |  |  | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | акт выполненных работ по инженерно-экологическим изысканиям |  |  |  | ед. | 1 |  | 2016 |
|  | откорректированная ПСД |  |  |  | ед. | 1 |  | 2017 |
|  | протяженность построенной сети |  |  |  | км | 3,2 |  | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 29 сентября 2009 г. № 31/09 на ПСД |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2017 г. № 33-БК |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработана ПСД |  |  |  |  | 2010-2011 |  |
|  |  | выполнение землеустроительных работ, корректировка ПСД, получение заключения экспертизы |  |  |  |  | 2016-2017 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ, проведение технической инвентаризации |  |  |  |  | 2018 |  |

Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство, реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.4. Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности приема канализационных стоков от территорий перспективной застройки, расположенных в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение условий для развития территорий перспективной застройки города Перми |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | прием и транспортировка канализационных стоков в объеме до 45000 куб. м/сут. |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2020 годы |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2020 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | срок ввода в эксплуатацию будет определен после завершения комплекса работ по проектированию объекта |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | срок государственной регистрации права муниципальной собственности будет определен после завершения комплекса работ по проектированию объекта |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 454121,857 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | бюджет города Перми | 78912, 557 | 84502, 500 | 134500, 000 | 156206, 800 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанное технико-экономическое обоснование |  |  | ед. | 1 | 2017 |
|  | разработанная ПСД |  |  | ед. | 1 | 2017 |
|  | протяженность построенной сети |  |  | км | значение будет уточнено после разработки ПСД | 2018 |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | требуется разработка ПСД |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2017 г. № 33-БК |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка технико-экономического обоснования |  |  | 2017 |  |
|  |  | разработка ПСД |  |  | 2017 |  |
|  |  | строительство главного разгрузочного коллектора |  |  | 2018-2020 |  |

Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в соответствии с актом проверки соблюдения требований водного законодательства Российской Федерации Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Пермскому краю от 26 июня 2007 г. № 08-02/10-07 в настоящее время в микрорайоне Крым Кировского района города Перми очистные сооружения канализации находятся в аварийном состоянии, степень очистки сточных вод не отвечает требованиям водного законодательства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | организация водоотведения жилых домов микрорайона Крым Кировского района города Перми, очистка сточных вод до нормативного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | КНС-1: 2000 куб. м/сут.; КНС-2: 6000 куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2011-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 188801,308 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми | 1780, 344 | 3675, 645 | 39378, 959 | 22287, 364 | 36770, 013 |  | 50460, 983 | 34448, 000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  |  |  | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |  |
|  | муниципальный контракт |  |  |  | ед. | 1 | 2014 |  |  |  |
|  | протяженность сети |  |  |  | п. км | 8,0 | 2015 |  |  |  |
|  | акт выполненных работ (1 очередь) |  |  |  | ед. | 1 | 2016 |  |  |  |
|  | построенный канализационный коллектор |  |  |  | шт. | 1 | 2017 |  |  |  |
|  | разработанная, ПСД |  |  |  | ед. | 1 | 2017 |  |  |  |
|  | акт выполненных работ (2 очередь) |  |  |  | ед. | 1 | 2018 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектно-сметная документация (далее – ПСД) в стадии корректировки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2017 г. № 33-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |
|  |  | разработка ПСД (1 очередь) |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |
|  |  | разработка ПСД (2 очередь) |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |
|  |  | строительство сетей водоотведения, реконструкция канализационных напорных станций |  |  |  |  |  | 2015-2018 |  |  |

Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Скважины для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением, при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Строительство скважин для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением, при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение питьевой водой населения города Перми в случае возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | исполнение постановления Правительства Пермского края от 23 апреля 2012 г. № 217-П «О резервировании источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения граждан на территории муниципального образования «Город Пермь». Обеспечение питьевой водой население города Перми в случае возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | по результатам ПСД |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 10941,900 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | бюджет города Перми | 1094,200 | 9847,700 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД |  | ед. | 1 | 2018 |
|  | количество построенных (обустроенных) скважин |  | ед. | 7 | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | разрабатываются в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2017 г. № 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД |  | 2018 |  |
|  |  | строительство (обустройство) скважин |  | 2019 |  |

Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Пихтовая Стрелка) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: поселок Пихтовая Стрелка: ул. Киевская, ул. Минская, ул. Вятская, ул. Саперная, ул. 2-я Саперная, ул. Восходящая, ул. Былинная, ул. Посадская, ул. Нектарная, ул. Черничная, ул. Светлая, ул. Лебяжья, Пуховый переулок, Родничковый переулок, Талый переулок |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 38546,152 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 744, 256 | 1736, 596 | 400, 000 | 12551, 700 | 23113, 600 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  |  |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | муниципальный контракт на разработку ПСД |  |  |  | ед. | 1 | 2013 |
|  | разработанная ПСД |  |  |  | ед. | 1 | 2014 |
|  | разработанный проект планировки и межевания территории (далее – ППиМТ) |  |  |  | ед. | 1 | 2017 |
|  | акт выполненных работ |  |  |  | ед. | 1 | 2018 |
|  | протяженность построенной сети |  |  |  | км. | 6,0 | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы № 59-1-5-0422-14 от 25 декабря 2014 г. на ПСД |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2017 г. № 33-БК |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД |  |  |  | 2017 |  |
|  |  | разработка ППиМТ |  |  |  | 2017 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2018-2019 |  |

Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Блочная модульная котельная в микрорайоне Южный |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.2.1.1. Строительство блочной модульной котельной в микрорайоне Южный |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Обеспечение тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения существующих потребителей в связи с выводом из эксплуатации котельной ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО «Биомед» с 02 апреля 2018 г. |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения существующих потребителей в связи с выводом из эксплуатации котельной ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО «Биомед» с 02 апреля 2018 г. |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 5 МВт (котел мощностью 1 МВт – 1шт., котел мощностью 2 МВт – 2 шт.) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 37000,000 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | бюджет города Перми | 37000,000 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД |  | ед. | 1 | 2018 |
|  | акт выполненных работ |  | ед. | 1 | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | разрабатываются в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2017 г. № 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД |  | 2018 |  |
|  |  | строительство блочной модульной котельной |  | 2018 |  |

Таблица 9

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Блочная модульная котельная по адресу: г. Пермь. ул. Докучаева, 27 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.2.1.2. Строительство блочной модульной котельной по адресу: г. Пермь. ул. Докучаева, 27 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения существующих потребителей в связи с выводом из эксплуатации котельной ФКУ «ИК № 32» ГУФСИН по ПК с 31 мая 2018 г. |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения существующих потребителей в связи с выводом из эксплуатации котельной ФКУ «ИК №32» ГУФСИН по ПК с 31 мая 2018 г. |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1,5 МВт (котел мощностью 500 Вт – 3 шт.) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 18000,000 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | бюджет города Перми | 18000,000 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД |  | ед. | 1 | 2018 |
|  | акт выполненных работ |  | ед. | 1 | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | разрабатываются в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2017 г. № 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД |  | 2018 |  |
|  |  | строительство блочной модульной котельной |  | 2018 |  |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация работ по сбору, транспортированию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми | итого по показателю непосредственного результата |  | т | 19741,298 | 19741,298 | 19741,298 | бюджет города Перми | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
| 1.2.1.1.1.1 |  | МКУ «БДР» | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Дзержинского района города Перми | т | 2125,986 | 2125,986 | 2125,986 | бюджет города Перми | 1889,300 | 1889,300 | 1889,300 |
| 1.2.1.1.1.2 |  | МКУ «БИР» | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Индустриального района города Перми | т | 2610,530 | 2610,530 | 2610,530 | бюджет города Перми | 2319,900 | 2319,900 | 2319,900 |
| 1.2.1.1.1.3 |  | МКУ «БКР» | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Кировского района города Перми | т | 2927,296 | 2927,296 | 2927,296 | бюджет города Перми | 2601,400 | 2601,400 | 2601,400 |
| 1.2.1.1.1.4 |  | МКУ «БЛР» | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Ленинского района города Перми | т | 1171,864 | 1171,864 | 1171,864 | бюджет города Перми | 1041,400 | 1041,400 | 1041,400 |
| 1.2.1.1.1.5 |  | МКУ «БМР» | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Мотовилихинского района города Перми | т | 3615,065 | 3615,065 | 3615,065 | бюджет города Перми | 3212,600 | 3212,600 | 3212,600 |
| 1.2.1.1.1.6 |  | МКУ «БОР» | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Орджоникидзевского района города Перми | т | 3339,147 | 3339,147 | 3339,147 | бюджет города Перми | 2967,400 | 2967,400 | 2967,400 |
| 1.2.1.1.1.7 |  | МКУ «БСР» | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Свердловского района города Перми | т | 3692,484 | 3692,484 | 3692,484 | бюджет города Перми | 3281,400 | 3281,400 | 3281,400 |
| 1.2.1.1.1.8 |  | МКУ «БпНЛ» | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории поселка Новые Ляды города Перми | т | 258,926 | 258,926 | 258,926 | бюджет города Перми | 230,100 | 230,100 | 230,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Информационное, консультационное, методическое и обучающее сопровождение субъектов в сфере управления МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Поддержка сети информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров | ДЖКХ | количество изготовленных брошюр, буклетов | ед. |  | 2000 | 2000 | 2000 | бюджет города Перми | 2013, 200 | 2013,200 | 2013,200 |
|  |  |  | количество проведенных консультаций с жителями | ед. |  | 3100 | 3100 | 3100 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность председателей советов МКД и лиц, осуществляющих управление МКД и имеющих намерение осуществлять такую деятельность, прошедших обучение по вопросам управления МКД | чел. |  | 550 | 550 | 550 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество проведенных семинаров с консультантами информационно-консультационных пунктов | ед. |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2013, 200 | 2013,200 | 2013,200 |
| 1.3.1.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на развитие системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ДЖКХ | количество проведенных форумов | ед. |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 1000, 000 | 1000,000 | 1000,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1000, 000 | 1000,000 | 1000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3013, 200 | 3013,200 | 3013,200 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3013, 200 | 3013,200 | 3013,200 |
| 1.3.2 | Задача. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Управление муниципальной долей собственности в многоквартирных домах в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «ГКС» | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности в полном объеме |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 18423, 400 | 18423,400 | 18423,400 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18423, 400 | 18423,400 | 18423,400 |
| 1.3.2.1.2 | Содержание и текущий ремонт детских игровых площадок | МКУ «ГКС» | количество детских игровых площадок |  | ед. | 33 | 33 | 33 | бюджет города Перми | 1000, 000 | 1000,000 | 1000,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1000, 000 | 1000,000 | 1000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19423, 400 | 19423,400 | 19423,400 |
| 1.3.2.2 | Оказание мер социальной поддержки гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1 | Меры социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | ДСП | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв. м |  | 148, 704 | 148, 704 | 148, 704 | бюджет города Перми | 40853, 300 | 40853,300 | 40853,300 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40853, 300 | 40853,300 | 40853,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40853, 300 | 40853,300 | 40853,300 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60276, 700 | 60276,700 | 60276,700 |
| 1.3.3 | Задача. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Муниципальная поддержка благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1 | Финансовое обеспечение затрат по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми | территориальные органы администрации города Перми | общее количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. |  | 244 | 244 | 244 | бюджет города Перми | 75000, 000 | 75000,000 | 75000,000 |
| 1.3.3.1.1.1 |  | администрация Ленинского района города Перми | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. |  | 23 | 23 | 23 | бюджет города Перми | 3409, 100 | 3409,100 | 3409,100 |
| 1.3.3.1.1.2 |  | администрация Свердловского района города Перми | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. |  | 50 | 50 | 50 | бюджет города Перми | 15330, 700 | 15330,700 | 15330,700 |
| 1.3.3.1.1.3 |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. |  | 73 | 73 | 73 | бюджет города Перми | 12932, 400 | 12932,400 | 12932,400 |
| 1.3.3.1.1.4 |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. |  | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 12613, 600 | 12613,600 | 12613,600 |
| 1.3.3.1.1.5 |  | администрация Индустриального района города Перми | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. |  | 31 | 31 | 31 | бюджет города Перми | 11250, 000 | 11250,000 | 11250,000 |
| 1.3.3.1.1.6 |  | администрация Кировского района города Перми | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. |  | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 10227, 300 | 10227,300 | 10227,300 |
| 1.3.3.1.1.7 |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. |  | 27 | 27 | 27 | бюджет города Перми | 9236, 900 | 9236,900 | 9236,900 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75000, 000 | 75000,000 | 75000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75000, 000 | 75000,000 | 75000,000 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75000, 000 | 75000,000 | 75000,000 |
| 1.3.4 | Задача. Энергосбережение и повышение эффективности систем энергообеспечения МКД в части муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 | Обеспечение повышения энергетической эффективности в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1.1 | Возмещение затрат по установке приборов учета коммунальных ресурсов в части муниципальной доли собственности в жилых домах города Перми | ДЖКХ | количество выданных субсидий на возмещение затрат по установке приборов учета коммунальных ресурсов в части муниципальной доли собственности в жилых домах города Перми | ед. |  | 143 | - | - | бюджет города Перми | 350,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 350,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 350,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 350,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 138639,900 | 138289,900 | 138289,900 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры | МКУ «СОИИ» | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п. м | 85282,48 | 85282,48 | 85282,48 | бюджет города Перми | 21556,600 | 21556,600 | 21556,600 |
|  |  | МКУ «СОИИ» | протяженность обслуживаемых бесхозяйных сетей | п. м | 45146,91 | 45146,91 | 45146,91 | бюджет города Перми | 10173,600 | 10173,600 | 10173,600 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31730,200 | 31730,200 | 31730,200 |
| 1.4.1.1.2 | Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.1 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры | администрация Индустриального района города Перми | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 9180,66 | - | - | бюджет города Перми | 759,700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.2 |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | п. м | 11295,47 | - | - | бюджет города Перми | 934,700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.3 |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  | п. м | 11323,26 | - | - | бюджет города Перми | 937,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.4 |  | администрация Кировского района города Перми |  | п. м | 12936,56 | - | - | бюджет города Перми | 1070,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.5 |  | администрация Ленинского района города Перми |  | п. м | 8632,02 | - | - | бюджет города Перми | 714,300 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.6 |  | администрация Свердловского района города Перми |  | п. м | 11643,50 | - | - | бюджет города Перми | 963,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.7 |  | администрация Дзержинского района города Перми |  | п. м | 7405,44 | - | - | бюджет города Перми | 612,800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.8 |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  | п.м | 90,63 | - | - | бюджет города Перми | 7,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.9 |  | итого по ПНР |  | п. м | 72507,54 | - | - | бюджет города Перми | 6000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.3 | Создание и содержание в целях гражданской обороны резерва (запаса) материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | наличия резерва | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 3195,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 3195,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «СОИИ» | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности в полном объеме | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 15486,400 | 14509,500 | 14509,500 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15486,400 | 14509,500 | 14509,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53216,600 | 49434,700 | 46239,700 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53216,600 | 49434,700 | 46239,700 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53216,600 | 49434,700 | 46239,700 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений

в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» 
муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Исполнение обязанностей собственника помещений по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | МКУ «ГКС» | площадь помещений муниципальной собственности, за которую уплачены взносы на капитальный ремонт | тыс. кв. м | 663,9 | 624,1 | 624,1 | бюджет города Перми | 67399,200 | 67399,200 | 67399,200 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67399,200 | 67399,200 | 67399,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67399,200 | 67399,200 | 67399,200 |
| 1.5.1.2 | Мероприятия, направленные на приведение жилищного фонда в соответствие с требованиями законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.1 | Финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта фасадов многоквартирных домов города Перми | ДЖКХ | количество отремонтированных фасадов МКД | ед. | 5 | 29 | 30 | бюджет города Перми | 20000,000 | 80000,000 | 80000,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20000,000 | 80000,000 | 80000,000 |
| 1.5.1.2.2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | количество отремонтированных МКД | ед. | 301 | 678 | 537 | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |
| 1.5.1.2.3 | Осуществление функции органа местного самоуправления и собственников помещений при формировании и актуализации краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ДЖКХ | наличие актуализированного муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории города Перми | есть/нет | есть | есть | есть | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 828041,100 | 1540748,600 | 1491413,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20000,000 | 80000,000 | 80000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 895440,300 | 1608147,800 | 1558812,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 87399,200 | 147399,200 | 147399,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 895440,300 | 1608147,800 | 1558812,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 87399,200 | 147399,200 | 147399,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата 
муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми»

| Код | Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % | 67,2 | 68,0 | 68,8 |
|  | Общая обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам: |  |  |  |  |
|  | газоснабжения | % | 87,3 | 87,4 | 87,5 |
|  | водоснабжения | % | 93,5 | 93,6 | 93,7 |
|  | водоотведения | % | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| 1.1 | Подпрограмма. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения города Перми | ед. | 1 | 4 | 2 |
|  | количество введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки | ед. | - | - | 1 |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей города Перми |  |  |  |  |
|  | количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения города Перми | ед. | 2 | - | - |
| 1.1.3 | Задача. Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |
|  | Уровень реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми | % | 100 | - | - |
| 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |
|  | Доля бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории города Перми, от общего количества бесхозяйных отходов, планируемых к ликвидации | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |  |  |  |  |
|  | Уровень информированности населения в сфере управления многоквартирными домами | % | 76 | 77 | 78 |
|  | Снижение количества обращений граждан по работе жилищно-коммунального хозяйства города | % | 19 | 20 | 21 |
| 1.3.2 | Задача. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля |  |  |  |  |
|  | Доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема | % | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
| 1.3.3 | Задача. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий от количества запланированных | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.4 | Задача. Энергосбережение и повышение эффективности систем энергообеспечения МКД в части муниципальной собственности |  |  |  |  |
|  | Доля выданных субсидий на возмещение затрат по установке приборов учета коммунальных ресурсов в части муниципальной доли собственности в жилых домах города Перми от количества запланированных | % | 100 | - | - |
| 1.4 | Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии от общего количества объектов инженерной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения | % | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения | чел./ час. в год | 28 | 28 | 28 |
|  | Темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям | % | 15 | 15 | 15 |
| 1.5 | Подпрограмма. Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |
|  | доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (нарастающим итогом) | % | 23,4 | 37,5 | 48,8 |
|  | доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен ремонт фасадов многоквартирных домов города Перми, от запланированных к ремонту. | % | 100 | 100 | 100 |

Приложение

к таблице показателей конечного

результата муниципальной программы

«Развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства в городе Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| Код | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень удовлетворен-ности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» (далее – решение ПГД № 67) | Kуд = Qудовл. / Qобщ. х 100 % | Kуд – коэффициент удовлетворенности населения, (коэффициент удовлетворенности рассчитывается как отношение количества опрошенных жителей, ответивших в общей сложности удовлетворительно на опрос к общему количеству опрошенных жителей); Qудовл. – количество опрошенных жителей, ответивших в общей сложности удовлетворительно на опрос; Qобщ. – общее количество опрошенных жителей | распоряжение администрации города Перми от 24 апреля 2013 г. № 62 «Об утверждении Регламента планирования, организации проведения и использования результатов социологических исследований в деятельности администрации города Перми», использование результатов комплексных социологических исследований, проводимых департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми | социологический опрос | ежегодно до 01 марта, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Общая обеспечен-ность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе централизо-ванным системам: газоснабже-ния; водоснабже-ния; водоотведения | % | решение ПГД № 67 | О = Ноб / Н х 100 % | Ноб – численность жителей города обеспеченных перечнем коммунальных услуг, чел.; Н – численность населения города Перми, проживающего в МКД, чел. | отраслевая статистика (запросы в организации коммунального комплекса), Пермьстат | периодическая отчетность | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения города Перми | ед. | - | рассчитывается как общее введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Количество введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки | ед. | - | рассчитывается как общее введенных в эксплуатаци объектов газопроводов | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабже-ния города Перми | ед. | - | рассчитывается как общее введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Уровень реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми | % | - | У = Мфакт / Мплан х 100 % | Мфакт – количество выполненных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми, ед.; Мпалн – количество запланированных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми, ед. | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории города Перми, от общего количества бесхозяйных отходов, планируемых к ликвидации | % | - | Дбесх.отх = (Оликв / Оплан) х 100 % | Оликв – объем ликвидированных бесхозяйных отходов, тонн; Оплан – общий объем бесхозяйных отходов, планируемый к ликвидации, тонн | ведомственная статистика (территориальные органы администрации города Перми) | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Уровень информиро-ванности населения в сфере управления многоквартир-ными домами | % | - | Kинф = Qинф. / Qобщ. x 100 % | Kинф. – коэффициент информированности населения в сфере управления МКД; Qинф. – количество опрошенных жителей города Перми, ответивших в общей сложности удовлетворительно на опрос; Qобщ. – общее количество опрошенных жителей | распоряжение администрации города Перми от 24 апреля 2013 г. № 62 «Об утверждении Регламента планирования, организации проведения и использования результатов социологических исследований в деятельности администрации города Перми», использование результатов комплексных социологических исследований, проводимых департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года следующего за отчетным |
| 9 | Снижение количества обращений граждан по работе жилищно-коммуналь-ного хозяйства города | % | - | Kобращ. = 100 % - Qобращ(отч.год). / Q обращ (отч.год – 1) x 100 % | Kобращ – доля изменения количества обращений граждан по работе жилищно-коммунального хозяйства города; Qобращ(отч.год) – количество обращений, поступивших в ДЖКХ по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства города (оплата ЖКУ, перебои в поставке услуг, капитальный ремонт, эксплуатация и ремонт жилфонда, жалобы на УО, борьба с антисанитарией) в отчетном периоде; Qобращ(отч.год – 1) – количество обращений, поступивших в ДЖКХ по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства города (оплата ЖКУ, перебои в поставке услуг, капитальный ремонт, эксплуатация и ремонт жилфонда, жалобы на УО, борьба с антисанитарией) в предыдущем к отчетному периоду году; | использование результатов аналитической записки по работе с обращениями граждан | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года следующего за отчетным |
| 10 | Доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема | % | - | Ксниж.деб. задолж = Qсумма ликвид. деб.задолж. / Qобщ.сумма деб.задолж. х 100 % | Ксниж.деб.задолж. – доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема дебиторской задолженности; Qобщ.сумма деб. задолж – общая сумма дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 01 января 2017 г. Qсумма ликвид.деб.задолж. – сумма ликвидированной дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги от общего объема дебиторской задолженности | взыскание по исполнительным производствам, списание задолженности в соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий от количества запланирован-ных | % | - | Днс = ПТнорм.сост / ПТплан.кол х 100 % | Днс. – доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий; ПТнорм.сост – количество придомовых территории приведенных в нормативное состояние; ПТплан.кол. – количество придомовых территорий, запланированных к приведению в нормативное состояние | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Доля выданных субсидий на возмещение затрат по установке приборов учета коммунальных ресурсов в части муниципальной доли собственности в жилых домах города Перми от количества запланированных | % | - | Двс = Сфакт / Сплан х 100 % | Двс – доля выданных субсидий на возмещение затрат по установке приборов учета коммунальных ресурсов в части муниципальной доли собственности в жилых домах города Перми от количества запланированных Сфакт – Количество фактически выданных субсидий на возмещение затрат по установке приборов учета; Сплан – количество планируемых к выдаче субсидий на возмещение затрат по установке приборов учета | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля объектов инженерной инфраструк-туры, содержащихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов инженерной инфраструк-туры | % | - | Кнорм.сост.=Qнорм.сост./Qобщ.кол. х 100 % | Кнорм.сост. – доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии; Qобщ.кол. – количество объектов инженерной инфраструктуры, переданных учреждению на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества, входящих в муниципальную казну города Перми; Qнорм.сост. – количество объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии (переданных подрядным организациям на техобслуживание и текущий ремонт, включая аварийно-восстановительные работы) | договоры департамента имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО), заключенные с учреждением на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества, входящих в муниципальную казну города Перми, муниципальные контракты, заключенные с подрядными организациями на выполнение работ по техническому облуживанию и текущему ремонту сетей и сооружений (включая аварийно-восстановительные работы) | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения | % | - | Таварий = (Чаварийпп – Чаварийоп) / Чаварийпп х 100 % | Чаварийоп – число аварий на сетях коммунальной инфраструктуры в отчетном периоде, единиц; Чаварийпп – число аварий на сетях коммунальной инфраструктуры в предыдущем периоде, единиц | данные представляются по запросу ДЖКХ ООО «НОВОГОР-Прикамье» | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | ед. | - | рассчитывается как общее количество чрезвычайных ситуаций, произошедших на сетях водоснабжения и водоотведения в отчетном периоде | - | данные представляются по запросу ДЖКХ ООО «НОВОГОР-Прикамье» | периодическая отчетность | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставля-лись услуги централизо-ванного горячего и холодного водоснабже-ния | чел./час. в год | - | Кол.чел.час = КЧавар.откл / КЧплан.откл. х 100 % | КЧавар.откл – количество часов аварийных отключений за отчетный период; КЧплан.откл – количество часов плановых отключений за отчетный период | данные представляются по запросу ДЖКХ ООО «НОВОГОР-Прикамье» | периодическая отчетность | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструк-туры, входящих в состав имущества муниципаль-ной казны, путем передачи специализиро-ванным организациям | % | - | Ксниж. протяж. = Qкол.передан. / Qобщ.кол. х 100 % | Ксниж.протяж. – темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в муниципальную казну города Перми; Qобщ.кол. – количество объектов инженерной инфраструктуры, входящих в муниципальную казну города Перми; Qкол.переданн. – количество объектов инженерной инфраструктуры, переданных специализированным организациям на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества | перечень объектов инженерной инфраструктуры, входящих в муниципальную казну города Перми, представляемый ДИО, договоры ДИО со специализированными организациями на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества, входящих в муниципальную казну города Перми | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | % | - | Д мун.пл = К1 мун.пл / К2 мун.пл х 100 % | Д мун.пл. – доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципальной доли собственности; К1 мун.пл. – оплаченная доля взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципальной доли собственности; К2 мун.пл. – муниципальная доля собственности в МКД города Перми | платежные поручения | запрос информации в ДИО | ежемесячно |
| 19 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (нарастающим итогом) | % | решение ПГД № 67 | Дмкд = Кмкд / Кзаяв х 100 % | Кмкд – количество МКД, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества в МКД; Кзаяв. – количество МКД, требующих капитального ремонта общего имущества в МКД. Рассчитывается как процентное отношение количества МКД, в которых осуществлен капитальный ремонт общего имущества, к общему количеству МКД, требующих капитального ремонта | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющие(ее) функции управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства (акты о приемке в эксплуатацию капитально отремонтированных элементов здания, реестр МКД, подлежащих капитальному ремонту) | запрос информации у технических заказчиков | ежегодно до 01 марта, следующего за отчетным периодом |
| 20 | Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен ремонт фасадов многоквартирных домов города Перми, от запланированных к ремонту. | % | - | Дмкд = Кмкд / Кзаяв х 100 % | Дмкд – доля МКД в городе Перми, в которых выполнен ремонт фасада МКД, от запланированных к ремонту; Кмкд – количество МКД, в которых выполнен ремонт фасада МКД; Кзаяв. – количество МКД, запланированных на капитальный ремонт фасада МКД. | ДЖКХ (акты о приемке в эксплуатацию капитально отремонтированных элементов здания, реестр МКД, подлежащих капитальному ремонту) | запрос информации у технических заказчиков | ежегодно до 01 марта, следующего за отчетным периодом |