13.12.2017

1124

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 13 октября 
2016 г. № 825 (ред. от 29.11.2016 № 1065, от 22.02.2017 № 126, от 14.04.2017 
№ 294, от 12.05.2017 № 353, от 12.07.2017 № 530, от 21.09.2017 № 750, 
от 26.10.2017 № 951).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми  			                                                       Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
города Перми

от 13.12.2017 № 1124

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 13 октября 2016 г. № 825

- В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 392678,163 | 303523,800 | 260451,100 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 381738,163 | 303523,800 | 260451,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 392678,163 | 303523,800 | 260451,100 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 381738,163 | 303523,800 | 260451,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных 
организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение соответствия имущественных комплексов образовательных организаций лицензионным требованиям |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 381738,163 | 303523,800 | 260451,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  | 21143,972 | 52806,028 | 32526,000 |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально- технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 371534,191 | 250717,772 | 227925,100 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  | 392678,163 | 303523,800 | 260451,100 |
|  |  | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 381738,163 | 303523,800 | 260451,100 |
|  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 392678,163 | 303523,800 | 260451,100 |
|  |  | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 381738,163 | 303523,800 | 260451,100 |
|  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Проведение ремонтных работ для восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций | ДОУ | количество восстанавливаемых ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 143,972 | 52806,028 | 32526,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 143,972 | 52806,028 | 32526,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 143,972 | 52806,028 | 32526,000 |

3.2. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 21143,972 | 52806,028 | 32526,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строки 1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций | ДОУ | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 16 | 14 | 7 | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 62782,458 | 58284,300 | 52660,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | СОШ | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 25 | 8 | 2 | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 252674,746 | 154848,030 | 122164,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5940,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | УДО | количество УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | 2 | 1 | - бюджет города Перми | 40486,877 | 37585,442 | 53100,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 366884,081 | 250717,772 | 227925,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 355944,081 | 250717,772 | 227925,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 366884,081 | 250717,772 | 227925,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 355944,081 | 250717,772 | 227925,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 371534,191 | 250717,772 | 227925,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных - ассигнований 2016 года) | 360594,191 | 250717,772 | 227925,100 |
|  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования - 2016 года) | 10940,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 392678,163 | 303523,800 | 260451,100 |
|  | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 381738,163 | 303523,800 | 260451,100 |
|  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования - 2016 года) | 10940,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных организаций города Перми» строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | - % | 9,0 | 7,5 | 5,2 |
|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | - % | 15,2 | 3,8 | 1,5 |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | - % | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
|  | Доля ДОУ, имеющих лицензии, от общего количества ДОУ | - % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля СОШ, имеющих лицензии, от общего количества СОШ | - % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля УДО, имеющих лицензии, от общего количества УДО | - % | 100 | 100 | 100 |

5. В приложении:

5.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Государственная экспертиза достоверности сметной стоимости капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 261» г. Перми по ул. Херсонской, 2 | МАДОУ «Детский сад № 261» г. Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости капитального ремонта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 143,972 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «15773,890» заменить цифрами «143,972»;

5.3. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «15773,890» заменить цифрами «143,972»;

5.4. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «36773,890» заменить цифрами «21143,972»;

5.5. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели) | ед. | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 62782,458 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5000,000 |

5.6. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.1.3 цифры «2000,000» заменить цифрами «1944,358»;

5.7. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.1.4 цифры «11873,310» заменить цифрами «11483,204»;

5.8. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.1.5 цифры «2608,109» заменить цифрами «2246,166»;

5.9. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.1.6 цифры «5591,543» заменить цифрами «5391,543»;

5.10. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.1.7 цифры «14293,617» заменить цифрами «17813,617»;

5.11. после строки 1.1.2.1.1.1.13 дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.1.14 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 377» г. Перми по ул. Коломенской, 5а | МАДОУ «Детский сад № 377» г. Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 315,044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1.15 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «ЦРР – детский сад № 144» г. Перми по ул. Академика Веденеева, 71а | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 144» г. Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 741,928 |
| 1.1.2.1.1.1.16 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми по ул. Мира, 105 | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2136,669 |
| 1.1.2.1.1.1.17 | Оплата работ по текущему ремонту здания МАДОУ «ЦРР – детский сад № 269» г. Перми по Комсомольскому проспекту, 88б | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 269» г. Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | исполнительный лист | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2586,245 |

5.12. строку 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, разработанная ПСД) | ед. | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 252674,746 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5940,000 |

5.13. строку 1.1.2.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2.1 | Оплата работ по капитальному ремонту здания, проведение капитального ремонта здания МБОУ «СОШ № 14» г. Перми по ул. Ямпольской, 16, приобретение мебели, оборудования (технологического для медицинского блока и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), оргтехники, инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, жалюзи, кухонной, столовой посуды, инвентаря, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения | МБОУ «СОШ № 14» г. Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о приемке выполненных работ за 2016 год, акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, накладная, счет-фактура на приобретение мебели, оборудования | ед. | 3 | бюджет города Перми | 106344,364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.14. в графах 2, 3 строки 1.1.2.1.1.2.2 слова «МАОУ «СОШ № 112» заменить словами «МАОУ «Город дорог»;

5.15. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.2.3 цифры «6520,000» заменить цифрами «6646,270»;

5.16. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.2.4 цифры «7737,220» заменить цифрами «7881,991»;

5.17. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.2.6 цифры «970,062» заменить цифрами «2089,870»;

5.18. в графе 2 строки 1.1.2.1.1.2.8 слова «по ул. Танкистов, 56» заменить словами «по ул. Танкистов, 56, ул. Семченко, 19»;

5.19. строку 1.1.2.1.1.2.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2.11 | Разработка ПСД на укрепление фундамента и стен, инженерно-геологические изыскания, детально-инструментальное обследование строительных конструкций здания МАОУ «Лицей № 10» г.Перми по ул. Льва Шатрова,5, выполнение работ по текущему ремонту здания, государственная экспертиза достоверности сметной стоимости капитального ремонта | МАОУ «Лицей № 10» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | разработанная ПСД, отчет о результатах инженерно-геологических изысканий, отчет о результатах детально-инструментального обследования строительных конструкций здания, акт выполненных работ, положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости капитального ремонта | ед. | 5 | бюджет города Перми | 700,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.20. в графе 2 строки 1.1.2.1.1.2.15 слова «по Парковому проспекту, 27» заменить словами «по ул. Подлесной, 25»;

5.21. в графах 2, 3 строки 1.1.2.1.1.2.19 слова «МАОУ «Гимназия № 11» заменить словами «МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева»;

5.22. строку 1.1.2.1.1.2.20 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2.20 | Разработка ПСД на текущий ремонт здания, выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 74» г. Перми по ул. Ивана Франко, 49 | МАОУ «СОШ № 74» г. Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | разработанная ПСД, акт выполненных работ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 7342,944 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.23. после строки 1.1.2.1.1.2.20 дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.2.21 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «Лицей № 5» г. Перми по ул. Генерала Черняховского, 51 | МАОУ «Лицей № 5» г. Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 686,436 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.2.22 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «Лицей № 1» г. Перми по ул. Ветлужской, 89 | МАОУ «Лицей № 1» г. Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 424,877 |
| 1.1.2.1.1.2.23 | Разработка ПСД на текущий ремонт здания, детально-инструментальное обследование здания МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а | МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | разработанная ПСД, отчет о результатах детально-инструментального обследования здания | ед. | 2 | бюджет города Перми | 301,900 |
| 1.1.2.1.1.2.24 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 47» г. Перми по ул. Борчаниновской, 28 | МАОУ «СОШ № 47» г. Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 491,000 |
| 1.1.2.1.1.2.25 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «Центр образования» г. Перми по ул. Баумана, 5 | МАОУ «Центр образования» г. Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 256,000 |

5.24. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.3 цифры «22603,160» заменить цифрами «40486,877»;

5.25. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.3.1 цифры «22003,160» заменить цифрами «39886,877»;

5.26. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 366884,081 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 355944,081 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 366884,081 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 355944,081 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 |

5.27. строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 371534,191 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 360594,191 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 392678,163 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 381738,163 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 |