14.12.2017

1127

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 913 
(в ред. от 29.12.2016 № 1202, от 10.04.2017 № 267, от 31.05.2017 № 423, 
от 05.07.2017 № 512, от 29.09.2017 № 784, от 10.11.2017 № 1023).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и действует до 31 декабря 2017 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 14.12.2017 № 1127

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 913

- В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1655435,863 | 1464824,093 | 1349110,500 |
|  | бюджет города Перми | 1435218,790 | 1368197,593 | 1349110,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 40767,773 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 394364,227 | 308613,600 | 206487,100 |
|  | бюджет города Перми | 207485,854 | 211987,100 | 206487,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1261071,636 | 1156210,493 | 1142623,400 |
|  | бюджет города Перми | 1227732,936 | 1156210,493 | 1142623,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми | бюджет города Перми | 207485,854 | 211987,100 | 206487,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  | 394364,227 | 308613,600 | 206487,100 |
| 1.2 | Подпрограмма. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | бюджет города Перми | 1227732,936 | 1156210,493 | 1142623,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  | 1227730,345 | 1112447,393 | 1112356,300 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  | 33341,291 | 43763,100 | 30267,100 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1655435,863 | 1464824,093 | 1349110,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 1435218,790 | 1368197,593 | 1349110,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 40767,773 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1655435,863 | 1464824,093 | 1349110,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 1435218,790 | 1368197,593 | 1349110,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 40767,773 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и обслуживание технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа | МКУ «ПермДДД» | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | 35,112 | 30,414 | 30,414 | бюджет города Перми | 19288,500 | 19288,500 | 19288,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество светофорных объектов на содержании | ед. | 225 | 226 | 228 | бюджет города Перми | 15935,400 | 16404,500 | 16570,800 |
|  |  |  | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | 129,833 | 113,456 | 113,456 | бюджет города Перми | 53249,300 | 50176,100 | 50176,100 |
|  |  |  | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | 1371 | 1371 | 1371 | бюджет города Перми | 554,000 | 554,000 | 554,000 |
|  |  |  | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 18807,200 | 25105,800 | 25105,800 |
|  |  |  | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | шт. | 150000 | 150000 | 150000 | бюджет города Перми | 150,000 | 150,000 | 150,000 |

3.2. строки 1.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.4, 1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  | МКУ «ПермДДД» | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения |  | тыс. кв. м |  | 667,4 |  | 394,0 | 394,0 | бюджет города Перми | 983,295 | 1470,000 | 1470,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны и актуализированы проекты организации дорожного движения |  | тыс. кв. м |  | 188,4 |  | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 600,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения (нарастающим итогом) |  | тыс. кв. м |  | 3839,6 |  | 3839,6 | 3839,6 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков |  | ед. |  | 2238 |  | 1265 | 1229 | бюджет города Перми | 6308,355 | 5855,900 | 5689,600 |
|  |  |  |  | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей |  | м |  | 753,0 |  | 703,0 | 703,0 | бюджет города Перми | 2861,100 | 2861,100 | 2861,100 |
|  |  |  |  | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных ограждений |  | м |  | 5897,0 |  | 5000,0 | 5000,0 | бюджет города Перми | 7068,672 | 7241,200 | 7241,200 |
|  |  |  |  | количество установленных (демонтируемых) безбарьерных ограждений |  | ед. |  | 622 |  | 622 | 622 | бюджет города Перми | 947,800 | 1192,200 | 1192,200 |
|  |  |  |  | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств |  | ед. |  | 343 |  | 123 | 123 | бюджет города Перми | 991,800 | 991,800 | 991,800 |
|  |  |  | ДДиТ | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения |  | ед. |  | 77 |  | 77 | 77 | бюджет города Перми | 1874,000 | 1874,000 | 1874,000 |
|  |  |  | МКУ «ПермДДД» | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми |  | ед. |  | 61 |  | - | - | бюджет города Перми | 2925,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми (невыполнение показателя за 2016 год) |  | ед. |  | 27 |  | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 6829,073 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | количество реализованных проектов по модернизации комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми |  | ед. |  | 1 |  | 1 | - | бюджет Пермского края | 179449, 300 | 96626, 500 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210838, 795 | 118112, 700 | 21319, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23960, 422 | 21486, 200 | 21319, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449, 300 | 96626, 500 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210838, 795 | 123612, 700 | 21319, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23960, 422 | 26986, 200 | 21319, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449, 300 | 96626,500 | 0,000 |
| 1.1.1.4 |  | Обустройство улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 |  | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами | МКУ «ПермДДД» | количество вновь установленных (в том числе приобретенных и изготовленных) светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | ед. |  | 10 |  | - |  | - | бюджет города Перми | 5405,002 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | количество дооборудованных и отремонтированных светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | ед. |  | 15 |  | 5 |  | 5 | бюджет города Перми | 2809,257 | 3000,000 | 3000,000 |

3.3. строку 1.1.1.5.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.5.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа | МКУ «ПермДДД» | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 3520,170 | 3100,000 | 3100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество функционирующих мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | 6 | 6 | 6 | бюджет города Перми | 1728,869 | 2464,000 | 2464,000 |
|  |  |  | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 2500 | 2500 | 2500 | бюджет города Перми | 31980,561 | 33862,300 | 33862,300 |

3.4. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 394364,227 | 308613,600 | 206487,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 207485,854 | 211987,100 | 206487,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 394364,227 | 308613,600 | 206487,100 |
|  | бюджет города Перми | 207485,854 | 211987,100 | 206487,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом | ДДиТ | количество субсидируемых автобусных маршрутов регулярных перевозок | ед. | 29 | 29 | 29 | бюджет города Перми | 132474,500 | 87474,500 | 87474,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 132474,500 | 87474,500 | 87474,500 |

4.2. строки 1.2.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским наземным электрическим транспортом | ДДиТ | количество субсидируемых маршрутов регулярных перевозок наземным электрическим транспортом | ед. | 15 | 15 | 15 | бюджет города Перми | 631921,867 | 421425,400 | 421425,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 631921,867 | 421425,400 | 421425,400 |

4.3. строку 1.2.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.9 | Изготовление бланков карты маршрута регулярных перевозок и свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | ДДиТ | количество изготовленных бланков карты маршрута регулярных перевозок | шт. | 1000 | - | - | бюджет города Перми | 45,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество изготовленных свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | шт. | 20 | - | - | бюджет города Перми | 15,500 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 1173122,079 | 1072599,393 | 1072279,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1139783,379 | 1072599,393 | 1072279,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строки 1.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «Гор-транс» | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 34868, 496 | 34815, 928 | 34815, 928 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество автоматизированных систем учета пассажиропотока (далее – АСУП) | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 82,216 | 23,716 | 23,716 |
|  |  |  | количество изготовленных льготных проездных документов в виде пластиковых карт | шт. | 80444 | - | - | бюджет города Перми | 5281,851 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество пополнений льготных проездных документов в виде пластиковых карт, в год | тыс. шт. | 242,3 | - | - | бюджет города Перми | 5299,924 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество часов информирования населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми | час | 208871 | 192866 | 192866 | бюджет города Перми | 1140,303 | 1286,190 | 1286,190 |
|  |  |  | количество приобретенных электронных информационных табло | ед. | 10 | - | - | бюджет города Перми | 581,789 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество установленных указателей с информацией о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми | ед. | 807 | - | - | бюджет города Перми | 1469,756 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru, в год | тыс. ед. | 2835 | 2835 | 2835 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество автоматизированных систем навигационного контроля и управления транспортом | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 5883,932 | 3722,166 | 3951,166 |
|  |  |  | количество проведенных проверок работы транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок | ед. | 18000 | 18000 | 18000 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54608, 266 | 39848, 000 | 40177, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54608, 266 | 39848, 000 | 40177, 000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1227730, 345 | 1112447, 393 | 1112356, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1194391, 645 | 1112447, 393 | 1112356, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338, 700 | 0,000 | 0,000 |

4.6. строку 1.2.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Обустройство остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров | ДДиТ | количество новых остановочных пунктов (площадок), используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 5 | 4 | - | бюджет города Перми | 2922, 482 | 2654,200 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество существующих остановочных пунктов (площадок), используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | - | 1 | 6 | бюджет города Перми | 0,000 | 356,400 | 2631,900 |
|  |  |  | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | ед. | 38 | 12 | 14 | бюджет города Перми | 5215, 592 | 1497,400 | 1876,100 |
|  |  |  | количество отремонтированных остановочных павильонов | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 95,826 | 0,000 | 0,000 |

4.7. строки 1.2.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Дзержинском районе города Перми | ед. | 132 | 132 | 132 | бюджет города Перми | 2490,000 | 2490,000 | 2600,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 17 | 19 | 4 | бюджет города Перми | 507,900 | 4157,900 | 47,900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Индустриальном районе города Перми | ед. | 143 | 145 | 145 | бюджет города Перми | 2955,000 | 2968,700 | 2968,700 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 20 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 417,800 | 67,800 | 67,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Кировском районе города Перми | ед. | 117 | 117 | 117 | бюджет города Перми | 2241,909 | 2256,000 | 2256,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Ленинском районе города Перми | ед. | 131 | 131 | 131 | бюджет города Перми | 3498,900 | 3498,900 | 3969,700 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми | ед. | 24 | 7 | 0 | бюджет города Перми | 470,800 | 470,800 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 200 | 202 | 202 | бюджет города Перми | 3846,500 | 3846,500 | 3846,500 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 6 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 331,500 | 514,800 | 514,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 154 | 156 | 156 | бюджет города Перми | 2575,600 | 2575,600 | 2575,600 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | - | 154 | 156 | бюджет города Перми | 0,000 | 980,000 | 984,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Свердловском районе города Перми | ед. | 197 | 199 | 199 | бюджет города Перми | 4228,310 | 4350,000 | 4350,000 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми | ед. | 92 | 39 | 20 | бюджет города Перми | 1415,272 | 10950, 200 | 1450, 200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в поселке Новые Ляды | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 111,000 | 111,000 | 127,900 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в поселке Новые Ляды | ед. | 2 | 2 | 0 | бюджет города Перми | 16,900 | 16,900 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании | ед. | 1085 | 1093 | 1093 | бюджет города Перми | 21947, 219 | 22096, 700 | 22694, 400 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту | ед. | 161 | 228 | 187 | бюджет города Перми | 3160, 172 | 17158, 400 | 3064, 700 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25107, 391 | 39255, 100 | 25759, 100 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33341, 291 | 43763, 100 | 30267, 100 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33341, 291 | 43763, 100 | 30267, 100 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261071, 636 | 1156210, 493 | 1142623, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1227732, 936 | 1156210, 493 | 1142623, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 | 0,000 | 0,000 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»:

5.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
|  | автобус | км/ч | 19,6 | 20,0 | 20,0 |
|  | трамвай | км/ч | 15,6 | 15,9 | 16,1 |
|  | троллейбус | км/ч | 16,0 | 16,1 | 16,3 |
|  | доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети | % | 100 | 100 | 100 |
|  | количество человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории общего пользования улично-дорожной сети города Перми | чел. | 120 | 118 | 115 |
|  | выполнение отраслевых показателей деятельности МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | балл | 40 | 40 | 40 |
|  | доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети | % | 12,2 | 10,8 | 10,8 |
|  | доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети | % | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
|  | удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | 100 | 100 | 100 |

5.2. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приведение остановочных пунктов в соответствие с нормативными требованиями | % | 75,3 | 74,0 | 74,0 |
|  | доля обустроенных остановочных пунктов с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан | % | 75,3 | 75,0 | 75,0 |
|  | доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | 57,7 | 57,6 | 58,9 |
|  | доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от общего числа остановочных пунктов | % | 96,6 | 22,5 | 22,5 |
|  | доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов, в каждом районе города Перми | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми | % | 100 | 100 | 100 |

6. Приложение 1 к муниципальной программе «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Совершенствование организации дорожного движения

на улично-дорожной сети города Перми»

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и обслуживание технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию дорожных знаков | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. шт. | 35,112 |  | 19288,500 |
| 1.1.1.1.1.2 | Содержание светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 67 |  | 5273,968 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 158 |  | 10661,432 |
| 1.1.1.1.1.3 | Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2017 | 25.11.2017 | количество актов приемки выполненных работ по нанесению дорожной разметки краской | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.04.2017 | 30.11.2017 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 93,540 |  | 21605,600 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2017 | 25.11.2017 | количество актов приемки выполненных работ по нанесению дорожной разметки термопластическими материалами | ед. | 6 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.04.2017 | 30.11.2017 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластическими материалами | тыс. кв. м | 36,293 |  | 31643,700 |
| 1.1.1.1.1.4 | Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2017 | 30.10.2017 | количество актов приемки выполненных работ по установке столбиков сигнальных гибких | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.04.2017 | 30.10.2017 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | шт. | 1371 |  | 554,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | Содержание и обслуживание комплексов фото-, видеофиксации | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию комплексов фото-, видеофиксации, находящихся на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксации, находящихся на содержании | ед. | 61 |  | 6465,800 |
| 1.1.1.1.1.6 | Содержание и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 94 |  | 6835,300 |
| 1.1.1.1.1.7 | Содержание и обслуживание автоматизированных рабочих мест | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. | 11 |  | 1300,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | Обеспечение функций комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2758,300 |
| 1.1.1.1.1.9 | Содержание и обслуживание комплекса контроля абонентских терминалов | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию комплексов контроля абонентских терминалов, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество обслуживаемых комплексов контроля абонентских терминалов, находящихся на содержании | ед. | 3 |  | 290,600 |
| 1.1.1.1.1.10 | Содержание и обслуживание видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город» | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город», находящихся на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество обслуживаемых видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город», находящихся на содержании | ед. | 141 |  | 1157,200 |
| 1.1.1.1.1.11 | Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | МКУ «ПермДДД» | 01.02.2017 | 25.12.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.02.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению информационных материалов для участников дорожного движения | ед. | 2 |  | 0,0 |
|  |  |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | шт. | 150000 |  | 150,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107984,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107984,400 |
| - 1.1.1.2 | Выполнение функций заказчика в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ПермДДД» | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30097,173 |
| 1.1.1.2.1.2 | Обследование дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 30.06.2017 | количество проведенных обследований дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров в весенний период | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.07.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных обследований дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров в осенний период | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30097,173 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30097,173 |
| - 1.1.1.3 | Совершенствование технологии управления дорожным движением и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по разработке (актуализации) проектов организации дорожного движения | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | 667,4 |  | 983,295 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по разработке и актуализации проектов организации дорожного движения | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны и актуализированы проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | 188,4 |  | 600,000 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения (нарастающим итогом) | тыс. кв. м | 3839,6 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.2 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) дорожных знаков | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | шт. | 2238 |  | 6308,355 |
| 1.1.1.3.1.3 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) искусственных неровностей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 753,0 |  | 2861,100 |
| 1.1.1.3.1.4 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных, пешеходных ограждений | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) барьерных дорожных, пешеходных ограждений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных дорожных ограждений | м | 200,0 |  | 669,072 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных пешеходных ограждений | м | 5697 |  | 6399,600 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) безбарьерных ограждений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество установленных (демонтируемых) безбарьерных ограждений | ед. | 622 |  | 947,800 |
| 1.1.1.3.1.5 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) направляющих устройств | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 343 |  | 991,800 |
| 1.1.1.3.1.6 | Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | бюджет города Перми | 1874,000 |
| 1.1.1.3.1.7 | Модернизация пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по модернизации пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 61 | бюджет города Перми | 2925,400 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 27 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 6829,073 |
| 1.1.1.3.1.8 | Развитие системы видеонаблюдения и фото-, видеофиксации на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество реализованных проектов по модернизации комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 179449,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 210838,795 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23960,422 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 210838,795 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23960,422 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 |
| - 1.1.1.4 | Обустройство улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.4.1 | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на организацию обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 25.12.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на установку (приобретение, изготовление) светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество заключенных муниципальных контрактов на дооборудование и ремонт светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.4.1.2 | Выполнение работ по установке светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми (в том числе их приобретение и изготовление) | МКУ «ПермДДД» | 01.08.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по установке (приобретению, изготовлению) светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество вновь установленных (в том числе приобретенных и изготовленных) светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 10 | бюджет города Перми | 5405,002 |
| 1.1.1.4.1.3 | Выполнение работ по дооборудованию и ремонту светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по дооборудованию и ремонту светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество дооборудованных и отремонтированных светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 15 | бюджет города Перми | 2809,257 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8214,259 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8214,259 |
| - 1.1.1.5 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.1 | Организация контроля парковочного пространства | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по мониторингу использования парковочного пространства автопатрулями на улично-дорожной сети города | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети города | ед. | 2 |  | 3520,170 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки на улично-дорожной сети города | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество функционирующих мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки на улично-дорожной сети города | ед. | 6 |  | 1728,869 |
| 1.1.1.5.1.2 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 2500 | бюджет города Перми | 31980,561 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37229,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37229,600 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 394364,227 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 207485,854 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 394364,227 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 207485,854 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 |

7. В приложении 2 к муниципальной программе «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»:

7.1. строки 1.2.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.2 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество субсидируемых автобусных маршрутов регулярных перевозок | ед. | 29 | бюджет города Перми | 132474,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 132474,500 |

7.2. строки 1.2.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.2 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским наземным электрическим транспортом | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество субсидируемых маршрутов регулярных перевозок наземным электрическим транспортом | ед. | 15 | бюджет города Перми | 631921,867 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 631921,867 |

7.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 1173122,079 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1139783,379 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 |

7.4. строки 1.2.1.2.1.1, 1.2.1.2.1.2, 1.2.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | МКУ «Гортранс» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34868,496 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1.2 | Организация проезда отдельных категорий лиц на маршрутах регулярных перевозок города Перми с использованием электронных проездных документов | МКУ «Гортранс» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество автоматизированных систем учета пассажиропотока | ед. | 1 | бюджет города Перми | 82,216 |
|  |  |  |  |  | количество изготовленных льготных проездных документов в виде пластиковых карт | шт. | 80444 | бюджет города Перми | 5281,850 |
|  |  |  |  |  | количество пополнений льготных проездных документов в виде пластиковых карт, в год | тыс. шт. | 242,3 | бюджет города Перми | 5299,924 |
| 1.2.1.2.1.3 | Информирование населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми | МКУ «Гортранс» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество часов информирования посредством электронных информационных табло | час | 174591 | бюджет города Перми | 785,613 |
|  |  |  |  |  | количество приобретенных электронных информационных табло | ед. | 10 | бюджет города Перми | 581,789 |
|  |  |  |  |  | количество установленных указателей с информацией о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми | ед. | 807 | бюджет города Перми | 1469,756 |
|  |  |  |  |  | количество часов информирования с использованием сети Интернет (интернет-сайты учреждения: www.gortransperm. ru, www.map. gortransperm.ru, www.m. gortransperm.ru) | час | 27194 | бюджет города Перми | 198,973 |
|  |  |  |  |  | количество часов информирования путем функционирования телефона «горячая линия» | час | 6935 | бюджет города Перми | 155,717 |
|  |  |  |  |  | количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru в год | тыс. ед. | 2835 | бюджет города Перми | 0,000 |

7.5. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 54608,266 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 54608,266 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 1227730,345 |
|  | бюджет города Перми | 1194391,645 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33378,700 |

7.6. строки 1.2.2.1.1.1, 1.2.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | Обустройство остановочных пунктов (площадок) | ДДиТ | 01.04.2017 | 30.10.2017 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по обустройству остановочных пунктов (площадок) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.05.2017 | 30.11.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на обустройство остановочных пунктов (площадок) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.07.2017 | 30.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по обустройству остановочных пунктов (площадок) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.06.2017 | 30.12.2017 | количество новых остановочных пунктов (площадок), используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 5 | бюджет города Перми | 2922,482 |
|  |  |  |  |  | в том числе количество новых остановочных пунктов (площадок), оборудованных остановочными павильонами | ед. | 5 |  |  |
| 1.2.2.1.1.2 | Изготовление и установка остановочных павильонов | ДДиТ | 01.05.2017 | 30.11.2017 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по изготовлению и установке остановочных павильонов | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.06.2017 | 30.12.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на изготовление и установку остановочных павильонов | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | в том числе количество заключенных муниципальных контрактов с единственным поставщиком | ед. | 2 |  |  |
|  |  |  | 01.07.2017 | 30.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке остановочных павильонов | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.06.2017 | 30.12.2017 | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | ед. | 38 | бюджет города Перми | 5215,592 |

7.7. после строки 1.2.2.1.1.2 дополнить строкой 1.2.2.1.1.3 следующего содержания:

| 1.2.2.1.1.3 | Ремонт остановочных павильонов | ДДиТ | 23.10.2017 | 02.11.2017 | количество актов приемки выполненных работ по ремонту остановочных павильонов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 23.10.2017 | 02.11.2017 | количество отремонтированных остановочных павильонов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 95,826 |

7.8. строки 1.2.2.1.2.1, 1.2.2.1.2.2, 1.2.2.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.1 | Содержание остановочных пунктов на территории Дзержинского района города Перми | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Дзержинском районе города Перми | ед. | 132 | бюджет города Перми | 2490,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 17 | бюджет города Перми | 507,900 |
| 1.2.2.1.2.2 | Содержание остановочных пунктов на территории Индустриального района города Перми | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Индустриальном районе города Перми | ед. | 143 | бюджет города Перми | 2955,000 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 20 | бюджет города Перми | 417,800 |
| 1.2.2.1.2.3 | Содержание остановочных пунктов на территории Кировского района города Перми | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Кировском районе города Перми | ед. | 117 | бюджет города Перми | 2241,909 |

7.9. строку 1.2.2.1.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.7 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Свердловском районе города Перми | ед. | 197 | бюджет города Перми | 4228,310 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми | ед. | 92 | бюджет города Перми | 1415,272 |

7.10. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 25107,391 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 33341,291 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 33341,291 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 1261071,636 |
|  | бюджет города Перми | 1227732,936 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 |