20.12.2017

1162

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 
2017 г. № 866.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми  			                                                      Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
города Перми

от 20.12.2017 № 1162

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 18 октября 2017 г. № 866

1. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных организаций города Перми» строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | - % | 3,0 | 3,0 | 1,5 |
|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | - % | 0,8 | 3,0 | 2,3 |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | - % | 5,6 | 5,6 | - |
|  | Доля ДОУ, имеющих лицензии, от общего количества ДОУ | - % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля СОШ, имеющих лицензии, от общего количества СОШ | - % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля УДО, имеющих лицензии, от общего количества УДО | - % | 100 | 100 | 100 |

2. Дополнить приложением следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных 
организаций города Перми в нормативное состояние»

муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных

организаций города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество объектов, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 5 | бюджет города Перми | 71991,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество объектов, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 4 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.1 | Оплата работ по текущему ремонту здания (бассейна) МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми по ул. Строителей, 14 | МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | акт выполненных работ в 2017 году | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4924,500 |
| 1.1.2.1.1.1.2 | Выполнение работ по устройству теневого навеса, приобретение оборудования, мебели МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 266» г. Перми по ул. Чайковского, 8 | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 266» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество документов (акт выполненных работ, накладная счет-фактура на приобретение оборудования, мебели) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 870,100 |
| 1.1.2.1.1.1.3 | Выполнение работ по устройству теневого навеса, приобретение оборудования, мебели МБДОУ «Детский сад № 295» г. Перми по ул. Лядовской, 101 | МБДОУ «Детский сад № 295» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество документов (акт выполненных работ, накладная счет-фактура на приобретение оборудования, мебели) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 870,100 |
| 1.1.2.1.1.1.4 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 355 «Чулпан» г. Перми по ул. Аркадия Гайдара, 11 | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 355 «Чулпан» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11743,200 |
| 1.1.2.1.1.1.5 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми по ул. Карбышева, 78а, оплата работ по текущему ремонту здания | МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество актов выполненных работ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 8049,500 |
| 1.1.2.1.1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на текущий ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми по ул. 2-й Линии, 21, выполнение работ по текущему ремонту здания | МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество документов (разработанная ПСД, акт выполненных работ) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 21228,100 |
| 1.1.2.1.1.1.7 | Оплата работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 411» г. Перми по ул. Целинной, 11а | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 411» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | акт выполненных работ в 2017 году | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1501,500 |
| 1.1.2.1.1.1.8 | Приобретение оборудования (технологического, для медицинского блока и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), хозяйственных товаров, кухонной, столовой посуды для приобретаемого здания МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония»» г. Перми по ул. Чернышевского, 17в | МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония»» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, инвентаря | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7398,600 |
| 1.1.2.1.1.1.9 | Приобретение оборудования (технологического, для медицинского блока и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), хозяйственных товаров, кухонной, столовой посуды для приобретаемого здания ДОУ по ул. Грибоедова, 68в | ДОУ по ул. Грибоедова, 68в | 08.01.2018 | 28.12.2018 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, инвентаря | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15405,500 |
| 1.1.2.1.1.2 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество объектов, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 5 | бюджет города Перми | 182214, 500 |
|  |  |  |  |  | количество объектов, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.2.1 | Приобретение оборудования (технологического, для медицинского блока и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), хозяйственных товаров, кухонной, столовой посуды, проведение капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 30» г. Перми по ул. Ивана Франко, 43 | МАОУ «СОШ № 30» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество документов (накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, инвентаря, акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 96923,600 |
| 1.1.2.1.1.2.2 | Приобретение оборудования (технологического, для медицинского блока и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), хозяйственных товаров, кухонной, столовой посуды для приобретаемого здания нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по ул. Нестерова, 18 | МАОУ «СОШ № 42» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, инвентаря | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25107,300 |
| 1.1.2.1.1.2.3 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по ул. Нестерова, 18 | МАОУ «СОШ № 42» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7011,100 |
| 1.1.2.1.1.2.4 | Приобретение оборудования (технологического, для медицинского блока и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), хозяйственных товаров, кухонной, столовой посуды для приобретаемого здания МАОУ «СОШ № 59» г. Перми по проспекту Парковому, 8а | МАОУ «СОШ № 59» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, инвентаря | ед. | 1 | бюджет города Перми | 29949,500 |
| 1.1.2.1.1.2.5 | Оплата работ по текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 74» г. Перми по ул. Ивана Франко, 49 | МАОУ «СОШ № 74» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | акт выполненных работ в 2017 году | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7400,200 |
| 1.1.2.1.1.2.6 | Оплата работ по текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 104 с углубленным изучением предметов культурологического профиля» г. Перми по ул. Барнаульской, 4 | МАОУ «СОШ № 104» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | акт выполненных работ в 2017 году | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5822,800 |
| 1.1.2.1.1.2.7 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми по ул. Старцева, 1а | МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10000,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов УДО | УДО | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество объектов, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 55325,200 |
|  |  |  |  |  | количество объектов, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.3.1 | Проведение капитального ремонта здания спортивного комплекса «Прикамье» по ул. Ласьвинской, 1 | МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 51270,400 |
| 1.1.2.1.1.3.2 | Выполнение работ по текущему ремонту МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми по ул. Советской, 96 | МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4054,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 309530, 800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 309530, 800 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 309530, 800 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 309530, 800 |