25.12.2017

1184

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 868.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 
Перми:

от 25 октября 2017 г. № 946 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2016 г. № 867»;

от 17 ноября 2017 г. № 1045 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 № 867»;

от 11 декабря 2017 г. № 1111 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 № 867».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми                                                                                Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 25.12.2017 № 1184

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 868

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1650664,557 | 1875600,457 | 1807328,857 |
|  | бюджет города Перми | 795533,800 | 783386,400 | 730333,100 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 224356,900 | 266067,200 | 265861,100 |
|  | бюджет Российской Федерации | 50110,900 | 191735,300 | 185306,0 |
|  | внебюджетные источники | 558662,957 | 612411,557 | 603828,657 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 784636,300 | 785734,200 | 812594,900 |
|  | бюджет города Перми | 485966,300 | 433315,600 | 468759,200 |
|  | внебюджетные источники | 298670,000 | 352418,600 | 343835,700 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 32023,300 | 32023,300 | 32023,300 |
|  | бюджет города Перми | 32023,300 | 32023,300 | 32023,300 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 834004,957 | 1057842,957 | 962710,657 |
|  | бюджет города Перми | 277544,200 | 318047,500 | 229550,600 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 224356,900 | 266067,200 | 265861,100 |
|  | бюджет Российской Федерации | 50110,900 | 191735,300 | 185306,000 |
|  | внебюджетные источники | 259992,957 | 259992,957 | 259992,957 |

1.2. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете (%) | 4,1 | 4,3 | 6,8 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу (тыс. кв. м) | 10,6 | 4,8 | 20,8 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия (ед.) | 577 | 608 | 958 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» изложить 
в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | бюджет города Перми | 485966,300 | 433315,600 | 468759,200 |
|  |  | внебюджетные источники | 298670,000 | 352418,600 | 343835,700 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  | 485966,300 | 433315,600 | 468759,200 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  | 298670,000 | 352418,600 | 343835,700 |
| 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми | бюджет города Перми | 32023,300 | 32023,300 | 32023,300 |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  | 32023,300 | 32023,300 | 32023,300 |
| 1.3 | Подпрограмма. Повышение доступности жилья | бюджет города Перми | 277544,200 | 318047,500 | 229550,600 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 224356,900 | 266067,200 | 265861,100 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 50110,900 | 191735,300 | 185306,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 259992,957 | 259992,957 | 259992,957 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | 440203,000 | 564938,200 | 491441,600 |
| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  | 393801,957 | 492904,757 | 471269,057 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1650664,557 | 1875600,457 | 1807328,857 |
|  |  | бюджет города Перми | 795533,800 | 783386,400 | 730333,100 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 224356,900 | 266067,200 | 265861,100 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 50110,900 | 191735,300 | 185306,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 558662,957 | 612411,557 | 603828,657 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1650664,557 | 1875600,457 | 1807328,857 |
|  |  | бюджет города Перми | 795533,800 | 783386,400 | 730333,100 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 224356,900 | 266067,200 | 265861,100 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 50110,900 | 191735,300 | 185306,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 558662,957 | 612411,557 | 603828,657 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного 
для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения, непригодного для проживания жилищного фонда | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 8,0 | 1,5 | 9,6 | бюджет города Перми | 365531, 300 | 69975, 700 | 440819, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 365531, 300 | 69975, 700 | 440819, 300 |

3.2. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «381819,100» заменить цифрами «389324,000»;

3.3. строку 1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1 | Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | УКС | количество проведенных кадастровых работ по образованию земельных участков для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 28,334 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество оплаченных муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 100,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество проведенных государственных экспертиз проектной документации, в том числе проверка достоверности сметной стоимости, на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 1242,709 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан (подготовительные работы, работы ниже отметки 0,00) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 91124,057 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан (работы выше отметки 0,00) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 335400, 000 | 0,0 |

3.4. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «100000,000» заменить цифрами «92495,100»;

3.5. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» 
цифры «100000,000» заменить цифрами «92495,100»;

3.6. строки 1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

3.7. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | внебюджетные источники | 298670, 000 | 352418, 600 | 343835, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | внебюджетные источники | 298670, 000 | 352418, 600 | 343835, 700 |

3.8. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 784636,300 | 785734,200 | 812594,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 485966,300 | 433315,600 | 468759,200 |
|  | внебюджетные источники | 298670,000 | 352418,600 | 343835,700 |

3.9. в таблице 1:

3.9.1. в строке 9 цифры «18,9» заменить цифрами «19,1»;

3.9.2. в строке 14 цифры «868821,400» заменить цифрами «876326,300»;

3.9.3. в строке 15 цифры «358026,400» заменить цифрами «365531,300»;

3.9.4 строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда путем переселения в приобретенные жилые помещения | тыс. кв. м | 6,1 | 2018 |
|  |  |  | 1,1 | 2019 |
|  |  |  | 7,5 | 2020 |
|  | количество расселенных граждан | чел. | 513 | 2018 |
|  |  |  | 101 | 2019 |
|  |  |  | 568 | 2020 |

3.10. в таблице 2:

3.10.1. в строке 14 цифры «435400,000» заменить цифрами «427895,100»;

3.10.2. в строке 15 цифры «100000,000» заменить цифрами «92495,1000»;

3.10.3. строку 21 изложить в следующей редакции:

| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | проведение конкурентной закупки на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | 02.03.2018 |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | 03.04.2018 |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | 03.05.2018 |
|  |  | приобретение проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | 29.06.2018 |
|  |  | проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе проверка достоверности сметной стоимости, на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | 31.08.2018 |
|  |  | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | 01.09.2018 |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | 01.11.2018 |
|  |  | выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | 30.11.2019 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

4.1. строку 1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда | МКУ УМЖФ | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 4,6 | 4,6 | 4,6 | бюджет города Перми | 4654,800 | 4654,800 | 4654,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ УМЖФ | количество охраняемых объектов | ед. | 2 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 1155,000 | 572,400 | 572,400 |
|  |  | МКУ УМЖФ | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв. м | 0,24 | 0,42 | 0,44 | бюджет города Перми | 1431,400 | 2434,300 | 2559,900 |
|  |  | МКУ УМЖФ | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | ед. | 60 | 60 | 60 | бюджет города Перми | 132,700 | 132,700 | 132,700 |
|  |  | МКУ УМЖФ | количество лицевых счетов нанимателей жилых помещений | ед. | 13953 | 12614 | 11403 | бюджет города Перми | 2414,700 | 1994,400 | 1868,800 |

4.2. в графе 2 строки 1.2.1.1.2 слова «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» заменить словами «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий».

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

5.1. строку 1.3.1.3.1 изложить в следующей редакции

| 1.3.1.3.1 | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 3,20 | 3,77 | 3,96 | бюджет Пермского края | 158794, 200 | 187214, 600 | 196663, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. строку 1.3.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.3.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | - | 1,11 | 1,22 | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 55069, 400 | 60354, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. строку 1.3.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.3.3 | Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа | МКУ УМЖФ | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 38,1 | 42,8 | 45,3 | бюджет Пермского края | 159,300 | 243,100 | 257,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ ГКС | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | тыс. кв. м | 38,1 | 42,8 | 45,3 | бюджет Пермского края | 3705,300 | 4363,600 | 4615,700 |

5.4. приложение к системе программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» дополнить таблицей 2 следующего содержания:

- «Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.1.3.1. Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. 1.3.1.3.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УЖО |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | одной из главных задач по осуществлению мер социальной поддержки детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из специализированного жилого фонда (далее – дети-сироты) является обеспечение их жилыми помещениями. С 01 июля 2017 г. органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. В соответствии с действующим законодательством жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма однократно предоставляются детям-сиротам, достигшим возраста 18 лет, по месту жительства. В случае невозможности предоставления жилых помещений по месту жительства в границах соответствующего муниципального образования Пермского края детям-сиротам с их согласия предоставляются жилые помещения в другом муниципальном образовании Пермского края, ближайшем к месту жительства. На 01 декабря 2017 г. в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда города Перми по договорам найма специализированных жилых помещений по городу Перми, включены 929 человек, в том числе детей-сирот до 18 лет – 326 человек, старше 18 лет – 603 человека |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Пермского края от 10 мая 2017 г. № 88-ПК «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 402 жилых помещения общей площадью не менее 13,266 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 658095,700 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  | всего | 158794,200 | 242284,000 |  |  |  | 257017,500 |  |
|  | бюджет Пермского края | 158794,200 | 187214,600 |  |  |  | 196663,200 |  |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 55069,400 |  |  |  | 60354,300 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  | год реализации |  |
|  | общая площадь приобретенных жилых помещений | тыс. кв. м |  | 3,20 |  |  | 2018 год |  |
|  |  | тыс. кв. м |  | 4,88 |  |  | 2019 год |  |
|  |  | тыс. кв. м |  | 5,18 |  |  | 2020 год |  |
|  | количество приобретенных жилых помещений | ед. |  | 97 |  |  | 2018 год |  |
|  |  | ед. |  | 148 |  |  | 2019 год |  |
|  |  | ед. |  | 157 |  |  | 2020 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми от 17 ноября 2017 г. № 9 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений |  |  |  | 2018-2020 годы |  |  |
|  |  | заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов |  |  |  | 2018-2020 годы |  |  |
|  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |  |  | 2018-2020 годы |  |  |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

6.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 4,1 | 4,3 | 6,8 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу | тыс. кв. м | 10,6 | 4,8 | 20,8 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 577 | 608 | 958 |

6.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 2,2 | 0,4 | 5,3 |
|  | общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 6,1 | 1,1 | 15,0 |
|  | доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 3,3 | 0,7 | 8,5 |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 513 | 101 | 1303 |
|  | количество введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов для обеспечения жильем граждан | ед. | - | 1 | - |

6.3. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда, расселенных в рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий, от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 2,9 | 3,5 | 2,9 |

6.4. строку 1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения, по состоянию на начало отчетного года | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля граждан, числящихся в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | % | 10,4 | 15,9 | 16,9 |

6.5. в приложении к разделу «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

6.5.1. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда, расселенных в рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий, от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | - | Dрзт = Gрзт / Gр x 100 % | Gп – количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, расселенных в рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий за отчетный период; Gр – количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на начало планового периода | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.5.2. строку 11 отменить;

6.5.3. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Доля граждан, числящихся в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | %. | - | Dдс = Кдс / К дсспис х 100 | Кдс – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены жилые помещения; К дсспис – общий списочный состав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения, непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество извещений о проведении открытых аукционов | ед. | 18 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов | ед. | 18 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда и не входящих в действующие программы переселения | тыс. кв. м | 5,8 | бюджет города Перми | 264251,900 |
| 1.1.1.1.1.4 | Изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв. м | 2,2 | бюджет города Перми | 101279,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 365531,300 |
| - 1.1.1.1.2 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Размещение муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | УЖО | 01.03.2018 | 30.05.2018 | количество извещений о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения муниципального заказа | УЖО | 10.05.2018 | 30.05.2018 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.3 | Приемка работ по сносу многоквартирных домов | УЖО | 01.06.2018 | 29.12.2018 | количество снесенных многоквартирных домов | ед. | 29 | бюджет города Перми | 23792,700 |
|  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 14,3 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23792,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 381819,100 |
| - 1.1.1.2 | Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.2.1 | Организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Организация проведения технической инвентаризации, паспортизации и представления сведений об объектах градостроительной деятельности | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество объектов, в отношении которых проведены работы по технической инвентаризации, паспортизации и представлены сведения об объектах градостроительной деятельности | ед. | 458 | бюджет города Перми | 733,500 |
| 1.1.1.2.1.2 | Организация проведения оценки и экспертизы оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество оценочных отчетов | ед. | 150 | бюджет города Перми | 270,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | Организация проведения технического обследования многоквартирных жилых домов | УЖО | 01.05.2018 | 30.12.2018 | количество технических заключений | ед. | 40 | бюджет города Перми | 138,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | Оплата исполнительского сбора по исполнительному производству, государственных пошлин, возмещение судебных расходов за проведение экспертиз | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | наличие задолженности по оплате государственных пошлин, сборов | есть/ нет | нет | бюджет города Перми | 1375,600 |
| 1.1.1.2.1.5 | Организация проведения обследования объектов недвижимости с целью подтверждения прекращения его существования | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество актов обследования, справок | ед. | 20 | бюджет города Перми | 50,000 |
| 1.1.1.2.1.6 | Развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение информационной системы «Жилищная очередь», включая подсистему «Приватизация», отвечающие требованиям УЖО | УИТ | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество информационных систем, по которым осуществляется развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение, отвечающие требованиям УЖО | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1580,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4147,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4147,200 |
| 1.1.1.3 | Капитальные вложения в объекты муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | УКС | 01.02.2018 | 02.03.2018 | количество извещений о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | УКС | 05.03.2018 | 03.04.2018 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.3 | Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | УКС | 04.04.2018 | 03.05.2018 | количество актов выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 28,334 |
| 1.1.1.3.1.4 | Заключение муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | УКС | 03.05.2018 | 31.05.2018 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.5 | Оплата по муниципальному контракту на приобретение в муниципальную собственность проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | УКС | 01.06.2018 | 29.06.2018 | количество платежных поручений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.1.3.1.6 | Проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе проверка достоверности сметной стоимости, на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан, | УКС | 29.06.2018 | 31.08.2018 | количество положительных заключений государственной экспертизы | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1242,709 |
| 1.1.1.3.1.7 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | УКС | 03.09.2018 | 04.10.2018 | количество извещений о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.8 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | УКС | 05.10.2018 | 22.10.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.9 | Выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан (работы ниже отметки 0,00) | УКС | 22.10.2018 | 31.12.2018 | количество актов выполненных работ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 91124,057 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 92495,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 92495,100 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 485966,300 |
| - 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1 | Снос и реконструкция многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках развития застроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Поэтапное расселение инвесторами многоквартирных домов, находящихся в границах территорий, подлежащих развитию, в рамках договоров о развитии застроенной территории | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество граждан, расселенных инвесторами из многоквартирных домов | чел. | 446 | внебюджетные источники | 285554,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 285554,600 |
| 1.1.2.1.3 | Снос аварийного жилищного фонда в рамках развития застроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | Снос или реконструкция инвесторами многоквартирных домов и иных объектов капитального строительства, находящихся в границах территорий, подлежащих развитию | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и аварийным | тыс. кв. м | 7,95 | внебюджетные источники | 13115,400 |
|  |  |  |  |  | количество многоквартирных домов, снесенных инвесторами | ед. | 26 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 13115,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 298670,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 298670,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 784636,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 485966,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 298670,000 |

8. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом

города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Реализация мероприятий в целях эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1 | Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | МКУ УМЖФ | 09.01.2018 | 29.12.2018 | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 4,6 | бюджет города Перми | 4654,800 |
| 1.2.1.1.1.2 | Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда | МКУ УМЖФ | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов на оказание охранных услуг по итогам размещения открытых аукционов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1155,000 |
|  |  |  |  |  | количество охраняемых объектов | ед. | 2 |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Приведение в нормативное состояние муниципальных жилых помещений для последующего заселения | МКУ УМЖФ | 09.01.2018 | 29.12.2018 | общая площадь пустующих жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв. м | 0,24 | бюджет города Перми | 1431,400 |
| 1.2.1.1.1.4 | Организация работ по технической инвентаризации, паспортизации и получение сведений об объектах градостроительной деятельности | МКУ УМЖФ | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | ед. | 60 | бюджет города Перми | 132,700 |
| 1.2.1.1.1.5 | Организация работ по своевременному начислению и сбору платы за наем муниципальных жилых помещений города Перми по договору со специализированной организацией | МКУ УМЖФ | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество лицевых счетов, по которым осуществляется начисление и сбор платы за наем | ед. | 13953 | бюджет города Перми | 2414,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9788,600 |
| - 1.2.1.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ УМЖФ | МКУ УМЖФ | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющие установленные целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 22234,700 |
|  |  |  |  |  | снижение дебиторской задолженности по плате за наем муниципальных жилых помещений, числящейся на начало текущего года | % | 15 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22234,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32023,300 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32023,300 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32023,300 |

9. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья»

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1 | Исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Приобретение, изъятие жилых помещений в целях исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений для исполнения судебных решений | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество извещений о проведении открытых аукционов |  | ед. | 11 | бюджет города Перми |  | 0,0 |  |
| 1.3.1.1.1.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | УЖО | 01.02.2018 | 29.12.2018 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов |  | ед. | 11 | бюджет города Перми |  | 0,0 |  |
| 1.3.1.1.1.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.03.2018 | 29.12.2018 | общая площадь жилых помещений, приобретенных в целях исполнения судебных решений |  | тыс. кв. м | 2,2 | бюджет города Перми |  | 164937,300 |  |
| 1.3.1.1.1.4 | Исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений |  | тыс. кв. м | 1,4 | бюджет города Перми |  | 64613,300 |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 229550,600 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 229550,600 |  |
| - 1.3.1.2 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Гашкова, 28б* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 47993,600 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 47993,600 |  |
| - 1.3.1.3 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений | УЖО | 01.02.2018 | 29.12.2018 | количество извещений о проведении открытых аукционов |  | ед. | 11 | бюджет города Перми |  | 0,0 |  |
| 1.3.1.3.1.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | УЖО | 01.03.2018 | 29.12.2018 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов |  | ед. | 11 | бюджет города Перми |  | 0,0 |  |
| 1.3.1.3.1.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.04.2018 | 29.12.2018 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда и не входящих в действующие программы переселения |  | тыс. кв. м | 3,20 | бюджет Пермского края |  | 158794,200 |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 158794,200 |  |
| 1.3.1.3.3 | Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.3.1 | Возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | МКУ УМЖФ | 09.01.2018 | 29.12.2018 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами |  | тыс. кв. м | 38,1 | бюджет Пермского края |  | 159,300 |  |
| 1.3.1.3.3.2 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности специализированного жилищного фонда для детей-сирот | МКУ ГКС | 09.01.2018 | 29.12.2018 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  | тыс. кв. м | 38,1 | бюджет Пермского края |  | 3705,300 |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 3864,600 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 162658,800 |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440203,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 277544,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 162658,800 |  |
| - 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.2.1 | Оказание мер социальной поддержки гражданам города Перми в целях улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.2.1.1 | Обеспечение молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | Выдача свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2018 года | 29.12.2018 | количество выданных свидетельств |  | ед. | 91 | софинансирование бюджета города Перми |  | 0,0 |  |
| 1.3.2.1.1.2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2018 года | 29.12.2018 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  | семья | 91 | софинансирование бюджета города Перми |  | 22000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края ** |  | 61698,100 |  |
| 1.3.2.1.1.3 | Заключение молодыми семьями договоров на приобретение (строительство) отдельного благоустроенного жилья | молодые семьи - участники программы | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2018 года | 29.12.2018 | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями |  | тыс. кв. м | 6,9 | внебюджетные источники |  | 259992,957 |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343691,057 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми |  | 22000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 61698,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 259992,957 |  |
| - 1.3.2.1.3 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.04.2018 | 29.12.2018 | количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия |  | чел. | 2 | бюджет Российской Федерации |  |  | 2603,200 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  | 2603,200 |
| 1.3.2.1.4 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.04.2018 | 29.12.2018 | количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия |  | чел. | 73 | бюджет Российской Федерации |  |  | 47507,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  | 47507,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  | 393801,957 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми |  |  | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 61698,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  | 50110,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 259992,957 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  | 393801,957 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми |  |  | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 61698,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  | 50110,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 259992,957 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 834004,957 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 277544,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми |  |  | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 224356,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  | 50110,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 259992,957 |

___________________________________________

* План-график по мероприятию 1.3.1.2.1 будет утвержден после вступления в силу решения Пермской городской Думы об установлении расходного обязательства на проведение капитального ремонта многоквартирного дома по ул. Гашкова, 28б.

** Объем финансирования за счет средств бюджета Пермского края будет уточнен после подписания соглашения с Министерством 
социального развития Пермского края о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы за счет средств, предусмотренных на эти цели в 2018 году.