28.12.2017

1220

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 912.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми 								    Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 28.12.2017 № 1220

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 912

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в строке 4 после слов «(далее – ДЭиПП)» дополнить словами «управление капитального строительства администрации города Перми (далее – УКС)»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 80538,976 | 122825,676 | 102832,676 |
|  | бюджет города Перми | 61265,000 | 103551,700 | 83558,700 |
|  | внебюджетные источники | 19273,976 | 19273,976 | 19273,976 |
|  | подпрограмма 1.1 (тыс. руб.), в том числе | 41223,800 | 74806,500 | 55785,900 |
|  | бюджет города Перми | 21957,800 | 55540,500 | 36519,900 |
|  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19 266,000 |
|  | подпрограмма 1.2 (тыс. руб.), в том числе | 39315,176 | 48019,176 | 47046,776 |
|  | бюджет города Перми | 39307,200 | 48011,200 | 47038,800 |
|  | внебюджетные источники | 7,976 | 7,976 | 7,976 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Цель. Улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Реализация природоохранных мероприятий | бюджет города Перми | 21957,800 | 55540,500 | 36519,900 |
|  |  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
| 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  | 11651,000 | 46096,200 | 27851,900 |
| 1.1.2 | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города |  | 29572,800 | 28710,300 | 27934,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов | бюджет города Перми | 39307,200 | 48011,200 | 47038,800 |
|  |  | внебюджетные источники | 7,976 | 7,976 | 7,976 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны городских лесов |  | 31649,176 | 37353,176 | 36380,776 |
| 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  | 7666,000 | 10666,000 | 10666,000 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | 80538,976 | 122825,676 | 102832,676 |
| бюджет города Перми |  |  | 61265,000 | 103551,700 | 83558,700 |
| внебюджетные источники |  |  | 19273,976 | 19273,976 | 19273,976 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 80538,976 | 122825,676 | 102832,676 |
| бюджет города Перми |  |  | 61265,000 | 103551,700 | 83558,700 |
| внебюджетные источники |  |  | 19273,976 | 19273,976 | 19273,976 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»:

3.1. в строке 1.1.1.1.1 в показателе непосредственного результата «количество плановых проверок на территории ООПТ» на 2018 год цифру «5» заменить цифрой «3»;

3.2. дополнить строками 1.1.1.5, 1.1.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.5 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере регулирования численности безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.5.1 | Строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. 2-й Теплопроводной, 3 | УКС | Откорректированная проектно-сметная документация на строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. 2-й Теплопроводной, 3 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1791,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные строительно-монтажные работы по строительству приюта содержания безнадзорных животных по ул. 2-й Теплопроводной, 3 (выполнение работ ниже 0,00) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 36453,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные строительно-монтажные работы по строительству приюта содержания безнадзорных животных по ул. 2-й Теплопроводной, 3 (выполнение работ выше 0,00) | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 18208,700 |
|  |  |  | Введенный в эксплуатацию приют содержания безнадзорных животных по ул. 2-й Теплопроводной, 3 | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1791,300 | 36453,000 | 18208,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1791300 | 36453,000 | 18208,700 |

3.3. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 11651,000 | 46096,200 | 27851, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 11438,200 | 45883,400 | 27639, 100 |
|  | внебюджетные источники | 212,800 | 212,800 | 212, 800 |

3.4. строки 1.1.2.2, 1.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2 | Компенсационные посадки зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.2.1 | Посадка зеленых насаждений ценных видов | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество посаженных зеленых насаждений ценных видов (деревьев/ кустарников) | ед. | 181/395 | 362 | 362 | бюджет города Перми | 1267,000 | 1267,000 | 1267,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 244/533 | 488 | 377 |  | 1708,000 | 1708,000 | 1319,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 99/218 | 199 | 199 |  | 698,100 | 696,500 | 697,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | 43/95 | 87 | 87 |  | 304,500 | 304,500 | 304,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 217/474 | 311 | 311 |  | 1519,000 | 1088,500 | 1088,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района города Перми» |  |  | 203/444 | 283 | 283 |  | 1421,000 | 990,600 | 990,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района города Перми» |  |  | 244/533 | 488 | 377 |  | 1708,000 | 1708,000 | 1319, 500 |
|  |  | УЭП |  |  | 9898 | 9898 | 9898 | внебюджетные источники | 19053, 200 | 19053, 200 | 19053, 200 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 13821 | 12116 | 11894 | всего | 27678, 800 | 26816, 300 | 26040, 000 |
|  |  |  |  |  | 1231/2692 | 2218 | 1996 | бюджет города | 8625,600 | 7763,100 | 6986,800 |
|  |  |  |  |  | 9898 | 9898 | 9898 | внебюджетные источники | 19053, 200 | 19053, 200 | 19053, 200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 27678, 800 | 26816, 300 | 26040, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8625,600 | 7763,100 | 6986,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053, 200 | 19053, 200 | 19053, 200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 27678, 800 | 26816, 300 | 26040, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8625,600 | 7763,100 | 6986,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053, 200 | 19053, 200 | 19053, 200 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 29572, 800 | 28710, 300 | 27934, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10519, 600 | 9657, 100 | 8880, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053, 200 | 19053, 200 | 19053, 200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 41223, 800 | 74806, 500 | 55785, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21957, 800 | 55540, 500 | 36519, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19266, 000 | 19266, 000 | 19266, 000 |

3.5. дополнить приложением следующего содержания:

«ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми

по подпрограмме «Реализация природоохранных мероприятий»

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул.2-й Теплопроводной, 3 города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.5.1. «Строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул.2-й Теплопроводной, 3» |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее – УЭП) |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в городе Перми в настоящее время действует один муниципальный приют для содержания безнадзорных животных. Необходимость строительства новых приютов исходит из задач территориального распределения точек приема отловленных собак и снижения рисков возникновения карантина в единственном приюте, и, соответственно, прекращения отлова. Ежегодно на территории города Перми фиксируются от 1300 до 1700 случаев покусов безнадзорными собаками. В связи с этим возникает необходимость отлова и временного содержания безнадзорных собак. Для обеспечения надлежащего ухода за животными и для решения проблемы переполнения приюта необходимо создание сети приютов, так как емкость существующего приюта является недостаточной. Ежегодно на территории города Перми отлавливается от 2000 до 2500 безнадзорных собак. Граждане ежегодно сдают на содержание в учреждение от 700 до 1500 собак. Соответственно, ежегодно на содержание в учреждение поступают от 2700 до 4000 особей безнадзорных собак. Ориентировочная численность безнадзорных собак на территории города Перми составляет 4500-5000 особей. По состоянию на 31 августа 2017 г. в муниципальном приюте на содержании находится 546 собак. Данная проблема требует незамедлительного решения. Строительство приюта влияет на развитие территории города в целом |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 15 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 1 статьи 3 Закона Пермского края от 29 февраля 2016 г. № 612-ПК «О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение негативного воздействия безнадзорных собак на жителей города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | в соответствии с проектом предполагается размещение здания операционной, кухни, карантина и передержки (далее – здание для содержания животных), административного здания площадью 72,4 кв. м, а также обустройство площадки для выгула собак площадью 150 кв. м. Площадь здания для содержания животных – 324 кв. м, из них: помещения для персонала – 26,6 кв. м, помещения ветеринарного назначения – 41,7 кв. м, хозяйственные и подсобные помещения – 70,6 кв. м и помещения для содержания животных – 185,1 кв. м. Общая площадь вольеров – 1513 кв. м. Общее количество мест для содержания животных – 350 собак и кошек |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 56453,000 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми: 2018 год – 1791,300; 2019 год – 36453,000; 2020 год – 18208,700 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | откорректированная проектно-сметная документация | ед. | 1 | 2018 |
|  | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству приюта содержания безнадзорных животных | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненные работы по строительству приюта содержания безнадзорных животных | ед. | 1 | 2019-2020 |
|  | введенный в эксплуатацию приют содержания безнадзорных животных | ед. | 1 | 2020 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | рабочая документация «Строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. 2-ой Теплопроводной, 3», разработчик – ООО «Стройперспектива», шифр 04-2011 |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 № 8 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 29.08.2017 № 30-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | корректировка проектно-сметной документации на строительство приюта содержания безнадзорных животных |  | 2018 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на строительство приюта содержания безнадзорных животных |  | 2019 год |
|  |  | строительства приюта содержания безнадзорных животных (выполнение работ ниже 0,00) |  | 2019 год |
|  |  | строительства приюта содержания безнадзорных животных (выполнение работ выше 0,00) |  | 2020 год |
|  |  | введение в эксплуатацию приюта содержания безнадзорных животных |  | 2020 год |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» в строке 1.2.1.1.1 в показателе непосредственного результата «количество плановых проверок в рамках осуществления лесного контроля» на 2018 год цифру «2» заменить цифрой «1».

5. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий»

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Охрана и улучшение состояния природных объектов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и развитие системы ООПТ местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Создание ООПТ местного значения |  | УЭП | 09.01.2018 |  | 30.12.2018 |  |  | общая площадь ООПТ местного значения | га | 12304,7 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Обустройство и землеустройство ООПТ и осуществление муниципального лесного контроля и мониторинга ООПТ |  |  | 09.01.2018 |  | 30.12.2018 |  |  | количество ООПТ, по которым проведено обустройство и землеустройство, включая перспективные ООПТ, экспертное сопровождение муниципального лесного контроля и контроля ООПТ | ед. | 19 |  | бюджет города Перми | 970,000 |
|  |  |  |  | 09.01.2018 |  | 30.12.2018 |  |  | количество ООПТ местного значения, в которых произошли изменения состояния экосистем по результатам ведения ежегодного мониторинга ООПТ | ед. | 0 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  | 09.01.2018 |  | 30.12.2018 |  |  | количество плановых проверок на территории ООПТ | ед. | 3 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 970,000 |
| 1.1.1.1.2 | Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Проведение научно-исследовательских и экспертно-аналитических работ, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установка аншлагов на природных объектах |  | УЭП | 01.03.2018 |  | 20.12.2018 |  |  | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские работы, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги | ед. | 3 |  | бюджет города Перми | 312,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Наблюдения за качеством воды малых рек и реки Камы |  |  | 01.05.2018 |  | 30.12.2018 |  |  | количество отборов проб воды в малых реках | ед. | 46 |  | бюджет города Перми | 555,500 |
|  |  |  |  | 01.01.2018 |  | 30.12.2018 |  |  | количество информаций о качестве воды в реке Каме | ед. | 12 |  | бюджет города Перми | 000,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | Очистка береговых полос малых рек и обустройство родников |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.04.2018 |  | 01.11.2018 |  |  | протяженность очищенных береговых полос малых рек | км | 8,0 |  | бюджет города Перми | 3540,000 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.04.2018 |  | 01.11.2018 |  |  |  |  | 5,0 |  | бюджет города Перми | 2212,500 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.06.2018 |  | 01.11.2018 |  |  | количество обустроенных родников | ед. | 2 |  | бюджет города Перми | 150,000 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.06.2018 |  | 01.11.2018 |  |  |  |  | 1 |  | бюджет города Перми | 75,000 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.06.2018 |  | 01.11.2018 |  |  |  |  | 1 |  | бюджет города Перми | 75,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6920,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7890,000 |
| - 1.1.1.2 | Организация городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Реализация природоохранных проектов некоммерческими организациями |  | УЭП | 01.05.2018 |  | 01.12.2018 |  |  | количество субсидий, предоставленных победителям городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования | ед. | 6 |  | бюджет города Перми | 709,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 921,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 709,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 921,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 709,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 |
| - 1.1.1.3 | Экологическое просвещение населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Привлечение населения города Перми к реализации экологических проектов, акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Реализация проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям |  | УЭП | 01.02.2018 |  | 25.12.2018 |  |  | количество реализованных проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям | ед. | 12 |  | бюджет города Перми | 500,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Издание справочно-информационных материалов |  |  | 09.01.2018 |  | 25.12.2018 |  |  | количество изданных справочно-информационных материалов | ед. | 1979 |  | бюджет города Перми | 196,300 |
| 1.1.1.3.1.3 | Изготовление информационных и эколого-просветительских передач на радио и телевидении |  |  | 01.01.2018 |  | 30.12.2018 |  |  | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении | ед. | 63 |  | бюджет города Перми | 300,000 |
|  |  |  |  | 01.01.2018 |  | 30.12.2018 |  |  | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении по результатам публикации пресс-релизов УЭП | ед. | 100 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  | 01.01.2018 |  | 30.12.2018 |  |  | количество информационных порталов, находящихся на содержании | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 51,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1047,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1047,800 |
| - 1.1.1.4 | Сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Стимулирование внедрения предприятиями города Перми наилучших доступных технологий на базе единой технологической платформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | Предоставление предприятиям города Перми временных условий приема сточных вод в систему коммунальной канализации города Перми |  | УЭП | 01.01.2018 |  | 30.12.2018 |  |  | количество предприятий города Перми, получивших льготу в виде временных условий приема сточных вод в систему коммунальной канализации города Перми | ед. | 3 |  | бюджет города Перми | 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 000,000 |
| 1.1.1.4.2 | Реализация инфраструктурных проектов с природоохранным эффектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.2.1 | Реализация инфраструктурных проектов в сфере городского хозяйства и охраны окружающей среды |  | УЭП, ДЖКХ, УВБ | 01.01.2018 |  | 30.12.2018 |  |  | наличие проектов с природоохранным эффектом | есть/ нет | есть |  | бюджет города Перми | 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 000,000 |
| 1.1.1.4.3 | Экологическое проектирование городской среды (снижение площади санитарно-защитных зон, промышленных зон и другое) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.3.1 | Снижение площади санитарно-защитных зон на территории города Перми |  | УЭП, ДГА, ДЭИПП | 01.01.2018 |  |  | 30.12.2018 | площадь санитарно-защитных зон на территории города Перми |  | га | 12513,0 | бюджет города Перми |  | 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 000,000 |
| 1.1.1.5. | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере регулирования численности безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. 2-й Теплопроводной, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.1 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по корректировке проектной документации на строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. 2-й Теплопроводной, 3 | УКС |  |  | 02.04.2018 |  | 31.05.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по корректировке проектной документации |  | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.5.1.2 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по корректировке проектной документации на строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. 2-й Теплопроводной, 3 |  |  |  | 01.06.2018 |  | 02.07.2018 | заключенный муниципальный контракт |  | ед. | 1 |  |  | 0,000 |
| 1.1.1.5.1.3 | выполнение работ по корректировке проектной документации на строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. 2-й Теплопроводной, 3 |  |  |  | 02.07.2018 |  | 29.12.2017 | откорректированная проектная документация |  | ед. | 1 |  |  | 1791,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1791,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1791,300 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 11651,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 11438,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 212,800 |
| - 1.1.2 | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1 | Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и улучшение его качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Подготовка и предоставление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Организация наблюдений и прогнозирование состояния атмосферного воздуха |  | УЭП | 01.03.2018 |  | 20.12.2018 |  |  | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми, в том числе аналитические работы | ед. | 4 |  | бюджет города Перми | 489,600 |
|  |  |  |  | 01.03.2018 |  | 20.12.2018 |  |  | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми | ед. | 4 |  | бюджет города Перми | 398,400 |
| 1.1.2.1.1.2 | Экологическое регулирование зеленых насаждений |  |  | 01.05.2018 |  | 01.12.2018 |  |  | количество отчетов о проведенном обследовании зеленых насаждений на территории административного района города Перми | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 318,600 |
|  |  |  |  | 15.12.2018 |  | 30.12.2018 |  |  | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период | ед. | 821 |  | бюджет города Перми | 85,400 |
|  |  |  |  | 09.01.2018 |  | 30.12.2018 |  |  | количество актов обследования зеленых насаждений, рейдовых осмотров ООПТ, актов осмотров городских лесов по поступившим заявлениям, выездов на судебные заседания | ед. | 425 |  | бюджет города Перми | 396,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | Создание и обустройство новых объектов озеленения |  |  | 01.05.2018 |  | 01.11.2018 |  |  | количество обустроенных рекреационных зон (площадок) в границах водоохранных и рекреационных зон | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 206,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1894,000 |
| 1.1.2.1.2 | Содействие внедрению механизмов «зеленых технологий» в сферу городского хозяйства, стимулирование деятельности по вторичному использованию отходов, повышению энерго- и ресурсоэффективности хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Внедрение элементов программы «зеленый офис» в текущую деятельность функциональных органов администрации города Перми |  | УЭП, ДЖКХ, УВБ | 09.01.2018 |  | 30.12.2018 |  |  | наличие элементов программы «зеленый офис» в текущей деятельности функциональных органов администрации города Перми | есть/ нет | есть |  | бюджет города Перми | 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1894,000 |
| - 1.1.2.2 | Компенсационные посадки зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.2.1 | Посадка зеленых насаждений ценных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Посадка деревьев и кустарников за счет восстановительной стоимости |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | количество деревьев | ед. | 181 |  | бюджет города Перми | 1267,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 395 |  |  |  |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  | количество деревьев |  | 244 |  |  | 1708,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 533 |  |  |  |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  |  | количество деревьев |  | 99 |  |  | 698,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 218 |  |  |  |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  | количество деревьев |  | 43 |  |  | 304,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 95 |  |  |  |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  | количество деревьев |  | 217 |  |  | 1519,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 474 |  |  |  |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  |  | количество деревьев |  | 203 |  |  | 1421,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 444 |  |  |  |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  | количество деревьев |  | 244 |  |  | 1708,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 533 |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.2 | Выполнение работ по компенсационной посадке деревьев |  | УЭП | 09.01.2017 |  | 30.12.2017 |  |  | количество посаженных деревьев | ед. | 9898 |  | внебюджетные источники | 19053,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 27678,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8625,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 27678,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8625,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 29572,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10519,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 41223,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21957,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19266,000 |

6. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Охрана, защита и воспроизводство городских

лесов» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Проведение лесоустройства, учет и осуществление лесного контроля городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Проведение мероприятий по лесоустройству, межеванию и лесному контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Проведение межевания лесных участков | МКУ «ПермГорЛес» | 09.01.2018 | 30.12.2018 | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 11240 | бюджет города Перми | 2349,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Проведение плановых проверок в рамках осуществления лесного контроля |  | 09.01.2018 | 30.12.2018 | количество плановых проверок в рамках осуществления лесного контроля | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2349,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2349,000 |
| - 1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов города Перми | МКУ «ПермГорЛес» | 01.01.2018 | 30.12.2018 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности (далее – Учреждение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 27722,200 |
| 1.2.1.2.1.2 | Проведение посадок древесных растений в городских лесах |  | 16.04.2018 | 01.11.2018 | количество посаженных древесных растений | ед. | 2000 | внебюджетные источники | 7,976 |
| 1.2.1.2.1.3 | Содержание противопожарных дорог и водоемов |  | 01.01.2018 | 30.12.2018 | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 30.12.2018 | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании | км | 157,0 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.4 | Приобретение оборудования для предупреждения лесных пожаров и загораний |  | 09.01.2018 | 15.05.2018 | количество приобретенного пожарного оборудования, систем связи и оповещения | ед. | 2 | бюджет города Перми | 96,000 |
|  |  |  | 09.01.2018 | 30.12.2018 | количество приобретенного пожарного инструмента | ед. | 85 | бюджет города Перми | 18,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 27844,776 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27836,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 |
| 1.2.1.2.2 | Обеспечение санитарной и противопожарной безопасности на территории Пермского городского лесничества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | Проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов | МКУ «ПермГорЛес» | 09.01.2018 | 30.12.2018 | площадь лесных участков, на которых проведено лесопатологическое обследование | га | 400,0 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 09.01.2018 | 30.12.2018 | площадь лесных участков, на которых проведены санитарно-оздоровительные мероприятия | га | 350,0 | бюджет города Перми | 1455,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1455,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 29300,176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29292,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 31649,176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31641,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 |
| - 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Формирование рекреационно привлекательных ландшафтов путем создания рекреационных зон и мест отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Проведение противоклещевой обработки в городских лесах | МКУ «ПермГорЛес» | 02.04.2018 | 01.08.2018 | площадь городских лесов, обработанная по рекомендации Рос-потребнадзора | га | 1385,8 | бюджет города Перми | 1280,200 |
| 1.2.2.1.1.2 | Проведение уборки рассеянного мусора в городских лесах |  | 09.01.2018 | 30.12.2018 | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | га | 163,95 | бюджет города Перми | 3222,200 |
| 1.2.2.1.1.3 | Создание рекреационных зон и обустройство мест отдыха жителей города Перми |  | 09.01.2018 | 30.12.2018 | количество обустроенных объектов рекреации | ед. | 4 | бюджет города Перми | 2998,900 |
|  |  |  |  |  | количество находящихся на содержании площадок для собак | ед. | 1 | бюджет города Перми | 164,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7666,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7666,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7666,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 39315,176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39307,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 |