В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

29.12.2017

1234

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите 
от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 914.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.

Глава города Перми				                                             Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 29.12.2017 № 1234

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите

от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми

от 19 октября 2017 г. № 914

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 4 после слов «управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее – УВБ)» дополнить словами «управление капитального строительства администрации города Перми (далее – УКС)»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего, (тыс. руб.), в том числе | 222887,400 | 193282,400 | 142341,000 |
|  | бюджет города Перми | 222887,400 | 193282,400 | 142341,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 208938,500 | 177834,800 | 127834,800 |
|  | бюджет города Перми | 208938,500 | 177834,800 | 127834,800 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 13948,900 | 15447,600 | 14506,200 |
|  | бюджет города Перми | 13948,900 | 15447,600 | 14506,200 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите 
от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми | бюджет города Перми | 208938,500 | 177834,800 | 127834,800 |
| 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  | 120740,400 | 89789,600 | 39789,600 |
| 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  | 88198,100 | 88045,200 | 88045,200 |
| 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | бюджет города Перми | 13948,900 | 15447,600 | 14506,200 |
| 1.2.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности |  | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 |
| 1.2.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  | 5372,300 | 3461,900 | 2416,100 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  | 6758,600 | 9961,100 | 10065,500 |
| 1.2.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  | 568,900 | 775,500 | 775,500 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 222887,400 | 193282,400 | 142341,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 222887,400 | 193282,400 | 142341,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»:

3.1. в графах 10, 11, 12 строки 1.1.1.1.4 цифры «3625,500» заменить цифрами «3430,900»;

3.2. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3524,700 | 3524,700 | 3524,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 39447,900 | 39447,900 | 39447,900 |

3.3. в графе 10 строки 1.1.1.2.2 цифры «34618,200» заменить цифрами «33950,800»;

3.4. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «34618,200» заменить цифрами «33950,800»;

3.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 81292,500 | 50341,700 | 341,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 120740,400 | 89789,600 | 39789,600 |

3.6. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 208938, 500 | 177834, 800 | 127834, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. В приложении к системе программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»:

4.1. в таблице 1 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 102849,161 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 102849,161: 2011 год – 1234,550; 2013 год – 2282,011; 2017 год – 15381,800; 2018 год – 33950,800; 2019 год – 50000,000 |

4.2. в таблице 2 в графе 3 строки 10 цифры «2013-2018» заменить цифрами «2014-2018».

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»:

5.1. в графе 2 строки 1.2.1.1.2 слова «Обеспечение взаимодействия с Главным управлением Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми» заменить словами «Обеспечение взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми»;

5.2. в графе 3 строки 1.2.2.1.1 в ПНР «количество отремонтированных пожарных водоемов» слова «администрация Мотовилихинского района города Перми» заменить словами «МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»»;

5.3. в графах 6, 7, 8 строки 1.2.2.1.2 в ПНР «количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество»:

5.3.1. в строке «администрация поселка Новые Ляды города Перми» цифру «4» заменить цифрой «2»;

5.3.2. в строке «итого по ПНР» цифры «30» заменить цифрами «28»;

5.4. строки 1.2.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.2.3.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.2, в том числе по источникам финансирования», 1.2.3.1.3, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», 1.2.3.1.4, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.4, в том числе по источникам финансирования», 1.2.3.1.5, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.5, в том числе по источникам финансирования», 1.2.3.1.6, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.6, в том числе по источникам финансирования», 1.2.3.1.7, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.7, в том числе по источникам финансирования», 1.2.3.1.8, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.8, в том числе по источникам финансирования», 1.2.3.1.9, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.9, в том числе по источникам финансирования», 1.2.3.1.10, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.1 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бумкомбинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского района города Перми | УКС | разработанная проектная документация | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 446,513 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество построенных объектов |  | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2707,587 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3154,100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.1.2 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Оборино Кировского района города Перми | МКУ «УТЗ» | количество построенных объектов | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2937,200 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2937,200 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.1.3 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Камский на пересечении ул. Сурикова и Кислотной Орджоникидзевского района города Перми | УКС | разработанная проектная документация | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 216,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных объектов |  | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 3084,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 216,400 | 3084,000 | 0,000 |
| 1.2.3.1.4 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми | УКС | разработанная проектная документация | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 227,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных объектов |  | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3188,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 227,000 | 3188,900 |
| 1.2.3.1.5 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | УКС | разработанная проектная документация | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 227,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных объектов |  | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3188,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 227,000 | 3188,900 |
| 1.2.3.1.6 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми | УКС | разработанная проектная документация | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 216,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных объектов |  | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 3084,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 216,900 | 3084,000 | 0,000 |
| 1.2.3.1.7 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми | УКС | разработанная проектная документация | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 235,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 235,400 |
| 1.2.3.1.8 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми | УКС | разработанная проектная документация | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 227,700 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных объектов |  | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3188,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 227,700 | 3188,900 |
| 1.2.3.1.9 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной, 33 Кировского района города Перми | УКС | разработанная проектная документация | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 236,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 236,000 |
| 1.2.3.1.10 | Строительство пожарного водоема по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми | УКС | разработанная проектная документация | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 206,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных объектов | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 3084,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 206,600 | 3084,000 | 0,000 |

6. В приложении к системе программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»:

6.1. в таблице 1:

6.1.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бумкомбинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского района города Перми |
| --- | --- | --- |

6.1.2. в графе 3 строки 10 цифры «2017-2018» заменить цифрами «2018»;

6.1.3. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 3154,100: 2018 год – 3154,100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2018 |

6.1.4. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. разработка проектной документации | 2018 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству | 2018 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2019 |

6.2. в таблице 2:

6.2.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.2. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Оборино Кировского района города Перми |
| --- | --- | --- |

6.2.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3135,200 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 3135,200: 2017 год – 198,000 2018 год – 2937,200 |

6.2.3. в строке 16 слова «разработанная ПСД и проведенные ПИР» заменить словами «разработанная проектная документация»;

6.2.4. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. разработка проектной документации | 2017 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству | 2018 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2019 |

6.3. в таблице 3:

6.3.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.3. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Камский на пересечении ул. Сурикова и Кислотной Орджоникидзевского района города Перми |
| --- | --- | --- |

6.3.2. в строке 16 слова «разработанная ПСД и проведенные ПИР» заменить словами «разработанная проектная документация»;

6.3.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. разработка проектной документации | 2018 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству | 2019 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2020 |

6.4. в таблице 4:

6.4.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.4. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми |
| --- | --- | --- |

6.4.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3415,900 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 3415,900: 2019 год – 227,000 2020 год – 3188,900 |

6.4.3. в строке 16 слова «разработанная ПСД и проведенные ПИР» заменить словами «разработанная проектная документация»;

6.4.4. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. разработка проектной документации | 2019 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству | 2020 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2021 |

6.5. в таблице 5:

6.5.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.5. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми |
| --- | --- | --- |

6.5.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3415,900 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 3415,900: 2019 год – 227,000 2020 год – 3188,900 |

6.5.3. в строке 16 слова «разработанная ПСД и проведенные ПИР» заменить словами «разработанная проектная документация»;

6.5.4. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. разработка проектной документации | 2019 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству | 2020 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2021 |

6.6. в таблице 6:

6.6.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.6. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми |
| --- | --- | --- |

6.6.2. в строке 16 слова «разработанная ПСД и проведенные ПИР» заменить словами «разработанная проектная документация»;

6.6.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. разработка проектной документации | 2018 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству | 2019 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2020 |

6.7. в таблице 7:

6.7.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.7. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми |
| --- | --- | --- |

6.7.2. в строке 16 слова «разработанная ПСД и проведенные ПИР» заменить словами «разработанная проектная документация»;

6.7.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. разработка проектной документации | 2020 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству | 2021 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2022 |

6.8. в таблице 8:

6.8.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.8. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми |
| --- | --- | --- |

6.8.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3416,600 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 3416,600: 2019 год – 227,700 2020 год – 3188,900 |

6.8.3. в строке 16 слова «разработанная ПСД и проведенные ПИР» заменить словами «разработанная проектная документация»;

6.8.4. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. разработка проектной документации | 2019 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству | 2020 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2021 |

6.9. в таблице 9:

6.9.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.9. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной, 33 Кировского района города Перми |
| --- | --- | --- |

6.9.2. в строке 16 слова «разработанная ПСД и проведенные ПИР» заменить словами «разработанная проектная документация»;

6.9.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. разработка проектной документации | 2020 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству | 2021 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2022 |

6.10. в таблице 10:

6.10.1. в графе 3 строки 1 слова «пожарный водоем северо-восточнее жилого дома по ул. Островского, 1 в поселке Новые Ляды города Перми» заменить словами «пожарный водоем по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми»;

6.10.2. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.10. Строительство пожарного водоема по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми |
| --- | --- | --- |

6.10.3. в строке 16 слова «разработанная ПСД и проведенные ПИР» заменить словами «разработанная проектная документация»;

6.10.4. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. разработка проектной документации | 2018 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству | 2019 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2020 |

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»:

7.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степень готовности системы оповещения города Перми | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации ЧС | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество построенных и введенных в эксплуатацию противооползневых сооружений | ед. | - | 1 | - |
|  | Количество построенных и введенных в эксплуатацию берегоукрепительных сооружений | ед. | 1 | - | - |

7.2. в графе 2 строки 2.1.3 слова «Количество построенных и введенных в эксплуатацию противопожарных водоемов» заменить словами «Количество построенных противопожарных водоемов».

8. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми»

муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите

от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГУГЗ», содержание имущества по ГО и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Осуществление денежных выплат с начислениями по содержанию МКУ «ПГУГЗ» | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество объектов размещения | ед. | 12 | бюджет города Перми | 33013,200 |
| - 1.1.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Организация обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС по подготовке и обучению | ед. | 570 | бюджет города Перми | 1492,300 |
| 1.1.1.1.2.2 | Поддержание в постоянной готовности объектов местной системы оповещения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество объектов системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию | ед. | 20 | бюджет города Перми | 917,700 |
| 1.1.1.1.2.3 | Сопровождение программного обеспечения Паспорта территории города Перми (информационно-электронный документ) |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2910,000 |
| - 1.1.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Заключение соглашений и договоров по обеспечению взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ДОБ | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество заключенных соглашений и договоров | ед. | 42 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| - 1.1.1.1.4 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Проведение мероприятий по практическому развертыванию подвижного пункта питания, предусмотренных планом гражданской обороны | ДЭПП | 01.04.2018 | 20.12.2018 | количество проведенных мероприятий практического развертывания подвижного пункта питания | ед. | 4 | бюджет города Перми | 93,800 |
| 1.1.1.1.4.2 | Аренда (субаренда) складских помещений для хранения продовольственного запаса и имущества гражданской обороны |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество арендованных (субаренда) складских помещений для хранения продовольственного запаса и имущества гражданской обороны | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1454,847 |
| 1.1.1.1.4.3 | Охрана складских помещений, содержание в целях гражданской обороны продовольственного запаса и хранение имущества гражданской обороны |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество заключенных договоров на охрану складских помещений, содержание и хранение имущества гражданской обороны | ед. | 3 | бюджет города Перми | 473,295 |
| 1.1.1.1.4.4 | Обновление продуктов питания |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | объем обновленных продуктов питания | т | 40,9 | бюджет города Перми | 365,797 |
| 1.1.1.1.4.5 | Восполнение необходимого объема продуктов питания |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | объем восполненных продуктов | т | 4,5 | бюджет города Перми | 1115,961 |
| 1.1.1.1.4.6 | Техническое обслуживание имущества гражданской обороны |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество заключенных договоров на техническое обслуживание имущества гражданской обороны | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3524,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39447,900 |
| - 1.1.1.2 | Организация противооползневых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Оплата земельного налога за земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Оплата земельного налога за земельные участки в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19, ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 | ДОБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 7 | бюджет города Перми | 303,600 |
| 1.1.1.2.1.2 | Оплата земельного налога за земельные участки в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 | ДОБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 1 | бюджет города Перми | 38,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341,700 |
| 1.1.1.2.2 | Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.1 | Разработка технического задания на выполнение строительно-монтажных работ размещение муниципального заказа | ДОБ | 09.01.2018 | 12.03.2018 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.2.2 | Проведение электронного аукциона на выполнение работ по строительству противооползневого сооружения | ДОБ | 13.03.2018 | 13.04.2018 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.2.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству противооползневого сооружения | ДОБ | 16.04.2018 | 15.06.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.2.4 | Проведение подготовительных, строительных работ – 1 этап | ДОБ | 18.06.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 33950,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33950,800 |
| 1.1.1.2.3 | Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3.1 | Разработка технического задания на выполнение строительно-монтажных работ и размещение муниципального заказа | УВБ | 01.02.2018 | 15.03.2018 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.3.2 | Проведение электронного аукциона на выполнение работ по строительству берегоукрепительного сооружения | УВБ | 16.03.2018 | 25.04.2018 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.3.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству берегоукрепительного сооружения | УВБ | 26.04.2018 | 15.05.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.3.4 | Выполнение работ по строительству берегоукрепительного сооружения | УВБ | 16.05.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 47000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 81292,500 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 120740,400 |
| - 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГСС», обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Организация деятельности аварийно-спасательной службы | МКУ «ПГСС» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество групп оперативного реагирования для осуществления дежурства на трех подстанциях МКУ «ПГСС» | групп | 12 | бюджет города Перми | 82221,700 |
| 1.1.2.1.1.2 | Обеспечение технической поддержки автоматизированной информационной системы и сопровождение комплекса технических средств (далее - КТС) ИЦ ЕДДС города Перми |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество КТС, обеспеченных технической поддержкой и сопровождением ИЦ ЕДДС города Перми, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 120,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 82341,700 |
| - 1.1.2.1.2 | Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Организация деятельности передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | МКУ «ПГСС» | 01.02.2018 | 30.09.2018 | количество передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | ед. | 3 | бюджет города Перми | 2316,600 |
| 1.1.2.1.2.2 | Организация деятельности спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды |  | 01.02.2018 | 30.09.2018 | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды | ед. | 7 | бюджет города Перми | 3404,200 |
| 1.1.2.1.2.3 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Дзержинского района города Перми | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 31 | бюджет города Перми | 70,000 |
| 1.1.2.1.2.4 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Ленинского района города Перми | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 8 | бюджет города Перми | 18,100 |
| 1.1.2.1.2.5 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Мотовилихинского района города Перми | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 21 | бюджет города Перми | 47,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5856,400 |
| - 1.1.2.1.3 | Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями о координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с учреждениями и организациями о координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах | ДОБ | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество заключенных соглашений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88198,100 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88198,100 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 208938,500 |

9. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми»

муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите

от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Организация информирования населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1 | Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Выполнение работ по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 09.01.2018 | 20.12.2018 | количество размещенных информационных сообщений | ед. | 10 | бюджет города Перми | 85,000 |
| 1.2.1.1.1.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке работ по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 09.01.2018 | 15.02.2018 | подготовленная и размещенная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 15.02.2018 | 15.03.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 85,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Выполнение работ по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 09.01.2018 | 20.12.2018 | количество созданных аудиороликов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество размещений аудиороликов | ед. | 98 |  |  |
| 1.2.1.1.1.2.1 | Подготовка и размещение документации о закупке работ по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 09.01.2018 | 15.02.2018 | подготовленная и размещенная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 16.02.2018 | 15.03.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | Выполнение работ по созданию и размещению печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации | ДОБ | 09.01.2018 | 21.12.2018 | количество созданных и размещенных печатных информационных материалов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 393,700 |
| 1.2.1.1.1.3.1 | Подготовка и размещение документации о закупке работ по созданию и размещению печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации | ДОБ | 09.01.2018 | 30.03.2018 | подготовленная и размещенная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по созданию и размещению печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации | ДОБ | 02.04.2018 | 03.05.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 393,700 |
| 1.2.1.1.1.4 | Выполнение работ по созданию и размещению информационных материалов (видеовизуальных материалов (далее – видеоролик), информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 09.01.2018 | 20.12.2018 | количество созданных и размещенных видеороликов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество прокатов видеороликов | ед. | 50 |  | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационных сюжетов | ед. | 4 |  | 200,000 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационно-постановочных телевизионных передач | ед. | 5 |  | 323,800 |
| 1.2.1.1.1.4.1 | Подготовка и размещение документации о закупке работ по созданию и размещению информационных материалов (видеовизуальных материалов (далее – видеоролик), информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 09.01.2018 | 30.03.2018 | подготовленная и размещенная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по созданию и размещению информационных материалов (видеовизуальных материалов (далее – видеоролик), информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 02.04.2018 | 03.05.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 583,800 |
| 1.2.1.1.1.5 | Организация обучения неработающего населения города Перми | МКУ «ПГУГЗ» | 22.01.2018 | 21.12.2018 | количество обученных граждан из числа неработающего населения | чел. | 2310 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2018 | 21.12.2018 | количество проведенных мероприятий с населением по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.7 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2018 | 21.12.2018 | количество проведенных мероприятий с населением по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.8 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2018 | 21.12.2018 | количество проведенных мероприятий с населением по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 16 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.9 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности в Ленинском районе города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2018 | 21.12.2018 | количество проведенных мероприятий с населением по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.10 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2018 | 21.12.2018 | количество проведенных мероприятий с населением по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.11 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2018 | 21.12.2018 | количество проведенных мероприятий с населением по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.12 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2018 | 21.12.2018 | количество проведенных мероприятий с населением по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 19 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.13 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности в поселке Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 09.01.2018 | 21.12.2018 | количество проведенных мероприятий с населением по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.14 | Изготовление листовок | ДОБ | 25.02.2018 | 31.07.2018 | количество изготовленных листовок | ед. | 178000 | бюджет города Перми | 136,600 |
| 1.2.1.1.1.14.1 | Подготовка и размещение документации о закупке работ по изготовлению листовок | ДОБ | 25.02.2018 | 25.05.2018 | подготовленная и размещенная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.14.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению листовок | ДОБ | 26.05.2018 | 30.06.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 136,600 |
| 1.2.1.1.1.15 | Распространение листовок в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.09.2018 | 21.12.2018 | количество распространенных листовок | ед. | 27500 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.16 | Распространение листовок в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 01.09.2018 | 21.12.2018 | количество распространенных листовок | ед. | 27500 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.17 | Распространение листовок в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.09.2018 | 21.12.2018 | количество распространенных листовок | ед. | 25500 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.18 | Распространение листовок в Ленинском районе города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 01.09.2018 | 21.12.2018 | количество распространенных листовок | ед. | 10500 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.19 | Распространение листовок в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.09.2018 | 21.12.2018 | количество распространенных листовок | ед. | 28500 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.20 | Распространение листовок в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.09.2018 | 21.12.2018 | количество распространенных листовок | ед. | 22500 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.21 | Распространение листовок в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.09.2018 | 21.12.2018 | количество распространенных листовок | ед. | 31500 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.22 | Распространение листовок в поселке Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.09.2018 | 21.12.2018 | количество распространенных листовок | ед. | 4500 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 |
| - 1.2.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | ДОБ | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество заключенных соглашений по обеспечению взаимодействия | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 |
| - 1.2.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Организация приведения источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.1 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация, приведение в нормативное состояние, содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Выполнение работ по обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.03.2018 | 31.12.2018 | количество обследованных пожарных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 304,000 |
| 1.2.2.1.1.1.1 | Разработка технического задания на выполнение работ по обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми |  | 01.03.2018 | 30.03.2018 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.1.2 | Проведение электронного аукциона на выполнение работ по обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми |  | 02.04.2018 | 27.04.2018 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.1.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми |  | 30.04.2018 | 31.05.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.1.4 | Проведение обследования, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми |  | 01.06.2018 | 31.12.2018 | акт приема-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 304,000 |
| 1.2.2.1.1.2 | Выполнение работ по обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество обследованных пожарных водоемов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 307,000 |
| 1.2.2.1.1.2.1 | Разработка технического задания на выполнение работ по обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Индустриальном районе города Перми |  | 10.01.2018 | 02.02.2018 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.2.2 | Проведение электронного аукциона на выполнение работ по обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Индустриальном районе города Перми |  | 05.02.2018 | 09.03.2018 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.2.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Индустриальном районе города Перми |  | 12.03.2018 | 13.04.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.2.4 | Проведение обследования, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Индустриальном районе города Перми |  | 16.04.2018 | 31.12.2018 | количество актов приема-сдачи выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 307,000 |
| 1.2.2.1.1.3 | Выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 16.04.2018 | 31.12.2018 | количество отремонтированных пожарных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 324,900 |
| 1.2.2.1.1.3.1 | Разработка технического задания на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми |  | 16.04.2018 | 14.05.2018 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.3.2 | Проведение электронного аукциона на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми |  | 15.05.2018 | 14.06.2018 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.3.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми |  | 15.06.2018 | 15.07.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.3.4 | Проведение ремонта бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми |  | 16.07.2018 | 31.12.2018 | акт приема-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 324,900 |
| 1.2.2.1.1.4 | Выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Кировском районе города Перми | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 10.01.2018 | 31.11.2018 | количество отремонтированных пожарных водоемов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 947,800 |
| 1.2.2.1.1.4.1 | Разработка технического задания на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Кировском районе города Перми |  | 10.01.2018 | 30.04.2018 | количество разработанных технических заданий | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.4.2 | Проведение электронного аукциона на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Кировском районе города Перми |  | 04.05.2018 | 02.07.2018 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.4.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Кировском районе города Перми |  | 03.07.2018 | 30.08.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.4.4 | Проведение ремонта бесхозяйных пожарных водоемов в Кировском районе города Перми |  | 03.09.2018 | 31.11.2018 | количество актов выполненных работ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 947,800 |
| 1.2.2.1.1.5 | Выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Мотовилихинском районе города Перми | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 02.04.2018 | 31.12.2018 | количество отремонтированных пожарных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 296,900 |
| 1.2.2.1.1.5.1 | Разработка технического задания на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Мотовилихинском районе города Перми |  | 02.04.2018 | 27.04.2018 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.5.2 | Проведение электронного аукциона на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Мотовилихинском районе города Перми |  | 30.04.2018 | 30.05.2018 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.5.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Мотовилихинском районе города Перми |  | 31.05.2018 | 29.06.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.5.4 | Проведение ремонта бесхозяйных пожарных водоемов в Мотовилихинском районе города Перми |  | 02.07.2018 | 01.10.2018 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 296,900 |
| 1.2.2.1.1.6 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 5 | бюджет города Перми | 114,900 |
| 1.2.2.1.1.7 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов в Индустриальном районе города Перми | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 3 | бюджет города Перми | 86,000 |
| 1.2.2.1.1.8 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов в Кировском районе города Перми | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 97,700 |
| 1.2.2.1.1.9 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 158,400 |
| 1.2.2.1.1.10 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов в Мотовилихинском районе города Перми | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 10 | бюджет города Перми | 86,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2724,100 |
| - 1.2.2.1.2 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация, приведение в нормативное состояние, содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов и пирсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Выполнение работ по ремонту муниципальных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 10.01.2018 | 31.08.2018 | количество отремонтированных пожарных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 928,500 |
| 1.2.2.1.2.1.1 | Разработка технического задания на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми |  | 10.01.2018 | 30.01.2018 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.1.2 | Проведение электронного аукциона на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми |  | 01.02.2018 | 27.04.2018 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.1.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми |  | 30.04.2018 | 31.05.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.1.4 | Проведение ремонта бесхозяйных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми |  | 01.06.2018 | 31.08.2018 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 928,500 |
| 1.2.2.1.2.2 | Содержание пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность | администрация Свердловского района города Перми, МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8,300 |
| 1.2.2.1.2.3 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 228,400 |
| 1.2.2.1.2.4 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми, МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 9 | бюджет города Перми | 393,700 |
| 1.2.2.1.2.5 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми | администрация Ленинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 122,100 |
| 1.2.2.1.2.6 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 11 | бюджет города Перми | 49,800 |
| 1.2.2.1.2.7 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми, МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 18 | бюджет города Перми | 488,300 |
| 1.2.2.1.2.8 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми, МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 184,300 |
| 1.2.2.1.2.9 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов в поселке Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 80,800 |
| 1.2.2.1.2.10 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность, в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 11 | бюджет города Перми | 66,500 |
| 1.2.2.1.2.11 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность, в поселке Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 2 | бюджет города Перми | 30,800 |
| 1.2.2.1.2.12 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 6 | бюджет города Перми | 14,900 |
| 1.2.2.1.2.13 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность, в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 1 | бюджет города Перми | 22,300 |
| 1.2.2.1.2.14 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность, в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 10.01.2018 | 20.12.2018 | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 8 | бюджет города Перми | 15,700 |
| 1.2.2.1.2.15 | Оплата земельного налога за земельные участки в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 10 | бюджет города Перми | 11,300 |
| 1.2.2.1.2.16 | Оплата земельного налога за земельные участки в поселке Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,600 |
| 1.2.2.1.2.17 | Оплата земельного налога за земельные участки в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2648,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5372,300 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5372,300 |
| - 1.2.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бумкомбинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1 | проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | УКС | 09.01.2018 | 15.02.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.2 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | УКС | 16.02.2018 | 02.04.2018 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.3 | выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема | УКС | 03.04.2018 | 31.07.2018 | разработанная проектная документация для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 446,513 |
| 1.2.3.1.1.4 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема | УКС | 01.08.2018 | 15.08.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.5 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема | УКС | 19.08.2018 | 02.10.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.6 | выполнение работ по строительству пожарного водоема | УКС | 03.10.2018 | 25.12.2018 | акт выполненных работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2707,587 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3154,100 |
| 1.2.3.1.2 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Оборино Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.2.1 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема | МКУ «УТЗ» | 03.05.2018 | 30.06.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.2.2 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема | МКУ «УТЗ» | 02.07.2018 | 01.08.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.2.3 | выполнение работ по строительству пожарного водоема | МКУ «УТЗ» | 02.08.2018 | 25.12.2018 | акт выполненных работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2937,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2937,200 |
| 1.2.3.1.3 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Камский на пересечении ул. Сурикова и ул. Кислотной Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.3.1 | проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации | УКС | 03.04.2018 | 31.05.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.3.2 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | УКС | 01.06.2018 | 02.07.2018 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации для строительство пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.3.3 | выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема | УКС | 02.07.2018 | 25.12.2018 | разработанная проектная документация для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 216,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 216,400 |
| 1.2.3.1.6 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.6.1 | проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации | УКС | 03.04.2018 | 31.05.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.6.2 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми | УКС | 01.06.2018 | 02.07.2018 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.6.3 | выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема | УКС | 02.07.2018 | 25.12.2018 | разработанная проектная документация для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 216,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 216,900 |
| 1.2.3.1.10 | Строительство пожарного водоема по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.10.1 | проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации | УКС | 03.05.2018 | 30.06.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.10.2 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | УКС | 02.07.2018 | 01.08.2018 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.10.3 | выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема | УКС | 02.08.2018 | 25.12.2018 | разработанная проектная документация для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 206,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 206,600 |
| 1.2.3.1.11 | Расходы, связанные со строительством пожарных водоемов | ДОБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 10 | бюджет города Перми | 27,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6758,600 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6758,600 |
| - 1.2.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.4.1 | Привлечение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.4.1.1 | Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми, привлекаемых к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ на пожаре, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре, на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.1 | Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми, привлекаемых к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ на пожаре, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре, на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного | ДОБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество застрахованных добровольных пожарных | чел. | 43 | бюджет города Перми | 16,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16,900 |
| - 1.2.4.1.3 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.3.1 | Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество некоммерческих организаций, получивших субсидии на материальное поощрение работников | ед. | 1 | бюджет города Перми | 552,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 552,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 568,900 |
| Итого по задаче 1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 568,900 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13948,900 |