17.01.2018

28

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 922.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 19 декабря 2017 г. № 1150 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования 
и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 891».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 17.01.2018 № 28

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Благоустройство и содержание

объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми

от 19 октября 2017 г. № 922

- 1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

- 1.1. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», решениями Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 216 «Об управлении внешнего благоустройства администрации города Перми», от 29 января 2008 г. № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 188 «Об утверждении Перечня объектов озеленения общего пользования города Перми». В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2023 года на период 2016-2020 годов, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67, программа направлена на обеспечение местами отдыха населения города Перми и обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми. Современный город Пермь – это крупный многоотраслевой промышленный центр, где человек находится под постоянным прессом техногенных воздействий, часто не успевая адаптироваться к их возрастающему давлению. Для создания комфортной среды проживания в городе Перми необходимо обеспечить жителей объектами для отдыха и рекреации, равномерно размещенными по всей площади города Перми в соответствии с Планом социально-экономического развития. По состоянию на 01 января 2018 г. в городе Перми расположены 182 объекта озеленения общего пользования. В частности, 104 объекта – парки, сады, скверы, бульвары, пешеходные зоны, из которых в ненормативном состоянии находятся 93 объекта (89,4 %) и 78 объектов вдоль улично-дорожной сети, транспортных развязок. На территории парков, садов, скверов, бульваров находятся 13 действующих фонтанов. Кроме того, в целях обеспечения безопасности населения в период пребывания на территории объектов озеленения общего пользования и смежных с ними территориях необходимо осуществлять своевременный уход за зелеными насаждениями (снос и посадку новых деревьев и кустарников, санитарную обрезку). В настоящее время до 55 % зеленых насаждений, расположенных на территории объектов озеленения общего пользования, находятся в ненормативном состоянии. На территории города Перми расположены 17 объектов ритуального назначения общей площадью 435,7 га, находящихся в ненормативном техническом состоянии и не отвечающих нормативным требованиям. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Российской Федерации каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха. В городе Перми за 2016 год умерли 13313 человек, из них 10069 захоронены на территории муниципальных кладбищ города Перми: новых захоронений – 5117, подзахоронений – 4952. Для обеспечения указанных гарантий необходимо осуществлять подготовку площадей для захоронения умерших на отведенных земельных участках. Ресурс подготовленных площадей под погребение умерших на существующих кладбищах по состоянию на конец 2017 года составляет три года. По итогам реализации программы в 2020 году предполагаются основные результаты: количество построенных объектов озеленения общего пользования – 2 ед., количество построенных искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, – 1 ед., количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях – 2 года |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 340976,300 | 404769,100 | 307177,800 |
|  | бюджет города Перми | 340976,300 | 404769,100 | 307177,800 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 259162,600 | 259368,000 | 262580,600 |
|  | бюджет города Перми | 259162,600 | 259368,000 | 262580,600 |
|  | подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 81376,600 | 145401,100 | 44597,200 |
|  | бюджет города Перми | 81376,600 | 145401,100 | 44597,200 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов | бюджет города Перми | 259162,600 | 259368,000 | 262580,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  | 168831,000 | 134824,900 | 144823,200 |

2.2. строку «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 259162,600 | 259368,000 | 262580,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строки 2.1, 2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения | бюджет города Перми | 81376,600 | 145401,100 | 44597,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  | 36624,700 | 36624,700 | 36624,700 |

2.4. строки «Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 81376,600 | 145401,100 | 44597,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 340976,300 | 404769,100 | 307177,800 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет города Перми | 15104,600 | 17084,000 | 18615,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района», администрация Индустриального района |  |  | 24 | 24 | 24 |  | 7435,600 | 7967,200 | 8681,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района», администрация Кировского района |  |  | 17 | 17 | 17 |  | 23941,000 | 11552,500 | 12588,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района», администрация Ленинского района |  |  | 32 | 32 | 32 |  | 22948,300 | 22918,600 | 24973,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», администрация Мотовилихинского |  |  | 33 | 33 | 33 |  | 31244,000 | 25203,800 | 27463,900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района», администрация Орджоникидзевского района |  |  | 19 | 19 | 19 |  | 9857,500 | 4224,100 | 4602,900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района», администрация Свердловского района |  |  | 26 | 26 | 26 |  | 29152,300 | 21881,800 | 23844,100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды», администрация поселка Новые Ляды |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 1794,600 | 800,800 | 872,600 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 182 | 182 | 182 | бюджет города Перми | 141477,900 | 111632,800 | 121643,100 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды, МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 30,6 | 13,4 | 1,4 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 141508,500 | 111646,200 | 121644,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 141508,500 | 111646,200 | 121644,500 |

3.2. строки 1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | бюджет города Перми | 1231,200 | 1231,200 | 1231,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 395,46 | 395,46 | 395,46 |  | 495,100 | 495,100 | 495,100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 1463,09 | 1463,09 | 1463,09 |  | 1582,200 | 1582,200 | 1582,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 1276,72 | 1276,72 | 1276,72 |  | 1267,000 | 1267,000 | 1267,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 3418,17 | 3418,17 | 3418,17 |  | 4123,600 | 4123,600 | 4123,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | 3179,57 | 3179,57 | 3179,57 |  | 3628,200 | 3628,200 | 3628,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 1085,7 | 1085,7 | 1085,7 |  | 1101,900 | 1101,900 | 1101,900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 1563,99 | 1563,99 | 1563,99 |  | 1951,500 | 1951,500 | 1951,500 |
|  |  | итого по ПНР |  | тыс. кв. м | 13445,8 | 13445,8 | 13445,8 | бюджет города Перми | 15380,700 | 15380,700 | 15380,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 36 | - | - | бюджет города Перми | 156,400 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 36 | - | - |  | 156,400 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 36 | - | - |  | 156,400 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 36 | - | - |  | 156,400 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 36 | - | - |  | 156,400 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | 36 | - | - |  | 156,400 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 36 | - | - |  | 156,400 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 21 | - | - |  | 89,300 | - | - |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 273 | - | - | бюджет города Перми | 1184,100 | - | - |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16564,800 | 15380,700 | 15380,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16564,800 | 15380,700 | 15380,700 |

3.3. строки 1.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1 | Содержание и ремонт фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 13 | 13 | 13 | бюджет города Перми | 10757,700 | 7798,000 | 7798,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10757,700 | 7798,000 | 7798,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10757,700 | 7798,000 | 7798,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 168831,000 | 134824,900 | 144823,200 |

3.4. строку 1.1.4.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1 | Содержание искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 2944,7 | 2944,7 | 2944,7 | бюджет города Перми | 1208,300 | 1208,300 | 1208,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 467,2 | 467,2 | 467,2 |  | 191,700 | 191,700 | 191,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 4391,0 | 4391,0 | 4391,0 |  | 1801,700 | 1801,700 | 1801,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 672,500 | 672,500 | 672,500 |  | 271,300 | 271,300 | 271,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 27373,9 | 27373,9 | 27373,9 |  | 11232,00 | 11232,00 | 11232,00 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | 4880,0 | 4880,0 | 4880,0 |  | 2002,400 | 2002,400 | 2002,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 14606,0 | 14606,0 | 14606,0 |  | 5993,100 | 5993,100 | 5993,100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 973,0 | 973,0 | 973,0 |  | 399,200 | 399,200 | 399,200 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв. м | 56308,3 | 56308,3 | 56308,3 | бюджет города Перми | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |

3.5. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 259162,600 | 259368,000 | 262580,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния 
и развитие объектов ритуального назначения» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

4.1. строки 2.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | МКУ «Пермблагоустройство» | количество эвакуированных умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | чел. | 1844 | 1844 | 1844 | бюджет города Перми | 2291,600 | 2291,600 | 2291,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2291,600 | 2291,600 | 2291,600 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2291,600 | 2291,600 | 2291,600 |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36624,700 | 36624,700 | 36624,700 |

4.2. строку 2.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | количество выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт объектов ритуального назначения | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 2851,985 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства | ед. | 3 | 1 | 1 |  | 4182,615 | 7972,500 | 7972,500 |

4.3. строку «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 81376,600 | 145401,100 | 44597,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

5.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 100,0 (297,2) | 100,0 (297,2) | 100,0 (297,2) |
|  | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % (тыс. кв. м) | 100,0 (13445,8) | 100,0 (13445,8) | 100,0 (13445,8) |
|  | Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | % (ед.) | 100 (13) | 100 (13) | 100 (13) |

5.2. строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % (кв. м) | 100 (56308,3) | 100 (56308,3) | 100 (56308,3) |
|  | Доля площади построенных искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, от общей площади искусственных инженерных сооружений, запланированной к строительству | % (кв. м) | 100 (1105,0) | - | - |
|  | Количество построенных искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | ед. | 1 | - | - |

5.3. строку 2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества объектов ритуального назначения | % (ед.) | 100 (17) | 100 (17) | 100 (17) |
|  | Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | % (чел.) | 100 (1844) | 100 (1844) | 100 (1844) |

6. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов»

муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения

общего пользования и объектов ритуального назначения

на территории города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Организация содержания объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 24 | бюджет города Перми | 13980,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 24 |  | 4307,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 17 |  | 8349,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 32 |  | 19928,100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 33 |  | 14271,100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 19 |  | 2298,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 26 |  | 15991,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  |  |  |  | ед. | 7 |  | 605,700 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 182 | бюджет города Перми | 79732,700 |
| 1.1.1.1.1.2 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 10.01.2018 |  |  | 25.12.2018 |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 | бюджет города Перми | 26,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 68 |  | 180,900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 110 |  | 292,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 80 |  | 212,900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 35 |  | 93,100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 50 |  | 133,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 15 |  | 39,900 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 368 | бюджет города Перми | 979,100 |
| 1.1.1.1.1.3 | Компенсационные посадки ликвидированных деревьев | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.04.2018 |  |  | 01.11.2018 |  | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 | бюджет города Перми | 20,100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 68 |  | 136,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 110 |  | 221,100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 80 |  | 160,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 35 |  | 70,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 50 |  | 100,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 15 |  | 30,100 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 368 | бюджет города Перми | 739,600 |
| 1.1.1.1.4 | Кронирование деревьев на объектах озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.02.2018 |  |  | 01.12.2018 |  | количество кронированных деревьев | ед. | 20 | бюджет города Перми | 42,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 300 |  | 635,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 115 |  | 243,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 80 |  | 169,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 334 |  | 707,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 90 |  | 190,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 180 |  | 381,300 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  | количество кронированных деревьев | ед. | 1119 | бюджет города Перми | 2370,500 |
| 1.1.1.1.1.5 | Акаризация и дератизация на объектах озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2018 |  |  | 30.06.2018 |  | площадь акаризации и дератизации | га | 17,13 | бюджет города Перми | 45,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  |  | га | 7,23 |  | 19,100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  |  |  | га | 7,45 |  | 19,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  |  |  | га | 8,79 |  | 23,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |  | га | 22,47 |  | 59,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  |  | га | 12,70 |  | 33,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |  | га | 6,55 |  | 17,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  |  |  |  | га | 2,33 |  | 6,200 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  | площадь акаризации и дератизации | га | 84,65 | бюджет города Перми | 224,000 |
| 1.1.1.1.1.6 | Содержание туалетов | «МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 730,300 |
| 1.1.1.1.1.7 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.04.2018 |  |  | 01.11.2018 |  | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 24 | бюджет города Перми | 979,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 23 |  | 393,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (бульвар по ул. Братьев Игнатовых) |  | 1727,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 15 |  | 614,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сквер по ул. Худанина) |  | 717,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (бульвар по ул. Ласьвинской) |  | 13438,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 31 |  | 1243,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сквер «Аллея Памяти» по ул. Екатерининской) |  | 405,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сад им. Свердлова) |  | 16000,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 17 |  | 212,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сквер у Дворца культуры им. А.С. Пушкина |  | 4722,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сквер им. Мичурина) |  | 2004,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 25 |  | 1203,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сквер Авиаторов) |  | 11431,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  |  |  |  | ед. | 6 |  | 45,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сквер по ул. Мира в поселке Новые Ляды) |  | 1115,800 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 182 | бюджет города Перми | 56255,900 |
| 1.1.1.1.1.8 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования | администрация Дзержинского района | 01.03.2018 |  |  | 25.12.2018 |  | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10,000 |
|  |  | администрация Индустриального района, МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 2 |  | 34,600 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 44,000 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  |  |  |  | ед. | 3 |  | 74,500 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |  | ед. | 3 |  | 42,500 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  |  |  |  | ед. | 3 |  | 162,200 |
|  |  | администрация Свердловского района, МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 2 |  | 57,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 21,000 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 16 | бюджет города Перми | 445,800 |
| 1.1.1.1.1.9 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01.01.2018 |  |  | 25.12.2018 |  | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 141508,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 141508,500 |
| 1.1.1.2 | Организация содержания пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2018 |  |  | 14.10.2018 |  | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1063,1 | бюджет города Перми | 1231,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  |  |  | 395,46 |  | 495,100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  |  |  |  | 1463,09 |  | 1582,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  |  |  |  | 1276,72 |  | 1267,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |  |  | 3418,17 |  | 4123,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  |  |  | 3179,57 |  | 3628,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |  |  | 1085,7 |  | 1101,900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  |  |  |  |  | 1563,99 |  | 1951,500 |
| 1.1.1.2.1.1 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 10.01.2018 |  |  | 25.12.2018 |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 36 | бюджет города Перми | 156,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 36 |  | 156,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 36 |  | 156,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 36 |  | 156,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 36 |  | 156,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 36 |  | 156,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |  | ед. | 36 |  | 156,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  |  |  |  | ед. | 21 |  | 89,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16564,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16564,800 |
| 1.1.1.3 | Организация содержания и ремонта фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Содержание и ремонт фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Выполнение работ по содержанию и ремонту фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 13 | бюджет города Перми | 10757,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10757,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10757,700 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 168831, 000 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт объекта озеленения по ул. Макаренко | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2018 |  |  | 30.07.2018 |  | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта озеленения по ул. Макаренко | ед. | 1 | бюджет города Перми | 980,100 |
| 1.1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2018 |  |  | 28.02.2018 |  | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2934,800 |
|  |  |  | 01.04.2018 |  |  | 28.04.2018 |  | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 20.06.2018 |  |  | 21.12.2018 |  | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.3 | Капитальный ремонт парка культуры и отдыха «Балатово» | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2018 |  |  | 30.01.2018 |  | аукционная документация на выполнение архитектурного решения по капитальному ремонту парка культуры и отдыха «Балатово» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5878,300 |
|  |  |  | 01.02.2018 |  |  | 12.03.2018 |  | муниципальный контракт на выполнение архитектурного решения по капитальному ремонту парка культуры и отдыха «Балатово» | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 13.03.2018 |  |  | 28.04.2018 |  | акт приемки выполненных архитектурных решений по капитальному ремонту парка культуры и отдыха «Балатово» | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 23.04.2018 |  |  | 28.04.2018 |  | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту парка культуры и отдыха «Балатово» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 03.05.2018 |  |  | 29.06.2018 |  | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту парка культуры и отдыха «Балатово» | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 02.07.2018 |  |  | 21.12.2018 |  | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту парка культуры и отдыха «Балатово» | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.4 | Капитальный ремонт сквера им. М.И. Субботина | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2018 |  |  | 30.03.2018 |  | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера им. М.И. Субботина на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1000,000 |
|  |  |  | 02.04.2018 |  |  | 31.05.2018 |  | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера им. М.И. Субботина | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 01.06.2018 |  |  | 21.12.2018 |  | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера им. М.И. Субботина | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.5 | Капитальный ремонт сквера им. Розалии Земляки | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 |  |  | 21.12.2018 |  | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера им. Розалии Землячки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 23780,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество устроенных секций забора из полимерных материалов | ед. | 415 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество установленных урн | ед. | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадь устроенного покрытия геотекс | кв. м | 89 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству | га | 2,7 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34573,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34573,600 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34573,600 |
| - 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2018 |  |  | 28.02.2018 |  | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 |  | 28.02.2018 |  |  | 28.04.2018 |  | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.3 | Выполнение работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 |  | 03.05.2018 |  |  | 21.12.2018 |  | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | ед. | 1 |  | 12136,700 |
|  |  |  | 03.05.2018 |  |  | 21.12.2018 |  | площадь сквера по ул. Гашкова, 20, принятая в эксплуатацию | га | 0,5 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12136,700 |
| 1.1.3.1.2 | Строительство сквера на ул. Краснополянской, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2018 |  |  | 28.04.2018 |  | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 |  | 28.04.2018 |  |  | 29.06.2018 |  | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.3.1.2.3 | Выполнение работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 |  | 02.07.2018 |  |  | 21.12.2018 |  | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 | ед. | 1 |  | 5072,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадь покрытия из резиновой крошки | кв. м | 303,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество установленных светильников наружного освещения | ед. | 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадь посевных газонов | кв. м | 891,36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству | га | 0,6 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5072,800 |
| 1.1.3.1.3 | Строительство сквера по ул. Калгановской, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2018 |  |  | 28.02.2018 |  | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 |  | 28.02.2018 |  |  | 28.04.2018 |  | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.3.1.3.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 |  | 03.05.2018 |  |  | 21.12.2018 |  | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 | ед. | 1 |  | 2786,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2786,600 |
| 1.1.3.1.6 | Строительство сквера по ул. Екатерининской, 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.6.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2018 |  |  | 28.02.2018 |  | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.6.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 |  | 28.02.2018 |  |  | 28.04.2018 |  | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.3.1.6.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 |  | 03.05.2018 |  |  | 21.12.2018 |  | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 | ед. | 1 |  | 472,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 472,800 |
| 1.1.3.1.8 | Строительство парка Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.8.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству парка Победы | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2018 |  |  | 30.03.2018 |  | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству парка Победы на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.8.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству парка Победы |  | 30.03.2018 |  |  | 31.05.2018 |  | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству парка Победы | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.3.1.8.3 | Выполнение работ по строительству парка Победы |  | 31.05.2018 |  |  | 21.12.2218 |  | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ I этапа по строительству парка Победы | ед. | 1 |  | 2000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2000,000 |
| 1.1.3.1.9 | Реконструкция центральной площадки города Перми – эспланады, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.9.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по формированию земельного участка по реконструкции центральной площадки города Перми - эспланада, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2018 |  |  | 15.02.2018 |  | муниципальный контракт на выполнение работ по формированию земельного участка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 395,300 |
| 1.1.3.1.9.2 | Выполнение работ по формированию земельного участка по реконструкции центральной площадки города Перми - эспланада, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) |  | 31.07.2018 |  |  | 21.12.2018 |  | количество сформированных земельных участков | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 395,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22864,200 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22864,200 |
| 1.1.4.1 | Организация содержания искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | Выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2018 |  | 25.12.2018 |  | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании |  | кв. м | 2944,7 | бюджет города Перми | 1208,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  |  | кв. м | 467,2 |  | 191,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  |  |  | кв. м | 4391,0 |  | 1801,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  |  |  | кв. м | 672,5 |  | 271,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |  | кв. м | 27373,9 |  | 11232,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  |  | кв. м | 4880,0 |  | 2002,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |  | кв. м | 14606,0 |  | 5993,100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  |  |  |  | кв. м | 973,0 |  | 399,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23099,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23099,700 |
| 1.1.4.2 | Строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2.1 | Строительство пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2.1.1 | Выполнение работ по строительству пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2018 |  | 21.12.2018 |  | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8132,600 |
|  |  |  | 09.01.2018 |  | 21.12.2018 |  | площадь искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, принятая в эксплуатацию |  | кв. м | 1105,0 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8132,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8132,600 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31232,300 |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Дзержинского района | 01.03.2018 |  | 25.12.2018 |  | количество демонтированных, перемещенных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  | ед. | 20 | бюджет города Перми | 162,300 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  |  |  |  | ед. | 30 |  | 243,400 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  |  |  |  | ед. | 35 |  | 283,900 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  |  |  |  | ед. | 3 |  | 24,300 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |  | ед. | 35 |  | 283,900 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  |  |  |  | ед. | 20 |  | 162,300 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  |  |  |  | ед. | 40 |  | 324,500 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 8,100 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  | количество демонтированных, перемещенных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  | ед. | 184 | бюджет города Перми | 1492,700 |
| 1.1.5.1.1.2 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Дзержинского района |  | 01.03.2018 | 25.12.2018 |  | площадь демонтированных, перемещенных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) |  | кв. м | 100 | бюджет города Перми | 29,400 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  |  |  |  | кв. м | 166,5 |  | 48,900 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  |  |  |  | кв. м | 60 |  | 17,600 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  |  |  |  | кв. м | 8 |  | 2,400 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |  | кв. м | 40 |  | 11,700 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  |  |  |  | кв. м | 100 |  | 29,400 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  |  |  |  | кв. м. | 100 |  | 29,400 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  | площадь демонтированных, перемещенных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) |  | кв. м | 574,5 | бюджет города Перми | 168,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661,500 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661,500 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 259162, 600 |

7. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения»

муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения

общего пользования и объектов ритуального назначения

на территории города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 |  | Поддержание в нормативном состоянии объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 |  | Содержание объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1.1 |  | Содержание и ремонт элементов благоустройства объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 20.12.2018 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производится содержание и ремонт | ед. | 17 | бюджет города Перми | 33011,400 |
| 2.1.1.1.1.2 |  | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2018 | 05.11.2018 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 57 |  | 509,400 |
| 2.1.1.1.1.3 |  | Вывоз мусора с объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | объем вывезенного мусора с объектов ритуального назначения | т | 204,6 |  | 812,300 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34333,100 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34333,100 |
| 2.1.1.2 |  | Организация эвакуации умерших |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1 |  | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.1 |  | Выполнение работ по эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество эвакуированных умерших | чел. | 1844 | бюджет города Перми | 2291,600 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2291,600 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36624,700 |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36624,700 |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по восстановлению нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт кладбища «Банная гора (новое)» |  | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2018 | 27.02.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1379,679 |
|  |  |  |  | 27.02.2018 | 30.03.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 30.03.2018 | 29.06.2018 | количество актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 30.03.2018 | 29.06.2018 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2053,158 |
|  |  |  |  | 29.06.2018 | 31.08.2018 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 31.08.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | протяженность восстановленной автомобильной дороги | км | 0,5 |  |  |
| 2.1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт кладбища «Кислотные дачи» |  | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2018 | 27.02.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Кислотные дачи» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 407,656 |
|  |  |  |  | 27.02.2018 | 30.03.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Кислотные дачи» | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 30.03.2018 | 29.06.2018 | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Кислотные дачи» | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 30.03.2018 | 29.06.2018 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища «Кислотные дачи» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 691,415 |
|  |  |  |  | 29.06.2018 | 31.08.2018 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища «Кислотные дачи» | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 31.08.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища «Кислотные дачи» | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | протяженность восстановленной автомобильной дороги | км | 0,12 |  |  |
| 2.1.2.1.1.3 | Капитальный ремонт кладбища «Северное» |  | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2018 | 28.04.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Северное» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1064,650 |
|  |  |  |  | 28.04.2018 | 29.06.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Северное» | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 29.06.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Северное» | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.2.1.1.4 | Капитальный ремонт кладбища «Южное» |  | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2018 | 28.02.2018 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища «Южное» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1438,042 |
|  |  |  |  | 28.02.2018 | 28.04.2018 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища «Южное» | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 28.04.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища «Южное» | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | протяженность восстановленного ограждения | п. м | 151,64 |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7034,600 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7034,600 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7034,600 |
| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1 | Реконструкция кладбища «Северное», Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции кладбища «Северное», Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2018 | 30.03.2018 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Северное» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 2.1.3.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции кладбища «Северное», Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  |  | 30.03.2018 | 31.05.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Северное» | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 2.1.3.1.1.3 | Выполнение работ по реконструкции кладбища «Северное», Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  |  | 31.05.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ I этапа реконструкции кладбища «Северное» | ед. | 1 |  | 37717,300 |
|  |  |  |  |  |  | площадь, подготовленная под захоронение умерших | га | 2,2 |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37717,300 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37717,300 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37717,300 |
| Итого по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 81376,600 |