19.01.2018

35

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 878.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 19.01.2018 № 35

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 878

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1222721,500 | 1111321,200 | 1111321,200 |
|  | бюджет города Перми | 1126095,000 | 1111321,200 | 1111321,200 |
|  | бюджет Пермского края | 96626,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 319837,500 | 222024,300 | 222024,300 |
|  | бюджет города Перми | 223211,000 | 222024,300 | 222024,300 |
|  | бюджет Пермского края | 96626,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 902884,000 | 889296,900 | 889296,900 |
|  | бюджет города Перми | 902884,000 | 889296,900 | 889296,900 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми | итого | 319837,500 | 222024,300 | 222024,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 223211,000 | 222024,300 | 222024,300 |
|  |  | бюджет Пермского края | 96626,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  | 319837,500 | 222024,300 | 222024,300 |
| 1.2 | Подпрограмма. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | бюджет города Перми | 902884,000 | 889296,900 | 889296,900 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  | 859120,900 | 859029,800 | 859029,800 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  | 43763,100 | 30267,100 | 30267,100 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1222721,500 | 1111321,200 | 1111321,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 1126095,000 | 1111321,200 | 1111321,200 |
|  |  | бюджет Пермского края | 96626,500 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1222721,500 | 1111321,200 | 1111321,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 1126095,000 | 1111321,200 | 1111321,200 |
|  |  | бюджет Пермского края | 96626,500 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и обслуживание технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа | МКУ «ПермДДД» | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | 30,414 | 30,414 | 30,414 | бюджет города Перми | 19288,500 | 19288,500 | 19288,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество светофорных объектов на содержании | ед. | 233 | 235 | 235 | бюджет города Перми | 16941,700 | 17108,000 | 17108,000 |
|  |  |  | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | 120,918 | 113,456 | 113,456 | бюджет города Перми | 57176,100 | 50176,100 | 50176,100 |
|  |  |  | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | 1371 | 1371 | 1371 | бюджет города Перми | 554,000 | 554,000 | 554,000 |
|  |  |  | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 25105,800 | 25105,800 | 25105,800 |
|  |  |  | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | тыс. шт. | 150 | 150 | 150 | бюджет города Перми | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 119216,100 | 112382,400 | 112382,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 119216,100 | 112382,400 | 112382,400 |

3.2. строку 1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4.1 | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами | МКУ «ПермДДД» | количество светофорных объектов (установленных и отремонтированных в течение года), расположенных на улично-дорожной сети города Перми и предназначенных для ее обустройства | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку 1.1.1.5.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.5.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа | МКУ «ПермДДД» | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 3100,000 | 3100,000 | 3100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество функционирующих мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | 6 | 6 | 6 | бюджет города Перми | 2464,000 | 2464,000 | 2464,000 |
|  |  |  | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 2500 | 2500 | 2500 | бюджет города Перми | 33862,300 | 33862,300 | 33862,300 |

3.4. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 319837,500 | 222024,300 | 222024,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 223211,000 | 222024,300 | 222024,300 |
|  | бюджет Пермского края | 96626,500 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 319837,500 | 222024,300 | 222024,300 |
|  | бюджет города Перми | 223211,000 | 222024,300 | 222024,300 |
|  | бюджет Пермского края | 96626,500 | 0,000 | 0,000 |

4. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Совершенствование организации дорожного движения

на улично-дорожной сети города Перми»

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского

пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/располо-жения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и обслуживание технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию дорожных знаков | ед. | 4 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. ед. | 30,414 |  |  | 19288,500 |
| 1.1.1.1.1.2 | Содержание светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением | ед. | 12 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 70 |  |  | 5820,100 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением | ед. | 12 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 163 |  |  | 11121,600 |
| 1.1.1.1.1.3 | Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2018 | 20.11.2018 | количество актов приемки выполненных работ по нанесению дорожной разметки краской | ед. | 6 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2018 | 01.12.2018 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 83,0 |  |  | 21605,600 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2018 | 20.11.2018 | количество актов приемки выполненных работ по нанесению дорожной разметки термопластическими материалами | ед. | 6 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2018 | 01.12.2018 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластическими материалами | тыс. кв. м | 37,918 |  |  | 35570,500 |
| 1.1.1.1.1.4 | Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2018 | 30.10.2018 | количество актов приемки выполненных работ по установке столбиков сигнальных гибких | ед. | 2 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2018 | 30.11.2018 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | 1371 |  |  | 554,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | Содержание и обслуживание комплексов фото-, видеофиксации | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию комплексов фото-, видеофиксации, находящихся на содержании | ед. | 12 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксации, находящихся на содержании | ед. | 67 |  |  | 7101,800 |
| 1.1.1.1.1.6 | Содержание и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 12 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 90 |  |  | 7989,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | Содержание и обслуживание автоматизированных рабочих мест | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. | 12 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. | 11 |  |  | 1300,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | Обеспечение функций комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 7127,200 |
| 1.1.1.1.1.9 | Содержание и обслуживание комплекса контроля абонентских терминалов | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию комплексов контроля абонентских терминалов, находящихся на содержании | ед. | 12 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество обслуживаемых комплексов контроля абонентских терминалов, находящихся на содержании | ед. | 3 |  |  | 290,600 |
| 1.1.1.1.1.10 | Содержание и обслуживание видеокамер комплекса технических средств "Безопасный город" | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город», находящихся на содержании | ед. | 12 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество обслуживаемых видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город», находящихся на содержании | ед. | 139 |  |  | 1297,200 |
| 1.1.1.1.1.11 | Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | МКУ «ПермДДД» | 01.02.2018 | 30.11.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов на изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.03.2018 | 25.12.2018 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению информационных материалов для участников дорожного движения | ед. | 1 |  |  | 0,000 |
|  |  |  | 01.03.2017 | 31.12.2017 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | тыс. ед. | 150 |  |  | 150,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 119216,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 119216,100 |
| - 1.1.1.2 | Выполнение функций заказчика в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ПермДДД» | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 30895,700 |
| 1.1.1.2.1.2 | Обследование дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | МКУ «ПермДДД» | 01.03.2018 | 31.07.2018 | количество проведенных обследований дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров в весенне-летний период | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.08.2018 | 30.11.2018 | количество проведенных обследований дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров в осенне-зимний период | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30895,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30895,700 |
| - 1.1.1.3 | Совершенствование технологии управления дорожным движением и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество актов приемки выполненных работ по разработке (актуализации) проектов организации дорожного движения | ед. |  | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м |  | 394,0 |  | 1470,000 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения (нарастающим итогом) | тыс. кв. м |  | 3839,6 |  | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) дорожных знаков | ед. |  | 11 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. |  | 2483 |  | 9077,700 |
| 1.1.1.3.1.3 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) искусственных неровностей | ед. |  | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м |  | 1170,0 |  | 3326,000 |
| 1.1.1.3.1.4 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных, пешеходных ограждений | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) барьерных дорожных, пешеходных ограждений | ед. |  | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных дорожных ограждений | м |  | 200,0 |  | 841,600 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных пешеходных ограждений | м |  | 4800,0 |  | 6399,600 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) безбарьерных ограждений | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество установленных (демонтируемых) безбарьерных ограждений | ед. |  | 622 |  | 1192,200 |
| 1.1.1.3.1.5 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) направляющих устройств | ед. |  | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. |  | 123 |  | 991,800 |
| 1.1.1.3.1.6 | Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования | ДДиТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. |  | 77 | бюджет города Перми | 1874,000 |
| 1.1.1.3.1.7 | Развитие системы видеонаблюдения и фото-, видеофиксации на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество реализованных проектов по модернизации комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми | ед. |  | 1 | бюджет Пермского края | 96626,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 121799,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25172,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 96626,500 |
| 1.1.1.3.2 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.1 | Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Перми | ДДиТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного раз-вития транспортной инфраструктуры города Перми | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки выполненных работ выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного раз-вития транспортной инфраструктуры города Перми | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 5500,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 127299,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30672,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 96626,500 |
| - 1.1.1.4 | Обустройство улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.4.1 | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | Выполнение работ по установке светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми (в том числе их приобретение и изготовление) | МКУ «ПермДДД» | 01.02.2018 | 20.11.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов на установку (приобретение, изготовление) светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.03.2018 | 25.12.2018 | количество актов приемки выполненных работ по установке (приобретению, изготовлению) светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2018 | 31.12.2018 | количество вновь установленных (в том числе приобретенных и изготовленных) светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | ед. |  | 2 | бюджет города Перми | 1800,000 |
| 1.1.1.4.1.2 | Выполнение работ по дооборудованию и ремонту светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПермДДД» | 01.02.2018 | 20.11.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов на дооборудование и ремонт светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 10.02.2018 | 25.12.2018 | количество актов приемки выполненных работ по дооборудованию и ремонту светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.03.2018 | 31.12.2018 | количество дооборудованных и отремонтированных светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | ед. |  | 2 | бюджет города Перми | 1200,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3000,000 |
| - 1.1.1.5 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.1 | Организация контроля парковочного пространства | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество актов приемки выполненных работ по мониторингу использования парковочного пространства автопатрулями на улично-дорожной сети города | ед. |  | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети города | ед. |  | 2 |  | 3100,000 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки на улично-дорожной сети города | ед. |  | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество функционирующих мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки на улично-дорожной сети города | ед. |  | 6 |  | 2464,000 |
| 1.1.1.5.1.2 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. |  | 2500 | бюджет города Перми | 30162,300 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество функционирующих административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях, совершенных с использованием транспортных средств | ед. |  | 1 |  | 3700,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39426,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39426,300 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 319837,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 223211,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 96626,500 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 319837,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 223211,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 96626,500 |

- 5. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным

и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

муниципальной программы «Организация дорожного движения

и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным

электрическим транспортом в городе Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Обеспечение выполнения функции по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1 | Возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Предоставление отчетов МКУ «Гортранс» о фактически выполненном объеме транспортной работы перевозчиками, осуществляющими пассажирские перевозки автомобильным транспортом | МКУ «Гор-транс» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество отчетов МКУ «Гортранс» о фактически выполненном объеме транспортной работы перевозчиками, осуществляющими пассажирские перевозки автомобильным транспортом | ед. |  |  | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом | ДДиТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество субсидируемых автобусных маршрутов регулярных перевозок | ед. |  |  | 29 | бюджет города Перми | 87474,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 87474,500 |
| 1.2.1.1.2 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Предоставление отчетов МКУ «Гортранс» о распределении денежных средств, поступивших в бюджет города Перми, от реализации льготных проездных документов по автобусным маршрутам регулярных перевозок | МКУ «Гор-транс» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество отчетов МКУ «Гортранс» о распределении денежных средств, поступивших в бюджет города Перми, от реализации льготных проездных документов по автобусным маршрутам регулярных перевозок | ед. |  |  | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы | ДДиТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на автобусных маршрутах регулярных перевозок, в год | млн. чел. |  |  | 13,1 | бюджет города Перми | 104621,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 104621,400 |
| 1.2.1.1.3 | Возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | Предоставление отчетов МКУ «Гортранс» о фактически выполненном объеме транспортной работы перевозчиками, осуществляющими пассажирские перевозки городским наземным электрическим транспортом | МКУ «Гор-транс» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество отчетов МКУ «Гортранс» о фактически выполненном объеме транспортной работы перевозчиками, осуществляющими пассажирские перевозки городским наземным электрическим транспортом | ед. |  |  | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.2 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки городским наземным электрическим транспортом городским наземным электрическим транспортом | ДДиТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество субсидируемых маршрутов регулярных перевозок наземным электрическим транспортом | ед. |  |  | 15 | бюджет города Перми | 421425,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 421425,400 |
| 1.2.1.1.4 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки наземным электрическим транспортом отдельных категорий лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | Предоставление отчетов МКУ «Гортранс» о распределении денежных средств, поступивших в бюджет города Перми, от реализации льготных проездных документов по маршрутам регулярных перевозок наземным электрическим транспортом | ДДиТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество отчетов МКУ «Гортранс» о распределении денежных средств, поступивших в бюджет города Перми, от реализации льготных проездных документов по маршрутам регулярных перевозок наземным электрическим транспортом | ед. |  |  | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.2 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки наземным электрическим транспортом отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы | ДДиТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на маршрутах регулярных перевозок наземным электрическим транспортом, в год | млн. чел. |  |  | 1,8 | бюджет города Перми | 14481,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14481,000 |
| 1.2.1.1.5 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | Заключение муниципального контракта на проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах города Перми | ДДиТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество муниципальных контрактов на проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. |  |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.2 | Получение заключения аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ДДиТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество положительных заключений аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. |  |  | 1 | бюджет города Перми | 95,000 |
| 1.2.1.1.5.3 | Утверждение решением Пермской городской Думы размера тарифа на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми | ДДиТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | размер тарифа на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | руб. |  |  | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 95,000 |
| 1.2.1.1.6 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий лиц, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | Предоставление отчетов МКУ «Гортранс» о распределении денежных средств, поступивших в бюджет города Перми, от реализации льготных проездных документов | МКУ «Гор-транс» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество отчетов МКУ «Гортранс» о распределении денежных средств, поступивших в бюджет города Перми, от реализации льготных проездных документов | ед. |  |  | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.2 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий лиц, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов | ДДиТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в год | млн. чел. |  |  | 15,0 | бюджет города Перми | 179855,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 179855,500 |
| 1.2.1.1.7 | Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми, связанных с празднованием Нового года, по регулируемому тарифу города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | Предоставление отчетов МКУ «Гортранс» о работе перевозчиков по маршрутам в новогоднюю ночь 01 января 2018 г. | МКУ «Гор-транс» | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | количество отчетов МКУ «Гортранс» о работе перевозчиков по маршрутам в новогоднюю ночь 01 января 2017 г. |  | ед. | 9 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.2 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми в связи с празднованием Нового года, по регулируемому тарифу города Перми | ДДиТ | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | количество транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки в новогоднюю ночь |  | ед. | 54 |  | бюджет города Перми | 320,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 320,100 |
| 1.2.1.1.8 | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах города Перми по регулируемым тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | Обеспечение выполнения параметров обслуживания муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам | ДДиТ | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии |  | ед. | 300 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |  | ед. | 880 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе на автобусных маршрутах регулярных перевозок |  | ед. | 814 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных системами видеофиксации |  | ед. | 1079 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | экологический класс транспортных средств на автобусных муниципальных маршрутах регулярных перевозок |  | евро | 3 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 808272,900 |
| 1.2.1.2 | Выполнение функции по управлению регулярными перевозками и контролю за работой муниципальных маршрутов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | МКУ «Гор-транс» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. |  |  | 1 | бюджет города Перми | 34539,600 |
| 1.2.1.2.1.2 | Организация проезда отдельных категорий лиц на маршрутах регулярных перевозок города Перми с использованием электронных проездных документов | МКУ «Гор-транс» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество функционирующих автоматизированных систем учета пассажиропотока | ед. |  |  | 1 | бюджет города Перми | 93,400 |
|  |  |  |  |  |  | количество изготовленных льготных проездных документов в виде пластиковых карт | тыс. шт. |  |  | 5,4 | бюджет города Перми | 382,200 |
|  |  |  |  |  |  | количество пополнений льготных проездных документов в виде пластиковых карт, в год | тыс. шт. |  |  | 231,2 | бюджет города Перми | 8229,500 |
| 1.2.1.2.1.3 | Информирование населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми | МКУ «Гор-транс» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество часов информирования посредством электронных информационных табло | тыс. час |  |  | 162, 279 | бюджет города Перми | 884,200 |
|  |  |  |  |  |  | количество часов информирования с использованием сети Интернет (интернет-сайты учреждения: www.gortransperm.ru, www.map. gortransperm.ru, www.m.gortransperm.ru) | тыс. час |  |  | 23,652 | бюджет города Перми | 51,600 |
|  |  |  |  |  |  | количество часов информирования путем функционирования телефона «горячая линия» | тыс. час |  |  | 6,935 | бюджет города Перми | 297,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru в год | тыс. ед. |  |  | 2835 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.4 | Осуществление централизованного управления движением автомобильного и городского наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутах города Перми | МКУ «Гор-транс» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество функционирующих автоматизированных систем навигационного контроля и управления транспортом | ед. |  |  | 1 | бюджет города Перми | 6370,500 |
| 1.2.1.2.1.5 | Осуществление контроля за соблюдением перевозчиками условий договоров на осуществление пассажирских перевозок на маршрутах регулярных перевозок города Перми | МКУ «Гор-транс» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество проведенных проверок работы транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок | ед. |  |  | 18000 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50848,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50848,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 859120,900 |
| - 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.1 | Обустройство остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Обустройство остановочных пунктов (площадок) | ДДиТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по обустройству остановочных пунктов (площадок) | ед. |  |  | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | заключение муниципальных контрактов на обустройство остановочных пунктов (площадок) | ед. |  |  | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество актов приемки выполненных работ по обустройству остановочных пунктов (площадок) | ед. |  |  | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов (площадок), используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. |  |  | 4 | бюджет города Перми | 1955,400 |
| 1.2.2.1.1.2 | Изготовление и установка остановочных павильонов | ДДиТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по изготовлению и установке остановочных павильонов | ед. |  |  | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | заключение муниципальных контрактов на изготовление и установку остановочных павильонов | ед. |  |  | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке остановочных павильонов | ед. |  |  | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | ед. |  |  | 12 | бюджет города Перми | 1652,600 |
| 1.2.2.1.1.3 | Разработка проектов обустройства остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках города Перми | ДДиТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по разработке проектов обустройства остановочных пунктов | ед. |  |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | заключение муниципального контракта на разработку проектов обустройства остановочных пунктов | ед. |  |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество актов приемки выполненных работ по разработке проектов обустройства остановочных пунктов | ед. |  |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество разработанных проектов обустройства остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках города Перми | ед. |  |  | 6 | бюджет города Перми | 900,000 |
| 1.2.2.1.1.4 | Обустройство остановочных пунктов информационными табличками | ДДиТ | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество установленных информационных табличек (нарастающим итогом) | ед. |  |  | 246 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4508,000 |
| - 1.2.2.1.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Дзержинского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Дзержинском районе города Перми | ед. |  |  | 134 | бюджет города Перми | 2490,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. |  |  | 19 | бюджет города Перми | 4157,900 |
| 1.2.2.1.2.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Индустриального района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Индустриальном районе города Перми | ед. |  |  | 150 | бюджет города Перми | 2968,700 |
|  |  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в Индустриальном районе города Перми | ед. |  |  | 3 | бюджет города Перми | 67,800 |
| 1.2.2.1.2.3 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Кировского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Кировском районе города Перми | ед. |  |  | 118 | бюджет города Перми | 2256,000 |
| 1.2.2.1.2.4 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Ленинского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Ленинском районе города Перми | ед. |  |  | 132 | бюджет города Перми | 3498,900 |
|  |  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в Ленинском районе города Перми | ед. |  |  | 7 | бюджет города Перми | 470,800 |
| 1.2.2.1.2.5 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Мотовилихинском районе города Перми | ед. |  |  | 204 | бюджет города Перми | 3846,500 |
|  |  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. |  |  | 4 |  | 514,800 |
| 1.2.2.1.2.6 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Орджоникидзевского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. |  |  | 156 | бюджет города Перми | 2575,600 |
|  |  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. |  |  | 154 | бюджет города Перми | 980,000 |
| 1.2.2.1.2.7 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Свердловском районе города Перми | ед. |  |  | 199 | бюджет города Перми | 4350,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в Свердловском районе города Перми | ед. |  |  | 69 | бюджет города Перми | 10950,200 |
| 1.2.2.1.2.8 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории поселка Новые Ляды города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в поселке Новые Ляды | ед. |  |  | 11 | бюджет города Перми | 111,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в поселке Новые Ляды | ед. |  |  | 2 | бюджет города Перми | 16,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39255,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43763,100 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43763,100 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 902884,000 |