18.12.2017

1143

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2017 г. № 861.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 13 ноября 2017 г. № 1030 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 14.10.2016 № 844».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми					                                   Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 18.12.2017 № 1143

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2017 г. № 861

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра и локальных центров» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

1.1. в графе 2 строки 1.1.1.1.1 слова «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» заменить словами «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений»;

1.2. строку 1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Обеспечение разработки документации по планировке территории в части функциональных зон СТН | МКУ «ИТП» | количество выполненных работ по инженерным изысканиям | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 7612, 800 | 7940, 400 | 12155, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество выполненных работ по разработке раздела проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры» | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 3018, 500 | 2059, 600 | 3844, 600 |
|  |  |  | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории | га | 195,212 | 181,503 | 283,804 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДГА | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории | га | 195,212 | 181,503 | 283,804 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории, разработанная за счет физических и юридических лиц | га | 103,88 | 51,96 | 764,01 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | га | 10646, 62 | 10880, 08 | 11927, 89 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» строку 1.2.1.2.1 
изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1 | Обеспечение сноса самовольных построек, приведения объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 203,200 | 203,200 | 203,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1243,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 203,200 | 203,200 | 203,200 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 680,000 | 790,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции | ед. | - | - | 3 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 256,700 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 50,800 | 50,800 | 50,800 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 859,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 11 | - | - | бюджет города Перми | 2216,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Свердловском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 388,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 254,000 | 254,000 | 254,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество снесенных самовольных построек в городе Перми | ед. | 17 | 1 | - | бюджет города Перми | 5387,600 | 790,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции | ед. | - | - | 3 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 256,700 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в городе Перми | ед. | 14 | 14 | 14 | бюджет города Перми | 711,200 | 711,200 | 711,200 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития жилищного строительства» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

3.1. строку 1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям | ДГА | количество земельных участков, на которых произведены работы по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 11 | - | - | бюджет города Перми | 62,400 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям в текущем году | ед. | 101 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 2050 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку 1.3.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.3.1 | Обеспечение подготовки проектов границ территорий и установление предельных параметров разрешенного строительства | ДГА | количество проектов границ территорий и установления соответствующих предельных параметров разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия застройщика с целью жилищного строительства | ед. | 411 | 311 | - | бюджет города Перми | 0,00012 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий | га | 3,1911 | 8,83511 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» строку 1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод общей площади жилья в городе Перми | тыс. кв. м. | 630 | 700 | 770 |
|  | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр, по состоянию на начало текущего года | % | 28,82 | -13 | -13 |
|  | Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | 23,77 | 29,41 | 37,83 |
|  | Доля площади территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий, от площади территории, подлежащей развитию в текущем периоде | % | 100 | 100 | -13 |

5. Сноску 7 изложить в следующей редакции:

«7 Ул. Куйбышева от ул. Белинского до ул. Революции.».

6. Сноску 11 изложить в следующей редакции:

«11 2018 год – кварталы № 2861 в Орджоникидзевском районе города Перми, № 789, № 232 № 233 в Индустриальном районе города Перми; 2019 год – кварталы № 980, № 749, № 752 в Дзержинском районе города Перми.».

7. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Реализация Генерального плана города Перми 
и градостроительной политики города Перми, развитие центра и локальных центров»
муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» 
на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Актуализация Правил землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ИТП» | МКУ «ИТП» | 09.01.2018 | 28.12.2018 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21128,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21128,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21128,600 |
| 1.1.1.1.2 | Обеспечение выполнения работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | МКУ «ИТП» | 09.01.2018 | 28.12.2018 | количество подготовленных и утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ДГА | 09.01.2018 | 28.12.2018 | количество проведенных публичных слушаний по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21128,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21128,600 |
| 1.1.1.2 | Разработка документации по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение разработки документации по планировке территории в части функциональных зон СТН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Выполнение работ по инженерным изысканиям Территории 6 | МКУ «ИТП» | 09.01.2018 | 01.03.2018 | количество заключенных контрактов на проведение инженерно-геодезических изысканий Территории 6 | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 02.03.2018 | 02.07.2018 | количество актов сдачи выполненных работ на проведение инженерно-геодезических изысканий Территории 6 | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 09.01.2018 | 01.03.2018 | количество заключенных контрактов на проведение инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий Территории 6 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 02.03.2018 | 02.07.2018 | количество актов сдачи выполненных работ на проведение инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий Территории 6 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 09.01.2018 | 02.07.2018 | количество выполненных работ по инженерным изысканиям | ед. | 5 | бюджет города Перми | 7612,800 |
| 1.1.1.2.1.2 | Выполнение работ по разработке раздела проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры» Территории 6 | МКУ «ИТП» | 09.04.2018 | 15.06.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по разработке раздела проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры» Территории 6 | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 18.06.2018 | 31.08.2018 | количество актов сдачи выполненных работ по разработке раздела проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры» Территории 6 | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество выполненных работ по разработке раздела проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры» | ед. | 4 | бюджет города Перми | 3018,500 |
| 1.1.1.2.1.3 | Доработка документации по планировке Территории 6 по результатам публичных слушаний | МКУ «ИТП» | 19.11.2018 | 07.12.2018 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории | га | 195,21 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | Утверждение документации по планировке | ДГА | 10.12.2018 | 28.12.2018 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории | га | 195,21 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 09.01.2018 | 28.12.2018 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории, разработанная за счет физических и юридических лиц | га | 103,88 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 09.01.2018 | 28.12.2018 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | га | 10646,62 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 10631,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10631,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 10631,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10631,300 |
| 1.1.1.3 | Создание условий для преобразования промышленных территорий посредством разработки документации по планировке территории, в том числе в части функциональных зон территорий ситуативного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка и утверждение документации по планировке территорий (в том числе градостроительных планов земельных участков) для преобразования промышленных территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Разработка документации по планировке территории, расположенной по ул. Академика Веденеева в Орджоникидзевском районе города Перми | ДГА | 09.01.2018 | 30.11.2018 | количество территорий, на которые разработана документация по планировке территории (в том числе градостроительных планов земельных участков), за счет физических и юридических лиц, в целях реновации промышленных территорий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Утверждение документации по планировке территории, расположенной по ул. Академика Веденеева в Орджоникидзевском районе города Перми | ДГА | 03.12.2018 | 28.12.2018 | количество территорий, на которые утверждена документация по планировке территории (в том числе градостроительных планов земельных участков), разработанная за счет физических и юридических лиц, в целях реновации промышленных территорий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 31759,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31759,900 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Реализация прочих мероприятий, обеспечивающих градостроительную деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Заключение контракта на поставку расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ДГА | 09.01.2018 | 01.10.2018 | количество заключенных контрактов на поставку расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Поставка расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ДГА | 02.10.2018 | 24.12.2018 | количество актов сдачи выполненных работ по поставке расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество подготовленных и утвержденных градостроительных планов земельных участков | ед. | 1225 | бюджет города Перми | 365,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 365,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 365,300 |
| 1.1.2.1.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Проведение строительно-технических экспертиз в целях осмотра зданий (сооружений) | ДГА | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях осмотра зданий (сооружений) | ед. | 24 | бюджет города Перми | 720,000 |
| 1.1.2.1.2.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ДГА | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество подготовленных экспертных заключений, проведенных экспертиз, предоставленных консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 101,600 |
| 1.1.2.1.2.3 | Проведение экспертизы, назначенной определением суда | ДГА | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 2 | бюджет города Перми | 101,600 |
| 1.1.2.1.2.4 | Возмещение судебных расходов, государственных пошлин, восстановление расходов | ДГА | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество оплаченных документов по возмещению судебных расходов, государственных пошлин, восстановлению расходов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 7,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 930,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 930,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1296,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1296,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1296,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1296,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 33055,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33055,900 |

8. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» 
на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Разработка документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Разработка колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Заключение контракта на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 09.01.2018 | 28.02.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 01.03.2018 | 24.12.2018 | количество актов выполненных работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 40 | бюджет города Перми | 796,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 796,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 796,800 |
| 1.2.1.1.2 | Разработка концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Подготовка технического задания МКУ «ИТП» на разработку концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | ДГА | 09.01.2018 | 28.02.2018 | количество технических заданий МКУ «ИТП» на разработку концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | Выполнение работ по разработке концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | МКУ «ИТП» | 01.03.2018 | 28.12.2018 | количество разработанных и согласованных концепций по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 796,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 796,800 |
| 1.2.1.2 | Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение сноса самовольных построек, приведения объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Проведение экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 203,200 |
| 1.2.1.2.1.2 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1243,300 |
| 1.2.1.2.1.3 | Проведение экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 203,200 |
| 1.2.1.2.1.4 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 680,000 |
| 1.2.1.2.1.5 | Проведение экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,800 |
| 1.2.1.2.1.6 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Мотовилихинского района города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Мотовилихинского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Мотовилихинского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 859,200 |
| 1.2.1.2.1.7 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 11 | бюджет города Перми | 2216,700 |
| 1.2.1.2.1.8 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Свердловском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 388,400 |
| 1.2.1.2.1.9 | Проведение экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 254,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6098,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6098,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6098,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6098,800 |
| 1.2.1.3 | Анализ архитектурной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Обеспечение подготовки планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.1 | Сбор информации по объектам, нарушающим архитектурный облик города | ДГА | 09.01.2018 | 31.01.2018 | количество уведомлений от правообладателей объектов и контролирующих органов (протоколов совещаний) по объектам, нарушающим архитектурный облик города | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.3.1.2 | Подготовка планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ДГА | 06.04.2018 | 28.12.2018 | количество объектов, по которым подготовлены планы мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6895,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6895,600 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6895,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6895,600 |

9. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития жилищного строительства»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение земельными участками многодетных семей – жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Выполнение работ по закреплению на местности границ земельных участков, предоставленных или планируемых к предоставлению многодетным семьям | ДГА | 02.04.2018 | 01.08.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, на которых произведены работы по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 11 | бюджет города Перми | 62,400 |
| 1.3.1.1.1.2 | Проведение жеребьевки по распределению земельных участков многодетным семьям города Перми | ДГА | 09.01.2018 | 28.12.2018 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям в текущем году | ед. | 101 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 2050 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 62,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 62,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62,400 |
| 1.3.1.2 | Формирование земельных участков на торги под жилищное и иное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Обеспечение выполнения работ для формирования земельных участков под строительство на торги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | Выполнение работ по горизонтальной съемке для последующего формирования земельных участков под строительство на торги | МКУ «ИТП» | 09.01.2018 | 28.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по горизонтальной съемке для последующего формирования земельных участков под строительство на торги | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по горизонтальной съемке для последующего формирования земельных участков под строительство на торги | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 105 | бюджет города Перми | 1258,000 |
| 1.3.1.2.1.2 | Передача пакетов документов для проведения торгов в департамент земельных отношений администрации города Перми | ДГА | 12.03.2018 | 28.12.2018 | количество земельных участков под строительство, переданных на торги в департамент земельных отношений администрации города Перми | ед. | 105 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1258,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1258,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1258,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1258,000 |
| 1.3.1.3 | Градостроительная подготовка территорий, подлежащих развитию, посредством выполнения проектов границ таких территорий и установления соответствующих предельных параметров разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия для застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Обеспечение подготовки проектов границ территорий и установления предельных параметров разрешенного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.1 | Подготовка проектов границ территорий с установленными предельными параметрами разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия для застройщика с целью жилищного строительства | ДГА | 09.01.2018 | 30.11.2018 | количество проектов границ территорий и установления соответствующих предельных параметров разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия застройщика с целью жилищного строительства | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.3.1.2 | Принятие решения о развитии застроенной территории | ДГА | 01.02.2018 | 28.12.2018 | площадь территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий | га | 3,19 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1320,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1320,400 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1320,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1320,400 |

10. Дополнить приложением 4 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития 
автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Ведение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Наполнение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ДГА | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 2665 | бюджет города Перми | 2317, 300 |
| 1.4.1.1.1.2 | Выполнение работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ДГА | 01.03.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество дел проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 350 | бюджет города Перми | 650,200 |
| 1.4.1.1.1.3 | Выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ДГА | 09.01.2018 | 01.08.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД (наполнение раздела 9) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1415, 100 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4382, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4382, 600 |
| 1.4.1.1.2 | Сопровождение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.1 | Выполнение работ по переводу АИСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления импортозамещения | ДГА | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по переводу АИСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления импортозамещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по переводу АИСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления импортозамещения | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество програмных обеспечений ArcGIS, переведенный на СПО ГИС (на свободное программное обеспечение ГИС) в целях осуществления импортозамещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8298, 700 |
| 1.4.1.1.2.2 | Выполнение работ по поддержке АИСОГД | ДГА | 09.01.2018 | 28.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по поддержке АИСОГД | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5612, 000 |
| 1.4.1.1.2.3 | Предоставление сертификата пакета продления гарантии для системы хранения данных | ДГА | 09.01.2018 | 28.12.2018 | количество заключенных контрактов на предоставление сертификата пакета продления гарантии для системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по предоставлению сертификата пакета продления гарантии для системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество приобретенных сертификатов продления гарантии, в соответствии с которыми осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4957, 700 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18868, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18868, 400 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 23251, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23251, 000 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 23251, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23251, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 23251, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23251, 000 |