09.02.2018

77

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 911.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 09.02.2018 № 77

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 911

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 3529077,319 | 3809927,637 | 4132379,600 |
|  | бюджет города Перми | 2771012,219 | 2784181,837 | 2947379,600 |
|  | бюджет Пермского края | 758065,100 | 1025745,800 | 1185000,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2030972,022 | 2014898,837 | 2161055,300 |
|  | бюджет города Перми | 2030972,022 | 2014898,837 | 2161055,300 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1218398,000 | 1528161,100 | 1704456,600 |
|  | бюджет города Перми | 460332,900 | 502415,300 | 519456,600 |
|  | бюджет Пермского края | 758065,100 | 1025745,800 | 1185000,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 279707,297 | 266867,700 | 266867,700 |
|  | бюджет города Перми | 279707,297 | 266867,700 | 266867,700 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 57,2 | 60,0 | 64,0 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | бюджет города Перми | 2030972, 022 | 2014898, 837 | 2161055, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | 1722351, 000 | 1627785, 600 | 1769834, 700 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  | 174256,422 | 242748,637 | 246856,000 |

2.2. строки 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.3.1, «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | всего, в том числе | 1218398, 000 | 1528161, 100 | 1704456, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 460332,900 | 502415,300 | 519456,600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 758065,100 | 1025745, 800 | 1185000, 000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  | 1155520, 000 | 1467661, 100 | 1643956, 600 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  | 62878,000 | 60500,00 | 60500,000 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | бюджет города Перми | 279707,297 | 266867,700 | 266867,700 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  | 279707,297 | 266867,700 | 266867,700 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 3529077, 319 | 3809927, 637 | 4132379,6 |
|  |  | бюджет города Перми | 2771012, 219 | 2784181, 837 | 2947379,6 |
|  |  | бюджет Пермского края | 758065,100 | 1025745, 800 | 1185000, 000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 3529077, 319 | 3809927, 637 | 4132379,6 |
|  |  | бюджет города Перми | 2771012, 219 | 2784181, 837 | 2947379,6 |
|  |  | бюджет Пермского края | 758065,100 | 1025745, 800 | 1185000, 000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе 
Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м |  | 1995687,0 |  | 1995687,0 |  | 1995687,0 |  | бюджет города Перми | 133829, 800 | 81565, 311 | 154874, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | кв. м |  | 2614207, 87 |  | 2614207, 87 |  | 2614207, 87 |  | бюджет города Перми | 120740, 900 | 73904, 87017 | 136106, 200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | кв. м |  | 2749089, 63 |  | 2749089, 63 |  | 2749089, 63 |  | бюджет города Перми | 117200, 800 | 74966, 08618 | 136437, 900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | кв. м |  | 1522469,0 |  | 1522469,0 |  | 1522469,0 |  | бюджет города Перми | 220368, 400 | 129299,040 | 249741, 700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | кв. м |  | 3273075,4 |  | 3273075,4 |  | 3273075,4 |  | бюджет города Перми | 194250, 743 | 118406,36757 | 223737, 700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | кв. м |  | 3185581,0 |  | 3185581,0 |  | 3185581,0 |  | бюджет города Перми | 124237, 625 | 85121, 04401 | 141001, 400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | кв. м |  | 3295805,0 |  | 3295805,0 |  | 3295805,0 |  | бюджет города Перми | 217851, 000 | 132127,19371 | 248869, 800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | кв. м |  | 414558, 66 |  | 414558, 66 |  | 414558, 66 |  | бюджет города Перми | 16435, 200 | 7893, 91487 | 18997, 000 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв. м |  | 19050473,56 |  | 19050473, 56 |  | 19050473,56 |  | бюджет города Перми | 1144914,468 | 703283, 82751 | 1309765,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м |  | 65649,0 |  | 117836,0 |  | 65649,0 |  | бюджет города Перми | 32758, 700 | 64166, 789 | 35027, 100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | кв. м |  | 72731,43 |  | 182837,0 |  | 72731,4 |  | бюджет города Перми | 37008, 600 | 189468,82983 | 39571, 100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | кв. м |  | 82728,0 |  | 92628,0 |  | 82728,0 |  | бюджет города Перми | 38334, 200 | 50935, 01382 | 42444, 200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | кв. м |  | 25811,0 |  | 67538,9 |  | 25811,0 |  | бюджет города Перми | 14452, 000 | 106132,260 | 15452, 700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | кв. м |  | 128879,7 |  | 187612,7 |  | 128879,7 |  | бюджет города Перми | 48543, 200 | 108093,23243 | 51836, 000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | кв. м |  | 125236,0 |  | 150957,8 |  | 125236,0 |  | бюджет города Перми | 43073, 400 | 60837, 95599 | 47138, 100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | кв. м |  | 82432,0 |  | 166546,0 |  | 82432,0 |  | бюджет города Перми | 42755, 500 | 135879,20629 | 45716, 100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | кв. м |  | 21113,2 |  | 32513,2 |  | 21113,2 |  | бюджет города Перми | 8375, 400 | 20701, 58513 | 8955, 400 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв. м |  | 604580,33 |  | 998469,6 |  | 604580,3 |  | бюджет города Перми | 265301, 000 | 736214,87249 | 286140, 700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия | кв. м |  | 87600,0 |  | - |  | - |  | бюджет города Перми | 60779, 357 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | кв. м |  | 28650,0 |  | - |  | - |  | бюджет города Перми | 19857, 275 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь обустроенного парковочного кармана (полная оплата работ, выполненных в 2017 году) | кв. м |  | 797,5 |  | - |  | - |  | бюджет города Перми | 1056, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м |  | 3264,17 |  | - |  | - |  | бюджет города Перми | 9229,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м |  | 1916,7 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество кронированных деревьев | ед. |  | 96 |  | 52 |  | 49 |  | бюджет города Перми | 513,000 | 289,000 | 289,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | ед. |  | 258 |  | 141 |  | 134 |  | бюджет города Перми | 1373, 000 | 785,000 | 785,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | ед. |  | 199 |  | 110 |  | 105 |  | бюджет города Перми | 1059, 700 | 611,700 | 611,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | ед. |  | 58 |  | 30 |  | 29 |  | бюджет города Перми | 308,300 | 168,300 | 168,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | ед. |  | 210 |  | 115 |  | 110 |  | бюджет города Перми | 1119, 400 | 643,400 | 643,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | ед. |  | 184 |  | 100 |  | 96 |  | бюджет города Перми | 979,600 | 559,600 | 559,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | ед. |  | 195 |  | 106 |  | 101 |  | бюджет города Перми | 1038, 000 | 590,000 | 590,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | ед. |  | 23 |  | 12 |  | 12 |  | бюджет города Перми | 123,800 | 67,800 | 67,800 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. |  | 1223 |  | 666 |  | 636 |  | бюджет города Перми | 6514, 800 | 3714, 800 | 3714, 800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. |  | 34 |  | 19 |  | 18 |  | бюджет города Перми | 226,800 | 130,800 | 130,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | ед. |  | 91 |  | 51 |  | 48 |  | бюджет города Перми | 607,300 | 355,300 | 355,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | ед. |  | 70 |  | 40 |  | 38 |  | бюджет города Перми | 468,800 | 276,800 | 276,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | ед. |  | 20 |  | 11 |  | 10 |  | бюджет города Перми | 136,200 | 76,200 | 76,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | ед. |  | 74 |  | 42 |  | 40 |  | бюджет города Перми | 495,200 | 291,200 | 291,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | ед. |  | 65 |  | 36 |  | 34 |  | бюджет города Перми | 433,200 | 253,200 | 253,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | ед. |  | 69 |  | 38 |  | 36 |  | бюджет города Перми | 459,000 | 267,000 | 267,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | ед. |  | 8 |  | 4 |  | 4 |  | бюджет города Перми | 54,700 | 30,700 | 30,700 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. |  | 431 |  | 241 |  | 228 |  | бюджет города Перми | 2881, 200 | 1681, 200 | 1681, 200 |
|  |  | управление внешнего благоустройства | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | бюджет города Перми | 10000, 00 | 10000, 00 | 10000, 00 |
|  |  | администрация Дзержинского района | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км |  | 2,7 |  | 1,6 |  | 1,5 |  | бюджет города Перми | 85,200 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | администрация Индустриального района |  | км |  | 2,7 |  | 1,6 |  | 1,5 |  | бюджет города Перми | 85,200 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | администрация Кировского района |  | км |  | 4,1 |  | 2,4 |  | 2,3 |  | бюджет города Перми | 127,700 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | администрация Ленинского района |  | км |  | 1,1 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | бюджет города Перми | 33,600 | 20,300 | 20,300 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | км |  | 5,8 |  | 3,3 |  | 3,2 |  | бюджет города Перми | 179,000 | 108,300 | 108,300 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  | км |  | 4,1 |  | 2,4 |  | 2,3 |  | бюджет города Перми | 127,700 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | администрация Свердловского района |  | км |  | 5,5 |  | 3,2 |  | 3,0 |  | бюджет города Перми | 170,300 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  | км |  | 1,4 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | бюджет города Перми | 42,600 | 25,800 | 25,800 |
|  |  | итого по ПНР |  | км |  | 27,4 |  | 15,9 |  | 15,2 |  | бюджет города Перми | 851,300 | 515,000 | 515,000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км |  | 7,3 |  | - |  | - |  | бюджет города Перми | 132,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м |  | 166,3 |  | 166,6 |  | 166,4 |  | бюджет города Перми | 2633, 316 | 2759, 916 | 2890, 916 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м |  | 551,1 |  | 512,6 |  | 512,6 |  | бюджет города Перми | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» | количество гидрометеорологических справок | ед. |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | бюджет города Перми | 131,484 | 131,484 | 131,484 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1524882,100 | 1458901, 100 | 1615439, 800 |
| 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений | управление внешнего благоустройства | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе |  | км |  | 174,1 |  | 174,1 |  | 174,1 | бюджет города Перми | 53472, 600 | 62472, 600 | 62472, 600 |
|  |  |  | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование |  | п. м |  | 13304,0 |  | 15275,0 |  | 15275,0 | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  | объем эксплуатируемых очистных сооружений |  | куб. м |  | 19279,96 |  | 19279,96 |  | 19279, 96 | бюджет города Перми | 6927,400 | 6927, 400 | 6927, 400 |
|  |  |  | протяженность сетей ливневой канализации, в отношении которой проведены работы по инвентаризации, паспортизации |  | км |  | 10 |  | 10 |  | 10 | бюджет города Перми | 334,100 | 334,100 | 334,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60734, 100 | 69734, 100 | 69734, 100 |
| 1.1.1.1.3 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации | администрация Дзержинского района | протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которой представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН |  | км |  | 0,6 |  | - |  | - | бюджет города Перми | 20,078 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  | км |  | 3,85 |  | - |  | - | бюджет города Перми | 128,621 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  | км |  | 0,88 |  | - |  | - | бюджет города Перми | 29,388 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  | км |  | 24,35 |  | - |  | - | бюджет города Перми | 813,445 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  | км |  | 0,32 |  | - |  | - | бюджет города Перми | 10,668 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | км |  | 30 |  | - |  | - | бюджет города Перми | 1002,200 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1002,200 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку  «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1633644,900 | 1565991,000 | 1722529,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1722351,000 | 1627785,600 | 1769834,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. строки 1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе 
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 15415,0 | 31627,9 | 6700,0 | бюджет города Перми | 19736,700 | 237946, 737 | 168730, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 31627,9 | - | - | бюджет города Перми | 151624, 922 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнен этап работ по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений (ремонт конструктивных элементов сооружения) | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 14283, 959 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог, (полная оплата работ, выполненных в 2018-2019 годах) | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 56922, 741 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильных дорог, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2295,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 599,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги (полная оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 323,800 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 4478,100 | 6918,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 174256, 422 | 242748, 637 | 246856, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 174256, 422 | 242748, 637 | 246856, 000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 174256, 422 | 242748, 637 | 246856, 000 |

3.5. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2030972, 022 | 2014898, 837 | 2161055, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных 
сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводская до ул. Василия Васильева | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 5379, 500 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 16138, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | - | - | 1,6 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 32500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 97500, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 21518, 000 | 0,000 | 130000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5379, 500 | 0,000 | 32500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 16138, 500 | 0,000 | 97500, 000 |

4.2. строки 1.2.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Героев Хасана до дома № 151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 6397, 100 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | п. м | - | 204,0 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 12857,350 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 38572,050 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 6397, 100 | 51429,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6397, 100 | 12857,350 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 38572,050 | 0,000 |

4.3. строки 1.2.1.1.7, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 12699,700 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,3 | 1,3 | - | бюджет города Перми | 18750,000 | 57500, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56250,000 | 172500,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,3 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 15000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 87699,700 | 230000,000 | 20000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31449,700 | 57500, 000 | 5000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56250,000 | 172500,000 | 15000, 000 |

4.4. строки 1.2.1.1.8, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.8 | Строительство подходов к перрону остановочного пункта городской электрички на ул. Попова | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 510,200 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 510,200 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строки 1.2.1.1.9, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.10, 
«Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.11, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе 
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.9 | Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 1,4 | - | - | бюджет города Перми | 2856,300 | 36754, 425 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8568,800 | 110263, 275 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство дорожной одежды | км | - | 1,4 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,4 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6329,050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 18987, 150 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 11425, 100 | 147017, 700 | 25316, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2856,300 | 36754, 425 | 6329,050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8568,800 | 110263, 275 | 18987, 150 |
| 1.2.1.1.10 | Строительство автомобильной дороги Переход ул. Строителей - площадь Гайдара | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы | км | 3,7 | - | - | бюджет города Перми | 96000, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены устройство земляного полотна, устройство дорожной одежды | км | 3,7 | 3,7 | 3,7 | бюджет города Перми | 4114,200 | 164815, 925 | 278609, 950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12342, 600 | 494447, 875 | 835829, 950 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 112457, 000 | 659263, 800 | 1114439, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100114, 400 | 164815, 925 | 278609, 950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12342, 600 | 494447, 875 | 835829, 950 |
| 1.2.1.1.11 | Строительство автомобильной дороги «Соединение ул. Старцева - проспект Октябрят - ул. Целинная» | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 4581,700 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 13745, 100 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | - | 2,0 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 72561, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 217682, 900 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 0,000 | 18326, 800 | 290243, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 4581,700 | 72561, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 13745, 100 | 217682, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 1150501, 300 | 1467661, 100 | 1643956, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 392436, 200 | 441915, 300 | 458956, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 758065, 100 | 1025745, 800 | 1185000, 000 |

4.6. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 1155520, 000 | 1467661, 100 | 1643956, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 397454, 900 | 441915, 300 | 458956, 600 |
|  | бюджет Пермского края | 758065, 100 | 1025745, 800 | 1185000, 000 |

4.7. строки 1.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе 
по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 33,34 | 11,88 | 28,43 | бюджет города Перми | 50463, 008 | 36136, 010 | 52638, 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 6 | 5 | 3 |  | 12235, 027 | 24363, 990 | 7861,820 |
|  |  |  | количество разработанных документаций по пересчету сметной стоимости для получения заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | - | - |  | 179,965 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62878, 000 | 60500, 000 | 60500, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62878, 000 | 60500, 000 | 60500, 000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62878, 000 | 60500,00 | 60500, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 1218398, 000 | 1528161, 100 | 1704456, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 460332, 900 | 502415, 300 | 519456, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 758065, 100 | 1025745, 800 | 1185000, 000 |

5. В приложении к системе программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» 
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

5.1. в таблице 2 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 151518,000 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 151518,000 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 21518,000 тыс. руб., в том числе: 5379,500 тыс. руб. – бюджет города Перми; 16138,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 130000,000 тыс. руб., в том числе: 32500,000 тыс. руб. – бюджет города Перми |

5.2. в таблице 3:

5.2.1. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 57826,500 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 57826,500 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 6397,100 тыс. руб., бюджет города Перми; 2019 год – 51429,400 тыс. руб., в том числе: 12857,350 тыс. руб. – бюджет города Перми; 38572,050 тыс. руб. – бюджет Пермского края |

5.2.2. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 | 2018 |
|  | количество этапов работ по реконструкции автомобильной дороги (подготовительные работы, устройство земляного полотна) | ед. | 1 | 2019 |

5.2.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2017-2018 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2019 год |

5.3. в таблице 7 строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 337699,700 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 87699,700 тыс., в том числе: 31449,700 тыс. руб. – бюджет города Перми; 56250,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 230000,000 тыс. руб., в том числе: 57500,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 172500,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 20000,000 тыс. руб., в том числе: 5000,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 15000,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края |
| --- | --- | --- |

5.4. в таблице 8:

5.4.1. строки 11-16 изложить в следующей редакции:

| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 510,200 тыс. руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 510,200 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству подходов к перрону остановочного пункта городской электрички на ул. Попова | ед. | 1 | 2018 |

5.4.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2018 год |

5.5. в таблице 9 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 191279,700 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 191279,700 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 7520,700 тыс. руб., бюджет города Перми; 2018 год – 11425,100 тыс. руб., в том числе: 2856,300 тыс. руб. – бюджет города Перми; 8568,800 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 147017,700 тыс. руб., в том числе: 36754,425 тыс. руб. – бюджет города Перми; 110263,275 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 25316,200 тыс. руб., в том числе: 6329,050 тыс. руб. – бюджет города Перми; 18987,150 тыс. руб. – бюджет Пермского края |

5.6. в таблице 10 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 1910340,700 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 1910340,700 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 14774,0 тыс. руб., в том числе: 3693,5 тыс. руб. – бюджет города Перми; 11080,5 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2017 год – 9406,000 тыс. руб., в том числе: 2351,500 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года); 7054,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год – 112457,000 тыс. руб., в том числе: 100114,400 тыс. руб. – бюджет города Перми; 12342,600 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 659263,800 тыс. руб., в том числе: 164815,925 тыс. руб. – бюджет города Перми; 494447,875 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 1114439,900 тыс. руб., в том числе: 278609,950 тыс. руб. – бюджет города Перми; 835829,950 тыс. руб. – бюджет Пермского края |

5.7. в таблице 11 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 308570,700 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 308570,700 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 18326,800 тыс. руб., в том числе: 4581,700 тыс. руб. – бюджет города Перми; 13745,100 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 290243,900 тыс. руб., в том числе: 72561,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 217682,900 тыс. руб. – бюджет Пермского края |

5.8. в таблице 13 строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных сетей наружного освещения – 73,65 км, в том числе: 2018 год – 33,34 км: микрорайон Домостроительный: ул. Верхоянская от ул. Александра Щербакова до ул. Цимлянской, ул. Перевалочная от ул. Белозерской до ул. Амбарной, ул. Васькина от ул. Белозерской до ул. Амбарной, ул. Верхневолжская от ул. Александра Щербакова до ул. Амбарной; микрорайон Голованово: ул. Набережная, ул. Новая, ул. Молодежная, Клубный переулок, ул. Ленина, ул. Школьная, Лядовский переулок, ул. Северная, ул. Зеленая; микрорайон Голованово: ул. Лодочная, ул. Залесная, ул. Космическая; микрорайон Пихтовая стрелка: ул. Былинная, ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная, ул. Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый; микрорайон Новобродовский: ул. Ореховая, ул. Ясеневая, ул. Кленовая, ул. Цветочная, ул. Бродовское кольцо, ул. Осенняя, ул. Зимняя, ул. Летняя, ул. Грибная, Ромашковый 1-й пер., Ромашковый 2-й пер., ул. Смородиновая, ул. Утренняя, ул. 1-я Радиальная, ул. 2-я Радиальная, ул. 3-я Радиальная, ул. 4-я Радиальная, ул. 5-я Радиальная, ул. Ландышевая, Радужный переулок, ул. Пасечная, ул. Виноградная; 2019 год – 11,88 км: автомобильная дорога от ул. Гайвинской до ул. Турбинской; микрорайон Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовая 1-я до дома № 14 по ул. Белорусская, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусская до дома № 18 по ул. Логовая 1-я, проезд от ул. Белорусская до дома № 23 по ул. Логовая 2-я, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарная до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовая до ул. Токарная, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарная; ул. Пролетарская от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года; ул. Вильвенская, проезд от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6; ул. Янаульская; ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной; ул. Ракитная от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской; микрорайон Запруд -2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта - Кравченко), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24; 2020 год – 28,43 км: ул. Корсуньская; Мозырьский 1-й переулок, микрорайон Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумская до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, ул. Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховская 5-я до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумская до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, ул. Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумская до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольская до ул. Боцманский 1-й переулок, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, ул. Боцманский 2-й переулок, ул. Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, ул. Боцманский 4-й переулок; микрорайон Заостровка; микрорайон Малые реки; микрорайон Кислотные дачи |
| --- | --- | --- |

5.9. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 183878,000 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 183878,000 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 62878,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2019 год – 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2020 год – 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Домостроительный: ул. Верхоянская от ул. Александра Щербакова до ул. Цимлянской, ул. Перевалочная от ул. Белозерской до ул. Амбарной, ул. Васькина от ул. Белозерской до ул. Амбарной, ул. Верхневолжская от ул. Александра Щербакова до ул. Амбарной | км | 0,92 | 2018 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Голованово: ул. Набережная, ул. Новая, ул. Молодежная, Клубный переулок, ул. Ленина, ул. Школьная, Лядовский переулок, ул. Северная, ул. Зеленая | км | 3,76 | 2018 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Голованово: ул. Лодочная, ул. Залесная, ул. Космическая | км | 0,96 | 2018 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Пихтовая стрелка: ул. Былинная, ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная, ул. Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый | км | 5,0 | 2018 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Новобродовский: ул. Ореховая, ул. Ясеневая, ул. Кленовая, ул. Цветочная, ул. Бродовское кольцо, ул. Осенняя, ул. Зимняя, ул. Летняя, ул. Грибная, Ромашковый 1-й пер., Ромашковый 2-й пер., ул. Смородиновая, ул. Утренняя, ул. 1-я Радиальная, ул. 2-я Радиальная, ул. 3-я Радиальная, ул. 4-я Радиальная, ул. 5-я Радиальная, ул. Ландышевая, Радужный переулок, ул. Пасечная, ул. Виноградная | км | 22,7 | 2018 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | км | 2,17 | 2019 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовая 1-я до дома № 14 по ул. Белорусская, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусская до дома № 18 по ул. Логовая 1-я, проезд от ул. Белорусская до дома № 23 по ул. Логовая 1-я, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарная до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовая до ул. Токарная, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | км | 3,0 | 2019 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пролетарская от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года; ул. Вильвенская, проезд от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6 | км | 1,5 | 2019 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Янаульская; ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной; ул. Ракитная от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской | км | 2,98 | 2019 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд -2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта - Кравченко), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | км | 2,23 | 2019 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Корсуньская, Мозырьский 1-й переулок | км | 1,5 | 2020 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумская до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, ул. Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховская 5-я до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумская до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, ул. Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумская до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольская до ул. Боцманский 1-й переулок, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, ул. Боцманский 2-й переулок, ул. Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, ул. Боцманский 4-й переулок | км | 7,2 | 2020 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | км | 7,64 | 2020 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | км | 4,80 | 2020 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | км | 7,29 | 2020 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения: - автомобильная дорога от ул. Гайвинской до ул. Турбинской; - микрорайон Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовая 1-я до дома № 14 по ул. Белорусская, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусская до дома № 18 по ул. Логовая 1-я, проезд от ул. Белорусская до дома № 23 по ул. Логовая 1-я, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарная до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовая до ул. Токарная, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарная; - микрорайон Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумская до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, ул. Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховская 5-я до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумская до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, ул. Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумская до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольская до ул. Боцманский 1-й переулок, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, ул. Боцманский 2-й переулок, ул. Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, ул. Боцманский 4-й переулок; - ул. Пролетарская от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года, ул. Вильвенская, проезд от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6; ул. Янаульская, ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной, ул. Ракитная от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской; - микрорайон Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта - Кравченко), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | ед. | 6 | 2018 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения: - улицы микрорайона Заостровка; - микрорайон Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандская, ул. Лякишева от ул. Балхашская до ул. Самаркандская, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорская 2-я, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской; - микрорайон Южный; - микрорайон Кислотные дачи; - микрорайон Вышка 2 | ед. | 5 | 2019 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения: - ул. Василия Васильева; - ул. Братская от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта, ул. Ветлужская; - ул. Лядовская от дома № 123 до Восточного обхода | ед. | 3 | 2020 |

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе 
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «Пермблагоустройство» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 194048, 797 | 182987, 200 | 182987, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 10659, 400 | 10220, 800 | 10220,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 11686, 200 | 11686, 200 | 11686,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 11363, 400 | 11363, 400 | 11363,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 10251, 100 | 9809,800 | 9809,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 13308, 600 | 13308, 600 | 13308,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 10776, 500 | 10776, 500 | 10776,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 11582, 000 | 10683, 900 | 10683,900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 6031,300 | 6031,300 | 6031,300 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 9 | 9 | 9 | бюджет города Перми | 279707, 297 | 266867, 700 | 266867, 700 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 279707, 297 | 266867, 700 | 266867, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 279707, 297 | 266867, 700 | 266867, 700 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 279707, 297 | 266867, 700 | 266867, 700 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 279707, 297 | 266867, 700 | 266867, 700 |

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

7.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| - 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 57,1 | 60,0 | 64,0 |

7.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 5,2 | 5,5 | 5,8 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 10,2 | 5,7 | 5,7 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 35,5 | 36,2 | 36,9 |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 13,7 | 14,9 | 16,1 |
|  | доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50 | 50 | 50 |

7.3. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,2 | 0,4 | 0,1 |

7.4. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 78,6 | 80,7 | 81,5 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 5 | 5 | 5 |

8. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК 
подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» 
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 
на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 |  | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 |  | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 |  | Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 |  | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1995687,0 | бюджет города Перми | 133829,800 |
|  |  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 65649,0 | бюджет города Перми | 32758,700 |
|  |  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 96 | бюджет города Перми | 513,000 |
|  |  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 34 | бюджет города Перми | 226,800 |
| 1.1.1.1.1.1.1 |  | Ул. Комиссара Пожарского |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 3264,17 | бюджет города Перми | 9229,300 |
|  |  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1916,7 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.2 |  | Ул. Подлесная (вдоль дома № 37 по ул. Подлесной) |  | 01.01.2018 | 01.12.2018 | площадь обустроенного парковочного кармана (полная оплата работ, выполненных в 2017 году) | кв. м | 797,5 | бюджет города Перми | 1056,200 |
| 1.1.1.1.1.2 |  | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2614207, 87 | бюджет города Перми | 120740,900 |
|  |  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 72731,43 | бюджет города Перми | 37008,600 |
|  |  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 258 | бюджет города Перми | 1373,000 |
|  |  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 91 | бюджет города Перми | 607,300 |
| 1.1.1.1.1.3 |  | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2749089, 63 | бюджет города Перми | 117200,800 |
|  |  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 82728,0 | бюджет города Перми | 38334,200 |
|  |  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 199 | бюджет города Перми | 1059,700 |
|  |  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 70 | бюджет города Перми | 468,800 |
| 1.1.1.1.1.4 |  | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1522469,0 | бюджет города Перми | 220368,400 |
|  |  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 25811,0 | бюджет города Перми | 14452,000 |
|  |  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 58 | бюджет города Перми | 308,300 |
|  |  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 20 | бюджет города Перми | 136,200 |
| 1.1.1.1.1.5 |  | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3273075,4 | бюджет города Перми | 194250,743 |
|  |  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 128879,7 | бюджет города Перми | 48543,200 |
|  |  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 210 | бюджет города Перми | 1119,400 |
|  |  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 74 | бюджет города Перми | 495,200 |
| 1.1.1.1.1.5.1 |  | Дороги к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе многодетным семьям в микрорайоне Ива |  | 15.04.2018 | 01.11.2018 | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия | кв. м | 87600,0 | бюджет города Перми | 60779,357 |
| 1.1.1.1.1.6 |  | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3185581,0 | бюджет города Перми | 124237,625 |
|  |  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 125236,0 | бюджет города Перми | 43073,400 |
|  |  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 184 | бюджет города Перми | 979,600 |
|  |  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 65 | бюджет города Перми | 433,200 |
| 1.1.1.1.1.6.1 |  | Дороги к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе многодетным семьям в микрорайоне Заозерье |  | 15.04.2018 | 01.11.2018 | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия | кв. м | 28650,0 | бюджет города Перми | 19857,275 |
| 1.1.1.1.1.7 |  | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3295805,0 | бюджет города Перми | 217851,000 |
|  |  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 82432,0 | бюджет города Перми | 42755,500 |
|  |  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 195 | бюджет города Перми | 1038,000 |
|  |  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 69 | бюджет города Перми | 459,000 |
| 1.1.1.1.1.8 |  | Содержание и ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 414558,66 | бюджет города Перми | 16435,200 |
|  |  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 21113,2 | бюджет города Перми | 8375,400 |
|  |  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 23 | бюджет города Перми | 123,800 |
|  |  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 8 | бюджет города Перми | 54,700 |
| 1.1.1.1.1.9 |  | Ремонт автомобильных дорог в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | управление внешнего благоустройства | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | 7360,0 | бюджет города Перми | 10000,000 |
| 1.1.1.1.1.10.1 |  | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Дзержинском районе | администрация Дзержинского района города Перми | 10.01.2018 | 25.12.2018 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 2,7 | бюджет города Перми | 85,200 |
| 1.1.1.1.1.10.2 |  | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Индустриальном районе | администрация Индустриального района города Перми | 10.01.2018 | 25.12.2018 |  | км | 2,7 | бюджет города Перми | 85,200 |
| 1.1.1.1.1.10.3 |  | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | администрация Кировского района города Перми | 10.01.2018 | 25.12.2018 |  | км | 4,1 | бюджет города Перми | 127,700 |
| 1.1.1.1.1.10.4 |  | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Ленинском районе | администрация Ленинского района города Перми | 10.01.2018 | 25.12.2018 |  | км | 1,1 | бюджет города Перми | 33,600 |
| 1.1.1.1.1.10.5 |  | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | администрация Мотовилихинского района города Перми | 10.01.2018 | 25.12.2018 |  | км | 5,8 | бюджет города Перми | 179,000 |
| 1.1.1.1.1.10.6 |  | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 10.01.2018 | 25.12.2018 |  | км | 4,1 | бюджет города Перми | 127,700 |
| 1.1.1.1.1.10.7 |  | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Свердловском районе | администрация Свердловского района города Перми | 10.01.2018 | 25.12.2018 |  | км | 5,5 | бюджет города Перми | 170,300 |
| 1.1.1.1.1.10.8 |  | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 10.01.2018 | 25.12.2018 |  | км | 1,4 | бюджет города Перми | 42,600 |
| 1.1.1.1.1.11 |  | Паспортизация автомобильных дорог, состоящих на балансе | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2018 | 25.12.2018 | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км | 7,3 | бюджет города Перми | 132,400 |
| 1.1.1.1.1.12 |  | Выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2018 | 25.12.2018 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 166,3 | бюджет города Перми | 2633,316 |
| 1.1.1.1.1.13 |  | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2018 | 25.12.2018 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | бюджет города Перми | 600,000 |
| 1.1.1.1.1.14 |  | Получение гидрометеорологической информации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | бюджет города Перми | 131,484 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1524882, 100 |
| - 1.1.1.1.2 |  | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 |  | Субсидии на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений | управление внешнего благоустройства | 01.04.2018 | 01.11.2018 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 174,1 | бюджет города Перми | 53472,600 |
|  |  |  |  | 01.04.2018 | 01.11.2018 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м | 13304,0 |  |  |
|  |  |  |  | 01.04.2018 | 01.11.2018 | объем эксплуатируемых очистных сооружений | куб. м | 19279,96 | бюджет города Перми | 6927,400 |
|  |  |  |  | 01.04.2018 | 25.12.2018 | протяженность сетей ливневой канализации, в отношении которой проведены работы по инвентаризации, паспортизации | км | 10 | бюджет города Перми | 334,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60734,100 |
| - 1.1.1.1.3 |  | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.3.1 |  | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных сетей ливневой канализации в Дзержинском районе | администрация Дзержинского района города Перми | 10.01.2018 | 25.12.2018 | протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которой представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН | км | 0,6 | бюджет города Перми | 20,078 |
| - 1.1.1.1.3.2 |  | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных сетей ливневой канализации в Индустриальном районе | администрация Индустриального района города Перми | 10.01.2018 | 25.12.2018 |  | км | 3,85 | бюджет города Перми | 128,621 |
| - 1.1.1.1.3.3 |  | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных сетей ливневой канализации в Ленинском районе | администрация Ленинского района города Перми | 10.01.2018 | 25.12.2018 |  | км | 0,88 | бюджет города Перми | 29,388 |
| - 1.1.1.1.3.4 |  | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных сетей ливневой канализации в Мотовилихинском районе | администрация Мотовилихинского района города Перми | 10.01.2018 | 25.12.2018 |  | км | 24,35 | бюджет города Перми | 813,445 |
| - 1.1.1.1.3.5 |  | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных сетей ливневой канализации в Свердловском районе | администрация Свердловского района города Перми | 10.01.2018 | 25.12.2018 |  | км | 0,32 | бюджет города Перми | 10,668 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1002,200 |
| - 1.1.1.1.4 | Обеспечение работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Оказание услуг по обеспечению работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах |  | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество работающих пунктов весового и габаритного контроля | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4080,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4080,800 |
| - 1.1.1.1.5 |  | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.5.1 |  | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1.1 |  | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 3418,1 | бюджет города Перми | 3893,200 |
| 1.1.1.1.5.1.2 |  | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1083,7 | бюджет города Перми | 332,700 |
| - 1.1.1.1.5.2 |  | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.5.2.1 |  | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 3155,1 | бюджет города Перми | 3593,700 |
| - 1.1.1.1.5.2.2 |  | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное со-стояние в рамках ремонта | кв. м | 1734,2 | бюджет города Перми | 532,400 |
| - 1.1.1.1.5.3 |  | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.3.1 |  | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 3155,1 | бюджет города Перми | 3593,700 |
| 1.1.1.1.5.3.2 |  | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1516,9 | бюджет города Перми | 465,700 |
| - 1.1.1.1.5.4 |  | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.4.1 |  | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 8534,8 | бюджет города Перми | 14462,300 |
| 1.1.1.1.5.4.2 |  | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1192,2 | бюджет города Перми | 366,000 |
| - 1.1.1.1.5.5 |  | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.5.1 |  | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 4206,8 | бюджет города Перми | 4791,600 |
| 1.1.1.1.5.5.2 |  | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1626,1 | бюджет города Перми | 499,200 |
| - 1.1.1.1.5.6 |  | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.6.1 |  | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2629,3 | бюджет города Перми | 2994,800 |
| 1.1.1.1.5.6.2 |  | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1409,1 | бюджет города Перми | 432,600 |
| - 1.1.1.1.5.7 |  | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.7.1 |  | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 4732,7 | бюджет города Перми | 5390,500 |
| 1.1.1.1.5.7.2 |  | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1842,7 | бюджет города Перми | 565,700 |
| - 1.1.1.1.5.8 |  | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.8.1 |  | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 788,8 | бюджет города Перми | 898,400 |
| 1.1.1.1.5.8.2 |  | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 433,9 | бюджет города Перми | 133,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42945,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1633644, 900 |
| - 1.1.1.2 |  | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 |  | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 |  | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | бюджет города Перми | 23080,900 |
|  |  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части Коммунального моста через реку Каму, в отношении которой выполнен ремонт | кв. м | 15898,7 | бюджет города Перми | 34842,300 |
| 1.1.1.2.1.2 |  | Обследование искусственных дорожных сооружений |  | 15.04.2018 | 01.11.2018 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 3 | бюджет города Перми | 300,000 |
| 1.1.1.2.1.3 |  | Инвентаризация и паспортизация инженерных сооружений |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | протяженность паспортизированных инженерных сооружений | п. м | 248,59 | бюджет города Перми | 90,200 |
| 1.1.1.2.1.4 |  | Разработка мероприятий обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |  | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 3 | бюджет города Перми | 5524,300 |
|  |  |  |  | 01.03.2018 | 01.11.2018 | количество искусственных дорожных сооружений, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19604,700 |
|  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5263,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88706,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88706,100 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1722351, 000 |
| - 1.1.2 |  | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1 |  | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 |  | Ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (трамвайные пути) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 15415,0 | бюджет города Перми | 19736,700 |
| 1.1.2.1.1.2 |  | Ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (участок от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки, ул. Крупской от ул. Уральской до ул. Лебедева) |  | 15.04.2018 | 20.12.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 15976,0 | бюджет города Перми | 118341, 322* |
| 1.1.2.1.1.3 |  | Ул. Маяковского от ул. Сергея Есенина до дома № 53 по ул. Маяковского |  | 15.04.2018 | 20.12.2018 |  | кв. м | 5895,9 | бюджет города Перми | 5336, 800** |
| 1.1.2.1.1.4 |  | Ул. Сергея Есенина от ПК8+40 до ПК11 с разворотным кольцом по ул. Сергея Есенина |  | 15.04.2018 | 20.12.2018 |  | кв. м | 5053,0 | бюджет города Перми | 11825, 700** |
| 1.1.2.1.1.5 |  | Проспект Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом |  | 15.04.2018 | 20.12.2018 |  | кв. м | 4703,0 | бюджет города Перми | 16121, 100** |
| 1.1.2.1.1.6 |  | Ул. Маяковского от ул. Сергея Есенина до дома № 53 по ул. Маяковского |  | 01.01.2018 | 01.04.2018 | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильных дорог, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2295,000 |
| 1.1.2.1.1.7 |  | Ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки |  | 01.01.2018 | 01.04.2018 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 1 | бюджет города Перми | 599,800** |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 174256,422 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 174256,422 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 174256,422 |
| - 1.1.3 |  | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1 |  | Выполнение комплекса мероприятий в отношении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержания нормативного уровня освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 |  | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 |  | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1409,81 | бюджет города Перми | 133149,600 |
| 1.1.3.1.1.2 |  | Субсидии на ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) |  | 15.04.2018 | 31.12.2018 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 18,0 |  |  |
| 1.1.3.1.1.3 |  | Субсидии на паспортизацию сетей наружного освещения, находящихся на содержании |  |  |  | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км | 102,6 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 133149,600 |
| 1.1.3.1.2 |  | Содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | протяженность сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат, находящихся на содержании | км | 10,98 | бюджет города Перми | 1215,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1215,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 134364,600 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 134364,600 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2030972, 022 |

-------------------------

* Оплата выполненных объемов работ будет производиться в период 2018-2020 годов в рамках выделенного финансирования.

** Полная оплата выполненных объемов работ будет произведена в 2019 году в рамках выделенного финансирования.

9. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК 
подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, 
в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» 
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 
на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Выполнение работ по реконструкции | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 01.12.2018 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,1 | бюджет города Перми | 112796, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 338390, 300 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 451187, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 112796, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 338390, 300 |
| - 1.2.1.1.2 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводская до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5379,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 16138,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 21518,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5379,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 16138,500 |
| - 1.2.1.1.3 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Героев Хасана до дома № 151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6397,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6397,100 |
| - 1.2.1.1.4 | Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям, включая затраты на технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6140,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6140,600 |
| - 1.2.1.1.5 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.08.2018 | 19.09.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции |  | 18.09.2018 | 08.10.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.3 | Выполнение работ по реконструкции |  | 08.10.2018 | 01.12.2018 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,4 | бюджет города Перми | 108791, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 326374, 900 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 435166, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108791, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 326374, 900 |
| - 1.2.1.1.6 | Реконструкция ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Попова (в том числе ул. Пушкина от ЦКР до Комсомольского проспекта; площадь ЦКР; ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18000,000 |
| - 1.2.1.1.7 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12699,700 |
| 1.2.1.1.7.2 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции |  | 20.08.2018 | 22.10.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции |  | 23.10.2018 | 12.11.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.4 | Выполнение работ по реконструкции |  | 12.11.2018 | 25.12.2018 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,3 | бюджет города Перми | 18750,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56250,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 87699,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31449,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56250,000 |
| - 1.2.1.1.8 | Строительство подходов к перрону остановочного пункта городской электрички на ул. Попова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 510,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 510,200 |
| - 1.2.1.1.9 | Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.08.2018 | 15.10.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству |  | 16.10.2018 | 06.11.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.3 | Выполнение работ по строительству |  | 06.11.2018 | 25.12.2018 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 1,4 | бюджет города Перми | 2856,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8568,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 11425,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2856,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8568,800 |
| - 1.2.1.1.10 | Строительство автомобильной дороги Переход ул. Строителей - площадь Гайдара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | МКУ «Пермблагоустройство» | 13.08.2018 | 24.09.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству |  | 25.09.2018 | 15.10.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.3 | Выполнение работ по строительству |  | 15.10.2018 | 01.12.2018 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы | км | 3,7 | бюджет города Перми | 96000,200 |
|  |  |  | 15.10.2018 | 01.12.2018 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены устройство земляного полотна, устройство дорожной одежды | км | 3,7 | бюджет города Перми | 4114,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12342,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 112457, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100114, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12342,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 1150501, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 392436, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 758065, 100 |
| 1.2.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) искусственных дорожных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 23.04.2018 | 28.05.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ |  | 29.05.2018 | 18.06.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 18.06.2018 | 31.12.2018 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5018,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5018,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5018,700 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 1155520, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 397454, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 758065, 100 |
| - 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Микрорайон Домостроительный: ул. Верхоянская от ул. Александра Щербакова до ул. Цимлянской, ул. Перевалочная от ул. Белозерской до ул. Амбарной, ул. Васькина от ул. Белозерской до ул. Амбарной, ул. Верхневолжская от ул. Александра Щербакова до ул. Амбарной | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2018 | 20.12.2018 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 0,92 | бюджет города Перми | 1850,040 |
| 1.2.2.1.1.2 | Микрорайон Голованово: ул. Набережная, ул. Новая, ул. Молодежная, Клубный переулок, ул. Ленина, ул. Школьная, Лядовский переулок, ул. Северная, ул. Зеленая |  | 15.04.2018 | 20.12.2018 |  | км | 3,76 | бюджет города Перми | 6367,660 |
| 1.2.2.1.1.3 | Микрорайон Голованово: ул. Лодочная, ул. Залесная, ул. Космическая |  | 15.04.2018 | 20.12.2018 |  | км | 0,96 | бюджет города Перми | 1377,280 |
| 1.2.2.1.1.4 | Микрорайон Пихтовая стрелка: ул. Былинная, ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная, ул. Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый |  | 15.04.2018 | 20.12.2018 |  | км | 5,0 | бюджет города Перми | 9202,250 |
| 1.2.2.1.1.5 | Микрорайон Новобродовский: ул. Ореховая, ул. Ясеневая, ул. Кленовая, ул. Цветочная, ул. Бродовское кольцо, ул. Осенняя, ул. Зимняя, ул. Летняя, ул. Грибная, Ромашковый 1-й пер., Ромашковый 2-й пер., ул. Смородиновая, ул. Утренняя, ул. 1-я Радиальная, ул. 2-я Радиальная, ул. 3-я Радиальная, ул. 4-я Радиальная, ул. 5-я Радиальная, ул. Ландышевая, Радужный переулок, ул. Пасечная, ул. Виноградная |  | 15.04.2018 | 20.12.2018 |  | км | 22,7 | бюджет города Перми | 31665,778* |
| 1.2.2.1.1.6 | Автомобильная дорога от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2378,000 |
| 1.2.2.1.1.7 | Микрорайон Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовая 1-я до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусская до дома № 18 по ул. Логовая 1-я, проезд от ул. Белорусская до дома № 23 по ул. Логовая 1-я, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарная до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовая до ул. Токарная, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1455,269 |
| 1.2.2.1.1.8 | Микрорайон Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумская до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, ул. Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховская 5-я до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумская до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, ул. Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумская до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольская до ул. Боцманский 1-й переулок, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, ул. Боцманский 2-й переулок, ул. Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, ул. Боцманский 4-й переулок |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3766,496 |
| 1.2.2.1.1.9 | Ул. Пролетарская от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года, ул. Вильвенская, проезд от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1254,527 |
| 1.2.2.1.1.10 | Ул. Янаульская, ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной, ул. Ракитная от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2094,150 |
| 1.2.2.1.1.11 | Микрорайон Запруд -2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта «Кравченко»), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1286,588 |
| 1.2.2.1.1.12 | микрорайон Новобродовский: ул. Ореховая, ул. Ясеневая, ул. Кленовая, ул. Цветочная, ул. Бродовское кольцо, ул. Осенняя, ул. Зимняя, ул. Летняя, ул. Грибная, Ромашковый 1-й пер., Ромашковый 2-й пер., ул. Смородиновая, ул. Утренняя, ул. 1-я Радиальная, ул. 2-я Радиальная, ул. 3-я Радиальная, ул. 4-я Радиальная, ул. 5-я Радиальная, ул. Ландышевая, Радужный переулок, ул. Пасечная, ул. Виноградная | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 15.04.2018 | количество разработанных документаций по пересчету сметной стоимости для получения заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 179,962 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62878,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62878,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62878,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 1218398, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 460332, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 758065, 100 |

10. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК 
подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 
на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» |  | 1 | бюджет города Перми | 194048,797 |
| 1.3.1.1.1.2 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10659,400 |
| 1.3.1.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Индустриального района» | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11686,200 |
| 1.3.1.1.1.4 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Кировского района» | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11363,400 |
| 1.3.1.1.1.5 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Ленинского района» | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10251,100 |
| 1.3.1.1.1.6 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13308,600 |
| 1.3.1.1.1.7 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10776,500 |
| 1.3.1.1.1.8 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Свердловского района» | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11582,000 |
| 1.3.1.1.1.9 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6031,300 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 279707,297 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 279707,297 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 279707,297 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 279707,297 |