Об организации работ по пропуску весеннего половодья в 2018 года

Дата рег.

Рег. номер

На основании Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации работ по безаварийному пропуску весеннего половодья,

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья в 2018 году.

2. Руководителям территориальных органов администрации города Перми:

2.1. разработать с учетом пункта 1 настоящего постановления и утвердить планы мероприятий по организации работ  по  пропуску  весеннего половодья  в 2018 году и представить в муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» до 06 апреля 2018 г.;

2.2. рекомендовать руководителям  организаций, попадающих в зону возможного затопления, планировать и обеспечить проведение мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья, организовать установку водомерных постов и принять меры по  обеспечению сохранности материальных ценностей.

3. Единой дежурно-диспетчерской службе города Перми  в случае поступления оперативных предупреждений от начальника смены станции филиала публичного акционерного общества «РусГидро» - «Камская ГЭС» или оперативного дежурного государственного казенного учреждения Пермского края «Гражданская защита»:

3.1. немедленно доводить информацию об обстановке до:

территориальных органов администрации города Перми,  муниципального казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты» для принятия соответствующих мер;

информационно-аналитического управления администрации города Перми для размещения информации на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

3.2. обеспечить в установленном порядке информирование населения города Перми.

4. Департаменту общественной безопасности администрации города Перми обеспечить контроль за выполнением плана организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья в  2018 году.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.

Глава города Перми                                                                              Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

по пропуску весеннего половодья в 2018 году

| № | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за весенним половодьем на территории города Перми, выработка предложений по снижению рисков и представление их в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми (далее – КЧС города) | постоянно | муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 2 | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. | до 23.03.2018 | территориальные органы администрации города Перми |
| 3 | Проверка готовности сил и средств, предназначенных для проведения аварийно – спасательных работ, эвакуации населения и материальных ценностей в период половодья | до 06.04.2018 | департамент общественной безопасности администрации города Перми , муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения», руководители предприятий, организаций |
| 4 | Развертывание водомерных постов | С 16.04.2018 до окончания половодья | руководители предприятий, организаций, попадающих в зону затопления |
| 5 | Взаимодействие с отделом Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Пермскому краю в период весеннего половодья по недопущению выхода маломерных судов на водные объекты | с 09.04.2018 до начала навигационного периода | департамент общественной безопасности администрации города Перми |
| 6 | Проверка состояния автомобильных дорог, в т.ч. мостов, путепроводов, дорожных инженерных сооружений, их готовности к периоду весеннего половодья и представление информации о готовности в КЧС города | до 06.04.2018 | управление внешнего благоустройства администрации города Перми, департамент дорог и транспорта администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми |
| 7 | Проверка готовности водопропускных труб и очистка лотков, для беспрепятственного пропуска талых вод |  | территориальные органы администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» |
| 8 | Проведение обследования зон возможного затопления на наличие источников загрязнения для организации мероприятий по их устранению | до 06.04.2018 | территориальные органы администрации города Перми, руководители предприятий, организаций, попадающих в зону затопления |
| 9 | Обеспечение круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц в период угрожающей гидрометеорологической обстановки | с 23.04.2018 до окончания половодья | территориальные органы администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 10 | Проведение обследования гидротехнического сооружения «Мотовилихинский пруд» с составлением акта осмотра. Проведение предполоводной сработки гидротехнического сооружения «Мотовилихинский пруд» | до 23.04.2018 | управление внешнего благоустройства администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» |
| 11 | Установка запрещающих знаков у воды при выходе на лед в неустановленных местах, создание искусственных преград для недопущения выезда на лед | с 30.03.2018 | территориальные органы администрации города Перми |
| 12 | Информирование КЧС города о сложившейся обстановке в период пропуска весеннего половодья через Камский гидроузел | ежедневно к 10.00 час., в случае обострения - немедленно | филиал публичного акционерного общества «РусГидро» - «Камская ГЭС», муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 13 | Принятие необходимых мер по охране судов и плавучих средств, в местах дислокации, причальных и иных гидросооружениях в период ледохода и весеннего половодья | с 09.04.2018 до окончания половодья | федеральное бюджетное учреждение «Администрация «Камводпуть», открытое акционерное общество «Судоходная компания «Камское речное пароходство», открытое акционерное общество «Порт Пермь», собственники судов |
| 14 | Осуществление мероприятий по проведению разъяснительной работы и обеспечению безопасности населения на водных объектах | с 30.03.2018 до окончания половодья | департамент общественной безопасности администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения», отдел Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Пермскому краю |
| 15 | Обеспечение готовности водопроводно- канализационных сооружений к работе в период весеннего половодья, усиление контроля за качеством питьевой воды, обеспечение работы водоразборных пунктов и подвоз воды населению при необходимости, представление плана мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья в муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» | с 09.04.2018 до окончания половодья | общество с ограниченной ответственностью «НОВОГОР - Прикамье» |
| 16 | Представление итогового донесения о прохождении весеннего половодья в 2018 году в государственное казенное учреждение Пермского края «Гражданская защита» | до 01.07.2018 | муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |