21.02.2018

98

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2017 г. № 861 (в ред. 
от 18.12.2017 № 1143, от 29.12.2017 № 1227).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 25 декабря 2017 г. № 1179 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 14.10.2016 
№ 844».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми					                                   Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 21.02.2018 № 98

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2017 г. № 861

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 7 слова «1.1. Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики 
города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров» заменить словами «1.1. Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра и локальных центров»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 63608,516 | 83912,400 | 78566,700 |
|  | бюджет города Перми | 62203,000 | 83912,400 | 78566,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 32931,900 | 35498,200 | 39946,800 |
|  | бюджет города Перми | 32931,900 | 35498,200 | 39946,800 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 7216,216 | 2298,000 | 1764,700 |
|  | бюджет города Перми | 5810,700 | 2298,000 | 1764,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 209,400 | 147,000 | 147,000 |
|  | бюджет города Перми | 209,400 | 147,000 | 147,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 23251,000 | 45969,200 | 36708,200 |
|  | бюджет города Перми | 23251,000 | 45969,200 | 36708,200 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра и локальных центров» |  | 32931,900 | 35498,200 | 39946,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 32931,900 | 35498,200 | 39946,800 |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  | 31635,900 | 31002,200 | 37000,800 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  | 1296,000 | 4496,000 | 2946,000 |
| 1.2 | Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» |  | 7216,216 | 2298,000 | 1764,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 5810,700 | 2298,000 | 1764,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  | 7216,216 | 2298,000 | 1764,700 |
| 1.3 | Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строительства» |  | 209,400 | 147,000 | 147,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 209,400 | 147,000 | 147,000 |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  | 209,400 | 147,000 | 147,000 |
| 1.4 | Подпрограмма «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» |  | 23251,000 | 45969,200 | 36708,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 23251,000 | 45969,200 | 36708,200 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | 23251,000 | 45969,200 | 36708,200 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 63608,516 | 83912,400 | 78566,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 62203,000 | 83912,400 | 78566,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 63608,516 | 83912,400 | 78566,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 62203,000 | 83912,400 | 78566,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра и локальных центров» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений | МКУ «ИТП» | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 21004, 600 | 21002, 200 | 21000, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21004, 600 | 21002, 200 | 21000, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21004, 600 | 21002, 200 | 21000, 800 |

3.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 21004, 600 | 21002, 200 | 21000, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 21004, 600 | 21002, 200 | 21000, 800 |

3.3. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 31635, 900 | 31002, 200 | 37000, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 31635, 900 | 31002, 200 | 37000, 800 |

3.4. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 32931, 900 | 35498, 200 | 39946, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 32931, 900 | 35498, 200 | 39946, 800 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

4.1. строки 1.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1 | Обеспечение сноса самовольных построек, приведения объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Дзержинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 976,987 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 203,200 | 203,200 | 203,200 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1243,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 428,529 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 203,200 | 203,200 | 203,200 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 680,000 | 790,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции | ед. | - | - | 3 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 256,700 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 50,800 | 50,800 | 50,800 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 859,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 11 | - | - | бюджет города Перми | 1131,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Свердловском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 388,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 254,000 | 254,000 | 254,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество снесенных самовольных построек в городе Перми | ед. | 17 | 1 | - | бюджет города Перми | 4302,700 | 790,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество снесенных самовольных построек в городе Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции | ед. | - | - | 3 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 256,700 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в городе Перми | ед. | 14 | 14 | 14 | бюджет города Перми | 711,200 | 711,200 | 711,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6419,416 | 1501,200 | 967,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5013,900 | 1501,200 | 967,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6419,416 | 1501,200 | 967,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5013,900 | 1501,200 | 967,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 7216,216 | 2298,000 | 1764,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5810,700 | 2298,000 | 1764,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 7216,216 | 2298,000 | 1764,700 |
|  | бюджет города Перми | 5810,700 | 2298,000 | 1764,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития жилищного строительства» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

5.1. строки 1.3.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.2.1 | Обеспечение выполнения работ для формирования земельных участков под строительство на торги | МКУ «ИТП» | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 20 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДГА | количество земельных участков под строительство, переданных на торги в департамент земельных отношений администрации города Перми | ед. | 20 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.2. строки 1.3.1.3, 1.3.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.3 | Развитие застроенных территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1 | Градостроительная подготовка территорий, подлежащих развитию, посредством выполнения проектов границ таких территорий | ДГА | количество проектов границ территорий и установления соответствующих предельных параметров разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия застройщику с целью жилищного строительства | ед. | 411 | 311 | - | бюджет города Перми | 0,00012 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий | га | 3,1911 | 8,83511 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.3. после строки «Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.3.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.3.1.3.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.3.1.3.2 | Проведение оценки стоимости территорий, подлежащих развитию | ДГА | количество территорий, подлежащих развитию, по которым определена начальная стоимость | ед. | 5 | 6 | 4 | бюджет города Перми | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 147,000 | 147,000 | 147,000 |

5.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 209,400 | 147,000 | 147,000 |
|  | бюджет города Перми | 209,400 | 147,000 | 147,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 209,400 | 147,000 | 147,000 |
|  | бюджет города Перми | 209,400 | 147,000 | 147,000 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» строку 1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод общей площади жилья в городе Перми | тыс. кв. м | 630 | 700 | 770 |
|  | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на начало текущего года | % | 28,82 | -13 | -13 |
|  | Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | 2,51 | -13 | -13 |
|  | Доля площади территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий, от площади территории, подлежащей развитию в текущем периоде | % | 100 | 100 | 100 |

7. В приложении 1:

7.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.1.1 цифры «21128,600» заменить цифрами «21004,600»;

7.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 21004,600 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 21004,600 |

7.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 21004,600 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 21004,600 |

7.4. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 31635,900 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 31635,900 |

7.5. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 32931,900 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 32931,900 |

8. В приложении 2:

8.1. строки 1.2.1.2.1.1-1.2.1.2.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 15.03.2018 | 24.12.2018 | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Дзержинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 976,987 |
| 1.2.1.2.1.2 | Проведение экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 203,200 |
| 1.2.1.2.1.3 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1243,300 |
|  |  |  | 15.03.2018 | 24.12.2018 | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 428,529 |
| 1.2.1.2.1.4 | Проведение экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 203,200 |
| 1.2.1.2.1.5 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 680,000 |
| 1.2.1.2.1.6 | Проведение экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,800 |
| 1.2.1.2.1.7 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Мотовилихинского района города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Мотовилихинского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Мотовилихинского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 859,200 |
| 1.2.1.2.1.8 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 11 | бюджет города Перми | 1131,800 |
| 1.2.1.2.1.9 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Свердловском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 388,400 |

8.2. после строки 1.2.1.2.1.9 дополнить строкой 1.2.1.2.1.10 следующего содержания:

| 1.2.1.2.1.10 | Проведение экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 254,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 6419,416 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5013,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 6419,416 |
|  | бюджет города Перми | 5013,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 |

8.4. строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 7216,216 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5810,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 7216,216 |
|  | бюджет города Перми | 5810,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 |

9. В приложении 3:

9.1. строки 1.3.1.2.1.1, 1.3.1.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования», 1.3.1.3, 1.3.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.2.1.1 | Выполнение работ по горизонтальной съемке для последующего формирования земельных участков под строительство на торги | МКУ «ИТП» | 09.01.2018 | 28.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по горизонтальной съемке для последующего формирования земельных участков под строительство на торги | ед. | 0 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по горизонтальной съемке для последующего формирования земельных участков под строительство на торги | ед. | 0 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.2.1.2 | Передача пакетов документов для проведения торгов в департамент земельных отношений администрации города Перми | ДГА | 12.03.2018 | 28.12.2018 | количество земельных участков под строительство, переданных на торги в департамент земельных отношений администрации города Перми | ед. | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.3 | Развитие застроенных территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Градостроительная подготовка территорий, подлежащих развитию, посредством выполнения проектов границ таких территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.2. после строки «Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.3.1.3.2, 1.3.1.3.2.1, 1.3.1.3.2.2, «Итого по мероприятию 1.3.1.3.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.3.1.3.2 | Проведение оценки стоимости территорий, подлежащих развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.2.1 | Заключение контракта на выполнение работ по оценке стоимости территорий, подлежащих развитию | ДГА | 01.03.2018 | 09.04.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по оценке стоимости территорий, подлежащих развитию | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.3.1.2 | Выполнение работ по оценке стоимости территорий, подлежащих развитию | ДГА | 10.04.2018 | 29.06.2018 | количество актов сдачи выполненных работ по оценке стоимости территорий, подлежащих развитию | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество территорий, подлежащих развитию, по которым определена начальная стоимость | ед. | 5 | бюджет города Перми | 147,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 147,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 147,000 |

9.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 147,000 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 147,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 209,400 |
|  | бюджет города Перми | 209,400 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 209,400 |
|  | бюджет города Перми | 209,400 |