13.03.2018

133

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 909 
(в ред. от 29.12.2017 № 1232).

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации города Перми от 23 ноября 2017 г. № 1072 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 908»;

постановление администрации города Перми от 13 декабря 2017 г. № 1126 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 908»;

пункт 1.1 постановления администрации города Перми от 29 декабря 2017 г. № 1232 «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 908, «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 909».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2018 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми 
обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 13.03.2018 № 133

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 909

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1438225,900 | 2084588,600 | 1972335,900 |
|  | бюджет города Перми | 630184,800 | 623840,000 | 560922,700 |
|  | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 354081,500 | 287855,200 | 227865,000 |
|  | бюджет города Перми | 354081,500 | 287855,200 | 227865,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
|  | бюджет города Перми | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 138639,900 | 138289,900 | 138289,900 |
|  | бюджет города Перми | 138639,900 | 138289,900 | 138289,900 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 49639,700 | 46834,700 | 43639,700 |
|  | бюджет города Перми | 49639,700 | 46834,700 | 43639,700 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе | 878321,300 | 1594065,300 | 1544997,800 |
|  | бюджет города Перми | 70280,200 | 133316,700 | 133584,600 |
|  | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | бюджет города Перми | 354081,500 | 287855,200 | 227865,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  | 276098,100 | 287855,200 | 227865,000 |

2.2. строки 1.4, 1.4.1, 1.5, 1.5.1, «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.4 | Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры | бюджет города Перми | 49639,700 | 46834,700 | 43639,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры |  | 49639,700 | 46834,700 | 43639,700 |
| 1.5 | Подпрограмма. Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми | итого | 878321,300 | 1594065,300 | 1544997,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 70280,200 | 133316,700 | 133584,600 |
|  |  | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |
| 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми | бюджет города Перми | 70280,200 | 133316,700 | 133584,600 |
|  |  | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1438225,900 | 2084588,600 | 1972335,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 630184,800 | 623840,000 | 560922,700 |
|  |  | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1438225,900 | 2084588,600 | 1972335,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 630184,800 | 623840,000 | 560922,700 |
|  |  | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми | ДЖКХ | протяженность построенных газопроводов | км | - | 6,0 | 2,4 | бюджет города Перми | 13701,700 | 28638,000 | 7475,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество заключенных муниципальных контрактов на корректировку ПСД | ед. | 1 | - | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество заключенных муниципальных контрактов на строительство газопроводов | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | протяженность восстановленного газопровода в микрорайоне Висим | км | 4,0 | - | - | бюджет города Перми | 14000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | газопровод, приобретенный в муниципальную собственность по ул. Новогайвинской, протяженностью 1,8 км | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 5600,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27701,700 | 34238,000 | 7475,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27701,700 | 34238,000 | 7475,100 |

3.2. строки 1.1.1.3, 1.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

3.3. строку 1.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4.2 | Мероприятия по обеспечению ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | количество выполненных мероприятий, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры | ед. | 2 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 3226,000 | 3276,800 | 3276,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выполненные работы по обследованию главного разгрузочного коллектора | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2000,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «13226,000» заменить цифрами «5226,000»;

3.5. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» цифры «21663,300» заменить цифрами «13663,300»;

3.6. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 276098,100 | 287855,200 | 227865,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.7. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 354081,500 | 287855,200 | 227865,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.8. в приложении:

3.8.1. дополнить таблицами 10-13 следующего содержания:

«Таблица 10

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Верхняя Васильевка) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Верхняя Васильевка |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2006-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 19645,380 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | бюджет города Перми | 1923,594 | 6094,181 | 2077,605 | 1150,000 | 5524,400 | 2875,600 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  |  |  | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | муниципальный контракт на разработку ПСД |  |  |  | ед. | 1 | 2013 |  |
|  | разработанная ПСД |  |  |  | ед. | 1 | 2014 |  |
|  | акт выполненных работ |  |  |  | ед. | 1 | 2014 |  |
|  | протяженность построенной сети |  |  |  | км | 1,5 | 2015 |  |
|  | муниципальный контракт на корректировку ПСД |  |  |  | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | откорректированная ПСД |  |  |  | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | акт выполненных работ |  |  |  | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | протяженность построенной сети |  |  |  | км | 2,4 | 2020 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы № 59-1-5-0240-11 от 06 июля 2011 г. на ПСД |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2017 г. № 33-БК |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |  |  |
|  |  | корректировка ПСД и получение положительного заключения государственной экспертизы |  |  | 2018-2019 |  |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  | 2019-2020 |  |  |  |

Таблица 11

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Висим) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Висим |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2006-2018 годы |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 37374,791 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2015 |  | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми | 8282,820 | 8103,872 | 6988,099 |  | 14000,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | протяженность построенной сети |  | км | 1,0 | 2012 |  |  |
|  | протяженность построенной сети |  | км | 6,4 | 2013 |  |  |
|  | оплата исполнительного листа |  | ед. | 1 | 2015 |  |  |
|  | протяженность восстановленной сети |  | км | 4,0 | 2018 |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы № 59-1-5-0206-10 от 01 июля 2010 г. на ПСД |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2017 г. № 33-БК |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2012-2013 |  |
|  |  | выполнение работ по восстановлению газопровода |  |  |  | 2018 |  |

Таблица 12

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Язовая) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Язовая (2 очередь) |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 годы |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022 |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 8160,000 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 4599,500 |  | 3560,500* |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | муниципальный контракт на корректировку ПСД |  | ед. | 1 | 2020 |  |
|  | откорректированная ПСД |  | ед. | 1 | 2020 |  |
|  | положительное заключение государственной экспертизы |  | ед. | 1 | 2020 |  |
|  | протяженность построенной сети |  | км | 1,8 | 2021 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2017 г. № 33-БК |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |
|  |  | корректировка ПСД и получение положительного заключения государственной экспертизы |  |  |  | 2020 |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2020-2021 |

----------------------------------------

* Завершение работ возможно при условии дополнительного финансирования из бюджета города Перми.

Таблица 13

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Ширяиха) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Ширяиха |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014-2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 14309,146 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2014 | 2015 | 2017 |  | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 644,296 | 6950,054 | 530,548 | 584,248 |  | 5600,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  |  | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | протяженность построенной сети |  |  | км | 3,1 | 2014 |  |  |
|  | акт выполненных работ |  |  | ед. | 1 | 2015 |  |  |
|  | акт выполненных работ |  |  | ед. | 1 | 2017 |  |  |
|  | газопровод, приобретенный в муниципальную собственность по ул. Новогайвинской |  |  | ед. | 1 | 2019 |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 28 июля 2011 г. № 59-1-5-0287-11 на ПСД |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2017 г. № 33-БК |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2014-2015 |  |
|  |  | приобретение газопровода в муниципальную собственность по ул. Новогайвинской |  |  |  |  | 2019 |  |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» строки 1.4.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «СОИИ» | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности в полном объеме | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 11909,500 | 11909,500 | 11909,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11909,500 | 11909,500 | 11909,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49639,700 | 46834,700 | 43639,700 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49639,700 | 46834,700 | 43639,700 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49639,700 | 46834,700 | 43639,700 |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

5.1. строки 1.5.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.1.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | МКУ «ГКС» | площадь помещений муниципальной собственности, за которую уплачены взносы на капитальный ремонт | тыс. кв. м | 495, 273838 | 493, 673148 | 496, 153704 | бюджет города Перми | 50280,200 | 53316,700 | 53584,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50280,200 | 53316,700 | 53584,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50280,200 | 53316,700 | 53584,600 |

5.2. строку 1.5.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.2.1 | Финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта фасадов многоквартирных домов города Перми | ДЖКХ | количество отремонтированных фасадов МКД | ед. | 6 | 22 | 22 | бюджет города Перми | 20000,000 | 80000,000 | 80000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. строку 1.5.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.2.2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | количество отремонтированных МКД | ед. | 197 | 531 | 494 | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.4. строки «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 878321,300 | 1594065,300 | 1544997,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 70280,200 | 133316,700 | 133584,600 |
|  | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования | всего | 878321,300 | 1594065,300 | 1544997,800 |
|  | бюджет города Перми | 70280,200 | 133316,700 | 133584,600 |
|  | внебюджетные источники | 808041,100 | 1460748,600 | 1411413,200 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

6.1. строку 1.1.1:

| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения города Перми | ед. | 1 | 4 | 2 |
|  | количество введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки | ед. | - | - | 1 |

изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения города Перми | ед. | 1 | 4 | 2 |
|  | количество введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки | ед. | - | 2 | 1 |

6.2. строку 1.5.1:

| 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (нарастающим итогом) | % | 23,4 | 37,5 | 48,8 |
|  | доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен ремонт фасадов многоквартирных домов города Перми, от запланированных к ремонту | % | 100 | 100 | 100 |

изложить в следующей редакции:

| 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (нарастающим итогом) | % | 23,6 | 34,9 | 45,4 |
|  | доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен ремонт фасадов многоквартирных домов города Перми, от запланированных к ремонту | % | 100 | 100 | 100 |

7. В приложении 1:

7.1. после строки 1.1.1.2.1.2 дополнить строками 1.1.1.2.1.3, 1.1.1.2.1.4 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.3 | Организация работы по корректировке проектно-сметной документации микрорайона Верхняя Васильевка | ДЖКХ | 01.03.2018 | 31.12.2018 | откорректированная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1150,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.4 | Организация работ по восстановлению газопровода в микрорайоне Висим | ДЖКХ | 09.01.2018 | 31.12.2018 | протяженность восстановленного газопровода | км. | 4,0 | бюджет города Перми | 14000,000 |

7.2. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «12551,700» заменить цифрами «27701,700»;

7.3. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «12551,700» заменить цифрами «27701,700»;

7.4. строки 1.1.1.3, 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.1.1-1.1.1.3.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

7.5. в графе 2 строки 1.1.1.4.1.2 слова «Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры (объекты газоснабжения)» заменить словами «Исполнение обязанностей по уплате земельного налога (в том числе пени) по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры (объекты газоснабжения)»;

7.6. строки 1.1.1.4.2.1, 1.1.1.4.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4.2.1 | Обследование главного разгрузочного коллектора | ДЖКХ | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество актов выполненных работ по обследованию коллектора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.4.2.2 | Заключение договоров на первичный (повторный) пуск газа, проведение аварийно-восстановительных работ | ДЖКХ | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество заключенных договоров на первичный (повторный) пуск газа, проведение аварийно-восстановительных работ | ед. | 7 | бюджет города Перми | 2125,496 |

7.7. после строки 1.1.1.4.2.2 дополнить строкой 1.1.1.4.2.3 следующего содержания:

| 1.1.1.4.2.3 | Проведение технической инвентаризации | ДЖКХ | 29.01.2018 | 29.12.2018 | количество разработанных технических планов | ед. | 23 | бюджет города Перми | 1100,504 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.8. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «13226,000» заменить цифрами «5226,000»;

7.9. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» цифры «21663,300» заменить цифрами «13663,300»;

7.10. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «273028,100» заменить цифрами «276098,100»;

7.11. в графе 10 строки «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «351011,500» заменить цифрами «354081,500».

8. В приложении 4:

8.1. в графе 2 строки 1.4.1.1.1.1 слова «Заключение контрактов на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту муниципальных объектов инженерной инфраструктуры» заменить словами «Заключение контрактов на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, включая аварийно-восстановительные работы»;

8.2. в графе 2 строки 1.4.1.1.1.2 слова «Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры» заменить словами «Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, включая аварийно-восстановительные работы»;

8.3. в графе 2 строки 1.4.1.1.1.3 слова «Заключение контрактов на выполнение аварийно-восстановительных работ 
на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям» заменить словами «Заключение контрактов на выполнение работ по текущему ремонту, включая аварийно-восстановительные работы, на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям»;

8.4. в графе 2 строки 1.4.1.1.1.4 слова «Выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям» заменить словами «Выполнение работ по текущему ремонту на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям, включая аварийно-восстановительные работы»;

8.5. в графе 10 строки 1.4.1.1.4.1 цифры «15486,400» заменить цифрами «11909,500»;

8.6. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» цифры «15486,400» заменить цифрами «11909,500»;

8.7. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «53216,600» заменить цифрами «49639,700»;

8.8. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «53216,600» заменить цифрами «49639,700»;

8.9. в графе 10 строки «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» цифры «53216,600» заменить цифрами «49639,700».

9. В приложении 5:

9.1. строку 1.5.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.1.1.1 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | МКУ «ГКС» | 09.01.2018 | 29.12.2018 | площадь помещений муниципальной собственности, за которую уплачены взносы на капитальный ремонт | тыс. кв. м | 495,273838 | бюджет города Перми | 50280,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «67399,200» заменить цифрами «50280,200»;

9.3. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «67399,200» заменить цифрами «50280,200»;

9.4. в графе 8 строки 1.5.1.2.1.1 цифру «5» заменить цифрой «6»;

9.5. в графе 8 строки 1.5.1.2.2.1 цифры «301» заменить цифрами «197»;

9.6. строки «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 878321,300 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 70280,200 |
|  | внебюджетные источники | 808041,100 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования | всего | 878321,300 |
|  | бюджет города Перми | 70280,200 |
|  | внебюджетные источники | 808041,100 |