22.03.2018

167

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решением Пермской городской Думы от 28 октября 2008 г. № 339 «Об утверждении Положения о концессионных соглашениях в отношении недвижимого муниципального имущества города Перми», Уставом города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заключить концессионное соглашение в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное», расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, территория кладбища «Восточное» (далее – Объект Концессионного соглашения), описание и технико-экономические показатели которого приведены в приложении к условиям концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное», утвержденным настоящим постановлением (далее – Условия), для осуществления социального обслуживания населения (в сфере ритуальных услуг) путем проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении Объекта Концессионного соглашения (далее – Конкурс), состоящего из:

1.1. недвижимого имущества:

здания крематория;

здания административно-бытового корпуса;

водонапорной башни;

противопожарного резервуара;

общественного туалета;

кабельной линии, трансформаторной подстанции;

газопровода;

артезианской скважины;

электроснабжения артезианской скважины;

колумбария;

1.2. движимого имущества:

котельной газовой;

газорегуляторного пункта;

очистных сооружений;

элементов благоустройства территории комплекса крематория.

2. Установить, что концедентом является муниципальное образование город Пермь, от имени которого выступает администрация города Перми.

Полномочия концедента от имени администрации города Перми осуществляют:

2.1. департамент имущественных отношений администрации города Перми в части:

2.1.1. проведения Конкурса;

2.1.2. заключения концессионного соглашения в отношении Объекта Концессионного соглашения (далее – Концессионное соглашение);

2.1.3. передачи с целью создания Объекта Концессионного соглашения следующего недвижимого и движимого имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, территория кладбища «Восточное»:

2.1.3.1. недвижимое имущество:

объект незавершенного строительства (здание крематория), степень готовности объекта 53 %, лит. А площадью 3623,4 кв. м, идентификационный номер учетной записи об объекте учета, находящегося в муниципальной собственности города Перми, в реестре муниципального имущества города Перми (далее – реестровый номер) 478053;

объект незавершенного строительства (административно-бытовой корпус), степень готовности объекта 94 % площадью 512 кв. м, реестровый номер 478056;

объект незавершенного строительства, назначение: иное сооружение (водонапорная башня), степень готовности объекта 95 % объемом 50 куб. м, реестровый номер 475323;

объект незавершенного строительства, назначение: иное сооружение (противопожарный резервуар), степень готовности 50 % объемом 400 куб. м, реестровый номер 475322;

объект незавершенного строительства (туалет), степень готовности объекта 45 % площадью 50 кв. м, реестровый номер 478057;

объект незавершенного строительства, назначение: иное сооружение (кабельная линия 0,4 кВ, трансформаторная подстанция), степень готовности объекта 95 %, протяженностью 223 м, реестровый номер 475317;

объект незавершенного строительства, назначение: иное сооружение (газопровод), степень готовности 95 % протяженностью 1910,0 п. м, реестровый номер 479840;

объект незавершенного строительства, назначение: иное сооружение (электроснабжение 0,4 кВ артезианской скважины) протяженностью 1423,00 п. м, реестровый номер 478054;

2.1.3.2. движимое имущество:

котельная модульная контейнерная газовая МКГ – 1,6 МВт лит. Г, габаритными размерами 7700 х 7000 х 3400 мм, реестровый номер 478748;

газорегуляторный пункт блочного типа площадью 9,8 кв. м, реестровый номер 479842;

2.1.4. подписания акта об исполнении концессионером обязательств по созданию Объекта Концессионного соглашения;

2.1.5. контроля за исполнением концессионером Концессионного соглашения в части сроков и полноты внесения концессионной платы;

2.1.6. осуществления иных полномочий в соответствии с Условиями и Концессионным соглашением;

2.2. управление внешнего благоустройства администрации города Перми 
в части:

2.2.1. осуществления контроля за исполнением концессионером Концессионного соглашения в соответствии с Условиями и Концессионным соглашением, в том числе:

2.2.1.1. за соответствием создаваемого Объекта Концессионного соглашения целевому назначению в сфере ритуальных услуг в соответствии с Концессионным соглашением;

2.2.1.2. за исполнением обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением;

2.2.1.3. за деятельностью концессионера в сфере ритуальных услуг с использованием Объекта Концессионного соглашения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и правовыми актами города Перми, условиями Концессионного соглашения с момента заключения Концессионного соглашения и до момента прекращения Концессионного соглашения (досрочного расторжения);

2.2.2. рассмотрения и согласования разработанной концессионером проектной документации в порядке, определенном Условиями и Концессионным соглашением, а также иных документов и материалов, подлежащих согласованию в соответствии с Концессионным соглашением;

2.2.3. осуществления иных полномочий в соответствии с Условиями и Концессионным соглашением;

2.3. муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» в части:

2.3.1. осуществления контроля за исполнением концессионером Концессионного соглашения на этапе создания Объекта концессионного соглашения, в том числе за:

2.3.1.1. сроками выполнения работ по созданию Объекта Концессионного соглашения в соответствии с Концессионным соглашением;

2.3.1.2. созданием Объекта Концессионного соглашения, обеспечением соблюдения законодательства в области строительства при создании Объекта Концессионного соглашения;

2.3.2. рассмотрения и согласования разработанной концессионером проектной документации в порядке, определенном Условиями и Концессионным соглашением, а также иных документов и материалов, подлежащих согласованию 
в соответствии с Концессионным соглашением, на этапе создания Объекта Концессионного соглашения;

2.3.3. осуществления иных полномочий в соответствии с Условиями и Концессионным соглашением.

3. Утвердить прилагаемые:

3.1. условия концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное»;

3.2. критерии и параметры конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное».

4. Комиссии по проведению открытых конкурсов на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества города Перми, положение и состав которой утверждены постановлением администрации города Перми от 20 февраля 2009 г. № 78 «Об утверждении Положения и состава комиссии по проведению открытых конкурсов на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества города Перми» (далее – Комиссия):

4.1. до 27 марта 2018 г. опубликовать сообщение о проведении Конкурса 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь и официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов;

4.2. провести Конкурс в срок, установленный в сообщении о проведении Конкурса.

5. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми:

5.1. утвердить конкурсную документацию по проведению Конкурса (далее – Конкурсная документация), при необходимости вносить изменения в Конкурсную документацию;

5.2. обеспечить проведение Конкурса в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

5.3. по итогам Конкурса заключить с победителем Конкурса либо единственным участником Концессионное соглашение в срок, установленный Конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении Конкурса;

5.4. в течение 15 рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения направить в заинтересованные функциональные органы администрации города Перми информацию о результатах Конкурса, копию Концессионного соглашения.

6. При подготовке Конкурсной документации и Концессионного соглашения, внесении изменений в Конкурсную документацию и Концессионное соглашение функциональным органам и подразделениям администрации города Перми, подведомственным им учреждениям по вопросам, отнесенным к их компетенции, взаимодействовать с департаментом имущественных отношений администрации города Перми.

7. Департаменту земельных отношений администрации города Перми предоставить концессионеру на правах аренды земельные участки, указанные 
в разделе 9 Условий, в порядке и сроки, установленные Условиями и Концессионным соглашением.

8. Управлению внешнего благоустройства администрации города Перми:

8.1. обеспечить разработку и утверждение порядка деятельности крематория на территории города Перми в течение 24 месяцев с даты заключения Концессионного соглашения, но не позднее даты государственной регистрации права собственности муниципального образования город Пермь на недвижимое имущество, входящее в Объект Концессионного соглашения (в случае создания Объекта Концессионного соглашения с делением на пусковые комплексы в соответствии 
с Условиями не позднее даты государственной регистрации права собственности муниципального образования город Пермь на недвижимое имущество, входящее в первый пусковой комплекс);

8.2. не позднее 10 дней со дня осуществления государственной регистрации права собственности муниципального образования город Пермь на колумбарий 
(в случае создания Объекта Концессионного соглашения с делением на пусковые комплексы в соответствии с Условиями не позднее 10 дней со дня осуществления государственной регистрации права собственности муниципального образования город Пермь на колумбарий в каждом пусковом комплексе) определить организацию, которой будет передан колумбарий.

9. Управлению капитального строительства администрации города Перми 
в течение 60 дней с даты вступления в силу настоящего постановления обеспечить внесение изменений в устав муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика», наделив муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» полномочиями, установленными пунктом 2.3 настоящего постановления.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

12. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации города Перми от 22.03.2018 № 167

УСЛОВИЯ

концессионного соглашения в отношении комплекса крематория 
на кладбище «Восточное»

I. Обязательства концессионера по созданию комплекса крематория 
на кладбище «Восточное», соблюдению сроков создания комплекса 
крематория на кладбище «Восточное»

Концессионер обязуется за свой счет создать комплекс крематория на кладбище «Восточное», расположенный по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, территория кладбища «Восточное» 
(далее – объект Соглашения), описание и технико-экономические показатели которого приведены в приложении к настоящим условиям концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» (далее – Условия), право собственности на который принадлежит и будет принадлежать концеденту, и осуществлять социальное обслуживание населения (в сфере ритуальных услуг) с использованием объекта Соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный концессионным соглашением в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» (далее – Соглашение), права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления деятельности в указанных целях с учетом ограничений, установленных Соглашением.

Объектом Соглашения является объект социального обслуживания населения (в сфере ритуальных услуг), предназначенный для осуществления деятельности, указанной в настоящих Условиях.

Для целей настоящих Условий понятие «объект Соглашения», введенное разделом 1 настоящих Условий, применяется как для объекта Соглашения без деления на пусковые комплексы, так и для объекта Соглашения, в случае если объект Соглашения создается пусковыми комплексами, в соответствии с разделом 3 настоящих Условий, если иное не установлено настоящими Условиями.

Концессионер обязан не позднее 71 месяца со дня заключения Соглашения в сроки, установленные настоящими Условиями, за свой счет создать объект Соглашения, описание и технико-экономические показатели которого приведены 
в приложении к настоящим Условиям, в соответствии с настоящими Условиями 
и Соглашением. Срок создания объекта Соглашения, указанный в настоящем разделе, устанавливается по результатам конкурса на право заключения Соглашения, но не может составлять более 71 месяца. Иные сроки, установленные в зависимости от срока создания объекта Соглашения, подлежат уменьшению на такое же количество дней, на которое уменьшен срок создания объекта Соглашения по результатам конкурса на право заключения Соглашения.

Для целей настоящих Условий периодом создания объекта Соглашения считается период с даты заключения Соглашения до даты государственной регистрации права собственности муниципального образования город Пермь и прав владения и пользования концессионера недвижимым имуществом, входящим 
в объект Соглашения.

Концессионер обязан за свой счет обеспечить выполнение инженерных изысканий, необходимых для создания объекта Соглашения, с оформлением соответствующего документа о выполненных инженерных изысканиях, содержащего материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающего сведения 
о задачах инженерных изысканий, местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, объеме, о способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, качестве выполненных инженерных изысканий, результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных 
и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства.

Концессионер обязан заключить договор авторского надзора за созданием объекта Соглашения.

По истечении срока действия Соглашения, в том числе в случае расторжения Соглашения, концессионер обязан передать исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности концеденту в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика».

До начала работ по созданию объекта Соглашения, но не позднее 1 месяца 
с момента получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, концессионер обязан своими силами и за свой счет получить в установленном законодательством порядке и в соответствии 
с Соглашением разрешение на строительство.

После окончания работ по созданию объекта Соглашения концессионер обязан получить разрешение на ввод в эксплуатацию и обеспечить фактический ввод объекта Соглашения в эксплуатацию в срок в соответствии с настоящими Условиями.

Концессионер обязан в течение всего срока действия Соглашения в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации санитарными и техническими требованиями, а также правовыми актами города Перми:

обеспечить и осуществлять за свой счет охрану имущества, указанного 
в пункте 2.1.3 настоящего постановления (далее – Имущество, переданное для создания объекта Соглашения), объекта Соглашения;

содержать Имущество, переданное для создания объекта Соглашения, объект Соглашения в порядке, предусмотренном техническими, санитарными, противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами и нормами, 
в том числе обеспечивать содержание благоустройства территории объекта Соглашения в соответствии с Соглашением;

заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, а также своевременно оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии 
с условиями таких договоров.

проводить текущий ремонт объекта Соглашения (не реже 1 раза в 3 года)
в период эксплуатации;

проводить капитальный ремонт объекта Соглашения (не реже 1 раза в 15 лет) в период эксплуатации в соответствии с приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения». Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с концедентом в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» проектную документацию, необходимую для выполнения работ по капитальному ремонту объекта Соглашения, не позднее 5 месяцев 
со дня принятия решения о проведении капитального ремонта объекта Соглашения;

не допускать передачи в залог или отчуждения объекта Соглашения.

Концессионер в период действия Соглашения обязан за свой счет осуществить работы по восстановлению (реконструкции) объектов недвижимого имущества, входящих в объект Соглашения, вышедших из строя, либо по истечении их срока службы.

Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения не позднее 69 месяцев со дня заключения Соглашения, в том числе каждого пускового комплекса, в сроки, указанные в Соглашении:

первого пускового комплекса – не позднее 33 месяцев со дня заключения Соглашения;

второго пускового комплекса – не позднее 69 месяцев со дня заключения Соглашения.

Сроки создания объекта Соглашения не позднее 71 месяца со дня заключения Соглашения, в том числе пусковыми комплексами объекта Соглашения:

первого пускового комплекса объекта Соглашения – не позднее 35 месяцев со дня заключения Соглашения;

второго пускового комплекса объекта Соглашения – не позднее 71 месяца со дня заключения Соглашения.

Концессионер обязан передать концеденту колумбарий не позднее 
77 месяцев со дня заключения Соглашения в порядке, установленном Соглашением:

в рамках первого пускового комплекса объекта Соглашения – не позднее 
41 месяца со дня заключения Соглашения;

в рамках второго пускового комплекса объекта Соглашения – не позднее 
77 месяцев со дня заключения Соглашения.

Концессионер обязан возвратить концеденту объект Соглашения по акту приема-передачи в состоянии, предусмотренном Соглашением, соответствующий технико-экономическим показателям, указанным в приложении к настоящим Условиям, отвечающим техническим, санитарным, противопожарным и иным обязательным правилам и нормам, в сроки и в порядке, указанные в Соглашении.

Концессионер обязан нести перед концедентом ответственность за качество работ по созданию объекта Соглашения в течение 5 лет с даты государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество, входящего в объект Соглашения.

Концессионер совместно с концедентом в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми осуществляет действия, необходимые для государственной регистрации прав собственности концедента на недвижимое имущество, входящее в объект Соглашения, и прав концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в Имущество, переданное для создания объекта Соглашения, и недвижимого имущества, входящего в объект Соглашения, в сроки, установленные Соглашением.

За счет концессионера осуществляется государственная регистрация:

права собственности муниципального образования город Пермь на недвижимое имущество, входящее в объект Соглашения;

прав владения и пользования концессионера недвижимым имуществом, входящим в Имущество, переданное для создания объекта Соглашения, недвижимым имуществом, входящим в объект Соглашения;

прекращение прав владения и пользования концессионера недвижимым имуществом, входящим в объект Соглашения.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, переданного для создания объекта Соглашения, объекта Соглашения концессионер несет со дня заключения Соглашения до государственной регистрации прекращения прав владения и пользования объектом Соглашения и возврата объекта Соглашения по актам приема-передачи.

II. Описание, в том числе технико-экономические 
показатели, объекта Соглашения

Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта Соглашения установлены в приложении к настоящим Условиям.

III. Обязательства концессионера по подготовке 
проектной документации объекта Соглашения

Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с концедентом в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» и управления внешнего благоустройства администрации города Перми проектную документацию, необходимую для создания объекта Соглашения, не позднее 5 месяцев со дня заключения Соглашения.

В процессе подготовки проектной документации концессионер обязан предоставить на согласование концеденту в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» и управления внешнего благоустройства администрации города Перми предварительные эскизные (архитектурные) и технологические решения, а также предварительный сметный расчет 
по созданию объекта Соглашения не позднее 3 месяцев со дня заключения Соглашения.

Проектная документация может предусматривать не более 2 пусковых комплексов создания объекта Соглашения с возможностью ввода в эксплуатацию недвижимого имущества, входящего в объект Соглашения, в том числе в пусковые комплексы, в течение сроков, предусмотренных Соглашением.

Первый пусковой комплекс должен содержать выполнение следующих мероприятий:

полное завершение работ в отношении здания крематория и его ввод в эксплуатацию, подключение и ввод в эксплуатацию сетей коммуникаций, обеспечивающих функционирование здания крематория, заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку ресурсов (тепло, электричество, вода, газ);

полное завершение работ в отношении здания административно-бытового корпуса с учетом технического состояния незавершенного строительством здания, а также подключение и ввод в эксплуатацию сетей коммуникаций, обеспечивающих функционирование здания административно-бытового корпуса и заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку ресурсов (тепло, электричество, вода);

строительство колумбарных стен вместимостью не менее 5000 ячеек;

приобретение, установка и автоматизация технологического оборудования крематория – не менее 2 шт. кремационных печей;

полное завершение работ в отношении водонапорной башни, противопожарного резервуара, общественного туалета с сетями инженерно-технического обеспечения, трансформаторной подстанции, кабельной линии, газопровода, артезианской скважины, котельной газовой, газорегуляторного пункта, очистных сооружений, их ввод в эксплуатацию в целях обеспечения деятельности крематория и заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку ресурсов (тепло, электричество, вода, газ);

выполнение работ по благоустройству территории вокруг здания крематория, предусматривающее обустройство входной группы, обеспечивающее беспрепятственное, безопасное движение транспорта и пешеходов;

всех иных мероприятий по созданию объекта Соглашения, необходимых для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

Второй пусковой комплекс должен содержать выполнение всех завершающих мероприятий по созданию объекта Соглашения, в том числе:

строительство колумбарных стен вместимостью не менее 10180 ячеек;

приобретение, установку кремационных печей (не более 2 шт.);

полное завершение работ по благоустройству территорий вокруг здания крематория и других объектов Соглашения.

Концессионер обязан обеспечить в соответствии с Соглашением:

проведение государственной экспертизы проектной документации 
в течение 3 месяцев со дня ее согласования концедентом в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» и управления внешнего благоустройства администрации города Перми;

проведение оценки достоверности сметной стоимости завершения строительства объекта Соглашения, определенной проектной документацией.

В течение 10 рабочих дней с момента получения государственной экспертизы проектной документации концессионер обязан передать концеденту 
в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми в 3 экземплярах заверенную копию проектной документации, а также заверенную копию заключения государственной экспертизы и заключения экспертизы достоверности сметной стоимости завершения строительства объекта Соглашения.

Концедент в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми одновременно с передачей Имущества, переданного для создания объекта Соглашения, направляет концессионеру документы, относящиеся к передаваемому имуществу и необходимые для исполнения Соглашения, в соответствии с Соглашением.

IV. Объем инвестиций в создание объекта Соглашения

Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание объекта Соглашения в объеме не менее 338592775 (триста тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто две тысячи семьсот семьдесят пять) руб. 00 коп.

V. Обязательства концессионера по осуществлению за свой счет 
страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения 
объекта Соглашения

С даты заключения Соглашения концессионер обязан исполнить обязательства за счет собственных средств по страхованию риска случайной гибели и (или) случайного повреждения:

Имущества, переданного для создания объекта Соглашения, в размере 
не менее 30 % от балансовой стоимости Имущества, переданного для создания объекта Соглашения;

объекта Соглашения, в том числе каждого пускового комплекса объекта Соглашения, в размере не менее 30 % от балансовой стоимости создаваемого объекта Соглашения, в том числе каждого пускового комплекса объекта Соглашения.

VI. Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, 
предусмотренной Соглашением

С использованием объекта Соглашения концессионер обязан осуществлять деятельность по кремации умерших и оказывать услуги по предоставлению зала прощания в порядке и сроки, установленные Соглашением, с соблюдением действующего законодательства, нормативных правовых актов Пермского края и города Перми в сфере ритуальных услуг и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия концедента в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Концессионер имеет право осуществлять иную деятельность по социальному обслуживанию населения (в сфере ритуальных услуг), в том числе:

по изготовлению и продаже предметов похоронного ритуала (венков, лент, цветов, ритуальной одежды, саванов, строп ритуальных, табличек ритуальных, урн для хранения праха умерших и прочего);

по обрядовым услугам (прощальным обедам, музыкальному сопровождению похорон, оформлению интерьера зала прощания, цветочного оформления похорон, предоставления услуг священнослужителей, услуг церемониймейстера, услуг грузчиков и прочего);

услуги по предоставлению на территории крематория мест в аренду для оказания сопутствующих погребению ритуальных услуг и продаже ритуальных товаров (торговых площадок, церковных лавок, мини-кафе и прочего);

услуги по перевозке людей к месту захоронения, перевозке умерших и/или предметов похоронного назначения к месту захоронения;

услуги по временному хранению тел умерших перед кремацией в холодильной камере;

услуги по оформлению документов, необходимых для погребения умершего (услуги агента);

по изготовлению и продаже предметов похоронного назначения, надмогильных сооружений и элементов благоустройства мест захоронений (памятников, крестов, раковин, оградок, столов, лавочек, цоколей, художественной ковки, скульптуры, тротуарной плитки, щебня и прочего);

услуги по установке (демонтажу) надмогильных сооружений и элементов благоустройства мест захоронений (памятников, крестов, раковин, оградок, столов, лавочек, цоколей и прочего);

услуги по гравировке, покраске, ремонту надмогильных сооружений и элементов благоустройства мест захоронений (памятников, крестов, раковин, оградок, столов, лавочек, цоколей и прочего);

услуги по предоставлению сингуматора (устройства, предназначенного 
для механического опускания гроба);

услуги по драпировке могилы тканью;

услуги по уходу за могилой (оформлению надмогильного холма, прополке, уборке поросли, годового обслуживания могилы и прочего);

прокат инвентаря для ухода за могилой (граблей, лопат и прочего инвентаря);

услуги по благоустройству места захоронения (посеву газона, посадке цветов, укладке плитки, отсыпке крошкой и прочего);

услуги по уборке места захоронения и вывозу строительного мусора после установки (демонтажа) надмогильных сооружений и элементов благоустройства мест захоронений;

услуги видео, панихиды (видеофильмов, слайд-шоу о жизни умершего 
и прочего).

VII. Срок действия Соглашения

Срок действия Соглашения составляет 49 лет со дня его заключения.

VIII. Срок передачи концессионеру объекта Соглашения

Концедент в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми обязан передать концессионеру Имущество, необходимое для создания объекта Соглашения, в течение 2 месяцев по акту приема-передачи для создания объекта Соглашения и осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением с даты заключения, на период действия Соглашения.

IX. Порядок предоставления концессионеру земельных участков, 
предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 
Соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды этих земельных участков, размер арендной платы (ставки арендной платы) 
за пользование земельным участком или земельными участками в течение 
срока действия Соглашения

Для создания объекта Соглашения и осуществления деятельности, предусмотренной настоящими Условиями и Соглашением, департамент земельных отношений администрации города Перми предоставляет концессионеру на правах аренды в соответствии с требованиями земельного законодательства, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию город Пермь, следующие земельные участки с:

кадастровым номером 59:01:0000000:82154 площадью 66207 кв. м;

кадастровым номером 59:01:0000000:1204 площадью 3038 кв. м;

кадастровым номером 59:01:0000000:80049 площадью 37599 кв. м;

кадастровым номером 59:01:0000000:1072 площадью 1928 кв. м;

кадастровым номером 59:01:0000000:82049 площадью 4791 кв. м;

кадастровым номером 59:01:0912009:66 площадью 10563 кв. м (далее – земельные участки).

Договор аренды земельных участков заключается на основании заявления концессионера в течение 30 дней с даты обращения концессионера с заявлением 
в департамент земельных отношений администрации города Перми в соответствии с подпунктом 23 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации без проведения торгов. Заявление о предоставлении земельных участков подается в департамент земельных отношений администрации города Перми 
не позднее 30 дней со дня заключения Соглашения.

Размер арендной платы по договорам аренды земельных участков устанавливается равным 4 % от кадастровой стоимости земельных участков, определенный в соответствии с Порядком определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и предоставленные 
в аренду без проведения торгов, утвержденным решением Пермской городской Думы от 24 марта 2015 г. № 68.

Договоры аренды земельных участков заключаются на период действия Соглашения.

Прекращение Соглашения является основанием прекращения договоров аренды земельных участков.

Концессионер в течение срока действия договора аренды земельных участков несет ответственность в установленном порядке за:

использование земельного участка не в соответствии с видом разрешенного использования и в границах, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости;

несвоевременное внесение, отсутствие арендной платы;

отсутствие свободного доступа департамента земельных отношений администрации города Перми и (или) его уполномоченных представителей на земельный участок с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора и требований земельного законодательства.

X. Цели и срок использования (эксплуатации) объекта Соглашения

Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, в том числе каждого пускового комплекса, с целью социального обслуживания населения в сфере ритуальных услуг в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами города Перми с даты государственной регистрации прав владения и пользования концессионера объектом Соглашения,
в том числе каждого пускового комплекса, и осуществлять такое использование до окончания срока действия Соглашения.

Срок использования (эксплуатации) концессионером объекта Соглашения – 
с даты государственной регистрации прав концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в объект Соглашения, в том числе 
в первый пусковой комплекс, в случае если объект Соглашения создается пусковыми комплексами до окончания срока действия Соглашения.

Концессионер обязан исполнять Соглашение в соответствии с целями, предусмотренными Соглашением, своими силами и (или) с привлечением третьих лиц. При этом концессионер несет ответственность за действия третьих лиц 
как за свои собственные действия.

XI. Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств 
по Соглашению, размеры предоставляемого 
обеспечения и срок, на который оно предоставляется

Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, в виде передачи концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита) 
в размере 10 % от объема инвестиций, указанного в разделе 4 настоящих Условий, на срок с даты заключения Соглашения до даты государственной регистрации прав концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в объект Соглашения.

XII. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения

Размер концессионной платы по Соглашению устанавливается по результатам конкурса на право заключения Соглашения, но не ниже 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп. в год.

Концессионная плата перечисляется в форме твердой суммы платежей, перечисляемых в бюджет города Перми ежегодно, один раз в год не позднее 
30 числа последнего месяца года, предшествующему оплачиваемому году с даты государственной регистрации прав владения и пользования концессионера недвижимым имуществом, входящим в объект Соглашения, в том числе в первый пусковой комплекс, в случае если объект Соглашения создается пусковыми комплексами, до даты прекращения Соглашения.

Размер концессионной платы подлежит увеличению в случае осуществления концессионером инвестиций в создание объекта Соглашения в объеме меньшем, чем 338592775 (триста тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто две тысячи семьсот семьдесят пять) руб. 00 коп., в следующем порядке: 1,00 руб. неосуществленных инвестиций влечет увеличение концессионной платы на 0,124 руб.

XIII. Обязательства концессионера по подготовке территории, необходимой 
для создания объекта Соглашения и для осуществления 
деятельности, предусмотренной Соглашением

Концессионер обязан за свой счет осуществить мероприятия по подготовке территории, необходимой для создания объекта Соглашения и осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, не позднее 1 месяца со дня получения концессионером разрешения на строительство объекта Соглашения.

К мероприятиям по подготовке территории, необходимой для создания объекта Соглашения, относятся:

устройство временной внутриплощадочной автодороги;

прокладка сети временного электроснабжения согласно техническим условиям, в том числе оплата затрат на подключение сети и ее содержание;

устройство площадок для складирования материалов и изделий из расчета их пятидневного запаса;

создание опорной геодезической сети;

размещение временных инвентарных зданий санитарно-бытового и административного назначения на строительной площадке, в том числе временного туалета;

предварительная вертикальная планировка;

ограждение строительной площадки;

установка в начале участка производства работ и при въезде на строительную площадку информационных щитов размером 2 х 2,5 м с указанием наименования объекта, наименования концедента и концессионера, фамилии, имени, отчества, должности и номера телефона лиц, ответственных за производство работ по объекту Соглашения, сроков начала и окончания работ;

иные необходимые мероприятия по подготовке территории, которую планируется использовать для создания объекта Соглашения.

XIV. Порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением 
концессионером условий Соглашения

Концедент в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми осуществляет контроль за соблюдением концессионером условий Соглашения, в том числе за:

соблюдением концессионером условий Соглашения в период создания объекта Соглашения в соответствии с Соглашением;

исполнением обязательств по осуществлению деятельности, установленной Соглашением;

исполнением обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением;

соблюдением сроков исполнения обязательств, указанных в Соглашении;

исполнением концессионером обязательств по вложению инвестиций 
в создание объекта Соглашения в объеме, установленном разделом 4 настоящих Условий, и за расходами концессионера на создание объекта Соглашения в соответствии с настоящими Условиями, проектной документацией и Соглашением.

Периодичность проверок в рамках контроля за созданием объекта Соглашения концессионера в ходе создания объекта Соглашения – не реже 1 раза в неделю в порядке, установленном Соглашением.

Периодичность проверок концессионера в рамках контроля по соблюдению концессионером условий Соглашения в ходе использования (эксплуатации) объекта Соглашения – 1 раз в полгода в порядке, установленном Соглашением.

Для осуществления контроля концедент в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми назначает уполномоченных представителей, имеющих право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить мероприятия, обеспечивающие контроль качества производства работ;

подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

осуществлять приемочный контроль;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества выполнения работ.

При завершении концессионером работ по созданию объекта Соглашения 
в течение 45 дней после наступления сроков исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, концедент в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми обязан оформить и подписать акт о соответствии созданного объекта Соглашения целевому назначению в порядке, установленном Соглашением.

Концедент в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» осуществляет контроль за исполнением концессионером Соглашения на этапе создания объекта Соглашения до момента подписания акта приемки выполненных работ по созданию объекта Соглашения, в том числе за:

сроками выполнения работ по созданию объекта Соглашения в соответствии с Соглашением;

созданием объекта Соглашения, обеспечением соблюдения законодательства в области строительства при создании объекта Соглашения;

рассмотрением и согласованием разработанной концессионером проектной документации в порядке, определенном Условиями и Соглашением, а также иных документов и материалов, подлежащих согласованию в соответствии с Соглашением, на этапе создания объекта Соглашения.

Для осуществления контроля концедент в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» назначает уполномоченных представителей, имеющих право:

присутствовать на объекте производства работ;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

осуществлять контроль за ходом производства работ и приемочный контроль;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля выполнения работ;

производить мероприятия, обеспечивающие контроль качества производства работ;

подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества выполнения работ.

При завершении концессионером работ по созданию объекта Соглашения 
в течение 45 дней после наступления сроков исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, концедент в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» оформляет и подписывает акт приемки выполненных работ по созданию объекта Соглашения, в том числе по каждому пусковому комплексу объекта Соглашения.

При завершении концессионером работ по созданию объекта Соглашения концедент в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми в течение 45 дней после наступления сроков исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, подписывает акт об исполнении концессионером своих обязательств по созданию объекта Соглашения на основании следующих документов:

акта приемки выполненных работ по созданию объекта Соглашения, в том числе по каждому пусковому комплексу объекта Соглашения, подписанного концедентом в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» и концессионером;

акта о соответствии созданного объекта Соглашения, в том числе по каждому пусковому комплексу объекта Соглашения, целевому назначению, подписанного концедентом в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми и концессионером;

бухгалтерской справки концессионера о вложенных в создание объекта Соглашения, в том числе каждого пускового комплекса, инвестициях;

справки о балансовой стоимости созданного объекта Соглашения, в том числе каждого пускового комплекса;

положительного заключения инспекции регионального государственного строительного надзора о соответствии построенных (реконструированных) объектов капитального строительства, входящих в объект Соглашения, требованиям технических регламентов и проектной документации по результатам проведения итоговых проверок, которое выдается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края;

разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок, котельной, тепловых энергоустановок и тепловых сетей, которое выдается Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Пермского края 
(Ростехнадзор Пермского края);

выписок из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающих государственную регистрацию прав собственности муниципального образования город Пермь на недвижимое имущество, входящее в объект Соглашения.

XV. Порядок внесения изменений в Соглашение

Соглашение может быть изменено по соглашению сторон в порядке, установленном законодательством.

Условия Соглашения, определенные на основании настоящих Условий 
и конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению сторон Соглашения только на основании решения органа местного самоуправления.

Соглашение может быть изменено по требованию одной из сторон решением суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

Изменение существенных условий Соглашения, в том числе срока его действия, осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в соответствии с законодательством.

XVI. Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Соглашением.

Концессионер в течение срока действия Соглашения несет ответственность перед концедентом в порядке, установленном Соглашением:

в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми за:

отказ в приеме и подписании акта приема-передачи объекта Соглашения;

отказ (уклонение) от осуществления за счет концессионера государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество, входящее в объект Соглашения;

несвоевременное внесение, отсутствие в установленные Соглашением сроки концессионной платы за объект Соглашения;

отсутствие государственной регистрации прекращения прав концессионера на владение и пользование объектом Соглашения в течение 3 месяцев со дня прекращения действия Соглашения;

иные нарушения, установленные Соглашением;

в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» за:

допущенное при создании объекта Соглашения нарушение требований, установленных Соглашением, требований технических и правовых нормативных актов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения;

допущенное при выполнении работ по капитальному ремонту объекта соглашения нарушение требований, установленных Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству данных работ;

нарушение сроков по передаче объектов, входящих в объект Соглашения, установленных Соглашением;

качество работ по созданию объекта Соглашения в течение 5 лет с даты введения объекта Соглашения в эксплуатацию;

непредставление оригиналов технических и кадастровых паспортов, документов, подтверждающих ввод объекта Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством, сведений о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости завершенного строительством объекта, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации права муниципальной собственности на объект Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

отсутствие договора авторского надзора за созданием объекта Соглашения;

отсутствие разрешения на строительство, которое необходимо получить 
в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми не позднее 1 месяца с момента получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;

отсутствие (проведение не в полном объеме) мероприятий по подготовке территории, необходимых для создания объекта Соглашения, не позднее 1 месяца со дня получения концессионером разрешения на строительство объекта Соглашения;

необеспечение ввода в эксплуатацию объекта Соглашения с установленными технико-экономическими показателями, указанными в приложении к настоящим Условиям, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в Соглашении;

неисправное эксплуатационное состояние, несоответствие техническим, санитарным, противопожарным, экологическим и иными обязательным правилам 
и нормам объекта Соглашения, в том числе отсутствие содержания благоустройства территории объекта Соглашения;

непредставление в период создания объекта Соглашения отчетности в форме акта о результатах контроля по исполнению концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением,

иные нарушения, установленные Соглашением;

в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми за:

объем вложенных инвестиций в создание объекта Соглашения в размере менее 338592775 (триста тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто две тысячи семьсот семьдесят пять) руб. 00 коп.;

отсутствие использования (эксплуатации) объекта Соглашения с даты государственной регистрации прав владения и пользования концессионера объектом Соглашения;

прекращение (приостановление) деятельности в целях социального обслуживания населения (в сфере ритуальных услуг), а именно осуществление услуг 
и деятельности, в том числе кремации умерших, отказ в предоставлении зала прощания без согласия концедента в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

нарушение порядка деятельности крематория, действующего на территории города Перми;

осуществление иной деятельности, не связанной с социальным обслуживанием населения в сфере ритуальных услуг;

отсутствие страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения Имущества, переданного для создания объекта Соглашения, 
и объекта Соглашения в размере не менее 30 % от балансовой стоимости создаваемого объекта Соглашения;

отказ в предоставлении специализированной службе по вопросам похоронного дела города Перми (далее – Специализированная служба) услуги 
по кремации умерших по стоимости услуг, входящих в гарантированный перечень по вопросам похоронного дела города Перми услуг по погребению, утвержденный правовым актом города Перми (далее – гарантированный перечень);

отсутствие обеспечения доступа к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в разделе 6 Условий и Соглашении;

отсутствие обмена (отказ в обмене) информацией со Специализированной службой по вопросам организации предстоящих кремаций умерших в рамках оказания гарантированного перечня услуг по погребению;

отсутствие организации ведения журнала кремаций умерших, своевременного внесения в него данных о выполненных кремациях;

отсутствие обеспечения доступа Специализированной службе к журналу 
и возможности регистрации предстоящих кремаций в рамках гарантированного перечня услуг по погребению;

отсутствие обеспечения еженедельного представления в адрес Специализированной службы информации о всех видах и количестве произведенных погребений умерших;

отсутствие обеспечения необходимых условий для пользования Специализированной службой инженерными сетями и коммуникациями, необходимыми для осуществления деятельности по погребению умерших на кладбище «Восточное» города Перми;

непредставление в период создания и использования объекта Соглашения 
информации об исполнении концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе по кремации умерших;

отказ (уклонение) от подписания акта о результатах контроля по результатам осуществления проверок за соблюдением концессионером условий Соглашения;

отказ от устранения (нарушение сроков устранения) выявленных в ходе осуществления контроля за деятельностью концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение концессионером условий Соглашения в сроки, установленные претензией;

иные нарушения, установленные Соглашением;

в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика», управления внешнего благоустройства администрации города Перми, департамента имущественных отношений администрации города Перми и (или) его уполномоченных представителей за отсутствие обеспечения доступа к Имуществу, переданному для создания объекта Соглашения, объекту Соглашения, 
а также за негативные последствия, возникшие в отношении Имущества, переданного для создания объекта Соглашения, и объекта Соглашения в результате действий третьих лиц.

XVII. Порядок возмещения расходов концедента и концессионера
в случае досрочного расторжения Соглашения

В случае досрочного расторжения Соглашения концессионер вправе потребовать от концедента возмещения расходов на создание объекта Соглашения, 
за исключением понесенных концедентом расходов на создание объекта Соглашения.

Концессионер и концедент в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми производят сверку расходов на последний день срока действия Соглашения, о чем подписывают акт сверки в течение 20 дней 
с даты прекращения Соглашения.

Концедент в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми обязан подписать акт сверки или направить концессионеру мотивированные замечания не позднее 60 дней с даты получения от концессионера.

Концедент в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми обязуется обеспечить компенсацию расходов концессионера за счет средств бюджета муниципального образования город Пермь не позднее 
180 дней с даты прекращения Соглашения.

Расходы концессионера в связи с созданием объекта Соглашения, 
в том числе каждого пускового комплекса объекта Соглашения, не подлежат возмещению концедентом в случае расторжения Соглашения по вине концессионера.

В случае досрочного расторжения Соглашения по инициативе концессионера, но не по вине концедента, расходы концессионера в связи с созданием объекта Соглашения, в том числе каждого пускового комплекса, возмещению концедентом не подлежат.

XVIII. Иные условия

Концессионер обязан предоставлять Специализированной службе услуги 
по кремации умерших по стоимости услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, утвержденной правовым актом города Перми.

Концессионер обязан предоставить на период действия Соглашения с даты государственной регистрации прав владения и пользования концессионера недвижимым имуществом, входящим в объект Соглашения, в пользование Специализированной службе для осуществления деятельности в сфере ритуальных услуг следующее недвижимое имущество:

нежилые помещения в здании административно-бытового корпуса, имеющие душевую и санитарный узел, общей площадью не менее 100 кв. м.

При взаимодействии со Специализированной службой концессионер обязан:

обеспечить необходимые условия для осуществления Специализированной службой деятельности в соответствии с действующим законодательством в рамках Соглашения;

обеспечить возможность Специализированной службе оказывать услуги населению по захоронению в рамках деятельности, предусмотренной федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Перми, в том числе деятельности в рамках гарантированного перечня услуг по погребению;

обеспечить свободный доступ сотрудников Специализированной службы 
в общественные помещения в здании крематория и на территорию кладбища «Восточное» города Перми.

Соглашение может содержать иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации, правовым актам города Перми, а также настоящим Условиям.

Приложение к Условиям концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное»

Описание и технико-экономические показатели объекта Соглашения

| № | Наименование объекта | Наименование показателя | Значение | Примечания | Объем предполагаемых инвестиций, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание крематория с сетями инженерно-технического обеспечения (архитектурно-планировочное решение должно соответствовать проекту шифр 06-2009-ГП) | количество этажей | 2 |  | 57301360,00 |
|  |  | площадь застройки | 3078,9 кв. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | площадь полезная | 3122,3 кв. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | строительный объем | 13484,2 куб. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | общая площадь | 3623,4 кв. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | высота здания в наивысшей точке | 12,5 м |  |  |
|  |  | высота потолков в помещении | от 3,0 м |  |  |
|  |  | доступность для маломобильных групп | до 7,4 м |  |  |
|  |  | сети отопления |  |  |  |
|  |  | расход тепла | 197200 В 1 |  |  |
|  |  | температура теплоносителя на подающем трубопроводе | 95⁰ С 1 |  |  |
|  |  | температура теплоносителя на обратном трубопроводе | 70⁰ С 1 |  |  |
|  |  | сети вентиляции |  |  |  |
|  |  | расход тепла | 253595 Вт 1 |  |  |
|  |  | сети водоснабжения |  |  |  |
|  |  | температура горячего водоснабжения | не менее 60 ⁰С2 |  |  |
|  |  | потребный напор на вводе для сети хозяйственно-питьевого водоснабжения | не менее 13 м. вод. ст. 2 |  |  |
|  |  | потребный напор на вводе для сети противопожарного водопровода | не менее 28 м. вод. ст.2 |  |  |
|  |  | потребный напор на вводе для сети горячего водоснабжения | не менее 23 м. вод. ст. 2 |  |  |
|  |  | расчетный расход для сети хозяйственно-питьевого водоснабжения | не менее 0,52 л/с 2 |  |  |
|  |  | расчетный расход для сети противопожарного водопровода для общественных зданий категории «В» с большим пребыванием людей | не менее 2 х 2,5 л/с 2 |  |  |
|  |  | расчетный расход для сети противопожарного водопровода для производственных зон категории «В» объемом помещения до 5000 куб. м | не менее 2 х 2,5 л/с 2 |  |  |
|  |  | расчетный расход для сети горячего водоснабжения | не менее 0,51 л/с 2 |  |  |
|  |  | сети канализации |  |  |  |
|  |  | расчетный расход | не менее 2,2 л/с |  |  |
|  |  | рабочий объем выгребной ямы для отвода стоков при выполнении кремации и подготовки к обряду | не более 5,65 куб. м |  |  |
|  |  | электрические сети |  |  |  |
|  |  | напряжение сети рабочего освещения | 220 В |  |  |
|  |  | напряжение сети аварийного освещения | 220 В |  |  |
|  |  | напряжение сети ремонтного освещения | 220 В |  |  |
|  |  | установленная мощность рабочего освещения | не более 67 кВт 2 |  |  |
|  |  | установленная мощность аварийного освещения | не менее 6,6 кВт 2 |  |  |
|  |  | годовой расход электроэнергии | не более 207,77 МВт/ч 2 |  |  |
|  |  | освещаемая площадь | не менее 4147,2 кв. м 2 |  |  |
|  |  | сопротивление заземляющего устройства | не более 4 Ом |  |  |
|  | Большой траурный зал | пропускная способность зала | не менее 100 чел./час |  |  |
|  | Малый траурный зал | пропускная способность зала | не менее 50 чел./час |  |  |
| 1.1 | Кремационное оборудование | количество печей тип STANDARD MONOBLOK TSM-11PO/S-120 фирмы «TABO-CS» (Чехия) | от 2 до 4 шт. | или аналог | 76922052,00 |
|  |  | рабочая температура в камере дожига | мин. 850 ⁰С |  |  |
|  |  | максимальная допустимая рабочая температура | 1150 ⁰С 2 |  |  |
|  |  | возможная производительность одной печи | не менее 5000 кремаций в год | при режиме работы 5 х 24 часов в неделю |  |
|  |  | максимальная отопительная мощность печи | 640 кВт 2 |  |  |
|  |  | количество горелок | не менее 2 шт. 2 |  |  |
|  |  | установленная мощность электричества для печи | не более 12 кВт 2 |  |  |
|  |  | максимальная мощность горелок: |  |  |  |
|  |  | главная горелка | 320 кВт 2 |  |  |
|  |  | горелка дожига | 320 кВт 2 |  |  |
|  |  | мощность теплообменника без горелки | не менее 160 кВт 2 |  |  |
|  |  | установленная мощность электричества для теплообменника | не более 18 кВт 2 |  |  |
|  |  | максимальное содержание вредных веществ в отводящих дымовых газах: |  |  |  |
|  |  | прах (пылеватые частицы) | 50 мг/куб. м |  |  |
|  |  | оксид углерода CO | 100 мг/куб. м |  |  |
|  |  | двуокись азота NO₂ | 250 мг/куб. м |  |  |
|  |  | органические соединения, выраженные как суммарный углерод C | 10 мг/куб. м |  |  |
| 1.2 | Камеры холодильные | кассетного типа на 5 мест | 3 шт. |  | 2152235,00 |
| 2 | Административно-бытовой корпус | количество этажей | 2 |  | 6779388,00 |
|  |  | общая площадь | 659 кв. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | строительный объем | 3026 куб. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | общий расход тепла на отопление | не более 74,3 кВт 2 |  |  |
|  |  | расчетный расход воды для сетей водоснабжения | не менее 1,05 л/с 2 |  |  |
|  |  | расчетный расход воды для сетей водоотведения | не менее 2,65 л/с 2 |  |  |
|  |  | расчетный расход воды для сетей противопожарного водоснабжения | не менее 10 л/с 2 |  |  |
|  |  | доступность для маломобильных групп |  |  |  |
| 3 | Водонапорная башня 4 | высота | 19,42 м |  | - |
|  |  | емкость | не менее 25 куб. м 2 |  |  |
| 4 | Противопожарный резервуар | объем | не более 400 куб. м 2 |  | 891023,00 |
| 5 | Общественный туалет | количество этажей | 1 |  | 1777607,00 |
|  |  | сети внутреннего водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
|  |  | расчетный расход воды | не менее 5,9 куб. м 2 |  |  |
|  |  | унитаз | не менее 5 шт. 2 |  |  |
|  |  | умывальник | не менее 3 шт. 2 |  |  |
|  |  | сети внутреннего электроснабжения и освещения |  |  |  |
|  |  | светильники | не менее 4 шт. 2 |  |  |
|  |  | установленная мощность электросети | не более 22 кВт |  |  |
|  |  | напряжение электросети | 380/220 В |  |  |
|  |  | доступность для маломобильных групп |  |  |  |
| 5.1 | Наружные сети водоснабжения | протяженность сети | не менее 45 м 4 |  | 305964,00 |
|  |  | расчетный расход для противопожарного водопровода | не менее 20 л/с |  |  |
|  |  | расчетный расход для хозяйственно-питьевого водопровода | не менее 0,6 л/с |  |  |
| 5.2 | Наружные сети канализации | протяженность сети | не менее 306 м 4 |  | 1017785,00 |
|  |  | расчетный расход | 2,2 л/с |  |  |
| 6 | Кабельная линия, трансформаторная подстанция | количество силовых трансформаторов | 2 шт. |  | - |
|  |  | мощность силового трансформатора | 250 кВА |  |  |
|  |  | площадь | 69,7 кв. м 4 |  |  |
| 6.1 | Внутриплощадочные сети электроснабжения | протяженность сети | не менее 1646 м 4 |  | 10333712,00 |
|  |  | напряжение кабельных линий | 0,4 кВ |  |  |
|  |  | установленная мощность | 723,4 кВт |  |  |
|  |  | расчетная мощность | 485,7 кВт |  |  |
|  |  | годовой расход электроэнергии | не более 2600 Мвт/ч | в том числе на отопление не более 1350 МВт/ч |  |
|  |  | сопротивление заземляющего устройства | не более 4 Ом |  |  |
| 6.2 | Сети наружного освещения | напряжение кабельных линий | 0,4 кВ |  |  |
|  |  | установленная мощность | 35,3 кВт |  |  |
|  |  | годовой расход электроэнергии | не более 90 МВт/ч |  |  |
|  |  | освещенность автодорог | не менее 5 лк |  |  |
|  |  | освещение (светильники) | не менее 201 шт. | архитектурно-планировочное решение должно соответствовать проекту шифр 06-2009-ГП |  |
| 7 | Газопровод 4 | общая протяженность | 1911,8 м |  | 67724,00 |
|  |  | газопровод высокого давления 1 категории подземный стальной d = 57 х 3,5 мм | 3,5 м |  |  |
|  |  | газопровод высокого давления 1 категории надземный стальной d = 57 х 3,5 мм | 5,5 м |  |  |
|  |  | газопровод среднего давления подземный полиэтиленовый d = 63 х 58 - 19,5 м, d =160 х 9,1 мм | 1871,0 м |  |  |
|  |  | газопровод среднего давления подземный стальной d = 57 х 3,5 мм | 4 м |  |  |
|  |  | газопровод среднего давления подземный стальной d = 159 х 4,5 мм | 1,5 м |  |  |
|  |  | газопровод среднего давления надземный стальной d = 219 х 6 мм | 5,3 м |  |  |
|  |  | газопровод надземный d= 57 х 3,5 мм | 1,5 м |  |  |
| 7.1 | Газоснабжение | давление газа перед горелкой печи | 30 кПа 3 |  | 860362,00 |
|  |  | максимальный расчетный расход газа на крематорий | 260 куб. м/ч |  |  |
|  |  | минимальный расчетный объем газа на котельную | 48 куб. м/ч |  |  |
|  |  | максимальный расход газа на печь | 65 куб. м/ч |  |  |
| 7.2 | Тепловые наружные сети | протяженность сети | не менее 233 м 4 |  | 849767,00 |
|  |  | температура теплоносителя на подающем трубопроводе | 95⁰ С 1 |  |  |
|  |  | температура теплоносителя на обратном трубопроводе | 70⁰ С 1 |  |  |
|  |  | температура горячего водоснабжения | не менее 60 ⁰С 2 |  |  |
|  |  | категория трубопроводов | IV |  |  |
|  |  | минимальный тепловой поток для АБК | 0,143471 МВт | в том числе на отопление 0,0304 Мвт, на вентиляцию 0,0405 Мвт, на горячее водоснабжение 0,072571 Мвт |  |
|  |  | минимальный тепловой поток для крематория | 0,505045 МВт | в том числе на отопление 0,19771 Мвт, на вентиляцию 0,259 Мвт, на горячее водоснабжение 0,052335 Мвт |  |
| 8 | Артезианская скважина | расчетный дебит | не менее 5,0 куб. м/ч |  | 4106354,00 |
| 9 | Электроснабжение артезианской скважины | протяженность сети | не менее 1423 м 4 |  |  |
| 10 | Колумбарий (архитектурно-планировочное решение должно соответствовать проекту шифр 06-2009-ГП) | площадь участка в границах квартала № 3 | 21616 кв. м | +10 % 1 | 109663496,00 |
|  |  | площадь участка в границах квартала № 6 | 9410 кв. м | +10 % 1 |  |
|  |  | площадь застройки колумбария квартал № 3 | 3874 кв. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | площадь застройки колумбария квартал № 6 | 713 кв. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | площадь проездов квартал № 3 | 14252 кв. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | площадь проездов квартал № 6 | 8452 кв. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | площадь озеленения квартал № 3 | 3490 кв. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | площадь озеленения квартал № 6 | 245 кв. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | вместимость для урновых захоронений | не менее 15180 шт. |  |  |
|  |  | стена колумбария тип i | размер ячейки 400 х 460 мм и глубина 390 мм | кирпичная двухсторонняя стена с нишами в три ряда по высоте (в почетном квартале колумбария) |  |
|  |  | стена колумбария тип ii | размер ячейки 450 х 450 мм и глубина 400 мм | стены из унифицированных бетонных блоков на четыре ячейки, двухъярусное расположение блоков, то есть четыре ряда ячеек по высоте |  |
|  |  | стена колумбария тип iii | размер ячейки 450 х 450 мм и глубина 400 мм | двухсторонние стены из унифицированных бетонных блоков на четыре ячейки, трехъярусное расположение блоков, то есть шесть рядов ниш по высоте |  |
|  |  | доступность для маломобильных групп |  |  |  |
| 11 | Котельная газовая 4 | теплопроизводительность номинальная | 1,6 МВт |  | - |
|  |  | температура теплофикационной воды: |  |  |  |
|  |  | подающей | 368 К |  |  |
|  |  | обратной | 343 К |  |  |
|  |  | подача воды в теплосеть | 40 куб. м/ч |  |  |
|  |  | рабочее давление воды | до 0,6 Мпа |  |  |
|  |  | расход топлива на котельную | 187 куб. м/ч |  |  |
|  |  | удельный расход условного топлива на 1 гкал/ч отпущенного тепла | 0,156 |  |  |
|  |  | присоединительное давление газа | не более 0,3 Мпа |  |  |
|  |  | установленная мощность токоприемников | 32 кВт |  |  |
|  |  | расчетная мощность | 20,46 кВт |  |  |
|  |  | напряжение | 380/220 В |  |  |
|  |  | степень надежности электроснабжения | II |  |  |
|  |  | степень огнестойкости | IV |  |  |
|  |  | категория помещений | Г |  |  |
| 12 | Газорегуляторный пункт блочного типа 4 | пропускная способность | 448,8 куб. м/ч |  | - |
|  |  | максимальная пропускная способность | 1266,7 куб. м/ч |  |  |
|  |  | давление на входе | 0,8 Мпа |  |  |
|  |  | давление на выходе | 0,3 Мпа |  |  |
|  |  | условный диаметр входного патрубка | 50 мм |  |  |
|  |  | условный диаметр выходного патрубка | 200 мм |  |  |
| 13 | Очистные сооружения 4 | производительность | не менее 50 куб. м/сутки 2 |  | - |
| 14 | Элементы благоустройства территории 2 (архитектурно-планировочное решение должно соответствовать проекту шифр 06-2009-ГП) | общая площадь проездов, тротуаров и площадок | не менее 19805 кв. м |  | 65563946,00 |
|  |  | проезды | асфальтобетонное покрытие |  |  |
|  |  | тротуары вдоль главной аллеи | тротуарная плитка |  |  |
|  |  | площадки перед крематорием (с заездом машин) | тротуарная плитка |  |  |
|  |  | скамьи | не менее 288 шт. | тип I С-1 |  |
|  |  | или аналог |  |  |  |
|  |  | урны для мусора | не менее 206 шт. | тип I |  |
|  |  | или аналог |  |  |  |
|  |  | капитальные навесы над скамейками возле колумбарных стен | не менее 22 шт. |  |  |
|  |  | общая площадь озеленения | не менее 4242,4 кв. м |  |  |
|  |  | деревья | не менее 181 шт. |  |  |
|  |  | кустарники | не менее 90 шт. |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 338592775,00 |

---------------------------------

1 Показатели приняты в соответствии с разработанным проектом шифр 06-2009-ГП, получившим положительное заключение краевого государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Пермского края» от 28 июля 2010 г. № 59-1-5-0251-10, 
и могут быть уточнены при внесении изменений в проектную документацию.

2 Показатели могут быть улучшены исходя из требований актуализированной нормативной документации.

3 Показатель, который должен быть определен исходя из технических характеристик оборудования.

4 Показатель определен по фактическим характеристикам построенного сооружения.

| Предлагаемый к реализации проект шифр 06-2009-ГП, прошедший государственную экспертизу Пермского края, разработан по исходным данным |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Климатический подрайон строительства | 1В |
| Зона влажности | нормальная |
| Расчетное значение веса снегового покрова | 3,2 кПа |
| Нормативное значение ветрового давления | 0,3кПа |
| Расчетная зимняя температура воздуха: |  |
| наиболее холодной пятидневки | - 36⁰С |
| наиболее холодных суток с коэффициентом обеспеченности 0,92 | - 39⁰С |
| Уровень ответственности здания | II |
| Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| Класс функциональной пожарной опасности | Ф 3,5 |
| Степень огнестойкости здания | II |

Примечание. При разработке проектной документации, необходимой для создания объекта Соглашения, материалы и оборудование должны иметь параметры и характеристики не ниже указанных в приложении к Условиям концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное».

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации города Перми от 22.03.2018 № 167

КРИТЕРИИ И ПАРАМЕТРЫ

конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное»

| Наименование критериев конкурса | Параметры критериев конкурса |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начальное значение критерия (Q) | коэффициент значимости критерия (К) | увеличение или уменьшение начального значения критерия конкурса |

| 1. Срок создания объекта концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» (дней) (Т) 1 | цифровое значение в днях | 0,5 | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Размер концессионной платы (руб./год) (L) 2 | цифровое значение в рублях (без учета НДС) | 0,5 | увеличение |

--------------------------

1 Наименьший срок создания объекта концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» определяется путем уменьшения установленного начального значения, величина которого рассчитывается по содержащемуся в конкурсном предложении условию и определяется путем умножения заданного конкурсной документацией коэффициента на отношение разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и значения, содержащегося в конкурсном предложении условия, к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий:

| Коэффициент значимости (К) | x | максимальное значение критерия среди всех предложений (Qmax) | - | значение критерия, предложенное заявителем (Qn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимальное значение критерия среди всех предложений (Qmax) | - | минимальное значение критерия среди всех предложений (Qmin) |

Балл рассчитывается по формуле: Т = К x (Qmax - Qn) / (Qmax - Qmin).

2 Наибольший критерий конкурса определяется путем увеличения начального значения, которое рассчитывается по содержащемуся в конкурсном предложении условию и определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения, содержащегося в конкурсном предложении условия, и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий:

| Коэффициент значимости (К) | x | значение критерия, предложенное заявителем (Yn) | - | минимальное значение критерия среди всех предложений (Ymin) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимальное значение критерия среди всех предложений (Ymax) | - | минимальное значение критерия среди всех предложений (Ymin) |

Балл рассчитывается по формуле: L = К x (Yn - Ymin) / (Ymax - Ymin).

Общий балл (ОБ) по всем критериям оценки заявок участников конкурса рассчитывается как сумма баллов, набранных по критериям оценки заявок, с применением к каждому критерию оценки соответствующих коэффициентов значимости, по формуле: ОБ (1-n) = Т + L.