19.03.2018

155

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 
2017 г. № 866 (в ред. от 20.12.2017 № 1162).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми  			                                                       Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
города Перми

от 19.03.2018 № 155

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 18 октября 2017 г. № 866

- В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 313041,200 | 339266,200 | 362253,000 |
|  | бюджет города Перми | 313041,200 | 339266,200 | 362253,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 313041,200 | 339266,200 | 362253,000 |
|  | бюджет города Перми | 313041,200 | 339266,200 | 362253,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение соответствия имущественных комплексов образовательных организаций лицензионным требованиям |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние | бюджет города Перми | 313041,200 | 339266,200 | 362253,000 |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  | 0,000 | 68961,800 | 31942,400 |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 313041,200 | 270304,400 | 330310,600 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | - бюджет города Перми | 313041,200 | 339266,200 | 362253,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | - бюджет города Перми | 313041,200 | 339266,200 | 362253,000 |

3. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
подпрограммы 1.1 «Приведение имущественных комплексов муниципальных

образовательных организаций города Перми в нормативное состояние»

муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Проведение ремонтных работ восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций | ДОУ | количество восстанавливаемых ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | ед. | - | 2 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 68961,800 | 31942,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 68961,800 | 31942,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 68961,800 | 31942,400 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 68961,800 | 31942,400 |
| - 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций | ДОУ | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 4 | - | - | бюджет города Перми | 56585, 600 | 17152, 800 | 104000,000 |
|  |  |  | количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | СОШ | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 5 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 88527, 100 | 194439,200 | 145703,100 |
|  |  |  | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | УДО | количество УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 58325,200 | 53100,100 | 0, 000 |
|  |  |  | количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 1 | 1 | - |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 203437,900 | 264692,100 | 249703,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 203437,900 | 264692,100 | 249703,100 |
| 1.1.2.2 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь приобретаемых (построенных) и реконструированных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательной организации | ДОУ | количество ДОУ, для которых приобретаются оборудование, мебель | ед. | 1 | 1 | 2 | бюджет города Перми | 12930,800 | 5612, 300 | 18183,900 |
|  |  | СОШ | количество СОШ, для которых приобретаются оборудование, мебель | ед. | 3 | - | 2 | бюджет города Перми | 96672,500 | 0, 000 | 62423,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 109603,300 | 5612, 300 | 80607, 500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 109603,300 | 5612, 300 | 80607, 500 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 313041,200 | 270304,400 | 330310,600 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 313041,200 | 339266,200 | 362253,000 |

4. Приложение изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных

организаций города Перми в нормативное состояние»

муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных

организаций города Перми»

на 2018 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество объектов, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 56585,600 |
|  |  |  |  |  | количество объектов, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 4 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.1 | Оплата работ по текущему ремонту здания (бассейна) МАДОУ «Детский сад № 120» г.Перми по ул. Строителей, 14 | МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4924,500 |
| 1.1.2.1.1.1.2 | Выполнение работ по устройству теневого навеса, приобретение оборудования, мебели МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 266» г. Перми по ул. Чайковского, 8 | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 266» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная счет-фактура на приобретение оборудования, мебели) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 870,100 |
| 1.1.2.1.1.1.3 | Выполнение работ по устройству теневого навеса, приобретение оборудования, мебели МБДОУ «Детский сад № 295» г. Перми по ул. Лядовской, 101 | МБДОУ «Детский сад № 295» г.Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная счет-фактура на приобретение оборудования, мебели) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 870,100 |
| 1.1.2.1.1.1.4 | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 355 «Чулпан» г. Перми по ул. Аркадия Гайдара, 11 | МАДОУ «ЦРР - детский сад № 355 «Чулпан» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11743,200 |
| 1.1.2.1.1.1.5 | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми по ул. Карбышева, 78а, оплата работ по текущему ремонту здания, оплата проектно-сметной документации (далее – ПСД) на текущий ремонт здания, разработка ПСД на капитальный ремонт здания | МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, акт выполненных работ, разработанная ПСД) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 8049,500 |
| 1.1.2.1.1.1.6 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми по ул. 2-й Линии, 21, выполнение работ по капитальному ремонту здания, выполнение работ по технологическому присоединению, разработка ПСД на капитальный ремонт системы теплоснабжения, капитальный ремонт системы теплоснабжения | МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (разработанная ПСД, акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, акт выполненных работ) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 21228,100 |
| 1.1.2.1.1.1.7 | Оплата работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 411» г. Перми по ул. Целинной, 11а | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 411» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1501,500 |
| 1.1.2.1.1.1.8 | Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), хозяйственных товаров, кухонной, столовой посуды для приобретаемого здания МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми по ул. Чернышевского, 17в | МАДОУ «Детский сад № 421» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7398,600 |
| 1.1.2.1.1.2 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество объектов, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 5 | бюджет города Перми | 88527,100 |
|  |  |  |  |  | количество объектов, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.2.1 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 30» г. Перми по ул. Ивана Франко, 43 | МАОУ «СОШ № 30» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 51793,000 |
| 1.1.2.1.1.2.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по ул. Нестерова, 18 | МАОУ «СОШ № 42» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7011,100 |
| 1.1.2.1.1.2.3 | Оплата работ по текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 74» г. Перми по ул. Ивана Франко, 49 | МАОУ «СОШ № 74» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7400,200 |
| 1.1.2.1.1.2.4 | Оплата работ по текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 104 с углубленным изучением предметов культурологического профиля» г. Перми по ул. Барнаульской, 4 | МАОУ «СОШ № 104» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5822,800 |
| 1.1.2.1.1.2.5 | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми по ул. Старцева, 1а | МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10000,000 |
| 1.1.2.1.1.2.6 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми по ул. Крупской, 80 | МАОУ «СОШ № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (разработанная ПСД) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6500,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов УДО | УДО | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество объектов, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 58325,200 |
|  |  |  |  |  | количество объектов, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.3.1 | Проведение капитального ремонта здания спортивного комплекса «Прикамье» по ул. Ласьвинской, 1, разработка ПСД на капитальный ремонт здания, оплата ПСД на текущий ремонт здания | МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, разработанная ПСД) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 51270,400 |
| 1.1.2.1.1.3.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми по ул. Советской, 96 | МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7054,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 203437, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 203437, 900 |
| 1.1.2.2 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь приобретаемых (построенных) и реконструированных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для ДОУ | ДОУ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество ДОУ, для которых приобретаются оборудование, мебель | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12930,800 |
| 1.1.2.2.1.1.1 | Приобретение мебели, оборудования, которое относится к полномочиям города Перми (для медицинского блока и прочего оборудования), инвентаря (мягкого, хозяйственного, кухонного и прочего), хозяйственных товаров, кухонной, столовой посуды для приобретаемого здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 397» г. Перми по ул. Грибоедова, 68в | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 397» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12930,800 |
| 1.1.2.2.1.2 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для СОШ | СОШ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество СОШ, для которых приобретаются оборудование, мебель | ед. | 3 | бюджет города Перми | 96672,500 |
| 1.1.2.2.1.2.1 | Приобретение мебели, оборудования, которое относится к полномочиям города Перми (для медицинского блока и прочего), инвентаря (мягкого, хозяйственного, кухонного и прочего), хозяйственных товаров, кухонной, столовой посуды для МАОУ «СОШ № 30» г. Перми по ул. Ивана Франко, 43 | МАОУ «СОШ № 30» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 41615,700 |
| 1.1.2.2.1.2.2 | Приобретение мебели, оборудования, которое относится к полномочиям города Перми (для медицинского блока и прочего), инвентаря (мягкого, хозяйственного, кухонного и прочего), хозяйственных товаров, кухонной, столовой посуды для приобретаемого здания нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по ул. Нестерова, 18 | МАОУ «СОШ № 42» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25107,300 |
| 1.1.2.2.1.2.3 | Приобретение мебели, оборудования, которое относится к полномочиям города Перми (для медицинского блока и прочего), инвентаря (мягкого, хозяйственного, кухонного и прочего), хозяйственных товаров, кухонной, столовой посуды для приобретаемого здания МАОУ «СОШ № 59» г. Перми по проспекту Парковому, 8а | МАОУ «СОШ № 59» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 29949,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 109603, 300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 109603, 300 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 313041, 200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 313041, 200 |