28.03.2018

184

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Пермского края от 21 октября 2016 г. № 962-п «Об утверждении Правил предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края», от 14 марта 2018 г. 
№ 110-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края 
на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда 
на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 
2012 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2020 годы»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу 
по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2018-2020 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Романова С.И.

И.о. Главы города Перми							            В.Г. Агеев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Перми

от 28.03.2018 № 184

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

по переселению граждан города Перми

из аварийного жилищного фонда на 2018-2020 годы

Паспорт программы

| Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Наименование программы | муниципальная адресная программа по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2018-2020 годы (далее – Программа) |
| Заказчик Программы | управление жилищных отношений администрации города Перми |
| Основной разработчик Программы | управление жилищных отношений администрации города Перми |
| Цель и задачи Программы | цели: создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан; ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Перми. Задачи: переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации; создание условий для развития территорий города Перми, занятых аварийным жилищным фондом |
| Основные показатели Программы | в ходе реализации Программы планируется переселить в благоустроенное жилье 2416 человек, освободить 38789,08 кв. м жилых помещений, расположенных в 97 многоквартирных домах, признанных аварийными после 01 января 2012 г. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | управление жилищных отношений администрации города Перми |
| Организация управления и контроля за реализацией Программы | организация управления Программой осуществляется управлением жилищных отношений администрации города Перми. Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Перми, заказчик Программы, Контрольно-счетная палата города Перми и иные органы в соответствии с их компетенцией |

I. Общие положения

Настоящая Программа реализуется в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2020 годы и муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 868.

На 01 января 2018 г. 693 многоквартирных дома общей площадью 
356,97 тыс. кв. м. отнесены к категории аварийных и подлежащих сносу или реконструкции. В период с 2009 по 2017 годы администрацией города Перми утверждены 6 адресных муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Пермского края, за счет которых расселены 262 многоквартирных дома.

II. Основные цели и задачи Программы

2.1. Основными целями Программы являются:

2.1.1. создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

2.1.2. ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Перми.

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

2.2.1. переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подле-жащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требо-ваниями Жилищного кодекса Российской Федерации;

2.2.2. создание условий для развития территорий города Перми, занятых аварийным жилищным фондом.

III. Общая стоимость и сроки реализации Программы

3.1. Программа реализуется за счет средств бюджета Пермского края 
и бюджета города Перми.

3.2. Необходимый объем финансирования Программы составляет 1966670,23430 тыс. руб., в том числе за счет средств:

бюджета Пермского края 943311,63652 тыс. руб., в том числе:

на 2018 год – 302749,17652 тыс. руб.;

на 2019 год – 303885,36020 тыс. руб.,

на 2020 год – 336677,09980 тыс. руб.,

бюджета города Перми – 1023358,59778 тыс. руб., в том числе:

софинансирование:

на 2018 год – 302749,17652 тыс. руб.;

на 2019 год – 303885,36020 тыс. руб.,

на 2020 год – 336677,09980 тыс. руб.;

дополнительное финансирование:

2018 год – 80046,96126 руб.

3.3. Объем финансирования мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда определен на основании постановления Пермского края от 14 марта 2018 г. № 123-п «Об утверждении на 1 квартал 
2018 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края, средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам 
из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений».

3.4. Срок реализации Программы – 2018-2020 годы.

IV. Объем долевого финансирования переселения граждан

из аварийного жилищного фонда

4.1. Минимальная доля финансирования за счет средств бюджета Пермского края и бюджета города Перми установлена на 2018-2020 годы в размере 50 %, 
в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 14 марта 
2018 г. № 110-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края 
на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда 
на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 
2012 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2020 годы».

4.2. Размер и объем долевого финансирования переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет бюджета Пермского края и бюджета города Перми приведен в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Размер и объем долевого финансирования переселения

граждан из аварийного жилищного фонда

за счет средств бюджета Пермского края и бюджета города Перми

| Наименование | Размер и объем долевого финансирования (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | бюджет города Перми |
| 2018 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 50 | 50 |
| Размер долевого финансирования (тыс. руб.) | 302749,17652 | 302749,17652 |
| 2019 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 50 | 50 |
| Размер долевого финансирования (тыс. руб.) | 303885,36020 | 303885,36020 |
| 2020 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 50 | 50 |
| Размер долевого финансирования (тыс. руб.) | 336677,09980 | 336677,09980 |

Таблица 2

Размер дополнительного финансирования переселения граждан

из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города Перми

| Наименование | Бюджет города Перми (тыс. руб.), в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Размер финансирования расходов на оплату превышения общей площади жилых помещений, приобретаемых для переселения нанимателей, и общей площади, занимаемой нанимателями в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 80046,96126 |  |  |
| Итого | 80046,96126 |  |  |

V. Обоснование объема средств для финансирования Программы.

Планируемые показатели выполнения Программы

5.1. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее – Перечень), приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

5.2. Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда указана исходя из общей площади помещений, необходимых для переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в Перечень, и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья в Пермском крае, установленной Правительством Пермского края.

5.3. Включение многоквартирных домов в Перечень осуществлялось 
на основании документов о признании многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу после 01 января 2012 г.

5.4. В результате реализации Программы в 2018-2020 годы планируется переселить 2416 человек в благоустроенные жилые помещения из 97 аварийных многоквартирных домов.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложе-
нии 2 к настоящей Программе.

5.5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда будет осуществляться следующими способами:

выплата возмещений за изымаемые жилые помещения в порядке, установленном пунктом 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ);

предоставление жилых помещений путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений в порядке, установленном пунктом 8 статьи 32 
ЖК РФ;

предоставление собственнику другого жилого помещения по договору социального найма при условии передачи такого помещения в муниципальную собственность на основании пункта 8 статьи 32 ЖК РФ, с учетом пункта 20 подпункта «и» Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 02 июля 2009 г. № 14;

предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений 
по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86, 89 ЖК РФ.

5.6. При реализации Программы жилые помещения, предназначенные для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, включенных 
в Перечень, могут быть высвобождены в результате:

смерти лица, занимающего на основании договора социального найма жилое помещение в многоквартирном доме, включенном в Программу;

утраты нанимателем права на получение жилого помещения в много-квартирном доме, включенном в Программу;

в случае выбора собственником жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, включенном в Программу, права на получение выкупной цены в соответствии со статьей 32 ЖК РФ.

5.7. В случае если общая площадь жилых помещений, приобретенных 
за счет средств бюджета города Перми, превысит по размеру разницу между 
общей площадью жилых помещений, предоставленных гражданам при выселении, и общей площадью жилых помещений, занимаемых гражданами до предоставления жилого помещения, то свободные жилые помещения подлежат заселению гражданами, выселяемыми из жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Приложение 1

к муниципальной адресной программе по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2018-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов

| № | Адрес многоквартирного дома (МКД) (улица, № дома) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | Всего | объем долевого финансирования |  | на превышение общей площади жилых помещений, приобретаемых для расселения, и общей площади расселяемых жилых помещений, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муници-пальная собствен-ность |  | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств бюджета города Перми |  |
|  |  | номер | дата |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м |  | руб. | руб. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Екатерининская, 5 | 154 | 24.01. 2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 1 | 1 | 146,90 | 1 |  | 1 | 27,40 | 0,00 | 27,40 | 1332681,20 | 666340,60 | 666340,60 |  |  |
| 2 | Ул. Екатерининская, 7 | 155 | 24.01. 2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 9 | 9 | 129,50 | 5 | 5 | 0 | 118,70 | 118,70 | 0,00 | 5773330,60 | 2886665,30 | 2886665,30 |  |  |
| 3 | Ул. Екатерининская, 9 | 157 | 24.01. 2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 9 | 9 | 118,00 | 4 | 0 | 4 | 78,30 | 0,00 | 78,30 | 3808355,40 | 1904177,70 | 1904177,70 |  |  |
| 4 | Ул. Достоевского, 11 | 152 | 24.01. 2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 20 | 20 | 78,10 | 4 | 4 |  | 39,05 | 39,05 | 0,00 | 1899313,90 | 949656,95 | 949656,95 |  |  |
| 5 | Ул. Достоевского, 12 | 153 | 24.01. 2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 13 | 13 | 132,10 | 9 | 9 |  | 132,10 | 132,10 | 0,00 | 6425079,80 | 3212539,90 | 3212539,90 |  |  |
| 6 | Ул. Достоевского, 2 | 188, 189 | 24.01. 2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 15 | 15 | 256,20 | 13 | 13 |  | 256,20 | 256,20 | 0,00 | 12461055,60 | 6230527,80 | 6230527,80 |  |  |
| 7 | Ул. Достоевского, 3 | 183 | 06.12. 2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 10 | 10 | 183,10 | 3 | 0 | 3 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 3234427,00 | 1617213,50 | 1617213,50 |  |  |
| 8 | Ул. Достоевского, 3а | 182 | 06.12. 2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 15 | 15 | 355,10 | 6 | 0 | 6 | 205,70 | 0,00 | 205,70 | 10004836,60 | 5002418,30 | 5002418,30 |  |  |
| 9 | Ул. Достоевского, 5 | 186 | 06.12. 2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 10 | 10 | 111,90 | 4 | 1 | 3 | 111,90 | 17,30 | 94,60 | 5442592,20 | 2721296,10 | 2721296,10 |  |  |
| 10 | Ул. Достоевского, 6 | 185 | 06.12. 2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 20 | 20 | 377,90 | 7 | 7 |  | 326,80 | 326,80 | 0,00 | 15894898,40 | 7947449,20 | 7947449,20 |  |  |
| 11 | Ул. Достоевского, 7 | 184 | 06.12. 2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 17 | 17 | 283,80 | 7 | 5 | 2 | 187,50 | 133,10 | 54,40 | 9119625,00 | 4559812,50 | 4559812,50 |  |  |
| 12 | Ул. Екатерининская, 17 | 191 | 06.12. 2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 10 | 10 | 167,30 | 5 | 5 |  | 167,30 | 167,30 | 0,00 | 8137137,40 | 4068568,70 | 4068568,70 |  |  |
| 13 | Ул. Екатерининская, 19 | 192 | 06.12. 2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 12 | 12 | 214,20 | 3 | 2 | 1 | 157,40 | 106,70 | 50,70 | 7655621,20 | 3827810,60 | 3827810,60 |  |  |
| 14 | Ул. Екатерининская, 21 | 193 | 06.12. 2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 42 | 42 | 324,50 | 6 | 0 | 6 | 262,80 | 0,00 | 262,80 | 12782066,40 | 6391033,20 | 6391033,20 |  |  |
| 15 | Ул. Екатерининская, 23 | 194, 195 | 06.12. 2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 19 | 19 | 296,50 | 6 | 2 | 4 | 189,90 | 60,70 | 129,20 | 9236356,20 | 4618178,10 | 4618178,10 |  |  |
| 16 | Ул. Екатерининская, 29 | 197 | 06.12. 2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 19 | 19 | 224,90 | 6 | 3 | 3 | 224,90 | 120,60 | 104,30 | 10938686,20 | 5469343,10 | 5469343,10 |  |  |
| 17 | Ул. Клименко, 19 | 190 | 06.12. 2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 3 | 3 | 64,90 | 4 | 4 |  | 64,90 | 64,90 | 0,00 | 3156606,20 | 1578303,10 | 1578303,10 |  |  |
| 18 | Ул. Пермская, 58 | 213 | 14.08. 2014 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 38 | 38 | 340,00 | 9 | 5 | 4 | 288,10 | 133,10 | 155,00 | 14012607,80 | 7006303,90 | 7006303,90 |  |  |
| 19 | Ул. Пермская, 60 лит. В, С | 214, 215 | 14.08. 2014 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 32 | 32 | 810,80 | 16 | 12 | 4 | 495,98 | 386,48 | 109,50 | 24123475,24 | 12061737,62 | 12061737,62 |  |  |
| 20 | Ул. Екатерининская, 60 | 203 | 24.01. 2013 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 40 | 40 | 454,00 | 9 | 0 | 9 | 287,30 | 0,00 | 287,30 | 13973697,40 | 6986848,70 | 6986848,70 |  |  |
| 21 | Ул. Екатерининская, 62 | 231 | 25.12. 2015 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 11 | 11 | 256,90 | 6 | 5 | 1 | 245,60 | 229,80 | 15,80 | 11945492,80 | 5972746,40 | 5972746,40 |  |  |
| 22 | Ул. Екатерининская, 64 | 204 | 24.01. 2013 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 45 | 45 | 387,60 | 10 | 1 | 9 | 226,00 | 19,50 | 206,50 | 10992188,00 | 5496094,00 | 5496094,00 |  |  |
| 23 | Ул. Разгуляйская 1-я, 1 | 221 | 28.10. 2014 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 1 | 1 | 99,50 | 1 | 1 |  | 99,50 | 99,50 | 0,00 | 4839481,00 | 2419740,50 | 2419740,50 |  |  |
| 24 | Ул. Разгуляйская 2-я, 23 | 253 | 11.05. 2017 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 1 | 1 | 222,30 | 1 | 1 |  | 222,30 | 222,30 | 0,00 | 10812227,40 | 5406113,70 | 5406113,70 |  |  |
| 25 | Ул. Разгуляйская 2-я, 1/ Суксунская, 7 | 232 | 25.12. 2015 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 12 | 12 | 137,60 | 3 | 2 | 1 | 78,30 | 64,50 | 13,80 | 3808355,40 | 1904177,70 | 1904177,70 |  |  |
| 26 | Ул. Пермская,1а | 254 | 30.08. 2017 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 17 | 17 | 97,20 | 3 | 3 |  | 97,20 | 97,20 | 0,00 | 4727613,60 | 2363806,80 | 2363806,80 |  |  |
| 27 | Ул. Пермская, 1б | 229 | 15.09. 2015 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 6 | 6 | 297,90 | 3 | 2 | 1 | 91,50 | 52,50 | 39,00 | 4450377,00 | 2225188,50 | 2225188,50 |  |  |
| 28 | Ул. Монастырская, 75 | 228 | 15.09. 2015 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 14 | 14 | 260,50 | 5 | 5 |  | 260,50 | 260,50 | 0,00 | 12670199,00 | 6335099,50 | 6335099,50 |  |  |
| 29 | Шоссе Космонавтов, 23 | 12 | 02.07. 2014 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 21 | 21 | 190,00 | 6 | 3 | 3 | 190,00 | 88,60 | 101,40 | 9241220,00 | 4620610,00 | 4620610,00 |  |  |
| 30 | Шоссе Космонавтов, 25 | 13 | 02.07. 2014 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 33 | 33 | 629,20 | 15 | 12 | 3 | 589,30 | 423,50 | 165,80 | 28662373,40 | 14331186,70 | 14331186,70 |  |  |
| 31 | Ул. Пушкина, 30 | 37 | 09.03. 2015 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 9 | 9 | 179,80 | 3 | 3 | 0 | 135,60 | 135,60 | 0,00 | 6595312,80 | 3297656,40 | 3297656,40 |  |  |
| 32 | Ул. Максима Горького, 6 | 101 | 01.12. 2017 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 8 | 8 | 112,50 | 4 | 4 | 0 | 112,50 | 112,50 | 0,00 | 5471775,00 | 2735887,50 | 2735887,50 |  |  |
| 33 | Ул. Максима Горького, 54 | 101 | 01.12. 2017 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 9 | 9 | 254,40 | 4 | 4 | 0 | 254,40 | 254,40 | 0,00 | 12373507,20 | 6186753,60 | 6186753,60 |  |  |
| 34 | Ул. Краснофлотская, 19 | 60 | 08.12. 2015 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 42 | 42 | 602,90 | 29 | 28 | 1 | 602,90 | 584,20 | 18,70 | 29323850,20 | 14661925,10 | 14661925,10 |  |  |
| 35 | Ул. Карпинского, 9 | 17 | 05.02. 2015 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 6 | 6 | 390,20 | 5 | 1 | 4 | 219,30 | 53,50 | 165,80 | 10666313,40 | 5333156,70 | 5333156,70 |  |  |
| 36 | Ул. Карпинского, 12 | 39 | 08.02. 2016 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 24 | 24 | 427,10 | 13 | 9 | 4 | 371,60 | 232,70 | 138,90 | 18073880,80 | 9036940,40 | 9036940,40 |  |  |
| 37 | Ул. Карпинского, 18 | 50 | 15.06. 2016 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 33 | 33 | 428,10 | 9 | 4 | 5 | 325,20 | 136,50 | 188,70 | 15817077,60 | 7908538,80 | 7908538,80 |  |  |
| 38 | Ул. Карпинского, 22 | 52 | 15.06. 2016 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 28 | 28 | 427,90 | 12 | 6 | 6 | 427,90 | 202,00 | 225,90 | 20812200,20 | 10406100,10 | 10406100,10 |  |  |
| 39 | Ул. Бабушкина, 3 | 42 | 04.04. 2016 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 10 | 10 | 478,40 | 10 | 5 | 5 | 385,60 | 194,50 | 191,10 | 18754812,80 | 9377406,40 | 9377406,40 |  |  |
| 40 | Ул. Нытвенская, 5 | 29 | 07.09. 2015 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 14 | 14 | 497,70 | 14 | 11 | 3 | 497,70 | 381,20 | 116,50 | 24207132,60 | 12103566,30 | 12103566,30 |  |  |
| 41 | Ул. Карпинского, 1 | 30 | 07.09. 2015 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 61 | 61 | 736,00 | 31 | 18 | 13 | 736,00 | 398,60 | 337,40 | 35797568,00 | 17898784,00 | 17898784,00 |  |  |
| 42 | Ул. Карпинского, 3 | 78 | 11.09. 2017 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 49 | 49 | 664,35 | 34 | 20 | 14 | 664,35 | 448,85 | 215,50 | 32312655,30 | 16156327,65 | 16156327,65 |  |  |
| 43 | Ул. Карпинского, 5 | 68 | 19.12. 2016 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 29 | 29 | 751,70 | 18 | 10 | 8 | 397,40 | 215,50 | 181,90 | 19328741,20 | 9664370,60 | 9664370,60 |  |  |
| 44 | Ул. Карпинского, 11 | 48 | 15.06. 2016 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 31 | 31 | 389,60 | 9 | 1 | 8 | 284,60 | 14,10 | 270,50 | 13842374,80 | 6921187,40 | 6921187,40 |  |  |
| 45 | Ул. Карпинского, 13 | 49 | 15.06. 2016 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 22 | 22 | 395,60 | 11 | 4 | 7 | 305,60 | 98,90 | 206,70 | 14863772,80 | 7431886,40 | 7431886,40 |  |  |
| 46 | Ул. Карпинского, 20 | 51 | 15.06. 2016 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 11 | 11 | 423,80 | 9 | 7 | 2 | 389,80 | 284,50 | 105,30 | 18959092,40 | 9479546,20 | 9479546,20 |  |  |
| 47 | Ул. Карпинского, 55 | 2 | 29.05. 2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 21 | 21 | 628,30 | 14 | 12 | 2 | 549,70 | 462,90 | 86,80 | 26736308,60 | 13368154,30 | 13368154,30 |  |  |
|  | Итого по 2018 году |  |  |  |  | 922 | 922 | 15 436,75 | 409 | 259 | 150 | 12 449,08 | 7 831,38 | 4 617,70 | 685545314,30 | 302749176,52 | 302749176,52 | 80046961,26 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Ул. Папанинцев, 2 | 77 | 04.09. 2014 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 11 | 11 | 216,50 | 5 | 4 | 1 | 216,50 | 162,50 | 54,00 | 10530127,00 | 5265063,50 | 5265063,50 |  |  |
| 49 | Ул. Папанинцев, 4 | 59 | 13.03. 2014 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 29 | 29 | 218,10 | 5 | 0 | 5 | 218,10 | 0,00 | 218,10 | 10607947,80 | 5303973,90 | 5303973,90 |  |  |
| 50 | Ул. Папанинцев, 6 | 82 | 02.10. 2014 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 22 | 22 | 226,00 | 5 | 0 | 5 | 169,40 | 0,00 | 169,40 | 8239277,20 | 4119638,60 | 4119638,60 |  |  |
| 51 | Ул. Папанинцев, 16 | 5 | 05.02. 2015 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 23 | 23 | 880,70 | 20 | 17 | 3 | 787,60 | 650,50 | 137,10 | 38307288,80 | 19153644,40 | 19153644,40 |  |  |
| 52 | Ул. Папанинцев, 18 | 52 | 23.09. 2015 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 24 | 24 | 885,00 | 22 | 22 |  | 885,00 | 885,00 | 0,00 | 43044630,00 | 21522315,00 | 21522315,00 |  |  |
| 53 | Ул. Углеуральская, 4 | 71 | 14.05. 2014 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 32 | 32 | 620,60 | 12 | 9 | 3 | 303,10 | 226,80 | 76,30 | 14742177,80 | 7371088,90 | 7371088,90 |  |  |
| 54 | Ул. Углеуральская, 6 | 9 | 12.12. 2014 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 28 | 28 | 427,00 | 9 | 6 | 3 | 365,20 | 243,30 | 121,90 | 17762597,60 | 8881298,80 | 8881298,80 |  |  |
| 55 | Ул. Энгельса, 11 | 13 | 02.03. 2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 15 | 15 | 629,40 | 15 | 11 | 4 | 615,00 | 463,20 | 151,80 | 29912370,00 | 14956185,00 | 14956185,00 |  |  |
| 56 | Ул. Энгельса, 12 | 71 | 11.08. 2016 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 18 | 18 | 734,80 | 18 | 16 | 2 | 613,00 | 572,80 | 40,20 | 29815094,00 | 14907547,00 | 14907547,00 |  |  |
| 57 | Ул. Энгельса, 13/1 | 20 | 30.03. 2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 10 | 10 | 384,70 | 10 | 9 | 1 | 384,70 | 342,80 | 41,90 | 18711038,60 | 9355519,30 | 9355519,30 |  |  |
| 58 | Ул. Энгельса, 17 | 18 | 16.12. 2009 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 7 | 7 | 517,40 | 4 | 3 | 1 | 180,30 | 124,20 | 56,10 | 8769431,40 | 4384715,70 | 4384715,70 |  |  |
| 59 | Ул. Энгельса, 17а | 20 | 14.02. 2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 5 | 5 | 204,10 | 5 | 0 | 5 | 204,10 | 124,20 | 56,10 | 9927015,80 | 4963507,90 | 4963507,90 |  |  |
| 60 | Ул. Энгельса, 19 | 18 | 30.03. 2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 22 | 22 | 509,90 | 13 | 12 | 1 | 509,90 | 455,20 | 54,70 | 24800516,20 | 12400258,10 | 12400258,10 |  |  |
| 61 | Ул. Энгельса, 21 | 8 | 09.02. 2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 30 | 30 | 506,80 | 12 | 5 | 7 | 506,80 | 168,70 | 338,10 | 24649738,40 | 12324869,20 | 12324869,20 |  |  |
| 62 | Ул. Советская, 128 | 94, 95 | 22.12. 2015 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 11 | 11 | 333,80 | 11 | 2 | 9 | 333,8 | 54,40 | 279,40 | 16235364,40 | 8117682,20 | 8117682,20 |  |  |
| 63 | Ул. Красные Казармы, 18 | 43 | 29.02. 2016 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 38 | 38 | 982,50 | 21 | 19 | 2 | 872,30 | 814,90 | 57,40 | 42426927,40 | 21213463,70 | 21213463,70 |  |  |
| 64 | Ул. Красные Казармы, 19 | 42 | 01.12. 2015 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 49 | 49 | 891,90 | 24 | 23 | 1 | 891,90 | 861,80 | 30,10 | 43380232,20 | 21690116,10 | 21690116,10 |  |  |
| 65 | Ул. Краснофлотская,17 | 96 | 01.11. 2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 8 | 8 | 532,30 | 8 | 8 | 0 | 532,30 | 532,30 | 0,00 | 25890007,40 | 12945003,70 | 12945003,70 |  |  |
| 66 | Ул. Коминтерна, 12 | 58 | 30.11. 2015 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 216 | 216 | 3540,90 | 139 | 133 | 6 | 3303,50 | 3184,60 | 118,90 | 160675633,00 | 80337816,50 | 80337816,50 |  |  |
| 67 | Ул. Коминтерна, 14а | 90 | 26.07. 2016 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 63 | 63 | 611,80 | 33 | 23 | 10 | 603,30 | 411,40 | 191,90 | 29343305,40 | 14671652,70 | 14671652,70 |  |  |
|  | Итого по 2019 году |  |  |  |  | 661 | 661 | 13 854,20 | 391 | 322 | 69 | 12 495,80 | 10 278,60 | 2 193,40 | 607770720,40 | 303885360,20 | 303885360,20 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Ул. Ползунова, 3б | б/н | 28.01. 2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 27 | 27 | 493,60 | 18 | 16 | 2 | 493,60 | 430,50 | 63,10 | 24007716,80 | 12003858,40 | 12003858,40 |  |  |
| 69 | Ул. Ползунова, 5 | б/н | 28.01. 2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 21 | 21 | 548,50 | 11 | 8 | 3 | 319,60 | 252,10 | 67,50 | 15544704,80 | 7772352,40 | 7772352,40 |  |  |
| 70 | Ул. Ползунова, 5а | б/н | 28.01. 2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 28 | 28 | 544,20 | 10 | 2 | 8 | 254,10 | 47,80 | 206,30 | 12358915,80 | 6179457,90 | 6179457,90 |  |  |
| 71 | Ул. Овчинникова, 13б | б/н | 28.01. 2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 35 | 35 | 498,70 | 13 | 10 | 3 | 462,40 | 313,70 | 148,70 | 22490211,20 | 11245105,60 | 11245105,60 |  |  |
| 72 | Ул. Мильчакова, 16 | б/н | 28.01. 2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 49 | 49 | 744,80 | 16 | 16 |  | 744,80 | 744,80 | 0,00 | 36225582,40 | 18112791,20 | 18112791,20 |  |  |
| 73 | Ул. Тавричанская, 8 | б/н | 28.01. 2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 52 | 52 | 731,30 | 16 | 11 | 5 | 731,30 | 499,20 | 232,10 | 35568969,40 | 17784484,70 | 17784484,70 |  |  |
| 74 | Ул. Тавричанская, 20 | б/н | 28.01. 2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 38 | 38 | 489,20 | 13 | 6 | 7 | 489,20 | 164,70 | 324,50 | 23793709,60 | 11896854,80 | 11896854,80 |  |  |
| 75 | Ул. Тавричанская, 22 | б/н | 28.01. 2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 37 | 37 | 494,50 | 12 | 8 | 4 | 417,50 | 270,10 | 147,40 | 20306365,00 | 10153182,50 | 10153182,50 |  |  |
| 76 | Ул. Челюскинцев, 10 | б/н | 28.01. 2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 34 | 34 | 541,60 | 14 | 5 | 9 | 424,00 | 130,80 | 293,20 | 20622512,00 | 10311256,00 | 10311256,00 |  |  |
| 77 | Ул. Челюскинцев, 11 | б/н | 28.01. 2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 24 | 24 | 532,90 | 7 | 3 | 4 | 242,20 | 130,00 | 112,20 | 11780123,60 | 5890061,80 | 5890061,80 |  |  |
| 78 | Ул. Челюскинцев, 11а | б/н | 28.01. 2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 15 | 15 | 546,80 | 4 | 4 | 0 | 115,60 | 115,60 | 0,00 | 5622552,80 | 2811276,40 | 2811276,40 |  |  |
| 79 | Ул. Барамзиной, 23 | 17 | 11.02. 2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 6 | 126,10 | 2 |  | 2 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 3010692,20 | 1505346,10 | 1505346,10 |  |  |
| 80 | Ул. Барамзиной, 23а | 15 | 10.08. 2012 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 38 | 38 | 433,10 | 10 | 3 | 7 | 355,80 | 74,20 | 281,60 | 17305400,40 | 8652700,20 | 8652700,20 |  |  |
| 81 | Ул. Барамзиной, 25 | 58 | 26.05. 2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 2 | 2 | 124,10 | 2 |  | 2 | 33,70 | 0,00 | 33,70 | 1639100,60 | 819550,30 | 819550,30 |  |  |
| 82 | Ул. Барамзиной, 27 | 76 | 04.09. 2014 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 7 | 7 | 239,80 | 5 | 3 | 2 | 179,70 | 120,00 | 59,70 | 8740248,60 | 4370124,30 | 4370124,30 |  |  |
| 83 | Ул. Барамзиной, 27а | 82 | 15.09. 2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 16 | 16 | 702,20 | 16 | 16 |  | 690,10 | 690,10 | 0,00 | 33565083,80 | 16782541,90 | 16782541,90 |  |  |
| 84 | Ул. Барамзиной, 29а | 81 | 15.09. 2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 24 | 24 | 631,10 | 16 | 2 | 14 | 631,10 | 549,20 | 81,90 | 30695441,80 | 15347720,90 | 15347720,90 |  |  |
| 85 | Ул. Барамзиной, 60 | 2 | 22.01. 2015 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 14 | 14 | 467,70 | 12 | 9 | 3 | 394,40 | 323,70 | 70,70 | 19182827,20 | 9591413,60 | 9591413,60 |  |  |
| 86 | Ул. Боровая, 3 | 55 | 26.05. 2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 25 | 25 | 478,60 | 7 |  | 7 | 335,60 | 0,00 | 335,60 | 16322912,80 | 8161456,40 | 8161456,40 |  |  |
| 87 | Ул. Боровая, 14а | 77 | 18.08. 2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 11 | 11 | 416,80 | 9 | 6 | 3 | 383,30 | 269,30 | 114,00 | 18642945,40 | 9321472,70 | 9321472,70 |  |  |
| 88 | Ул. Боровая, 14 | 76 | 18.08. 2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 12 | 12 | 394,30 | 7 | 5 | 2 | 349,00 | 259,20 | 89,80 | 16974662,00 | 8487331,00 | 8487331,00 |  |  |
| 89 | Ул. Детская, 8 | 57 | 26.05. 2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 31 | 31 | 433,40 | 9 | 5 | 4 | 398,40 | 217,30 | 181,10 | 19377379,20 | 9688689,60 | 9688689,60 |  |  |
| 90 | Ул. Подгорная, 70 | 37 | 24.03. 2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 4 | 4 | 223,20 | 4 | 4 | 0 | 110,60 | 110,60 | 0,00 | 5379362,80 | 2689681,40 | 2689681,40 |  |  |
| 91 | Ул. Подгорная, 78 | 83 | 02.10. 2014 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 17 | 17 | 483,80 | 5 | 3 | 2 | 204,90 | 120,20 | 84,70 | 9965926,20 | 4982963,10 | 4982963,10 |  |  |
| 92 | Ул. Подгорная, 80 | 38 | 24.03. 2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 7 | 7 | 557,60 | 5 | 5 | 0 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 7149786,00 | 3574893,00 | 3574893,00 |  |  |
| 93 | Ул. Подгорная, 82 | 84 | 02.10. 2014 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 5 | 5 | 496,50 | 5 | 1 | 4 | 131,70 | 52,50 | 79,20 | 6405624,60 | 3202812,30 | 3202812,30 |  |  |
| 94 | Комсомольский проспект, 89 | 84 | 15.07. 2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 128 | 128 | 4240,50 | 86 | 82 | 4 | 2565,20 | 2456,70 | 108,50 | 124766197,60 | 62383098,80 | 62383098,80 |  |  |
| 95 | Ул. Куйбышева, 39 | 225 | 07.07. 2015 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 48 | 48 | 1415,90 | 26 | 20 | 6 | 989,80 | 809,20 | 180,60 | 48141892,40 | 24070946,20 | 24070946,20 |  |  |
| 96 | Ул. Куйбышева, 80а | 65 | 29.12. 2015 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 39 | 39 | 624,90 | 28 | 24 | 4 | 606,00 | 504,00 | 102,00 | 29474628,00 | 14737314,00 | 14737314,00 |  |  |
| 97 | Ул. Куйбышева, 80б | 26 | 04.02. 2015 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 39 | 39 | 627,70 | 28 | 26 | 2 | 581,70 | 532,60 | 49,10 | 28292724,60 | 14146362,30 | 14146362,30 |  |  |
|  | Итого по 2020 году |  |  |  |  | 833 | 833 | 19 283,40 | 416 | 303 | 113 | 13 844,20 | 10 335,10 | 3 509,10 | 673354199,60 | 336677099,80 | 336677099,80 |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | 2416 | 2416 | 48 574,35 | 121 | 884 | 332 | 38 789,08 | 28 445,08 | 10 320,20 | 1966670234,30 | 943311636,52 | 943311636,52 |  | 80046961,26 |

Приложение 2

к муниципальной адресной программе по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда

на 2018-2020 годы

- ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- выполнения муниципальной адресной программы

- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| - Год | - Расселенная площадь |  |  |  | - Количество расселенных - помещений |  |  |  | - Количество переселенных жителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - всего | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - всего | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - всего |
|  | - кв. м | - кв. м | - кв. м | - кв. м | - ед. | - ед. | - ед. | - ед. | - чел. | - чел. | - чел. | - чел. |
| - 2018 | - 12449,08 |  |  | - 12449,08 | - 409 |  |  | - 409 | - 922 |  |  | - 922 |
| - 2019 |  | - 12495,80 |  | - 12495,80 |  | - 391 |  | - 391 |  | - 661 |  | - 661 |
| - 2020 |  |  | - 13844,20 | - 13844,20 |  |  | - 416 | - 416 |  |  | - 833 | - 833 |
| - Итого | - 12449,08 | - 12495,80 | - 13844,20 | - 38789,08 | - 409 | - 391 | - 416 | - 1216 | - 922 | - 661 | - 833 | - 2416 |