16.04.2018

232

В целях актуализации правовых актов администрации города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Программу, направленную 
на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 мая 2016 г. № 333 (в ред. от 25.01.2017 № 55).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 16.04.2018 № 232

ИЗМЕНЕНИЯ

в Программу, направленную на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 мая 2016 г. № 333

1. В разделе «Паспорт программы»:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:

«Паспорт программы»;

1.2. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Целевые показатели (индикаторы) Программы | I этап | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество новых мест в общеобразовательных учреждениях | 1200 | 3179 | 3463 | 3261 | 2676 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе введенных путем строительства, реконструкции, капитального ремонта, приобретения, безвозмездной передачи объектов общего образования | 1200 | 0 | 2000 | 800 | 1200 | 1626 | 1900 |
|  |  | удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях по программам, % | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |

1.3. в графе 3 строки 5 цифры «33920,3» заменить цифрами «41354,86».

2. В разделе 1:

2.1. в абзаце четырнадцатом цифры «55486» заменить цифрами «59305»;

2.2. в абзаце пятнадцатом цифры «59900» заменить цифрами «50726»;

2.3. в абзаце семнадцатом цифры «4087» заменить цифрами «8080»;

2.4. абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«В 2016-2025 годах планируется строительство 36 новых зданий ОУ, 16 реконструкций зданий ОУ. Капитальный ремонт 1 здания, приобретение (выкуп) 1 здания, безвозмездная передача в муниципальную собственность 1 здания»;

2.5. в абзаце девятнадцатом цифры «24886» заменить цифрами «13779»;

2.6. в абзаце двадцатом цифры «30600» заменить цифрами «45526».

3. В абзаце восьмом пункта 2.2 цифры «55486» заменить цифрами «59305».

4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(индикаторы) Программы, направленной на создание новых мест

в общеобразовательных учреждениях города Перми в соответствии с прогнозируемой потребностью

и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | итого |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми (всего), в том числе введенных путем | ед. | 1200 | 3179 | 3463 | 3261 | 2676 | 1626 | 1900 | 13800 | 13700 | 14500 | 59305 |
| 1.1 | модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего), в том числе путем | ед. | 1200 | 0 | 2000 | 800 | 1200 | 1626 | 1900 | 13800 | 13700 | 14500 | 50726 |
| 1.1.1 | проведения капитального ремонта | ед. | 0 | 0 |  | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 1.1.2 | строительства зданий школ | ед. | 0 | 0 | 2000 | 0 | 800 | 0 | 1200 | 9600 | 10200 | 13100 | 36900 |
| 1.1.3 | Реконструкция зданий школ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 700 | 4200 | 3500 | 1400 | 10200 |
| 1.1.4 | приобретения зданий и помещений | ед. | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 1.1.5. | безвозмездной передачи в муниципальную собственность | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626 |
| 1.2 | оптимизации загруженности школ, в том числе путем | ед. | 0 | 3112 | 1306 | 2311 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8080 |
| 1.2.1 | эффективного использования имеющихся помещений школ | ед. | 0 | 3112 | 1306 | 2311 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8080 |
| 1.3 | поддержки развития негосударственного сектора общего образования | ед. | 0 | 67 | 157 | 150 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| 1.4 | иных мероприятий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся в одну смену в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях (всего), | % | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 75 | 84 | 100 | 100 |
| 2.1 | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | % | 67 | 69 | 71 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 2.2 | обучающихся по образовательным программам основного общего образования | % | 67 | 67 | 57 | 52 | 62 | 62 | 62 | 70 | 88 | 100 | 100 |

5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ МЕСТ

в общеобразовательных учреждениях города Перми, вводимых путем модернизации существующей

инфраструктуры общего образования

| № | Мероприятие | Адрес объекта | Мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение (выкуп) | г. Пермь, ул. Костычева | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство | г. Пермь, ул. Нестерова, д. 18 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство | г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Мира, д. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 4 | Капитальный ремонт | г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 43 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство | г. Пермь, пр. Парковый, д. 8а | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство | г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Строительство | г. Пермь, ул. Кронштадтская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 8 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Техническая, д. 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
| 9 | Строительство | г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 10 | Строительство | г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 2ж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 11 | Строительство | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
| 12 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Репина, д. 67а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 13 | Строительство | г. Пермь, микрорайон Вышка-2 (пересечение ул. Евгения Пермяка и ул. Целинной) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 14 | Строительство | г. Пермь, ул. Коспашская/ ул. Вильямса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 15 | Строительство | г. Пермь, микрорайон Горки, бульвар Гагарина, д. 75а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 16 | Строительство | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 |
| 17 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Закамская, д. 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 18 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Шишкина, д. 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 19 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 20 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Ямпольская, д. 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 21 | Строительство | г. Пермь, пр. Парковый, д. 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 22 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 23 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Рабочая, д. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 24 | Строительство | г. Пермь, микрорайон Левшино (ул. Памирская и ул. Делегатская) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| 25 | Строительство | г. Пермь, Левшино, Молодежная (ул. Усинская, ул. Гагринская) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 26 | Строительство | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 20а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 27 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Крупской, д. 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| 28 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Гайдара, д. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 29 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Старцева, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 30 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Баумана, д. 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| 31 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Сивкова, д. 3б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| 32 | Строительство | г. Пермь, ул. Льва Толстого, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
| 33 | Строительство | г. Пермь, ул. Гусарова, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
| 34 | Строительство | г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
| 35 | Строительство | г. Пермь, ул. Баумана, д. 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
| 36 | Строительство | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 37 | Строительство | г. Пермь, ул. Звенигородская, д. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 39 | Строительство | г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
| 40 | Строительство | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 |
| 41 | Строительство | г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| 42 | Строительство | г. Пермь, ул. Лепешинской, д. 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 |
| 43 | Строительство | г. Пермь, ул. Муромская, д. 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| 44 | Строительство | г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 |
| 45 | Строительство | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| 46 | Строительство | г. Пермь, ул. Техническая, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 47 | Строительство | г. Пермь, ул. Калинина, д. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 48 | Строительство | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| 49 | Строительство | г. Пермь, ул. Лукоянова, д. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 50 | Строительство | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 62а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 |
| 51 | Строительство | г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 52 | Строительство | г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 53 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д. 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Целинная, 15/ул. Ивана Франко, д. 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания под размещение общеобразовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 | г. Пермь, квартал, ограниченный улицами Уинской, Грибоедова, проспектом Октябрят | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по городу Перми |  |  | 1200 | 0 | 2000 | 800 | 1200 | 1626 | 1900 | 13800 | 13700 | 14500 |

6. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«МЕРОПРИЯТИЯ

по модернизации существующей инфраструктуры общего образования города Перми на 2016-2025 годы

(потребность в средствах на реализацию мероприятий)

| Наименование мероприятия, источник финансирования | Объем финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) Программы | Объем финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2020 годы, всего | в том числе |  |  |  |  |  | 2021-2025 годы, всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Приобретение (выкуп) | 705,3 | 705,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт | 182,56 | 0,06 | 6,4 | 84,3 | 91,8 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция | 247,5 | 0 | 3,2 | 68,2 | 176,1 | 0 | 400 | 9005,1 | 196,9 | 0 | 3940,1 | 3498,8 | 1369,3 | 9800 |
| Строительство | 1731,4 | 32,0 | 398,5 | 654,8 | 345,6 | 300,5 | 2800 | 29483,0 | 886,5 | 440,2 | 7951,7 | 8975,8 | 11228,8 | 34100 |
| Итого | 2866, 76 | 737, 36 | 408,1 | 807,3 | 613,5 | 300,5 | 5200 | 38488,1 | 1083,4 | 440,2 | 11891,8 | 12474,6 | 12598,1 | 43900 |

Приложение

к мероприятиям по модернизации

существующей инфраструктуры

общего образования города Перми

на 2016-2025 годы (потребность

в средствах на реализацию

мероприятий)

Утвержденный объем финансирования Программы, направленной на создание новых мест

в общеобразовательных учреждениях города Перми в соответствии с прогнозируемой потребностью

и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы

| Мероприятия программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, всего (млн. руб.) | В том числе за счет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджета Пермского края (млн. руб.) | внебюджетных источников (млн. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | 2016-2025, всего |  |  |  |
|  | в том числе 2016-2020, всего | 2866,76 | 610,4 |  |
|  | 2016 | 737,36 | 94,4 |  |
|  | 2017 | 408,1 | 0 |  |
|  | 2018 | 807,3 | 261,5 |  |
|  | 2019 | 613,5 | 254,5 |  |
|  | 2020 | 300,5 | 0 |  |
|  | в том числе 2021-2025, всего |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |
|  | 2025 |  |  |  |