25.04.2018

254

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 911 
(в ред. от 09.02.2018 № 77, от 22.02.2018 № 101).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 25.04.2018 № 254

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 911

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 4280987,28773 | 3809927,637 | 4132379,600 |
|  | бюджет города Перми | 2817225,783 | 2784181,837 | 2947379,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 80696,40473 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 783065,100 | 1025745,800 | 1185000,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2729257,46953 | 2014898,837 | 2161055,300 |
|  | бюджет города Перми | 2072576,664 | 2014898,837 | 2161055,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 31680,80553 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 25000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1271915,33320 | 1528161,100 | 1704456,600 |
|  | бюджет города Перми | 464834,634 | 502415,300 | 519456,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49015,59920 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 758065,100 | 1025745,800 | 1185000,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 279814,485 | 266867,700 | 266867,700 |
|  | бюджет города Перми | 279814,485 | 266867,700 | 266867,700 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | всего, в том числе | 2729257,46953 | 2014898,837 | 2161055,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 2072576,664 | 2014898,837 | 2161055,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 31680,80553 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 25000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | 2367774,99850 | 1627785,600 | 1769834,700 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  | 227117,87103 | 242748,637 | 246856,000 |

2.2. строки 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.3.1, «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | всего, в том числе | 1271915,33320 | 1528161,100 | 1704456,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 464834,634 | 502415,300 | 519456,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49015,59920 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 758065,100 | 1025745,800 | 1185000,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  | 1209036,45035 | 1467661,100 | 1643956,600 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  | 62878,88285 | 60500,00 | 60500,000 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | бюджет города Перми | 279814,485 | 266867,700 | 266867,700 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  | 279814,485 | 266867,700 | 266867,700 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 4280987,28773 | 3809927,637 | 4132379,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 2817225,783 | 2784181,837 | 2947379,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 80696,40473 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 783065,100 | 1025745,800 | 1185000,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 4280987,28773 | 3809927,637 | 4132379,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 2817225,783 | 2784181,837 | 2947379,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 80696,40473 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 783065,100 | 1025745,800 | 1185000,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе 
Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» 
изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | кв. м | 1995687,0 | 1995687,0 | 1995687,0 | бюджет города Перми | 133829, 800 | 135530, 000 | 154874, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | кв. м | 2614960, 37 | 2614207, 87 | 2614207, 87 | бюджет города Перми | 120186, 56243 | 120949, 600 | 136106, 200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | кв. м | 2749089, 63 | 2749089, 63 | 2749089, 63 | бюджет города Перми | 117200, 800 | 119171, 900 | 136437, 900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | кв. м | 1522469,0 | 1522469,0 | 1522469,0 | бюджет города Перми | 220567, 34745 | 223641, 600 | 249741, 700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | кв. м | 3273075,4 | 3273075,4 | 3273075,4 | бюджет города Перми | 194250, 743 | 195879, 600 | 223737, 700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | кв. м | 3185581,0 | 3185581,0 | 3185581,0 | бюджет города Перми | 124237, 625 | 123830, 900 | 141001, 400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | кв. м | 3295805,0 | 3295805,0 | 3295805,0 | бюджет города Перми | 217851, 000 | 218499, 300 | 248869, 800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | кв. м | 414558, 66 | 414558, 66 | 414558, 66 | бюджет города Перми | 12941, 06749 | 15855, 100 | 18997, 000 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | кв. м | 19051226,06 | 19050473, 56 | 19050473,56 | бюджет города Перми | 1141064,94537 | 1153358, 000 | 1309765,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | кв. м | 120385,0 | 65649,0 | 65649,0 | бюджет города Перми | 32758, 700 | 35027, 100 | 35027, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 67772, 930 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | кв. м | 192527,93 | 72731,43 | 72731,4 | бюджет города Перми | 37455, 74957 | 39571, 100 | 39571, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 163510, 88955 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | кв. м | 94428,0 | 82728,0 | 82728,0 | бюджет города Перми | 38334, 200 | 42444, 200 | 42444, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26808, 16113 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | кв. м | 81525,7 | 25811,0 | 25811,0 | бюджет города Перми | 14453, 05255 | 15452, 700 | 15452, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 91680, 260 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | кв. м | 187712,7 | 128879,7 | 128879,7 | бюджет города Перми | 48543, 200 | 51836, 000 | 51836, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 74113, 210 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | кв. м | 151971,4 | 125236,0 | 125236,0 | бюджет города Перми | 43073, 400 | 47138, 100 | 47138, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30686, 01432 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | кв. м | 167546,0 | 82432,0 | 82432,0 | бюджет города Перми | 42755, 500 | 45716, 100 | 45716, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 130448, 535 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | кв. м | 32513,2 | 21113,2 | 21113,2 | бюджет города Перми | 11869, 53251 | 8955,400 | 8955, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14980, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Перм-благоустройство» |  |  | кв. м | 24962,3 | - | - | бюджет города Перми | 8400,0 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25000,0 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | кв. м | 1053572, 23 | 604580,33 | 604580,33 | всего, в том числе | 902643, 33463 | 286140, 700 | 286140, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 277643, 33463 | 286140, 700 | 286140, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25000,0 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Феде-рации | 600000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь обустроенных заездных карманов |  | кв. м | 405,0 | - | - | бюджет города Перми | 5812,466 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта |  | кв. м | 2480,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | протяженность установленных ограждений |  | п. м | 100,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия |  | кв. м | 87600,0 | - | - | бюджет города Перми | 60779, 357 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благо-устройство Орджоникидзевского рай-она» | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия (1 этап: подготовительные работы (планировка территории) |  | кв. м | 22920,0 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 3830,038 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия (2 этап: обустройство дорог) |  | кв. м | 28650,0 | - | - | бюджет города Перми | 19857, 275 | 0,0000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь обустроенного парковочного кармана (полная оплата работ, выполненных в 2017 году) |  | кв. м | 797,5 | - | - | бюджет города Перми | 906,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта |  | кв. м | 3264,17 | - | - | бюджет города Перми | 9229,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | кв. м | 1916,7 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество кронированных деревьев |  | ед. | 19 | 52 | 49 | бюджет города Перми | 99,42432 | 289,000 | 289,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | ед. | 258 | 141 | 134 | бюджет города Перми | 1373,000 | 785,000 | 785,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | ед. | 199 | 110 | 105 | бюджет города Перми | 1059,700 | 611,700 | 611,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | ед. | 32 | 30 | 29 | бюджет города Перми | 168,300 | 168,300 | 168,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | ед. | 210 | 115 | 110 | бюджет города Перми | 1119,400 | 643,400 | 643,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | ед. | 184 | 100 | 96 | бюджет города Перми | 979,600 | 559,600 | 559,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | ед. | 195 | 106 | 101 | бюджет города Перми | 1038,000 | 590,000 | 590,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | ед. | 23 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 123,800 | 67,800 | 67,800 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | ед. | 1120 | 666 | 636 | бюджет города Перми | 5961, 22432 | 3714,800 | 3714,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев |  | ед. | 96 | 19 | 18 | бюджет города Перми | 640, 37568 | 130,800 | 130,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | ед. | 91 | 51 | 48 | бюджет города Перми | 607,300 | 355,300 | 355,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | ед. | 70 | 40 | 38 | бюджет города Перми | 468,800 | 276,800 | 276,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | ед. | 11 | 11 | 10 | бюджет города Перми | 76,200 | 76,200 | 76,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | ед. | 74 | 42 | 40 | бюджет города Перми | 495,200 | 291,200 | 291,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | ед. | 65 | 36 | 34 | бюджет города Перми | 433,200 | 253,200 | 253,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | ед. | 69 | 38 | 36 | бюджет города Перми | 459,000 | 267,000 | 267,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | ед. | 8 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 54,700 | 30,700 | 30,700 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | ед. | 484 | 241 | 228 | бюджет города Перми | 3234, 77568 | 1681,200 | 1681,200 |
|  |  | управление внешнего благоустройства |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | 7360 | 7360 | 7360 | бюджет города Перми | 10000, 00 | 10000, 000 | 10000, 00 |
|  |  | администрация Дзержинского района |  | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 2,8 | 1,6 | 1,5 | бюджет города Перми | 85,200 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  | км | 2,7 | 1,6 | 1,5 | бюджет города Перми | 85,200 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  | км | 4,1 | 2,4 | 2,3 | бюджет города Перми | 127,700 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  | км | 1,1 | 0,6 | 0,6 | бюджет города Перми | 33,600 | 20,300 | 20,300 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  | км | 5,8 | 3,3 | 3,2 | бюджет города Перми | 179,000 | 108,300 | 108,300 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  | км | 4,1 | 2,4 | 2,3 | бюджет города Перми | 127,700 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  | км | 5,5 | 3,2 | 3,0 | бюджет города Перми | 170,300 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | км | 1,4 | 0,8 | 0,8 | бюджет города Перми | 42,600 | 25,800 | 25,800 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | км | 27,5 | 15,9 | 15,2 | бюджет города Перми | 851,300 | 515,000 | 515,000 |
|  |  | МКУ «Перм-благоустройство» | протяженность паспортизированных автомобильных дорог |  | км | 7,3 | - | - | бюджет города Перми | 132,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Перм-благоустройство» | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу |  | тыс. кв. м | 166,3 | 166,6 | 166,4 | бюджет города Перми | 2633,316 | 2759,916 | 2890,916 |
|  |  |  | протяженность земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу |  | км | 60,9 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1288, 68250 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Перм-благоустройство» | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) |  | тыс. кв. м | 551,1 | 512,6 | 512,6 | бюджет города Перми | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | МКУ «Перм-благоустройство» | количество гидрометеорологических справок |  | ед. | 28 | 28 | 28 | бюджет города Перми | 131,484 | 131,484 | 131,484 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2168956,09850 | 1458901, 100 | 1615439, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1538837,378 | 1458901, 100 | 1615439, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5118, 72050 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 600000, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку 1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений | управление внешнего благоустройства | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 174,1 | 174,1 | 174,1 | бюджет города Перми | 53472, 600 | 62472, 600 | 62472, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м | 13304,0 | 15275,0 | 15275,0 | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 6927,400 | 6927,400 | 6927,400 |
|  |  |  | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 334,100 | 334,100 | 334,100 |

3.3. строку 1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2166,6 | 3268,8 | 3117,1 | бюджет города Перми | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | кв. м | 3457,5 | 3017,4 | 2877,3 | бюджет города Перми | 3897, 56879 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | кв. м | 3290,0 | 3017,4 | 2877,3 | бюджет города Перми | 3541, 48363 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | кв. м | 8534,8 | 4023,2 | 3836,3 | бюджет города Перми | 14464, 47877 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | кв. м | 2800,0 | 4023,2 | 3836,3 | бюджет города Перми | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | кв. м | 2629,3 | 2514,5 | 2397,8 | бюджет города Перми | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | кв. м | 4067,0 | 4526,0 | 4315,9 | бюджет города Перми | 5390, 51995 | 5390,500 | 5390,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | кв. м | 863,25 | 754,3 | 719,3 | бюджет города Перми | 898,400 | 898,400 | 898,400 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв. м | 27808, 45 | 25144,8 | 23977,3 | бюджет города Перми | 39872, 05114 | 29947, 500 | 29947, 500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 958,3 | 1036,4 | 990,2 | бюджет города Перми | 332,700 | 332,700 | 332,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | кв. м | 1205,7 | 1658,6 | 1584,5 | бюджет города Перми | 228, 53121 | 532,400 | 532,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | кв. м | 1840,2 | 1450,8 | 1386,0 | бюджет города Перми | 517, 91637 | 465,700 | 465,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | кв. м | 466,4 | 1140,2 | 1089,3 | бюджет города Перми | 363, 82123 | 366,000 | 366,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | кв. м | 1000,0 | 1555,1 | 1485,7 | бюджет города Перми | 499,200 | 499,200 | 499,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | кв. м | 1409,1 | 1347,7 | 1287,5 | бюджет города Перми | 432,600 | 432,600 | 432,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | кв. м | 1103,7 | 1762,3 | 1683,6 | бюджет города Перми | 565, 68005 | 565,700 | 565,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | кв. м | 434,0 | 415,0 | 396,4 | бюджет города Перми | 133,200 | 133,200 | 133,200 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв. м | 10838,8 | 10366,1 | 9903,3 | бюджет города Перми | 3073, 64886 | 3327,500 | 3327,500 |

3.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2277718,89850 | 1565991,000 | 1722529,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1647600,178 | 1565991,000 | 1722529,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5118,72050 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 25000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки 1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений | МКУ «Перм-благоустройство» | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337, 34 | 21337,34 | 21337,34 | бюджет города Перми | 23080, 900 | 21748, 400 | 21748, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части Коммунального моста через реку Каму, в отношении которой выполнен ремонт | кв. м | 15898,7 | - | - | бюджет города Перми | 34842, 300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность паспортизированных инженерных сооружений | п. м | 248,59 | - | - | бюджет города Перми | 90,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 3 | 7 | - | бюджет города Перми | 5524,300 | 14644, 000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности (пусконаладочные работы) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 20000, 000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | - | 1 | бюджет города Перми | 19604, 700 | 0,000 | 20000, 000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 5263,700 | 5402,200 | 5556,600 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план мероприятий объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 18 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1350,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 90056, 100 | 61794, 600 | 47305, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88706, 100 | 61794, 600 | 47305, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1350,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 90056, 100 | 61794, 600 | 47305, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88706, 100 | 61794, 600 | 47305, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1350,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2367774,99850 | 1627785, 600 | 1769834, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1736306,278 | 1627785, 600 | 1769834, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 6468, 72050 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 600000, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строки 1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе 
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 15415,0 | 31627,9 | 6700,0 | бюджет города Перми | 19736, 700 | 237946, 737 | 168730, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 20996, 176 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 31627,9 | - | - | бюджет города Перми | 151624, 922 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнен этап работ по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений (ремонт конструктивных элементов сооружения) | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 14283, 959 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог, (полная оплата работ, выполненных в 2018-2019 годах) | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 56922, 741 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильных дорог, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 29944, 364 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых разработана проект-но-сметная документация по капитальному ремонту автомобильных дорог, получившая положи-тельное заключение государственной экспертизы (неисполнение показателя в 2017 году) | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 3516, 28803 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 599,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги (полная оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 323,800 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 4478, 100 | 6918, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 699,621 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 227117, 87103 | 242748, 637 | 246856, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 201905, 786 | 242748, 637 | 246856, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25212, 08503 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 227117, 87103 | 242748, 637 | 246856, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 201905, 786 | 242748, 637 | 246856, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25212, 08503 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 227117, 87103 | 242748, 637 | 246856, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 201905, 786 | 242748, 637 | 246856, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25212, 08503 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2729257,46953 | 2014898, 837 | 2161055, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2072576,664 | 2014898, 837 | 2161055, 300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 31680, 80553 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 25000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000, 000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных 
сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,1 | - | - | бюджет города Перми | 112796,800 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 332212,99635 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | - | - | бюджет Пермского края | 828, 36631 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | - | - | бюджет Пермского края | 5348, 93734 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 84, 79483 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 451271,89483 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 112796,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 84, 79483 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 338390,300 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строки 1.2.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4 | Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям, включая затраты на технологическое присоединение | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 6140, 600 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 11616, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | 5 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 100000,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность построенных автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию | км | - | - | 5 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 63956, 600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 17756, 600 | 100000,000 | 63956, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6140, 600 | 100000,000 | 63956, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 11616, 000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строки 1.2.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 20923,199 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,4 | - | - | бюджет города Перми | 108791,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 326374,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | 1,4 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 65405, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 196217,500 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 456089,699 | 261623,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108791,600 | 65405, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 20923, 199 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 326374,900 | 196217,500 | 0,000 |

4.4. строки 1.2.1.1.9, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.10,  «Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.9 | Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7520, 656 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 1,4 | - | - | бюджет города Перми | 2856, 300 | 36754, 425 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8568, 800 | 110263, 275 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство дорожной одежды | км | - | 1,4 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,4 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6329, 050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 18987, 150 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 18945, 756 | 147017, 700 | 25316, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2856, 300 | 36754, 425 | 6329, 050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7520, 656 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8568, 800 | 110263, 275 | 18987, 150 |
| 1.2.1.1.10 | Строительство автомобильной дороги Переход ул. Строителей – площадь Гайдара | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 2351, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы | км | 3,7 | - | - | бюджет города Перми | 96000, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены устройство земляного полотна, устройство дорожной одежды | км | 3,7 | 3,7 | 3,7 | бюджет города Перми | 4114, 200 | 164815, 925 | 278609, 950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12342, 600 | 494447, 875 | 835829, 950 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 114808,500 | 659263, 800 | 1114439, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100114, 400 | 164815, 925 | 278609, 950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 2351, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12342, 600 | 494447, 875 | 835829, 950 |

4.5. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.12-1.2.1.1.14 следующего содержания:

| 1.2.1.1.12 | Реконструкция ул. Социалистической от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1213, 56652 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.13 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5305, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.14 | Строительство тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность построенного тротуара | м | 610 | - | - | бюджет города Перми | 4501, 734 | 0,000 | 0,000 |

4.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 1204017,75035 | 1467661,100 | 1643956,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 396937,934 | 441915,300 | 458956,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49014,71635 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 758065,100 | 1025745,800 | 1185000,000 |

4.7. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 1209036,45035 | 1467661,100 | 1643956,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 401956,634 | 441915,300 | 458956,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49014,71635 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 758065,100 | 1025745,800 | 1185000,000 |

4.8. строки 1.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе 
по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 33,34 | 11,88 | 28,43 | бюджет города Перми | 50463, 008 | 36136, 010 | 52638, 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 6 | 5 | 3 |  | 12235, 030 | 24363, 990 | 7861,820 |
|  |  |  | количество разработанных документаций по пересчету сметной стоимости для получения заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 99,962 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор на проведение проверки достоверности сметной стоимости | ед. | 4 | - | - | бюджет города Перми | 80,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | технологическое присоединение к сетям | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 62878, 88285 | 60500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62878, 000 | 60500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 62878, 88285 | 60500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62878, 000 | 60500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 62878, 88285 | 60500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62878, 000 | 60500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 1271915,33320 | 1528161, 100 | 1704456, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 464834, 634 | 502415, 300 | 519456, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49015, 59920 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 758065, 100 | 1025745, 800 | 1185000, 000 |

5. В приложении к Системе программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» 
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

5.1. в таблице 1 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 806107,78883 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 806107,78883 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 17500,000 тыс. руб., в том числе: 4375,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 13125,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2016 год – 198518,280 тыс. руб., в том числе: 53004,570 тыс. руб. – бюджет города Перми; 145513,710 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2017 год – 138817,614 тыс. руб., в том числе: 31329,414 тыс. руб. – бюджет города Перми; 93988,200 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 13500,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год – 451271,89483 тыс. руб., в том числе: 112796,800 тыс. руб. – бюджет города Перми; 84,79483 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 338390,300 тыс. руб. – бюджет Пермского края |

5.2. в таблице 4 строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 185858,43485 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 185858,43485 тыс. руб., бюджет города Перми, в том числе: 2015 год – 4101,47010 тыс. руб.; 2016 год – 40,76475 тыс. руб.; 2018 год – 17756,600 тыс. руб., в том числе: 6140,600 тыс. руб. – бюджет города Перми; 11616,000 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2019 год – 100000,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2020 год – 63959,600 тыс. руб. – бюджет города Перми |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям | ед. | 2 | 2015 |
|  |  | ед. | 1 | 2016 |
|  |  | ед. | 2 | 2018 |
|  | количество выполненных этапов строительно-монтажных работ по строительству транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | 2019 |
|  | протяженность построенных автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию | км | 5 | 2020 |

5.3. в таблице 5:

5.3.1. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 717713,099 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 717713,099 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 456089,699 тыс. руб., в том числе: 108791,600 тыс. руб. – бюджет города Перми; 20923,199 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 326374,900 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 261623,400 тыс. руб., в том числе: 65405,900 тыс. руб. – бюджет города Перми; 196217,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2018 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,4 | 2018 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенной в эксплуатацию | км | 1,4 | 2019 |

5.3.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2017-2018 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2018-2019 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2019 год |

5.4. в таблице 9:

5.4.1. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 191279,656 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 191279,656 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 18945,756 тыс. руб., в том числе: 2856,300 тыс. руб. – бюджет города Перми; 7520,656 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 8568,800 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 147017,700 тыс. руб., в том числе: 36754,425 тыс. руб. – бюджет города Перми; 110263,275 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 25316,200 тыс. руб., в том числе: 6329,050 тыс. руб. – бюджет города Перми; 18987,150 тыс. руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2018 |
|  | выполнение этапа строительно-монтажных работ (подготовительные работы, устройство земляного полотна) | ед. | 1 | 2018 |
|  | выполнение этапа строительно-монтажных работ (устройство дорожной одежды) | ед. | 1 | 2019 |
|  | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,4 | 2020 |

5.4.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2017-2018 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2018-2020 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2020 год |

5.5. в таблице 10:

5.5.1. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 1903286,200 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 1903286,200 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 14774,0 тыс. руб., в том числе: 3693,5 тыс. руб. – бюджет города Перми; 11080,5 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2018 год – 114808,500 тыс. руб., в том числе: 100114,400 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2351,500 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 12342,600 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 659263,800 тыс. руб., в том числе: 164815,925 тыс. руб. – бюджет города Перми; 494447,875 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 1114439,900 тыс. руб., в том числе: 278609,950 тыс. руб. – бюджет города Перми; 835829,950 тыс. руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | выполненные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания | ед. | 2 | 2015 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству автомобильной дороги | ед. | 1 | 2018 |
|  | количество выполненных этапов строительно-монтажных работ (подготовительные работы) | ед. | 1 | 2018 |
|  | количество выполненных этапов строительно-монтажных работ (устройство земляного полотна) | ед. | 1 | 2019 |
|  | количество выполненных этапов строительно-монтажных работ (устройство земляного полотна, дорожного покрытия) | ед. | 1 | 2020 |

5.5.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2015-2018 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2018-2020 годы |

5.6. дополнить таблицами 14-16 следующего содержания:

«Таблица 14

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Социалистическая от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.12. Реконструкция ул. Социалистической от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | необходимо обеспечить безопасность дорожного движения в микрорайоне Левшино города Перми по ул. Социалистической в части соблюдения требований СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: в конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края», решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования в микрорайоне Левшино города Перми, повышение уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию, – 350 п. м; количество обустроенных разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования – 1 ед. |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 1213,56652 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год - 1213,56652 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2018 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы |  |  | 2018 год |

Таблица 15

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.13. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 1. Высокая интенсивность движения транспортных средств по ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов. 2. Низкая пропускная способность улицы, о чем свидетельствует низкая скорость передвижения транспортного потока и нередко возникающие задержки и заторы на перекрестках. Это приводит к увеличению затрат времени на передвижение, возникновению дорожно-транспортных происшествий. 3. Участок улицы не отвечает нормативным требованиям, что выражается в следующем: недостаточное количество полос движения для данной интенсивности движения; отсутствие системы водоотведения, ненормативное состояние дорожного покрытия |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Мира до шоссе Космонавтов, реконструкции путепровода, обеспечения нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,0 км |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 5305,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 5305,000 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2018 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол заседания бюджетной комиссии по рассмотрению информации о результатах и основных направлениях деятельности администрации города Перми по действующим расходным обязательствам, изменению действующих расходных обязательств, принимаемым расходным обязательствам на 2017-2019 годы управления внешнего благоустройства администрации города Перми ФЦБ «Городское хозяйство» от 27 июля 2016 г. № 9БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | проектно-изыскательские работы по реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  | 2018 год |

Таблица 16

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | микрорайон Соболи, ул. Таежная |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.14. Строительство тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи (проектно-изыскательские работы) |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | на всем протяжении ул. Таежной отсутствуют тротуары, движение пешеходов осуществляется по проезжей части, что не является безопасным. Для решения проблемы безопасного передвижения пешеходов по ул. Таежной предлагается выполнить строительство тротуара на всем протяжении улицы, оборудованного ступенями и поручнями |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение безопасного движения пешеходов вдоль ул. Таежной |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенного тротуара – 610 м |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 5501,734 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 5501,734 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 1000,000 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год – 4501,734 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2017 |  |
|  | протяженность построенного тротуара | м | 610 | 2018 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | проектно-изыскательские работы по строительству тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи |  |  | 2016-2017 годы |
|  |  | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству |  |  | 2018 год |
|  |  | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству |  |  | 2018 год |
|  |  | строительство тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи |  |  | 2018 год |

- 6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «Перм-благоустройство» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 194048,797 | 182987,200 | 182987,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 10659,400 | 10220,800 | 10220,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 11793,388 | 11686,200 | 11686,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 11363,400 | 11363,400 | 11363,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 10251,100 | 9809,800 | 9809,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 13308,600 | 13308,600 | 13308,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 10776,500 | 10776,500 | 10776,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 11582,000 | 10683,900 | 10683,900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 6031,300 | 6031,300 | 6031,300 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 9 | 9 | 9 | бюджет города Перми | 279814,485 | 266867,700 | 266867,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 279814,485 | 266867,700 | 266867,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 279814,485 | 266867,700 | 266867,700 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 279814,485 | 266867,700 | 266867,700 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 279814,485 | 266867,700 | 266867,700 |

- 7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 5,2 | 5,5 | 5,8 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 10,1 | 5,7 | 5,7 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 35,3 | 36,0 | 36,7 |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 17,6 | 18,8 | 20,0 |
|  | доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50 | 50 | 50 |

8. В приложении 1:

8.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1995687,0 | бюджет города Перми | 133829, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 65649,0 | бюджет города Перми | 32758, 700 |
|  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 19 | бюджет города Перми | 99,42432 |
|  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 96 | бюджет города Перми | 640, 37568 |

8.2. строку 1.1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1.2 | Ул. Подлесная (вдоль дома № 37 по ул. Подлесной) | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2018 | 01.12.2018 | площадь обустроенного парковочного кармана (полная оплата работ, выполненных в 2017 году) | кв. м | 797,5 | бюджет города Перми | 906,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3. после строки 1.1.1.1.1.1.2 дополнить строками 1.1.1.1.1.1.3, 1.1.1.1.1.1.4 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.1.3 | ул. Петропавловская от ул. Окулова до ул. Крисанова | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2018 | 01.11.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 16713,0 | бюджет Российской Федерации | 26583, 341 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1.4 | ул. Фоминская от ул. Сергея Есенина до остановки общественного транспорта «Мачтобаза» |  | 15.04.2018 | 01.11.2018 |  | кв. м | 38023,0 | бюджет Российской Федерации | 41189, 589 |

8.4. строку 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2614960,37 | бюджет города Перми | 120186, 56243 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 73483,93 | бюджет города Перми | 37455, 74957 |
|  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 258 | бюджет города Перми | 1373,000 |
|  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 91 | бюджет города Перми | 607,300 |

8.5. после строки 1.1.1.1.1.2 дополнить строками 1.1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.1.2.2 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.2.1 | ул. Космонавта Леонова от ул. Мира до ул. Промышленной | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 15.04.2018 | 01.11.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 94334,0 | бюджет Российской Федерации | 114682, 05680 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2.2 | ул. Архитектора Свиязева от ул. Архитектора Свиязева, 30 до шоссе Космонавтов |  | 15.04.2018 | 01.11.2018 |  | кв. м | 24710,0 | бюджет Российской Федерации | 48828, 83275 |

8.6. после строки 1.1.1.1.1.3 дополнить строками 1.1.1.1.1.3.1-1.1.1.1.1.3.4 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.3.1 | ул. Налимихинская от ул. Бузулукской до границы с Краснокамским районом | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 15.04.2018 | 01.11.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7040,0 | бюджет Российской Федерации | 18652, 36113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.3.2 | ул. Кудымкарская от ул. Заборной до ул. Копейской |  | 15.04.2018 | 01.11.2018 |  | кв. м | 1290,0 | бюджет Российской Федерации | 2195,600 |
| 1.1.1.1.1.3.3 | ул. Копейская от ул. Кудымкарской до ул. Бузулукской |  | 15.04.2018 | 01.11.2018 |  | кв. м | 2350,0 | бюджет Российской Федерации | 4433,900 |
| 1.1.1.1.1.3.4 | ул. Бузулукская от ул. Копейской до ул. Налимихинской |  | 15.04.2018 | 01.11.2018 |  | кв. м | 1020,0 | бюджет Российской Федерации | 1526,300 |

8.7. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1522469,0 | бюджет города Перми | 220567,34745 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 25811,0 | бюджет города Перми | 14453,05255 |
|  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 32 | бюджет города Перми | 168,300 |
|  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 11 | бюджет города Перми | 76,200 |

8.8. после строки 1.1.1.1.1.4 дополнить строкой 1.1.1.1.1.4.1 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.4.1 | ул. Екатерининская от Храма Успения Божией Матери до ул. Крисанова | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 15.04.2018 | 01.11.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 55714,7 | бюджет Российской Федерации | 91680, 260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.9. после строки 1.1.1.1.1.5 дополнить строками 1.1.1.1.1.5.1-1.1.1.1.1.5.5 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.5.1 | ул. Лебедева (напротив УДС «Молот») | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь обустроенного заездного кармана | кв. м | 180,0 | бюджет города Перми | 3407,123 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | протяженность установленных ограждений | п. м | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1980,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.5.2 | ул. КИМ (напротив УДС «Молот») |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь обустроенного заездного кармана | кв. м | 225,0 | бюджет города Перми | 2405,343 |
|  |  |  |  |  | площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 500,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.5.3 | ул. Розалии Землячки от ул. КИМ до ул. Уральской |  | 15.04.2018 | 01.11.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 3740,0 | бюджет Российской Федерации | 5573,140 |
| 1.1.1.1.1.5.4 | ул. Грачева от ул. КИМ до ул. Уральской |  | 15.04.2018 | 01.11.2018 |  | кв. м | 3215,0 | бюджет Российской Федерации | 3933,056 |
| 1.1.1.1.1.5.5 | автомобильная дорога «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» |  | 15.04.2018 | 01.11.2018 |  | кв. м | 51878,0 | бюджет Российской Федерации | 64607, 014 |

8.10. строку 1.1.1.1.1.6.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.6.1 | Дороги к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе многодетным семьям в микрорайоне Заозерье | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 15.04.2018 | 01.11.2018 | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия (1 этап: подготовительные работы (планировка территории) | кв. м | 22920,0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 3830,038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия (2 этап: обустройство дорог) | кв. м | 28650,0 | бюджет города Перми | 19857, 275 |

8.11. после строки 1.1.1.1.1.6.1 дополнить строками 1.1.1.1.1.6.2, 1.1.1.1.1.6.3 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.6.2 | ул. Гремячий лог от ул. Гайвинской до ул. Гремячий лог, 1а | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 15.04.2018 | 01.11.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8142,0 | бюджет Российской Федерации | 11771, 80906 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.6.3 | Дорога на Чусовской водозабор от отворота на СТ «Светлана» до остановки общественного транспорта «Микрорайон Чусовской водозабор» |  | 15.04.2018 | 01.11.2018 |  | кв. м | 18593,4 | бюджет Российской Федерации | 18914, 20526 |

8.12. после строки 1.1.1.1.1.7 дополнить строками 1.1.1.1.1.7.1-1.1.1.1.1.7.5 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.7.1 | ул. Краснова от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 15.04.2018 | 01.11.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4600,0 | бюджет Российской Федерации | 5566,286 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.7.2 | ул. Механошина от ул. Куйбышева до шоссе Космонавтов |  | 15.04.2018 | 01.11.2018 |  | кв. м | 6730,0 | бюджет Российской Федерации | 9559,410 |
| 1.1.1.1.1.7.3 | ул. Гусарова от ул. Солдатова до ул. Лодыгина |  | 15.04.2018 | 01.11.2018 |  | кв. м | 8614,0 | бюджет Российской Федерации | 17312, 577 |
| 1.1.1.1.1.7.4 | Южная дамба от ул. Николая Островского до бульвара Гагарина |  | 15.04.2018 | 01.11.2018 |  | кв. м | 17200,0 | бюджет Российской Федерации | 24346, 667 |
| 1.1.1.1.1.7.5 | ул. Василия Васильева от ул. Героев Хасана до ул. Карпинского |  | 15.04.2018 | 01.11.2018 |  | кв. м | 47970,0 | бюджет Российской Федерации | 73663, 595 |

8.13. строку 1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.8 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 414558,66 | бюджет города Перми | 12941,06749 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 21113,2 | бюджет города Перми | 11869,53251 |
|  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 23 | бюджет города Перми | 123,800 |
|  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 8 | бюджет города Перми | 54,700 |

8.14. после строки 1.1.1.1.1.8 дополнить строкой 1.1.1.1.1.8.1 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.8.1 | ул. Комсомольская от ул. Полевой до ул. Коммунистической | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 15.04.2018 | 01.11.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 11400,0 | бюджет Российской Федерации | 14980, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.15. после строки 1.1.1.1.1.9 дополнить строками 1.1.1.1.1.91-1.1.1.1.1.94 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.91 | ул. Луначарского от ул. Попова до ул. Куйбышева | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4960,0 | бюджет города Перми | 1699,715 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5058,595 |
| 1.1.1.1.1.92 | ул. Сибирская от ул. Екатерининской до ул. Пушкина |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 4919,0 | бюджет города Перми | 1673,980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4982,006 |
| 1.1.1.1.1.93 | ул. Попова от ул. Монастырской до ул. Петропавловской |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 5813,1 | бюджет города Перми | 1933,916 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5755,611 |
| 1.1.1.1.1.94 | ул. Попова от ул. Пермской до ул. Пушкина |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 9270,2 | бюджет города Перми | 3092,389 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9203,788 |

8.16. строку 1.1.1.1.1.10.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.10.1 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Дзержинском районе | администрация Дзержинского района города Перми | 10.01.2018 | 25.12.2018 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 2,8 | бюджет города Перми | 85,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.17. строку 1.1.1.1.1.12 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.12 | Выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2018 | 25.12.2018 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 166,3 | бюджет города Перми | 2633,316 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | протяженность земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу (неисполнение показателя в 2017 году) | км | 60,9 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1288, 68250 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу (неисполнение показателя в 2017 году) | ед. | 1 |  |  |

8.18. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2168956,09850 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1538837,378 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5118,72050 |
|  | бюджет Пермского края | 25000,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 |

8.19. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Субсидии на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений | управление внешнего благоустройства | 01.04.2018 | 01.11.2018 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 174,1 | бюджет города Перми | 53472,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.04.2018 | 01.11.2018 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м | 13304,0 |  |  |
|  |  |  | 01.04.2018 | 01.11.2018 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | 4 | бюджет города Перми | 6927,400 |
|  |  |  | 01.04.2018 | 25.12.2018 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 334,100 |

8.20. строку 1.1.1.1.5.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.1.1 | ул. Екатерининская от ул. Плеханова до ул. Хохрякова | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 910,5 | бюджет города Перми | 1420,48872 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.21. после строки 1.1.1.1.5.1.1 дополнить строками 1.1.1.1.5.1.11-1.1.1.1.5.1.17 следующего содержания:

| 1.1.1.1.5.1.11 | ул. Боровая от ул. Гатчинской в сторону ДКЖ | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 74,0 | бюджет города Перми | 125,02742 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.1.12 | ул. Гатчинская от ул. Переселенческой до ул. Боровой |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 561,0 | бюджет города Перми | 1161,97196 |
| 1.1.1.1.5.1.13 | ул. Углеуральская от ул. Василия Каменского до ул. Боровой |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 190,0 | бюджет города Перми | 371,17608 |
| 1.1.1.1.5.1.14 | ул. Вагонная от остановки «Школа № 55» до ул. Хабаровской |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 240,0 | бюджет города Перми | 452,21966 |
| 1.1.1.1.5.1.15 | обустройство подхода к пешеходному переходу по ул. 1-й Красноборской, 35 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 86,0 | бюджет города Перми | 156,32474 |
| 1.1.1.1.5.1.16 | обустройство подхода к пешеходному переходу по ул. Мильчакова, 27 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 47,5 | бюджет города Перми | 92,20874 |
| 1.1.1.1.5.1.17 | обустройство подхода к пешеходному переходу по ул. Мильчакова, 33 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 57,6 | бюджет города Перми | 113,78268 |

8.22. строку 1.1.1.1.5.1.2 изложить в редакции:

| 1.1.1.1.5.1.2 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 958,28 | бюджет города Перми | 332,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.23. строку 1.1.1.1.5.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.2.1 | тротуар от ул. Карпинского, 69 до ул. Карпинского, 75б | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 491,4 | бюджет города Перми | 695,29688 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.24. после строки 1.1.1.1.5.2.1 дополнить строками 1.1.1.1.5.2.11-1.1.1.1.5.2.112 следующего содержания:

| 1.1.1.1.5.2.11 | ул. Качалова от ул. Космонавта Беляева до ул. Нефтянников | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 264,0 | бюджет города Перми | 261,80501 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.2.12 | ул. Космонавта Беляева от ул. Давыдова до ул. Милиционера Власова |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 736,8 | бюджет города Перми | 541,81808 |
| 1.1.1.1.5.2.13 | ул. Комбайнеров от ул. Мира до ул. Комбайнеров, 30б |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 339,3 | бюджет города Перми | 467,07702 |
| 1.1.1.1.5.2.14 | ул. Левченко от ул. Стахановской, 6а до ул. Льва Толстого |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 34,0 | бюджет города Перми | 59,82153 |
| 1.1.1.1.5.2.15 | ул. Левченко от ул. Капитана Гастелло, 10 до ул. Левченко, 30 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 31,5 | бюджет города Перми | 54,31221 |
| 1.1.1.1.5.2.16 | тротуар от ул. Стахановской до ул. Стахановской, 9 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 129,0 | бюджет города Перми | 205,99340 |
| 1.1.1.1.5.2.17 | ул. Сивкова от ул. Сивкова, 12 до ул. Сивкова, 16 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 198,0 | бюджет города Перми | 256,57533 |
| 1.1.1.1.5.2.18 | ул. Глинки от ул. Глинки, 11 до ул. Глинки, 13 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 317,0 | бюджет города Перми | 319,11506 |
| 1.1.1.1.5.2.19 | ул. Танкистов от ул. Сивкова до ул. Танкистов, 17 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 360,0 | бюджет города Перми | 380,92998 |
| 1.1.1.1.5.2.110 | ул. Геологов от ул. Геологов, 4а до ул. Геологов |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 62,5 | бюджет города Перми | 104,32716 |
| 1.1.1.1.5.2.111 | тротуар от ул. Самолетной, 52 до ул. Карпинского, 63 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 200,0 | бюджет города Перми | 274,45126 |
| 1.1.1.1.5.2.112 | ул. 9-го Мая от ул. Баумана до шоссе Космонавтов |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 294,0 | бюджет города Перми | 276,04587 |

8.25. строку 1.1.1.1.5.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.2.2 | ул. Качалова от ул. Космонавта Беляева до ул. Нефтяников | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 60,0 | бюджет города Перми | 11,22373 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.26. после строки 1.1.1.1.5.2.2 дополнить строками 1.1.1.1.5.2.21-1.1.1.1.5.2.211 следующего содержания:

| 1.1.1.1.5.2.21 | ул. Космонавта Беляева от ул. Давыдова до ул. Милиционера Власова | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 105,0 | бюджет города Перми | 19,64146 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.2.22 | ул. Комбайнеров от ул. Мира до ул. Комбайнеров, 30б |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 95,0 | бюджет города Перми | 17,77103 |
| 1.1.1.1.5.2.23 | ул. Левченко от ул. Стахановской, 6а до ул. Льва Толстого |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 30,0 | бюджет города Перми | 5,61169 |
| 1.1.1.1.5.2.24 | ул. Левченко от ул. Капитана Гастелло, 10 до ул. Левченко, 30 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 10,5 | бюджет города Перми | 1,96421 |
| 1.1.1.1.5.2.25 | тротуар от ул. Стахановской до ул. Стахановской, 9 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 47,5 | бюджет города Перми | 8,88549 |
| 1.1.1.1.5.2.26 | ул. Сивкова от ул. Сивкова, 12 до ул. Сивкова, 16 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 90,0 | бюджет города Перми | 19,83541 |
| 1.1.1.1.5.2.27 | ул. Глинки от ул. Глинки, 11 до ул. Глинки, 13 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 45,0 | бюджет города Перми | 8,41794 |
| 1.1.1.1.5.2.28 | ул. Танкистов от ул. Сивкова до ул. Танкистов, 17 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 123,0 | бюджет города Перми | 23,00868 |
| 1.1.1.1.5.2.29 | ул. Геологов от ул. Геологов, 4а до ул. Геологов |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 25,0 | бюджет города Перми | 4,67661 |
| 1.1.1.1.5.2.210 | тротуар от ул. Самолетной, 52 до ул. Карпинского, 63 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 100,0 | бюджет города Перми | 18,70617 |
| 1.1.1.1.5.2.211 | ул. 9-го Мая от ул. Баумана до шоссе Космонавтов |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 474,7 | бюджет города Перми | 88,78879 |

8.27. строку 1.1.1.1.5.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.3.1 | ул. Закамская от ул. Федосеева до ул. Худанина | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 350,0 | бюджет города Перми | 360,72653 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.28. после строки 1.1.1.1.5.3.1 дополнить строками 1.1.1.1.5.3.11-1.1.1.1.5.3.19 следующего содержания:

| 1.1.1.1.5.3.11 | тротуар вдоль ул. Закамской, 37 | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 95,0 | бюджет города Перми | 177,67562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.3.12 | ул. Полтавская от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Химградской |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 290,0 | бюджет города Перми | 295,88074 |
| 1.1.1.1.5.3.13 | ул. Автозаводская от ул. Гальперина до ул. Автозаводской, 6 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 440,0 | бюджет города Перми | 453,10355 |
| 1.1.1.1.5.3.14 | ул. Автозаводская от ул. Шишкина до ул. Оборонщиков |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 60,0 | бюджет города Перми | 91,80525 |
| 1.1.1.1.5.3.15 | ул. Новоржевская от ул. Ардатовской до ул. Химградской |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 350,0 | бюджет города Перми | 425,61517 |
| 1.1.1.1.5.3.16 | ул. Петрозаводская от ул. Охотников до ул. Богдана Хмельницкого |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 310,0 | бюджет города Перми | 243,45661 |
| 1.1.1.1.5.3.17 | ул. 5-ая Каховская от ул. 5-ой Каховской, 8а до ул. Волгодонской, 17-15 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 540,0 | бюджет города Перми | 656,55916 |
| 1.1.1.1.5.3.18 | ул. Генерала Панфилова (подходы к Православному Храму) |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 95,0 | бюджет города Перми | 171,33158 |
| 1.1.1.1.5.3.19 | ул. Худанина от ул. Маршала Рыбалко до ул. Закамской |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 760,0 | бюджет города Перми | 665,32942 |

8.29. строку 1.1.1.1.5.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.3.2 | ул. Закамская от ул. Федосеева до ул. Худанина | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 120,0 | бюджет города Перми | 33,77349 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.30. после строки 1.1.1.1.5.3.2 дополнить строками 1.1.1.1.5.3.21-1.1.1.1.5.3.26 следующего содержания:

| 1.1.1.1.5.3.21 | тротуар вдоль ул. Закамской, 37 | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 140,0 | бюджет города Перми | 39,40237 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.3.22 | ул. Автозавод-ская от ул. Гальперина до ул. Автоза-водской, 6 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 220,0 | бюджет города Перми | 61,91802 |
| 1.1.1.1.5.3.23 | ул. Новоржевская от ул. Ардатовской до ул. Химградской |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 240,2 | бюджет города Перми | 67,60344 |
| 1.1.1.1.5.3.24 | ул. Петрозаводская от ул. Охотников до ул. Богдана Хмельницкого |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 140,0 | бюджет города Перми | 39,40237 |
| 1.1.1.1.5.3.25 | ул. 5-я Каховская от ул. 5-ой Каховской, 8а до ул. Волгодонской, 17-15 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 650,0 | бюджет города Перми | 182,93962 |
| 1.1.1.1.5.3.26 | ул. Худанина от ул. Маршала Рыбалко до ул. Закам-ской |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 330,0 | бюджет города Перми | 92,87706 |

8.31. строку 1.1.1.1.5.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.4.1 | ул. 25-го Октября от ул. Луначарского до ул. Петропавловской | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2964,3 | бюджет города Перми | 4791,55993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.32. после строки 1.1.1.1.5.4.1 дополнить строкой 1.1.1.1.5.4.11 следующего содержания:

| 1.1.1.1.5.4.11 | Пешеходная зона на площади Центрального колхозного рынка | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 5570,5 | бюджет города Перми | 9672, 91884** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.33. строку 1.1.1.1.5.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.4.2 | ул. 25-го Октября от ул. Луначарского до ул. Петропавловской | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 466,4 | бюджет города Перми | 363,82123 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.34. строку 1.1.1.1.5.5.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.5.1 | тротуар от ул. Старцева до ул. Старцева, 1а (подход к Гимназии № 2) | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 51,0 | бюджет города Перми | 170,53077 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.35. после строки 1.1.1.1.5.5.1 дополнить строками 1.1.1.1.5.5.11-1.1.1.1.5.5.17 следующего содержания:

| 1.1.1.1.5.5.11 | ул. КИМ от ул. КИМ, 83 до ул. КИМ, 75 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1545,0 | бюджет города Перми | 2114,00249 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.5.12 | ул. Дружбы (чётная сторона) от ул. Тургенева до ул. Дружбы, 2 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 290,0 | бюджет города Перми | 411,63624 |
| 1.1.1.1.5.5.13 | ул. Студенческая от ул. Технической до ул. Крупской, 57а |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 606,0 | бюджет города Перми | 1555,23830 |
| 1.1.1.1.5.5.14 | ул. Грибоедова (четная сторона) от ул. Грибоедова, 82 до остановки «По требованию» (ул. Грибоедова) |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 102,0 | бюджет города Перми | 230,74382 |
| 1.1.1.1.5.5.15 | обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе дома № 49 по ул. КИМ |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 30,0 | бюджет города Перми | 66,37840 |
| 1.1.1.1.5.5.16 | обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе дома № 97 по ул. КИМ |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 76,0 | бюджет города Перми | 104,41504 |
| 1.1.1.1.5.5.17 | обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе дома № 39 по ул. Крупской |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 100,0 | бюджет города Перми | 138,65494 |

8.36. строку 1.1.1.1.5.5.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.5.2 | газон по бульвару Гагарина (нечётная сторона, между основной проезжей частью бульвара Гагарина и пешеходной (бульварной) зоны) от ул. Ушинского до ул. Патриса Лумумбы | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1000,0 | бюджет города Перми | 499,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.37. строку 1.1.1.1.5.6.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.6.1 | ул. Менжинского от ул. Менжинского,11 до ул. Первомайской | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 746,0 | бюджет города Перми | 1077,875 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.38. после строки 1.1.1.1.5.6.1 дополнить строками 1.1.1.1.5.6.11, 1.1.1.1.5.6.12 следующего содержания:

| 1.1.1.1.5.6.11 | ул. Бушмакина от ул. Ракитной до ул. Суперфосфатной | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 490,0 | бюджет города Перми | 648,594 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.6.12 | ул.Гайвинская от ул. Воркутинской до ул. Гремячий Лог |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 1393,3 | бюджет города Перми | 1268,331 |

8.39. строку 1.1.1.1.5.6.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.6.2 | ул. Менжинского от ул. Менжинского,11 до ул. Первомайской | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 839,1 | бюджет города Перми | 257,607 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.40. после строки 1.1.1.1.5.6.2 дополнить строками 1.1.1.1.5.6.21, 1.1.1.1.5.6.22 следующего содержания:

| 1.1.1.1.5.6.21 | ул. Бушмакина от ул. Ракитной до ул. Суперфосфатной | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 50,0 | бюджет города Перми | 15,351 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.6.22 | ул.Гайвинская от ул. Воркутинской до ул. Гремячий Лог |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 520,0 | бюджет города Перми | 159,642 |

8.41. строку 1.1.1.1.5.7.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.7.1 | ул. 25-го Октября от ул. Малышева до ул. Краснова | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 330,0 | бюджет города Перми | 339,28241 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.42. после строки 1.1.1.1.5.7.1 дополнить строками 1.1.1.1.5.7.11-1.1.1.1.5.7.17 следующего содержания:

| 1.1.1.1.5.7.11 | ул. 25-го Октября от ул. Пушкина до ул. Малышева | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 830,0 | бюджет города Перми | 1128,26115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.7.12 | ул. Газеты «Звезда» от ул. Революции до ул. Полины Осипенко |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 1151,0 | бюджет города Перми | 1711,36811 |
| 1.1.1.1.5.7.13 | ул. Камчатовская от ул. Камчатовской, 5 до ул. Краснофлотской, 15 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 297,0 | бюджет города Перми | 426,92977 |
| 1.1.1.1.5.7.14 | ул. Куйбышева от ул. Анвара Гатауллина до ул. Куйбышева, 155 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 740,0 | бюджет города Перми | 734,21914 |
| 1.1.1.1.5.7.15 | ул. Орская от ул. Николая Островского до ул. Барабинской |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 170,0 | бюджет города Перми | 272,71439 |
| 1.1.1.1.5.7.16 | ул. Тимирязева от ул. Тимирязева, 37 до ул. 25-го Октября |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 176,0 | бюджет города Перми | 349,12442 |
| 1.1.1.1.5.7.17 | ул. Швецова от ул. Сибирской до ул. Швецова, 60 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 373,0 | бюджет города Перми | 428,62056 |

8.43. строку 1.1.1.1.5.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.7.2 | ул. Сибирская | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1103,7 | бюджет города Перми | 565,68005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.44. строку 1.1.1.1.5.8.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.8.1 | ул. Островского от ул. Островского, 87 до ул. Островского, 85 | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 311,75 | бюджет города Перми | 140,881 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.45. после строки 1.1.1.1.5.8.1 дополнить строками 1.1.1.1.5.8.11-1.1.1.1.5.8.13 следующего содержания:

| 1.1.1.1.5.8.11 | ул. Коммунистическая от ул. Комсомольской, 1 до ул. Коммунистической, 22 | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 252,0 | бюджет города Перми | 521,098 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.8.12 | ул. 40-летия Победы от ул. 40-летия Победы, 46 до ул. 40-летия Победы, 66 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 229,5 | бюджет города Перми | 85,906 |
| 1.1.1.1.5.8.13 | ул. Мира от ул. Мира, 26 до ул. Мира, 28 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 70,0 | бюджет города Перми | 150,515 |

8.46. строку 1.1.1.1.5.8.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.8.2 | ул. Островского от ул. Островского, 87 до ул. Островского, 85 | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 152,0 | бюджет города Перми | 49,188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.47. после строки 1.1.1.1.5.8.2 дополнить строкой 1.1.1.1.5.8.21 следующего содержания:

| 1.1.1.1.5.8.21 | ул. Коммунистическая от ул. Комсомольской, 1 до ул. Коммунистической, 22 | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 282,0 | бюджет города Перми | 84,012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.48. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2277718,89850 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1647600,178 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5118,72050 |
|  | бюджет Пермского края | 25000,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 |

8.49. строки 1.1.1.2.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.4 | Разработка мероприятий обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 3 | бюджет города Перми | 5524,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.03.2018 | 01.11.2018 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19604,700 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5263,700 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план мероприятий объектов транспортной инфраструктуры (неисполнение показателя в 2017 году) | ед. | 18 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1350,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 90056,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88706,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1350,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 90056,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88706,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1350,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2367774, 99850 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1736306, 278 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 6468,72050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 |

8.50. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (трамвайные пути) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 15415,0 | бюджет города Перми | 19736,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 20996,176 |

8.51. после строки 1.1.2.1.1.6 дополнить строками 1.1.2.1.1.61 - 1.1.2.1.1.65 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.61 | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2018 | 31.12.2018 | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильных дорог, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 27649,364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.62 | ул. Есенина от ПК8+40 до ПК11 с разворотным кольцом по ул. Есенина |  | 01.01.2018 | 01.04.2018 | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильных дорог, получившая положительное заключение государственной экспертизы (неисполнение показателя в 2017 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1057,32626 |
| 1.1.2.1.1.63 | проспект Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом |  | 01.01.2018 | 01.04.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1822,16177 |
| 1.1.2.1.1.64 | Восстановление дорожного полотна между домами № 7а-9 по ул. Коммунистической поселка Новые Ляды (ликвидация аварийной ситуации) |  | 01.01.2018 | 01.04.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 636,800 |
| 1.1.2.1.1.65 | Дамба с водопропускной трубой на ул. Гиринской 1-й |  | 01.01.2018 | 01.04.2018 | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений (не-исполнение показателя в 2017 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 699,621 |

8.52. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 227117,87103 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 201905,786 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25212,08503 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе: | 227117,87103 |
|  | бюджет города Перми | 201905,786 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25212,08503 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе: | 227117,87103 |
|  | бюджет города Перми | 201905,786 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25212,08503 |

8.53. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2729257,46953 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2072576,664 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 31680,80553 |
|  | бюджет Пермского края | 25000,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 |

9. В приложении 2:

9.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Выполнение работ по реконструкции | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 01.12.2018 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,1 | бюджет города Перми | 112796,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 332212, 99635 |

9.2. после строки 1.2.1.1.1.1 дополнить строками 1.2.1.1.1.2-1.2.1.1.1.4 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.2 | Осуществление авторского надзора | МКУ «Пермблагоустройство | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 828,36631 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.3 | Осуществление строительного контроля |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 5348,93734 |
| 1.2.1.1.1.4 | Технологическое присоединение к сетям |  | 01.03.2018 | 25.12.2018 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 84,79483 |

9.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 451271,89483 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 112796,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 84,79483 |
|  | бюджет Пермского края | 338390,300 |

9.4. строку 1.2.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям в микрорайоне Турбинские поляны | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6140,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.5. после строки 1.2.1.1.4.1 дополнить строкой 1.2.1.1.4.2 следующего содержания:

| 1.2.1.1.4.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям в микрорайоне Ива | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (неисполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 11616,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования»

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 17756,600 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 6140,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 11616,000 |

9.7. после строки 1.2.1.1.5.3 дополнить строкой 1.2.1.1.5.4 следующего содержания:

| 1.2.1.1.5.4 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 01.07.2018 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (неисполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 20923,199 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.8. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 456089,699 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 108791,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 20923,199 |
|  | бюджет Пермского края | 326374,900 |

9.9. после строки 1.2.1.1.9.3 дополнить строкой 1.2.1.1.9.4 следующего содержания:

| 1.2.1.1.9.4 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 01.07.2018 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (неисполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7520,656 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.10. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 18945,756 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2856,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7520,656 |
|  | бюджет Пермского края | 8568,800 |

9.11. после строки 1.2.1.1.10.3 дополнить строкой 1.2.1.1.10.4 следующего содержания:

| 1.2.1.1.10.4 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 01.07.2018 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (неисполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 2351,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.12. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 114808,500 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 2351,500 |
|  | бюджет города Перми | 100114,400 |
|  | бюджет Пермского края | 12342,600 |

9.13. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.12, 1.2.1.1.12.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования»,                              1.2.1.1.13, 1.2.1.1.13.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.14,               1.2.1.1.14.1, 1.2.1.1.14.2, 1.2.1.1.14.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования»              следующего содержания:

| - 1.2.1.1.12 | Реконструкция ул. Социалистической от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.12.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ |  | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (неисполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1213,56652 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1213,56652 |  |
| - 1.2.1.1.13 |  | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.13.1 |  | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (неисполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) |  | 5305,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) |  | 5305,000 |
| - 1.2.1.1.14 |  | Строительство тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.14.1 |  | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2018 | 01.06.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.14.2 |  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции |  | 01.06.2018 | 15.06.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.14.3 |  | Выполнение работ по строительству |  | 15.06.2018 | 15.10.2018 | протяженность построенного тротуара | п. м | 610 | бюджет города Перми |  | 4501,734 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 4501,734 |

9.14. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 1204017,75035 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 396937,934 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49014,71635 |
|  | бюджет Пермского края | 758065,100 |

9.15. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 1209036,45035 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 401956,634 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49014,71635 |
|  | бюджет Пермского края | 758065,100 |

9.16. строку 1.2.2.1.1.12 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.12 | Микрорайон Новобродовский: ул. Ореховая, ул. Ясеневая, ул. Кленовая, ул. Цветочная, ул. Бродовское кольцо, ул. Осенняя, ул. Зимняя, ул. Летняя, ул. Грибная, Ромашковый 1-й пер., Ромашковый 2-й пер., ул. Смородиновая, ул. Утренняя, ул. 1-я Радиальная, ул. 2-я Радиальная, ул. 3-я Радиальная, ул. 4-я Радиальная, ул. 5-я Радиальная, ул. Ландышевая, Радужный переулок, ул. Пасечная, ул. Виноградная | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 15.04.2018 | количество разработанных документаций по пересчету сметной стоимости для получения заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 99,962 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.17. после строки 1.2.1.1.12 дополнить строками 1.2.2.1.1.13-1.2.2.1.1.17 следующего содержания:

| 1.2.2.1.1.13 | Микрорайон Домостроительный: ул. Верхоянская от ул. Александра Щербакова до ул. Цимлянской, ул. Перевалочная от ул. Белозерской до ул. Амбарной, ул. Васькина от ул. Белозерской до ул. Амбарной, ул. Верхневолжская от ул. Александра Щербакова до ул. Амбарной | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 01.05.2018 | заключенный договор на проведение проверки достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.14 | Микрорайон Голованово: ул. Набережная, ул. Новая, ул. Молодежная, Клубный переулок, ул. Ленина, ул. Школьная, Лядовский переулок, ул. Северная, ул. Зеленая |  | 01.01.2018 | 01.05.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20,000 |
| 1.2.2.1.1.15 | Микрорайон Голованово: ул. Лодочная, ул. Залесная, ул. Космическая |  | 01.01.2018 | 01.05.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20,000 |
| 1.2.2.1.1.16 | Микрорайон Пихтовая стрелка: ул. Былинная, ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная, ул. Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый |  | 01.01.2018 | 01.05.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20,000 |
| 1.2.2.1.1.17 | Технологическое присоединение к сетям |  | 01.03.2018 | 20.12.2017 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 |

9.18. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам 
финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 62878,88285 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 62878,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 62878,88285 |
|  | бюджет города Перми | 62878,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 62878,88285 |
|  | бюджет города Перми | 62878,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 1271915,33320 |
|  | бюджет города Перми | 464834,634 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года | 49015,59920 |
|  | бюджет Пермского края | 758065,100 |

10. В приложении 3:

10.1. строку 1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Индустриального района» | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11793,388 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.2. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 279814,485 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 279814,485 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 279814,485 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 279814,485 |