08.05.2018

277

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования 
и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 922 (в ред. 
от 17.01.2018 № 28).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2018 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 08.05.2018 № 277

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации

города Перми от 19 октября 2017 г. № 922

- 1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Участники программы | департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО); администрация Дзержинского района города Перми (далее – администрация Дзержинского района); администрация Индустриального района города Перми (далее – администрация Индустриального района); администрация Кировского района города Перми (далее – администрация Кировского района); администрация Ленинского района города Перми (далее – администрация Ленинского района); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее – администрация Мотовилихинского района); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее – администрация Орджоникидзевского района); администрация поселка Новые Ляды города Перми; администрация Свердловского района города Перми (далее – администрация Свердловского района); муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ): «Благоустройство Дзержинского района»; «Благоустройство Индустриального района»; «Благоустройство Кировского района»; «Благоустройство Ленинского района»; «Благоустройство Мотовилихинского района»; «Благоустройство Орджоникидзевского района»; «Благоустройство Свердловского района»; «Благоустройство поселка Новые Ляды»; «Пермблагоустройство» |
| --- | --- | --- |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния 
и развитие объектов ритуального назначения» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми» после строки «Итого 
по мероприятию 2.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 2.1.3.1.3, «Итого 
по мероприятию 2.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 2.1.3.1.3 | Заключение концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное», Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, тракт Сылвенский, 15 | ДИО | количество заключенных концессионных соглашений | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В приложении 2 после строки «Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 2.1.3.1.3, 2.1.3.1.3.1, 2.1.3.1.3.2, 2.1.3.1.3.3, 2.1.3.1.3.4, «Итого по мероприятию 2.1.3.1.3, 
в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 2.1.3.1.3 | Заключение концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное», Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, тракт Сылвенский, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.3.1 | Разработка постановления администрации города Перми «О заключении концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» | ДИО | 09.01.2018 | 22.03.2018 | постановление администрации города Перми «О заключении концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.2 | Размещение сообщения о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» |  | 23.03.2018 | 27.03.2018 | сообщение о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.3 | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» |  | 15.05.2018 | 15.05.2018 | протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.4 | Проведение предварительного отбора участников конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» |  | 25.05.2018 | 25.05.2018 | протокол проведения предварительного отбора участников конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.5 | Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» |  | 27.08.2018 | 27.08.2018 | протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.6 | Рассмотрение и оценка конкурсных предложений на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» |  | 07.09.2018 | 07.09.2018 | протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.7 | Определение победителя конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» |  | 14.09.2018 | 14.09.2018 | протокол о результатах проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.8 | Заключение концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» |  | 08.10.2018 | 08.10.2018 | заключенное концессионное соглашение в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» | ед. | 1 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |