29.05.2018

327

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 
2017 г. № 866 (в ред. от 20.12.2017 № 1162, от 19.03.2018 № 155).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 
Перми:

от 08 ноября 2016 г. № 992 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 15.10.2015 № 780»;

от 23 декабря 2016 г. № 1155 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 15.10.2015 № 780»;

от 26 октября 2017 г. № 951 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 13.10.2016 № 825»;

от 13 декабря 2017 г. № 1124 «О внесении изменений в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 13.10.2016 № 825»;

от 25 декабря 2017 г. № 1180 «О внесении изменений в приложение к муниципальной программе «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 13.10.2016 № 825».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми  			                                                      Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
города Перми

от 29.05.2018 № 327

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 18 октября 2017 г. № 866

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 5 слова «на конец 2017 года в городе Перми осуществляют образовательную деятельность 
284 муниципальных образовательных учреждения (на конец 2016 года – 287 ОУ): 132 СОШ; 134 ДОУ; 18 УДО. В течение 2017 года реорганизованы путем присоединения 4 муниципальных образовательных учреждений: МАДОУ «Детский сад № 152» к МАДОУ «Детский сад № 35», МАДОУ «Детский сад № 209» к МАДОУ «Детский сад № 403», МАДОУ «Детский сад № 244» к МАДОУ «Детский сад № 347», МАОУ «ООШ № 73» к МБОУ «СОШ № 14»; начало функционировать ДОУ «Конструктор успеха» (введено в эксплуатацию приобретенное в муниципальную собственность здание по ул. Машинистов, 43а).» заменить словами «на данный момент в городе Перми осуществляют образовательную деятельность 
283 муниципальных образовательных учреждения (на конец 2016 года – 287 ОУ): 131 СОШ; 134 ДОУ; 18 УДО. В течение 2017 года реорганизованы путем присоединения 4 муниципальных образовательных учреждений: МАДОУ «Детский сад № 152» к МАДОУ «Детский сад № 35», МАДОУ «Детский сад № 209» к МАДОУ «Детский сад № 403», МАДОУ «Детский сад № 244» к МАДОУ «Детский сад № 347», МАОУ «ООШ № 73» к МБОУ «СОШ № 14»; начало функционировать ДОУ «Конструктор успеха» (введено в эксплуатацию приобретенное в муниципальную собственность здание по ул. Машинистов, 43а). Также в течение 2018 года реорганизовано путем присоединения 1 муниципальное образовательное учреждение: МАОУ «СОШ № 53» к МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 315991,200 | 332132,690 | 362253,000 |
|  | бюджет города Перми | 315991,200 | 332132,690 | 362253,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 315991,200 | 332132,690 | 362253,000 |
|  | бюджет города Перми | 315991,200 | 332132,690 | 362253,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных 
организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Цель. Обеспечение соответствия имущественных комплексов образовательных организаций лицензионным требованиям |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние | бюджет города Перми | 315991,200 | 332132,690 | 362253,000 |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  | 16027,918 | 39649,026 | 31942,400 |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 299963,282 | 292483,664 | 330310,600 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | - бюджет - города Перми | 315991,200 | 332132,690 | 362253,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | - бюджет - города Перми | 315991,200 | 332132,690 | 362253,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение имущественных комплексов 
муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Проведение ремонтных работ восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций | ДОУ | количество восстанавливаемых ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | ед. | 1 | 2 | 1 | бюджет города Перми | 16027,918 |  | 39649,026 | 31942,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 16027,918 | 39649,026 | 31942,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 16027,918 | 39649,026 | 31942,400 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 16027,918 | 39649,026 | 31942,400 |

3.2. строки 1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций | ДОУ | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 61924,006 | 17152,800 | 104000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 3 | 4 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | СОШ | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 5 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 127444,359 | 175002,764 | 145703,100 |
|  |  |  | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 2 | 5 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | УДО | количество УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 35208,717 | 53100,100 | 0,000 |
|  |  |  | количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 1 | 1 | - |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 224577,082 | 245255,664 | 249703,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 224577,082 | 245255,664 | 249703,100 |

3.3. строки 1.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2.1 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательной организации | ДОУ | количество ДОУ, для которых приобретаются оборудование, мебель | ед. | 2 | 1 | 2 | бюджет города Перми | 20329,400 | 5612,300 | 18183,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СОШ | количество СОШ, для которых приобретаются оборудование, мебель | ед. | 2 | 1 | 2 | бюджет города Перми | 55056,800 | 41615,700 | 62423,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75386,200 | 47228,000 | 80607,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75386,200 | 47228,000 | 80607,500 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 299963,282 | 292483,664 | 330310,600 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 315991,200 | 332132,690 | 362253,000 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми» строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 2,2 | 3,0 | 1,5 |
|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 1,5 | 3,8 | 2,3 |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | 5,6 | 5,6 | - |
|  | Доля ДОУ, имеющих лицензии, от общего количества ДОУ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля СОШ, имеющих лицензии, от общего количества СОШ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля УДО, имеющих лицензии, от общего количества УДО | % | 100 | 100 | 100 |

5. Приложение изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций 
города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми» на 2018 год

| Код | Наименование задачи, Основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели для восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 261» г. Перми по ул. Херсонской, 2, разработка ПСД на капитальный ремонт |  | ДОУ |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, разработанная ПСД) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 16027,918 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16027,918 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16027,918 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16027,918 |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество объектов, в которых устраняются предписания надзорных органов |  | ед. | 3 | бюджет города Перми | 61924,006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество объектов, в которых устранены предписания надзорных органов |  | ед. | 3 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.1 | Оплата работ по текущему ремонту здания (бассейна) МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми по ул. Строителей, 14 | МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (акт выполненных работ) |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4832,181 |
| 1.1.2.1.1.1.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 355 «Чулпан» г. Перми по ул. Аркадия Гайдара, 11 | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 355 «Чулпан» г. Перми |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта) |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12092,474 |
| 1.1.2.1.1.1.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 358» г. Перми по ул. Оршанской, 17 | МАДОУ «Детский сад № 358» г. Перми |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта) |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5608,019 |
| 1.1.2.1.1.1.4 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми по ул. Карбышева, 78а, оплата работ по текущему ремонту здания, оплата проектно-сметной документации (далее – ПСД) на текущий ремонт здания, разработка ПСД на текущий ремонт здания | МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (акт выполненных работ, разработанная ПСД) |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 8049,500 |
| 1.1.2.1.1.1.5 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми по ул. 2-й Линии, 21, выполнение работ по капитальному ремонту здания, выполнение работ по технологическому присоединению, разработка ПСД на капитальный ремонт системы теплоснабжения, капитальный ремонт системы теплоснабжения, приобретение мебели, оборудования | МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (разработанная ПСД, акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, акт выполненных работ, накладная, счет-фактура) |  | ед. | 4 | бюджет города Перми | 29840,332 |
| 1.1.2.1.1.1.6 | Оплата работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 411» г. Перми по ул. Целинной, 11а | МАДОУ «ЦРР –детский сад № 411» г. Перми |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (акт выполненных работ) |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1501,500 |
| 1.1.2.1.1.2 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество объектов, в которых устраняются предписания надзорных органов |  | ед. | 5 | бюджет города Перми | 127444, 359 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество объектов, в которых устранены предписания надзорных органов |  | ед. | 2 |  |  |
| 1.1.2.1.1.2.1 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 30» г. Перми по ул. Ивана Франко, 43 | МАОУ «СОШ № 30» г. Перми |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта) |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 84267,238 |
| 1.1.2.1.1.2.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по ул. Нестерова, 18 | МАОУ «СОШ № 42» г. Перми |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта) |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16331,429 |
| 1.1.2.1.1.2.3 | Оплата работ по текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 104 с углубленным изучением предметов культурологического профиля» г. Перми по ул. Барнаульской, 4 | МАОУ «СОШ № 104» г. Перми |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (акт выполненных работ) |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5822,800 |
| 1.1.2.1.1.2.4 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 123» г. Перми по ул. Сестрорецкой, 13 | МАОУ «СОШ № 123» г. Перми |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (акт выполненных работ) |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1572,892 |
| 1.1.2.1.1.2.5 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми по ул. Старцева, 1а | МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (акт выполненных работ) |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10000,000 |
| 1.1.2.1.1.2.6 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми по ул. Крупской, 80 | МАОУ «СОШ № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (разработанная ПСД) |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6500,000 |
| 1.1.2.1.1.2.7 | Проведение работ по благоустройству территории МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением английского языка» г. Перми по ул. Луначарского, 74 | МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением английского языка» г. Перми |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (акт выполненных работ) |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2950,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов УДО | УДО |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество объектов, в которых устраняются предписания надзорных органов |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 35208,717 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество объектов, в которых устранены предписания надзорных органов |  | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.3.1 | Проведение капитального ремонта здания спортивного комплекса «Прикамье» по ул. Ласьвинской, 1, разработка ПСД на капитальный ремонт здания, оплата ПСД на текущий ремонт здания | МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г. Перми |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, разработанная ПСД) |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 28153,917 |
| 1.1.2.1.1.3.2 | Выполнение работ по текущему ремонту МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми по ул. Советской, 96 | МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (акт выполненных работ) |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7054,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 224577, 082 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 224577, 082 |
| 1.1.2.2 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь приобретаемых (построенных) и реконструированных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для ДОУ | ДОУ |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество объектов, для которых приобретаются оборудование и мебель |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 20329,400 |
| 1.1.2.2.1.1.1 | Приобретение мебели, оборудования (для медицинского блока и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), инвентаря (мягкого, хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), хозяйственных товаров, кухонной, столовой посуды для приобретаемого здания МАДОУ «ЦРР – детский сад № 397» г. Перми по ул. Грибоедова, 68в | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 397» г. Перми |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, инвентаря) |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12930,800 |
| 1.1.2.2.1.1.2 | Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), инвентаря (мягкого, хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), хозяйственных товаров, кухонной, столовой посуды для приобретаемого здания МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми по ул. Чернышевского, 17в | МАДОУ «Детский сад № 421» г. Перми |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, инвентаря) |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7398,600 |
| 1.1.2.2.1.2 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для СОШ | СОШ |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество объектов, для которых приобретаются оборудование и мебель |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 55056,800 |
| 1.1.2.2.1.2.1 | Приобретение мебели, оборудования (для медицинского блока и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), хозяйственных товаров, кухонной, столовой посуды для приобретаемого здания нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по ул. Нестерова, 18 | МАОУ «СОШ № 42» г. Перми |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели) |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25107,300 |
| 1.1.2.2.1.2.2 | Приобретение мебели, оборудования (для медицинского блока и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), хозяйственных товаров, кухонной, столовой посуды для приобретаемого здания МАОУ «СОШ № 59» г. Перми по проспекту Парковому, 8а | МАОУ «СОШ № 59» г. Перми |  | 08.01.2018 |  | 28.12.2018 |  | количество видов документов (накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели) |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 29949,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75386, 200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75386, 200 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 299963, 282 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 315991, 200 |