29.06.2018

441

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. 
№ 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 903 (в ред. 
от 15.01.2018 № 20, от 08.02.2018 № 76, от 03.04.2018 № 198).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми								    Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 29.06.2018 № 441

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 903

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Участники программы | КФКС; муниципальные учреждения, подведомственные КФКС; департамент образования администрации города Перми (далее – ДО); муниципальные учреждения, подведомственные ДО; администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» (далее – МКУ «УТЗ»); управление капитального строительства администрации города Перми (далее – УКС); департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО); муниципальное казенное учреждение «Городской спортивно-культурный комплекс» (далее – МКУ «ГСКК»); муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» г. Перми (далее – МАУ ДО «ДЮСШОР» г. Перми»); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Закамск» г. Перми (далее – МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» г. Перми»); муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Темп» г. Перми (далее – МАУ ДО «ДЮСШ «Темп» г. Перми»); муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» г. Перми (далее – МАУ ДО «СДЮСШОР «Орленок» г. Перми»); муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивно-техническая школа «Нортон-Юниор» г. Перми» (далее – МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми); муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа армейского рукопашного боя» г. Перми (далее – МАУ ДО «ДЮСШ армейского рукопашного боя» г. Перми) |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1231065,65038 | 1078501,400 | 930454,300 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 1201731,610 | 1078501,400 | 930454,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 29334,04038 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1109240,69638 | 960641,800 | 812394,700 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 1079906,656 | 960641,800 | 812394,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 29334,04038 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 121824,954 | 117859,600 | 117859,600 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 121824,954 | 117859,600 | 117859,600 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 1079906, 656 | 960641, 8000 | 812394, 700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 29334, 04038 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  | 452809, 59538 | 314405, 000 | 166157, 900 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта |  | 78887, 761 | 78903, 200 | 78903, 200 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  | 577543, 340 | 567333, 600 | 567333, 600 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 121824, 954 | 117859, 600 | 117859, 600 |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  | 102088, 754 | 97205, 400 | 97205, 400 |
| 1.2.2 | Задача. Стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного образования по достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса ГТО |  | 19736, 200 | 20654, 200 | 20654, 200 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 1201731, 610 | 1078501,400 | 930454, 300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 29334, 04038 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 1201731, 610 | 1078501,400 | 930454, 300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 29334, 04038 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | МКУ «УТЗ» | выполненное подключение к системе теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 2902, 16715 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 1431, 07097 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 425, 61834 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 пропорционально выполненным строительно-монтажным работам (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 64,14805 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 113, 35058 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25558, 96757 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 58028, 03296 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МАУ ДО «ДЮСШОР» г. Перми | приобретенное немонтируемое оборудование | ед. | 1297 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 6801, 370 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 69701, 610 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25623, 11562 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строки 1.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 575,875 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 454,560 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 124,488 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение к сетям теплоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 466,538 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 38301, 935 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 пропорционально выполненным строительно-монтажным работам | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 76,604 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенная в эксплуатацию спортивная база «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 0,000 | 53303, 992 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 0,000 | 106, 608 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации для строительства спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 (в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости) (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 461, 30109 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 40000, 000 | 53410, 600 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 461, 30109 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строки 1.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3 | Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | УКС | количество объектов, введенных в эксплуатацию | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 18797, 700 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «ГСКК» | разработанная проектно-сметная документация на строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1246, 28271 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 18797, 700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1246, 28271 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки 1.1.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4 | Приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Транспортная, 7 | ДИО | количество приобретенных физкультурно-оздоровительных комплексов по адресу: ул. Транспортная, 7 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 30000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | произведенная оплата по муниципальному контракту | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 165000, 000 | 0,000 |
|  |  | МАУ ДО «ДЮСШ водных видов спорта» г. Перми | приобретенное немонтируемое оборудование | ед. | 1067 | - | - | бюджет города Перми | 9836, 440 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39836, 440 | 165000, 000 | 0,000 |

3.5. строки 1.1.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации для строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 4836, 500 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 4836, 500 | 0,000 |

3.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 328335, 750 | 246620, 600 | 98373, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 27330, 69942 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строки 1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем | МКУ «ГСКК» | количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, введенных в эксплуатацию | ед. | 8 | 6 | 6 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 31162, 950 | 25625, 500 | 25625, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество обустроенных объектов на территории Экстрим-парка | ед. | 4 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 17058, 055 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, введенных в эксплуатацию (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1293, 89555 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 48221, 005 | 25625, 500 | 25625, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1293, 89555 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строки 1.1.1.2.2, ««Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2 | Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | ед. | 6 | 4 | 7 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 46918, 800 | 42158, 900 | 42158, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 709, 44541 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 46918, 800 | 42158, 900 | 42158, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 709, 44541 | 0,000 | 0,000 |

3.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого
по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 95139, 805 | 67784, 400 | 67784, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 2003, 34096 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 423475, 555 | 314405, 00 | 166157,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 29334, 04038 | 0,000 | 0,000 |

3.10. строки 1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на выполнение муниципальных работ по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | КФКС | количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в немуниципальных учреждениях и организациях | ед. | 3456 | 5000 | 5000 | бюджет города Перми | 6329, 861 | 8945, 300 | 8945, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество проведенных мониторингов выполнения муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в немуниципальных учреждениях и организациях | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6329, 861 | 8945, 300 | 8945, 300 |

3.11. после строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.2.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.2.1.3 | Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на реализацию социально-значимых программ в сфере физической культуры и спорта | КФКС | количество реализованных социально-значимых программ в сфере физической культуры и спорта | ед. | 13 | - | - | бюджет города Перми | 2600, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2600, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.12. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 78887, 761 | 78903, 200 | 78903, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 78887, 761 | 78903, 200 | 78903, 200 |

3.13. в графе 6 строки 1.1.3.1.1 цифры «16577/6940920» заменить цифрами «16634/6855742»;

3.14. в графе 6 строки 1.1.3.1.1 цифры «676» заменить цифрами «681»;

3.15. строки 1.1.3.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2 | Целевые субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | количество арендуемых объектов муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. | 25 | 25 | 25 | бюджет города Перми | 33975, 940 | 27518, 400 | 27518, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33975, 940 | 27518, 400 | 27518, 400 |

3.16. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 556865, 640 | 546652, 600 | 546652, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.17. строки «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 577543, 340 | 567333, 600 | 567333, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 1079906, 656 | 960641,800 | 812394,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 29334, 04038 | 0,000 | 0,000 |

3.18. в приложении к Системе программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Перми»:

3.18.1. в таблице 1 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 114881,38762 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 114881,38762 2016 г. – 0,000; 2017 г. – 19556,662; 2018 г. – 95324,72562 |

3.18.2. в таблице 2 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 100111,60509 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 100111,60509: 2017 г. – 6239,704; 2018 г. – 40461,30109; 2019 г. – 53410,600 |

3.18.3. в таблице 3 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 20043,98271 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 20043,98271: 2017 г. – 0,000; 2018 г. – 20043,98271 |

3.18.4. в таблице 4 строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 |
| --- | --- | --- |

3.18.5. в таблице 5 строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 4836,500: 2019 г. – 4836,500 |
| --- | --- | --- |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Мероприятия и спортивно-массовая работа по месту жительства | администрация Дзержинского района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Дзержинского района города Перми | ед. | 19 | 19 | 19 | бюджет города Перми | 1493, 500 | 1493, 500 | 1493, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства (занятия на площадках) | чел. | 2540 | 2540 | 2540 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Индустриального района города Перми | ед. | 29 | 29 | 29 | бюджет города Перми | 1479, 350 | 1517, 000 | 1517, 000 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Индустриальном районе города Перми | чел. | 1845 | 1845 | 1845 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Кировского района города Перми | ед. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 1174, 100 | 1178, 300 | 1178, 300 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Кировском районе города Перми | чел. | 1940 | 1940 | 1940 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Ленинского района города Перми | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 492,200 | 492, 200 | 492, 200 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Ленинском районе города Перми | чел. | 746 | 746 | 746 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Мотовилихинского района города Перми | ед. | 29 | 29 | 29 | бюджет города Перми | 1724, 081 | 1726, 900 | 1726, 900 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Мотовилихинском районе города Перми | чел. | 2750 | 2750 | 2750 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 1036, 200 | 1036, 200 | 1036, 200 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Орджоникидзевском районе города Перми | чел. | 1854 | 1854 | 1854 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории Свердловского района города Перми | ед. | 33 | 33 | 33 | бюджет города Перми | 1792, 400 | 1877, 500 | 1877, 500 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Свердловском районе города Перми | чел. | 2880 | 2880 | 2880 |  |  |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | количество мероприятий, проводимых на территории поселка Новые Ляды города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 89,400 | 89,400 | 89,400 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в поселке Новые Ляды города Перми | чел. | 151 | 151 | 151 |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР | количество мероприятий, проводимых территориальными органами администрации города Перми | ед. | 134 | 134 | 134 | бюджет города Перми | 9281, 231 | 9411, 000 | 9411, 000 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 14706 | 14706 | 14706 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9281, 231 | 9411, 000 | 9411, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9281, 231 | 9411, 000 | 9411, 000 |

4.2. строки 1.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1 | Обеспечение содержания МКУ «ГСКК», выполнение муниципальных работ | МКУ «ГСКК» | количество посещений при выполнении муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | ед. | 8157 | 6000 | 6000 | бюджет города Перми | 40250, 723 | 35237, 700 | 35237, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «ГСКК» | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 5990, 600 | 5990, 500 | 5990, 500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46241, 323 | 41228, 200 | 41228, 200 |

4.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 92807, 523 | 87794, 400 | 87794, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 102088, 754 | 97205, 400 | 97205, 400 |

4.4. строки 1.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Стипендия «Спортивные надежды» | КФКС | количество стипендиатов «Спортивные надежды» | чел. | 141 | 186 | 186 | бюджет города Перми | 1668, 000 | 2586, 000 | 2586, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1668, 000 | 2586, 000 | 2586, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1668, 000 | 2586, 000 | 2586, 000 |

4.5. в графе 6 строки 1.2.2.2.1 цифры «130» заменить цифрами «129»;

4.6. в графе 6 строки 1.2.2.2.1 цифры «135» заменить цифрами «134»;

4.7. строки «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 19736, 200 | 20654, 200 | 20654, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 121824, 954 | 117859, 600 | 117859, 600 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»:

5.1. в графе 4 строки 1.1.1 цифры «46,5» заменить цифрами «47,2»;

5.2. в графе 5 строки 1.1.1 цифры «46,8» заменить цифрами «47,4»;

5.3. в графе 6 строки 1.1.1 цифры «47,2» заменить цифрами «48».

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Подключение к системе теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 29.12.2018 | акт о подключении к системе теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 2902, 16715 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 29.12.2018 | акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 1431, 07097 |
| 1.1.1.1.1.3 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 29.12.2018 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 425, 61834 |
| 1.1.1.1.1.4 | Оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 29.12.2018 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 113, 35058 |
| 1.1.1.1.1.5 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 29.12.2018 | акт выполненных работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 58028, 03296 |
| 1.1.1.1.1.6 | Ввод в эксплуатацию плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | МКУ «УТЗ» | 23.07.2018 | 29.12.2018 | разрешение на ввод в эксплуатацию плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | Приобретение немонтируемого оборудования | МАУ ДО «ДЮСШОР» г. Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | акты приема-передачи немонтируемого оборудования | ед. | 1297 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 6801,370 |
| 1.1.1.1.1.8 | Оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 пропорционально выполненным строительно-монтажным работам | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 29.12.2018 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 64,14805 |
| 1.1.1.1.1.9 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 29.12.2018 | акт выполненных работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25558, 967570 |

6.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 69701,610 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25623,11562 |

6.3. строки 1.1.1.1.2.7, 1.1.1.1.2.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.7 | Выполнение работ по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 (подготовительные работы, ниже 0,00) | МКУ «УТЗ» | 31.08.2018 | 29.12.2018 | акт выполненных работ по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 38301, 935 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.8 | Выполнение работ по однократной привязке типовой проектной документации для строительства спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 (в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости) | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 09.04.2018 | акт выполненных работ по однократной привязке типовой проектной документации для строительства спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 461, 30109 |

6.4. после строки 1.1.1.1.2.8 дополнить строкой 1.1.1.1.2.9 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.9 | Оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 01.10.2018 | 29.12.2018 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за строительством спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 76,604 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 40000,000 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 461,30109 |

6.6. строки 1.1.1.1.3.1-1.1.1.1.3.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | УКС | 16.07.2018 | 10.09.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | УКС | 11.09.2018 | 08.10.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.3 | Выполнение работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | УКС | 09.10.2018 | 29.12.2018 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 18797, 700 |
| 1.1.1.1.3.4 | Разработка проекта обустройства территории Экстрим-парка, в том числе ремонт существующих объектов | МКУ «ГСКК» | 28.02.2018 | 04.06.2018 | разработанная проектно-сметная документация на строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1246, 28271 |

6.7. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 18797,700 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1246,28271 |

6.8. после строки 1.1.1.1.4.2 дополнить строкой 1.1.1.1.4.3 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.3 | Приобретение немонтируемого оборудования | МАУ ДО «ДЮСШ водных видов спорта» | 04.06.2018 | 29.12.2018 | акты приема-передачи немонтируемого оборудования | ед. | 1067 | бюджет города Перми | 9836, 440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.9. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 39836,440 |
| --- | --- | --- |

6.10. строки 1.1.1.1.7.1, 1.1.1.1.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.7.1 | Заключение муниципального контракта на приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | ДИО | 01.03.2018 | 27.09.2018 | заключенный муниципальный контракт на приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.7.2 | Приобретение в муниципальную собственность физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | ДИО | 28.09.2018 | 29.12.2018 | акт приема-передачи физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 160000,000 |

6.11. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 328335,750 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 27330,69942 |

6.12. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.1.1-1.1.1.2.1.1.3, 1.1.1.2.1.2, 1.1.1.2.1.2.1-1.1.1.2.1.2.3, 1.1.1.2.1.3, 1.1.1.2.1.3.1-1.1.1.2.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Устройство хоккейной коробки по адресу: ул. Геологов, 3 – ул. Космонавта Леонова, 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Проведение конкурентной закупки | МКУ «ГСКК» | 30.04.2018 | 11.06.2018 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта | МКУ «ГСКК» | 12.06.2018 | 22.06.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МКУ «ГСКК» | 12.06.2018 | 29.12.2018 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6925, 100 |
| 1.1.1.2.1.2 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Подольская, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2.1 | Проведение конкурентной закупки | МКУ «ГСКК» | 04.05.2018 | 18.06.2018 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2.2 | Заключение муниципального контракта | МКУ «ГСКК» | 19.06.2018 | 29.06.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МКУ «ГСКК» | 19.06.2018 | 29.12.2018 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3462, 550 |
| 1.1.1.2.1.3 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Халтурина, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3.1 | Проведение конкурентной закупки | МКУ «ГСКК» | 02.04.2018 | 14.05.2018 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3.2 | Заключение муниципального контракта | МКУ «ГСКК» | 15.05.2018 | 25.05.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МКУ «ГСКК» | 15.05.2018 | 29.12.2018 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3462, 550 |

6.13. строки 1.1.1.2.1.4-1.1.1.2.1.4.3 признать утратившими силу;

6.14. строки 1.1.1.2.1.5, 1.1.1.2.1.5.1-1.1.1.2.1.5.3, 1.1.1.2.1.6, 1.1.1.2.1.6.1-1.1.1.2.1.6.3, 1.1.1.2.1.7, 1.1.1.2.1.7.1-1.1.1.2.1.7.3, 1.1.1.2.1.8, 1.1.1.2.1.8.1-1.1.1.2.1.8.3, 1.1.1.2.1.9, 1.1.1.2.1.9.1-1.1.1.2.1.9.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.5 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: проспект Декабристов, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.5.1 | Проведение конкурентной закупки | МКУ «ГСКК» | 02.04.2018 | 14.05.2018 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5.2 | Заключение муниципального контракта | МКУ «ГСКК» | 15.05.2018 | 25.05.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МКУ «ГСКК» | 15.05.2018 | 19.12.2018 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3462, 550 |
| 1.1.1.2.1.6 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Петропавловская, 60а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.6.1 | Проведение конкурентной закупки | МКУ «ГСКК» | 10.05.2018 | 21.06.2018 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6.2 | Заключение муниципального контракта | МКУ «ГСКК» | 22.06.2018 | 02.07.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МКУ «ГСКК» | 22.06.2018 | 29.12.2018 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3462, 551 |
| 1.1.1.2.1.7 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Южная, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.7.1 | Проведение конкурентной закупки | МКУ «ГСКК» | 10.04.2018 | 22.05.2018 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.7.2 | Заключение муниципального контракта | МКУ «ГСКК» | 23.05.2018 | 04.06.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.7.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МКУ «ГСКК» | 23.05.2018 | 29.12.2018 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3462, 549 |
| 1.1.1.2.1.8 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Монастырская, 159-157 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.8.1 | Проведение конкурентной закупки | МКУ «ГСКК» | 16.04.2018 | 28.05.2018 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.8.2 | Заключение муниципального контракта | МКУ «ГСКК» | 29.05.2018 | 09.06.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.8.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МКУ «ГСКК» | 29.05.2018 | 29.12.2018 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3462, 550 |
| 1.1.1.2.1.9 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Карпинского, 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.9.1 | Проведение конкурентной закупки | МКУ «ГСКК» | 23.04.2018 | 04.06.2018 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.9.2 | Заключение муниципального контракта | МКУ «ГСКК» | 05.06.2018 | 13.06.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.9.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МКУ «ГСКК» | 05.06.2018 | 29.12.2018 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3462, 550 |

6.15. строки 1.1.1.2.1.10-1.1.1.2.1.10.3 признать утратившими силу;

6.16. строки 1.1.1.2.1.11, 1.1.1.2.1.12, 1.1.1.2.1.12.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.11 | Выполнение работ по обустройству объектов на территории Экстрим-парка | МКУ «ГСКК» | 28.02.2018 | 29.12.2018 | акт выполненных работ по обустройству объектов на территории Экстрим-парка | ед. | 4 | бюджет города Перми | 17058, 055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.12 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Братская, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.12.1 | Проведение работ по муниципальному контракту | МКУ «ГСКК» | 28.02.2018 | 09.10.2018 | акт приемки-сдачи выполненных работ (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1293, 89555 |

6.17. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 48221,005 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1293,89555 |

6.18. строки 1.1.1.2.2.1-1.1.1.2.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» г. Перми по адресу: ул. Светлогорская, 14 | МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» г. Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» г. Перми по адресу: ул. Светлогорская, 14, в том числе ремонт запасного футбольного поля, благоустройство территории, установка ограждения, устройство наружного освещения, покрытие хоккейной коробки, устройство малых архитектурных форм, расширение основного поля | ед. | 7 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 14250, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.2 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ «Темп» г. Перми по адресу: ул. Гайвинская, 50 | МАУ ДО «ДЮСШ «Темп» г. Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ «Темп» г. Перми по адресу: ул. Гайвинская, 50, в том числе разработка ПСД, установка ограждения, устройство спортивной площадки, установка системы видеонаблюдения, устройство освещения хоккейной коробки, разработка ПСД на устройство спортивной площадки | ед. | 6 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 8000, 000 |
| 1.1.1.2.2.3 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР «Орленок» г. Перми по адресу: ул. Революции, 27 | МАУ ДО «СДЮСШОР «Орленок» г. Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР «Орленок» г. Перми по адресу: ул. Революции, 27, в том числе разработка ПСД, ремонт водопровода и пожарного водопровода | ед. | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 4905, 752 |
| 1.1.1.2.2.4 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми по адресу: ул. Встречная, 28 | МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми по адресу: ул. Встречная, 28, в том числе обустройство площадки для вождения | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 2518, 100 |
| 1.1.1.2.2.5 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ армейского рукопашного боя» г. Перми по адресу: ул. Кавалерийская, 3а | МАУ ДО «ДЮСШ армейского рукопашного боя» г. Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ армейского рукопашного боя» г. Перми по адресу: ул. Кавалерийская, 3а, в том числе ремонт спортивной площадки (хоккейная коробка) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 6740, 400 |
| 1.1.1.2.2.6 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми по адресу: ул. Ольховская, 32 | МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми по адресу: ул. Ольховская, 32, в том числе монтаж вентиляции | ед. | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 4482, 300 |
| 1.1.1.2.2.7 | Оплата работ по ремонту и приведению в нормативное состояние объекта по адресу: ул. Танкистов, 19 | МКУ «ГСКК» | 28.02.2018 | 29.12.2018 | акт выполненных работ в 2017 году по ремонту и приведению в нормативное состояние объекта по адресу: ул. Танкистов, 19 | ед. | 4 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 709, 44541 |

6.19. после строки 1.1.1.2.2.7 дополнить строками 1.1.1.2.2.8, 1.1.1.2.2.9 следующего содержания:

| 1.1.1.2.2.8 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР «Орленок» г. Перми по адресу: ул. Сибирская, 47 | МАУ ДО «СДЮСШОР «Орленок» | 01.05.2018 | 29.12.2018 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР «Орленок» г. Перми по адресу: ул. Сибирская, 47, в том числе разработка ПСД | ед. | 5 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 5272, 248 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.9 | Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» г. Перми по адресу: ул. Агрономическая, 23 | МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» г. Перми | 01.05.2018 | 29.12.2018 | акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» г. Перми по адресу: ул. Агрономическая, 23, в том числе разработка ПСД, обустройство скважин, проведение обследования здания | ед. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 750, 000 |

6.20. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 46918, 800 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 709, 44541 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 95139, 805 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 2003, 34096 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 423475, 555 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 29334, 04038 |

6.21. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на выполнение муниципальных работ по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | КФКС | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в немуниципальных учреждениях и организациях | ед. | 3456 | бюджет города Перми | 6329, 861 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.22. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 6329,861 |
| --- | --- | --- |

6.23. после строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.2.1.3, 1.1.2.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.2.1.3 | Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на реализацию социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.3.1 | Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | КФКС | 26.04.2018 | 29.12.2018 | количество реализованных социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | ед. | 13 | бюджет города Перми | 2600, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2600, 000 |

6.24. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 78887, 761 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 78887, 761 |

6.25. в графе 8 строки 1.1.3.1.1.1 цифры «16577/6940920» заменить цифрами «16634/6855742»;

6.26. в графе 8 строки 1.1.3.1.1.3 цифры «676» заменить цифрами «681»;

6.27. строки 1.1.3.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2.1 | Предоставление целевой субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество арендуемых объектов муниципальными учреждениями системы физической культуры и спорта | ед. | 25 | бюджет города Перми | 33975,940 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33975,940 |

6.28. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 556865, 640 |
| --- | --- | --- |

6.29. строки «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 577543, 340 |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 1079906,656 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 29334, 04038 |

7. В приложении 2:

7.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 9 | бюджет города Перми | 760,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2540 |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 6 | бюджет города Перми | 524,000 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1845 |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 7 | бюджет города Перми | 758,300 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1940 |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 3 | бюджет города Перми | 262,500 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 746 |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 6 | бюджет города Перми | 595,981 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2750 |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 10 | бюджет города Перми | 700,200 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1854 |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 8 | бюджет города Перми | 594,000 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2880 |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 2 | бюджет города Перми | 55,500 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 151 |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 19 | бюджет города Перми | 733,500 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 2536 |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 29 | бюджет города Перми | 955,350 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 2655 |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 10 | бюджет города Перми | 415,800 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 3060 |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 3 | бюджет города Перми | 229,700 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 600 |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 29 | бюджет города Перми | 1128,100 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 4630 |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 10 | бюджет города Перми | 336,000 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 3000 |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 33 | бюджет города Перми | 1198,400 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 3150 |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 33,900 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 500 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9281,231 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9281,231 |

7.2. строку 1.2.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.1 | Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | МКУ «ГСКК» | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество посещений при выполнении муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | ед. | 8157 | бюджет города Перми | 40250,723 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 46241,323 |
| --- | --- | --- |

7.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 92807,523 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 102088,754 |

7.5. строки 1.2.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | Присуждение стипендий «Спортивные надежды» | КФКС | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество стипендиатов «Спортивные надежды» | ед. | 141 | бюджет города Перми | 1668,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1668,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1668,000 |

7.6. строки 1.2.2.2.1.1-1.2.2.2.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.2.1.1 | Проведение конкурса «Тренер года» | КФКС | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество победителей в номинациях конкурса «Тренер года» | ед. | 6 | бюджет города Перми | 500,060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.2.1.2 | Реализация социально значимых проектов | КФКС | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество социальных проектов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 399,968 |
| 1.2.2.2.1.3 | Организация и проведение всероссийских массовых мероприятий | КФКС | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество проведенных всероссийских массовых мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 677,241 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие во всероссийских массовых мероприятиях | чел. | 1678 |  |  |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество проведенных всероссийских массовых мероприятий | ед. | 3 | бюджет города Перми | 118,638 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие во всероссийских массовых мероприятиях | чел. | 240 |  |  |
| 1.2.2.2.1.4 | Организация и проведение краевых соревнований | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество проведенных краевых соревнований | ед. | 6 | бюджет города Перми | 333,853 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в краевых соревнованиях | чел. | 490 |  |  |
| 1.2.2.2.1.5 | Организация и проведение физкультурных мероприятий | КФКС | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 2 | бюджет города Перми | 304,331 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях | чел. | 754 |  |  |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 9 | бюджет города Перми | 8462,194 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях | чел. | 1145 |  |  |
| 1.2.2.2.1.6 | Организация и проведение соревнований по видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество проведенных соревнований по видам спорта | ед. | 87 | бюджет города Перми | 3542,657 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в соревнованиях по видам спорта | чел. | 2374 |  |  |
| 1.2.2.2.1.7 | Организация и проведение соревнований по игровым видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество проведенных соревнований по игровым видам спорта | ед. | 24 | бюджет города Перми | 2880,158 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в соревнованиях по игровым видам спорта | чел. | 1930 |  |  |

7.7. строки «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 19736,200 |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 121824,954 |