17.08.2018

539

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 911 
(в ред. от 09.02.2018 № 77, от 22.02.2018 № 101, от 25.04.2018 № 254, 
от 06.06.2018 № 362).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 17.08.2018 № 539

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 911

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 4142363,62173 | 3990459,937 | 4132379,600 |
|  | бюджет города Перми | 2806031,947 | 2814314,837 | 2947379,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 80696,40473 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 632665,770 | 1176145,100 | 1185000,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2760601,86437 | 2014898,837 | 2161055,300 |
|  | бюджет города Перми | 2103921,05884 | 2014898,837 | 2161055,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 31680,80553 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 25000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1095255,43920 | 1708693,400 | 1704456,600 |
|  | бюджет города Перми | 415604,570 | 532548,300 | 519456,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49015,59920 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 607665,770 | 1176145,100 | 1185000,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 286506,31816 | 266867,700 | 266867,700 |
|  | бюджет города Перми | 286506,31816 | 266867,700 | 266867,700 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | - 58,2 | 60,0 | 64,0 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.1, 1.1.1-1.1.3, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.3.1, «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего 
по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | всего, в том числе | 2760601,86437 | 2014898,837 | 2161055,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 2103921,05884 | 2014898,837 | 2161055,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 31680,80553 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 25000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | 2382145,82534 | 1627785,600 | 1769834,700 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  | 227114,78103 | 242748,637 | 246856,000 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  | 151341,258 | 144364,600 | 144364,600 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | всего, в том числе | 1095255,43920 | 1708693,400 | 1704456,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 415604,570 | 532548,300 | 519456,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49015,59920 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 607665,770 | 1176145,100 | 1185000,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  | 1013375,27835 | 1668193,400 | 1643956,600 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  | 81880,16085 | 40500,000 | 60500,000 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | бюджет города Перми | 286506,31816 | 266867,700 | 266867,700 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  | 286506,31816 | 266867,700 | 266867,700 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 4142363,62173 | 3990459,937 | 4132379,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 2806031,947 | 2814314,837 | 2947379,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 80696,40473 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 632665,770 | 1176145,100 | 1185000,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 4142363,62173 | 3990459,937 | 4132379,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 2806031,947 | 2814314,837 | 2947379,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 80696,40473 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 632665,770 | 1176145,100 | 1185000,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | кв. м | 1995687,0 |  | 1995687,0 | 1995687,0 |  | бюджет города Перми | 133829, 800 | 135530, 000 | 154874, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | кв. м | 2587447, 77 |  | 2614207, 87 | 2614207, 87 |  | бюджет города Перми | 115763, 84516 | 120949, 600 | 136106, 200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | кв. м | 2749089, 63 |  | 2749089, 63 | 2749089, 63 |  | бюджет города Перми | 111130, 056 | 119171, 900 | 136437, 900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | кв. м | 1522469,0 |  | 1522469,0 | 1522469,0 |  | бюджет города Перми | 221798, 20329 | 223641, 600 | 249741, 700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | кв. м | 3304825,3 |  | 3273075,4 | 3273075,4 |  | бюджет города Перми | 186774, 249 | 195879, 600 | 223737, 700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | кв. м | 3185581,0 |  | 3185581,0 | 3185581,0 |  | бюджет города Перми | 124237, 625 | 123830, 900 | 141001, 400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | кв. м | 3295805,0 |  | 3295805,0 | 3295805,0 |  | бюджет города Перми | 217851, 000 | 218499, 300 | 248869, 800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | кв. м | 414558,66 |  | 414558,66 | 414558,66 |  | бюджет города Перми | 11837, 28349 | 15855, 100 | 18997, 000 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | кв. м | 19055463,36 |  | 19050473,56 | 19050473,56 |  | бюджет города Перми | 1123222,06194 | 1153358,000 | 1309765,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | кв. м | 129332,78 |  | 65649,0 | 65649,0 |  | бюджет города Перми | 42184, 228 | 35027, 100 | 35027, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 57314, 85770 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | кв. м | 195489,93 |  | 72731,43 | 72731,4 |  | бюджет города Перми | 41878, 46684 | 39571, 100 | 39571, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 158298, 74023 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | кв. м | 100621,0 |  | 82728,0 | 82728,0 |  | бюджет города Перми | 44404, 764 | 42444, 200 | 42444, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 22116, 73286 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | кв. м | 91031,7 |  | 25811,0 | 25811,0 |  | бюджет города Перми | 26570, 01555 | 15452, 700 | 15452, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 91221, 85870 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | кв. м | 200128,0 |  | 128879,7 | 128879,7 |  | бюджет города Перми | 56019, 694 | 51836, 000 | 51836, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 73770, 50965 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | кв. м | 157413,4 |  | 125236,0 | 125236,0 |  | бюджет города Перми | 49420, 645 | 47138, 100 | 47138, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 27123, 75797 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | кв. м | 203946,0 |  | 82432,0 | 82432,0 |  | бюджет города Перми | 50689, 414 | 45716, 100 | 45716, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 157273, 34289 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | кв. м | 46753,2 |  | 21113,2 | 21113,2 |  | бюджет города Перми | 11869, 53251 | 8955,400 | 8955,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 12880, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Перм-благоустройство» |  |  | кв. м | 24348,3 |  | - | - |  | бюджет города Перми | 8400,0 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | кв. м | 1149064, 31 |  | 604580, 33 | 604580, 33 |  | всего, в том числе | 956436, 75990 | 286140, 700 | 286140, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 331436, 75990 | 286140, 700 | 286140, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 600000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь обустроенных заездных карманов |  | кв. м | 435,0 |  | - | - |  | бюджет города Перми | 5812,466 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта |  | кв. м | 2385,0 |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | протяженность установленных ограждений |  | п. м | 100,0 |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия |  | кв. м | 87600,0 |  | - | - |  | бюджет города Перми | 60779, 357 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия (1 этап: подготовительные работы (планировка территории) |  | кв. м | 22920,0 |  | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 3830,038 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия (2 этап: обустройство дорог) |  | кв. м | 28650,0 |  | - | - |  | бюджет города Перми | 19857, 275 | 0,0000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь обустроенного парковочного кармана (полная оплата работ, выполненных в 2017 году) |  | кв. м | 797,5 |  | - | - |  | бюджет города Перми | 906,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта |  | кв. м | 3264,17 |  | - | - |  | бюджет города Перми | 9229,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | кв. м | 1916,7 |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество кронированных деревьев |  | ед. | 19 |  | 52 | 49 |  | бюджет города Перми | 99,42432 | 289,000 | 289,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | ед. | 258 |  | 141 | 134 |  | бюджет города Перми | 1373,000 | 785,000 | 785,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | ед. | 199 |  | 110 | 105 |  | бюджет города Перми | 1059,700 | 611,700 | 611,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | ед. | 32 |  | 30 | 29 |  | бюджет города Перми | 168,300 | 168,300 | 168,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | ед. | 404 |  | 115 | 110 |  | бюджет города Перми | 1119,400 | 643,400 | 643,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | ед. | 184 |  | 100 | 96 |  | бюджет города Перми | 979,600 | 559,600 | 559,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | ед. | 195 |  | 106 | 101 |  | бюджет города Перми | 332, 16474 | 590,000 | 590,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | ед. | 23 |  | 12 | 12 |  | бюджет города Перми | 123,800 | 67,800 | 67,800 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | ед. | 1314 |  | 666 | 636 |  | бюджет города Перми | 5255, 38906 | 3714,800 | 3714,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев |  | ед. | 96 |  | 19 | 18 |  | бюджет города Перми | 640, 37568 | 130,800 | 130,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | ед. | 91 |  | 51 | 48 |  | бюджет города Перми | 607,300 | 355,300 | 355,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | ед. | 70 |  | 40 | 38 |  | бюджет города Перми | 468,800 | 276,800 | 276,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | ед. | 11 |  | 11 | 10 |  | бюджет города Перми | 76,200 | 76,200 | 76,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | ед. | 103 |  | 42 | 40 |  | бюджет города Перми | 495,200 | 291,200 | 291,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | ед. | 65 |  | 36 | 34 |  | бюджет города Перми | 433,200 | 253,200 | 253,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | ед. | 69 |  | 38 | 36 |  | бюджет города Перми | 146, 88126 | 267,000 | 267,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | ед. | 8 |  | 4 | 4 |  | бюджет города Перми | 54,700 | 30,700 | 30,700 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | ед. | 513 |  | 241 | 228 |  | бюджет города Перми | 2922, 65694 | 1681,200 | 1681,200 |
|  |  | управление внешнего благоустройства | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» |  | кв. м | - |  | 7360 | 7360 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 10000, 000 | 10000, 000 |
|  |  | администрация Дзержинского района | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю |  | км | 2,8 |  | 1,6 | 1,5 |  | бюджет города Перми | 85,200 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  | км | 2,7 |  | 1,6 | 1,5 |  | бюджет города Перми | 85,200 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  | км | 4,1 |  | 2,4 | 2,3 |  | бюджет города Перми | 127,700 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  | км | 4,5 |  | 0,6 | 0,6 |  | бюджет города Перми | 142,781 | 20,300 | 20,300 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  | км | 5,8 |  | 3,3 | 3,2 |  | бюджет города Перми | 179,000 | 108,300 | 108,300 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  | км | 4,1 |  | 2,4 | 2,3 |  | бюджет города Перми | 127,700 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  | км | 5,787 |  | 3,2 | 3,0 |  | бюджет города Перми | 170,300 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | км | 1,4 |  | 0,8 | 0,8 |  | бюджет города Перми | 42,600 | 25,800 | 25,800 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | км | 31,187 |  | 15,9 | 15,2 |  | бюджет города Перми | 960,481 | 515,000 | 515,000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км | 7,3 |  | - | - |  | бюджет города Перми | 69,423 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 166,3 |  | 166,6 | 166,4 |  | бюджет города Перми | 1566,824 | 2759,916 | 2890,916 |
|  |  |  |  | протяженность земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | км | 60,9 |  | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1288, 68250 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 |  | 512,6 | 512,6 |  | бюджет города Перми | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 |  | 28 | 28 |  | бюджет города Перми | 131,484 | 131,484 | 131,484 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  | количество подготовленных технических планов | ед. | 3 |  | - | - |  | бюджет города Пер-ми | 426,556 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, поставленных на кадастровый учет | ед. | 1 |  | - | - |  | бюджет города Перми | 95,941 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района |  | количество представленных управлению внешнего благоустройства отчетов о расходовании средств бюджета Российской Федерации, направленных на ремонт автомобильных дорог | ед. | 1 |  | - | - |  | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  | ед. | 1 |  | - | - |  | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  | ед. | 1 |  | - | - |  | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  | ед. | 1 |  | - | - |  | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  | ед. | 1 |  | - | - |  | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  | ед. | 1 |  | - | - |  | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  | ед. | 1 |  | - | - |  | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  | ед. | 1 |  | - | - |  | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | управление внешнего благоустройства |  | количество представленных в Министерство транспорта Пермского края отчетов об использовании средств бюджета Российской Федерации, направленных на ремонт автомобильных дорог, в рамках осуществления координации деятельности территориальных органов по организации и контролю мероприятий по ремонту автомобильных дорог | ед. | 1 |  | - | - |  | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2193390,89534 | 1458901,100 | 1615439,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1563272,17484 | 1458901,100 | 1615439,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5118, 72050 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 600000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений | управление внешнего благоустройства | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе |  | км | 174,1 | 174,1 |  |  | 174,1 | бюджет города Перми | 54072, 457 | 62472, 600 | 62472, 600 |
|  |  |  | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование |  | п. м | 13304,0 | 15275,0 |  |  | 15275,0 | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация |  | ед. | 5 | 4 |  |  | 4 | бюджет города Перми | 7167,291 | 6927,400 | 6927,400 |
|  |  |  | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации |  | ед. | 1 | 1 |  |  | 1 | бюджет города Перми | 334,100 | 334,100 | 334,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61573, 848 | 69734, 100 | 69734, 100 |

3.2. строки 1.1.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4 | Обеспечение работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах | МКУ «Пермблагоустройство» | количество работающих пунктов весового и габаритного контроля | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 4005,800 | 4080,800 | 4080,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4005,800 | 4080,800 | 4080,800 |

3.3. строки 1.1.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2246,7 | 3268,8 | 3117,1 | бюджет города Перми | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | кв. м | 3457,5 | 3017,4 | 2877,3 | бюджет города Перми | 3897, 56879 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | кв. м | 3290,0 | 3017,4 | 2877,3 | бюджет города Перми | 3541, 48363 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | кв. м | 3860,2 | 4023,2 | 3836,3 | бюджет города Перми | 4919, 28072 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | кв. м | 2800,0 | 4023,2 | 3836,3 | бюджет города Перми | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | кв. м | 2629,3 | 2514,5 | 2397,8 | бюджет города Перми | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | кв. м | 5417,0 | 4526,0 | 4315,9 | бюджет города Перми | 5390, 51995 | 5390,500 | 5390,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | кв. м | 863,25 | 754,3 | 719,3 | бюджет города Перми | 624,388 | 898,400 | 898,400 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв. м | 24563, 95 | 25144,8 | 23977,3 | бюджет города Перми | 30052, 84109 | 29947, 500 | 29947, 500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 958,3 | 1036,4 | 990,2 | бюджет города Перми | 332,700 | 332,700 | 332,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | кв. м | 1205,7 | 1658,6 | 1584,5 | бюджет города Перми | 228, 53121 | 532,400 | 532,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | кв. м | 1840,2 | 1450,8 | 1386,0 | бюджет города Перми | 517, 91637 | 465,700 | 465,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | кв. м | 466,4 | 1140,2 | 1089,3 | бюджет города Перми | 236, 10128 | 366,000 | 366,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | кв. м | 1000,0 | 1555,1 | 1485,7 | бюджет города Перми | 499,200 | 499,200 | 499,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | кв. м | 1409,1 | 1347,7 | 1287,5 | бюджет города Перми | 432,600 | 432,600 | 432,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | кв. м | 1403,7 | 1762,3 | 1683,6 | бюджет города Перми | 565, 68005 | 565,700 | 565,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | кв. м | 434,0 | 415,0 | 396,4 | бюджет города Перми | 92,574 | 133,200 | 133,200 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв. м | 8717,4 | 10366,1 | 9903,3 | бюджет города Перми | 2905, 30291 | 3327,500 | 3327,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32958, 144 | 33275, 000 | 33275,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2292930,88734 | 1565991,000 | 1722529,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1662812,16684 | 1565991,000 | 1722529,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5118, 72050 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 600000, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки 1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | бюджет города Перми | 22716, 304 | 21748, 400 | 21748, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части Коммунального моста через реку Каму, в отношении которой выполнен ремонт | кв. м | 15898,7 | - | - | бюджет города Перми | 34842, 300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | кв. м | 334,8 | - | - | бюджет города Перми | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность паспортизированных инженерных сооружений | п. м | 248,59 | - | - | бюджет города Перми | 90,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 3 | 7 | - | бюджет города Перми | 5484,300 | 14644, 000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по дополнительной оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности (пусконаладочные работы) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 20000, 000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | - | 1 | бюджет города Перми | 19604, 700 | 0,000 | 20000, 000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 4787,134 | 5402,200 | 5556,600 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план мероприятий объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 18 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1350,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 89214, 938 | 61794, 600 | 47305 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 87864, 938 | 61794, 600 | 47305, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1350,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 89214, 938 | 61794, 600 | 47305, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 87864, 938 | 61794, 600 | 47305, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1350,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2382145,82534 | 1627785,600 | 1769834,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1750677,10484 | 1627785,600 | 1769834,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 6468, 72050 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 600000, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки 1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 15415,0 | 31627,9 | 6700,0 | бюджет города Перми | 19736, 700 | 237946, 737 | 168730, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 20996, 176 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 31627,9 | - | - | бюджет города Перми | 151624, 922 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнен этап работ по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений (ремонт конструктивных элементов сооружения) | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 14283,959 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог, (полная оплата работ, выполненных в 2018-2019 годах) | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 56922,741 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильных дорог, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 29944, 364 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильных дорог, получившая положительное заключение государственной экспертизы (неисполнение показателя в 2017 году) | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 3516, 28803 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 576,710 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги (полная оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 323,800 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 4478,100 | 6918,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 699,621 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - количество объектов, - в отношении которых проведена проверка достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | - - | - - | бюджет города Перми | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 227114, 78103 | 242748, 637 | - 246856, - 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 201902, 696 | 242748, 637 | 246856, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25212, 08503 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 227114, 78103 | 242748, 637 | 246856, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 201902, 696 | 242748, 637 | 246856, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25212, 08503 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 227114, 78103 | 242748, 637 | 246856, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 201902, 696 | 242748, 637 | 246856, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25212, 08503 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строки 1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1409,81 | 1426,05 | 1432,67 | бюджет города Перми | 148987, 645 | 143149, 600 | 143149, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 11,9 | 18,0 | 18,0 | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км | 102,6 | 156,3 | 0,0 | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 9 | - | - | бюджет города Перми |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 148987, 645 | 143149, 600 | 143149, 600 |

3.7. после строки «Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.3.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.3.1.3 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения | администрация Дзержинского района | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН | км | 0,21 | - | - | бюджет города Перми | 27,058 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Кировского района |  | км | 1,12 | - | - |  | 52,580 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района |  | км | 0,11 | - | - |  | 14,817 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района |  | км | 0,2 | - | - |  | 49,592 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | км | 1,64 | - | - | бюджет города Перми | 144,047 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района | количество бесхозяйных комплектных трансформаторных подстанций, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН | ед. | 7 | - | - | бюджет города Перми | 498,224 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района |  | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 171,616 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 262,424 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 67,156 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 14 | - | - | бюджет города Перми | 999,420 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1143,467 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 151341, 258 | 144364, 600 | 144364, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 151341, 258 | 144364, 600 | 144364, 600 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2760601,86437 | 2014898, 837 | 2161055, 300 |
|  | бюджет города Перми | 2103921,05884 | 2014898, 837 | 2161055, 300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 31680, 80553 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 25000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000, 000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2. «Развитие автомобильных дорог и дорожных 
сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строку 1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,1 | - | - | бюджет города Перми | 112796, 800 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 332212, 96635 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | - | - | бюджет Пермского края | 828, 36631 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | - | - | бюджет Пермского края | 5348, 93734 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 84, 79483 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых проведена оценка | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 43,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество земельных участков, в отношении которых установлен сервитут | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1714, 836 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество изъятых земельных участков | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 733, 04930 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 453763,25013 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 115288,18530 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 84,79483 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 338390,270 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строку 1.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии, 1 этап | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 20923, 199 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,4 | - | - | бюджет города Перми | 58658, 600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 175975, 600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | 1,4 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 115538, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 346616, 800 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых проведена оценка | ед. | 12 | - | - | бюджет города Перми | 240,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 255797,399 | 462155,700 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 58898,600 | 115538,900 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 20923,199 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 175975,600 | 346616,800 | 0,000 |

4.5. строки 1.2.1.1.8, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

4.6. строки 1.2.1.1.10, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.10 | Строительство автомобильной дороги Переход ул. Строителей – площадь Гайдара | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 2351,500 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7054,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы | км | 3,7 | - | - | бюджет города Перми | 96000, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены устройство земляного полотна, устройство дорожной одежды | км | 3,7 | 3,7 | 3,7 | бюджет города Перми | 4114,200 | 164815, 925 | 278609, 950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12342, 600 | 494447, 875 | 835829, 950 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 121863, 000 | 659263, 800 | 1114439,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100114, 400 | 164815, 925 | 278609, 950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 2351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12342, 600 | 494447, 875 | 835829, 950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7054,500 | 0,000 | 0,000 |

4.7. строку 1.2.1.1.13 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.13 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5305,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 15915, 000 | 0,000 | 0,000 |

4.8. после строки 1.2.1.1.13 дополнить строкой «Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 21220, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5305,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 15915, 000 | 0,000 | 0,000 |

4.9. строки 1.2.1.1.14, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.14 | Строительство тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность построенного тротуара | м | 610 | - | - | бюджет города Перми | 3804, 56670 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 1009978,93835 | 1668193, 400 | 1643956, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 330328, 952 | 492048, 300 | 458956, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49014, 71635 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 607665, 770 | 1176145,100 | 1185000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969, 500 | 0,000 | 0,000 |

4.10. строки 1.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1 | Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 3396,340 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3396,340 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3396,340 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 1013375,27835 | 1668193,400 | 1643956,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 333725, 292 | 492048, 300 | 458956, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49014, 71635 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 607665, 770 | 1176145,100 | 1185000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969, 500 | 0,000 | 0,000 |

4.11. строки 1.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 43,58 | 8,88 | 21,19 | бюджет города Перми | 70463, 008 | 19787, 975 | 52638, 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 6 | 5 | 3 |  | 11236, 308 | 20712, 025 | 7861, 820 |
|  |  |  | количество разработанных документаций по пересчету сметной стоимости для получения заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 99,962 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор на проведение проверки достоверности сметной стоимости | ед. | 4 | - | - | бюджет города Перми | 80,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | технологическое присоединение к сетям | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 81880, 16085 | 40500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 81879, 278 | 40500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 81880, 16085 | 40500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 81879, 278 | 40500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 81880, 16085 | 40500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 81879, 278 | 40500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 1095255,43920 | 1708693,400 | 1704456,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 415604, 570 | 532548, 300 | 519456, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49015, 59920 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 607665, 770 | 1176145,100 | 1185000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969, 500 | 0,000 | 0,000 |

5. В приложении к Системе программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

5.1. в таблице 1 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 808599,17413 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 808599,17413 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 17500,000 тыс. руб., в том числе: 4375,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 13125,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2016 год – 198518,280 тыс. руб., в том числе: 53004,570 тыс. руб. – бюджет города Перми; 145513,710 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2017 год – 138817,614 тыс. руб., в том числе: 31329,414 тыс. руб. – бюджет города Перми; 93988,200 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 13500,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год – 453763,25013 тыс. руб., в том числе: 115288,18530 тыс. руб. – бюджет города Перми; 84,79483 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 338390,270 тыс. руб. – бюджет Пермского края |

5.2. в таблице 2 строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 151518,000 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 21518,000 тыс. руб., в том числе: 5379,500 тыс. руб. – бюджет города Перми; 16138,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 130000,000 тыс. руб., в том числе: 32500,000 тыс. руб. – бюджет города Перми 97500,000 тыс. руб.– бюджет Пермского края |
| --- | --- | --- |

5.3. в таблице 5 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 717953,099 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 717953,099 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 255797,399 тыс. руб., в том числе: 58898,600 тыс. руб. – бюджет города Перми; 20923,199 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 175975,600 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 462155,700 тыс. руб., в том числе: 115538,900 тыс. руб. – бюджет города Перми; 346616,800 тыс. руб. – бюджет Пермского края |

5.4. таблицу 8 признать утратившей силу;

5.5. в таблице 10 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 1910340,700 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 1910340,700 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 14774,0 тыс. руб., в том числе: 3693,5 тыс. руб. – бюджет города Перми; 11080,5 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2018 год – 121863,000 тыс. руб., в том числе: 100114,400 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2351,500 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 12342,600 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 7054,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2019 год – 659263,800 тыс. руб., в том числе: 164815,925 тыс. руб. – бюджет города Перми; 494447,875 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 1114439,900 тыс. руб., в том числе: 278609,950 тыс. руб. – бюджет города Перми; 835829,950 тыс. руб. – бюджет Пермского края |

5.6. в таблице 12 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3396,340 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 3396,340 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 3396,340 тыс. руб., бюджет города Перми |

5.7. в таблице 15 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 21220,000 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 21220,000 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 21220,000 тыс. руб., в том числе: 5305,000 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 15915,000 тыс. руб., бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) |

5.8. в таблице 16 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 4804,56670 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 4804,56670 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 1000,000 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год – 3804,56670 тыс. руб., бюджет города Перми |

5.9. в таблице 13:

5.9.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных сетей наружного освещения – 70,57 км, в том числе: 2018 год – 33,34 км: микрорайон Домостроительный: ул. Верхоянская от ул. Александра Щербакова до ул. Цимлянской, ул. Перевалочная от ул. Белозерской до ул. Амбарной, ул. Васькина от ул. Белозерской до ул. Амбарной, ул. Верхневолжская от ул. Александра Щербакова до ул. Амбарной; микрорайон Голованово: ул. Набережная, ул. Новая, ул. Молодежная, Клубный переулок, ул. Ленина, ул. Школьная, Лядовский переулок, ул. Северная, ул. Зеленая; микрорайон Голованово: ул. Лодочная, ул. Залесная, ул. Космическая; микрорайон Пихтовая стрелка: ул. Былинная, ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная, ул. Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый; микрорайон Новобродовский: ул. Ореховая, ул. Ясеневая, ул. Кленовая, ул. Цветочная, ул. Бродовское кольцо, ул. Осенняя, ул. Зимняя, ул. Летняя, ул. Грибная, Ромашковый 1-й пер., Ромашковый 2-й пер., ул. Смородиновая, ул. Утренняя, ул. 1-я Радиальная, ул. 2-я Радиальная, ул. 3-я Радиальная, ул. 4-я Радиальная, ул. 5-я Радиальная, ул. Ландышевая, Радужный переулок, ул. Пасечная; 2019 год – 13,89 км: автомобильная дорога от ул. Гайвинской до ул. Турбинской; микрорайон Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок; ул. Пролетарская от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года; ул. Вильвенская, проезд от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6; ул. Янаульская; ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной; ул. Ракитная от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской; 2020 год – 23,34 км: микрорайон Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной; микрорайон Заостровка; микрорайон Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта – Кравченко), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24; микрорайон Малые реки; |
| --- | --- | --- |

5.9.2. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 182880,16085 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 81880,16085 тыс. руб., в том числе: 81879,278 тыс. руб., бюджет города Перми; 0,88285 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2019 год – 40500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2020 год – 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Домостроительный: ул. Верхоянская от ул. Александра Щербакова до ул. Цимлянской, ул. Перевалочная от ул. Белозерской до ул. Амбарной, ул. Васькина от ул. Белозерской до ул. Амбарной, ул. Верхневолжская от ул. Александра Щербакова до ул. Амбарной | км | 0,92 | 2018 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Голованово: ул. Набережная, ул. Новая, ул. Молодежная, Клубный переулок, ул. Ленина, ул. Школьная, Лядовский переулок, ул. Северная, ул. Зеленая | км | 3,76 | 2018 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Голованово: ул. Лодочная, ул. Залесная, ул. Космическая | км | 0,96 | 2018 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Пихтовая стрелка: ул. Былинная, ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная, ул. Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый | км | 5,0 | 2018 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Новобродовский: ул. Ореховая, ул. Ясеневая, ул. Кленовая, ул. Цветочная, ул. Бродовское кольцо, ул. Осенняя, ул. Зимняя, ул. Летняя, ул. Грибная, Ромашковый 1-й пер., Ромашковый 2-й пер., ул. Смородиновая, ул. Утренняя, ул. 1-я Радиальная, ул. 2-я Радиальная, ул. 3-я Радиальная, ул. 4-я Радиальная, ул. 5-я Радиальная, ул. Ландышевая, Радужный переулок, ул. Пасечная | км | 22,7 | 2018 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок | км | 7,24 | 2019 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | км | 2,17 | 2019 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пролетарская от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года; ул. Вильвенская, проезд от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6 | км | 1,5 | 2019 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Янаульской; ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной; ул. Ракитная от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской | км | 2,98 | 2019 |
|  | микрорайон Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | км | 3,0 | 2020 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта – Кравченко), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | км | 7,9 | 2020 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | км | 7,64 | 2020 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | км | 4,80 | 2020 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения: автомобильная дорога от ул. Гайвинской до ул. Турбинской; микрорайон Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной; микрорайон Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольская до Боцманскго 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок; ул. Пролетарская от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года, ул. Вильвенская, проезд от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6; ул. Янаульская, ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной, ул. Ракитная от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской; микрорайон Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта – Кравченко), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | ед. | 6 | 2018 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения: улицы микрорайона Заостровка; микрорайон Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашская до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева д о ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорская 2-я, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской; микрорайон Южный; микрорайон Кислотные дачи; микрорайон Вышка 2 | ед. | 5 | 2019 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения: ул. Василия Васильева; ул. Братская от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта, ул. Ветлужская; ул. Лядовская от дома № 123 до Восточного обхода | ед. | 3 | 2020 |

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «Пермблагоустройство» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 200828,257 | 182987,200 | 182987,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 10659,400 | 10220,800 | 10220,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 11772,088 | 11686,200 | 11686,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 11363,400 | 11363,400 | 11363,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 10345, 04116 | 9809,800 | 9809,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 13308,600 | 13308,600 | 13308,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 10776,500 | 10776,500 | 10776,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 11582,000 | 10683,900 | 10683,900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 5871,032 | 6031,300 | 6031,300 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 9 | 9 | 9 | бюджет города Перми | 286506, 31816 | 266867,700 | 266867,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286506, 31816 | 266867,700 | 266867,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286506, 31816 | 266867,700 | 266867,700 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286506, 31816 | 266867,700 | 266867,700 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286506, 31816 | 266867,700 | 266867,700 |

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

7.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 58,2 | 60,0 | 64,0 |

7.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 5,2 | 5,5 | 5,8 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 10,8 | 5,7 | 5,7 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 35,5 | 36,0 | 36,7 |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 17,4 | 18,8 | 20,0 |
|  | доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50 | 50 | 50 |

7.3. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 78,6 | 81,3 | 81,9 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 7 | 4 | 4 |

8. В приложении 1:

8.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1995687,0 | бюджет города Перми | 133829, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 73957,98 | бюджет города Перми | 38478, 738 |
|  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 19 | бюджет города Перми | 99,42432 |
|  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 96 | бюджет города Перми | 640, 37568 |

8.2. строку 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2587447,77 | бюджет города Перми | 115763, 84516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 76445,93 | бюджет города Перми | 41878, 46684 |
|  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 258 | бюджет города Перми | 1373,000 |
|  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 91 | бюджет города Перми | 607,300 |

8.3. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2749089,63 | бюджет города Перми | 111130, 056 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 88921,0 | бюджет города Перми | 44404, 764 |
|  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 199 | бюджет города Перми | 1059,700 |
|  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 70 | бюджет города Перми | 468,800 |

8.4. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1522469,0 | бюджет города Перми | 221798, 20329 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 29005,0 | бюджет города Перми | 17353, 05255 |
|  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 32 | бюджет города Перми | 168,300 |
|  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 11 | бюджет города Перми | 76,200 |

8.5. после строки 1.1.1.1.1.4.1 дополнить строкой 1.1.1.1.1.4.2 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.4.2 | ул. Ленина от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.06.2018 | 01.11.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6312,0 | бюджет города Перми | 9216,963 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.6. строку 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.5 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3304825,3 | бюджет города Перми | 186774,249 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 140595,0 | бюджет города Перми | 56019,694 |
|  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 404 | бюджет города Перми | 1119,400 |
|  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 103 | бюджет города Перми | 495,200 |

8.7. строку 1.1.1.1.1.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.5.3 | ул. Розалии Землячки от ул. КИМ до ул. Уральской | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 15.04.2018 | 01.11.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 3740,0 | бюджет Российской Федерации | 5015,826 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.8. строку 1.1.1.1.1.5.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.5.5 | автомобильная дорога «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 15.04.2018 | 01.11.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 52578,0 | бюджет Российской Федерации | 64841, 29334 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.9. после строки 1.1.1.1.1.6.3 дополнить строкой 1.1.1.1.1.6.4 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.6.4 | транспортная развязка на пересечении ул. Набережной и серпантина (ул. Репина) | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01.06.2018 | 01.11.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 3888,0 | бюджет города Перми | 6347,245 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.10. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.7 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3295805,0 | бюджет города Перми | 217851, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 88624,0 | бюджет города Перми | 50689, 414 |
|  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 195 | бюджет города Перми | 332, 16474 |
|  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 69 | бюджет города Перми | 146, 88126 |

8.11. строку 1.1.1.1.1.7.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.7.7 | ул. Героев Хасана от ул. Белинского до ул. Хлебозаводской | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 15.04.2018 | 01.11.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 14930,0 | бюджет Российской Федерации | 26991,984 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.12. строку 1.1.1.1.1.9 признать утратившей силу;

8.13. строку 1.1.1.1.1.10.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.10.4 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Ленинском районе | администрация Ленинского района города Перми | 10.01.2018 | 25.12.2018 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 4,5 | бюджет города Перми | 142,781 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.14. строку 1.1.1.1.1.10.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.10.7 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Свердловском районе | администрация Свердловского района города Перми | 10.01.2018 | 25.12.2018 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 5,787 | бюджет города Перми | 170,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.15. после строки 1.1.1.1.1.14 дополнить строками 1.1.1.1.1.15, 1.1.1.1.1.16 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.15 | Проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2018 | 25.12.2018 | количество подготовленных технических планов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 426,556 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.16 | Выполнение землеустроительных работ |  | 01.06.2018 | 25.12.2018 | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, поставленных на кадастровый учет | ед. | 1 | бюджет города Перми | 95,941 |

8.16. «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2193390,89534 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1563272,17484 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5118,72050 |
|  | бюджет Пермского края | 25000,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 |

8.17. строки 1.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Субсидии на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений | управление внешнего благоустройства | 01.04.2018 | 01.11.2018 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 174,1 | бюджет города Перми | 54072,457 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.04.2018 | 01.11.2018 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м | 13304,0 |  |  |
|  |  |  | 01.04.2018 | 01.11.2018 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | 5 | бюджет города Перми | 7167,291 |
|  |  |  | 01.04.2018 | 25.12.2018 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 334,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61573,848 |

8.18. строки 1.1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1 | Оказание услуг по обеспечению работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество работающих пунктов весового и габаритного контроля | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4005,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4005,800 |

8.19. строку 1.1.1.1.5.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.4.1 | ул. 25-го Октября от ул. Луначарского до ул. Петропавловской | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 3021,0 | бюджет города Перми | 3346, 12224 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.20. строку 1.1.1.1.5.4.11 признать утратившей силу;

8.21. дополнить строками 1.1.1.1.5.4.12-1.1.1.1.5.4.16 следующего содержания:

| 1.1.1.1.5.4.12 | ул. Монастырская, 27 (лестница) | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.06.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 10,2 | бюджет города Перми | 92, 92896 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.4.13 | ул. Крисанова от ул. Екатерининской до ул. Луначарского |  | 01.06.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 530,0 | бюджет города Перми | 594, 51618 |
| 1.1.1.1.5.4.14 | пешеходный переход на перекрестке ул. Пермской – Комсомольского проспекта |  | 01.06.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 83,0 | бюджет города Перми | 199, 83273 |
| 1.1.1.1.5.4.15 | Пешеходный переход на перекрестке ул. Советской – Тополевого переулка |  | 01.06.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 89,0 | бюджет города Перми | 358, 53609 |
| 1.1.1.1.5.4.16 | Пешеходный переход на перекрестке ул. Газеты Звезда – ул. Пермской |  | 01.06.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 127,0 | бюджет города Перми | 327, 34452 |

8.22. строку 1.1.1.1.5.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.4.2 | ул. 25-го Октября от ул. Луначарского до ул. Петропавловской | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 466,4 | бюджет города Перми | 236, 10128 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.23. строки 1.1.1.1.5.7.1, 1.1.1.1.5.7.11-1.1.1.1.5.7.17 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.7.1 | ул. 25-го Октября от ул. Малышева до ул. Краснова | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 330,0 | бюджет города Перми | 286,82446 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1.1.5.7.11 | ул. 25-го Октября от ул. Пушкина до ул. Малышева |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 830,0 | бюджет города Перми | 953,81572 |
| - 1.1.1.1.5.7.12 | ул. Газеты «Звезда» от ул. Революции до ул. Полины Осипенко |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 1151,0 | бюджет города Перми | 1446,77001 |
| - 1.1.1.1.5.7.13 | ул. Камчатовская от ул. Камчатовской, 5 до ул. Краснофлотской, 15 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 297,0 | бюджет города Перми | 360,92028 |
| - 1.1.1.1.5.7.14 | ул. Куйбышева от ул. Анвара Гатауллина до ул. Куйбышева, 155 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 740,0 | бюджет города Перми | 620,69828 |
| - 1.1.1.1.5.7.15 | ул. Орская от ул. Николая Островского до ул. Барабинской |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 170,0 | бюджет города Перми | 230,54882 |
| - 1.1.1.1.5.7.16 | ул. Тимирязева от ул. Тимирязева, 37 до ул. 25-го Октября |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 176,0 | бюджет города Перми | 295,14475 |
| - 1.1.1.1.5.7.17 | ул. Швецова от ул. Сибирской до ул. Швецова, 60 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 373,0 | бюджет города Перми | 362,34965 |

8.24. после строки 1.1.1.1.5.7.17 дополнить строками 1.1.1.1.5.7.18, 1.1.1.1.5.7.19 следующего содержания:

| 1.1.1.1.5.7.18 | ул. Нестерова | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.06.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 500,0 | бюджет города Перми | 833,44798 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.7.19 | ул. 25-го Октября от ул. Максима Горького, 65 до ул. 25-го Октября, 66/1 |  | 01.06.2018 | 25.12.2018 |  | кв. м | 850,0 |  | 0,000** |

8.25. строку 1.1.1.1.5.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.7.2 | ул. Сибирская | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1103,7 | бюджет города Перми | 475,17125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.26. после 1.1.1.1.5.7.2 строки дополнить строкой 1.1.1.1.5.7.3 следующего содержания:

| 1.1.1.1.5.7.3 | ул. Нестерова | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.06.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 300,0 | бюджет города Перми | 90,50880 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.27. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 32958,144 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2292930,88734 |
|  | бюджет города Перми | 1662812,16684 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5118,72050 |
|  | бюджет Пермского края | 25000,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 |

8.28. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | бюджет города Перми | 22716,304 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части Коммунального моста через реку Каму, в отношении которой выполнен ремонт | кв. м | 15898,7 | бюджет города Перми | 34842,300 |
| 1.1.1.2.1.2 | Обследование искусственных дорожных сооружений |  | 15.04.2018 | 01.11.2018 | площадь искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | кв. м | 334,8 | бюджет города Перми | 300,000 |

8.29. строки 1.1.1.2.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе 
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.4 | Разработка мероприятий обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 3 | бюджет города Перми | 5484,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.04.2018 | 25.12.2018 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по дополнительной оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | бюджет города Перми | 40,000 |
|  |  |  | 01.03.2018 | 01.11.2018 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19604,700 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4787,134 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план мероприятий объектов транспортной инфраструктуры (неисполнение показателя в 2017 году) | ед. | 18 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1350,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 89214,938 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 87864,938 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1350,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 89214,938 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 87864,938 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1350,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2382145, 82534 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1750677, 10484 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 6468,72050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 |

8.30. после строки 1.1.2.1.1.7 дополнить строкой 1.1.2.1.1.8 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.8 | Ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2018 | 01.11.2018 | количество объектов, в отношении которых проведена проверка достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.31. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам 
финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 227114,78103 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 201902,696 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25212,08503 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе: | 227114,78103 |
|  | бюджет города Перми | 201902,696 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25212,08503 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе: | 227114,78103 |
|  | бюджет города Перми | 201902,696 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25212,08503 |

8.32. строки 1.1.3.1.1.1-1.1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1409,81 | бюджет города Перми | 148987,645 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.2 | Субсидии на ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) |  | 15.04.2018 | 31.12.2018 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 11,9 |  |  |
| 1.1.3.1.1.3 | Субсидии на паспортизацию сетей наружного освещения, находящихся на содержании |  | 01.01.2018 | 25.12.2018 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км | 102,6 |  |  |

8.33. после строки 1.1.3.1.1.3 дополнить строкой 1.1.3.1.1.4 в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.4 | Субсидии на капитальный ремонт сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | 01.06.2018 | 25.12.2018 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 9 | бюджет города Перми |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.34. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 148987,645 |
| --- | --- | --- |

8.35. после строки «Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.3.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.3.1.3 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения | администрация Дзержинского района | 01.06.2018 | 31.12.2018 | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРП | км | 0,21 | бюджет города Перми | 27,058 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Кировского района | 01.06.2018 | 31.12.2018 |  | км | 1,12 | бюджет города Перми | 52,580 |
|  |  | администрация Ленинского района | 01.06.2018 | 31.12.2018 |  | км | 0,11 | бюджет города Перми | 14,817 |
|  |  | администрация Свердловского района | 01.06.2018 | 31.12.2018 |  | км | 0,2 | бюджет города Перми | 49,592 |
|  |  | администрация Дзержинского района | 01.06.2018 | 31.12.2018 | количество бесхозяйных комплектных трансформаторных подстанций, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРП | ед. | 7 | бюджет города Перми | 498,224 |
|  |  | администрация Ленинского района | 01.06.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 3 | бюджет города Перми | 171,616 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района | 01.06.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 3 | бюджет города Перми | 262,424 |
|  |  | администрация Свердловского района | 01.06.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 67,156 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1143,467 |

8.36. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 151341,258 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 151341,258 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2760601,86437 |
|  | бюджет города Перми | 2103921,05884 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 31680,80553 |
|  | бюджет Пермского края | 25000,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 |

9. В приложении 2:

9.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Выполнение работ по реконструкции | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 01.12.2018 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,1 | бюджет города Перми | 112796, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 332212, 96635 |

9.2. после строки 1.2.1.1.1.4 дополнить строками 1.2.1.1.5-1.2.1.1.7 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.5 | Проведение оценки объектов для цели изъятия | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2018 | 31.12.2018 | количество объектов, в отношении которых проведена оценка | ед. | 3 | бюджет города Перми | 43,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.6 | Установление сервитута на земельный участок для переустройства инженерных коммуникаций |  | 01.06.2018 | 31.12.2018 | количество земельных участков, в отношении которых установлен сервитут | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1714,836 |
| 1.2.1.1.1.7 | Компенсация убытков при изъятии земельных участков для выполнения работ по реконструкции |  | 01.06.2018 | 31.12.2018 | количество изъятых земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 733,04930 |

9.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 453763,25013 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 115288,18530 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 84,79483 |
|  | бюджет Пермского края | 338390,270 |

9.4. строки 1.2.1.1.5.1-1.2.1.1.5.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.09.2018 | 22.10.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции |  | 03.10.2018 | 23.10.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.3 | Выполнение работ по реконструкции |  | 23.10.2018 | 31.12.2018 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,4 | бюджет города Перми | 58658,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 175975,600 |
| 1.2.1.1.5.4 | Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 01.01.2018 | 31.08.2018 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (неисполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 20923,199 |

9.5. после строки 1.2.1.1.5.4 дополнить строкой 1.2.1.1.5.5 следующего содержания:

| 1.2.1.1.5.5 | Проведение оценки объектов для цели изъятия | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2018 | 31.12.2018 | количество объектов, в отношении которых проведена оценка | ед. | 12 | бюджет города Перми | 240,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 255797,399 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 58898,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 20923,199 |
|  | бюджет Пермского края | 175975,600 |

9.7. строки 1.2.1.1.8, 1.2.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

9.8. строку 1.2.1.1.10.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.10.4 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 01.07.2018 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (неисполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 2351,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7054,500 |

9.9. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 121863,000 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 2351,500 |
|  | бюджет города Перми | 100114,400 |
|  | бюджет Пермского края | 12342,600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7054,500 |

9.10. строки 1.2.1.1.13.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.13.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (неисполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5305,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 15915,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 21220,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5305,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 15915,000 |

9.11. строки 1.2.1.1.14.1-1.2.1.1.14.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.14.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.05.2018 | 01.06.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.14.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции |  | 04.07.2018 | 24.07.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.14.3 | Выполнение работ по строительству |  | 24.07.2018 | 15.10.2018 | протяженность построенного тротуара | п. м | 610 | бюджет города Перми | 3804,56670 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3804,56670 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 1009978, 93835 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 330328,952 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49014, 71635 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 607665,770 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969,500 |

9.12. строки 1.2.1.2.1.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе 
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 18.06.2018 | 31.12.2018 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3396,340 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3396,340 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3396,340 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 1013375, 27835 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 333725,292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49014, 71635 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 607665,770 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969,500 |

9.13. строку 1.2.2.1.1.5 изложить в следующей	редакции:

| 1.2.2.1.1.5 | Микрорайон Новобродовский: ул. Ореховая, ул. Ясеневая, ул. Кленовая, ул. Цветочная, ул. Бродовское кольцо, ул. Осенняя, ул. Зимняя, ул. Летняя, ул. Грибная, Ромашковый 1-й пер., Ромашковый 2-й пер., ул. Смородиновая, ул. Утренняя, ул. 1-я Радиальная, ул. 2-я Радиальная, ул. 3-я Радиальная, ул. 4-я Радиальная, ул. 5-я Радиальная, ул. Ландышевая, Радужный переулок, ул. Пасечная | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2018 | 20.12.2018 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 22,7 | бюджет города Перми | 31665,778 ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.14. после строки 1.2.2.1.1.5 дополнить строками 1.2.2.1.1.51-1.2.2.1.1.54 следующего содержания:

| 1.2.2.1.1.51 | Автомобильная дорога от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2018 | 20.12.2018 | количество объектов, в отношении которых принят этап работ (установка опор освещения) по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2790,310** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.52 | Микрорайон Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховская 5-я до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок |  | 01.06.2018 | 20.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9670,050** |
| 1.2.2.1.1.53 | Ул. Пролетарская от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года, ул. Вильвенская, проезд от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6 |  | 01.06.2018 | 20.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2308,580** |
| 1.2.2.1.1.54 | Ул. Янаульская, ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной, ул. Ракитная от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской |  | 01.06.2018 | 20.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5231,060** |

9.15. строку 1.2.2.1.1.14 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.14 | Микрорайон Голованово: ул. Набережная, ул. Новая, ул. Молодежная, Клубный переулок, ул. Ленина, ул. Школьная, Лядовский переулок, ул. Северная, ул. Зеленая | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 20.06.2018 | заключенный договор на проведение проверки достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.16. строку 1.2.2.1.1.17 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.17 | Технологическое присоединение к сетям | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2018 | 20.12.2018 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.17. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам 
финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 81880,16085 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 81879,278 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 81880,16085 |
|  | бюджет города Перми | 81879,278 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 81880,16085 |
|  | бюджет города Перми | 81879,278 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 1095255,43920 |
|  | бюджет города Перми | 415604,570 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года | 49015,59920 |
|  | бюджет Пермского края | 607665,770 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969,500 |

-------------------------

** Полная оплата выполненных объемов работ будет произведена в 2019 году в рамках выделенного финансирования.».

10. В приложении 3:

10.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество единиц приобретенной техники | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5524,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 195304, 257 |

10.2. строку 1.3.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.5 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Ленинского района» | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10345, 04116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.3. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам 
финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 286506,31816 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 286506,31816 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 286506,31816 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 286506,31816 |