21.08.2018

542

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 870 (в ред. 
от 21.12.2017 № 1165, от 15.02.2018 № 83, от 05.04.2018 № 216, от 16.05.2018 
№ 302, от 09.06.2018 № 374).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми							              Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации города Перми

от 21.08.2018 № 542

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную

постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 870

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1234815,65729 | 1309678,411 | 1103105,909 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 585097,423 | 298624,026 | 493829,016 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 91515,17329 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 82663,897 | 256569,715 | 174381,393 |
|  | бюджет Пермского края | 135271,174 | 397434,670 | 434895,500 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 91872,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | федеральный бюджет | 248395,690 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 386878,64169 | 450630,600 | 497756,500 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 296417,000 | 93580,600 | 158365,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,44169 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 84847,800 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 18504,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 254543,500 |
|  | федеральный бюджет | 50030,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 847937,01560 | 859047,811 | 605349,409 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 288680,423 | 205043,426 | 335463,816 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,73160 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 82663,897 | 256569,715 | 89533,593 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 73368,100 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 135271,174 | 397434,670 | 180352,000 |
|  | федеральный бюджет | 198365,690 | 0,000 | 0,000 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

2.1. строку 1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 288680,423 | 205043,426 | 335463,816 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,73160 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 82663,897 | 256569,715 | 89533,593 |
|  |  | софинансирование бюджета Пермского края | 73368,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 135271,174 | 397434,670 | 180352,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 198365,690 | 0,000 | 0,000 |

2.2. строки «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе 
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования | итого | 1234815,65729 | 1309678,411 | 1103105,909 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 585097,423 | 298624,026 | 493829,016 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 91515,17329 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 82663,897 | 256569,715 | 174381,393 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 91872,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 135271,174 | 397434,670 | 434895,500 |
|  | федеральный бюджет | 248395,690 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | всего | 1234815,65729 | 1309678,411 | 1103105,909 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 585097,423 | 298624,026 | 493829,016 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 91515,17329 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 82663,897 | 256569,715 | 174381,393 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 91872,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 135271,174 | 397434,670 | 434895,500 |
|  | федеральный бюджет | 248395,690 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строки 1.2.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2 | Строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | МКУ «УТЗ» | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми (пропорционально выполненным СМР) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 336,788 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 198,96824 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач при строительстве нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 861,731 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 340,75969 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по технологическому присоединению к централизованной системе водоотведения при строительстве нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 184,90836 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 152986,275 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 50782, 79912 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 27757,052 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 83271,154 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МАОУ «СОШ № 42» г. Перми | приобретенное оборудование для нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 25285,400 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 342005, 83541 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 179470,194 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 51507, 43541 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 27757,052 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 83271,154 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строки 	«Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 797488,54560 | 826424,911 | 589349,409 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 238231,953 | 172420,526 | 319463,816 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,73160 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 82663,897 | 256569,715 | 89533,593 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 73368,100 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 135271,174 | 397434,670 | 180352,000 |
|  | федеральный бюджет | 198365,690 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 797488,54560 | 826424,911 | 589349,409 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 238231,953 | 172420,526 | 319463,816 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,73160 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 82663,897 | 256569,715 | 89533,593 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 73368,100 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 135271,174 | 397434,670 | 180352,000 |
|  | федеральный бюджет | 198365,690 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 847937,01560 | 859047,811 | 605349,409 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 288680,423 | 205043,426 | 335463,816 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,73160 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 82663,897 | 256569,715 | 89533,593 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 73368,100 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 135271,174 | 397434,670 | 180352,000 |
|  | федеральный бюджет | 198365,690 | 0,000 | 0,000 |

4. В таблице 2 раздела «Информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»»:

4.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |
| --- | --- | --- |

4.2. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.2. Строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |
| --- | --- | --- |

4.3. строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год – 16721,422 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2017 год – 186861,405 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2018 год – 179470,194 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2018 год – 51507,43541 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2018 год – 27757,052 тыс. руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2018 год – 83271,154тыс. руб. – бюджет Пермского края |
| --- | --- | --- |

4.4. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная ПСД на строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | 2016 год |
|  | заключенный контракт на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | 2016 год |
|  | выполненные работы по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | 2017 год |
|  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | 2017 год |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | 2017 год |
|  | выполненные работы по подключению (технологическому присоединению) централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |
|  | выполненные работы по проведению авторского надзора за строительством нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |

4.5. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка ПСД на строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | 2016 год |
|  |  | заключение контракта на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | 2016 год |
|  |  | выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения, нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | 2017 год |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | 2017 год |
|  |  | выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | 2018 год |
|  |  | оплаченный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | 2018 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | 2018 год |

5. В разделе «План-график подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего 
и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» на 2018 год»:

5.1. строки 1.2.1.1.2-1.2.1.1.2.7, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» 
изложить в следующей редакции:

| - 1.2.1.1.2 | Строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.1 | оплата договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередачи | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 29.12.2018 | акт выполненных работ по переносу участков линий электропередач | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 861,731 |
| 1.2.1.1.2.2 | оказание услуг по авторскому надзору за строительством нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми (пропорционально выполненным СМР) | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 25.12.2018 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за строительством | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 336,788 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 198,96824 |
| 1.2.1.1.2.3 | выполнение работ по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 25.12.2018 | акт выполненных работ по строительству нового корпуса | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 152986,275 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 50782,79912 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 | софинансирование бюджета города Перми | 27757,052 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 83271,154 |
| 1.2.1.1.2.4 | ввод в эксплуатацию после строительства нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.08.2018 | 25.12.2018 | полученное разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.5 | приобретение оборудования для нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | МАОУ «СОШ № 42» г. Перми | 01.07.2018 | 25.12.2018 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования для нового корпуса | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 25285,400 |
| 1.2.1.1.2.6 | выполнение работ по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 25.12.2018 | акт о технологическом присоединении к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 340,75969 |
| 1.2.1.1.2.7 | выполнение работ по технологическому присоединению к централизованной системе водоотведения | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 25.12.2018 | акт о технологическом присоединении к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 184,90836 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 342005,83541 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 179470,194 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 51507,43541 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города | 27757,052 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 83271,154 |

5.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 797488,54560 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 238231,953 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,73160 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 82663,897 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 73368,100 |
|  | бюджет Пермского края | 135271,174 |
|  | федеральный бюджет | 198365,690 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 797488,54560 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 238231,953 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,73160 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 82663,897 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 73368,100 |
|  | бюджет Пермского края | 135271,174 |
|  | федеральный бюджет | 198365,690 |

5.3. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 847937,01560 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 288680,423 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,73160 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 82663,897 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 73368,100 |
|  | бюджет Пермского края | 135271,174 |
|  | федеральный бюджет | 198365,690 |