24.08.2018

551

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 903 (в ред. 
от 15.01.2018 № 20, от 08.02.2018 № 76, от 03.04.2018 № 198, от 29.06.2018 
№ 441).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми								    Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 24.08.2018 № 551

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 903

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» графу 3 строки 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«муниципальное автономное учреждение «Городской спортивно-культурный комплекс» (далее – МАУ «ГСКК»
г. Перми)».

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в городе Перми»:

2.1. в графе 3 строки 1.1.1.1.3 слова «МКУ «ГСКК»» заменить словами «МАУ «ГСКК» г. Перми»;

2.2. в графе 3 строки 1.1.1.2.1 слова «МКУ «ГСКК»» заменить словами «МАУ «ГСКК» г. Перми»;

2.3. в графе 6 строки 1.1.1.2.2 цифру «6» заменить цифрой «9».

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» строку 1.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1 | Обеспечение содержания, выполнение муниципальных работ | МКУ «ГСКК» | количество посещений при выполнении муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | ед. | 3320 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 15858, 976 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МАУ «ГСКК» г. Перми | количество посещений при выполнении муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | ед. | 5704 | 7450 | 7450 | бюджет города Перми | 27979, 056 | 41228, 200 | 41228, 200 |
|  |  | МКУ «ГСКК» | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 2403, 291 | 0,000 | 0,000 |

4. В приложении 1:

4.1. в графе 3 строки 1.1.1.1.3.4 слова «МКУ «ГСКК»» заменить словами «МАУ «ГСКК» г. Перми»;

4.2. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.1.1-1.1.1.2.1.1.3, 1.1.1.2.1.2, 1.1.1.2.1.2.1-1.1.1.2.1.2.3, 1.1.1.2.1.3, 1.1.1.2.1.3.1-1.1.1.2.1.3.3, 1.1.1.2.1.5, 1.1.1.2.1.5.1-1.1.1.2.1.5.3, 1.1.1.2.1.6, 1.1.1.2.1.6.1-1.1.1.2.1.6.3, 1.1.1.2.1.7, 1.1.1.2.1.7.1-1.1.1.2.1.7.3, 1.1.1.2.1.8, 1.1.1.2.1.8.1-1.1.1.2.1.8.3, 1.1.1.2.1.9, 1.1.1.2.1.9.1-1.1.1.2.1.9.3, 1.1.1.2.1.11, 1.1.1.2.1.12, 1.1.1.2.1.12.1 изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Устройство хоккейной коробки по адресу: ул. Геологов, 3-ул. Космонавта Леонова, 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 09.07.2018 | 03.08.2018 |  | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 04.08.2018 | 13.08.2018 |  | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.1.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 13.08.2018 | 29.12.2018 |  | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 6925, 100 |  |
| 1.1.1.2.1.2 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Подольская, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 30.05.2018 | 26.06.2018 |  | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.2.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 27.06.2018 | 09.07.2018 |  | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.2.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 19.07.2018 | 29.12.2018 |  | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 3462, 550 |  |
| 1.1.1.2.1.3 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Халтурина, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3.1 | Проведение конкурентной закупки | МКУ «ГСКК» | 30.05.2018 | 20.06.2018 |  | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.3.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 21.06.2018 | 03.07.2018 |  | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.3.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 03.07.2018 | 29.12.2018 |  | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 3462, 550 |  |
| 1.1.1.2.1.5 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: проспект Декабристов, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.5.1 | Проведение конкурентной закупки | МКУ «ГСКК» | 21.05.2018 | 18.06.2018 |  | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.5.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 19.06.2018 | 03.07.2018 |  | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.5.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 03.07.2018 | 29.12.2018 |  | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 3462, 550 |  |
| 1.1.1.2.1.6 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Петропавловская, 60а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.6.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 09.07.2018 | 03.08.2018 |  | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.6.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 04.08.2018 | 13.08.2018 |  | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.6.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 13.08.2018 | 29.12.2018 |  | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 3462, 551 |  |
| 1.1.1.2.1.7 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Южная, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.7.1 | Проведение конкурентной закупки | МКУ «ГСКК» | 22.05.2018 | 18.06.2018 |  | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.7.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 19.06.2018 | 29.06.2018 |  | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.7.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 29.06.2018 | 29.12.2018 |  | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 3462, 549 |  |
| 1.1.1.2.1.8 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Монастырская, 159-157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.8.1 | Проведение конкурентной закупки | МКУ «ГСКК» | 03.05.2018 | 31.05.2018 |  | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.8.2 | Заключение муниципального контракта | МКУ «ГСКК» | 01.06.2018 | 13.06.2018 |  | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.8.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 13.06.2018 | 29.12.2018 |  | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 3462, 550 |  |
| 1.1.1.2.1.9 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Карпинского, 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.9.1 | Проведение конкурентной закупки | МКУ «ГСКК» | 17.04.2018 | 15.06.2018 |  | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.9.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 16.06.2018 | 03.07.2018 |  | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.9.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 03.07.2018 | 29.12.2018 |  | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 3462, 550 |  |
| 1.1.1.2.1.11 | Выполнение работ по обустройству объектов на территории Экстрим-парка | МАУ «ГСКК» г. Перми | 28.02.2018 | 29.12.2018 |  | акт выполненных работ по обустройству объектов на территории Экстрим-парка | ед. | 4 |  | бюджет города Перми | 17058, 055 |  |
| 1.1.1.2.1.12 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Братская, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.12.1 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 28.02.2018 |  | 29.12.2018 | акт приемки-сдачи выполненных работ (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) |  |  | 1293, 89555 |

4.3. строку 1.1.1.2.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.7 | Оплата работ по ремонту и приведению в нормативное состояние объекта по адресу: ул. Танкистов, 19 | МКУ «ГСКК» | 28.02.2018 | 19.06.2018 | акт выполненных работ в 2017 году по ремонту и приведению в нормативное состояние объекта по адресу: ул. Танкистов, 19 | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 528, 23524 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.4. после строки 1.1.1.2.2.9 дополнить строкой 1.1.1.2.2.10 следующего содержания:

| 1.1.1.2.2.10 | Оплата работ по ремонту и приведению в нормативное состояние объекта по адресу: ул. Танкистов, 19 | МАУ «ГСКК» г. Перми | 20.06.2018 | 29.12.2018 | акт выполненных работ в 2017 году по ремонту и приведению в нормативное состояние объекта по адресу: ул. Танкистов, 19 | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 181, 21017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. В приложении 2:

5.1. строки 1.2.1.2.1.1, 1.2.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.1 | Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | МКУ «ГСКК» | 09.01.2018 | 19.06.2018 | количество посещений при выполнении муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | ед. | 3320 | бюджет города Перми | 15858, 976 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1.2 | Организация деятельности муниципального казенного учреждения | МКУ «ГСКК» | 09.01.2018 | 19.06.2018 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2403, 291 |

5.2. после строки 1.2.1.2.1.2 дополнить строкой 1.2.1.2.1.3 следующего содержания:

| 1.2.1.2.1.3 | Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | МАУ «ГСКК» г. Перми | 20.06.2018 | 29.12.2018 | количество посещений при выполнении муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | ед. | 5704 | бюджет города Перми | 27979,056 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |