08.10.2018

688

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 870 (в ред. 
от 21.12.2017 № 1165, от 15.02.2018 № 83, от 05.04.2018 № 216, от 16.05.2018 
№ 302, от 09.06.2018 № 374, от 21.08.2018 № 542).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми  				                                             Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 08.10.2018 № 688

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 870

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1233272,68429 | 1309678,411 | 1103105,909 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 335554,403 | 298624,026 | 493829,016 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 91515,17329 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 166726,637 | 256569,715 | 174381,393 |
|  | бюджет Пермского края | 135271,174 | 397434,670 | 434895,500 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 136140,807 | 0,000 | 0,000 |
|  | федеральный бюджет | 368064,490 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 384757,48869 | 450630,600 | 497756,500 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 46295,800 | 93580,600 | 158365,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,44169 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 84062,740 | 0,000 | 84847,800 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 62772,707 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 254543,500 |
|  | федеральный бюджет | 169698,800 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 848515,19560 | 859047,811 | 605349,409 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 289258,603 | 205043,426 | 335463,816 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,73160 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 82663,897 | 256569,715 | 89533,593 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 73368,100 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 135271,174 | 397434,670 | 180352,000 |
|  | федеральный бюджет | 198365,690 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 46295,800 | 93580,600 | 158365,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,44169 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 84062,740 | 0,000 | 84847,800 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета Пермского края | 62772,707 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 254543,500 |
|  |  | федеральный бюджет | 169698,800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  | 384757,48869 | 450630,600 | 497756,500 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 289258,603 | 205043,426 | 335463,816 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,73160 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 82663,897 | 256569,715 | 89533,593 |
|  |  | софинансирование бюджета Пермского края | 73368,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 135271,174 | 397434,670 | 180352,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 198365,690 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования город Пермь зданий для размещения общеобразовательных организаций дополнительного образования |  | 798066,72560 | 826424,911 | 589349,409 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  | 50448,470 | 32622,900 | 16000,000 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1233272,68429 | 1309678,411 | 1103105,909 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 335554,403 | 298624,026 | 493829,016 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 91515,17329 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 166726,637 | 256569,715 | 174381,393 |
|  |  | софинансирование бюджета Пермского края | 136140,807 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 135271,174 | 397434,670 | 434895,500 |
|  |  | федеральный бюджет | 368064,490 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1233272,68429 | 1309678,411 | 1103105,909 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 335554,403 | 298624,026 | 493829,016 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 91515,17329 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 166726,637 | 256569,715 | 174381,393 |
|  |  | софинансирование бюджета Пермского края | 136140,807 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 135271,174 | 397434,670 | 434895,500 |
|  |  | федеральный бюджет | 368064,490 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в | ДИО | приобретенное в муниципальную собственность здания по ул. Грибоедова, 68в | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 84062,740 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета Пермского края | 44268,460 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 119668,800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 248000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 84062,740 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета Пермского края | 44268,460 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 119668,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку 1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | проведенные кадастровые работы по образованию земельного участка | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 35,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 6519,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 102342, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 42423, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 127271, 800 |

3.3. строку 1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 6378,800 | 0,000 |

3.4. в графе 10 строки 1.1.1.1.9 цифры «18504,200» заменить цифрами «18504,247»;

3.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  | 108000,047 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 39465,800 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 18504,247 | 0,000 | 0,000 |
|  | федеральный бюджет | 50030,000 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 377997,48869 | 443870,600 | 490996,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 39535,800 | 86820,600 | 151605,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,44169 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 84062,740 | 0,000 | 84847,800 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 62772,707 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 254543,500 |
|  | федеральный бюджет | 169698,800 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 384757,48869 | 450630,600 | 497756,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 46295,800 | 93580,600 | 158365,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,44169 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 84062,740 | 0,000 | 84847,800 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 62772,707 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 254543,500 |
|  | федеральный бюджет | 169698,800 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 384757,48869 | 450630,600 | 497756,500 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 46295,800 | 93580,600 | 158365,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,44169 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 84062,740 | 0,000 | 84847,800 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 62772,707 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 254543,500 |
|  | федеральный бюджет | 169698,800 | 0,000 | 0,000 |

4. В приложении к финансированию подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. в таблице 1 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 248000,000 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 84062,740 тыс. руб. – средства софинансирования бюджета города Перми; 2018 год – 44268,460 тыс.руб. – средства софинансирования бюджета Пермского края; 2018 год – 119668,800 тыс.руб. – средства федерального бюджета |

4.2. в таблице 3:

4.2.1. в графе 3 строки 1 слова «Переселенческой/ул. Спортивной» заменить словами «Желябова,16б»;

4.2.2. в графе 3 строки 3 слова «Переселенческой/ул. Спортивной» заменить словами «Желябова,16б»;

4.2.3. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выполненные кадастровые работы по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова,16б | шт. | 1 | 2018 год |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова,16б | шт. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова,16б | шт. | 1 | 2020-2021 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова,16б | шт. | 1 | 2021 год |

4.2.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова,16б | 2018 год |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова,16б | 2019 год |
|  |  | выполнение СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова,16б | 2020-2021 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова,16б | 2021 год |

4.3. в таблице 4:

4.3.1. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | шт. | 1 | 2018 год |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | шт. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | шт. | 1 | 2021-2022 год |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | шт. | 1 | 2022 год |

4.3.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2018 год |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2019 год |
|  |  | выполнение СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2021-2022 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2022 год |

4.4. в таблице 8:

4.4.1. в графе 3 строки 11 цифры «108000,000» заменить цифрами «108000,047»;

4.4.2. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 39465,800 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2018 год – 18504,247 тыс. руб. – софинансирование бюджета Пермского края; 2018 год – 50030,000 тыс. руб. – федеральный бюджет |
| --- | --- | --- |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

5.1. строки 1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | МКУ «УТЗ» | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. | - | 1 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 23,305 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» (демонтажные работы общестроительные работы ниже 0,00, выше 0,00) | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 29755,888 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» (общестроительные работы выше 0,00) | ед. | - | 1 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 45751,072 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 2136,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 6409,400 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» (пропорционально выполненным СМР) | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 59,512 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. | - | 1 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 161,327 | 0,000 |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. | - | 1 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29815,400 | 54481,604 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 29815,400 | 45935,704 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми |  | 0,000 | 2136,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 | 6409,400 | 0,000 |

5.2. строку 1.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ ул. Ивана Франко, 49 | УКС | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ ул. Ивана Франко, 49, в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | разработанная проектная документация по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ ул. Ивана Франко, 49, в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия | ед. | - | 1 | - | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 14623,700 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ ул. Ивана Франко, 49 | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 57737,700 |
|  |  |  |  | ед. | - | 1 | - | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 23735,600 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 115074,900 | 0,000 |

5.3. строки 1.2.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7073,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 2426,539 | 23844,762 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 104704,454 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 37573,505 | 71404,601 | 0,000 |  |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 1353,957 | 0,000 |  |
|  |  |  | выполненное подключение к системе теплоснабжения при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 645,172 | 0,000 |  |
|  |  |  | выполненный работы по переносу участков линий электропередач при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 5848,598 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | выполненные работы по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 8490,814 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | выполненные работы по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 2084,939 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | выполненные работы по переносу участков водопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 1351,134 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | выполненные работы по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 3323,271 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 522,105 | 0,000 |  |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | приобретенное оборудование для нового корпуса МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет Пермского края | 0,000 | 31777,316 | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 68171,800 | 234252,367 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 23525,295 | 26365,996 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7073,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 37573,505 | 71404,601 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 136481,770 | 0,000 |  |

5.4. строку 1.2.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6 | Строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | разработанная ПСД на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 6208,100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 5457,200 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | 1 | - | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 41032,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 139468,600 | 0,000 |
|  |  |  |  | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 242733,300 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.5. строку 1.2.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | УКС | проведенная конкурентная закупка на разработку проектной документации на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 7133,510 | 0,000 |
|  |  |  | введенная в эксплуатацию ледовая арена МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.6. строку 1.2.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.8 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | «проведенная конкурентная закупка на разработку проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 с применением экономически эффективной проектной документации повторного использования» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | разработанная проектная документация на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 с применением экономически эффективной проектной документации повторного использования | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 10464,520 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 65979,396 | 18992,816 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 98179,714 | 89533,593 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 180352,000 |

5.7. строки 1.2.1.1.9, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.9 | Реконструкция здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | проведенная историко-культурная экспертиза проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия к современным условиям | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 324,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проведенная историко-культурная экспертиза раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 125,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | проведенное историко-культурное исследование объекта культурного наследия | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 129,180 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | разработанная проектная документация для реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 10333,300 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 578,180 | 10333,300 | 0,000 |

5.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 798066,72560 | 826424,911 | 589349,409 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 238810,133 | 172420,526 | 319463,816 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,73160 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 82663,897 | 256569,715 | 89533,593 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 73368,100 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 135271,174 | 397434,670 | 180352,000 |
|  | федеральный бюджет | 198365,690 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 798066,72560 | 826424,911 | 589349,409 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 238810,133 | 172420,526 | 319463,816 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,73160 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 82663,897 | 256569,715 | 89533,593 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 73368,100 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 135271,174 | 397434,670 | 180352,000 |
|  | федеральный бюджет | 198365,690 | 0,000 | 0,000 |

5.9. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 848515,19560 | 859047,811 | 605349,409 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 289258,603 | 205043,426 | 335463,816 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,73160 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 82663,897 | 256569,715 | 89533,593 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 73368,100 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 135271,174 | 397434,670 | 180352,000 |
|  | федеральный бюджет | 198365,690 | 0,000 | 0,000 |

6. В приложении к финансированию подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

6.1. в таблице 1:

6.1.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина», Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район, ул. 1905 года, 2 |
| --- | --- | --- |

6.1.2. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.1. Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» |
| --- | --- | --- |

6.1.3. строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» в г. Перми – единственное учреждение дополнительного образования в Мотовилихинском районе, имеющее отдельно стоящее здание с актовым залом и театральной сценой. Ввиду ненадлежащего технического состояния перекрытий актовый зал не эксплуатируется более 10 лет. В здании, построенном до 1917 года, требуется проведение значительной перепланировки имеющихся помещений для обеспечения соответствия требованиям СанПиН, ремонт конструктивных элементов здания в соответствии с заключением технического обследования. Реконструкция здания позволит МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия, значительно улучшить качество предоставления услуг дополнительного образования для детей, проживающих в отдаленных микрорайонах Вышка-I, Запруд, Висим, Рабочий поселок и в городе Перми |
| --- | --- | --- |

6.1.4. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | вместимость – 586 чел. |
| --- | --- | --- |

6.1.5. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 87302,542 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год – 10,538 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 2995,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год – 29815,400 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 45935,704 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 2136,500 тыс. руб. – средства софинансирования бюджета города Перми; 2019 год – 6409,400 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |

6.1.6. строки 16, 17 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений» | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. | 1 | 2017 год |
|  | заключенный договор о технологическом присоединении к электрическим сетям здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. | 1 | 2017 год |
|  | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. | 1 | 2018 год |
|  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненное подключение к системе теплоснабжения здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные работы по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» (демонтажные работы, общестроительные работы ниже 0,00, выше 0,00) | ед. | 1 | 2018 год |
|  | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по авторскому надзору за реконструкцией здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. | 1 | 2018 год |
|  | выполненные работы по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» (общестроительные работы выше 0,00) | ед. | 1 | 2019 год |
|  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. | 1 | 2019 год |
|  | введенное в эксплуатацию здание муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | ед. | 1 | 2019 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта 213-16, положительное заключение государственной экспертизы от 17.07.2017 № 59-1-1-3-0109-17, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 12.10.2017 №59-1-6-0200-17 |  |  |

6.1.7. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | 2016-2017 годы |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | 2018 год |
|  |  | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | 2019 год |
|  |  | выполнение подключения к системе теплоснабжения здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | 2019 год |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | 2018-2019 годы |
|  |  | заключение муниципального контракта на оказание услуг по авторскому надзору за реконструкцией здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | 2018 год |
|  |  | оказание услуг по авторскому надзору за реконструкцией здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | 2019 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | 2019 год |

6.2. в таблице 4:

6.2.1. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49, в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия | ед. | 1 | 2018 год |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Ивана Франко, 49/Целинной, 15 | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Ивана Франко, 49/Целинной, 15 | ед. | 1 | 2019-2020 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание под размещение общеобразовательной организации по ул. Ивана Франко, 49/Целинной, 15 | ед. | 1 | 2022 год |

6.2.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49, в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия | 2018 год |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Ивана Франко, 49/ул. Целинной, 15 | 2018-2019 год |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Ивана Франко, 49/ул. Целинной, 15 | 2019-2020 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания под размещение в нем общеобразовательной организации по ул. Ивана Франко, 49/ул. Целинной, 15 | 2022 год |

6.3. в таблице 5 строки 14-15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 305653,278 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год – 3229,111 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2018 год – 23525,295 тыс. руб. – бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года); 2018 год – 7073,000 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2018 год – 37573,505 тыс. руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2019 год – 26365,996 тыс. руб. – бюджет города Перми 2019 год – 71404,601 тыс. руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2019 год – 136481,770 тыс. руб. – бюджет Пермского края |

6.4. в таблице 6:

6.4.1. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |
|  | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | 2019-2020 годы |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | 2020 год |
|  | оплаченный договор на выполненные СМР по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | 2021 год |

6.4.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | 2018 год |
|  |  | разработка проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | 2019 год |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | 2019-2020 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | 2020 год |
|  |  | оплата по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | 2021 год |

6.5. в таблице 14:

6.5.1. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проведенная конкурентная закупка на разработку проектной документации на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | 2018 год |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | 2019-2020 годы |
|  | введенная в эксплуатацию ледовая арена МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | 2020 год |

6.5.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | 2018 год |
|  |  | разработка проектной документации для реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | 2019 год |
|  |  | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | 2019-2020 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | 2020 год |

6.6. в таблице 15 строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанный проект межевания территории для строительства здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2016 год |
|  | проведенные кадастровые работы и постановка земельного участка на кадастровый учет для строительства здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2017 год |
|  | проведенная конкурентная закупка на разработку проектной документации для строительства здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2018 год |
|  | разработанная проектная документация для строительства здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2019-2021 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2021 год |

6.7. в таблице 16:

6.7.1. в графе 3 строки 1 слова «строительство нового корпуса МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 33, 35» заменить словами «реконструкция здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 33, 35»;

6.7.2. в графе 3 строки 3 слова «1.2.1.1.9. Строительство нового корпуса МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми» заменить словами «1.2.1.1.9. Реконструкция здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)»;

6.7.3. графу 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019, 2021-2022 годы |
| --- | --- | --- |

6.7.4. в графе 3 строки 11 цифры «10333,300» заменить цифрами «10911,480»;

6.7.5. строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 578,180 тыс.руб. 2019 год – 10333,300 тыс. руб. – бюджет города Перми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | проведенная историко-культурная экспертиза проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия к современным условиям | ед. | 1 | 2018 год |
|  | проведенная историко-культурная экспертиза раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия | ед. | 1 | 2018 год |
|  | проведенное историко-культурное исследование объекта культурного наследия | ед. | 1 | 2018 год |
|  | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации на реконструкцию здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2018 год |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2021-2022 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми | ед. | 1 | 2022 год |

6.7.6. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование мероприятия | год начала и год завершения |
|  |  | проведение историко-культурной экспертизы проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия к современным условиям | 2018 год |
|  |  | проведение историко-культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия | 2018 год |
|  |  | проведение историко-культурного исследования объекта культурного наследия | 2018 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на реконструкцию здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | 2018 год |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | 2018-2019 год |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | 2021-2022 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми | 2022 год |

7. В приложении 1:

7.1. строку 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2 | Оплата по муниципальному контракту на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в | ДИО | 01.09.2018 | 31.10.2018 | оплаченное платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 84062,740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета Пермского края | 44268,460 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 119668,800 |

7.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 84062,740 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 44268,460 |
|  | федеральный бюджет | 119668,800 |

7.3. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка | УКС | 15.10.2018 | 12.11.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.4. после строки 1.1.1.1.2.1 дополнить строкой следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.2 | проведение кадастровых работ по образованию земельного участка | УКС | 12.11.2018 | 25.12.2018 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 35,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.5. в строке 1.1.1.1.3 слова «ул. Переселенческой/ул. Спортивной» заменить словами «ул.Желябова, 16б»;

7.6. после строки 1.1.1.1.3.1 дополнить строкой следующего содержания:

| 1.1.1.1.3.2 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16 б | УКС | 15.10.2018 | 20.12.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16 б | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.7. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.1.1.4 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.1 | проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 23.05.2018 | 30.06.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.2 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 01.07.2018 | 23.07.2018 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |

7.8. в графе 3 строки 1.1.1.1.6.1 слова «УКС» заменить словами «МКУ «УТЗ»;

7.9. в графе 3 строки 1.1.1.1.6.2 слова «УКС» заменить словами «МКУ «УТЗ»;

7.10. в графе 10 строки 1.1.1.1.9.2 цифры «18504,200» заменить цифрами «18504,247»;

7.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  | 108000,047 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 39465,800 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 18504,247 |
|  | федеральный бюджет | 50030,000 |

7.12. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 377997,48869 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 39535,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,44169 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 84062,740 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 62772,707 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  | федеральный бюджет | 169698,800 |

7.13. в графе 5 строки 1.1.1.2.1.4 цифры «30.07.2018» заменить цифрами «28.12.2018»;

7.14. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 384757,48869 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 46295,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,44169 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 84062,740 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 62772,707 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  | федеральный бюджет | 169698,800 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 384757,48869 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 46295,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,44169 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 84062,740 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 62772,707 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  | федеральный бюджет | 169698,800 |

8. В приложении 2:

8.1. строки 1.2.1.1.1-1.2.1.1.1.6, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский юношеский центр имени Василия Соломина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский юношеский центр имени Василия Соломина» | МКУ «УТЗ» | 01.06.2018 | 30.07.2018 | количество размещенных извещений о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский юношеский центр имени Василия Соломина» | МКУ «УТЗ» | 31.07.2018 | 19.08.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | выполнение работ по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский юношеский центр имени Василия Соломина» (демонтажные работы, общестроительные работы ниже 0,00, выше 0,00) | МКУ «УТЗ» | 20.08.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по реконструкции здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 29755,888 |
| 1.2.1.1.1.4 | проведение конкурентной закупки по авторскому надзору за реконструкцией здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский юношеский центр имени Василия Соломина» | МКУ «УТЗ» | 21.08.2018 | 20.09.2018 | количество размещенных извещений о проведении конкурентной закупки по авторскому надзору за реконструкцией здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | заключение муниципального контракта по авторскому надзору за реконструкцией здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский юношеский центр имени Василия Соломина» | МКУ «УТЗ» | 21.09.2018 | 10.10.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6 | оказание услуг по проведению авторского надзора за реконструкцией здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский юношеский центр имени Василия Соломина» (пропорционально выполненным СМР) | МКУ «УТЗ» | 11.10.2018 | 31.12.2018 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за реконструкцией | ед. | 1 | бюджет города Перми | 59,512 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 29815,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29815,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |

8.2. строки 1.2.1.1.4-1.2.1.1.4.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.5-1.2.1.1.5.9, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.1 | проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации на реконструкцию здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ ул. Ивана Франко, 49 | УКС | 21.02.2018 | 04.04.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации на реконструкцию здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.2 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на реконструкцию здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49 | УКС | 05.04.2018 | 24.04.2018 | заключенный муниципальный контракт на реконструкцию здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| - 1.2.1.1.5 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | выполнение работ по переносу участков линий электропередачи при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 10.12.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по переносу участков линий электропередач при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 5848,598 |
| 1.2.1.1.5.2 | выполнение работ по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 10.12.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 8490,814 |
| 1.2.1.1.5.3 | выполнение работ по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 10.12.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 2084,939 |
| 1.2.1.1.5.4 | выполнение работ по переносу участков водопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 10.12.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по переносу участков водопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 1351,134 |
| 1.2.1.1.5.5 | выполнение работ по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 10.12.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 3323,271 |
| 1.2.1.1.5.6 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 22.10.2018 | 20.11.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.7 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 21.11.2018 | 10.12.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.8 | выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 09.01.2018 | 02.04.2018 | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7073,000 |
| 1.2.1.1.5.9 | выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 10.12.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 2426,539 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 37573,505 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 68171,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 23525,295 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7073,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 37573,505 |

8.3. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.1.1.6 | Строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.6.1 | проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 16.03.2018 | 20.04.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.2 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 21.04.2018 | 10.05.2018 | заключенный муниципальный контракт на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.7 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | УКС | 27.07.2018 | 20.12.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.8 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 с применением экономически эффективной проектной документации повторного использования | УКС | 21.08.2018 | 20.12.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 с применением экономически эффективной проектной документации повторного использования | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| - 1.2.1.1.9 | Реконструкция здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | проведение историко-культурной экспертизы проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия к современным условиям | УКС | 15.10.2018 | 29.12.2018 | акт о проведении историко-культурной экспертизы проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия к современным условиям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 324,000 |
| 1.2.1.1.9.2 | проведение историко-культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия | УКС | 15.10.2018 | 29.12.2018 | акт о проведении историко-культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия | ед. | 1 | бюджет города Перми | 125,000 |
| 1.2.1.1.9.3 | проведение историко-культурного исследования объекта культурного наследия | УКС | 15.10.2018 | 29.12.2018 | акт о проведении историко-культурного исследования объекта культурного наследия | ед. | 1 | бюджет города Перми | 129,180 |
| 1.2.1.1.9.4 | проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации на реконструкцию здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 30.07.2018 | 30.08.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.5 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на реконструкцию здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 31.08.2018 | 12.09.2018 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 578,180 |

8.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 798066,72560 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 238810,133 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,73160 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 82663,897 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 73368,100 |
|  | бюджет Пермского края | 135271,174 |
|  | федеральный бюджет | 198365,690 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 798066,72560 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 238810,133 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,73160 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 82663,897 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 73368,100 |
|  | бюджет Пермского края | 135271,174 |
|  | федеральный бюджет | 198365,690 |

8.5. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 848515,19560 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 289258,603 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,73160 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 82663,897 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 73368,100 |
|  | бюджет Пермского края | 135271,174 |
|  | федеральный бюджет | 198365,690 |