Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

15.10.2018

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 
Перми:

от 18 октября 2017 г. № 861 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»;

от 18 декабря 2017 г. № 1143 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 
№ 861»;

от 29 декабря 2017 г. № 1227 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 
№ 861»;

от 21 февраля 2018 г. № 98 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 № 861»;

от 13 марта 2018 г. № 130 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 № 861»;

от 16 мая 2018 г. № 305 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 № 861»;

от 29 мая 2018 г. № 330 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 № 861»;

от 13 сентября 2018 г. № 599 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 
№ 861».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми					                                   Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 15.10.2018 № 713

- МуНИЦИПАЛЬНАЯ программа

- «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Градостроительная деятельность на территории города Перми» (далее – программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Управление ресурсами и экономическое развитие» |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее – ДГА); муниципальное казенное учреждение «Институт территориального планирования» (далее – МКУ «ИТП»); администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | город Пермь занимает третье место в России по размеру территории (после Москвы и Санкт-Петербурга) и имеет широкие возможности пространственного развития (площадь города Перми составляет 79968 га). Наибольшую площадь города занимают леса – 47 % (38000 га). В 2016 году доля площади территорий, на которые разработана документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН1 составила 68,85 % (или 8212,16 га), к концу 2017 года значение данного показателя составило 86,89 % (или 10364,35 га), к концу 2018 года плановое значение данного показателя составит 88,53 % (или 10559,56га). В 2017 году разработаны 2 концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения: ул. Карпинского от шоссе Космонавтов до ул. Мира, ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Вишерской. В 2018 году планируется разработать 6 концепций по реновации территории улиц и общественных пространств: концепция реновации эспланады; концепция развития улицы Пермской на участке от проспекта Комсомольского до улицы Сибирской; концепция комплексного благоустройства парка культуры и отдыха «Балатово»; концепция комплексного благоустройства Комсомольского проспекта; концепция комплексного благоустройства Парка Победы; концепция аллеи Советской Армии. В 2017 году территориальными органами администрации города Перми снесен 31 объект капитального строительства, признанный самовольными постройками (14 объектов – за счет средств бюджета города Перми в размере 1929738,51 руб., 17 объектов – за счет средств физических и юридических лиц). В 2018 году территориальными органами администрации города Перми планируется осуществить снос 23 самовольных построек. В 2017 году на территории города Перми предприятиями и организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками построено и введено в эксплуатацию 541,067 тыс. кв. м недвижимости, в 2018 году на территории города Перми планируется построить и ввести в эксплуатацию 630,000 тыс. кв. м недвижимости. Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми в период с 2012 года по 2017 год включительно, составило 1949 участков. В 2018 году планируется предоставить 101 земельный участок. Таким образом, к концу 2018 года плановое количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, составит 2050 ед. В настоящее время в городе Перми имеется ряд проблем, а именно: территория города Перми имеет значительные площади с неупорядоченной планировочной структурой; для города Перми характерен дисбаланс в различных частях города в отношении долей озелененных территорий общего пользования и земельных участков, занятых детскими садами и школами; для города Перми характерна большая неравномерность распределения населения и застройки, наличие «провалов» между зонами концентрации, слабая транспортная связность отдельных частей города, их высокая автономия; наличие объектов, нарушающих архитектурный облик города, в том числе самовольных построек; произвольная и несанкционированная окраска фасадов, хаотичное и несанкционированное размещение на них различных конструкций и элементов, что в значительной степени ухудшает архитектурный и эстетический облик города. Настоящая программа разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 205, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 (далее – ПЗЗ). Программа направлена на сбалансированное развитие территории города Перми, что соответствует цели функционально-целевого направления «Пространственное развитие» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. № 85 (далее – СЭР), и Плану мероприятий по реализации СЭР на период 2016-2020 годов, утвержденному решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 (далее – План СЭР). Для достижения поставленной цели будут реализовываться следующие основные мероприятия: актуализация ПЗЗ. Актуализация ПЗЗ направлена на приведение ПЗЗ в соответствие с тенденцией развития территории города Перми. В целях реализации данного мероприятия планируется вносить изменения в ПЗЗ в виде сводных проектов на основании заявлений физических и юридических лиц, а также в целях приведения в соответствие с Генеральным планом города Перми и установления зон особого градостроительного регулирования, установления параметров разрешенного строительства в составе ПЗЗ; разработка документации по планировке территории в части функциональных зон стандартных территорий нормирования, в том числе предусматривающей размещение линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих развитие центра и локальных центров. Реализация программы позволит достигнуть показатель «Доля площади территорий, на которые разработана документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН1» в объеме 92,43 % (или 11024,86 га); разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях создания условий для развития промышленных территорий города – документация по планировке территории «Коридор Горнозаводского направления»; разработка и утверждение документации по планировке территорий для развития рекреационных территорий – разработка документации по планировке территории «Культурный Разгуляй»; разработка и утверждение документации по планировке территории в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья; разработка документации по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми, что обеспечит наличие системного подхода по наружной отделке и ночной подсветке фасадов зданий, сооружений города Перми. В период 2019-2023 годов планируется разработать 80 колерных паспортов зданий. Кроме того, в период 2019-2023 годов запланирована разработка 9 концепций по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения, а именно: 2019 год – концепция ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Попова (в том числе ул. Пушкина от ЦКР до Комсомольского проспекта; площадь ЦКР; ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина), концепция автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина, концепция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова; концепция сквера на набережной реки Камы в Кировском районе; 2020 год – концепция ул. Революции (2-этап моста через реку Егошиха) от ул. Сибирской до бульвара Гагарина; концепция площади у Цирка; 2021 год – концепция транспортной развязки ул. Чкалова – ул. Куйбышева – ул. Героев Хасана (тоннель-путепровод), концепция автомобильной дороги по ул. Архитектора Свиязева от ул. Карпинского до ул. Гусарова; концепция транспортной развязки ул. Старцева – бульвар Гагарина (тоннель-путепровод); приведение объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми, в надлежащее эстетическое состояние, в том числе путем сноса самовольных построек, что обеспечит сокращение нарушений требований действующего законодательства по использованию земельных участков, и путем демонтажа вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, установленным администрацией города Перми, и не зафиксированным в колерном паспорте. В период 2019- 2023 годов планируется снести 30 объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками на территории города Перми, привести 5 объекта капитального строительства в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, осуществить демонтаж 2000 вывесок, несоответствующих стандартным требованиям; достижение объема ввода жилья в городе Перми к концу 2023 года в объеме 770,000 тыс. кв. м; вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот путем формирования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, а также путем реализации мероприятий, направленных на обеспечение многодетных семей – жителей города Перми земельными участками. В период 2019-2023 годов планируется сформировать 264 земельных участка под строительство на торги; ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – АИСОГД) путем ее наполнения и сопровождения, что обеспечивает доступ к актуальной градостроительной информации функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города Перми, позволяет использовать возможности и функции разработанного программного обеспечения по хранению, поиску, вводу и выводу документов градостроительной деятельности, созданию отчетов, градостроительного анализа, повысить качество предоставляемых услуг, в том числе в электронном виде. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 29 июня 2006 г. № 128 всего в администрации города Перми 40 функциональных органов, подразделений и территориальных органов администрации города Перми, из которых 24 структурные единицы пользуются данными АИСОГД. В настоящее время подключено 16 функциональных органов администрации города Перми и 8 территориальных органов администрации города Перми, то есть 100 % структурных единиц, пользующихся данными АИСОГД, подключено к АИСОГД |  |  |  |  |
| 6 | Цели программы | сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров. 1.1.1. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми. 1.1.2. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми. 1.2. Улучшение архитектурного облика города Перми. 1.2.1. Формирование архитектурного облика города Перми. 1.3. Создание условий для развития жилищного строительства. 1.3.1. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот. 1.4. Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 1.4.1. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 126272,700 | 82095,400 | 39502,800 | 44248,300 | 44247,400 |
|  | бюджет города Перми | 126272,700 | 82095,400 | 39502,800 | 44248,300 | 44247,400 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 69996,200 | 45367,800 | 28032,900 | 28132,700 | 28055,100 |
|  | бюджет города Перми | 69996,200 | 45367,800 | 28032,900 | 28132,700 | 28055,100 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 13872,800 | 4006,200 | 1420,300 | 1163,300 | 1240,000 |
|  | бюджет города Перми | 13872,800 | 4006,200 | 1420,300 | 1163,300 | 1240,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 41011,500 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
|  | бюджет города Перми | 41011,500 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | 96,68 % | 97,48 % | 97,48 % | 97,48 % | 97,48 % |

- -------------------------------

1  СТН – функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания (схема 1 раздела «Функциональное зонирование» Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 205).

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров» | итого | 69996,200 | 45367,800 | 28032,900 | 28132,700 | 28055,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 69996,200 | 45367,800 | 28032,900 | 28132,700 | 28055,100 |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  | 66794,800 | 42644,400 | 26959,500 | 27059,300 | 26981,700 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  | 3201,400 | 2723,400 | 1073,400 | 1073,400 | 1073,400 |
| 1.2 | Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» | итого | 13872,800 | 4006,200 | 1420,300 | 1163,300 | 1240,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 13872,800 | 4006,200 | 1420,300 | 1163,300 | 1240,000 |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  | 13872,800 | 4006,200 | 1420,300 | 1163,300 | 1240,000 |
| 1.3 | Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строительства» | итого | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Подпрограмма «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | итого | 41011,500 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 41011,500 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | 41011,500 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 126272,700 | 82095,400 | 39502,800 | 44248,300 | 44247,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 126272,700 | 82095,400 | 39502,800 | 44248,300 | 44247,400 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 126272,700 | 82095,400 | 39502,800 | 44248,300 | 44247,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 126272,700 | 82095,400 | 39502,800 | 44248,300 | 44247,400 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Актуализация Правил землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ИТП» | бюджет города Перми | 27088, 200 | 26644, 400 | 26959, 500 | 27059, 300 | 26981, 700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27088, 200 | 26644, 400 | 26959, 500 | 27059, 300 | 26981, 700 |
| 1.1.1.1.2 | Обеспечение выполнения работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | количество подготовленных и утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | МКУ «ИТП» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27088, 200 | 26644, 400 | 26959, 500 | 27059, 300 | 26981, 700 |
| 1.1.1.2 | Разработка документации по планировке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение разработки документации по планировке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров | га | 181, 502 | 283, 803 | - | - | - | МКУ «ИТП» | бюджет города Перми | 7491, 300 | 16000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров | га | 181, 502 | 283, 803 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | га | 10741,06 | 11024,86 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях создания условий для преобразования или развития промышленных территорий | га | 88,244 | - | - | - | - | МКУ «ИТП» | бюджет города Перми | 11885, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях создания условий для преобразования или развития промышленных территорий | га | 88,244 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях развития рекреационных территорий | га | 46,375 | - | - | - | - | МКУ «ИТП» | бюджет города Перми | 6122, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.7 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях развития рекреационных территорий | га | 46,375 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.8 | площадь территории, на которую разработаны проекты межевания и/или документация по планировке территории в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | га | 156,52 | - | - | - | - | МКУ «ИТП» | бюджет города Перми | 14208, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.9 | площадь территории, на которую утверждены проекты межевания и/или документация по планировке территории в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | га | 156,52 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39706, 600 | 16000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39706, 600 | 16000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66794, 800 | 42644, 400 | 26959, 500 | 27059, 300 | 26981, 700 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Реализация прочих мероприятий, обеспечивающих градостроительную деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | количество подготовленных и утвержденных градостроительных планов земельных участков | ед. | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | ДГА | бюджет города Перми | 365,300 | 365,300 | 365,300 | 365,300 | 365,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 365,300 | 365,300 | 365,300 | 365,300 | 365,300 |
| 1.1.2.1.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях осмотра зданий (сооружений) | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ДГА | бюджет города Перми | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
| 1.1.2.1.2.2 | количество подготовленных экспертных заключений, проведенных экспертиз, предоставленных консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ДГА | бюджет города Перми | 144,900 | 144,900 | 144,900 | 144,900 | 144,900 |
| 1.1.2.1.2.3 | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДГА | бюджет города Перми | 203,200 | 203,200 | 203,200 | 203,200 | 203,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 708,100 | 708,100 | 708,100 | 708,100 | 708,100 |
| 1.1.2.1.3 | Создание макета центрального планировочного района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | количество созданных электронных 3D моделей центрального планировочного района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 2128,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.3.2 | количество изготовленных и установленных 3D моделей центрального планировочного района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 1650,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2128,000 | 1650,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3201,400 | 2723,400 | 1073,400 | 1073,400 | 1073,400 |
| 1.1.2.2 | Проведение мероприятий, направленных на исполнение целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления город Пермь, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 № 246-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Выполнение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | количество выполненных целевых показателей | ед. | 6 | 6 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2 в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3201,400 | 2723,400 | 1073,400 | 1073,400 | 1073,400 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69996, 200 | 45367, 800 | 28032, 900 | 28132, 700 | 28055, 100 |

-----------------------------------------------

2 Документация по планировке Территории 7: СТН часть Е3:

ограниченной ул. Конная, ул. Гайвинская, ул. Карбышева, ул. Барнаульской, коллективными садами, ул. Вильямся, ул. Писарева, ул. Янаульской, проездом, хозяйственными корпусами, железной дорогой, ул. Янаульской, ул. Коспашской, ул. Янаульской, лесным массивом, ул. Вильямся, ул. Коспашской, проездом, ул. Усадебной, лесным массивом, ул. Кишенёвкой, ул. Кабельщиков, лесным массивом в Орджоникидзевском районе города Перми.

3 Документация по планировке Территории 8: СТН часть В3, часть Г8, часть Е3, часть Ж2, И24, часть И27, часть И28, часть И30:

ограниченной ул. Яхтовой, ул. Турбинской, коллективными садами, лесным массивом в Орджоникидзевском районе города Перми;

ограниченной ул. Васнецова, ул. Широкой, ручьем Гремячий, ул. Мелитопольской, коллективными садами, проездом, ул. Карбышева, коллективными садами, ул. Карбышева, ул. Гайвинской, ул. Конной, ул. Севанской, ул. Конной, лесным массивом, ул. Карбышева, ул. Репина, ул. Луговского, ул. Карбышева, ул. Луговского в Орджоникидзевском районе города Перми;

ограниченной ул. Былинная, долиной реки, лесным массивом в Мотовилихинском районе города Перми;

ограниченной ул. Звонарева, ул. Жигулевской, ул. Старцева, ул. Пушкарская в Мотовилихинском районе города Перми;

ограниченной железной дорогой, территорией детского сада, ул. Николая Островского (Новые Ляды), Лядовском трактом, лесным массивом; ул. Николая Островского (Новые Ляды), ул. Кутузова (Новые Ляды), долиной реки Прутивная, ул. Белинского (Новые Ляды), ул. 40 лет Победы (Новые Ляды), ул. Трактовой (Новые Ляды) в Свердловском районе города Перми;

ограниченной автодорогой Сылвинский тракт, проездом, автодорогой Восточный обход, лесным массивом в Мотовилихинском районе города Перми;

ограниченной ул. 1-я Бахаревская, лесным массивом, лыжной базой, проездом, коллективными садами в Свердловском районе города Перми.

4 Территория «Коридор Горнозаводского направления».

5 Территория «Культурный разгуляй».

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Разработка документации по архитектурному облику города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Разработка колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 40 | 40 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 796,800 | 796,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 796,800 | 796,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2 | Разработка концепции по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | количество разработанных и согласованных концепций по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения | ед. | 4 | 2 | 3 | - | - | МКУ «ИТП» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 796,800 | 796,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение, демонтаж вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение сноса самовольных построек, приведения объектов капитального строительства в первоначальное положение, демонтажа вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | количество снесенных самовольных построек в Дзержинском районе города Перми | ед. | 6 | 2 | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 3937,200 | 1751,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.2 | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 3 | 3 | 3 | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 152,400 | 152,400 | 152,400 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.4 | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми | ед. | 2 | - | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 1400,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.5 | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 203,200 | 203,200 | 203,200 | 254,000 | 254,000 |
| 1.2.1.2.1.6 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.7 | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | 4 | - | - | 1 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 730,000 | 266,700 | 0,000 | 0,000 | 150,000 |
| 1.2.1.2.1.8 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в Кировском районе города Перми | ед. | - | - | 3 | 2 | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 228,700 | 73,300 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.9 | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 |
| 1.2.1.2.1.10 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Кировском районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.11 | количество снесенных самовольных построек в Ленинском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 1850,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.12 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Ленинском районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.13 | количество снесенных самовольных построек в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 429,600 | 429,600 | 429,600 | 429,600 | 429,600 |
| 1.2.1.2.1.14 | количество проведенных экспертиз по объектам в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 101,600 | 101,600 | 101,600 | 101,600 | 101,600 |
| 1.2.1.2.1.15 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.16 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 75 | - | - | - | - | администрация поселка Новые Ляды города Перми | бюджет города Перми | 112,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.17 | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 3 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 604,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.18 | количество проведенных экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 2 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 101,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.19 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.20 | количество снесенных самовольных построек в Свердловском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 260,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.21 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 |
| 1.2.1.2.1.22 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.15 | количество снесенных самовольных построек в городе Перми | ед. | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | Итого по ПНР | бюджет города Перми | 9212,400 | 2447,400 | 429,600 | 429,600 | 579,600 |
|  | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции | ед. | - | - | 3 | 2 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 228,700 | 73,300 | 0,000 |
|  | количество проведенных экспертиз по объектам в городе Перми | ед. | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 |  | бюджет города Перми | 863,600 | 762,000 | 762,000 | 660,400 | 660,400 |
|  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям в городе Перми | ед. | 2000 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13076, 000 | 3209, 400 | 1420, 300 | 1163, 300 | 1240, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13076, 000 | 3209, 400 | 1420, 300 | 1163, 300 | 1240, 000 |
| 1.2.1.3 | Анализ архитектурной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Обеспечение подготовки планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.1 | количество объектов, по которым подготовлены планы мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ед. | 13 | 13 | 13 | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13872, 800 | 4006, 200 | 1420, 300 | 1163, 300 | 1240, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13872, 800 | 4006, 200 | 1420, 300 | 1163, 300 | 1240, 000 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития жилищного строительства»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2021 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2021 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение земельными участками многодетных семей – жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество земельных участков, на которых произведены работы по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 101 | 15 | - | - | - | МКУ «ИТП» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям в текущем году | ед. | 15 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 2065 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.2 | Формирование земельных участков на торги под жилищное и иное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Обеспечение выполнения работ для формирования земельных участков под строительство на торги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 1526 | 1067 | 68 | - | - | МКУ «ИТП» | бюджет города Перми | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.2.1.2 | количество земельных участков под строительство, переданных на торги в департамент земельных отношений администрации города Перми | ед. | 1526 | 1067 | 68 | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.3 | Развитие территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Разработка концепций развития территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.1 | количество разработанных градостроительных концепций, предусматривающих установление соответствующих предельных параметров разрешенного строительства в отношении территорий города Перми | ед. | 2 | 2 | 2 | - | - | МКУ «ИТП» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |

----------------------------------

6  Перечень земельных участков, планируемых сформировать под строительство на торги в 2019 году:

| № | Расположение земельного участка | Назначение | Площадь земельного участка (общая, ориентировочная), кв. м |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Молодогвардейская,5 | индивидуальное жилищное строительство | 1300,00 |
| 2 | ул. Яблоневая,56 | индивидуальное жилищное строительство | 800,00 |
| 3 | ул. Репина западнее жилого дома № 70 | многоквартирные жилые дома | 6877,00 |
| 4 | участок № 76 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102 | отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты капитального строительства нежилого назначения на нижних этажах | 1776,00 |
| 5 | ул. Обросова между домами № 27 и № 35 (участок № 82 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 502,00 |
| 6 | ул. Обросова между домами № 37 и № 41(участок № 83 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 559,00 |
| 7 | ул. Кунгурская (участок № 84 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 705,00 |
| 8 | ул. Обросова (участок № 85 по проекту межевания территории, утвержденным постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 1106,00 |
| 9 | ул. Обросова (участок № 86 по проекту межевания территории, утвержденным постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 1395,00 |
| 10 | пер. Орловский на пересечении с пер. Поваренный лог (участок № 87 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 1073,00 |
| 11 | пер. Поваренный лог (участок № 88 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 540,00 |
| 12 | ул. Салтыкова-Щедрина (участок № 89 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 746,00 |
| 13 | пер. Поваренный лог (участок № 96 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 891,00 |
| 14 | ул. Верхотурская 1-я восточнее дома № 32 (участок № 247 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 757,00 |
| 15 | ул. Льва Лаврова (участок № 280 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | административные, административно-хозяйственные и общественные организации | 1905,00 |
| 16 | ул. Льва Лаврова (участок № 281 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | стоянки и гаражи, в том числе многоэтажные встроенные, пристроенные, отдельно стоящие надземные, подземные | 2521,00 |
| 17 | ул. Льва Лаврова (участок № 282 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | стоянки и гаражи, в том числе многоэтажные встроенные, пристроенные, отдельно стоящие надземные, подземные | 1843,00 |
| 18 | ул. Юрлинская (участок № 284 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 987,00 |
| 19 | ул. Рубцовская, 65 (участок № 285 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 1002,00 |
| 20 | ул. Белозерская (участок № 352 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты капитального строительства нежилого назначения на нижних этажах | 8389,00 |
| 21 | Кыновский переулок (участок № 362 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 803,00 |
| 22 | Рудянский переулок (участок № 363 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 989,00 |
| 23 | Рудянский переулок (участок № 365 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 989,00 |
| 24 | Рудянский переулок (участок № 366 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 951,00 |
| 25 | Рудянский переулок (участок № 367 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 998,00 |
| 26 | ул. Цимлянская-Аксайская-Осиновая (участок № 369 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | магазины (не более 400 кв. м) | 1288,00 |
| 27 | ул. Юрлинская (участок № 395 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 1412,00 |
| 28 | ул. Юрлинская (участок № 397 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 1800,00 |
| 29 | ул. Юрлинская (участок № 402 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 1160,00 |
| 30 | ул. Юрлинская (участок № 403 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 1523,00 |
| 31 | ул. Юрлинская (участок № 410 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 1060,00 |
| 32 | ул. Гагаринская (участок № 417 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 1039,00 |
| 33 | ул. Краснослудская (участок № 428 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 942,00 |
| 34 | Рудянский переулок (участок № 454 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 983,00 |
| 35 | ул. Адмирала Старикова (участок № 461 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты капитального строительства нежилого назначения на нижних этажах | 4286,00 |
| 36 | ул. Гагаринская (участок № 462 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 1107,00 |
| 37 | ул. Граничная (участок № 463 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 1127,00 |
| 38 | ул. Граничная (участок № 464 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 963,00 |
| 39 | ул. Граничная (участок № 465 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 910,00 |
| 40 | ул. Граничная (участок № 466 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 1078,00 |
| 41 | ул. Лянгасова (участок № 469 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | магазины, торговые комплексы | 8794,00 |
| 42 | ул. Лянгасова (участок № 470 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | магазины, торговые комплексы | 2887,00 |
| 43 | ул. Молодогвардейская, 5 (участок № 133 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 957,00 |
| 44 | ул. Мира, 117 (участок № 137 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 617,00 |
| 45 | ул. Чердынская, 24а (участок № 140 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | физкультурно-оздоровительные организации | 2484,00 |
| 46 | ул. Дивьинская (участок № 154 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 568,00 |
| 47 | ул. Дивьинская (участок № 155 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 614,00 |
| 48 | ул. 1-я Карьерная (участок № 157 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 773,00 |
| 49 | ул. Экскаваторная (участок № 158 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 762,00 |
| 50 | ул. Конструкторская (участок № 159 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 620,00 |
| 51 | ул. Энергетиков (участок № 160 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | индивидуальное жилищное строительство | 480,00 |
| 52 | ул. Архитектора Свиязева (участок № 163 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | магазины общей площадью не более 1500 кв. м | 733,00 |
| 53 | ул. Архитектора Свиязева (участок № 164 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | клубы многоцелевого и специализированного назначения | 2169,00 |
| 54 | ул. Архитектора Свиязева (участок № 165 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | магазины общей площадью не более 1500 кв. м | 1244,00 |
| 55 | участок № 166 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102 | объекты складского назначения различного профиля, в том числе торговая база V класса вредности | 2245,00 |
| 56 | ул. Геологов, 15 (участок № 169 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | магазины общей площадью не более 1500 кв. м | 1898,00 |
| 57 | ул. Мира, 87 (участок № 170 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | клубы, центры общения и досуговых занятий (для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых) многоцелевого и специализированного назначения | 1817,00 |
| 58 | ул. Мира, 117 (участок № 171 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | магазины, торговые комплексы | 1634,00 |
| 59 | ул. Архитектора Свиязева (участок № 173 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102) | магазины, торговые комплексы | 930,00 |
| 60 | участок № 132 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102 | индивидуальное жилищное строительство | 793,00 |
| 61 | ул. Шустовская (участок № 119 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 24.06.2014 № 411) | индивидуальное жилищное строительство | 1215,00 |
| 62 | ул. Былинная (участок № 107 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399) | индивидуальное жилищное строительство | 687,00 |
| 63 | участок № 108 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 690,00 |
| 64 | участок № 113 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 655,00 |
| 65 | участок № 114 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 1112,00 |
| 66 | участок № 124 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 847,00 |
| 67 | участок № 125 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 799,00 |
| 68 | участок № 133 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 553,00 |
| 69 | участок № 135 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 697,00 |
| 70 | участок № 137 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 538,00 |
| 71 | участок № 138 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 417,00 |
| 72 | участок № 141 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 607,00 |
| 73 | участок № 156 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102 | индивидуальное жилищное строительство | 771,00 |
| 74 | участок № 156 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 770,00 |
| 75 | участок № 165 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 526,00 |
| 76 | участок № 166 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 1398,00 |
| 77 | участок № 167 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 663,00 |
| 78 | участок № 173 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 989,00 |
| 79 | участок № 174 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 1139,00 |
| 80 | участок № 175 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 710,00 |
| 81 | участок № 183 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 560,00 |
| 82 | участок № 185 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 960,00 |
| 83 | участок № 186 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 1263,00 |
| 84 | участок № 188 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | индивидуальное жилищное строительство | 718,00 |
| 85 | ул. Подводников пересечение с ул. Молодогвардейской (участок № 14 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 18.07.2016 № 508) | магазин | 993,80 |
| 86 | ул. Ромашковой, 67 | индивидуальное жилищное строительство | 800,00 |
| 87 | ул. 2-я Гаревая (юго-западнее дома № 24) | индивидуальное жилищное строительство | 1500,00 |
| 88 | ул. Дивьинская,57 | индивидуальное жилищное строительство | 753,00 |
| 89 | ул. Ромашковая,41 | индивидуальное жилищное строительство | 800,00 |
| 90 | мкр. Архиерейка рядом с домом № 35а | индивидуальное жилищное строительство | 721,00 |
| 91 | Ул. Брикетная | индивидуальное жилищное строительство | 545,00 |
| 92 | ул. Окраинная,11а | индивидуальное жилищное строительство | 1014,00 |
| 93 | ул. Лабинская,6в | индивидуальное жилищное строительство | 662,00 |
| 94 | ул. Новгородская 3-я, 73а | индивидуальное жилищное строительство | 851,00 |
| 95 | ул. Островского, 107а | индивидуальное жилищное строительство | 1282,00 |
| 96 | ул. Яблоневой, 40 | индивидуальное жилищное строительство | 800,00 |
| 97 | ул. Зеленая, 2б | индивидуальное жилищное строительство | 1074,00 |
| 98 | ул. Бахаревская, 41а | индивидуальное жилищное строительство | 1085,00 |
| 99 | ул. Яблоневая, 7 | индивидуальное жилищное строительство | 800,00 |
| 100 | ул. Яблоневая, 23а | индивидуальное жилищное строительство | 765,00 |
| 101 | западнее ул. Липогорская 4-я, 7 | индивидуальное жилищное строительство | 466,00 |
| 102 | ул. Сиреневая, 36а | индивидуальное жилищное строительство | 592,00 |
| 103 | ул. Липогорская 1-я, 18 | индивидуальное жилищное строительство | 597,00 |
| 104 | ул. Промучасток, 31в | индивидуальное жилищное строительство | 719,00 |
| 105 | ул. Южная, 8б | индивидуальное жилищное строительство | 796,00 |
| 106 | ул. Свободы, 91а | индивидуальное жилищное строительство | 689,00 |
| 107 | ул. Возовая, 15 | индивидуальное жилищное строительство | 718,00 |
| 108 | ул. Подгорная, 20 | индивидуальное жилищное строительство | 1115,00 |
| 109 | ул. Зимняя, 31 | индивидуальное жилищное строительство | 1027,00 |
| 110 | ул. Заливная, 4а | индивидуальное жилищное строительство | 535,00 |
| 111 | ул. Телефонная, 12 | индивидуальное жилищное строительство | 1289,00 |
| 112 | ул. Летняя, 8 | индивидуальное жилищное строительство | 987,00 |
| 113 | ул. Сиреневая, 41а | индивидуальное жилищное строительство | 548,00 |
| 114 | ул. Островского, 107б | индивидуальное жилищное строительство | 1600,00 |
| 115 | мкр. Нижнемостовая, 49г | индивидуальное жилищное строительство | 905,00 |
| 116 | ул. Апрельская, рядом с домом № 31 | индивидуальное жилищное строительство | 882,00 |
| 117 | ул. Линия 6-я А, 2а | индивидуальное жилищное строительство | 575,00 |
| 118 | ул. Зимняя, 12 | индивидуальное жилищное строительство | 1145,00 |
| 119 | ул. Токарная, 24б | индивидуальное жилищное строительство | 466,00 |
| 120 | мкр. Ширяиха, 36в | индивидуальное жилищное строительство | 1142,00 |
| 121 | ул. Липогорская 1-я, рядом с домом №16 | индивидуальное жилищное строительство | 1068,00 |
| 122 | ул. Островского, 109а | индивидуальное жилищное строительство | 1600,00 |
| 123 | мкр. Нижнемостовая, 55в | индивидуальное жилищное строительство | 824,00 |
| 124 | ул. Островского, 105а | индивидуальное жилищное строительство | 1988,00 |
| 125 | ул. Путейская, 43 | индивидуальное жилищное строительство | 497,00 |
| 126 | мкр. Верхнемостовая, западнее дома № 3 | индивидуальное жилищное строительство | 553,00 |
| 127 | ул. Юрлинская 2-я, 23 | индивидуальное жилищное строительство | 742,00 |
| 128 | ул. Оверятской, 26 | индивидуальное жилищное строительство | 761,00 |
| 129 | ул. Соболинская 5-я, 1 | индивидуальное жилищное строительство | 1026,00 |
| 130 | ул. Бузулукская (северо-восточнее дома № 75) | индивидуальное жилищное строительство | 1568,00 |
| 131 | ул. Светлогорская, 1 | гаражи отдельно стоящие надземные | 747,00 |
| 132 | участок № 117 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | административные и административно-хозяйственные объекты, объекты делового назначения, объекты общественных организаций и общественных учреждений общей площадью не более 450 кв. м | 1129,00 |
| 133 | участок № 150 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | магазины (не более 400 кв. м) | 3387,00 |
| 134 | участок № 151 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | аптека | 2489,00 |
| 135 | участок № 161 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | магазины (не более 400 кв. м) | 2075,00 |
| 136 | участок № 162 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы | 2401,00 |
| 137 | участок № 195 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09.06.2016 № 399 | магазины (не более 400 кв. м) | 2890,00 |
| 138 | ул. Соликамской, западнее дома № 311а | производственная база | 4200,00 |
| 139 | ул. Яхтовая (участок № 129 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 24.06.2014 № 411) | индивидуальное жилищное строительство | 744,00 |
| 140 | ул. Ромашковая,39 | индивидуальное жилищное строительство | 800,00 |
| 141 | ул. 1-я Кокорятская (севернее дома № 4) | некапитальные объекты складского назначения | 1384,00 |
| 142 | ул. 1-я Кокорятская (южнее дома № 4) | некапитальные объекты складского назначения | 1243,00 |
| 143 | ул. Ново-Гайвинской, южнее дома № 101 | объекты складского назначения различного профиля, в том числе торговые базы V класса вредности, | 9000,00 |
| 144 | ул. Борцов Революции,120а | индивидуальное жилищное строительство | 906,00 |
| 145 | ул. Советской Армии, 27в (участок № 25 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 15.11.2010 № 782 | магазины общей площадью не более 1500 кв. м | 1288,00 |
| 146 | ул. Чусовская, восточнее дома № 32 | индивидуальное жилищное строительство | 2000,00 |
| 147 | ул. Республиканская,11 | индивидуальное жилищное строительство | 578,00 |
| 148 | ул. Новогайвинская,106 | промышленные объекты V класса вредности (с санитарно-защитной зоной не более 50 м) | 16500,00 |
| 149 | ул. Архитектора Свиязева, д. 2а (участок № 74 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 15.02.2016 № 91) | магазины общей площадью не более 1500 кв. м | 1593,00 |
| 150 | ул. Профсоюзная (западнее ул. Ольховской, 2) | промышленные и складские объекты V класса вредности, | 13085,00 |
| 151 | ул. Генерала Панфилова (участок № 1) | индивидуальное жилищное строительство | 35000,00 |
| 152 | ул. Генерала Панфилова (участок № 2) | индивидуальное жилищное строительство | 17000,00 |

--------------------------------------------

7  Перечень земельных участков, планируемых сформировать под строительство на торги в 2020 году:

| № | Расположение земельного участка | Назначение | Площадь земельного участка (общая, ориентировочная), кв. м |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Сиреневая, 33 | индивидуальное жилищное строительство | 800,00 |
| 2 | ул. Прохладная, 25 | индивидуальное жилищное строительство | 800,00 |
| 3 | ул. Январская, 94 | индивидуальное жилищное строительство | 878,00 |
| 4 | ул. Башкирская, 62 | индивидуальное жилищное строительство | 1177,00 |
| 5 | ул. Осенняя, 54 | индивидуальное жилищное строительство | 1000,00 |
| 6 | ул. 1-я Кольцевая, 27 | индивидуальное жилищное строительство | 586,00 |
| 7 | ул. Крестьянская, 13 | индивидуальное жилищное строительство | 1200,00 |
| 8 | ул. Новозвягинская, 35 | индивидуальное жилищное строительство | 690,00 |
| 9 | ул. Новогайвинская, юго-восточнее дома № 40 | магазин | 8990,00 |
| 10 | ул. Воронежская, 56 | база отдыха | 12600,00 |
| 11 | ул. Промышленная, южнее дома № 135 (участок № 2 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 02.11.2016 № 979) | промышленные и складские объекты III класса вредности | 7684,00 |
| 12 | ул. Никопольская, 15 | индивидуальное жилищное строительство | 960,00 |
| 13 | ул. Яблочкова, западнее дома № 13а (участок № 17 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 20.11.2017 № 1052) | административные, административно-хозяйственные и общественные организации | 3725,00 |
| 14 | ул. Емельяна Ярославского, западнее дома № 22 (участок № 18 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 20.11.2017 № 1052) | административные, административно-хозяйственные и общественные организации | 730,00 |
| 15 | ул. Емельяна Ярославского, восточнее дома № 22 (участок № 19 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 20.11.2017 № 1052) | административные, административно-хозяйственные и общественные организации | 755,00 |
| 16 | ул. Емельяна Ярославского, восточнее дома № 22 (участок № 30 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 20.11.2017 № 1052) | административные, административно-хозяйственные и общественные организации | 614,00 |
| 17 | ул. Емельяна Ярославского, восточнее дома № 63 (участок № 20 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 20.11.2017 № 1052) | многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах | 2179,00 |
| 18 | рядом с ул. Вижайской, 28 (участок № 21 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 20.11.2017 № 1052) | стоянки легковых автомобилей на открытых площадках | 2410,00 |
| 19 | шоссе Космонавтов, восточнее дома № 362 (участок № 2 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 16.02.2017 № 113) | магазины, торговые комплексы | 6845,00 |
| 20 | шоссе Космонавтов, восточнее дома № 362 (участок № 3 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 16.02.2017 № 113) | магазины, торговые комплексы | 4783,00 |
| 21 | ул. Барамзиной (участок № 19 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 14.12.2017 № 1129) | магазины общей площадью не более 1500 кв. м | 981,00 |
| 22 | ул. Барамзиной (участок № 20 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 14.12.2017 № 1129) | магазины общей площадью не более 1500 кв. м | 559,00 |
| 23 | ул. Каляева, западнее дома № 36 б по ул. Адмирала Ушакова (участок № 7 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 19.04.2011 № 166) | магазины общей площадью не более 1500 кв. м | 881,00 |
| 24 | ул. Доктора Граля (участок № 49 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | административные и административно-хозяйственные объекты, объекты делового назначения | 4804,00 |
| 25 | ул. Республиканская 2-я, напротив дома № 25 (участок № 50 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 783,00 |
| 26 | ул. Республиканская 2-я (участок № 51 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1385,00 |
| 27 | ул. Республиканская 2-я, между домами № 19 и № 25 (участок № 52 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 709,00 |
| 28 | ул. Республиканская 2-я (участок № 53 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1654,00 |
| 29 | ул. Республиканская, между домами № 1 и № 7 (участок № 54 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1827,00 |
| 30 | ул. Сергея Есенина (участок № 55 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | объекты бытового обслуживания населения | 6638,00 |
| 31 | ул. Новоколхозная (участок № 56 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 645,00 |
| 32 | ул. Новоколхозная (участок № 57 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 644,00 |
| 33 | ул. Новоколхозная (участок № 58 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 644,00 |
| 34 | ул. Новоколхозная (участок № 59 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 646,00 |
| 35 | ул. Новоколхозная (участок № 60 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 646,00 |
| 36 | ул. Новоколхозная (участок № 61 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 648,00 |
| 37 | ул. Новоколхозная (участок № 62 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 647,00 |
| 38 | ул. Новоколхозная (участок № 63 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 678,00 |
| 39 | ул. Новоколхозная (участок № 64 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 678,00 |
| 40 | ул. Новоколхозная (участок № 65 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 678,00 |
| 41 | ул. Новоколхозная (участок № 66 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 678,00 |
| 42 | ул. Новоколхозная (участок № 67 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 678,00 |
| 43 | ул. Новоколхозная (участок № 68 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 679,00 |
| 44 | ул. Маяковского, западнее дома № 50 (участок № 70 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | гаражи и автостоянки встроенные, пристроенные (надземные, подземные, боксового типа) | 6996,00 |
| 45 | с восточной стороны дома № 5/2 по ул. Сергея Есенина (участок № 101 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | магазины общей площадью не более 1500 кв. м | 1809,00 |
| 46 | участок № 184 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179 | индивидуальное жилищное строительство | 1312,00 |
| 47 | ул. Луговая (участок № 189 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1600,00 |
| 48 | ул. Ромашковая (участок № 192 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 800,00 |
| 49 | ул. Земляничная (участок № 193 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 800,00 |
| 50 | ул. Земляничная (участок № 194 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 800,00 |
| 51 | участок № 198 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179 | индивидуальное жилищное строительство | 1342,00 |
| 52 | ул. Липогорская 4-я, севернее дома № 19 (участок № 12 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | стоянки легковых автомобилей на открытых площадках | 1217,00 |
| 53 | ул. Липогорская 3-я, восточнее дома № 12 (участок № 13 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 2000,00 |
| 54 | ул. Липогорская 4-я, западнее дома № 11 (участок № 14 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 879,00 |
| 55 | ул. Липогорская 4-я, западнее дома № 3 (участок № 15 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 635,00 |
| 56 | ул. Липогорская 3-я, севернее дома № 28 (участок № 16 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 693,00 |
| 57 | по ул. Соболинской 1-я, восточнее дома № 45 (участок № 17 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 463,00 |
| 58 | ул. Братская (участок № 209 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | организации | 2254,00 |
| 59 | ул. Братская (участок № 210 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | организации | 2175,00 |
| 60 | ул. Краснополянская (участок № 273 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | спортклубы, спортивные, спортивно-оздоровительные учреждения | 3584,00 |
| 61 | ул. Нейвинская (участок № 283 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты капитального строительства нежилого назначения на нижних этажах | 1901,00 |
| 62 | ул. Нейвинская (участок № 284 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | многоквартирные жилые дома | 4810,00 |
| 63 | ул. Братская (участок № 301 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | объекты общественного питания | 1047,00 |
| 64 | ул. Холмогорская (участок № 309 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | многоквартирные жилые дома | 2919,00 |
| 65 | ул. Героев Хасана (участок № 315 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | бани, сауны | 2015,00 |
| 66 | ул. Юннатская 1-я (участок № 90 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1154,00 |
| 67 | ул. Урожайная 1-я (участок № 151 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищноестроительство | 948,00 |
| 68 | ул. Пыжевская 2-я (участок № 156 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1395,00 |
| 69 | ул. Кленовая (участок № 70 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 806,00 |
| 70 | ул. Смородиновая (участок № 73 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 844,00 |
| 71 | ул. Бродовское кольцо (участок № 101 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1039,00 |
| 72 | ул. Радиальная 1-я (участок № 102 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1079,00 |
| 73 | ул. Зимняя (участок № 103 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1535,00 |
| 74 | участок № 104 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179 | индивидуальное жилищное строительство | 1434,00 |
| 75 | ул. Радиальная 3-я (участок № 105 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1045,00 |
| 76 | ул. Зимняя (участок № 106 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 963,00 |
| 77 | ул. Зимняя (участок № 107 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 987,00 |
| 78 | Ромашковый 2-й переулок (участок № 110 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 711,00 |
| 79 | участок № 111 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179 | индивидуальное жилищное строительство | 1294,00 |
| 80 | ул. Ореховая (участок № 114 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1004,00 |
| 81 | ул. Радиальная 4-я (участок № 115 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1000,00 |
| 82 | ул. Бродовское кольцо (участок № 117 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1089,00 |
| 83 | ул. Бродовское кольцо (участок № 118 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1010,00 |
| 84 | ул. Зимняя (участок № 121 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1141,00 |
| 85 | ул. Смородиновая (участок № 122 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1635,00 |
| 86 | ул. Ореховая (участок № 137 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 782,00 |
| 87 | ул. Зимняя (участок № 140 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1073,00 |
| 88 | ул. Летняя (участок № 141 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 912,00 |
| 89 | ул. Летняя (участок № 142 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 842,00 |
| 90 | ул. Ореховая (участок № 143 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 991,00 |
| 91 | ул. Ореховая (участок № 144 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 978,00 |
| 92 | ул. Ясеневая (участок № 145 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 778,00 |
| 93 | ул. Ясеневая (участок № 146 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 988,00 |
| 94 | ул. Смородиновая (участок № 147 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 657,00 |
| 95 | ул. Цветочная (участок № 148 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 994,00 |
| 96 | ул. Смородиновая (участок № 149 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 844,00 |
| 97 | поселок Новые Ляды, ул. Дальняя (участок № 153 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1420,00 |
| 98 | поселок Новые Ляды, ул. Чкалова (участок № 154 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищноестроительство | 1195,00 |
| 99 | поселок Новые Ляды, ул. Покрышкина (участок № 156 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 823,00 |
| 100 | поселок Новые Ляды, ул. Куйбышева (участок № 160 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 558,00 |
| 101 | поселок Новые Ляды, ул. Куйбышева (участок № 161 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 660,00 |
| 102 | поселок Новые Ляды, ул. Чкалова (участок № 163 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 710,00 |
| 103 | поселок Новые Ляды (участок № 166 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1985,00 |
| 104 | поселок Новые Ляды, ул. Сосновая (участок № 167 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1997,00 |
| 105 | поселок Новые Ляды, ул. Чкалова (участок № 168 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1312,00 |
| 106 | поселок Новые Ляды, ул. Калинина (участок № 177 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1179) | индивидуальное жилищное строительство | 1193,00 |

------------------------------------------

8  Перечень земельных участков, планируемых сформировать под строительство на торги в 2021 году:

| № | Расположение земельного участка | Назначение | Площадь земельного участка (общая, ориентировочная), кв. м |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Генерала Панфилова, 15 (участок № 45 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 23.08.2010 № 515) | многоквартирные жилые дома | 5118,00 |
| 2 | ул. Росславская, 21 (участок № 117 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 483,00 |
| 3 | ул. Фосфоритная (участок № 118 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1136,00 |
| 4 | ул. Волочаевская, севернее ул. Ольховской, 19 (участок № 116 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | многоквартирные жилые дома | 12107,00 |
| 5 | ул. Промышленная, 103/2 юго-западнее | промышленно-складские объекты V класса вредности | 1900,00 |
| 6 | ул. Волочаевская (участок № 115 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | торговые комплексы, магазины | 8713,00 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.4 «Повышение эффективности принятия градостроительных

решений путем развития автоматизированной информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Ведение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Наполнение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 | ДГА | бюджет города Перми | 2317,300 | 2317,300 | 2317,300 | 2317,300 | 2317,300 |
| 1.4.1.1.1.2 | количество дел проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ДГА | бюджет города Перми | 650,200 | 650,200 | 650,200 | 650,200 | 650,200 |
| 1.4.1.1.1.3 | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД (наполнение раздела 9) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДГА | бюджет города Перми | 1415,100 | 1415,100 | 1415,100 | 1415,100 | 1415,100 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4382, 600 | 4382,600 | 4382,600 | 4382,600 | 4382,600 |
| 1.4.1.1.2 | Сопровождение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.1 | количество АИСОГД, переведенных с MS SQL Server на СУБД PostgreSQL/PostGIS (на свободно распространяемые системы управления базами данных) в целях осуществления ипортозамещения | ед. | 1 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 11238, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.2 | количество приобретенных серверов хранения данных | ед. | 1 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 19778, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.3 | количество приобретенных модулей для расширения дискового пространства сервера хранения данных для обеспечения необходимыми вычислительными ресурсами и надежностью функционирования | ед. | - | 4 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 7888, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.4 | количество приобретенных сертификатов продления гарантии, в соответствии с которыми осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | ед. | - | - | - | 1 | 1 | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4957, 700 | 4957, 700 |
| 1.4.1.1.2.5 | количество установленных коммутаторов для создания сети передачи данных между основным и резервным центрами обработки данных | ед. | - | 2 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 13867, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.6 | количество оказанных услуг по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДГА | бюджет города Перми | 5612,000 | 5612,000 | 5612,000 | 5612,000 | 5612,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36628, 900 | 27367, 900 | 5612, 000 | 10569, 700 | 10569, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41011, 500 | 31750, 500 | 9994, 600 | 14952, 300 | 14952, 300 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41011, 500 | 31750, 500 | 9994, 600 | 14952, 300 | 14952, 300 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41011, 500 | 31750, 500 | 9994, 600 | 14952, 300 | 14952, 300 |

- ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | % | 96,68 | 97,48 | 97,48 | 97,48 | 97,48 |
| 1.1 | Подпрограмма. Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение годовых целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных ДГА | балл | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | Обеспеченность документами градостроительного зонирования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | % | 90,05 | 92,43 | 92,43 | 92,43 | 92,43 |
|  | Доля промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования или развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к преобразованию или развитию | % | 100 | -9 | -9 | -9 | -9 |
|  | Доля рекреационных территорий, на которых созданы условия для их развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к развитию | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля площади территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде в рамках реализации программы по расселению аварийного и ветхого жилья | % | 100 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля реализованных мероприятий в области градостроительства от запланированных к реализации в текущем периоде | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 № 246-р «Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (городских округов, муниципальных районов и городских поселений) в сфере земельно-имущественных отношений», закрепленных за ДГА | % | 100 | 100 | -10 | -10 | -10 |
| 1.2 1.2.1 | Подпрограмма. Улучшение архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля разработанной документации по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми от запланированной к разработке в текущем году | % | 100 | 100 | 100 | - | - |
|  | Доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками по решению суда или по решению администрации района города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля демонтированных вывесок в текущем периоде от количества вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, установленным администрацией города Перми, и не зафиксированным в колерном паспорте | % | 100 | -9 | -9 | -9 | -9 |
|  | Доля разработанных планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние от запланированных к разработке в текущем периоде | % | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 1.3 | Подпрограмма. Создание условий для развития жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод общей площади жилья в городе Перми | тыс. кв. м | 700 | 770 | 770 | 770 | 770 |
|  | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на начало текущего года | % | 26,52 | -9 | -9 | -9 | -9 |
|  | Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | 27,57 | 17,41 | 2,95 | -9 | -9 |
|  | Доля территорий, подлежащих развитию, на которые разработаны градостроительные концепции, от запланированных к разработке в текущем году | % | 100 | 100 | 100 | -9 | -9 |
| 1.4 | Подпрограмма. Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность бесперебойным доступом к АИСОГД функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, от числа органов администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для исполнения своих полномочий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

--------------------------------------------------------

9  Значение показателя будет определено при формировании проекта бюджета на период 2020-2022 годов.

10  Значения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 № 246-р, не запланированы на период 2021-2023 годов.

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» | Од = (От + Опзз + Одпт)/3 | Од – обеспеченность документами градостроительного проектирования; От – обеспеченность документами территориального планирования, определяется по формуле: От = ДТПфакт/ДТПплан x 100 %, где: ДТПфакт – фактическое наличие документов территориального планирования, ед.; ДТПплан – количество документов территориального планирования, необходимых в муниципальном образовании, ед.; Опзз – обеспеченность документами градостроительного зонирования, определяется по формуле: Опзз = ПЗЗфакт/ПЗЗплан x 100 %, где: ПЗЗфакт – количество внесенных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми в текущем году, ед.; ПЗЗплан – количество изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, планируемых к внесению в текущем году, ед.; Одпт – доля площади территорий, в отношении которых разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом), определяется по формуле: Одпт = Зтер/Згор x 100 %, где: Зтер – определяется как сумма площадей территорий города Перми, в отношении которых утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га: : – площадь одной территории, в отношении которой утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га; Згор – определяется как сумма площадей территорий СТН в соответствии с Генеральным планом города Перми, га : СТН – функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания (карта 1 «Функциональное зонирование» Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205), га | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Выполнение годовых целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных ДГА | балл | постановление администрации города Перми от 02.12.2014 № 915 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы их руководителей» | - | - | ДГА | годовая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Обеспеченность документами градостроительного зонирования | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» | Опзз = ПЗЗфакт/ ПЗЗплан x 100 % | Опзз – обеспеченность документами градостроительного зонирования; ПЗЗфакт – количество внесенных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми в текущем году, ед.; ПЗЗплан – количество изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, планируемых к внесению в текущем году, ед. | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» | Одпт = Зтер/Згор x 100 % | Одпт – доля площади территорий, в отношении которых разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом); Зтер – определяется как сумма площадей территорий города Перми, в отношении которых утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га: : – площадь одной территории, в отношении которой утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га; Згор – определяется как сумма площадей территорий СТН в соответствии с Генеральным планом города Перми, га; : СТН – функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания (карта 1 «Функциональное зонирование» Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205), га | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования или развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к преобразованию или развитию | % | - | ДоляПр.тер. = Кол.Пр.тер.факт / / Кол.Пр.тер.план x 100 | ДоляПр.тер. – промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования или развития, от запланированных к преобразованию или развитию территорий в текущем периоде; Кол.Пр.тер.факт – количество промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования или развития в текущем году; Кол.Пр.тер.план – количество промышленных территорий, запланированных к преобразованию или развитию. | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля рекреационных территорий, на которых созданы условия для их развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к развитию | % | - | Д.рек.тер.= Кол.тер.с.у./Кол.тер.п.р. х 100 | Д.рек.тер. – Доля рекреационных территорий, на которых созданы условия для их развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к развитию; Кол.тер.с.у. – количество территорий, на которых созданы условия для их развития в текущем периоде; Кол.тер.п.р. – количество территорий, запланированных к развитию | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде в рамках реализации программы по расселению аварийного и ветхого жилья | % | - | Д.рассел.тер.= S.тер.жил. разв./S.тер.под рассел. х 100 | Д.рассел.тер. – доля площади территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде в рамках реализации программы по расселению аварийного и ветхого жилья; S.тер.жил. разв. – площадь территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде; S.тер.под рассел. - площадь территорий, на которые необходимо разработать документацию по планировке территории для развития жилищного строительства | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля реализованных мероприятий в области градостроительства от запланированных к реализации в текущем периоде | % | - | Доля град.мер. = Кол.град.мер.факт./ Кол.Град. мер.план x 100 | Доля град. мер. – процентное выражение соотношения реализованных мероприятий в области градостроительства к запланированным к реализации в текущем периоде; Кол.град. мер.факт – количество мероприятий в области градостроительства, реализованных в текущем году; Кол.град мер.план. – количество мероприятий в области градостроительства, запланированных к реализации в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. № 246-р «Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (городских округов, муниципальных районов и городских поселений) в сфере земельно-имущественных отношений», закрепленных за ДГА | % | - | Дцп = ЦПфакт / ЦПплан x 100% | Дцп – доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, закрепленных за ДГА; ЦПфакт – количество исполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, закрепленных за ДГА; ЦПплан – общее количество целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, закрепленных за ДГА | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля разработанной документации по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми от запланированной к разработке в текущем году | % | - | Доля док. арх. = Кол.док.арх.факт./ Кол.док.арх.план.*100 | Доля док. арх. – доля разработанной документации по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми от запланированной к разработке документации в текущем году; Кол.док.арх-факт – количество документов по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми, подготовленных в текущем году; Кол.док.арх-план. – количество документов по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми, запланированных к разработке в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками по решению суда или по решению администрации района города Перми | % | - | Доля с.п.-снос = Кол.с.п.снос.факт. / Кол.с.п.снос.план x 100 | Доля с.п.-снос – процентное выражение соотношения объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, к общему количеству объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками по решению суда или по решению администрации района города Перми; Кол.с.п.снос-факт. – количество объектов капитального строительства, снесенных на территориях районов города Перми или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, в текущем году; Кол.с.п.снос-план – количества объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками по решению суда или по решению администрации района города Перми | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Доля демонтированных вывесок в текущем периоде от количества вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, установленным администрацией города Перми, и не зафиксированным в колерном паспорте | % | - | Доля д.в. = Кол.д.в факт/Кол.д.в. план х 100 | Доля д.в – Доля демонтированных вывесок в текущем периоде от количества вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, установленным администрацией города Перми, и не зафиксированным в колерном паспорте; Кол.д.в.факт – количество демонтированных вывесок в текущем периоде; Кол.д.в. план – количества вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, установленным администрацией города Перми, и не зафиксированным в колерном паспорте | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля разработанных планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние от запланированных к разработке в текущем периоде | ед. | - | Доля пл.мер. = Кол.план.мер.факт ./Кол. план.мер.план х 100 | Доля пл.мер. – Доля разработанных планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние от запланированных к разработке в текущем периоде; Кол.план.мер.факт – количество разработанных планов мероприятий в текущем периоде; Кол. план.мер.план- количество планов мероприятий, запланированных к разработке в текущем периоде | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Ввод общей площади жилья в городе Перми | тыс. кв.м. | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» | - | рассчитывается как общий объем площади жилья, введенной в городе Перми на основе данных Пермьстат (форма федерального статистического наблюдения № С-1 «О вводе в эксплуатацию зданий и сооружений») | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на начало текущего года | % | - | Доля Мн.семей = Кол.Мн.семей-факт / Кол.Мн.семей-реестр x 100 | Доля Мн.семей – доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на 01 января текущего года; Кол.Мн.семей-факт – количество многодетных семей, которым предоставлены земельные участки за период с 2012 года по текущий год; Кол.Мн.семей-реестр – количество многодетных семей, включенных в реестр многодетных семей города Перми, обратившихся с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, по состоянию на 01 января текущего года) | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | - | Общ.SЗУ-торги = ∑SЗУ-торги-факт | Общ.SЗУ-торги – общая площадь переданных в департамент земельных отношений админист-рации города Перми на торги земельных участков под строительство за счет свободных земель в текущем году; ∑SЗУторги факт – сумма площадей зе-мельных участков под строительство, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми для проведения торгов по ним, в текущем году. | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля территорий, подлежащих развитию, на которые разработаны градостроительные концепции от запланированных к разработке в текущем году | % | - | Доля т.р. = Кол.т.р. факт./ Кол.т.р. план х 100 | Доля т.р – доля территорий подлежащих развитию на которые разработаны градостроительные концепции от запланированных к разработке в текущем году; Кол.т.р.факт – количество градостроительные концепции территорий, разработанных в текущем периоде; Кол.т.р. план – количество территорий, подлежащих развитию. | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде | % | - | Доля разд.АИСОГД = Кол.разд.н.а.-факт./ Кол.разд.н.а-план. x 100 | Доля разд.АИСОГД – доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде; Кол.разд.н.а.-факт. – количество разделов АИСОГД, наполненных и актуализированных в текущем году; Кол.разд.н.а-план. – количество разделов АИСОГД, планируемых к наполнению и актуализации в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Обеспеченность бесперебойным доступом к АИСОГД функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, от числа органов администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для исполнения своих полномочий | % | - | ОдоступАИСОГД = Кол.ФОиТО-АИСОГД / Кол.ФОиТО user | ОдоступАИСОГД – обеспеченность бесперебойным доступом к АИСОГД функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, от числа органов администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для исполнения своих полномочий; Кол.ФОиТО – АИСОГД – количество функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных доступом к АИСОГД; Кол.ФОиТО user – количество функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для выполнения своих полномочий | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |