19.10.2018

775

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2017 г. № 878 «Об утверждении муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»;

от 19 января 2018 г. № 35 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 878»;

от 22 марта 2018 г. № 174 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 878»;

от 07 мая 2018 г. № 274 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 878»;

от 28 июня 2018 г. № 436 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 878».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 19.10.2018 № 775

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок

автомобильным и городским наземным электрическим

транспортом в городе Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» (далее – программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми (далее – ДДиТ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДДиТ; департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО); муниципальное казенное учреждение (далее – МКУ) «Пермская дирекция дорожного движения» (далее – МКУ «ПермДДД»); МКУ «Городское управление транспорта» (далее – МКУ «Гортранс»); МКУ «Благоустройство Дзержинского района» (далее – МКУ «БДР»); МКУ «Благоустройство Индустриального района» (далее – МКУ «БИР»); МКУ «Благоустройство Кировского района» (далее – МКУ «БКР»); МКУ «Благоустройство Ленинского района» (далее – МКУ «БЛР»); МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» (далее – МКУ «БМР»); МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» (далее – БОР»); МКУ «Благоустройство Свердловского района» (далее – МКУ «БСР»); МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» (далее – МКУ «БпНЛ») |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | в рамках программы на территории города Перми ежегодно содержатся технические средства организации дорожного движения (более 30,4 тыс. дорожных знаков и 235 светофорных объектов, на площади более 113,5 тыс. кв. м наносится дорожная разметка, устанавливаются не менее 1000 столбиков сигнальных гибких для безопасности велосипедистов), функционирует комплекс технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, проводятся работы по содержанию и ремонту остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров. В 2018 году на улично-дорожной сети установлено свыше 4 тыс. дорожных знаков, более 700 м искусственных неровностей и 5000 м дорожных ограждений. С 2016 года введено в эксплуатацию 2500 парковочных мест на платной основе на улично-дорожной сети центрального планировочного района города Перми и внедрена система внесения платежей за пользование платными парковками. Функционирует автоматизированная система учета пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, введены в обращение льготные проездные документы в виде пластиковых карт. В настоящее время на территории города Перми действует тариф на перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах в размере 20 руб., что ниже, чем в городах-аналогах (Екатеринбург (28 руб.), Нижний Новгород (28 руб.), Самара (25 руб.), Челябинск (23 руб.) и так далее). Действующий тариф обеспечивает финансовую доступность общественного транспорта для населения города, но требует дополнительных средств бюджета города Перми. Цели и задачи данной программы соответствуют поставленным задачам Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов (далее – План реализации), утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67, и направлены на решение следующих отраслевых проблем: отсутствие условий для приоритетного развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом; низкий уровень доступности транспортной инфраструктуры для населения; недостаточный уровень оснащения улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения; высокий средний срок эксплуатации подвижного состава, обслуживающего муниципальные маршруты регулярных перевозок города Перми; преобладание на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми подвижного состава с низкими показателями экологического класса; низкая эффективность использования оборудованных мест для парковки автомобильного транспорта. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. № 85, важнейшим стратегическим аспектом реализации программы является создание комфортной среды проживания в городе Перми. Реализация программы должна обеспечивать совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми, создание сбалансированной транспортной системы, высокий уровень развития которой является неотъемлемым условием улучшения социально-экономического развития города Перми. В рамках программы на 2019-2023 годы выделены дополнительные средства на реализацию мероприятий, посвященных 300-летию города Перми, в части обновления подвижного состава, а также капитального ремонта трамвайных путей на условиях софинансирования из бюджета Пермского края. Для оценки эффективности программы в качестве показателя конечного результата выбрано количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, значение которого к 2023 году планируется увеличить с 250 млн. чел. до 259 млн. чел. По сравнению с городами-аналогами город Пермь по данному показателю занимает промежуточные позиции. По итогам 2017 года количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок в городе Екатеринбурге составило 319,1 млн. чел., в городе Самаре – 170,3 млн. чел., в городе Челябинске – 74,2 млн. чел. Исполнение поставленных целей и задач программы будет способствовать достижению цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, а также позволит обеспечить эффективное использование бюджетных средств. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Законом Пермского края от 12 октября 2006 г. № 19-КЗ «Об основах организации транспортного обслуживания населения на территории Пермского края»; решениями Пермской городской Думы от 24 июня 2008 г. № 201 «О департаменте дорог и транспорта администрации города Перми и о внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы»; от 24 мая 2016 г. № 96 «Об утверждении Правил организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»; от 23 октября 2012 г. № 216 «Об утверждении Концепции развития городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми» |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми. 1.1.1. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми. 1.2. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми. 1.2.1. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми. 1.2.2. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2922334,300 | 2006513,800 | 1882923, 700 | 1126313, 000 | 1126313,000 |
|  | бюджет города Перми | 2623735,300 | 1634132,000 | 1510541, 900 | 1126313, 000 | 1126313,000 |
|  | бюджет Пермского края | 298599, 000 | 372381, 800 | 372381, 800 | 0, 000 | 0, 000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 275482, 500 | 256231, 900 | 235287, 400 | 208355, 500 | 208355, 500 |
|  | бюджет города Перми | 255765, 300 | 256231, 900 | 235287, 400 | 208355, 500 | 208355, 500 |
|  | бюджет Пермского края | 19717, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 2646851, 800 | 1750281, 900 | 1647636, 300 | 917957, 500 | 917957, 500 |
|  | бюджет города Перми | 2367970,000 | 1377900,100 | 1275254, 500 | 917957, 500 | 917957, 500 |
|  | бюджет Пермского края | 278881, 800 | 372381, 800 | 372381, 800 | 0, 000 | 0, 000 |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год (млн. чел.) | 250 | 253 | 255 | 257 | 259 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1 | Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми | итого | 275482,500 | 256231,900 | 235287,400 |  | 208355,500 |  | 208355,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 255765,300 | 256231,900 | 235287,400 |  | 208355,500 |  | 208355,500 |
|  |  | бюджет Пермского края | 19717,200 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  | 275482,500 | 256231,900 | 235287,400 | 208355,500 |  | 208355,500 |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | итого | 2646851,800 | 1750281,900 | 1647636,300 |  | 917957,500 |  | 917957,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 2367970,000 | 1377900,100 | 1275254,500 |  | 917957,500 |  | 917957,500 |
|  |  | бюджет Пермского края | 278881,800 | 372381,800 | 372381,800 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  | 2000084,700 | 1010014,800 | 907369,200 |  | 877690,400 |  | 877690,400 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  | 646767,100 | 740267,100 | 740267,100 |  | 40267,100 |  | 40267,100 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 2922334,300 | 2006513,800 | 1882923,700 |  | 1126313,000 |  | 1126313,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 2623735,300 | 1634132,000 | 1510541,900 |  | 1126313,000 |  | 1126313,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 298599,000 | 372381,800 | 372381,800 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 2922334,300 | 2006513,800 | 1882923,700 |  | 1126313,000 |  | 1126313,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 2623735,300 | 1634132,000 | 1510541,900 |  | 1126313,000 |  | 1126313,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 298599,000 | 372381,800 | 372381,800 |  | 0,000 |  | 0,000 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми»
муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, ПНР | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и обслуживание технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. |  |  | 30, 414 | 31, 022 |  |  | 31, 022 |  | 31, 022 | 31, 022 |  |  | МКУ «Перм-ДДД» | бюджет города Перми |  | 19288, 500 |  | 19674, 300 | 19674, 300 | 19674, 300 |  | 19674, 300 |
| 1.1.1.1.1.2 | количество светофорных объектов на содержании | ед. |  |  | 341 | 343 |  |  | 345 |  | 347 | 347 |  |  | МКУ «Перм-ДДД» | бюджет города Перми |  | 24000, 000 |  | 24400, 000 | 24800, 000 | 25054, 100 |  | 25054, 100 |
| 1.1.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м |  |  | 119, 875 | 119, 875 |  |  | 119, 875 |  | 119, 875 | 119, 875 |  |  | МКУ «Перм-ДДД» | бюджет города Перми |  | 75176, 100 |  | 75176, 100 | 75176, 100 | 75176, 100 |  | 75176, 100 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | МКУ «Перм-ДДД» | бюджет города Перми |  | 554,000 |  | 565,100 | 565,100 | 565,100 |  | 565,100 |
| 1.1.1.1.1.5 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | МКУ «Перм-ДДД» | бюджет города Перми |  | 17923, 200 |  | 18367, 500 | 18864, 400 | 17713, 400 |  | 17713, 400 |
| 1.1.1.1.1.6 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | тыс. шт. |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | МКУ «Перм-ДДД» | бюджет города Перми |  | 150,000 |  | 153,000 | 153,000 | 153,000 |  | 153,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 137091, 800 |  | 138336, 000 | 139232, 900 | 138336, 000 |  | 138336, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 137091, 800 |  | 138336, 000 | 139232, 900 | 138336, 000 |  | 138336, 000 |
| 1.1.1.2 | Выполнение функции заказчика в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | МКУ «Перм-ДДД | бюджет города Перми |  | 40200, 800 |  | 39629, 100 | 39686, 800 | 40420, 900 |  | 40420, 900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 40200, 800 |  | 39629, 100 | 39686, 800 | 40420, 900 |  | 40420, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 40200, 800 |  | 39629, 100 | 39686, 800 | 40420, 900 |  | 40420, 900 |
| 1.1.1.3 | Совершенствование технологии управления дорожным движением и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м |  |  | 394,0 | 394,0 |  |  | 394,0 |  | 394,0 | 394,0 |  |  | МКУ «Перм-ДДД» | бюджет города Перми |  | 1675, 900 |  | 1470, 000 | 1470, 000 | 1470, 000 |  | 1470, 000 |
| 1.1.1.3.1.2 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. |  |  | 1966 | 1966 |  |  | 1966 |  | 1966 | 1966 |  |  | МКУ «Перм-ДДД» | бюджет города Перми |  | 5689, 600 |  | 5689, 600 | 5689, 600 | 5689, 600 |  | 5689, 600 |
| 1.1.1.3.1.3 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 300 |  |  | МКУ «Перм-ДДД» | бюджет города Перми |  | 1139, 800 |  | 1139,800 | 1139,800 | 1139,800 |  | 1139, 800 |
| 1.1.1.3.1.4 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных ограждений | м |  |  | 10255 | 10255 |  |  | 10255 |  | 10255 | 10255 |  |  | МКУ «Перм-ДДД» | бюджет города Перми |  | 17684, 200 |  | 17684, 200 | 17684, 200 | 17684, 200 |  | 17684, 200 |
| 1.1.1.3.1.5 | количество установленных (демонтируемых) безбарьерных ограждений | ед. |  |  | 450 | 450 |  |  | 450 |  | 450 | 450 |  |  | МКУ «Перм-ДДД» | бюджет города Перми |  | 749,200 |  | 749,200 | 749,200 | 749,200 |  | 749,200 |
| 1.1.1.3.1.6 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. |  |  | 156 | 156 |  |  | 156 |  | 156 | 156 |  |  | МКУ «Перм-ДДД» | бюджет города Перми |  | 991, 800 |  | 991, 800 | 991, 800 | 991, 800 |  | 991, 800 |
| 1.1.1.3.1.7 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. |  |  | 77 | 77 |  |  | 77 |  | 77 | 77 |  |  | ДДиТ | бюджет города Перми |  | 1874, 000 |  | 1874, 000 | 1874, 000 | 1874, 000 |  | 1874, 000 |
| 1.1.1.3.1.8 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  | - | - |  |  | МКУ «Перм-ДДД» | бюджет города Перми |  | 5000, 000 |  | 5000, 000 | 5000, 000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.9 | количество разработанных проектов организации дорожного движения в части обустройства автодорог местного значения следующими элементами благоустройства: ограждениями (за искл. дорожных ограждений), бордюрами, дорожной одеждой тротуаров, пешеходных дорожек, парковок (парковочных мест) | ед. |  |  | 136 | 118 |  |  | 81 |  | - | - |  |  | МКУ «Перм-ДДД» | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 34804, 500 |  | 34598, 600 | 34598, 600 | 29598, 600 |  | 29598, 600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 34804, 500 |  | 34598, 600 | 34598, 600 | 29598, 600 |  | 29598, 600 |
| 1.1.1.4 | Обустройство улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | количество светофорных объектов (установленных и отремонтированных в течение года), расположенных на улично-дорожной сети города Перми и предназначенных для ее обустройства | ед. |  |  | 4 | 4 |  |  | 6 |  | - | - |  |  | МКУ «Перм-ДДД» | бюджет города Перми |  | 3000, 000 |  | 3000, 000 | 3960, 000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 3000, 000 |  | 3000, 000 | 3960, 000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.4.2 | Развитие системы светофорного регулирования на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.2.1 | количество светофорных объектов, приведенных в нормативное состояние (в том числе подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением и резервным источникам энергоснабжения) в течение года |  | ед. | 29 |  |  | - | - |  | - |  |  | - | МКУ «Перм-ДДД» |  | бюджет Пермского края | 19717, 200 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19717, 200 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 22717, 200 |  | 3000,000 |  | 3960,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3000, 000 |  | 3000,000 |  | 3960,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19717, 200 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.5 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.1 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  | - | - |  |  | МКУ «Перм-ДДД» | бюджет города Перми |  | 669, 500 |  | 669, 500 | 669, 500 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.5.1.2 | количество функционирующих мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  | - | - |  |  | МКУ «Перм-ДДД» | бюджет города Перми |  | 3649, 400 |  | 3649, 400 | 3649, 400 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.5.1.3 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. |  |  | 2500 | 2500 |  |  | 2500 |  | - | - |  |  | МКУ «Перм-ДДД» | бюджет города Перми |  | 36349, 300 |  | 36349, 300 | 13490, 200 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 40668, 200 |  | 40668, 200 | 17809, 100 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 40668, 200 |  | 40668, 200 | 17809, 100 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 275482,500 |  | 256231, 900 | 235287, 400 | 208355, 500 |  | 208355,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 255765,300 |  | 256231, 900 | 235287, 400 | 208355, 500 |  | 208355,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 19717, 200 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 275482,500 |  | 256231, 900 | 235287, 400 | 208355, 500 |  | 208355,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 255765,300 |  | 256231, 900 | 235287, 400 | 208355, 500 |  | 208355,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 19717, 200 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» 
муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, ПНР | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Обеспечение выполнения функции по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | количество субсидируемых автобусных маршрутов регулярных перевозок | ед. | 28 | 29 |  | 29 | 29 | 29 | ДДиТ | бюджет города Перми |  | 80106, 200 | 87172, 700 | 87474, 500 | 87474, 500 | 87474, 500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 80106, 200 | 87172, 700 | 87474, 500 | 87474, 500 | 87474, 500 |
| 1.2.1.1.2 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на автобусных маршрутах регулярных перевозок, в год | млн. чел. | 13,1 | 13,1 |  | 13,1 | 13,1 | 13,1 | ДДиТ | бюджет города Перми |  | 93216, 400 | 103673, 700 | 104621, 400 | 104621, 400 | 104621, 400 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 93216, 400 | 103673, 700 | 104621, 400 | 104621, 400 | 104621, 400 |
| 1.2.1.1.3 | Возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки городским наземным электрическим транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | количество субсидируемых маршрутов регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом | ед. | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | ДДиТ | бюджет города Перми |  | 52678, 200 | 386306, 600 | 421425, 400 | 421425, 400 | 421425, 400 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 52678, 200 | 386306, 600 | 421425, 400 | 421425, 400 | 421425, 400 |
| 1.2.1.1.4 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки городским наземным электрическим транспортом отдельных категорий лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на маршрутах регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом, в год | млн. чел. | 1,8 | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ДДиТ | бюджет города Перми |  | 0,000 | 13274, 200 | 14481, 000 | 14481, 000 | 14481, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 | 13274, 200 | 14481, 000 | 14481, 000 | 14481, 000 |
| 1.2.1.1.5 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий лиц, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов, в год | млн. чел. | 17,1 | 17,1 |  | 17,1 | 17,1 | 17,1 | ДДиТ | бюджет города Перми |  | 205336, 600 | 205336, 600 | 205336, 600 | 205336, 600 | 205336, 600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 205336, 600 | 205336, 600 | 205336, 600 | 205336, 600 | 205336, 600 |
| 1.2.1.1.6 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | количество положительных заключений аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | ДДиТ | бюджет города Перми |  | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| 1.2.1.1.7 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов | ед. | 9 |  | 9 | - | - | - | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  | 406006, 900 | 45648, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.2 | количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми по маршруту «Станция Пермь II - станция Пермь I» на основании муниципального контракта | ед. | 1 |  | 1 | 1 | - | - | МКУ «Гортранс | бюджет Пермского края |  | 22381, 800 | 22381, 800 | 22381, 800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.3 | количество муниципальных маршрутов городского наземного электрического транспорта, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов | ед. | 12 |  | 12 | - | - | - | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  | 1070797, 600 | 94571, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.4 | количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии | ед. | 348 |  | 359 | 433 | 453 | 483 | ДДиТ | бюджет города Перми |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.5 | количество транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 909 |  | 917 | 772 | 772 | 772 | ДДиТ | бюджет города Перми |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | в том числе на автобусных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 850 |  | 850 | 693 | 693 | 693 | ДДиТ | бюджет города Перми |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.6 | количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных системами видеофиксации | ед. | 1283 |  | 1199 | 883 | 883 | 883 | ДДиТ | бюджет города Перми |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.7 | экологический класс транспортных средств на автобусных муниципальных маршрутах регулярных перевозок | евро | 3 |  | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | ДДиТ | бюджет города Перми |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 1499186, 300 | 162602, 500 | 22381, 800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1476804, 500 | 140220, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 22381,8 | 22381,8 | 22381,8 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми в связи с празднованием Нового года по регулируемому тарифу города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | количество муниципальных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в связи с празднованием Нового года по регулируемому тарифу города Перми | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  | 359, 900 | 359, 900 | 359, 900 | 359, 900 | 359, 900 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 359, 900 | 359, 900 | 359, 900 | 359, 900 | 359, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 863562,400 | 856175,600 | 856175,600 | 833793,800 | 833793,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 841180,600 | 833793,800 | 833793,800 | 833793,800 | 833793,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 22381, 800 | 22381, 800 | 22381, 800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Выполнение функции по управлению регулярными перевозками и контролю за работой муниципальных маршрутов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  | 44387, 000 | 42664, 700 | 42664, 700 | 35367, 700 | 35367, 700 |
| 1.2.1.2.1.2 | количество функционирующих автоматизированных систем учета пассажиропотока (далее – АСУП) | ед. | 1 | - |  | - | - | - | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  | 1088,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | количество изготовленных льготных проездных документов в виде пластиковых карт | тыс. шт. | 27,7 | 17,1 |  | 21,3 | 21,3 | 21,3 | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  | 1178,200 | 724,500 | 903,400 | 903,400 | 903,400 |
| 1.2.1.2.1.4 | количество пассажиров, использующих льготные проездные документы и электронные проездные документы для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в год | млн. чел. | 32,0 | - |  | - | - | - | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  | 16108, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.5 | количество часов информирования населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми | тыс. час. | 263,2 | 263,9 |  | 263,2 | 263,2 | 263,2 | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  | 1485, 800 | 1604, 200 | 1643, 900 | 1643, 900 | 1643, 900 |
| 1.2.1.2.1.6 | количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru, в год | тыс. ед. | 2835 | 2835 |  | 2835 | 2835 | 2835 | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.7 | количество установленных указателей с информацией о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми на остановочных пунктах, используемых в регулярных перевозках города Перми | ед. | 216 | 253 |  | - | - | - | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  | 679,700 | 796,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.8 | количество функционирующих автоматизированных систем навигационного контроля и управления транспортом | ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  | 4178,100 | 5404, 100 | 5981, 600 | 5981,60 | 5981, 600 |
| 1.2.1.2.1.9 | количество проведенных проверок работы транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок | ед. | 18000 | 18000 |  | 18000 | 18000 | 18000 | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 69106, 100 | 51193, 600 | 51193, 600 | 43896, 600 | 43896, 600 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 69106, 100 | 51193, 600 | 51193, 600 | 43896, 600 | 43896, 600 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 2000084, 700 | 1010014,800 | 907369, 200 | 877690,400 | 877690,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1977702, 900 | 987633, 000 | 884987, 400 | 877690,400 | 877690,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 22381, 800 | 22381, 800 | 22381, 800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Обустройство остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | количество остановочных пунктов (площадок), используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 5 | 4 |  | 4 | 3 | 14 | ДДиТ | бюджет города Перми |  | 5808, 000 | 5278, 000 | 3188, 000 | 2408, 000 | 11608, 000 |
| 1.2.2.1.1.2 | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | ед. | 11 | 18 |  | 17 | 16 | 6 | ДДиТ | бюджет города Перми |  | 8100, 000 | 8630, 000 | 10720, 0000 | 10000, 000 | 2900, 000 |
| 1.2.2.1.1.3 | количество разработанных проектов обустройства остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках города Перми | ед. | 4 | 4 |  | 4 | 14 | - | ДДиТ | бюджет города Перми |  | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 2100, 000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 14508, 000 | 14508, 000 | 14508, 000 | 14508, 000 | 14508, 000 |
| 1.2.2.1.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Дзержинском районе города Перми | ед. | 134 | 135 |  | 135 | 135 | 135 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми |  | 2600, 000 | 2600, 000 | 2600, 000 | 2600, 000 | 2600, 000 |
| 1.2.2.1.2.2 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми |  | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 47,900 |
| 1.2.2.1.2.3 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Индустриальном районе города Перми | ед. | 147 | 147 |  | 147 | 147 | 147 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми |  | 2968, 700 | 2968, 700 | 2968, 700 | 2968, 700 | 2968, 700 |
| 1.2.2.1.2.4 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми |  | 67,800 | 67,800 | 67,800 | 67,800 | 67,800 |
| 1.2.2.1.2.5 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Кировском районе города Перми | ед. | 118 | 119 |  | 121 | 121 | 121 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми |  | 2256, 000 | 2256, 000 | 2256, 000 | 2256, 000 | 2256, 000 |
| 1.2.2.1.2.6 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Ленинском районе города Перми | ед. | 132 | 132 |  | 132 | 134 | 134 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми |  | 3969, 700 | 3969, 700 | 3969, 700 | 3969, 700 | 3969, 700 |
| 1.2.2.1.2.7 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 204 | 204 |  | 204 | 204 | 204 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми |  | 3846, 500 | 3846, 500 | 3846, 500 | 3846, 500 | 3846, 500 |
| 1.2.2.1.2.8 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми |  | 514,800 | 514,800 | 514,800 | 514,800 | 514,800 |
| 1.2.2.1.2.9 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 156 | 156 |  | 156 | 156 | 156 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми |  | 2575, 600 | 2575, 600 | 2575, 600 | 2575, 600 | 2575, 600 |
| 1.2.2.1.2.10 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 156 | 156 |  | 156 | 156 | 156 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми |  | 984,000 | 984,000 | 984,000 | 984,000 | 984,000 |
| 1.2.2.1.2.11 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Свердловском районе города Перми | ед. | 199 | 199 |  | 200 | 200 | 200 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми |  | 4350, 000 | 4350, 000 | 4350, 000 | 4350, 000 | 4350, 000 |
| 1.2.2.1.2.12 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми | ед. | 50 | 50 |  | 20 | 20 | 20 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми |  | 1450,200 | 1450, 200 | 1450, 200 | 1450, 200 | 1450, 200 |
| 1.2.2.1.2.13 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в поселке Новые Ляды | ед. | 11 | 11 |  | 11 | 11 | 11 | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми |  | 127,900 | 127,900 | 127,900 | 127,900 | 127,900 |
|  | итого по ПНР: количество остановочных пунктов, находящихся на содержании | ед. | 1101 | 1103 |  | 1106 | 1108 | 1108 | Х | бюджет города Перми |  | 22694, 400 | 22694, 400 | 22694, 400 | 22694, 400 | 22694, 400 |
|  | итого по ПНР: количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту | ед. | 217 | 217 |  | 187 | 187 | 187 | Х | бюджет города Перми |  | 3064,700 | 3064, 700 | 3064, 700 | 3064, 700 | 3064, 700 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 25759, 100 | 25759, 100 | 25759, 100 | 25759, 100 | 25759, 100 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 40267, 100 | 40267, 100 | 40267, 100 | 40267, 100 | 40267, 100 |
| 1.2.2.2 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Приобретение транспортных средств в собственность муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | количество приобретенных автобусов | ед. | 9 | 17 |  | - | - | - | ДИО |  | бюджет города Перми | 93500, 000 | 53500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 53500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.2.1.2 | количество приобретенных трамваев | ед. | 7 | 9 |  | 12 | - | - | ДИО |  | бюджет города Перми | 140000, 000 | 180000,000 | 233500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 140000, 000 | 180000,000 | 233500,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 373500, 000 | 467000,000 | 467000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 233500, 000 | 233500,000 | 233500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 140000, 000 | 233500,000 | 233500,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 373500, 000 | 467000,000 | 467000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 233500, 000 | 233500,000 | 233500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 140000, 000 | 233500,000 | 233500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.3 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние трамвайных путей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | Капитальный ремонт трамвайных путей от ул. 1905 года до станции Пермь II с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.1 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | 7,93 | 4,23 |  | 6,12 | - | - | ДДиТ |  | бюджет города Перми | 116500, 000 | 116500,000 | 116500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116500, 000 | 116500,000 | 116500,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 233000, 000 | 233000,000 | 233000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 116500, 000 | 116500,000 | 116500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116500, 000 | 116500,000 | 116500,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 233000, 000 | 233000,000 | 233000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 116500, 000 | 116500,000 | 116500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116500, 000 | 116500,000 | 116500,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 646767, 100 | 740267, 100 | 740267, 100 | 40267, 100 | 40267, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 390267, 100 | 390267, 100 | 390267, 100 | 40267, 100 | 40267, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256500, 000 | 350000, 000 | 350000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2646851, 800 | 1820206, 900 | 1647636, 300 | 917957, 500 | 917957, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2367970, 000 | 1397281, 100 | 1275254, 500 | 917957, 500 | 917957, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 278881, 800 | 422925,800 | 372381, 800 | 0,000 | 0,000 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателя конечного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год | млн. чел. | 250,0 | 253,0 | 255,0 | 257,0 | 259,0 |
| 1.1 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | км/ч | 20,0 | 20,2 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
|  | трамвай | км/ч | 15,9 | 16,5 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
|  | троллейбус | км/ч | 16,1 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
|  | доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | 10,5 | 9,3 | 8,3 | 7,3 | 6,3 |
|  | выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | балл | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
|  | удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Подпрограмма. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | млн. чел. | 204,0 | 208,0 | 209,5 | 211,0 | 212,5 |
|  | трамвай | млн. чел. | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 |
|  | троллейбус | млн. чел. | 15,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
|  | регулярность движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | % | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | трамвай | % | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | троллейбус | % | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | выполнение рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | % | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
|  | трамвай | % | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
|  | троллейбус | % | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
|  | доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | % | 76,9 | 82,5 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | трамвай | % | 31,1 | 38,7 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
|  | троллейбус | % | 36,1 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
|  | доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, оборудованных системами видеофиксации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов от общего числа автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми | % | 44,4 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
|  | минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта, в год | час | 584695 | 584695 | 584695 | 584695 | 584695 |
|  | доля транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми | % | 27,1 | 29,9 | 49,0 | 51,3 | 54,7 |
|  | выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ «Городское управление транспорта» | балл | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | доля обустроенных остановочных пунктов с учетом нормативных требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов | % | 74,7 | 75,0 | 75,1 | 75,4 | 75,6 |
|  | доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | 59,5 | 60,4 | 61,1 | 63,3 | 64,7 |
|  | доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от общего числа остановочных пунктов | % | 83,2 | 94,5 | 94,2 | 94,0 | 94,0 |
|  | доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов, в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля протяженности трамвайных путей, находящихся в нормативном состоянии от общей протяженности трамвайных путей на территории города Перми | % | 26,4 | 30,3 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |

- Приложение

к Таблице показателей конечного

результата муниципальной программы

«Организация дорожного движения

и развитие регулярных перевозок

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом

в городе Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год | млн. чел. | решения Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134, от 26 апреля 2016 г. № 67 |  | Р – количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год; Pi– количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-ом виде транспорта; i– вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в сфере дорог и транспорта | отчет по результатам обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, предоставляемый подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | км/ч | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134 | Vср(а, трам, трол) = Sфакт(а, трам, трол)/ Tобщ(а, трам, трол) | Vср(а, трам, трол) – средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Sфакт(а, трам, трол) – фактический пробег (отдельно по каждому виду транспорта); Тобщ(а, трам, трол) – фактический объем транспортной работы (отдельно по каждому виду транспорта) | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования | согласно данным навигационного контроля за работой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемого подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДТСОДД = КСтсодд / Ктсодд x 100 % | ДТСОДД – доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании; КСтсодд – количество технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании; Ктсодд – общее количество технических средств организации дорожного движения | КСтсодд – по данным контрактов, заключенных на содержание технических средств организации дорожного движения; Ктсодд – по данным проектов организации дорожного движения | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДТСВН = КСтсвн /Ктсвн x 100 % | ДТСВН – доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании; КСтсвн – количество технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании; Ктсвн – общее количество технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | КСтсвн – по данным контрактов, заключенных на содержание видеонаблюдения и управления дорожным движением; Ктсвн – по данным проектов организации дорожного движения | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 | СДТП = КДТП / Ч x 100000 | КДТП - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории общего пользования улично-дорожной сети города Перми, чел.; Ч - численность постоянного населения города Перми на 1 января отчетного периода, чел. | данные представляются Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю | Пермьстат | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | балл | постановление администрации города Перми от 02 декабря 2014 г. № 915 | - | - | - | по данным бухгалтерской и финансовой отчетности | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДПОб = ППОДД /П x 100 % | ДПОб. – доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения; ППОДД – площадь улично-дорожной сети, обеспеченная актуальными проектами организации дорожного движения; П – общая площадь улично-дорожной сети города Перми | ППОДД – по данным проектов организации дорожного движения; П – по данным управления внешнего благоустройства и МКУ «Пермблагоустройство» (балансодержателя) | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДПРеал = ПРеалПОДД / П x 100 % | ДПРеал – доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения; ПРеалПОДД – площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения; П – общая площадь улично-дорожной сети города Перми | ПРеал.ПОДД – на основании данных об исполнении контрактов, заключенных на комплексную реализацию проектов организации дорожного движения; П – по данным управления внешнего благоустройства и МКУ «Пермблагоустройство» (балансодержателя) | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми | % | - | УВо = Ко / Кпл x 100 % | УВо – удельный вес обустроенных светофорных объектов; Ко – количество обустроенных светофорных объектов на улично-дорожной сети; Кпл – количество запланированных к обустройству светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | Ко – по данным контрактов; Кпл – по данным утвержденной муниципальной программы | по данным бухгалтерской отчетности | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | - | Дпм = Копм / Кпм x 100 % | Дпм – доля организованных парковочных мест; Копм – количество организованных парковочных мест; Кпм – общее количество парковочных мест в зоне платной парковки, утвержденных проектами организации дорожного движения | Кпм – по данным актуальных проектов организации дорожного движения; Копм – по данным МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в год по видам транспорта | млн. чел. | решения Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134, от 26 апреля 2016 г. № 67 |  | P– количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год; Pi– количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-ом виде транспорта; i– вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус); – количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-ом виде транспорта оплативших проезд по разовым билетам; – количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-ом виде транспорта с использованием льготных проездных документов; – количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-ом виде транспорта с использованием социальных проездных документов; j- период проведения обследования; j= 1 – период с 01 января по 30 апреля в отчетном году, расчет проводится по данным обследования пассажиропотока, проведенного в марте отчетного года; j= 2 – период с 01 мая по 31 августа в отчетном году, расчет проводится по данным обследования пассажиропотока, проведенного в июне отчетного года; j= 3 – период с 01 сентября по 31 декабря в отчетном году, расчет проводится по данным обследования пассажиропотока, проведенного в октябре отчетного года. , , – количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми, оплативших проезд по разовым билетам, на i-ом виде транспорта в будний, предвыходной и выходной дни, определенное в j-ый период проведения обследования; , , – количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми с использованием льготных проездных документов на i-ом виде транспорта в будний, предвыходной и выходной дни, определенное в j-ый период проведения обследования; , , – количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми c использованием социальных проездных документов на i-ом виде транспорта в будний, предвыходной и выходной дни, определенное в j-ый период проведения обследования; – количество будних дней в j-ый период проведения обследования – количество пятничных и предшествующих нерабочим праздничным дням рабочих дней в j-ый период проведения обследования – количество выходных и нерабочих праздничных дней j-ый период проведения обследования | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в сфере дорог и транспорта | отчет по результатам обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, предоставляемый подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Регулярность движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | % | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134 | РД = Ррег /Рвып х 100 % | РД – регулярность движения (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Ррег – количество фактически выполненных регулярных рейсов (отдельно по каждому виду транспорта); Рвып – количество фактически выполненных рейсов (отдельно по каждому виду транспорта). Регулярным считается выполненный рейс, если при его выполнении отклонение от утвержденного расписания движения на маршруте составляет не более +5/-5 минут для не менее 50 % остановочных пунктов по маршруту следования | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования | согласно данным навигационного контроля за работой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемого подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Выполнение рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | % | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134 | Вфакт = Рвып / Рплан х 100 % | Вфакт – фактически выполненные рейсы (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Рвып – количество выполненных рейсов (отдельно по каждому виду транспорта); Рплан – количество плановых рейсов (отдельно по каждому виду транспорта). Выполненным считается рейс, выполненный от начального до конечного остановочного пункта, при следующих условиях: наличия данных о прохождении маршрутным транспортным средством начального и конечного остановочных пунктов; наличие данных о прохождении более 50 % остановочных пунктов по утвержденному маршруту следования; отклонение от утвержденного расписания на маршруте составляет не более +20/-5 минут; отсутствие отклонений от установленного маршрута следования, которые не согласованы водителем маршрутного транспортного средства с диспетчером подведомственного функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта, муниципального учреждения, исполняющего функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок; отсутствие случаев проезда остановочного пункта без осуществления посадки-высадки пассажиров | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования | согласно данным навигационного контроля за работой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемого подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | % | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134 | t(а, трам, трол) = Тн(а, трам, трол)/ Тоб(а, трам, трол) х 100 % | t(а, трам, трол) – доля транспортных средств с низким расположением пола в общем числе транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Тн(а, трам, трол) – количество транспортных средств с низким расположением пола (отдельно по каждому виду транспорта); Тоб(а, трам, трол) – общее количество транспортных средств (отдельно по каждому виду транспорта) | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования | список подвижного состава перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, оборудованных системами видеофиксации | % |  | В = Тв /Тобщ х 100 % | В – доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных системами видеофиксации; Тв – количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных системами видеофиксации; Тобщ – общее количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования | список подвижного состава перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Доля субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов от общего числа автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми | % | - | Дсубмарш = Ксубмарш / Омарш x 100 % | Дсубмарш – доля субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов от общего числа автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок; Ксубмарш – количество субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов, единиц; Омарш – общее количество автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок, единиц | ДДиТ | отчет по действующим договорам о предоставлении субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок города Перми | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта, в год | час | решение Пермской городской Думы от 01 февраля 2011 г. № 7 | Минимальный плановый объем транспортной работы на i-м маршруте рассчитывается по формуле: Общий минимальный плановый объем транспортной работы в расчете на год по маршрутам регулярных перевозок городским электрическим транспортом, включенным в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.03.2017 № 210 (далее – Документ планирования), рассчитывается по формуле: | Pi – годовой пассажиропоток на i-м маршруте, рассчитанный на основании данных учета фактического числа перевезенных пассажиров с использованием АСУП, применяемой на территории города Перми, до внедрения АСУП – по данным последнего обследования пассажиропотока; ti/60 – время одного рейса на i-м маршруте, выраженное в часах, в соответствии с паспортом маршрута; nk – нормативная заполняемость рационального транспортного средства k-го типа на i-м маршруте (nk = Nk x 0,5 – для транспортных средств большой вместимости, nk = Nk x 0,75 – для транспортных средств малой и средней вместимости, где Nk – нормативная вместимость транспортного средства k-го типа); ki – коэффициент сменяемости на i-м маршруте (ki = 1, если ti <= 40 мин., ki = ti / 40, если ti > 40 мин.); ПОР – общий минимальный плановый объем транспортной работы в расчете на год по всем маршрутам регулярных перевозок, включенным в Документ планирования; ПОРi – минимальный плановый объем транспортной работы на i-м маршруте; m – количество маршрутов | ДДиТ | отчет об эксплуатационных показателях городского электрического транспорта, предоставляемый центральной диспетчерской службой МКУ «Городское управление транспорта» | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Доля транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми | % | - | Дтэ = Тэ /Тобщ х 100 % | Дтэ – доля транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми; Тэ – количество транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива и посредством электрической энергии (автобусы, трамваи, троллейбусы); Тобщ – общее количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ДДиТ | отчет, предоставляемый центральной диспетчерской службой МКУ «Городское управление транспорта» | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ «Гортранс» | балл | постановление администрации города Перми от 02 декабря 2014 г. № 915 | - | - | - | по данным бухгалтерской и финансовой отчетности | ежеквартально, ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 20 | Доля обустроенных остановочных пунктов с учетом нормативных требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов | % | - | Н = КН / ОК x 100 % | Н – доля обустроенных остановочных пунктов в соответствии с нормативными требованиями; КН – количество остановочных пунктов, соответствующих нормативным требованиям; ОК – общее количество остановочных пунктов на территории города Перми | ДДиТ | обследование технического состояния остановочных пунктов, приемка выполненных работ, отчетность территориальных органов | ежеквартально |
| 21 | Доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | - | Н = КП / ОК x 100 % | Н – доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами; КП – количество остановочных павильонов, установленных на остановочных пунктах; ОК – общее количество остановочных пунктов на территории города Перми | ДДиТ | обследование технического состояния остановочных пунктов, приемка выполненных работ, отчетность территориальных органов | ежеквартально |
| 22 | Доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от общего числа остановочных пунктов | % | - | Н = КТ / ОК x 100 % | Н – доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками; КТ – количество информационных табличек, установленных на остановочных пунктах; ОК – общее количество остановочных пунктов на территории города Перми | ДДиТ | обследование технического состояния остановочных пунктов; выполненных работ в рамках исполнения муниципального контракта | ежеквартально |
| 23 | Доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов в каждом районе города Перми | % | - | Н = КС / ОК x 100 % | Н – доля остановочных пунктов, находящихся на содержании; КС – количество остановочных пунктов, находящихся на содержании; ОК – общее количество остановочных пунктов на территории района города Перми | ДДиТ | прием выполненных работ, отчетность территориальных органов | ежеквартально, ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 24 | Доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми | % | - | Н = КРП / ОКР x 100 % | Н – доля остановочных пунктов, подлежащих ремонту; КРП – количество отремонтированных остановочных пунктов; ОКР – общее количество остановочных пунктов на территории района города Перми | ДДиТ | прием выполненных работ, отчетность территориальных органов | ежеквартально, ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 25 | Доля протяженности трамвайных путей, находящихся в нормативном состоянии от общей протяженности трамвайных путей на территории города Перми | % | - | ДТПн = ТПн / ОТП x 100%, | ДТПн - доля трамвайных путей, находящихся в нормативном состоянии состоянии, от общей протяженности трамвайных путей на территории города Перми; ТПн - потяженность трамвайных путей, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, ОТП - общая протяженность трамвайных путей на территории района города Перми, | ДДиТ | прием выполненных работ в рамках заключенного муниципального контракта | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |