19.10.2018

782

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация 
дорожной деятельности в городе Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 
Перми:

от 19 октября 2017 г. № 911 «Об утверждении муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»;

от 09 февраля 2018 г. № 77 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 911»;

от 22 февраля 2018 г. № 101 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 911»;

от 25 апреля 2018 г. № 254 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 911»;

от 06 июня 2018 г. № 362 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 911»;

от 17 августа 2018 г. № 539 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 911»;

от 13 сентября 2018 г. № 591 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 911».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми		                              		                         Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 19.10.2018 № 782

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация дорожной деятельности в городе Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Организация дорожной деятельности в городе Перми» (далее – программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее – УВБ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | УВБ; территориальные органы администрации города Перми (далее – территориальные органы): администрация Дзержинского района города Перми (далее – АДР); администрация Индустриального района города Перми (далее – АИР); администрация Кировского района города Перми (далее – АКР); администрация Ленинского района города Перми (далее – АЛР); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее – АМР); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее – АОР); администрация Свердловского района города Перми (далее – АСР); администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее – АНЛ); муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ): МКУ «Пермблагоустройство»; МКУ «Благоустройство Дзержинского района» (далее – МКУ «БДР»); МКУ «Благоустройство Индустриального района» (далее – МКУ «БИР»); МКУ «Благоустройство Кировского района» (далее – МКУ «БКР»); МКУ «Благоустройство Ленинского района» (далее – МКУ «БЛР»); МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» (далее – МКУ «БМР»); МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» (далее – МКУ «БОР»); МКУ «Благоустройство Свердловского района» (далее – «БСР»); МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» (далее – МКУ «БНЛ») |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа разработана в соответствии с: Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 216 «Об управлении внешнего благоустройства администрации города Перми»; решением Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми»; решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов». Программа направлена на обеспечение соответствия нормативным требованиям эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и их конструктивных элементов (сети наружного освещения, пешеходные дорожки, тротуары, искусственные дорожные сооружения, система водоотведения (в том числе ливневая канализация), на достижение результатов Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016- 2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67, на реализацию мероприятий, предусмотренных Генеральным планом города Перми, в части развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры. Задачи программы определены в связи с необходимостью решения следующих проблем: 1. ненормативное состояние большей части автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Перми (далее – автомобильные дороги). Общая площадь проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми 1-3 эксплуатационных категорий составляет более 6,8 млн. кв. м, из которых по состоянию на конец 2018 года 58,5 % отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории города Перми составляет 2193,9 км, что превышает аналогичный показатель городов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья: Ижевск (890,0 км), Казань (1750,0 км), Самара (1022,7 км), Уфа (1317,6 км); 2. ненормативное состояние либо отсутствие отдельных конструктивных элементов автомобильных дорог; 2.1. к конструктивным элементам автомобильных дорог (далее – элементы дорог) относятся объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог (далее – сети наружного освещения), пешеходные дорожки, тротуары (далее – пешеходные зоны), искусственные дорожные сооружения, система водоотведения (в том числе ливневая канализация). Общая площадь территории города Перми (799,7 кв. км) сравнима с такими городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, как Уфа (754 кв. км) и Киров (757 кв. км). Площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около 2 млн. кв. м, в городе Уфе площадь тротуаров составляет 1,7 млн. кв. м, в городе Кирове – 1,3 млн. кв. м; 2.2. отсутствие наружного освещения на 21,4 % автомобильных дорог по состоянию на конец 2018 года. Наиболее нуждающимися в освещении остаются территории частной жилой застройки; 2.3. ненормативное состояние либо отсутствие ливневой канализации. Доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, на конец 2018 года составляет 5,2 % от общей протяженности автомобильных дорог. На большей части автомобильных дорог ливневая канализация либо отсутствует, либо находится в неудовлетворительном состоянии, которое требует незамедлительного принятия мер по восстановлению эксплуатационных характеристик. В сравнении с городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, наибольшую протяженность сети ливневой канализации имеет город Нижний Новгород – 430,0 км, наименьшая в городе Сарапуле – 1 км. Протяженность ливневой канализации на территории города Перми составляет 174,1 км. По итогам реализации программы к 2023 году планируется достичь следующих основных результатов: доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, – 85,0 %; удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, – 84,9 %; доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми – 5,5 %; доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) – 22,6 % |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений. 1.1.1. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. 1.1.2. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации. 1.1.3. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 1.1.4. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог. 1.1.5. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми. 1.2. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением. 1.2.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации. 1.2.2. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения. 1.3. Обеспечение деятельности заказчиков работ. 1.3.1. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 4237771, 000 | 4954134,200 | 5120364,100 | 4404034,200 | 5022187, 500 |
|  | бюджет города Перми | 3181095, 800 | 3335508,000 | 3867279,400 | 4404034,200 | 5022187, 500 |
|  | бюджет Пермского края | 1014579, 500 | 1618626,200 | 1253084,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2407656, 600 | 2673573,200 | 3267670,500 | 3352129,700 | 3711190, 900 |
|  | бюджет города Перми | 2351496, 600 | 2510351, 800 | 3120163,200 | 3352129,700 | 3711190, 900 |
|  | бюджет Пермского края | 56160, 000 | 163221, 400 | 147507, 300 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1543037, 100 | 2001040, 400 | 1573160, 000 | 769700, 500 | 1028792, 600 |
|  | бюджет города Перми | 542521, 900 | 545635, 600 | 467582, 600 | 769700, 500 | 1028792, 600 |
|  | бюджет Пермского края | 958419, 500 | 1455404, 800 | 1105577, 400 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 287077, 300 | 279520, 600 | 279533, 600 | 282204, 000 | 282204, 000 |
|  | бюджет города Перми | 287077, 300 | 279520, 600 | 279533, 600 | 282204, 000 | 282204, 000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 63,3 | 70,0 | 78,2 | 75,9 | 85,0 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | итого, в том числе | 2407656,600 | 2673573,200 | 3267670,500 | 3352129,700 | 3711190,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 2351496,600 | 2510351,800 | 3120163,200 | 3352129,700 | 3711190,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 56160,000 | 163221,400 | 147507,300 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | 1807267,100 | 1809032,800 | 1815244,900 | 1825341,000 | 1825341,000 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  | 308654,100 | 589583,300 | 1068905,200 | 1241719,800 | 939295,800 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  | 124880,000 | 120568,200 | 148331,500 | 40000,000 | 562765,200 |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  | 166855,4 | 154388,9 | 154388,9 | 174388,9 | 174388,9 |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |  | 0,000 | 0,000 | 80800,000 | 70680,000 | 209400,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | итого, в том числе | 1543037,100 | 2001040,400 | 1573160,000 | 769700,500 | 1028792,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 542521,900 | 545635,600 | 467582,600 | 769700,500 | 1028792,600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 958419,500 | 1455404,800 | 1105577,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  | 1506410,800 | 1940540,400 | 1512660,000 | 709200,500 | 968292,600 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  | 36626,300 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | бюджет города Перми | 287077,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  | 287077,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого, в том числе | 4237771,000 | 4954134,200 | 5120364,100 | 4404034,200 | 5022187,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 3181095,800 | 3335508,000 | 3867279,400 | 4404034,200 | 5022187,500 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1014579,500 | 1618626,200 | 1253084,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 4237771,000 | 4954134,200 | 5120364,100 | 4404034,200 | 5022187,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 3181095,800 | 3335508,000 | 3867279,400 | 4404034,200 | 5022187,500 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1014579,500 | 1618626,200 | 1253084,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений»

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Уча-стник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1969699,0 | 1969699,0 | 1969699,0 | 1969699,0 | 1969699,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 152621, 000 | 172183, 900 | 172891, 700 | 174049, 900 | 174049, 900 |
|  |  | кв. м | 2569598,7 | 2569598,7 | 2569598,7 | 2569598,7 | 2569598,7 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 124576, 000 | 135158, 700 | 135834, 900 | 136941, 600 | 136941, 600 |
|  |  | кв. м | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 125316, 400 | 123457, 800 | 124075, 500 | 125086, 400 | 125086, 400 |
|  |  | кв. м | 1575847,8 | 1575847,8 | 1575847,8 | 1575847,8 | 1575847,8 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 254165, 600 | 291257, 100 | 292490, 900 | 294508, 900 | 294508, 900 |
|  |  | кв. м | 3322479,2 | 3322479,2 | 3322479,2 | 3322479,2 | 3322479,2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 196355, 000 | 197927,700 | 198918, 000 | 200538, 600 | 200538, 600 |
|  |  | кв. м | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 131911, 100 | 134493, 300 | 135166, 200 | 136267, 400 | 136267, 400 |
|  |  | кв. м | 3329140,4 | 3329140,4 | 3329140,4 | 3329140,4 | 3329140,4 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 239182, 268 | 273372, 400 | 274542, 000 | 276456, 100 | 276456, 100 |
|  |  | кв. м | 544381,8 | 544381,8 | 544381,8 | 544381,8 | 544381,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 22631, 600 | 20209, 500 | 20310, 600 | 20477, 000 | 20477, 000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 19285814,8 | 19285814,8 | 19285814,8 | 19285814,8 | 19285814,8 | - | бюджет города Перми | 1246758,968 | 1348060,400 | 1354229,800 | 1364325,900 | 1364325,900 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 35027, 100 | 35027, 100 | 35027, 100 | 35027, 100 | 35027, 100 |
|  |  | кв. м | 72731,43 | 72731,43 | 72731,43 | 72731,43 | 72731,43 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 44571, 100 | 39571, 100 | 39571, 100 | 39571, 100 | 39571, 100 |
|  |  | кв. м | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 42444, 200 | 42444, 200 | 42444, 200 | 42444, 200 | 42444, 200 |
|  |  | кв. м | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 15452, 700 | 15452, 700 | 15452, 700 | 15452, 700 | 15452, 700 |
|  |  | кв. м | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 53836, 000 | 51836, 000 | 51836, 000 | 51836, 000 | 51836, 000 |
|  |  | кв. м | 125236,0 | 125236,0 | 125236,0 | 125236,0 | 125236,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 48638, 100 | 47138, 100 | 47138, 100 | 47138, 100 | 47138, 100 |
|  |  | кв. м | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 45716, 100 | 45716, 100 | 45716, 100 | 45716, 100 | 45716, 100 |
|  |  | кв. м | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 8955,400 | 8955,400 | 8955,400 | 8955,400 | 8955,400 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 604580, 33 | 604580, 33 | 604580, 33 | 604580, 33 | 604580, 33 | - | бюджет города Перми | 294640, 700 | 286140, 700 | 286140, 700 | 286140, 700 | 286140, 700 |
| 1.1.1.1.1.3 | количество кронированных деревьев | ед. | 103 | 51 | 49 | 47 | 45 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 561,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
|  |  | ед. | 280 | 139 | 133 | 127 | 121 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1523,700 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 |
|  |  | ед. | 218 | 108 | 104 | 99 | 94 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1187,300 | 611,700 | 611,700 | 611,700 | 611,700 |
|  |  | ед. | 60 | 30 | 29 | 27 | 26 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 326,700 | 168,300 | 168,300 | 168,300 | 168,300 |
|  |  | ед. | 229 | 114 | 109 | 104 | 99 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1248,800 | 643,400 | 643,400 | 643,400 | 643,400 |
|  |  | ед. | 199 | 99 | 95 | 91 | 86 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1086,200 | 559,600 | 559,600 | 559,600 | 559,600 |
|  |  | ед. | 210 | 104 | 100 | 95 | 91 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1145,200 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 |
|  |  | ед. | 24 | 12 | 12 | 11 | 10 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 131,600 | 67,800 | 67,800 | 67,800 | 67,800 |
|  | итого по ПНР | ед. | 1323 | 657 | 631 | 601 | 572 | - | бюджет города Перми | 7210,500 | 3714,800 | 3714,800 | 3714,800 | 3714,800 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 37 | 18 | 18 | 17 | 16 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 253,900 | 130,8 | 130,8 | 130,8 | 130,8 |
|  |  | ед. | 101 | 50 | 48 | 46 | 44 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 689,600 | 355,3 | 355,3 | 355,3 | 355,3 |
|  |  | ед. | 79 | 39 | 37 | 36 | 34 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 537,300 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 |
|  |  | ед. | 22 | 11 | 10 | 10 | 9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 147,900 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 |
|  |  | ед. | 83 | 41 | 39 | 37 | 36 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 565,200 | 291,2 | 291,2 | 291,2 | 291,2 |
|  |  | ед. | 72 | 36 | 34 | 33 | 31 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 491,500 | 253,2 | 253,2 | 253,2 | 253,2 |
|  |  | ед. | 76 | 38 | 36 | 34 | 33 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 518,200 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 |
|  |  | ед. | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 59,600 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 |
|  | итого по ПНР | ед. | 479 | 237 | 226 | 217 | 207 | - | бюджет города Перми | 3263,200 | 1681,200 | 1681,200 | 1681,200 | 1681,200 |
| 1.1.1.1.1.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | 4196,4 | 4035,5 | 3880,5 | 3699,6 | 3526,1 | УВБ | бюджет города Перми | 10000, 000 | 10000, 000 | 10000, 000 | 10000, 000 | 10000, 000 |
| 1.1.1.1.1.6 | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия | кв. м | 78126,3 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 54141, 532 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | АДР | бюджет города Перми | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | км | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | АИР | бюджет города Перми | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | км | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | АКР | бюджет города Перми | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | км | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | АЛР | бюджет города Перми | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
|  |  | км | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | АМР | бюджет города Перми | 108,300 | 108,300 | 108,300 | 108,300 | 108,300 |
|  |  | км | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | АОР | бюджет города Перми | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | км | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | АСР | бюджет города Перми | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | км | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | АНЛ | бюджет города Перми | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
|  | итого по ПНР | км | 16,0 | 15,6 | 14,8 | 14,2 | 13,6 | - | бюджет города Перми | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 332,6 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | МКУ «Пе-рмблагоуст-ройство» | бюджет города Перми | 4305,400 | 2848,200 | 2890,900 | 2890,900 | 2890,900 |
| 1.1.1.1.1.9 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | МКУ «Пе-рмблагоуст-ройство» | бюджет города Перми | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 1.1.1.1.1.10 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | МКУ «Пе-рмблагоуст-ройство» | бюджет города Перми | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1621566, 800 | 1653691, 800 | 1659903, 900 | 1670000, 000 | 1670000, 000 |
| 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | УВБ | бюджет города Перми | 59999, 200 | 60487, 300 | 60487, 300 | 60487, 300 | 60487, 300 |
| 1.1.1.1.2.2 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м | 11622,0 | 11266,0 | 10832,0 | 10326,0 | 9844,0 | УВБ | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | УВБ | бюджет города Перми | 9246,800 | 9246,800 | 9246,800 | 9246,800 | 9246,800 |
| 1.1.1.1.2.4 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации | ед. | 3 | - | - | - | - | УВБ | бюджет города Перми | 488,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69734, 100 | 69734, 100 | 69734, 100 | 69734, 100 | 69734, 100 |
| 1.1.1.1.3 | Обеспечение работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | количество работающих пунктов весового и габаритного контроля | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 4080,800 | 4080,800 | 4080,800 | 4080,800 | 4080,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4080,800 | 4080,800 | 4080,800 | 4080,800 | 4080,800 |
| 1.1.1.1.4 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2644,8 | 2544,6 | 2445,5 | 2331,3 | 2223,4 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 |
|  |  | кв. м | 17897,4 | 2348,8 | 2257,3 | 2151,9 | 2052,4 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 21102, 900 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 2441,4 | 2348,8 | 2257,3 | 2151,9 | 2052,4 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 3255,2 | 3131,8 | 3009,8 | 2869,2 | 2736,5 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 3255,2 | 3131,8 | 3009,8 | 2869,2 | 2736,5 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 2034,5 | 1957,4 | 1881,2 | 1793,3 | 1710,3 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 |
|  |  | кв. м | 1480,1 | 3523,1 | 3386,0 | 3227,8 | 3078,5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 2178,700 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 |
|  |  | кв. м | 610,3 | 587,2 | 564,3 | 538,0 | 513,1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 898,400 | 898,400 | 898,400 | 898,400 | 898,400 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 33618,9 | 19573,5 | 18811,2 | 17932,6 | 17103,1 | - | бюджет города Перми | 44244,900 | 29947,500 | 29947,500 | 29947,500 | 29947,500 |
| 1.1.1.1.4.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 921,6 | 887,2 | 853,1 | 813,4 | 773,7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 332,700 | 332,700 | 332,700 | 332,700 | 332,700 |
|  |  | кв. м | 1474,8 | 1419,7 | 1365,1 | 1301,7 | 1238,1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 532,400 | 532,400 | 532,400 | 532,400 | 532,400 |
|  |  | кв. м | 1290,0 | 1241,9 | 1194,1 | 1138,6 | 1083,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 465,700 | 465,700 | 465,700 | 465,700 | 465,700 |
|  |  | кв. м | 1013,9 | 976,0 | 938,5 | 894,9 | 851,2 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 |
|  |  | кв. м | 1382,8 | 1331,2 | 1280,0 | 1220,5 | 1160,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 |
|  |  | кв. м | 1198,3 | 1153,6 | 1109,2 | 1057,7 | 1006,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 432,600 | 432,600 | 432,600 | 432,600 | 432,600 |
|  |  | кв. м | 1567,0 | 1508,5 | 1450,5 | 1383,1 | 1315,6 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 |
|  |  | кв. м | 369,0 | 355,2 | 341,5 | 325,7 | 309,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 9217,4 | 8873,3 | 8532,0 | 8135,6 | 7738,3 | - | бюджет города Перми | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 |
| 1.1.1.1.4.3 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 3211,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50784, 200 | 33275, 000 | 33275, 000 | 33275, 000 | 33275, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1746165, 900 | 1760781, 700 | 1766993, 800 | 1777089, 900 | 1777089, 900 |
| 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | МКУ «Пе-рмблагоуст-ройство» | бюджет города Перми | 25539, 800 | 22694, 500 | 22694, 500 | 22694, 500 | 22694, 500 |
| 1.1.1.2.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 3 | - | - | - | - | «Пермблагоуст-ройство» | бюджет города Перми | 10159, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | «Пермблагоуст-ройство» | бюджет города Перми | 20000, 000 | 20000, 000 | 20000, 000 | 20000, 000 | 20000, 000 |
| 1.1.1.2.1.4 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5402,200 | 5556,600 | 5556,600 | 5556,600 | 5556,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61101, 200 | 48251, 100 | 48251, 100 | 48251, 100 | 48251, 100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61101, 200 | 48251, 100 | 48251, 100 | 48251, 100 | 48251, 100 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1807267, 100 | 1809032, 800 | 1815244, 900 | 1825341, 000 | 1825341, 000 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 15976,0 | 31138,6 | 1140,0 | 20279,3 | - | МКУ «Пе-рмблагоуст-ройство» | бюджет города Перми | 138759, 700 | 189693, 100 | 70831, 900 | 76001, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 74695, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 36581,1 | 29651,2 | 75399,3 | 69607,8 | 104264,8 | МКУ «Пермблагоуст-ройство» | бюджет города Перми | 155041, 600 | 233056, 700 | 923378, 400 | 1118600,400 | 918111, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 74694, 900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог (полная оплата работ, выполненных в 2019 году) | ед. | - | 3 | - | - | - | МКУ «Пе-рмблагоуст-ройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 7834,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 3 | - | - | 2 | - | МКУ «Пе-рмблагоуст-ройство» | бюджет города Перми | 5883,400 | 0,000 | 0,000 | 8034,700 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.5 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт автомобильной дороги, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | - | 3 | - | - | - | МКУ «Пе-рмблагоуст-ройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 75300,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.6 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «Пе-рмблагоуст-ройство» | бюджет города Перми | 2888,400 | 7483,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.7 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены подготовительные работа по капитальному ремонту (ремонт конструктивных элементов сооружения) | ед. | 1 | - | - | - | 1 | МКУ «Пе-рмблагоуст-ройство» | бюджет города Перми | 6081,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21184, 800 |
| 1.1.2.1.1.8 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. | - | 1 | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 1520,200 | 0,000 | 39083, 300 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 308654, 100 | 589583, 300 | 1068905,200 | 1241719,800 | 939295, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 308654, 100 | 514888, 300 | 994210, 300 | 1241719,800 | 939295, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 74695, 000 | 74694, 900 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 308654, 100 | 589583, 300 | 1068905,200 | 1241719,800 | 939295, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 308654, 100 | 514888, 300 | 994210, 300 | 1241719,800 | 939295, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 74695, 000 | 74694, 900 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 308654, 100 | 589583, 300 | 1068905,200 | 1241719,800 | 939295, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 308654, 100 | 514888, 300 | 994210, 300 | 1241719,800 | 939295, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 74695, 000 | 74694, 900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | - | 1800,0 | - | 14094,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4754,600 | 0,000 | 80464, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 4584,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 864,0 | - | 2640,0 | - | 30996,0 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 2280,600 | 0,000 | 6973,400 | 0,000 | 176959, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1863,800 | 0,000 | 6723,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 21660,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 18382, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15022, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 122,0 | 1768,9 | 20422,9 | - | 15879,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 323,800 | 2345,200 | 53945, 900 | 0,000 | 90655, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 264,700 | 6479,400 | 52012, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | - | - | - | 4010,0 | 24970,1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21824, 200 | 142557, 300 |
|  |  | кв. м | 24124,0 | 7613,7 | 3727,0 | 3340,0 | 12634,0 | «МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 47733, 200 | 10093, 500 | 9845,200 | 18175, 800 | 72128, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 39009,00 | 27887, 500 | 9492,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 46770,0 | 9382,6 | 28589,9 | 7350,0 | 98573,1 | - | итого, в том числе | 124880, 000 | 46805, 600 | 148331, 500 | 40000, 000 | 562765, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 68720, 000 | 12438, 700 | 75519, 100 | 40000, 000 | 562765, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56160, 000 | 34366, 900 | 72812, 400 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 124880, 000 | 46805, 600 | 148331, 500 | 40000, 000 | 562765, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 68720, 000 | 12438, 700 | 75519, 100 | 40000, 000 | 562765, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56160, 000 | 34366, 900 | 72812, 400 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | искусственные дорожные сооружения, приведенные в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 19603, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 54159, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 0,000 | 73762, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 19603, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 54159, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 124880, 000 | 120568, 200 | 148331, 500 | 40000, 000 | 562765, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 68720, 000 | 32041, 800 | 75519, 100 | 40000,00 | 562765, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56160, 000 | 88526, 400 | 72812, 400 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 124880, 000 | 120568, 200 | 148331, 500 | 40000, 000 | 562765, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 68720, 000 | 32041, 800 | 75519, 100 | 40000, 00 | 562765, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56160, 000 | 88526, 400 | 72812, 400 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Выполнение комплекса мероприятий в отношении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержания нормативного уровня освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1442,646 | 1462,181 | 1485,481 | 1512,051 | 1524,451 | УВБ | бюджет города Перми | 133115, 000 | 135390, 000 | 135390, 000 | 155390, 000 | 155390, 000 |
| 1.1.4.1.1.2 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 16,9 | 11,2 | 10,8 | 10,3 | 9,8 | УВБ | бюджет города Перми | 30250, 400 | 17759, 600 | 17759, 600 | 17759, 600 | 17759, 600 |
| 1.1.4.1.1.3 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км | 102,6 | - | - | - | - | УВБ | бюджет города Перми | 2275,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 165640, 400 | 153149, 600 | 153149, 600 | 173149, 600 | 173149, 600 |
| 1.1.4.1.2 | Содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2.1 | протяженность сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат, находящихся на содержании | км | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | МКУ «Пермблагоуст-ройство» | бюджет города Перми | 1215,000 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1215,000 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 166855, 400 | 154388, 900 | 154388, 900 | 174388, 900 | 174388, 900 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 166855, 400 | 154388, 900 | 154388, 900 | 174388, 900 | 174388, 900 |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Выполнение комплекса мероприятий по архитектурной подсветке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1 | Архитектурная подсветка зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по Комсомольскому проспекту | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7880,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.2 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Ленина | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «Пермблагоуст-ройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15620, 000 |
| 1.1.5.1.1.3 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Петропавловской | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пе-рмблагоуст-ройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2380,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.4 | количество зданий по Комсомольскому проспекту, в от-ношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | - | - | 42 | 44 | - | МКУ «Пермблагоуст-ройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 70120,0 | 70680, 000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.5 | количество зданий по ул. Ленина, в от-ношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | - | - | - | - | 96 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 163380, 000 |
| 1.1.5.1.1.6 | количество зданий по ул. Петропавловской, в от-ношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | - | - | 1 | - | 16 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 420,000 | 0,000 | 30400, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80800, 000 | 70680, 000 | 209400, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80800, 000 | 70680, 000 | 209400, 000 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80800, 000 | 70680, 000 | 209400, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2407656,600 | 2673573,200 | 3267670,500 | 3352129,700 | 3711190,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2351496,600 | 2510351,800 | 3120163,200 | 3352129,700 | 3711190,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56160, 000 | 163221, 400 | 147507, 300 | 0,000 | 0,000 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, 
в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением»

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | количество заключенных договоров на компенсацию расходов по переустройству ВЛ-110 кВ (оплата работ, выполненных в 2017 году) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 18135, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18135, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены подготовительные работы, переустройство коммуникаций | км | 1,6 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 164530, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 84094, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | 1,6 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 153278, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 459836, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,6 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 65976, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,0000 | 197927, 800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 248624, 900 | 613115, 400 | 263903, 800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 164530, 300 | 153278, 900 | 65976, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 84094, 600 | 459836, 500 | 197927, 800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Героев Хасана до дома № 151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,204 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 21258, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 63774, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 85032, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21258, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 63774, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,4 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 183171, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 549514, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | 1,4 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 50000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 150000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.3 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,4 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 7500,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 732685, 800 | 200000, 000 | 10000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 183171, 500 | 50000, 000 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 549514, 300 | 150000, 000 | 7500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5 | Реконструкция ул. Революции. Второй этап – площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1767,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5301,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7069,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 21206, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7068,600 | 28275, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1767,000 | 7069,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5301,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 21206, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6 | Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 4659,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | вне-бюджетные источники | 13977, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18636, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4659, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | вне-бюджетные источники | 13977, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 57500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.2 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | 1,3 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 30000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 90000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 230000, 000 | 120000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57500, 000 | 30000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172500, 000 | 90000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | - | - | 1,0 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 51080, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 148920, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | - | - | 1,0 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 194676, 500 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.3 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | - | - | 1,0 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 200000, 000 | 194676, 500 | 600000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 51080, 000 | 194676, 500 | 600000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 148920, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9 | Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 1,4 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 25000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.2 | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | 1,4 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 18083, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 54250, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 100000, 000 | 72334, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25000, 000 | 18083, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75000, 000 | 54250, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10 | Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 48155, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 144466, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | - | 0,7 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 155837, 600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 364181, 600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.11.10.3 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство дорожной одежды | км | - | - | - | 0,7 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 181190, 700 | 0,000 |
| 1.2.11.10.4 | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | - | - | 0,7 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 368292, 600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 192621, 700 | 520019, 200 | 181190, 700 | 368292, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 48155, 400 | 155837, 600 | 181190, 700 | 368292, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 144466, 300 | 364181, 600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.11 | Строительство автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 4512,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13536, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | 1,9 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 87203, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 261609, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.3 | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,9 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 37203, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 111609, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18048, 500 | 348812, 000 | 148812, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4512,100 | 87203, 000 | 37203, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13536, 400 | 261609, 000 | 111609, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.12 | Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.1 | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5527,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 16580, 1000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.12.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 22107, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 66320, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 22107, 100 | 88427, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5527,000 | 22107, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 66320, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 16580, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.13 | Реконструкция площади Восстания. 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.13.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 57518, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 172556, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.13.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | - | 1,2 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 94486, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 275439, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.13.3 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | - | 1,2 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 333333, 300 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 230075, 000 | 369925, 000 | 333333, 300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 57518, 800 | 94486, 000 | 333333, 300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 172556, 200 | 275439, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.14 | Строительство автомобильной дороги от площади Карла Маркса до ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.14.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 11720, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 35159, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 46879, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 11720, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 35159, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.15 | Реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до площади ЦКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.15.1 | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2079,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6237,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 8316,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2079,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6237,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.16 | Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 17756, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17756, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1506410,800 | 1940540,400 | 1512660,000 | 709200, 500 | 968292, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 505895, 600 | 485135, 600 | 407082, 600 | 709200, 500 | 968292, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 958419, 500 | 1455404,800 | 1105577,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 42095, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1506410,800 | 1940540,400 | 1512660,000 | 709200, 500 | 968292, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 505895, 600 | 485135, 600 | 407082, 600 | 709200, 500 | 968292, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 958419, 500 | 1455404,800 | 1105577,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 42095, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 13,89 | 23,30 | 26,57 | 12,40 | 15,50 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 18969, 900 | 51910, 600 | 49694, 900 | 23591, 200 | 38843, 100 |
| 1.2.2.1.1.2 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 17439, 100 | 8589, 400 | 10805, 100 | 36908, 800 | 21656, 900 |
| 1.2.2.1.1.3 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 4 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 217,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36626, 300 | 60500, 000 | 60500, 000 | 60500, 000 | 60500, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36626, 300 | 60500, 000 | 60500, 000 | 60500, 000 | 60500, 000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36626, 300 | 60500, 000 | 60500, 000 | 60500, 000 | 60500, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1543037,100 | 2001040,400 | 1573160,000 | 769700, 500 | 1028792,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 542521, 900 | 545635, 600 | 467582, 600 | 769700, 500 | 1028792,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 958419, 500 | 1455404,800 | 1105577,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 42095, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Приложение

к Системе программных мероприятий 
подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных 
дорог и дорожных сооружений, в том числе

обеспечение территории города ливневой

канализацией и наружным освещением»

муниципальной программы «Организация

дорожной деятельности в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений,

в том числе обеспечение территории города ливневой

канализацией и наружным освещением»

муниципальной программы 
«Организация дорожной деятельности в городе Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пересечение ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.1. Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение напряженности транспортного движения на улице Героев Хасана в районе тоннеля при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,1 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2019 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 826734,14413 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 826734,14413 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 17500,000 тыс. руб., в том числе: 4375,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 13125,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2016 год – 198518,280 тыс. руб., в том числе: 53004,570 тыс. руб. – бюджет города Перми; 145513,710 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2017 год – 138817,614 тыс. руб., в том числе: 31329,414 тыс. руб. – бюджет города Перми; 93988,200 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 13500,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год - 453763,25013 тыс. руб., в том числе: 115288,18530 тыс. руб. - бюджет города Перми; 84,79483 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 338390,270 тыс. руб. – бюджет Пермского края 2019 года – 18135,000, бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 | 2015-2017 |  |
|  | количество выполненных этапов работ по реконструкции проезжей части автомобильной дороги (переустройство коммуникаций) | ед. | 1 | 2017 |  |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,1 | 2018 |  |
|  | заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | компенсация расходов по переустройству ВЛ-110 кВ, в рамках заключенного в 2018 году договора | ед. | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проектной документации – 21/6997; положительное заключение государственной экспертизы от 19.04.2016 № 073-16/ЕГЭ-3719/03 (ФАУ «Главгосэкспертиза России» Екатеринбургский филиал); положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 26.08.2016 № 59-1-6-0158-16; положительное заключение государственной экспертизы от 31.01.2017 № 59-1-1-3-0007-17 (КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края»); положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 31.01.2017 № 59-1-6-0011-17 |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 № 35-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | проектно-изыскательские работы |  |  | 2015-2017 годы |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2017-2018 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2018 год |
|  |  | заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ |  |  | 2018 год |
|  |  | компенсация расходов по переустройству ВЛ-110 кВ, в рамках заключенного в 2018 году договора |  |  | 2019 год |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводская до ул. Василия Васильева |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.2. Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводская до ул. Василия Васильева |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности ул. Героев Хасана; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность реконструированного участка улицы – 1,6 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2021 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2021 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1147162,100 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 1147162,100 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 21518,000 тыс. руб., в том числе: 5379,500 тыс. руб. – бюджет города Перми; 16138,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 248624,900 тыс. руб., в том числе: 164530,300 тыс. руб., бюджет города Перми; 84094,600 тыс. руб., бюджет Пермского края; 2020 год – 613115,400 тыс. руб., в том числе: 153278,900 тыс. руб., бюджет города Перми; 459836,500 тыс. руб., бюджет Пермского края; 2021 год – 263903,800 тыс. руб., в том числе: 65976,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 197927,800 тыс. руб., бюджет Пермского края |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены подготовительные работы, переустройство коммуникаций | км | 1,6 |  | 2019 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,6 |  | 2020 |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,6 |  | 2021 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 № 12-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы |  | 2018 год |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2019-2021 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2021 год |  |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога от ул. Героев Хасана до дома № 151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.3. Реконструкция автомобильной дороги от ул. Героев Хасана до дома № 151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми, создание безопасной и доступной для жителей микрорайона Липовая гора остановки общественного транспорта с отстойно-разворотной площадкой для городского общественного транспорта |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность реконструированного участка дороги – 0,204 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 91429,400 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 91429,400 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 6397,100 тыс. руб., бюджет города Перми; 2019 год – 85032,300 тыс. руб., в том числе: 21258,100 тыс. руб., бюджет города Перми; 63774,200 тыс. руб., бюджет Пермского края |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,204 |  | 2019 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 № 12-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2017-2018 годы |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2019 год |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2019 год |  |

Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.4. Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности ул. Революции на участке от площади центрального колхозного рынка до ул. Сибирской, повышение безопасности дорожного движения |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,4 км |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2021 годы |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2021 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1198483,199 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 1198483,199 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 255797,399 тыс. руб., в том числе: 58898,600 тыс. руб. – бюджет города Перми; 20923,199 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 175975,600 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 732685,800 тыс. руб., в том числе: 183171,500 тыс. руб., бюджет города Перми; 549514,300 тыс. руб., бюджет Пермского края; 2020 год – 200000,000 тыс. руб., в том числе: 50000,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 150000,000 тыс. руб., бюджет Пермского края; 2021 год – 10000,000 тыс. руб., в том числе: 2500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 7500,000 тыс. руб., бюджет Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2018 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,4 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено устройство земляного полотна | км | 1,4 | 2020 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенной в эксплуатацию | км | 1,4 | 2021 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 05.07.2018 № 59-1-1-3-0083-18 |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 № 8 |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 № 12-БК |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2017-2018 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2019-2021 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2021 год |

Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции. Второй этап – площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.5. Реконструкция ул. Революции. Второй этап – площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети в квартале: ул. Революции, площадь ЦКР, ул. Пушкина, ул. Куйбышева; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции – 1,5 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 35344,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 35344,000 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 7068,600 тыс. руб., в том числе: 1767,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 5301,600 тыс. руб., внебюджетные источники; 2020 год – 28275,400 тыс. руб., в том числе: 7069,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 21206,400 тыс. руб., бюджет Пермского края |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта; | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2020 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 № 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | подготовка документации по технико-экономическому обоснованию проекта |  |  | 2019 год |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2019-2020 годы |

Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.6. Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети по ул. Революции; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, в от-ношении которой проведены работы по ре-конструкции, – 0,6 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 18636,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 18636,000 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 18636,000 тыс. руб., в том числе: 4659,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 13977,000 тыс. руб., внебюджетные источники |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта; | ед. | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 № 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | подготовка документации по технико-экономическому обоснованию проекта |  |  | 2019 год |

Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.7. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии, обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,3 км |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 437699,700 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 437699,700 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 87699,700 тыс., в том числе: 31449,700 тыс. руб. – бюджет города Перми; 56250,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 230000,000 тыс. руб., в том числе: 57500,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 172500,000 тыс. руб., бюджет Пермского края 2020 год – 120000,000 тыс. руб., в том числе: 30000,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 90000,000 тыс. руб., бюджет Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2018 год |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,3 | 2019 год |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,3 | 2020 год |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 № 8 |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 № 12-БК |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2017-2018 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2019-2020 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию |  | 2020 год |

Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.8. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель Программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Мира до шоссе Космонавтов, реконструкции путепровода, обеспечения нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,0 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018, 2021-2023 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2023 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1015896,500 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего –1015896,500 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 21220,000 тыс. руб., в том числе: 5305,000 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 15915,000 тыс. руб., бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2021 год – 200000,000 тыс. руб., в том числе: 51080,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 148920,000 тыс. руб., бюджет Пермского края; 2022 год – 194676,500 тыс. руб., бюджет города Перми; 2023 год – 600000,000 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,0 | 2021 год |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,0 | 2022 год |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,0 | 2023 год |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 № 12-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2017-2018 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  | 2020-2023 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | 2023 год |

Таблица 9

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовская до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.9. Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение транспортных потоков в микрорайоне Запруд; обеспечение подъезда к домам детей-сирот по ул. Исхакова и ул. Журналиста Дементьева |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию, – 1,4 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 191279,756 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего –191279,756 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 18945,756 тыс. руб., в том числе: 2856,300 тыс. руб. – бюджет города Перми; 7520,656 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 8568,800 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 100000,000 тыс. руб., в том числе: 25000,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 75000,000 тыс. руб., бюджет Пермского края; 2020 год – 72334,000 тыс. руб., в том числе: 18083,500 тыс. руб., бюджет города Перми; 54250,500 тыс. руб., бюджет Пермского края |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | Протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 1,4 |  | 2019 |
|  | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,4 |  | 2020 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 № 12-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2018 год |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2020 год |  |

Таблица 10

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.10. Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова направлено на повышение связности и эффективность существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами, развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенный автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 0,7 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2023 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2023 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1262124,200 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 1262124,200 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 192621,700 тыс. руб., в том числе: 48155,400 тыс. руб., бюджет города Перми; 144466,300 тыс. руб., бюджет Пермского края; 2021 год – 520019,200 тыс. руб., в том числе: 155837,600 тыс. руб., бюджет города Перми; 364181,600 тыс. руб., бюджет Пермского края; 2022 год –181190,700 тыс. руб., бюджет города Перми; 2023 год – 368292,600 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2020 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 0,7 |  | 2021 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство дорожной одежды | км | 0,7 |  | 2022 |
|  | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,7 |  | 2023 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 № 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2021-2023 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2023 год |  |

Таблица 11

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по ул. Маршала Жукова |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.11. Строительство автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | развитие маршрутов общественного транс-порта, повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенный автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 1,9 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2021 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 515672,500 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего 515672,500 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 18048,500 тыс. руб., в том числе: 4512,100 тыс. руб., бюджет города Перми; 13536,400 тыс. руб., бюджет Пермского края; 2020 год – 348812,000 тыс. руб., в том числе: 87203,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 261609,00 тыс. руб., бюджет Пермского края; 2021 год – 148812,000 тыс. руб., в том числе: 37203,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 111609,000 тыс. руб., бюджет Пермского края |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 1,9 |  | 2020 |
|  | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,9 |  | 2021 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 № 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2019 год |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2020-2021 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2021 год |  |

Таблица 12

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по ул. Углеуральской |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.12. Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети по ул. Углеуральской; оптимизация транспортных потоков, развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенный автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию – 0,9 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 110534,500 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 110534,500 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 22107,100 тыс. руб., в том числе: 5527,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 16580,100 тыс. руб., внебюджетные источники; 2020 год – 88427,400 тыс. руб., в том числе: 22107,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 66320,400 тыс. руб., бюджет Пермского края |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2020 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 № 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | подготовка документации по технико-экономическому обоснованию проекта |  |  | 2019 год |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2019-2020 годы |

Таблица 13

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | площадь Восстания. 2 этап |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.13. Реконструкция площади Восстания. 2 этап |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети площади Восстания и прилегающих улиц; оптимизация транспортных потоков; строительство ТПУ «Мотовилиха» |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, в от-ношении которой проведены работы по ре-конструкции, – 1,2 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2022 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2022 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 933333,300 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 933333,300 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 230075,000 тыс. руб., в том числе: 57518,800 тыс. руб., бюджет города Перми; 172556,200 тыс. руб., бюджет Пермского края; 2021 год – 369925,000 тыс. руб., в том числе: 94486,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 275439,000 тыс. руб., бюджет Пермского края; 2022 год – 333333,300 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2020 |  |
|  | автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 1,2 | 2021 |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 | 2022 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 №10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2019-2020 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  | 2020-2022 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2022 год |

Таблица 14

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога от площади Карла Маркса до ул. Чкалова |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.14. Строительство автомобильной дороги от площади Карла Маркса до ул. Чкалова |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенный автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 1,2 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 46879,500тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 46879,500 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 46879,500 тыс. руб., в том числе: 11720,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 35159,500 тыс. руб., бюджет Пермского края |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2020 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 № 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2020 год |

Таблица 15

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до площади ЦКР |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.15. Реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до площади ЦКР |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети шоссе Космонавтов; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 1,6 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 8316,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 8316,000 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 8316,000 тыс. руб., в том числе: 2079,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 6237,000 тыс. руб., внебюджетные источники |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 № 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | подготовка документации по технико-экономическому обоснованию проекта |  |  | 2019 год |

Таблица 16

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | транспортная инфраструктура на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.16. Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение транспортной доступности к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных автомобильных дорог - 5 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы, 2019 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 39655,43485 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 39655,43485 тыс. руб., бюджет города Перми, в том числе: 2015 год – 4101,47010 тыс. руб.; 2016 год – 40,76475 тыс. руб.; 2018 год - 17756,600 тыс. руб., в том числе: 6140,600 тыс. руб. - бюджет города Перми; 11616,000 тыс. руб. - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2019 год – 17756,600 тыс. руб., бюджет города Перми; |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 2 | 2015 |  |
|  |  | ед. | 1 | 2016 |  |
|  |  | ед. | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проектной документации – 7/14-Пр-А; положительное заключение государственной экспертизы от 16.10.2015 № 59-1-5-0291-15 |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 № 12-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2019 год |

Таблица 17

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сети наружного освещения на улицах и дорогах города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.1. Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение нормативным освещением улиц и дорог города Перми, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных сетей наружного освещения – 91,66 км, в том числе: 2019 год – 13,89 км; 2020 год – 23,30 км; 2021 год – 26,57 км; 2022 год – 12,40 км; 2023 год – 15,50 км |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2023 годы |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2023 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 годы |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 278626,300 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 278626,300 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 36626,300 тыс. руб., бюджет города Перми; 2020 год – 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2021 год – 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2022 год – 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2023 год – 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | км | 2,17 | 2019 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок | км | 7,24 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пролетарской от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года; ул. Вильвенской; на проезде от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6 | км | 1,50 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Янаульской; ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной; ул. Ракитной от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской | км | 2,98 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома N 2 по ул. Токарной | км | 3,0 | 2020 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | км | 7,6 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне микрорайон Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта - Кравченко), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома N 2 до дома № 20 и от дома N 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома N 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | км | 7,9 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | км | 4,8 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашская до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома N 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорская 2-я, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | км | 8,6 | 2021 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | км | 7,29 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Василия Васильева | км | 4,08 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 | км | 2,6 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода | км | 4,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2 | км | 6,7 | 2022 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Фоминской | км | 1,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильных дорогах, ведущих к земельным участкам, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям в микрорайоне Заозерье | км | 4,7 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Январский (1 этап) | км | 10,0 | 2023 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Старые Водники, Судозавод | км | 5,5 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | ед. | 1 | 2019 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашская до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорская 2-я, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения Вышка-2 | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Василия Васильева | ед. | 1 | 2020 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Фоминской | ед. | 1 | 2021 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Январский (1 этап) | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Январский (2 этап) | ед. | 1 | 2022 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Старые Водники, Судозавод | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат | ед. | 1 | 2023 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кировский | ед. | 1 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 4.07.2018 № 59-1-1-3-0081-18, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 13.08.2018 № 59-1-0165-18 на объект капитального строительства «Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок» |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 № 8 |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 № 12-БК |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2019-2023 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2019-2023 годы |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ»

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Перм-благоустройство» | бюджет города Перми | 208209,900 | 205717,200 | 205730,200 | 206912,000 | 206912,000 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 9869, 700 | 9259, 500 | 9259, 500 | 9444, 100 | 9444, 100 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 10758, 600 | 10081, 900 | 10081, 900 | 10285, 200 | 10285, 200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 10505, 000 | 9852, 500 | 9852, 500 | 10051, 100 | 10051, 100 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9366, 700 | 8733, 400 | 8733, 400 | 8910, 200 | 8910, 200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 12538, 300 | 11879, 400 | 11879, 400 | 12118, 400 | 12118, 400 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 9965, 400 | 9334, 700 | 9334, 700 | 9523, 200 | 9523, 200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 10755, 000 | 10115, 900 | 10115, 900 | 10321, 000 | 10321, 000 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 5108, 700 | 4546, 100 | 4546, 100 | 4638, 800 | 4638, 800 |
|  | итого по ПНР | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | бюджет города Перми | 287077,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 287077,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 287077,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 287077,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 287077,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |

ТАБЛИЦА
показателей конечного результата

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 63,3 | 70,0 | 78,2 | 75,9 | 85,0 |
| - 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 6,0 | 5,7 | 5,8 | 5,6 | 6,5 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 36,2 | 36,9 | 37,6 | 38,3 | 38,9 |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 19,0 | 20,0 | 20,9 | 21,8 | 22,6 |
|  | доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 1,3 |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
|  | доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | - | - | 43 | 44 | 112 |
| - 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 80,4 | 81,4 | 82,7 | 84,2 | 84,9 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| - 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |
|  | доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» (согласно постановлению администрации города Перми от 06 ноября 2009 г. № 830 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми») | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

МЕТОДИКА 
расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» | Дп = (Пгар + Пввед) x 100 / Омд | Пгар – площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, межремонтный срок по которым не истек, кв. м; Пввед – площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, внутриквартальных проездов, в отношении которых в текущем году выполнен капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, строительство, кв. м; Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, кв. м | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ «Перм-благоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | - | Дсод = Павтодор x 100 / Омд | Павтодор – площадь проезжей части автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, кв. м; Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | управление внешнего благоустройства | - | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» | Дливн = (Пливн / Оавтодор) x 100 | Пливн – протяженность автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, км; Оавтодор – общая протяженность автомобильных дорог местного значения города Перми 1-3 эксплуатационной категории содержания, км | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ «Перм-благоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | Дрем = (Прем / Омд) x 100 | Прем – площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв. м; Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | управление внешнего благоустройства | запрос информации от территориальных органов администрации города Перми (заказчики работ – МКУ «Благоустройство района») | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | - | Дпас = (Ппас / Оавтодор) x 100 | Ппас – протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, км; Оавтодор – общая протяженность автомобильных дорог местного значения города Перми, км | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ «Перм-благоустройство», территориальных органов | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | - | Дпеш.зон = (Ппеш.зон / Опеш.зон) x 100 | Ппеш.зон – площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в текущем году, кв. м; Опеш.зон – общая площадь пешеходных зон в границах городского округа, кв. м | управление внешнего благоустройства | запрос информации от территориальных органов администрации города Перми | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | - | Двнпр = Пвнпр / Овнпр x 100 | Пвнпр – площадь проезжей части внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности, находящихся в нормативном состоянии, кв. м; Овнпр – площадь проезжей части внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности, кв. м | МКУ «Благоустройство района» | отчетная документация | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | Дкап = (Пкап / Омд) x 100 | Прем – площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв. м; Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ «Перм-благоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | - | согласно пункту 3.7 постановления администрации города Перми от 24 сентября 2008 г. № 938 «Об утверждении Регламента организации наружного освещения улиц города Перми» горение светильников должно обеспечиваться в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12 мая 1988 г. № 120 «Об утверждении и введении в действие «Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» | - | управление внешнего благоустройства, МКУ «Перм-благоустройство» | ежемесячные выездные проверки в рамках осуществления контроля за работой МУП НО г. Перми «Гор-свет», выполняющего работы по содержанию и ремонту муниципальных сетей наружного освещения | ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным |
| 10 | Количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | - | количество зданий, в отношении которых завершены работы по архитектурной подсветке фасада | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Перм-благоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | количество объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по реконструкции, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Перм-благоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | количество объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по строительству, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Перм-благоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» | Досвещ = (Посвещ / Оупн) x 100 | Посвещ – протяженность улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, км; Оупн – общая протяженность улиц, проездов, набережных, км | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ «Перм-благоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | - | количество объектов, в отношении которых завершены работы по строительству сетей наружного освещения, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Перм-благоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» (согласно постановлению администрации города Перми от 06 ноября 2009 г. № 830 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми») | % | - | Дучр = (Кучр / Оучр) x 100 | Кучр – количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно», ед.; Оучр – общее количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, ед. | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ «Перм-благоустройство», МКУ «Благоустройство района» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |