19.10.2018

783

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 868 (в ред. от 25.12.2017 № 1184, от 05.04.2018 № 213, от 14.05.2018 № 293, от 21.08.2018 № 543, от 10.09.2018 
№ 581, от 24.09.2018 № 627).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и действует до 31 декабря 2018 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми                                                                                Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 19.10.2018 № 783

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную

постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 868

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2039526,207 | 1730530,204 | 1724678,447 |
|  | бюджет города Перми | 499430,818 | 732680,700 | 730333,100 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 349037,431 | 22000,000 | 22000,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5513,137 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 458024,875 | 280935,955 | 282156,671 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 3315,596 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 36078,535 | 82501,992 | 86360,019 |
|  | внебюджетные источники | 688125,815 | 612411,557 | 603828,657 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1145795,546 | 775352,400 | 812594,900 |
|  | бюджет города Перми | 280623,913 | 422933,800 | 468759,200 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 327037,431 | 0,0 | 0,0 |
|  | софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5513,137 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 230635,469 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 3315,596 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 298670,000 | 352418,600 | 343835,700 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 31889,711 | 32023,300 | 32023,300 |
|  | бюджет города Перми | 31889,711 | 32023,300 | 32023,300 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 861840,950 | 923154,504 | 880060,247 |
|  | бюджет города Перми | 186917,194 | 277723,600 | 229550,600 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 227389,406 | 280935,955 | 282156,671 |
|  | бюджет Российской Федерации | 36078,535 | 82501,992 | 86360,019 |
|  | внебюджетные источники | 389455,815 | 259992,957 | 259992,957 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете (%) | 7,2 | 3,0 | 5,8 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу (тыс. кв. м) | 16,6 | 9,0 | 20,8 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия (ед.) | 1002 | 422 | 812 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» изложить 
в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | бюджет города Перми | 280623,913 | 422933,800 | 468759,200 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 327037,431 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5513,137 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 230635,469 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 3315,596 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 298670,000 | 352418,600 | 343835,700 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  | 847125,546 | 422933,800 | 468759,200 |
| 1.1.2 | Задача. Переход к развитию застроенных территорий города Перми |  | 298670,000 | 352418,600 | 343835,700 |
| 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми | бюджет города Перми | 31889,711 | 32023,300 | 32023,300 |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  | 31889,711 | 32023,300 | 32023,300 |
| 1.3 | Подпрограмма. Повышение доступности жилья | бюджет города Перми | 186917,194 | 277723,600 | 229550,600 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 227389,406 | 280935,955 | 282156,671 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 36078,535 | 82501,992 | 86360,019 |
|  |  | внебюджетные источники | 389455,815 | 259992,957 | 259992,957 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | 349576,052 | 524614,267 | 491441,550 |
| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  | 512264,898 | 398540,237 | 388618,697 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 2039526,207 | 1730530,204 | 1724678,447 |
|  |  | бюджет города Перми | 499430,818 | 732680,700 | 730333,100 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 349037,431 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5513,137 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 458024,875 | 280935,955 | 282156,671 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 3315,596 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 36078,535 | 82501,992 | 86360,019 |
|  |  | внебюджетные источники | 688125,815 | 612411,557 | 603828,657 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 2039526,207 | 1730530,204 | 1724678,447 |
|  |  | бюджет города Перми | 499430,818 | 732680,700 | 730333,100 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 349037,431 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5513,137 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 458024,875 | 280935,955 | 282156,671 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 3315,596 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 36078,535 | 82501,992 | 86360,019 |
|  |  | внебюджетные источники | 688125,815 | 612411,557 | 603828,657 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного 
для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | УЖО | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 23,5 | 14,3 | 14,3 | бюджет города Перми | 62572,875 | 23792,700 | 23792,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62572,875 | 23792,700 | 23792,700 |

3.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 831236,246 | 83386,600 | 464612,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 276544,150 | 83386,600 | 464612,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 324040,086 | 0,0 | 0,0 |
|  | софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5513,137 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 221823,277 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 3315,596 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строки 1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства | УЖО | количество видов работ, связанных с жилищным фондом, выполненных для обеспечения реализации программы | ед. | 7 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 2483,663 | 2529,600 | 2618,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УИТ | количество информационных систем, подлежащих функциональному развитию и сопровождению | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 1580,100 | 1617,600 | 1528,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4063,763 | 4147,200 | 4147,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4063,763 | 4147,200 | 4147,200 |

3.4. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 847125,546 | 422933,800 | 468759,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 280623,913 | 422933,800 | 468759,200 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 327037,431 | 0,0 | 0,0 |
|  | софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5513,137 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 230635,469 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 3315,596 | 0,0 | 0,0 |

3.5. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1145795,546 | 775352,400 | 812594,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 280623,913 | 422933,800 | 468759,200 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 327037,431 | 0,0 | 0,0 |
|  | софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5513,137 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 230635,469 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 3315,596 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 298670,000 | 352418,600 | 343835,700 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 7,2 | 3,0 | 5,8 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу | тыс. кв. м | 16,6 | 9,0 | 20,8 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 1002 | 422 | 812 |

5. В приложении 1:

5.1. строки 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2, 1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Размещение муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | УЖО | 01.03.2018 | 30.08.2018 | количество извещений о проведении конкурентной закупки | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения муниципального заказа | УЖО | 10.05.2018 | 05.11.2018 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.3 | Приемка работ по сносу многоквартирных домов | УЖО | 01.06.2018 | 29.12.2018 | количество снесенных многоквартирных домов | ед. | 29 | бюджет города Перми | 23530,895 |
|  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 14,3 |  |  |

5.2. после строки 1.1.1.1.2.3 дополнить строками 1.1.1.1.2.4-1.1.1.1.2.10 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.4 | Проект на снос многоквартирного дома по адресу: ул. Гашкова, 28б | УЖО | 15.10.2018 | 10.11.2018 | количество проектов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.5 | Размещение муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу многоквартирного дома по адресу: ул. Гашкова, 28б | УЖО | 15.11.2018 | 30.11.2018 | количество извещений о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.6 | Заключение муниципального контракта по итогам размещения муниципального заказа по сносу многоквартирного дома по адресу: ул. Гашкова, 28б | УЖО | 01.12.2018 | 15.12.2018 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.7 | Приемка работ по сносу многоквартирного дома по адресу: ул. Гашкова, 28б | УЖО | 01.12.2018 | 29.12.2018 | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 6,8 | бюджет города Перми | 30934,084 |
| 1.1.1.1.2.8 | Размещение муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу многоквартирного дома по адресу: ул. Маршала Рыбалко, 7а | УЖО | 15.11.2018 | 30.11.2018 | количество извещений о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.9 | Заключение муниципального контракта по итогам размещения муниципального заказа по сносу многоквартирного дома по адресу: ул. Маршала Рыбалко, 7а | УЖО | 01.12.2018 | 15.12.2018 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.10 | Приемка работ по сносу многоквартирного дома по адресу: ул. Маршала Рыбалко, 7а | УЖО | 01.12.2018 | 29.12.2018 | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 2,4 | бюджет города Перми | 8007,896 |

5.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 62572,875 |
| --- | --- | --- |

5.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 831236,246 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 276544,150 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 324040,086 |
|  | софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5513,137 |
|  | бюджет Пермского края | 221823,277 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 3315,596 |

5.5. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Организация проведения технической инвентаризации, паспортизации и представления сведений об объектах градостроительной деятельности | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество объектов, в отношении которых проведены работы по технической инвентаризации, паспортизации и представлены сведения об объектах градостроительной деятельности | ед. | 216 | бюджет города Перми | 346,445 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.2 | Организация проведения оценки и экспертизы оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество оценочных отчетов | ед. | 209 | бюджет города Перми | 292,963 |

5.6. после строки 1.1.1.2.1.7 дополнить строкой 1.1.1.2.1.8 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.8 | Организация проведения экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | УЖО | 15.10.2018 | 28.12.2018 | количество проведенных экспертиз | ед. | 33 | бюджет города Перми | 99,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.7. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4063,763 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4063,763 |

5.8. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 847125,546 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 280623,913 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 327037,431 |
|  | софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5513,137 |
|  | бюджет Пермского края | 230635,469 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 3315,596 |

5.9. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1145795,546 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 280623,913 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 327037,431 |
|  | софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5513,137 |
|  | бюджет Пермского края | 230635,469 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 3315,596 |
|  | внебюджетные источники | 298670,000 |