24.10.2018

822

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Пермского края от 21 октября 2016 г. № 962-п «Об утверждении Правил предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края», от 14 марта 2018 г. № 110-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 г., в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2020 годы»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 28 марта 2018 г. № 184 (в ред. от 02.07.2018 № 447).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Романова С.И.

И.о. Главы города  Перми                                                                               В.Г. Агеев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 24.10.2018 № 822

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 28 марта 2018 г. № 184

1. В разделе «Паспорт программы» графу 2 строки «Основные показатели Программы» изложить в следующей редакции:

«в ходе реализации Программы планируется высвободить земельные участки общей площадью 198468,86 кв. м, переселить в благоустроенное жилье 3497 человек, освободить 59093,18 кв. м жилых помещений, расположенных 
в 130 многоквартирных домах, признанных аварийными после 01 января 2012 г.».

2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Необходимый объем финансирования Программы составляет 3250405,74509 тыс. руб., в том числе за счет средств:

бюджета Пермского края 1436686,21744 тыс. руб., в том числе:

на 2018 год – 221823,27674 тыс. руб.;

на 2019 год – 552034,00430 тыс. руб.;

на 2020 год – 662828,93640 тыс. руб.;

бюджета города Перми – 1813719,52765 тыс. руб., в том числе:

софинансирование:

на 2018 год – 222440,10630 тыс. руб.;

на 2019 год – 552034,00430 тыс. руб.;

на 2020 год – 662828,93640 тыс. руб.;

дополнительное финансирование:

2018 год – 58756,05302 тыс. руб.;

2019 год – 158261,80680 тыс. руб.;

2020 год – 159398,62083 тыс. руб.».

3. В пункте 4.2:

3.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Размер и объем долевого финансирования переселения

граждан из аварийного жилищного фонда

за счет средств бюджета Пермского края и бюджета города Перми

| Наименование | Размер и объем долевого финансирования (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | бюджет города Перми |
| 2018 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 50 | 50 |
| Размер долевого финансирования (тыс. руб.) | 221823,27674 | 222440,10630 |
| 2019 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 50 | 50 |
| Размер долевого финансирования (тыс. руб.) | 552034,00430 | 552034,00430 |
| 2020 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 50 | 50 |
| Размер долевого финансирования (тыс. руб.) | 662828,93640 | 662828,93640 |

3.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Размер дополнительного финансирования переселения граждан

из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города Перми

| Наименование | Бюджет города Перми (тыс. руб.), в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Размер финансирования расходов на оплату превышения общей площади жилых помещений, приобретаемых для переселения нанимателей, и общей площади, занимаемой нанимателями в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 58756,05302 | 158261,80680 | 159398,62083 |
| Итого | 58756,05302 | 158261,80680 | 159398,62083 |

4. В пункте 5.4 слова «переселить 2669 человек в благоустроенные жилые помещения из 105 аварийных многоквартирных домов» заменить словами «переселить 3497 человек в благоустроенные жилые помещения 
из 130 аварийных многоквартирных домов».

5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов на 2018-2020 годы

| № | Адрес многоквартирного дома (МКД) (улица, № дома) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения |  |  |  | Общая площадь высвобожденных земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего |  |  | Всего | объем долевого финансирования |  | дополнительное финансирование за счет бюджета города Перми |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств бюджета города Перми |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. |  | кв. м | кв. м | кв. м |  | руб. | руб. | руб. | кв. м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Екатерининская, 5 | 154 | 24.01.2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 1 | 1 | 146,90 | 1 | 0 | 1 | 27,40 | 0,00 | 27,40 | 1332681,20 | 666340,60 | 666340,60 |  | 1180,00 |
| 2 | Ул. Екатерининская, 7 | 155 | 24.01.2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 9 | 9 | 129,50 | 5 | 5 | 0 | 118,70 | 118,70 | 0,00 | 5773330,60 | 2886665,30 | 2886665,30 |  | 720,00 |
| 3 | Ул. Екатерининская, 9 | 157 | 24.01.2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 9 | 9 | 118,00 | 4 | 0 | 4 | 78,30 | 0,00 | 78,30 | 3808355,40 | 1904177,70 | 1904177,70 |  | 1180,00 |
| 4 | Ул. Достоевского, 11 | 152 | 24.01.2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 20 | 20 | 78,10 | 4 | 4 | 0 | 39,05 | 39,05 | 0,00 | 1899313,90 | 949656,95 | 949656,95 |  | 790,70 |
| 5 | Ул. Достоевского, 12 | 153 | 24.01.2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 13 | 13 | 132,10 | 9 | 9 | 0 | 132,10 | 132,10 | 0,00 | 6425079,80 | 3212539,90 | 3212539,90 |  | 1180,00 |
| 6 | Ул. Достоевского, 2 | 188, 189 | 06.12.2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 15 | 15 | 256,20 | 13 | 13 | 0 | 256,20 | 256,20 | 0,00 | 12461055,60 | 6230527,80 | 6230527,80 |  | 916,66 |
| 7 | Ул. Достоевского, 3 | 183 | 06.12.2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 10 | 10 | 183,10 | 3 | 0 | 3 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 3234427,00 | 1617213,50 | 1617213,50 |  | 679,00 |
| 8 | Ул. Достоевского, 3а | 182 | 06.12.2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 15 | 15 | 355,10 | 6 | 0 | 6 | 205,70 | 0,00 | 205,70 | 10004836,60 | 5002418,30 | 5002418,30 |  | 719,00 |
| 9 | Ул. Достоевского, 5 | 186 | 06.12.2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 10 | 10 | 111,90 | 4 | 1 | 3 | 111,90 | 17,30 | 94,60 | 5442592,20 | 2721296,10 | 2721296,10 |  | 709,00 |
| 10 | Ул. Достоевского, 6 | 185 | 06.12.2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 20 | 20 | 377,90 | 7 | 7 | 0 | 326,80 | 326,80 | 0,00 | 15894898,40 | 7947449,20 | 7947449,20 |  | 1139,00 |
| 11 | Ул. Достоевского, 7 | 184 | 06.12.2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 17 | 17 | 283,80 | 7 | 5 | 2 | 187,50 | 133,10 | 54,40 | 9119625,00 | 4559812,50 | 4559812,50 |  | 960,90 |
| 12 | Ул. Екатерининская, 17 | 191 | 06.12.2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 10 | 10 | 167,30 | 5 | 5 | 0 | 167,30 | 167,30 | 0,00 | 8137137,40 | 4068568,70 | 4068568,70 |  | 1070,00 |
| 13 | Ул. Екатерининская, 19 | 192 | 06.12.2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 12 | 12 | 214,20 | 3 | 2 | 1 | 157,40 | 106,70 | 50,70 | 7655621,20 | 3827810,60 | 3827810,60 |  | 863,00 |
| 14 | Ул. Екатерининская, 21 | 193 | 06.12.2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 42 | 42 | 324,50 | 6 | 0 | 6 | 262,80 | 0,00 | 262,80 | 12782066,40 | 6391033,20 | 6391033,20 |  | 1053,00 |
| 15 | Ул. Екатерининская, 23 | 194, 195 | 06.12.2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 19 | 19 | 296,50 | 5 | 2 | 3 | 160,00 | 60,70 | 99,30 | 7782080,00 | 3891040,00 | 3891040,00 |  | 691,00 |
| 16 | Ул. Екатерининская, 29 | 197 | 06.12.2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 19 | 19 | 224,90 | 6 | 3 | 3 | 224,90 | 120,60 | 104,30 | 10938686,20 | 5469343,10 | 5469343,10 |  | 804,00 |
| 17 | Ул. Клименко, 19 | 190 | 06.12.2012 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 3 | 3 | 64,90 | 4 | 4 | 0 | 64,90 | 64,90 | 0,00 | 3156606,20 | 1578303,10 | 1578303,10 |  | 459,00 |
| 18 | Ул. Пермская, 58 | 213 | 14.08.2014 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 38 | 38 | 340,00 | 9 | 5 | 4 | 288,10 | 133,10 | 155,00 | 14012607,80 | 7006303,90 | 7006303,90 |  | 421,20 |
| 19 | Ул. Пермская, 60 лит. В, С | 214, 215 | 14.08.2014 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 32 | 32 | 810,80 | 16 | 12 | 4 | 495,98 | 386,48 | 109,50 | 24123475,24 | 12061737,62 | 12061737,62 |  | 820,00 |
| 20 | Ул. Екатерининская, 60 | 203 | 24.01.2013 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 40 | 40 | 454,00 | 9 | 0 | 9 | 287,30 | 0,00 | 287,30 | 13973697,40 | 6986848,70 | 6986848,70 |  | 1323,00 |
| 21 | Ул. Екатерининская, 62 | СЭД-11-01-04-15 | 22.01.2016 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 11 | 11 | 256,90 | 6 | 5 | 1 | 245,60 | 229,80 | 15,80 | 11945492,80 | 5972746,40 | 5972746,40 |  | 820,00 |
| 22 | Ул. Екатерининская, 64 | 204 | 24.01.2013 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 45 | 45 | 387,60 | 10 | 1 | 9 | 226,00 | 19,50 | 206,50 | 10992188,00 | 5496094,00 | 5496094,00 |  | 453,00 |
| 23 | Ул. Карпинского, 9 | 17 | 05.02.2015 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 21 | 21 | 390,20 | 4 | 1 | 3 | 160,90 | 30,40 | 130,50 | 7825854,20 | 3912927,10 | 3912927,10 |  | 915,10 |
| 24 | Ул. Карпинского, 12 | СЭД-11-01-04-47 | 11.03.2016 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 24 | 24 | 427,10 | 12 | 9 | 3 | 314,00 | 232,70 | 81,30 | 15272332,00 | 7636166,00 | 7636166,00 |  | 911,20 |
| 25 | Ул. Карпинского, 18 | СЭД-11-01-04-123 | 04.07.2016 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 33 | 33 | 428,10 | 9 | 4 | 5 | 325,20 | 136,50 | 188,70 | 15817077,60 | 7908538,80 | 7908538,80 |  | 966,70 |
| 26 | Ул. Карпинского, 22 | СЭД-11-01-04-123 | 04.07.2016 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 8 | 8 | 427,90 | 6 | 2 | 4 | 214,40 | 95,50 | 118,90 | 10427987,20 | 5213993,60 | 5213993,60 |  | 966,70 |
| 27 | Ул. Карпинского, 1 | СЭД-11-01-04-194 | 14.12.2015 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 68 | 68 | 736,00 | 28 | 17 | 11 | 691,50 | 402,80 | 288,70 | 33633177,00 | 16816588,50 | 16816588,50 |  | 5500,00 |
| 28 | Ул. Карпинского, 3 | СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09 2017 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 49 | 49 | 664,35 | 34 | 20 | 14 | 664,35 | 448,85 | 215,50 | 32312655,30 | 16156327,65 | 16156327,65 |  | 1856,00 |
| 29 | Ул. Карпинского, 5 | СЭД-11-01-04-352 | 29.12.2016 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 29 | 29 | 751,70 | 18 | 11 | 7 | 405,90 | 248,20 | 157,70 | 19742164,20 | 9871082,10 | 9871082,10 |  | 1664,00 |
| 30 | Ул. Карпинского, 11 | СЭД-11-01-04-123 | 04.07.2016 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 31 | 31 | 389,60 | 8 | 1 | 7 | 241,10 | 14,10 | 227,00 | 11726621,80 | 5863310,90 | 5863310,90 |  | 2194,96 |
| 31 | Ул. Карпинского, 13 | СЭД-11-01-04-123 | 04.07.2016 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 22 | 22 | 395,60 | 9 | 4 | 5 | 275,50 | 98,90 | 176,60 | 13399769,00 | 6699884,50 | 6699884,50 |  | 2194,96 |
| 32 | Ул. Карпинского, 20 | СЭД-11-01-04-123 | 04.07.2016 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 11 | 11 | 423,80 | 9 | 7 | 2 | 389,80 | 284,50 | 105,30 | 18959092,40 | 9479546,20 | 9479546,20 |  | 966,70 |
| 33 | Ул. Папанинцев, 2 | 77 | 04.09.2014 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 9 | 9 | 216,50 | 3 | 3 | 0 | 107,50 | 107,50 | 0,00 | 5228585,00 | 2614292,50 | 2614292,50 |  | 907,00 |
| 34 | Ул. Папанинцев, 4 | 59 | 13.03.2014 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 27 | 27 | 218,10 | 5 | 0 | 5 | 218,10 | 0,00 | 218,10 | 10607947,80 | 5303973,90 | 5303973,90 |  | 1306,00 |
| 35 | Ул. Папанинцев, 6 | 82 | 02.10.2014 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 22 | 22 | 226,00 | 5 | 0 | 5 | 169,40 | 0,00 | 169,40 | 8239277,20 | 4119638,60 | 4119638,60 |  | 1129,00 |
| 36 | Ул. Углеуральская, 4 | 71 | 14.05.2014 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 32 | 32 | 620,60 | 12 | 9 | 3 | 303,10 | 226,80 | 76,30 | 14742177,80 | 7062674,12 | 7679503,68 |  | 1528,00 |
| 37 | Ул. Боровая, 3 | СЭД-11-01-04-106 | 10.06.2016 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 25 | 25 | 478,60 | 7 | 0 | 7 | 335,60 | 0,00 | 335,60 | 16322912,80 | 8161456,40 | 8161456,40 |  | 390,00 |
| 38 | Ул. Челюскинцев, 10 | б/н | 28.01.2013 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 29 | 29 | 541,60 | 13 | 6 | 7 | 379,50 | 153,60 | 225,90 | 18458121,00 | 9229060,50 | 9229060,50 |  | 1783,00 |
| 39 | Ул. Барамзиной, 25 | СЭД-11-01-04-106 | 10.06.2016 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 2 | 2 | 124,10 | 2 | 0 | 2 | 33,70 | 0,00 | 33,70 | 1454276,20 | 727138,10 | 727138,10 |  | 1055,00 |
| 40 | Ул. Папанинцев, 16 | 5 | 05.02.2015 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 23 | 23 | 880,70 | 20 | 17 | 3 | 787,60 | 650,50 | 137,10 | 38307288,80 | 19153644,40 | 19153644,40 |  | 1651,00 |
| 41 | Ул. Папанинцев, 18 | СЭД-11-01-04-30 | 10.02.2016 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 24 | 24 | 885,00 | 22 | 22 | 0 | 885,00 | 885,00 | 0,00 | 43044630,00 | 21522315,00 | 21522315,00 |  | 1651,00 |
| 42 | Ул. Углеуральская, 6 | 9 | 12.02.2014 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 28 | 28 | 427,00 | 9 | 6 | 3 | 365,20 | 243,30 | 121,90 | 17762597,60 | 8881298,80 | 8881298,80 |  | 1338,00 |
| 43 | Ул. Энгельса, 11 | СЭД-059-11-01-04-28 | 10.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 15 | 15 | 629,40 | 15 | 11 | 4 | 615,00 | 463,20 | 151,80 | 29912370,00 | 14956185,00 | 14956185,00 |  | 1344,00 |
| 44 | Ул. Энгельса, 12 | СЭД-11-01-04-181 | 30.08.2016 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 16 | 16 | 734,80 | 16 | 16 | 0 | 572,80 | 572,80 | 0,000 | 27859846,40 | 13929923,20 | 13929923,20 |  | 1398,00 |
| 45 | Ул. Энгельса, 13 1/2 | СЭД-059-11-01-04-42 | 05.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 10 | 10 | 384,70 | 10 | 9 | 1 | 384,70 | 342,80 | 41,90 | 18711038,60 | 9355519,30 | 9355519,30 |  | 1323,00 |
| 46 | Ул. Энгельса, 17 | СЭД-11-01-04-206 | 23.12.2015 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 7 | 7 | 517,40 | 4 | 3 | 1 | 180,30 | 124,20 | 56,10 | 8769431,40 | 4384715,70 | 4384715,70 |  | 2678,00 |
| 47 | Ул. Энгельса, 17а | СЭД-059-11-01-04-20 | 14.02.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 5 | 5 | 204,10 | 7 | 3 | 4 | 178,90 | 44,00 | 134,90 | 8701338,20 | 4350669,10 | 4350669,10 |  | 1455,00 |
| 48 | Ул. Энгельса, 19 | СЭД-059-11-01-04-38 | 05.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 22 | 22 | 509,90 | 13 | 12 | 1 | 509,90 | 455,20 | 54,70 | 24800516,20 | 12400258,10 | 12400258,10 |  | 2186,00 |
| 49 | Ул. Энгельса, 21 | СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 30 | 30 | 506,80 | 12 | 5 | 7 | 506,80 | 168,70 | 338,10 | 24649738,40 | 12324869,20 | 12324869,20 |  | 1507,00 |
| 50 | Ул. Локомотивная, 4 | СЭД-059-11-01-04-36 | 26.03.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 51 | 51 | 829,50 | 28 | 20 | 8 | 696,00 | 502,20 | 193,80 | 33852048,00 | 16926024,00 | 16926024,00 |  | 2147,00 |
| 51 | Ул. Подгорная, 70 | СЭД-11-01-04-84 | 24.04.2016 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 4 | 4 | 223,20 | 4 | 4 | 0 | 110,60 | 110,60 | 0,00 | 5379362,80 | 2689681,40 | 2689681,40 |  | 1503,00 |
| 52 | Ул. Красные Казармы, 18 | СЭД-11-01-04-63 | 25.03.2016 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 38 | 38 | 982,50 | 21 | 19 | 2 | 872,30 | 814,90 | 57,40 | 42426927,40 | 21213463,70 | 21213463,70 |  | 2774,00 |
| 53 | Ул. Красные Казармы, 19 | СЭД-11-01-04-17 | 26.01.2016 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 49 | 49 | 891,90 | 23 | 22 | 1 | 859,90 | 829,80 | 30,10 | 41823816,20 | 20911908,10 | 20911908,10 |  | 4247,00 |
| 54 | Ул. Краснофлотская, 17 | СЭД-11-01-04-161 | 09.10.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 8 | 8 | 532,30 | 8 | 8 | 0 | 532,30 | 532,30 | 0,00 | 25890007,40 | 12945003,70 | 12945003,70 |  | 1214,00 |
| 55 | Ул. Краснофлотская, 19 | СЭД-11-01-04-17 | 26.01.2016 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 42 | 42 | 602,90 | 29 | 28 | 1 | 602,90 | 584,20 | 18,70 | 29323850,20 | 14661925,10 | 14661925,10 |  | 1294,00 |
| 56 | Ул. Коминтерна, 12 | СЭД-11-01-04-17 | 26.01.2016 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 216 | 216 | 3540,90 | 139 | 133 | 6 | 3303,50 | 3184,60 | 118,90 | 160675633,00 | 80337816,50 | 80337816,50 |  | 5076,00 |
| 57 | Ул. Коминтерна, 14а | СЭД-11-01-04-169 | 04.08.2016 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 63 | 63 | 611,80 | 33 | 23 | 10 | 603,30 | 411,40 | 191,90 | 29343305,40 | 14671652,70 | 14671652,70 |  | 2736,46 |
| 58 | Ул. Максима Горького, 6 | СЭД-059-11-01-04-188 | 15.11.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 8 | 8 | 112,50 | 4 | 4 | 0 | 112,50 | 112,50 | 0,00 | 5471775,00 | 2735887,50 | 2735887,50 |  | 575,00 |
| 59 | Ул. Максима Горького, 54 | СЭД-059-11-01-04-210 | 30.11.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 9 | 9 | 254,40 | 4 | 4 | 0 | 254,40 | 254,40 | 0,00 | 12373507,20 | 6186753,60 | 6186753,60 |  | 356,00 |
| 60 | Ул. Бабушкина, 3 | СЭД-11-01-04-90 | 28.04.2016 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 10 | 10 | 478,40 | 10 | 5 | 5 | 385,60 | 194,50 | 191,10 | 18754812,80 | 9377406,40 | 9377406,40 |  | 1685,00 |
| 61 | Ул. Нытвенская, 5 | СЭД-11-01-04-194 | 14.12.2015 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 14 | 14 | 497,70 | 14 | 11 | 3 | 497,70 | 381,20 | 116,50 | 24207132,60 | 12103566,30 | 12103566,30 |  | 876,24 |
| 62 | Ул. Карпинского, 55 | 2 | 29.05.2012 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 21 | 21 | 628,30 | 14 | 12 | 2 | 549,70 | 462,90 | 86,80 | 26736308,60 | 13368154,30 | 13368154,30 |  | 1298,00 |
| 63 | Ул. Василия Каменского, 21 | СЭД-059-11-01-04-59 | 24.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 13 | 13 | 428,60 | 8 | 6 | 2 | 343,10 | 236,20 | 106,90 | 16687697,80 | 8343848,90 | 8343848,90 |  | 1031,00 |
| 64 | Ул. Гатчинская, 16 | СЭД-059-11-01-04-30 | 20.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 42 | 42 | 826,70 | 23 | 20 | 3 | 763,10 | 700,90 | 62,20 | 37115657,80 | 18557828,90 | 18557828,90 |  | 1229,00 |
| 65 | Ул. Детская, 4 | СЭД-059-11-01-04-41 | 04.04.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 33 | 33 | 707,30 | 20 | 16 | 4 | 499,50 | 393,50 | 106,00 | 24294681,00 | 12147340,50 | 12147340,50 |  | 1700,00 |
| 66 | Каслинский пер., 4 | 6 | 05.02.2015 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 9 | 9 | 386,60 | 6 | 6 | 0 | 235,80 | 235,80 | 0,00 | 11468840,40 | 5734420,20 | 5734420,20 |  | 774,00 |
| 67 | Каслинский пер., 8 | 50 | 25.02.2014 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 17 | 17 | 550,60 | 7 | 6 | 1 | 266,80 | 243,30 | 23,50 | 12976618,40 | 6488309,20 | 6488309,20 |  | 812,00 |
| 68 | Ул. Барамзиной, 21 | СЭД-059-11-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 2 | 2 | 115,00 | 2 | 0 | 2 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 5593370,00 | 2796685,00 | 2796685,00 |  | 804,00 |
| 69 | Ул. Папанинцев, 3 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 20 | 20 | 643,80 | 12 | 9 | 3 | 395,80 | 233,70 | 162,10 | 19250920,40 | 9625460,20 | 9625460,20 |  | 2129,30 |
| 70 | Ул. Энгельса, 9 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 36 | 36 | 468,80 | 10 | 8 | 2 | 468,80 | 379,00 | 89,80 | 22801494,40 | 11400747,20 | 11400747,20 |  | 996,00 |
| 71 | Ул. Энгельса, 13 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 22 | 22 | 501,30 | 12 | 9 | 3 | 501,30 | 391,30 | 110,00 | 24382229,40 | 12191114,70 | 12191114,70 |  | 2603,25 |
| 72 | Ул. Энгельса, 13а | СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 45 | 45 | 591,30 | 34 | 21 | 13 | 591,30 | 354,20 | 237,10 | 28759649,40 | 14379824,70 | 14379824,70 |  | 2603,25 |
| 73 | Ул. Барамзиной, 68 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 49 | 49 | 1502,00 | 33 | 32 | 1 | 1502,00 | 1449,20 | 52,80 | 73054276,00 | 36527138,00 | 36527138,00 |  | 2603,25 |
| 74 | Ул. Барамзиной, 44 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 21 | 21 | 453,70 | 10 | 9 | 1 | 453,70 | 401,90 | 51,80 | 22067060,60 | 11033530,30 | 11033530,30 |  | 1267,00 |
| 75 | Ул. Энгельса, 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 17 | 17 | 630,80 | 16 | 15 | 1 | 630,80 | 586,80 | 44,00 | 30680850,40 | 15340425,20 | 15340425,20 |  | 1389,00 |
| 76 | Ул. Боровая, 2а | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 18 | 18 | 721,10 | 14 | 12 | 2 | 469,00 | 395,60 | 73,40 | 22811222,00 | 11405611,00 | 11405611,00 |  | 2464,60 |
| 77 | Ул. Боровая, 20 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 72 | 72 | 1818,70 | 37 | 32 | 5 | 1096,80 | 839,40 | 257,40 | 53346158,40 | 26673079,20 | 26673079,20 |  | 3123,00 |
| 78 | Ул. Ползунова, 3б | б/н | 28.01.2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 27 | 27 | 493,60 | 18 | 16 | 2 | 493,60 | 430,50 | 63,10 | 24007716,80 | 12003858,40 | 12003858,40 |  | 766,00 |
| 79 | Ул. Ползунова, 5 | б/н | 28.01.2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 21 | 21 | 548,50 | 11 | 8 | 3 | 319,60 | 252,10 | 67,50 | 15544704,80 | 7772352,40 | 7772352,40 |  | 1473,00 |
| 80 | Ул. Ползунова, 5а | б/н | 28.01.2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 28 | 28 | 544,20 | 10 | 2 | 8 | 254,10 | 47,80 | 206,30 | 12358915,80 | 6179457,90 | 6179457,90 |  | 2038,00 |
| 81 | Ул. Овчинникова, 13б | б/н | 28.01.2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 35 | 35 | 498,70 | 13 | 10 | 3 | 462,40 | 313,70 | 148,70 | 22490211,20 | 11245105,60 | 11245105,60 |  | 785,00 |
| 82 | Ул. Мильчакова, 16 | б/н | 28.01.2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 49 | 49 | 744,80 | 16 | 16 | 0 | 744,80 | 744,80 | 0,00 | 36225582,40 | 18112791,20 | 18112791,20 |  | 2816,00 |
| 83 | Ул. Тавричанская, 18 | б/н | 28.01.2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 52 | 52 | 731,30 | 16 | 11 | 5 | 731,30 | 496,30 | 235,00 | 35568969,40 | 17784484,70 | 17784484,70 |  | 1386,00 |
| 84 | Ул. Тавричанская, 20 | б/н | 28.01.2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 38 | 38 | 489,20 | 10 | 5 | 5 | 389,20 | 146,60 | 242,60 | 18929909,60 | 9464954,80 | 9464954,80 |  | 881,00 |
| 85 | Ул. Тавричанская, 22 | б/н | 28.01.2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 37 | 37 | 494,50 | 12 | 8 | 4 | 417,50 | 270,10 | 147,40 | 20306365,00 | 10153182,50 | 10153182,50 |  | 1882,00 |
| 86 | Ул. Челюскинцев, 11 | б/н | 28.01.2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 24 | 24 | 532,90 | 7 | 3 | 4 | 242,20 | 130,00 | 112,20 | 11780123,60 | 5890061,80 | 5890061,80 |  | 2167,00 |
| 87 | Ул. Челюскинцев, 11а | б/н | 28.01.2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 15 | 15 | 546,80 | 4 | 4 | 0 | 115,60 | 115,60 | 0,00 | 5622552,80 | 2811276,40 | 2811276,40 |  | 757,00 |
| 88 | Ул. Барамзиной, 23а | 15 | 10.08.2012 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 38 | 38 | 433,10 | 10 | 3 | 7 | 355,80 | 74,20 | 281,60 | 17305400,40 | 8652700,20 | 8652700,20 |  | 5600,00 |
| 89 | Ул. Барамзиной, 27 | 42 | 20.01.2014 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 7 | 7 | 239,80 | 5 | 3 | 2 | 179,70 | 120,00 | 59,70 | 8740248,60 | 4370124,30 | 4370124,30 |  | 927,00 |
| 90 | Ул. Барамзиной, 27а | СЭД-11-01-04-189 | 23.09.2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 16 | 16 | 702,20 | 16 | 16 | 0 | 690,10 | 690,10 | 0,00 | 33565083,80 | 16782541,90 | 16782541,90 |  | 1588,00 |
| 91 | Ул. Барамзиной, 29а | СЭД-11-01-04-189 | 23.09.2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 24 | 24 | 631,10 | 16 | 14 | 2 | 631,10 | 549,20 | 81,90 | 30695441,80 | 15347720,90 | 15347720,90 |  | 1785,00 |
| 92 | Ул. Барамзиной, 60 | 2 | 22.01.2015 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 14 | 14 | 467,70 | 12 | 9 | 3 | 394,40 | 323,70 | 70,70 | 19182827,20 | 9591413,60 | 9591413,60 |  | 912,00 |
| 93 | Ул. Боровая, 14а | СЭД-11-01-04-186 | 15.09.2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 11 | 11 | 416,80 | 9 | 6 | 3 | 383,30 | 269,30 | 114,00 | 18642945,40 | 9321472,70 | 9321472,70 |  | 1084,00 |
| 94 | Ул. Боровая, 14 | СЭД-11-01-04-186 | 15.09.2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 12 | 12 | 394,30 | 7 | 5 | 2 | 349,00 | 259,20 | 89,80 | 16974662,00 | 8487331,00 | 8487331,00 |  | 975,00 |
| 95 | Ул. Детская, 8 | СЭД-11-01-04-106 | 10.06.2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 31 | 31 | 433,40 | 9 | 5 | 4 | 398,40 | 217,30 | 181,10 | 19377379,20 | 9688689,60 | 9688689,60 |  | 552,00 |
| 96 | Ул. Советская,128 | СЭД-11-01-04-31 | 10.02.2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 11 | 11 | 333,80 | 4 | 2 | 2 | 127,00 | 54,40 | 72,60 | 6177026,00 | 3088513,00 | 3088513,00 |  | 362,00 |
| 97 | Ул. Подгорная, 78 | 83 | 02.10.2014 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 17 | 17 | 483,80 | 5 | 3 | 2 | 204,90 | 120,20 | 84,70 | 9965926,20 | 4982963,10 | 4982963,10 |  | 1452,50 |
| 98 | Ул. Подгорная, 80 | СЭД-11-01-04-84 | 21.04.2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 7 | 7 | 557,60 | 5 | 5 | 0 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 7149786,00 | 3574893,00 | 3574893,00 |  | 1452,50 |
| 99 | Ул. Подгорная,82 | 84 | 02.10.2014 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 5 | 5 | 496,50 | 5 | 1 | 4 | 124,70 | 52,50 | 72,20 | 6065158,60 | 3032579,30 | 3032579,30 |  | 2309,00 |
| 100 | Комсомольский проспект, 89 | СЭД-11-01-04-169 | 04.08.2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 128 | 128 | 4240,50 | 86 | 82 | 4 | 2565,20 | 2456,70 | 108,50 | 124766197,60 | 62383098,80 | 62383098,80 |  | 2997,00 |
| 101 | Ул. Куйбышева, 39 | СЭД-11-01-04-72 | 03.04.2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 48 | 48 | 1415,90 | 26 | 20 | 6 | 989,80 | 809,20 | 180,60 | 48141892,40 | 24070946,20 | 24070946,20 |  | 3048,00 |
| 102 | Ул. Куйбышева, 80а | СЭД-11-01-04-29 | 10.02.2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 39 | 39 | 624,90 | 28 | 24 | 4 | 606,00 | 504,00 | 102,00 | 29474628,00 | 14737314,00 | 14737314,00 |  | 2000,00 |
| 103 | Ул. Куйбышева, 80б | 26 | 04.02.2015 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 39 | 39 | 627,70 | 28 | 26 | 2 | 581,70 | 532,60 | 49,10 | 28292724,60 | 14146362,30 | 14146362,30 |  | 2000,00 |
| 104 | Ул. Разгуляйская, 1 | 221 | 28.10.2014 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 8 | 8 | 99,50 | 5 | 5 | 0 | 99,50 | 99,50 | 0,00 | 4839481,00 | 2419740,50 | 2419740,50 |  | 964,00 |
| 105 | Ул. Разгуляйская 2-я, 23 | СЭД-059-11-01-04-93 | 30.06.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 6 | 222,30 | 7 | 7 | 0 | 222,30 | 222,30 | 0,00 | 10812227,40 | 5406113,70 | 5406113,70 |  | 450,00 |
| 106 | Ул. Разгуляйская 2-я, 1 / ул. Суксунская, 7 | СЭД-11-01-04-18 | 26.01.2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 12 | 12 | 137,60 | 3 | 2 | 1 | 78,30 | 64,50 | 13,80 | 3808355,40 | 1904177,70 | 1904177,70 |  | 100,60 |
| 107 | Ул. Пермская, 1а | СЭД-059-11-01-04-146 | 11.09.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 23 | 23 | 139,50 | 8 | 8 | 0 | 139,50 | 139,50 | 0,00 | 6785001,00 | 3392500,50 | 3392500,50 |  | 905,00 |
| 108 | Ул. Пермская, 1б | СЭД-11-01-04-195 | 15.12.2015 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 6 | 297,90 | 3 | 2 | 1 | 91,50 | 52,50 | 39,00 | 4450377,00 | 2225188,50 | 2225188,50 |  | 850,00 |
| 109 | Ул. Монастырская, 75 | СЭД-11-01-04-22 | 28.01.2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 14 | 14 | 260,50 | 5 | 5 | 0 | 260,50 | 260,50 |  | 12670199,00 | 6335099,50 | 6335099,50 |  | 496,00 |
| 110 | Шоссе Космонавтов, 23 | 12 | 02.07.2014 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 21 | 21 | 190,00 | 6 | 3 | 3 | 190,00 | 88,60 | 101,40 | 9241220,00 | 4620610,00 | 4620610,00 |  | 950,00 |
| 111 | Шоссе Космонавтов, 25 | 13 | 02.07.2014 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 33 | 33 | 629,20 | 15 | 12 | 3 | 589,30 | 423,50 | 165,80 | 28662373,40 | 14331186,70 | 14331186,70 |  | 950,00 |
| 112 | Ул. Пушкина, 30 | СЭД-11-01-04-198 | 16.12.2015 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 9 | 9 | 179,80 | 3 | 3 | 0 | 135,60 | 135,60 | 0,00 | 6595312,80 | 3297656,40 | 3297656,40 |  | 760,00 |
| 113 | Каслинский пер., 12 | СЭД--11-01-04-31 | 10.02.2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 10 | 10 | 540,30 | 7 | 5 | 2 | 329,50 | 220,60 | 108,90 | 16026221,00 | 8013110,50 | 8013110,50 |  | 838,00 |
| 114 | Ул. Переселенческая, 105 | СЭД--11-01-04-65 | 31.03.2016 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 27 | 27 | 443,30 | 11 | 5 | 6 | 345,00 | 167,30 | 177,70 | 16780110,00 | 8390055,00 | 8390055,00 |  | 1356,00 |
| 115 | Ул. Углеуральская, 21 | СЭД-059-11-01-04-29 | 16.03.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 48 | 48 | 1046,10 | 24 | 22 | 2 | 1050,50 | 985,00 | 65,50 | 51094219,00 | 25547109,50 | 25547109,50 |  | 2836,00 |
| 116 | Ул. Папанинцев, 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 33 | 33 | 518,70 | 14 | 13 | 1 | 518,70 | 497,30 | 21,40 | 25228530,60 | 12614265,30 | 12614265,30 |  | 1210,00 |
| 117 | Ул. Папанинцев, 21 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 47 | 47 | 1009,70 | 39 | 35 | 4 | 874,60 | 697,80 | 176,80 | 42538794,80 | 21269397,40 | 21269397,40 |  | 1644,00 |
| 118 | Ул. Василия Каменского, 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 25 | 25 | 912,00 | 17 | 15 | 2 | 585,30 | 521,10 | 64,20 | 28467821,40 | 14233910,70 | 14233910,70 |  | 1848,00 |
| 119 | Ул. Энгельса, 23 | СЭД-059-11-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 53 | 53 | 1577,80 | 49 | 45 | 4 | 1577,80 | 1504,40 | 73,40 | 76741036,40 | 38370518,20 | 38370518,20 |  | 2603,25 |
| 120 | Ул. Боровая, 22 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 64 | 64 | 1488,10 | 39 | 35 | 4 | 983,70 | 827,40 | 156,30 | 47845200,60 | 23922600,30 | 23922600,30 |  | 2645,00 |
| 121 | Каслинский пер., 10а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 61 | 61 | 1089,90 | 37 | 33 | 4 | 735,40 | 640,50 | 94,90 | 35768385,20 | 17884192,60 | 17884192,60 |  | 3268,80 |
| 122 | Ул. Василия Каменского, 26 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 39 | 39 | 698,90 | 19 | 19 | 0 | 698,90 | 698,90 | 0,00 | 33993098,20 | 16996549,10 | 16996549,10 |  | 1313,49 |
| 123 | Ул. Василия Каменского, 28 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 24 | 24 | 674,00 | 17 | 15 | 2 | 406,40 | 305,30 | 101,10 | 19766483,20 | 9883241,60 | 9883241,60 |  | 1800,00 |
| 124 | Ул. Василия Каменского, 30 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 12 | 12 | 634,80 | 12 | 12 | 0 | 634,80 | 634,80 | 0,00 | 30875402,40 | 15437701,20 | 15437701,20 |  | 1617,00 |
| 125 | Ул. Василия Каменского, 32 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 13 | 13 | 637,00 | 13 | 13 | 0 | 416,60 | 416,60 | 0,00 | 20262590,80 | 10131295,40 | 10131295,40 |  | 1466,00 |
| 126 | Ул. Василия Каменского, 32а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 41 | 41 | 647,50 | 27 | 25 | 2 | 647,50 | 624,20 | 23,30 | 31493105,00 | 15746552,50 | 15746552,50 |  | 2349,00 |
| 127 | Ул. Василия Каменского, 36 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 28 | 28 | 988,60 | 21 | 19 | 2 | 675,80 | 608,00 | 67,80 | 32869560,40 | 16434780,20 | 16434780,20 |  | 1792,00 |
| 128 | Ул. Углеуральская, 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 29 | 29 | 621,20 | 16 | 13 | 3 | 429,60 | 274,50 | 155,10 | 20894884,80 | 10447442,40 | 10447442,40 |  | 1716,00 |
| 129 | Ул. Переселенческая, 113 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 45 | 45 | 765,80 | 26 | 21 | 5 | 765,80 | 683,00 | 82,80 | 37246980,40 | 18623490,20 | 18623490,20 |  | 2300,00 |
| 130 | Ул. Карпинского, 10 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 12 | 12 | 652,70 | 12 | 10 | 2 | 652,70 | 556,9 | 95,8 | 31746022,60 | 15873011,30 | 15873011,30 |  | 2418,59 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | 3497 | 3497 | 74612,75 | 1872 | 1484 | 388 | 59093,18 | 46435,88 | 12657,30 | 3250405745,09 | 1436686217,44 | 1437303047,00 | 376416480,65 | 198468,86 |

6. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

- «ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- выполнения муниципальной адресной программы

- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| - Год | - Расселенная площадь |  |  |  | - Количество переселенных жителей |  |  |  | - Общая площадь высвобожденных земельных участков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - всего | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - всего | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - всего |
|  | - кв. м | - кв. м | - кв. м | - кв. м | - чел. | - чел. | - чел. | - чел. | - кв. м | - кв. м | - кв. м | - кв. м |
| - 2018 | - 9137,88 |  |  | - 9137,88 | - 838 |  |  | - 838 | - 45185,78 |  |  | - 45185,78 |
| - 2019 |  | - 22699,70 |  | - 22699,70 |  | - 1129 |  | - 1129 |  | - 67841,35 |  | - 67841,35 |
| - 2020 |  |  | - 27255,60 | - 27255,60 |  |  | - 1530 | - 1530 |  |  | - 85441,73 | - 85441,73 |
| - Итого | - 9137,88 | - 22699,70 | - 27255,60 | - 59093,18 | - 838 | - 1129 | - 1530 | - 3497 | - 45185,78 | - 67841,35 | - 85441,73 | - 198468,86 |