

Пермская городская Дума VI созыва

Р Е Ш Е Н И Е

№ 208

23.10.2018

**Об утверждении Программы комплексного развития социальной**

**инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы**

В соответствии с подпунктом 9 пункта 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»

Пермская городская Дума **р е ш и л а:**

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социальной политике.

Председатель

Пермской городской Думы Ю.А.Уткин

Глава города Перми Д.И.Самойлов

Верно

консультант
отдела делопроизводства аппарата

Пермской городской Думы Л.Я.Сиряченко-Полойко

 09.2018

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению

Пермской городской Думы

от 23.10.2018 № 208

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**ГОРОДА ПЕРМИ НА 2018-2022 ГОДЫ**

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

города Перми

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации,Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 |
| Заказчик Программы, его местонахождение | администрация города Перми, адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Разработчики Программы, их местонахождение | департамент социальной политики администрации города Перми, адрес: 614000, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 9,департамент образования администрации города Перми, адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 17,комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми, адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 27в,департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми, адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Цель Программы | достижение расчетного уровня обеспеченности населения города Перми услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры путем проектирования, строительства, приобретения в муниципальную собственность, реконструкции объектов социальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | 1. Анализ существующей сети объектов социальной инфраструктуры города Перми.2. Установление расчетного уровня обеспеченности населения города Перми услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры, предоставляемыми на объектах социальной инфраструктуры.3. Определение приоритетов развития социальной инфраструктуры города Перми.4. Определение механизмов достижения расчетного уровня обеспеченности населения города Перми услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры, предоставляемыми на объектах социальной инфраструктуры.5. Определение перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, приобретению в муниципальную собственность, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Перми.6. Мониторинг реализации перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Перми.7. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения города Перми услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 8 лет.2. Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.3. Доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста.5. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями на территории города Перми исходя из единовременной пропускной способности.6. Обеспеченность населения города Перми объектами культурного назначения.7. Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры (зданий муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта), доступных (частично доступных) для инвалидов и иных маломобильных групп населения |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | в целях реализации основной цели и задач Программы в 2018-2022 годах предусматриваются следующие мероприятия:строительство (приобретение в муниципальную собственность) не менее:9 зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений,6 зданий для размещения общеобразовательных учреждений,8 спортивных площадок (межшкольных стадионов),7 спортивных объектов,реконструкция:2 зданий для размещения общеобразовательных учреждений,2 зданий учреждения дополнительного образования,1 здания учреждения культуры |
| Сроки и этапы реализации Программы | срок реализации Программы 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2022 годов составляет 7034148,258 тыс. руб., в том числе по годам:2018 год– 1597881,438 тыс. руб.,2019 год – 1549539,011 тыс. руб.,2020 год – 1194719,409 тыс. руб.,2021 год – 2114766,100 тыс. руб.,2022 год – 577242,300 тыс. руб.Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Перми, бюджета Пермского края. Объемы финансирования подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 8 лет – 100 %.2. Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, – 44%.3. Доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций – 69 %.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста – 75 %.5. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями на территории города Перми исходя из единовременной пропускной способности – 48 %.6. Обеспеченность населения города Перми объектами культурного назначения на уровне нормативов и норм, установленных в методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965.7. Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры (зданий муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта), доступных (частично доступных) для инвалидов и иных маломобильных групп населения, – 23,8 %, в том числе:по отрасли «Образование» (от общего количества объектов в отрасли) – 25,1 %,по отрасли «Физическая культура и спорт» (от общего количества объектов в отрасли) – 12,1 %,по отрасли «Культура» (от общего количества объектов в отрасли) – 25,6 % |

**Часть I. Характеристика существующего состояния**

**социальной инфраструктуры**

**I. Описание социально-экономического состояния города Перми,**

**сведения о градостроительной деятельности города Перми**

Город Пермь входит в состав Приволжского федерального округа, является административным центром Пермского края. Площадь города Перми составляет 799,68 кв. км.

Основу экономики города Перми составляют промышленность, торговля и сфера услуг, транспорт, строительство. Доля промышленного производства составляет более 60 %. Значительное количество предприятий, оказывающих большое влияние на развитие экономики города, относится к отраслям тяжелой промышленности.

Территория города Перми включает 7 районов: Дзержинский, Индустриальный, Кировский, Ленинский, Мотовилихинский, Орджоникидзевский и Свердловский, являющихся внутригородскими административно-территориальными единицами.

Численность постоянного населения города Перми на 01.01.2017 составила 1048011 чел. (приложение 1).

За последние 6 лет численность населения города Перми увеличилась на 5,7 % (56,5 тыс. чел.). Плотность населения составляет 1311 чел. на 1 кв. км. Рост численности населения обусловлен как естественным, так и миграционным приростом. Естественный прирост населения в 2016 году составил 2993 чел., миграционный - 3206 чел.

Численность населения в районах города Перми распределена относительно равномерно, за исключением Ленинского района, на который приходится чуть более 5 % населения города Перми. Это объясняется небольшой территорией района и сосредоточением на ней основной доли культурно-досуговых центров, финансово-кредитных организаций, предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг и других учреждений города Перми.

В последние несколько лет наблюдается рост численности детского населения города Перми в возрасте от 0 до 18 лет. Численность населения в возрасте от 0 до 18 лет на 01.01.2017 составляет 225771 чел. Это 21 % от численности постоянного населения города Перми (приложение 2).

В городе Перми проводится последовательная работа по формированию системы градостроительного планирования и градостроительного регулирования застройки.

В настоящее время созданы все условия для устойчивого развития городской территории: разработаны, утверждены и реализуются важнейшие документы в сфере градостроительства, определяющие перспективные направления развития города Перми, – Генеральный план города Перми[[1]](#footnote-1), Правила землепользования и застройки города Перми[[2]](#footnote-2).

В целях реализации Генерального плана города Перми, на основании Правил землепользования и застройки города Перми осуществляется подготовка документации по планировке территории. В составе такой документации предусматривается, в том числе, схема развития улично-дорожной сети, транспортных сооружений, обеспечивается перспективное развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с проектируемой плотностью застройки. Данная градостроительная документация позволяет с учетом различных факторов развития и планировочных ограничений уточнить назначение территорий, выделить элементы планировочной структуры, установить параметры планируемого развития элементов планировочной структуры.

В 2017 году на территории города Перми введены 541,1 тыс. кв. м жилья. Свердловский, Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы города Перми - лидеры по вводу жилья.

Одним из наиболее значимых социальных показателей развития общества, ключевой характеристикой уровня благосостояния граждан, качества их жизни является обеспеченность населения жильем. На одного жителя города Перми на конец 2016 года приходилось 22,8 кв. м жилья.

Отдельное внимание уделяется деятельности, направленной на развитие социальной инфраструктуры города. В период 2011-2017 годов в городе Перми:

сданы в эксплуатацию следующие объекты социально-культурного назначения:

новое здание детского сада в Дзержинском районе,

новый корпус муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми в Ленинском районе,

7 спортивных залов и 19 спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях,

35 спортивных площадок,

физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа»;

приняты в муниципальную собственность на безвозмездной основе 2 здания для детских садов в Индустриальном и Свердловском районах;

приобретены в муниципальную собственность:

8 зданий детских садов в Свердловском, Индустриальном, Дзержинском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах,

1 здание школы в Дзержинском районе,

спортивный комплекс «Прикамье».

Образ и уровень жизни людей, их благосостояние определяют уровень развития социальной сферы. К социальной сфере относится сфера предоставляемых услуг в образовании, культуре, здравоохранении, физической культуре и массовом спорте. Основными задачами комплексной оценки уровня развития социальной инфраструктуры являются выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей объектов с нормативной потребностью, определение направлений по устранению сложившихся проблем.

**II. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры города Перми, сложившийся уровень обеспеченности**

**населения города Перми услугами в областях образования,**

**здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры**

В городе Перми имеется вся необходимая социальная инфраструктура - учреждения образования (дошкольного, общего, дополнительного), здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта.

Услуги населению города Перми в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры предоставляются как муниципальными учреждениями, так и немуниципальными (государственными и частными). В связи с этим обеспеченность населения города Перми услугами в указанных областях рассчитывается с учетом немуниципальной сети поставщиков услуг.

2.1. Характеристика существующего состояния сферы образования

На территории города Перми функционируют 414 организаций, оказывающих услуги в сфере образования. Сеть образовательных организаций представлена как муниципальными, так и немуниципальными учреждениями образования различных типов и видов.

Сеть муниципальных образовательных организаций включает 323 учреждения, в том числе 134 детских сада, 130 школ и 59 учреждений дополнительного образования.

Сеть немуниципальных образовательных организаций представлена 91 учреждением, в том числе 41 негосударственным детским садом, 3 государственными краевыми общеобразовательными учреждениями, 6 негосударственными школами, 6 государственными и 35 негосударственными учреждениями дополнительного образования.

§ 2.1.1. Дошкольное образование

2.1.1.1. Обеспеченность услугой дошкольного образования

Сеть образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, составила 175 учреждений, из которых:

134 – муниципальные дошкольные образовательные учреждения,

41 – негосударственные детские сады.

Кроме того, услуга дошкольного образования оказывается в 6 структурных подразделениях при общеобразовательных учреждениях.

Анализ обеспеченности детей в возрасте от 1 до 8 лет местами в учреждениях дошкольного образования показывает, что в 2017 году услугами дошкольного образования были охвачены 67948 детей дошкольного возраста, тогда как количество мест в детских садах в соответствии с их проектной мощностью составляет 59506. Это свидетельствует о переуплотненности дошкольных образовательных учреждений, которая в среднем по городу Перми составляет 114 %. Переуплотненность дошкольных образовательных учреждений наиболее выражена в Мотовилихинском (120 %), Индустриальном (119 %), Дзержинском (120 %) районах города Перми (приложение 3).

Охват детей в возрасте от 3 до 8 лет услугами дошкольного образования составляет 100 %. Однако обеспеченность детей в возрасте от 1 до 8 лет местами в детских садах составляет 66,6 %. В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 877, планируемое значение показателя «Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет» – 67,3 %.

Таким образом, для обеспечения достижения установленного значения показателя «Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет» необходимо расширение сети учреждений дошкольного образования различными способами.

Существует проблема неравномерности распределения муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории города Перми. В 5 районах города Перми (Индустриальный, Кировский, Ленинский, Орджоникидзевский, Свердловский) дети получают услугу дошкольного образования по месту жительства. В других районах места в учреждениях дошкольного образования предоставляются как по месту жительства, так и в иных районах города Перми. Так, в Дзержинском и Мотовилихинском районах местами в детских садах по месту жительства обеспечены все дети в возрасте от 4 до 7 лет. Детям в возрасте от 3 до 4 лет, проживающим в Дзержинском районе, предоставляются места в Кировском, Свердловском, Индустриальном и Ленинском районах. Дети в возрасте от 3 до 4 лет, проживающие в Мотовилихинском районе, получают услугу дошкольного образования в детских садах Орджоникидзевского и Свердловского районов.

Наиболее остро стоит проблема строительства новых зданий детских садов в следующих районах города Перми: Дзержинский район (микрорайоны Парковый, Центр, Мильчакова, Данилиха, ДКЖ, Заостровка, Комсомольский, Железнодорожный), Индустриальный район (микрорайон Ераничи), Кировский район (микрорайон Водники), Ленинский район (микрорайон Центр), Мотовилихинский район (микрорайоны – Вышка, Висим, Запруд, Городские горки, Ива, Садовый), Орджоникидзевский район (микрорайоны Левшино, Кислотные дачи, КамГЭС, ПДК, Гайва, Молодежный), Свердловский район (микрорайоны Владимирский, Центр, Юбилейный).

2.1.1.2. Состояние имущественного комплекса

Имущественный комплекс муниципальных детских садов представлен 262 зданиями (помещениями). В настоящее время все здания (помещения) находятся в нормативном состоянии. Однако большая часть зданий (помещений) дошкольных образовательных учреждений построена в период 1950-1990 годов, в связи с чем 44,3 % зданий (помещений) детских садов имеют износ более 60 % (приложение 4).

Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Обеспечена пешеходная и транспортная доступность муниципальных учреждений дошкольного образования.

56 зданий детских садов имеют на входе пандусы, подъемники либо вход в здание без препятствий. Таким образом, в 49 учреждениях дошкольного образования (36,6 % детских садов) обеспечена доступность в здание для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

2.1.1.3. Выводы

Действующая сеть учреждений дошкольного образования обеспечивает удовлетворение потребности в местах для детей в возрасте от 3 до 8 лет на 100 %.

Обеспеченность детей в возрасте от 1 года до 8 лет местами в детских садах составляет 66,6 %. Существует дефицит мест для детей ясельного возраста (от 1 года до 3 лет).

Существует проблема неравномерности распределения муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории города Перми.

Переуплотненность учреждений дошкольного образования составляет 114 %.

§ 2.1.2. Общее образование

2.1.2.1. Обеспеченность услугой общего образования

Сеть общеобразовательных учреждений представлена 139 общеобразовательными учреждениями, в том числе:

130 – муниципальные общеобразовательные учреждения,

6 – негосударственные общеобразовательные учреждения,

3 – государственные краевые общеобразовательные учреждения, находящиеся в ведомстве Министерства образования и науки Пермского края (государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Пермского края «Школа-интернат для детей с нарушением зрения», государственное краевое бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для детей с нарушением слуха и речи», краевое государственное бюджетное образовательное учреждение «Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением «Уральское подворье»). Общий контингент государственных краевых общеобразовательных учреждений – 933 обучающихся, из которых 90 % – дети, проживающие в Пермском крае.

Анализ сети учреждений общего образования показывает, что существующая сеть общеобразовательных учреждений в целом удовлетворяет потребности населения города Перми в получении услуги общего образования. Однако существуют микрорайоны, в которых требуется расширение сети общеобразовательных учреждений для удовлетворения спроса населения на услуги общего образования: микрорайоны Комсомольский, Данилиха, Светлый, Железнодорожный, Заостровка, Плоский (Дзержинский район), Новоплоский (Индустриальный район), Новый Январский, Крым (Кировский район), Разгуляй, Комплекс ПГТУ (Ленинский район), Ива, Костарево (Мотовилихинский район), Чапаевский, Заозерье (Орджоникидзевский район), Южный, поселок Новые Ляды (Свердловский район) (приложение 5).

Обучение в первую смену обеспечивается 69 % обучающихся, что соответствует прогнозному значению целевого показателя «Доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций», установленному в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов[[3]](#footnote-3) (далее – План мероприятий по реализации Стратегии СЭР). При этом Программой «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015
№ 2145-р, установлено, что к 2025 году 100 % школьников будут обучаться в одну смену.

По состоянию на 01.01.2018 услугу общего образования в муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждениях города Перми получали 114081 обучающийся, тогда как количество мест в школах для обучения в первую смену в соответствии с проектной мощностью общеобразовательных учреждений составляет 78723 (приложение 6).

В настоящее время 31 % школьников обучается во вторую смену. При этом аналогичный показатель по Российской Федерации составляет 24 %. Обучение в одну смену организовано в 21 общеобразовательном учреждении, что составляет 15,5 % от общего количества школ. Основной причиной отставания от общероссийских показателей является недостаток учебных площадей в общеобразовательных учреждениях города Перми.

2.1.2.2. Состояние имущественного комплекса

Имущественный комплекс муниципальных общеобразовательных учреждений представлен 178 зданиями (помещениями).

Все здания находятся в нормативном состоянии. Однако большая часть зданий (помещений) школ построена в период 1950-1970 годов, в связи с чем 43,8 % зданий (помещений) учреждений общего образования имеют износ более 60 % (приложение 4). При этом здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Перми (ул. Ивана Франко, 43) находится в аварийном состоянии и закрыто на реконструкцию.

Все муниципальные общеобразовательные учреждения имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Обеспечена пешеходная и транспортная доступность муниципальных учреждений общего образования.

В настоящее время 70 зданий (39,3 % зданий (помещений) в 67 общеобразовательных учреждениях (50,4 % школ) имеют на входе пандусы, подъемники либо вход в здание без препятствий, чем обеспечена доступность в здание для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

2.1.2.3. Выводы

Действующая сеть общеобразовательных учреждений в целом удовлетворяет потребности населения города Перми в получении услуги общего образования.

69 % школьников обучаются в первую смену.

§ 2.1.3. Дополнительное образование

2.1.3.1. Обеспеченность услугой дополнительного образования

На территории города Перми осуществляют деятельность 100 учреждений дополнительного образования художественно-эстетической, творческой, технической, языковой, физкультурно-спортивной направленности. Существующая сеть учреждений дополнительного образования представлена муниципальными и немуниципальными организациями, в том числе:

59 – муниципальные учреждения,

6 – государственные учреждения,

35 – негосударственные организации дополнительного образования.

Предоставление услуг дополнительного образования осуществляется не только непосредственно в организациях дополнительного образования, но и через широкую сеть клубов по месту жительства, являющихся их структурными подразделениями.

В 2017 году услугу дополнительного образования получали 70,1 % от общей численности детского населения города Перми в возрасте от 5 до 18 лет. При этом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» к 2020 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугой дополнительного образования должен составлять 70-75 % от общего числа детей данного возраста, 50 % из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Анализ обеспеченности учреждениями дополнительного образования показывает, что потребность в получении услуги дополнительного образования удовлетворяется. Распределение учреждений дополнительного образования по районам города Перми свидетельствует о том, что в таких районах города Перми, как Свердловский (микрорайоны Крохалева, Южный), Мотовилихинский (микрорайон Вышка-2), Индустриальный (микрорайон Авиагородок), учреждений дополнительного образования творческой направленности недостаточно.

В целом по городу Перми существует спрос на оказание услуг дополнительного образования технической и естественнонаучной направленностей. Однако существующая материально-техническая база учреждений дополнительного образования не позволяет значительно увеличить объем предоставления услуг указанных направлений.

В городе Перми осуществляют деятельность 8 музыкальных школ, 7 школ искусств и 1 художественная школа. Все указанные учреждения находятся в неспециализированных помещениях и зданиях, в связи с чем возникает потребность в строительстве концертного зала.

Кроме того, существующая сеть учреждений дополнительного образования спортивной направленности не позволяет в полной мере развивать специализированные виды спорта, так как спортивные школы размещены в переоборудованных подвальных помещениях или цокольных этажах жилых домов, что не соответствует нормам и техническим характеристикам спортивных объектов. В приспособленных помещениях осуществляют деятельность следующие муниципальные учреждения дополнительного образования спортивной направленности: МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо» г. Перми по ул. Крупской, 30; МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа армейского рукопашного боя» по ул. Елькина, 3а; МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивному ориентированию № 3» г. Перми по ул. Николая Быстрых, 17; МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Свердловского района» г. Перми по ул. Соловьева, 11. При этом для организации учебно-тренировочного процесса помещения арендуются либо занятия проводятся в спортивных залах общеобразовательных учреждений в свободное от уроков время.

Таким образом, для развития специализированных видов спорта необходимо строительство спортивных объектов, отвечающих современным требованиям.

2.1.3.2. Состояние имущественного комплекса

Имущественный комплекс муниципальных учреждений дополнительного образования включает 153 объекта, в том числе 137 зданий (помещений) и 16 спортивных сооружений.

В настоящее время все объекты находятся в нормативном состоянии. Большая часть объектов была введена в эксплуатацию до 1990 года, вследствие чего 27 % объектов имеют износ более 60 % (приложение 4). При этом одно здание (МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» г. Перми, ул. 1905 года, 2) находится в аварийном состоянии.

Лицензии на осуществление образовательной деятельности имеют 93 % муниципальных учреждений дополнительного образования.

Обеспечена пешеходная и транспортная доступность муниципальных учреждений дополнительного образования.

В 18 % учреждений дополнительного образования обеспечена доступность для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

2.1.3.3. Выводы

Обеспеченность детей в возрасте от 5 до 18 лет услугой дополнительного образования составляет 70,1 %.

Недостаточная база для развития специализированных видов спорта, а также оказания услуг дополнительного образования технической и естественнонаучной направленностей.

2.2. Характеристика существующего состояния сферы здравоохранения

2.2.1. Обеспеченность услугой по оказанию медицинской помощи населению

На территории города Перми функционируют 58 государственных учреждений здравоохранения Пермского края, имеющих региональное подчинение. Кроме того, имеются 4 федеральных учреждения здравоохранения: ФГБУЗ «Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства», ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю», ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», ФГБУЗ «Федеральный центр сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова». Также лицензия на оказание медицинской помощи выдана 950 частным медицинским организациям и индивидуальным предпринимателям.

Медицинская помощь детскому населению города Перми оказывается 5 детскими поликлиниками, 2 детскими больницами, имеющими в составе стационар и поликлинику, и 1 детским стационаром. Кроме того, на территории города Перми функционирует ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», имеющая в составе хирургический и педиатрический стационары и консультативную поликлинику. Санаторно-курортное лечение детей по различным профилям заболеваний осуществляют 3 детских санатория.

Медицинскую помощь взрослому населению города Перми оказывают 5 поликлиник, 7 стационаров, 3 больницы, имеющие в составе стационар и поликлинику.

На территории города Перми функционируют ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр», ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая психиатрическая больница», ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический диспансер», ГБУЗ ПК «Краевой кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ ПК «Врачебно-физкультурный диспансер», ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почета» Пермская краевая клиническая больница», ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер», ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», ГАУЗ ПК «Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн», ГКУЗ ПК «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф», ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Пермская краевая станция переливания крови».

Медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме жителям города Перми оказывает ГБУЗ ПК «Пермская городская станция скорой медицинской помощи».

Стоматологическую помощь оказывают 4 государственных стоматологических поликлиники.

2.2.2. Состояние имущественного комплекса

Имущественный комплекс учреждений здравоохранения по городу Перми представлен 556 зданиями и помещениями.

В структуре учреждений здравоохранения по городу Перми функционируют 21 больница, 5 диспансеров, 18 поликлиник и 14 учреждений, оказывающих прочие услуги в сфере здравоохранения (санатории, медицинские центры).

На основании распоряжения губернатора Пермской области от 05.12.2000 № 713-р «О государственном учете недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального значения» 17 зданий признаны объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры).

Средний процент износа по всем учреждениям здравоохранения города Перми составляет 31,64 %, 19 учреждений имеют объекты, износ которых составляет более 70 %.

В связи с нахождением в ограниченно работоспособном состоянии одного из зданий поликлиники города Перми запланировано строительство нового здания поликлиники на 400 посещений в смену, под которое выделен земельный участок по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 16.

Для обслуживания детского населения города Перми планируется строительство детских поликлиник в Свердловском, Мотовилихинском, Индустриальном и Кировском районах города Перми на 350 посещений в смену и в Орджоникидзевском районе города Перми на 200 посещений в смену.

С 01.07.2014 согласно распоряжению Правительства Пермского края от 19.12.2013 № 304-рп «Об обеспечении принятия муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Пермского края» все муниципальные учреждения здравоохранения были переданы из муниципальной собственности в государственную собственность Пермского края. Таким образом, развитие основных объектов здравоохранения, расположенных на территории города Перми (больниц, поликлиник), находится в ведении Пермского края.

2.2.3. Выводы

Действующая сеть медицинских организаций в целом удовлетворяет потребности населения города Перми в получении услуги по оказанию медицинской помощи.

Износ зданий по всем учреждениям здравоохранения города Перми составляет в среднем 31,64 %, 19 учреждений имеют объекты, износ которых составляет более 70 %.

2.3. Характеристика существующего состояния сферы культуры

2.3.1. Обеспеченность услугами в сфере культуры

В соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 (далее – распоряжение Министерства культуры РФ
№ Р-965) норматив обеспеченности населения города Перми организациями культуры рассчитывается исходя из минимально допустимого количества сетевых единиц.

Под «сетевой единицей» следует понимать организацию культуры независимо от формы собственности, оказывающую услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов.

На территории города Перми услуги в сфере культуры предоставляют населению 130 сетевых единиц.

Сеть организаций культуры представлена как муниципальными, так и немуниципальными учреждениями.

В структуре сети муниципальных учреждений функционируют 26 муниципальных учреждений культуры: 4 театра (МАУК города Перми «Пермский театр юного зрителя», МАУК города Перми «Пермский театр кукол», МБУК города Перми «Пермский театр «У Моста», МАУК города Перми «Театр «Балет Евгения Панфилова»), 12 клубных учреждений, МАУК города Перми «Пермский планетарий», МАУК города Перми «Пермский зоопарк», МБУК «Объединение муниципальных библиотек» (в составе учреждения 37 библиотек), МАУК города Перми «Городское концертное объединение», МАУК города Перми «Академический хор «Млада», МАУК «Городской центр охраны памятников» города Перми, МАУК города Перми «Центральный выставочный зал», МАУК города Перми «ПермьПарк» (в оперативном управлении учреждения находятся 4 места массового отдыха и реконструированная часть набережной реки Кама), МАУ «Агентство социокультурных проектов» города Перми, МАУ «Дворец молодежи» г. Перми.

Немуниципальная сеть организаций культуры включает как государственные (27 учреждений), так и негосударственные учреждения (42 учреждения).

В число государственных входят 4 клубных учреждения, 2 концертных объединения (ГАУК «Пермская краевая филармония», КГАУК «Пермский губернский оркестр»), 2 театра (КГАУК «Пермский академический Театр-Театр», в том числе - театр «Сцена-Молот»), ГКБУК «Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского»), 4 музея (ГКБУК «Пермский краеведческий музей» (состоит из 6 филиалов), ГАУК ПК «Мемориальный комплекс политических репрессий», ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея», КГАУ «Музей современного искусства»), 12 библиотек (ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина», ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак почета» краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького», Пермская ГБУК «Пермская краевая специальная библиотека для слепых», 9 общедоступных библиотек при высших учебных заведениях), КГАУК «Пермский государственный краевой киноцентр «Пермкино», КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики», ФФКП «Российская государственная цирковая компания» «Пермский государственный цирк».

Сеть негосударственных учреждений включает 8 клубных учреждений, 7 театров, 16 музеев, 2 концертных организации, 5 выставочных залов и галерей, 3 кинотеатра, ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького».

Анализ обеспеченности населения города Перми организациями культуры показывает, что уровень обеспеченности объектами сферы культуры в городе Перми соответствует нормативам, установленным распоряжением Министерства культуры РФ № Р-965 (приложение 7).

В целом на территории города Перми услуги в сфере культуры населению предоставляют: 49 библиотек, 25 музеев (в том числе – 15 ведомственных), 24 культурно-досуговых учреждения, 7 выставочных залов и галерей, 13 театров, 4 концертных творческих коллектива, 4 концертных зала, филармония, зоопарк, цирк, планетарий, а также 87 скверов и парков культуры, на территориях 29 из которых возможны организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Учреждения культуры условно можно разделить на 2 группы:

1. Учреждения культуры, которые в соответствии с нормативами, установленными распоряжением Министерства культуры РФ № Р-965 для административных центров и городских округов, должны быть представлены в индивидуальном или малочисленном количестве. Перечень таких учреждений представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Административно-территориальные уровни обеспечения услуг | Тип объекта | Обеспеченность тыс.чел. на населенный пункт | Количество сетевых единиц | Доступность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации | универсальная библиотека | административный центр с населением от 1 млн. чел. | 1 | транспортная доступность для жителей административного центра – в течение 1 часа |
| детская библиотека | 1 |
| библиотека для инвалидов по зрению | 1 |
| точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 2 |
| краеведческий музей | 1 |
| художественный музей | 1 |
| тематический музей | 1 |
| театр драматический | 1 |
| театр оперы и балета | 1 |
| театр кукол | 1 |
| театр юного зрителя | 1 |
| прочие театры по видамискусств | 3 |
| концертный зал | 2 |
| филармония | 1 |
| концертный творческий коллектив | 2 |
| цирк стационарный | 1 |
| дом (центр) народного творчества) | 1 |
| зоопарк (ботанический сад) | 1 |
| краеведческий музей | городской округ (независимо от количества населения) | 1 | транспортная доступность 30-40 минут |
| тематический музей | 1 |
| театр по видам искусств | 1 на 500 тыс.чел. |
| концертный зал | 1 |
| концертный творческий коллектив | 1 |
| цирковая площадка | 1 |
| зоопарк (ботанический сад) | 1 |

2. Учреждения культуры сетевого типа, необходимая численность которых в соответствии с нормативами, установленными распоряжением Министерства культуры РФ № Р-965, установлена для городских округов и зависит от численности населения. Перечень таких учреждений представлен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административно-территориальные уровни обеспечения услуг | Тип объекта | Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт | Количество сетевых единиц | Доступность |
| Субъект Российской Федерации | общедоступная библиотека  | городской округ  | 1 (на 20 тыс. чел.) | транспортная доступность 30-40 минут |
| детская библиотека  | 1 (на 10 тыс. детей) |
| дом культуры (учреждение культуры клубного типа) | 1 (на каждые 200 тыс. чел.) |
| парк культуры и отдыха | 1 (на 30 тыс. чел.) |

Проблема концентрации расположения сетевых учреждений культуры в центральных районах города Перми и их отсутствия в недавно созданных и застраивающихся микрорайонах, является проблемой транспортной доступности, а не фактом несоответствия нормативным требованиям по количеству сетевых единиц на определенное количество населения городского округа.

Существует потребность в культурно-досуговых учреждениях в отдаленных микрорайонах города Перми (Садовый, Ива, Юбилейный, Бахаревка, Железнодорожный), в театральном зале для МАУК города Перми «Театр «Балет Евгения Панфилова», концертной площадке для МАУК города Перми «Городское концертное объединение».

Город Пермь недостаточно обеспечен организациями культуры, оказывающими услуги кинопоказа, библиотеками.

В части киновидеопоказа на территории города Перми действуют 33 кинозала, что составляет 63 % от нормы обеспеченности, установленной распоряжением Министерства культуры РФ № Р-965. Существует потребность в кинозалах в отдаленных районах города (Кировский, Орджоникидзевский, Мотовилихинский районы).

Обеспеченность общедоступными библиотеками составляет 94,2 %, детскими библиотеками – 63,2% от установленных распоряжением Министерства культуры РФ № Р-965 нормативов. В рамках организации библиотечного обслуживания населения в городе Перми работают 49 библиотек, 40 из которых подключены к точкам доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. Существует потребность в библиотеках в отдаленных микрорайонах города Перми с численностью населения более 1000 человек, таких как Верхние Муллы, Висим, Кислотные дачи, Садовый, Краснова, Ива (приложение 8).

2.3.2.Состояние имущественного комплекса

Имущественный комплекс муниципальных учреждений культуры представлен 37зданиями и 37 помещениями, большинство из которых расположено на первых этажах жилых домов.

В настоящее время все здания и помещения находятся в нормативном состоянии (приложение 4).

Имеются замечания надзорных органов по отдельным элементам зданий, которые можно устранить только в ходе проведения ремонтно-реставрационных работ и комплексного капитального ремонта. Так, требуют капитального ремонта 5 зданий, находящихся в оперативном управлении МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова», МАУК «Театр юного зрителя», МАУК «Пермский городской дворец культуры имени М.И. Калинина», МАУК «Дворец культуры «Искра», МАУ «Агентство социокультурных проектов» города Перми. Необходима реконструкция 3 зданий, находящихся в оперативном управлении МАУ «Дворец молодежи» г. Перми, МАУК города Перми «Пермский планетарий», МАУК города Перми «Пермский театр кукол».

Предписания надзорных органов находятся в стадии исполнения у 4 муниципальных учреждений культуры: МАУК города Перми «Пермский театр кукол», МАУК «Пермский городской дворец культуры им. М.И. Калинина», МАУК «Пермский городской дворец культуры им.А.Г.Солдатова», МБУК «Клуб им. Златогорского».

Транспортная доступность муниципальных учреждений культуры обеспечена в соответствии с требованиями Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры РФ № Р-965.

Обеспечены доступной средой для инвалидов 4 учреждения (МАУК города Перми «Пермский зоопарк», МАУК города Перми «ПермьПарк», МАУ «Дворец молодежи» г. Перми, МАУК города Перми «Пермский театр кукол»), 14 учреждений частично доступны.

2.3.3.Выводы

В городе Перми достаточно развита инфраструктура объектов культурного назначения, учитывающая функциональное многообразие организаций культуры: библиотеки (в том числе – специализированные), культурно-досуговые учреждения, музеи, выставочные залы и галереи, театры, концертные залы, филармония, концертные коллективы, зоопарк, цирк, планетарий, парки культуры и отдыха.

В полном объеме не обеспечена нормативная потребность в кинозалах и общедоступных библиотеках.

В связи с нормативами по транспортной доступности существует потребность в культурно-досуговых учреждениях в отдаленных микрорайонах города Перми.

Необходима реконструкция трех и проведение ремонтно-реставрационных работ и капитальный ремонт пяти зданий учреждений культуры.

2.4. Характеристика существующего состояния сферы

физической культуры и массового спорта

2.4.1. Обеспеченность услугой в сфере физической культуры и массового спорта

На территории города Перми функционируют 156 организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и массового спорта. Сеть организаций физической культуры и массового спорта представлена как муниципальными, так и немуниципальными учреждениями.

Сеть муниципальных организаций состоит из 4 учреждений физической культуры и массового спорта, в которых осуществляется проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан. Немуниципальная сеть включает порядка 152 организаций физической культуры и массового спорта, представлена как государственными, так и негосударственными учреждениями.

В городе Перми функционируют 2 государственных учреждения спортивной направленности, подведомственных Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края: ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края», ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края».

Осуществляют деятельность 150 негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и массового спорта: спортивные клубы, фитнес-клубы, фитнес-студии. На территории города Перми функционируют профессиональные спортивные клубы: футбольный клуб «Амкар», женский футбольный клуб «Звезда-2005», баскетбольный клуб «Парма», волейбольный клуб «Прикамье», гандбольный клуб «Пермские медведи», хоккейный клуб «Молот». Также осуществляют деятельность такие частные спортивные организации, как ЧОУ «Академия тенниса», ООО «БМ», ООО «Олимпия», АНО ДО «Центр подготовки молодых футболистов «Амкар», ООО «MMA Center» (единоборства), ООО «Династия» (единоборства), частные шахматные клубы.

В городе Перми зарегистрированы 99 спортивных федераций по различным видам спорта.

Всего на территории города Перми культивируется около 100 видов спорта, включенных во всероссийский реестр видов спорта.

Анализ обеспеченности населения города Перми услугами физкультурно-спортивной направленности показывает достаточную представленность в городе Перми различных видов спорта. Вместе с тем дальнейшее развитие базовых и традиционных видов спорта, новых и набирающих популярность видов спорта сдерживается ввиду отсутствия специализированной инфраструктуры.

На территории города Перми по состоянию на 01.01.2018 функционируют 1375 спортивных объектов.

В настоящее время уровень обеспеченности населения города Перми спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (далее – ЕПС) составляет 46,2 %.

В городе Перми функционируют 668 плоскостных сооружений, включая межшкольные стадионы (приложение 9), 650 спортивных залов (приложение 10), 20 лыжных баз. Также существует проблема с доступностью для населения межшкольных стадионов и лыжных баз.

Население города Перми не в полном объеме обеспечено такими спортивными объектами, как плавательные бассейны, легкоатлетические манежи, крытые катки.

Обеспеченность плавательными бассейнами в соответствии с градостроительными нормативами[[4]](#footnote-4) составляет 9,5 %, ЕПС бассейнов – 589 чел./час (приложение 11). На территории города Перми должны функционировать 74 плавательных бассейна. В настоящее время в городе Перми осуществляют деятельность 7 плавательных бассейнов, соответствующих требованиям: ООО «Олимпия», ООО «БМ», ООО «Кама», спортивно-оздоровительный комплекс санаторий-профилакторий «Сосновый бор», бассейн ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации», бассейн в фитнес-клубе ООО «Икс-Фит Сервис».

Также имеются 11 бассейнов, размещенных на территории муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, доступ на которые ограничен.

Удовлетворяется потребность населения в бассейнах только в Свердловском и Индустриальном районах города Перми, на территории которых функционируют бассейны: ООО «БМ», ООО «Кама» (Свердловский район), ООО «Олимпия» (Индустриальный район). В Кировском, Ленинском, Дзержинском районах города Перми бассейны отсутствуют.

В настоящее время на территории города Перми функционируют 4 легкоатлетических манежа, которые находятся в Кировском, Свердловском и Дзержинском районах. Существует потребность в легкоатлетических манежах в Орджоникидзевском, Ленинском, Мотовилихинском и Индустриальном районах.

В городе Перми осуществляют деятельность 4 крытых катка (в Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском районах). Существует потребность в крытых катках в Кировском, Ленинском, Дзержинском и Орджоникидзевском районах.

2.4.2. Состояние имущественного комплекса

Имущественный комплекс муниципальных учреждений физической культуры и массового спорта представлен 34 объектами, в том числе 2 помещениями, 32 спортивными сооружениями.

В настоящее время все объекты находятся в нормативном состоянии. Износ более 60 % имеют 4 спортивных объекта, что составляет 11,8 % от общего числа объектов (приложение 4).

Все объекты спортивной инфраструктуры находятся в пределах транспортной доступности. В пешеходной доступности находятся только плоскостные спортивные сооружения.

В целях обеспечения доступности спортивных объектов для инвалидов и маломобильных групп населения установлены пандусы на 15 объектах.

В 2015 году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Обвинская, 9, который имеет все технические возможности для обеспечения доступа для маломобильных групп населения: пандус, лифт, туалет, поручни. В 2016 году проведена реконструкция Дворца спорта «Орленок», а именно, установлен пандус, оборудованы медицинский кабинет, вход на ледовую арену с реконструкцией мест для зрителей.

2.4.3. Выводы

Уровень обеспеченности населения города Перми спортивными сооружениями составляет 46,2 %.

Существует проблема доступности для населения межшкольных стадионов и лыжных баз.

Не обеспечена в полном объеме потребность в плавательных бассейнах, легкоатлетических манежах, крытых катках.

**III. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

**(в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного**

**состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры с учетом объема планируемого**

**жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями**

**на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации**

**объектов социальной инфраструктуры**

**3.1. Общие положения**

3.1.1. Формирование прогнозируемого спроса населения города Перми на услуги в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры и определение потребности в объектах социальной инфраструктуры осуществляется с учетом таких факторов, как демография, миграция населения, выбытие из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры и развитие территории.

3.1.2. Численность постоянного населения города Перми по состоянию на 01.01.2017 составила 1048,01 тыс. чел.

Анализ изменения численности населения города Перми за последние 5 лет показывает наличие положительной тенденции в демографической ситуации. Исходя из прогноза социально-экономического развития города Перми (далее – прогноз) численность постоянного населения города Перми к концу 2022 года увеличится на 3,2 % и составит 1082,16 тыс. чел. (приложение 12).

Рост численности населения обусловлен как естественным, так и миграционным приростом. Согласно прогнозу естественный прирост населения города Перми к концу 2022 года составит 18200 чел., миграционный – 15950 чел.

В соответствии с прогнозом в среднесрочном периоде ожидается сохранение рождаемости на уровне 15500 чел. в год с последующим ростом на 0,6 % в год. Это приведет к увеличению численности населения города Перми в возрасте от 0 до 18 лет на 35170 чел. к концу 2022 года.

3.1.3. В результате анализа состояния имущественного комплекса выявлено, что 32 % объектов социальной инфраструктуры города Перми имеют износ более 60 %. При этом все объекты находятся в нормативном состоянии. Выделение средств бюджета города Перми на приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми, на текущие и капитальные ремонты объектов социальной инфраструктуры позволит обеспечить сохранность имущественного комплекса на период реализации Программы и не допустить выбытие из сети объектов социальной инфраструктуры.

3.1.4. На основании выданных разрешений на строительство в период до 31.12.2022 застройка многоквартирными жилыми домами будет осуществляться во всех районах города. Наиболее активная застройка планируется в микрорайонах Балатово, Ераничи, Нагорный, Новоплоский (Индустриальный район), Центр, Комплекс ПГТУ (Ленинский район), Заостровка, ДКЖ, Данилиха, Центр, Мильчакова, Парковый, Комсомольский, Железнодорожный (Дзержинский район), Центральный, Судозавод, Водники (Кировский район), Центр, Октябрьский, Громовский, поселок Новые Ляды, Владимирский, Зеленое хозяйство, Юбилейный, Южный (Свердловский район), Ива, Запруд, Вышка-2, Вышка-1, Садовый, Рабочий поселок, Висим, Верхняя Курья (Мотовилихинский район), Левшино, КамГЭС, Гайва, Кислотные дачи, Молодежный, Голованово (Орджоникидзевский район).

3.1.5. Увеличение численности населения, развитие территории города Перми, а также наличие проблем, выявленных в результате анализа существующего состояния социальной инфраструктуры, влечет рост спроса на услуги в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры. В связи с этим требуется дальнейшее развитие социальной инфраструктуры города Перми, которое включает мероприятия по строительству, приобретению в муниципальную собственность, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Необходимость указанных мероприятий определяется на основании показателей обеспеченности населения объектами дошкольного, общего и дополнительного образования, физической культуры и массового спорта, культуры.

**3.2. Прогнозируемый спрос на услуги дошкольного образования**

3.2.1. Расчетный уровень обеспеченности услугой дошкольного образования определяется двумя показателями:

охват детей в возрасте от 3 до 8 лет услугой дошкольного образования[[5]](#footnote-5);

охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет[[6]](#footnote-6).

3.2.2. В соответствии с прогнозом численности детского населения в возрасте от 1 года до 8 лет по районам города Перми по состоянию на 31.12.2022 и фактическим уровнем обеспеченности местами в учреждениях дошкольного образования потребность в дополнительном количестве мест в детских садах представлена в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Район города Перми | Численность детского населения от 1 до 8 лет по состоянию на 31.12.2022, чел. | Количество мест в учреждениях дошкольного образования по состоянию на 01.01.2018, мест | Потребность по состоянию на 31.12.2022, мест |
| Дзержинский | 16967 | 9511 | 7456 |
| Индустриальный  | 17186 | 11445 | 5741 |
| Кировский  | 14159 | 8722 | 5437 |
| Ленинский  | 4321 | 2853 | 1468 |
| Мотовилихинский  | 20750 | 12225 | 8525 |
| Орджоникидзевский  | 12863 | 8761 | 4102 |
| Свердловский  | 21829 | 14431 | 7398 |
| Итого  | 108075\* | 67948 | 40127\* |

\*В расчете учитываются дети от 7 до 8 лет, не посещающие общеобразовательные учреждения.

Таким образом, к концу 2022 года требуется создание 40127 дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования для детей от 1 до 8 лет.

3.2.3. На период реализации Программы в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии СЭР приоритетом является достижение показателя по охвату детей в возрасте от 3 до 8 лет услугой дошкольного образования до 100 %.

3.2.4. Информация о потребности в дополнительных местах для детей с 3 до 8 лет по районам представлена в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Район города Перми | Прогноз численности детского населения в возрасте от 3 до 8 лет по состоянию на 31.12.2022, чел. | Количество мест в учреждениях дошкольного образования по состояниюна 01.01.2018, мест | Потребность по состоянию на 31.12.2022, мест |
| Дзержинский  | 12091 | 9511 | 2580 |
| Индустриальный  | 12251 | 11445 | 806 |
| Кировский  | 10092 | 8722 | 1370 |
| Ленинский  | 3080 | 2853 | 227 |
| Мотовилихинский  | 14790 | 12225 | 2565 |
| Орджоникидзевский  | 9169 | 8761 | 408 |
| Свердловский  | 15559 | 14431 | 1128 |
| Итого  | 77032 | 67948 | 9084\* |

\*В расчете учитываются дети от 7 до 8 лет, не посещающие общеобразовательные учреждения.

Таким образом, к концу 2022 года требуется создание 9084 дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования для детей от 3 до 8 лет.

3.2.5. Создание дополнительных мест необходимо в тех микрорайонах города Перми, в которых имеется наибольшая проблема доступности услуг дошкольного образования.

3.2.6. Информация по прогнозной обеспеченности услугой дошкольного образования представлена в таблице 5.

Таблица 5

| Район города Перми | Микрорайон\* | Количество мест в учреждениях дошкольного образования по состоянию на 01.01.2018, мест | Численность детей в возрасте от 3 до 8 лет по состоянию на 31.12.2022, чел. | Охват услугой дошкольного образования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский  | Парковый | 3113 | 4003 | 78 |
| Центральный | 898 | 1101 | 82 |
| Плоский | 500 | 738 | 68 |
| Заостровка | 397 | 497 | 80 |
| Пролетарский | 1563 | 1827 | 86 |
| Комсомольский | 974 | 1223 | 80 |
| Железнодорожный | 858 | 1102 | 78 |
| Светлый | 372 | 498 | 75 |
| Данилиха | 836 | 1102 | 76 |
| Индустриальный  | Балатово | 6284 | 6649 | 95 |
| Ераничи | 1304 | 1409 | 93 |
| Нагорный  | 2497 | 2771 | 90 |
| Новоплоский | 1360 | 1422 | 96 |
| Кировский  | Центр | 3543 | 4037 | 88 |
| Судозавод | 1042 | 1211 | 86 |
| Водники | 1541 | 1817 | 85 |
| Новый Январский | 1023 | 1211 | 84 |
| Победа | 923 | 1110 | 83 |
| Крым | 650 | 706 | 92 |
| Ленинский  | Центр | 2247 | 2416 | 93 |
| Комплекс ПГТУ | 308 | 332 | 93 |
| Разгуляй | 298 | 332 | 90 |
| Мотовилихинский  | Городские горки | 5445 | 6404 | 85 |
| Садовый | 1600 | 1679 | 95 |
| Ива | 0 | 221 | 0 |
| Рабочий поселок | 2007 | 2493 | 81 |
| Запруд | 327 | 428 | 76 |
| Вышка-2 | 2005 | 2491 | 80 |
| Вышка-1 | 60 | 79 | 76 |
| Висим | 727 | 933 | 78 |
| Верхняя Курья | 54 | 62 | 87 |
| Орджоникидзевский  | Гайва | 3710 | 3803 | 98 |
| Кислотные дачи | 1295 | 1325 | 98 |
| Водозабор | 60 | 67 | 90 |
| Левшино | 646 | 777 | 83 |
| Чапаевский | 224 | 228 | 98 |
| Молодежный | 1747 | 1811 | 96 |
| КамГЭС, ПДК | 212 | 227 | 93 |
| Голованово | 541 | 603 | 90 |
| Заозерье | 326 | 328 | 99 |
| Свердловский  | Крохалева | 2506 | 2645 | 95 |
| Центр | 3846 | 4265 | 92 |
| Октябрьский | 437 | 467 | 94 |
| Краснова | 1320 | 1400 | 94 |
| Громовский | 618 | 622 | 99 |
| Чкаловский | 771 | 778 | 99 |
| поселок Новые Ляды | 602 | 622 | 97 |
| Владимирский | 1684 | 1867 | 90 |
| Зеленое хозяйство | 1030 | 1089 | 95 |
| Юбилейный | 717 | 778 | 92 |
| Южный | 758 | 778 | 97 |
| Липовая гора | 142 | 156 | 91 |
| Голый Мыс | 0 | 92 | 0 |

\*Перечень микрорайонов определен исходя из обеспечения доступности услуг дошкольного образования, с учетом жилой застройки микрорайонов города Перми.

3.2.7. Анализ прогнозируемого уровня охвата услугой дошкольного образования по микрорайонам свидетельствует о дефиците мест в детских садах во всех микрорайонах города Перми.

3.2.8. По Дзержинскому району города Перми наименьший охват услугой дошкольного образования в связи с ростом численности детского населения прогнозируется в микрорайонах Парковый, Центральный, Плоский, Пролетарский, Комсомольский, Данилиха.

Прирост детского населения ожидается в связи с планируемым жилищным строительством в микрорайонах Парковый, Центральный, Данилиха, Светлый.

При этом отсутствуют земельные участки под строительство учреждений дошкольного образования в микрорайонах Центральный, Плоский, Пролетарский, Комсомольский.

Учитывая указанные факторы, на период реализации Программы планируется строительство детских садов в микрорайонах Парковый, Данилиха.

3.2.9. По Индустриальному району города Перми охват услугой дошкольного образования в среднем составляет 93 %, острая потребность в увеличении количества мест не прогнозируется. Также планируемое расширение сети учреждений дошкольного образования Дзержинского района обеспечит перевод детей в дошкольные учреждения по месту жительства и возможность устройства детей, проживающих в Индустриальном районе, в дошкольные учреждения в границах района.

3.2.10. В Кировском районе города Перми охват услугой дошкольного образования составляет в среднем 86 %, острая потребность в расширении сети дошкольных учреждений не прогнозируется. Учитывая активную жилую застройку, планируется капитальный ремонт детских садов в микрорайонах Центр, Крым, что позволит создать 250 дополнительных мест, а также строительство здания детского сада по ул. Байкальской.

3.2.11. В Ленинском районе города Перми охват услугой дошкольного образования составляет в среднем 93 %. Кроме того, дошкольные образовательные учреждения Ленинского района посещают дети, проживающие на смежной территории соседних районов: Дзержинского, Свердловского, Мотовилихинского. С учетом изложенного, потребность в расширении сети учреждений дошкольного образования на территории Ленинского района города Перми не прогнозируется.

3.2.12. По Мотовилихинскому району города Перми наименьший охват услугой дошкольного образования в связи с увеличением численности детского населения прогнозируется в микрорайонах Ива, Рабочий поселок, Запруд,
Вышка-2, Вышка-1, Висим.

Прирост детского населения ожидается в связи с планируемым жилищным строительством в микрорайонах Ива, Вышка-2, Вышка-1, Запруд.

Учитывая наличие сформированного земельного участка для размещения детского сада, на период реализации Программы планируются строительство дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Вышка-2, приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива. Также планируется безвозмездная передача в муниципальную собственность одного здания детского сада в микрорайоне Ива.

3.2.13. В Орджоникидзевском районе города Перми охват услугой дошкольного образования в среднем составляет 96 %. Существующая сеть дошкольных образовательных учреждений позволяет обеспечить услугой детей, проживающих на территории Орджоникидзевского района города Перми, а также детей, проживающих на смежных территориях (микрорайоны Вышка, Висим), за исключением микрорайона Левшино. Обеспеченность услугой дошкольного образования в микрорайоне Левшино составляет 83 %.

В микрорайоне Левшино планируется прием в муниципальную собственность здания детского сада, принадлежащего в настоящее время АО «РЖД», в результате чего будут созданы 180 мест.

3.2.14. В Свердловском районе города Перми охват услугой дошкольного образования составляет в среднем 93 %, острая потребность в расширении сети дошкольных учреждений не прогнозируется. Дети, проживающие на территории микрорайона Голый Мыс, обеспечены услугой дошкольного образования в детских садах прилегающих микрорайонов, а именно, Юбилейного, Южного и Владимирского.

Таким образом, учитывая активную жилую застройку в микрорайоне Центр Свердловского района города Перми, запланированы приобретение здания детского сада и безвозмездная передача в муниципальную собственность здания детского сада по ул. Революции.

3.2.15. Учитывая существующее состояние сети дошкольных образовательных учреждений, отсутствие земельных участков для строительства, а также планируемую застройку жилыми домами до конца 2022 года, строительство детских садов планируется в следующих микрорайонах города Перми: Парковый, Данилиха, Водники, Ива, Вышка-2, Центр (Свердловский район).

3.2.16. Также в целях обеспечения доступности услуги дошкольного образования планируется создание дополнительных мест путем восстановления групп и перепрофилирования помещений, имеющихся в учреждениях дошкольного образования. В рамках реализации муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 866, будет продолжена работа по восстановлению зданий дошкольных образовательных организаций. В 2019 году планируется дополнительно создать 125 мест за счет принятого из муниципальной казны и восстановленного здания МАДОУ «Детский сад № 261» по ул. Херсонской, 2, в 2020 году - 125 мест за счет завершения капитального ремонта аварийного здания МАДОУ «Детский сад № 4» по ул. Кировоградской, 45 а.

3.2.17. По состоянию на 01.01.2018 численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, составляет 41174 человека. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Перми по состоянию на 01.01.2021 численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, не посещающих учреждения дошкольного образования, составит 41335 человек. Для обеспечения детей данной возрастной категории услугой дошкольного образования необходимо создать 41335 мест. В настоящее время места для детей ясельного возраста предоставляются только детям льготной категории граждан (2508 человек). Вместе с тем реализуются мероприятия по созданию мест для детей в возрасте до 3 лет путем строительства новых зданий детских садов с ясельными группами, а также путем открытия новых групп в существующих муниципальных детских садах за счет капитального ремонта зданий и перепрофилирования помещений.

В период реализации Программы планируется создание 1705 мест для детей ясельного возраста.

3.2.18. В целях повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2018 № 187[[7]](#footnote-7) утверждены правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

3.2.19. За счет привлечения средств федерального бюджета в городе Перми планируется строительство двух зданий дошкольных образовательных учреждений с группами для детей в возрасте до 3 лет:

детский сад по ул. Чернышевского, 17в на 120 мест (в том числе 20 мест для детей в возрасте до трех лет),

детский сад по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной на 280 мест (в том числе 100 мест для детей в возрасте до трех лет).

3.2.20. Также планируется открытие ясельных групп в существующих муниципальных детских садах. За счет капитального ремонта и перепрофилирования помещений будет создано 571 место для детей в возрасте до 3 лет в Кировском районе города Перми (микрорайоны Крым, Центр), Дзержинском районе города Перми (микрорайон Заостровка), Индустриальном районе города Перми (микрорайон Балатово), Мотовилихинском районе города Перми (микрорайон Городские горки), Ленинском районе города Перми (микрорайон Центр), Свердловском районе города Перми (микрорайоны Центр, Чкаловский, Зеленое хозяйство, Краснова, поселок Новые Ляды), Левшино.

3.2.21. Кроме того, в период 2018-2020 годов планируется проведение конкурса на предоставление грантов для частных образовательных организаций в целях возмещения затрат на создание новых мест для детей в возрасте до 3 лет. На эти цели запланировано в бюджете города Перми 20,3 млн. руб. Учитывая данную меру поддержки, в указанный период будут открыты 1014 мест для детей в возрасте до 3 лет.

**3.3. Прогнозируемый спрос на услуги общего образования**

3.3.1. Расчетный уровень обеспеченности услугой общего образования определяется показателем «Доля обучающихся в первую смену от общей численности обучающихся», установленным в соответствии с Программой «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы[[8]](#footnote-8).

3.3.2. В соответствии с данными прогноза социально-экономического развития города Перми, с учетом прироста численность населения в возрасте от 7 до 18 лет к концу 2022 года составит 128742 чел.

3.3.3. Анализ данных персонифицированного учета за последние три года выявил следующие тенденции:

часть детей, достигших возраста 7 лет, остается в детском саду. Количество таких детей в среднем по городу Перми составляет 104 чел.;

около 50 % детей в возрасте 16 лет после получения основного общего образования уходят в учреждения среднего профессионального образования и начального профессионального образования;

в среднем 55 % детей в возрасте 17 лет после получения основного общего образования уходят в учреждения среднего профессионального образования и начального профессионального образования;

порядка 15 % детей в возрасте 18 лет получают среднее общее образование в школе.

3.3.4. В соответствии с прогнозом численности детского населения в возрасте от 7 до 18 лет по районам города Перми по состоянию на 31.12.2022 и фактическим уровнем обеспеченности местами в учреждениях общего образования потребность в дополнительном количестве мест в общеобразовательных учреждениях для организации обучения всех школьников в первую смену представлена в таблице 6.

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Район города Перми | Численность населения в возрасте от 7 до 18 лет по состоянию на 31.12.2022,чел. | Количество мест в школах в первую смену по состоянию на 01.01.2018,мест | Потребность в местах в школах по состоянию на 31.12.2022, мест |
| Дзержинский | 20212 | 12729 | 7483 |
| Индустриальный | 20483 | 12035 | 8448 |
| Кировский | 16859 | 10415 | 6444 |
| Ленинский | 5074 | 6107\* | -1033 |
| Мотовилихинский | 24758 | 14178 | 10580 |
| Орджоникидзевский | 15306 | 10718 | 4588 |
| Свердловский | 26050 | 12541 | 13509 |
| Итого  | 128742 | 78723 | 50019 |

*\**Количество мест (количество обучающихся) в общеобразовательных учреждениях Ленинского района города Перми превышает численность детского населения. Это обусловлено тем, что в школах Ленинского района на свободных местах обучаются дети из близлежащих районов города Перми: Дзержинского, Свердловского, Мотовилихинского, Индустриального*.*

Таким образом, к окончанию 2022 года для организации обучения всех школьников в первую смену требуется создание 50019 дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях.

3.3.5. На период реализации Программы прогнозируемый спрос на услуги общего образования формируется с учетом показателя «Доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций». Целевое значение этого показателя установлено Планом мероприятий по реализации Стратегии СЭР и составляет 69 %.

3.3.6. Информация о прогнозной обеспеченности обучающихся местами в первую смену представлена в таблице 7.

Таблица 7

| Район города Перми | Количество обучающихся в первую смену по состояниюна 31.12.2022, чел. | Количество мест в учреждениях общего образования по состоянию на 01.01.2018, мест | Потребность по состоянию на 31.12.2022, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский  | 13946 | 12729 | 1217 |
| Индустриальный  | 14133 | 12035 | 2098 |
| Кировский  | 11633 | 10415 | 1218 |
| Ленинский  | 3501 | 6107\* | -2606 |
| Мотовилихинский  | 17083 | 14178 | 2905 |
| Орджоникидзевский  | 10561 | 10718 | -157 |
| Свердловский  | 17975 | 12541 | 5434 |
| Итого  | 88832 | 78723 | 10109 |

Таким образом, для того, чтобы обеспечить обучение в первую смену 69 % обучающихся, к окончанию 2022 года необходимо создать дополнительно 10109 мест в учреждениях общего образования. При этом следует учитывать профицит мест в общеобразовательных учреждениях Ленинского района города Перми.

3.3.7. Создание дополнительных мест предусматривается прежде всего в микрорайонах города Перми, в которых имеется наибольшая проблема доступности услуг общего образования.

3.3.8. Информация о прогнозной обеспеченности услугой общего образования по микрорайонам представлена в таблице 8.

Таблица 8

| Район города Перми | Микрорайон | Количество мест в учреждениях общего образования по состоянию на 01.01.2018, мест | Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет по состоянию на 31.12.2022, чел. | Доля обучающихся в первую смену по состоянию на 31.12.2022, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский | Парковый | 3310 | 6064 | 54 |
| Данилиха | 695 | 1213 | 57 |
| Комсомольский | 829 | 1819 | 46 |
| Светлый | 681 | 1415 | 48 |
| Железнодорожный | 669 | 1415 | 47 |
| Пролетарский | 1714 | 2628 | 65 |
| Заостровка | 517 | 808 | 64 |
| Плоский | 1259 | 1616 | 78 |
| Центральный | 3055 | 3234 | 94 |
| Индустриальный | Ераничи | 2119 | 3482 | 61 |
| Балатово | 5862 | 9832 | 60 |
| Нагорный | 3121 | 5121 | 61 |
| Новоплоский | 933 | 2048 | 46 |
| Кировский | Водники | 2140 | 2689 | 80 |
| Судозавод | 1169 | 2190 | 53 |
| Новый Январский | 1501 | 1510 | 99 |
| Центр | 3722 | 7240 | 51 |
| Победа | 1152 | 2060 | 56 |
| Крым | 731 | 1170 | 62 |
| Ленинский | Центр | 4360 | 3806 | 114 |
| Разгуляй | 723 | 660 | 109 |
| Комплекс ПГТУ | 1024 | 608 | 155 |
| Мотовилихинский | Городские горки | 5455 | 9408 | 58 |
| Садовый | 2461 | 2723 | 90 |
| Рабочий поселок | 1766 | 3219 | 55 |
| Вышка-1 | 963 | 2971 | 32 |
| Вышка-2 | 1836 | 4209 | 44 |
| Запруд  | 605 | 743 | 81 |
| Верхняя Курья | 255 | 248 | 103 |
| Висим | 837 | 989 | 85 |
| Ива | 0 | 248 | 0 |
| Орджоникидзевский | Гайва | 3665 | 6122 | 60 |
| Левшино | 808 | 1378 | 59 |
| Кислотные дачи | 1844 | 1990 | 93 |
| Чапаевский | 275 | 306 | 90 |
| Голованово | 667 | 765 | 87 |
| Заозерье | 293 | 306 | 96 |
| Молодежный | 1984 | 2755 | 72 |
| Водозабор | 0 | 153 | 0 |
| КамГЭС, ПДК | 1182 | 1531 | 77 |
| Свердловский | Центр  | 3159 | 6773 | 47 |
| Владимирский | 698 | 1824 | 38 |
| Крохалева | 2665 | 4950 | 54 |
| поселок Новые Ляды | 632 | 1042 | 60 |
| Южный | 1513 | 2342 | 65 |
| Краснова | 550 | 1032 | 53 |
| Громовский | 1422 | 2605 | 54 |
| Чкаловский | 389 | 511 | 76 |
| Октябрьский  | 511 | 2342 | 22 |
| Зеленое хозяйство | 387 | 511 | 76 |
| Липовая гора | 615 | 1560 | 39 |
| Голый Мыс | 0 | 558 | 0 |

3.3.9. Анализ прогнозируемой доли обучающихся в первую смену по состоянию на 31.12.2022 по микрорайонам выявил дефицит мест в учреждениях общего образования в большей части микрорайонов города Перми. Исключение составляют микрорайоны Плоский, Центральный Дзержинского района, Водники, Новый Январский Кировского района, микрорайоны Центр, Разгуляй, Комплекс ПГТУ Ленинского района, микрорайоны Садовый, Запруд, Верхняя Курья, Висим Мотовилихинского района, микрорайоны Кислотные дачи, Чапаевский, Голованово, Заозерье, Молодежный, КамГЭС, ПДК Орджоникидзевского района, микрорайоны Чкаловский, Зеленое хозяйство Свердловского района.

3.3.10. По Дзержинскому району города Перми в связи с ростом численности детского населения, с учетом доступности услуг общего образования, существующей и планируемой жилой застройки недостаточная обеспеченность местами в первую смену прогнозируется во всех микрорайонах.

Прирост детского населения в связи с планируемым жилищным строительством предполагается в микрорайонах Парковый, Данилиха, Заостровка, Центральный.

Кроме того, на имеющихся местах в школах Ленинского района обучаются 400 детей, проживающих в Дзержинском районе.

Отсутствуют свободные земельные участки под строительство общеобразовательных учреждений в микрорайонах Данилиха, Железнодорожный, Светлый, Комсомольский, Пролетарский, Заостровка.

Учитывая указанные факторы, на период реализации Программы планируется строительство общеобразовательного учреждения в микрорайоне Парковый, что позволит снизить напряженность в обеспечении местами обучающихся из близлежащего микрорайона Заостровка, в котором отсутствует земельный участок под строительство общеобразовательного учреждения.

3.3.11. По Индустриальному району города Перми в связи с ростом численности детского населения, с учетом доступности услуг общего образования, существующей и планируемой жилой застройки недостаточная обеспеченность местами в первую смену также прогнозируется во всех микрорайонах.

Прирост детского населения в связи с планируемым жилищным строительством предполагается в микрорайонах: Балатово, Нагорный, Новоплоский. При этом в указанных микрорайонах отсутствуют земельные участки под строительство общеобразовательных учреждений.

Учитывая эти факторы, в 2023 году планируется строительство школы в микрорайоне Ераничи.

3.3.12. По Кировскому району города Перми в связи с ростом численности детского населения, с учетом доступности услуг общего образования, существующей и планируемой жилой застройки недостаточная обеспеченность местами в первую смену прогнозируется в микрорайонах Судозавод, Центр, Победа, Крым.

В микрорайонах Водники, Судозавод, Центр предполагается прирост детского населения в связи с планируемым жилищным строительством.

При этом отсутствуют земельные участки под строительство общеобразовательных учреждений в микрорайонах Водники, Центр, Победа, Крым.

Учитывая указанные факторы, на период реализации Программы планируется строительство школы в микрорайоне Судозавод.

3.3.13. По Ленинскому району города Перми во всех микрорайонах наблюдается профицит мест для обучения в первую смену в связи с небольшим ростом численности детского населения. При этом 2106 детей, проживающих в Дзержинском, Свердловском, Мотовилихинском и Индустриальном районах, обучаются в школах Ленинского района в связи с территориальной близостью.

В связи с особенностями комплектования общеобразовательных учреждений Ленинского района детьми, проживающими во всех районах города Перми, и с учетом существующей переуплотненности предполагается строительство нового корпуса МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми. В настоящее время частными лицами (собственниками земельного участка) и администрацией города Перми проводится процедура передачи земельного участка в муниципальную собственность, в связи с чем сроки строительства не определены.

3.3.14. По Мотовилихинскому району города Перми в связи с ростом численности детского населения, с учетом доступности услуг общего образования, существующей и планируемой жилой застройки недостаточная обеспеченность местами в первую смену прогнозируется во всех микрорайонах, кроме микрорайонов Садовый, Запруд, Верхняя Курья и Висим.

Прирост детского населения в связи с планируемым жилищным строительством предполагается в микрорайонах Вышка-2, Запруд, Висим, Ива.

Кроме того, 826 детей, проживающих в Мотовилихинском районе, обучаются на имеющихся местах в школах Ленинского района.

В связи с отсутствием школы на территории микрорайона Ива дети, проживающие в указанном микрорайоне, в настоящее время получают услугу общего образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных в микрорайонах Садовый, Рабочий поселок. Дети, проживающие в микрорайоне Вышка-1, частично обучаются в школах, расположенных в микрорайоне Вышка-2.

Отсутствуют земельные участки под строительство общеобразовательных учреждений в микрорайонах Городские горки, Рабочий поселок, Вышка-1, Запруд, Верхняя Курья.

Учитывая данные факторы, на период реализации Программы планируются строительство школы в микрорайоне Ива, а также ввод дополнительных мест за счет реконструкции здания школы в микрорайоне Вышка-2.

3.3.15. По Орджоникидзевскому району города Перми в связи с ростом численности детского населения, с учетом доступности услуг общего образования, существующей и планируемой жилой застройки недостаточная обеспеченность местами в первую смену прогнозируется в микрорайонах Гайва, Левшино.

Прирост детского населения в связи с планируемым жилищным строительством предполагается в микрорайонах Гайва, Левшино, Кислотные дачи, Молодежный, Голованово. При этом отсутствуют земельные участки под строительство общеобразовательных учреждений в микрорайонах Голованово, Чапаевский, Заозерье, Водозабор.

В микрорайоне Водозабор отсутствуют школа и свободные земельные участки под строительство общеобразовательного учреждения. Дети, проживающие в указанном микрорайоне, обеспечены местами в школах микрорайонов Голованово, Левшино.

Дети, проживающие в микрорайоне Молодежный, частично обеспечиваются местами в школе близлежащих микрорайонов КамГЭС, ПДК.

Учитывая указанные факторы, на период реализации Программы прогнозируется строительство нового корпуса общеобразовательного учреждения в микрорайоне Гайва.

3.3.16. По Свердловскому району города Перми в связи с ростом численности детского населения, с учетом доступности услуг общего образования, существующей и планируемой жилой застройки недостаточная обеспеченность местами в первую смену прогнозируется во всех микрорайонах, кроме микрорайонов Чкаловский, Зеленое хозяйство.

Прирост детского населения в связи с планируемым жилищным строительством предполагается в микрорайонах Центр, Владимирский, Крохалева, Южный, Громовский, поселке Новые Ляды.

Отсутствуют земельные участки под строительство общеобразовательных учреждений в микрорайонах Крохалева, Южный, Краснова, Октябрьский, Липовая гора, Зеленое хозяйство, Голый Мыс, поселке Новые Ляды.

В связи с отсутствием школы в микрорайоне Голый Мыс, земельного участка под строительство школы детское население, проживающее на данной территории, обеспечено местами в школах микрорайонов Южный Свердловского района, Городские горки Мотовилихинского района.

Дети, проживающие в микрорайоне Владимирский, частично обеспечиваются местами в школах микрорайонов Зеленое хозяйство, Южный Свердловского района, микрорайона Садовый Мотовилихинского района.

Учитывая данные факторы, на период реализации Программы прогнозируется строительство общеобразовательных учреждений в микрорайонах Центр и Громовский.

3.3.17. Таким образом, принимая во внимание существующее состояние сети общеобразовательных учреждений, наличие земельных участков для строительства, а также планируемую застройку жилыми домами до конца 2022 года, строительство школ планируется в следующих микрорайонах города Перми: Парковый (Дзержинский район), Ераничи (Индустриальный район), Судозавод (Кировский район), Вышка-2, Ива (Мотовилихинский район), Гайва (Орджоникидзевский район), Центр, Громовский (Свердловский район).

**3.4. Прогнозируемый спрос на услуги дополнительного образования**

3.4.1. Анализ обеспеченности населения города Перми учреждениями дополнительного образования показывает, что в целом потребность в получении услуги дополнительного образования удовлетворяется. Обеспеченность города учреждениями дополнительного образования можно характеризовать как достаточную.

Вместе с тем существует проблема отсутствия специализированных залов в учреждениях дополнительного образования спортивной и художественной направленности.

3.4.2. Для решения указанной проблемы планируются строительство спортивной базы «Летающий лыжник», спортивного центра для борьбы «Пермский Кодокан», спортивного комплекса для сложно-координационных видов спорта, реконструкция ледовой арены МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Здоровье» г. Перми, а также капитальный ремонт 4 стадионов: «Авангард» (МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Закамск» г. Перми), «Юность» (МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» г. Перми), «Гайва» (МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Темп» г. Перми), «Молния» (МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» г. Перми), реконструкция лыжной базы «Прикамье» (МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Закамск» г. Перми).

3.4.3. Кроме того, учитывая существующее состояние имущественного комплекса МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» г. Перми, планируется реконструкция здания данного учреждения.

3.4.4. В целях расширения спектра услуг дополнительного образования технической направленности планируется создание музея науки и техники – технопарка «Кванториум».

**3.5. Прогнозируемый спрос на услуги здравоохранения**

В соответствии с действующим законодательством функционирование и развитие социальной инфраструктуры относится к полномочиям органов местного самоуправления. Исключение составляют объекты здравоохранения. С 01.07.2014 согласно распоряжению Правительства Пермского края от 19.12.2013 № 304-рп все муниципальные учреждения здравоохранения были переданы из муниципальной собственности в государственную собственность Пермского края. В связи с этим с 01.07.2014 организация медицинской помощи на территории города Перми относится к полномочиям органов исполнительной власти Пермского края.

Таким образом, мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов здравоохранения на территории города Перми предусмотрены государственной программой Пермского края «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1319-п.

**3.6.Прогнозируемый спрос на услуги культуры**

3.6.1. Особенностью города Перми является то, что город Пермь одновременно является и административным центром Пермского края, и городским округом. В целях оптимального удовлетворения потребности населения в получении услуг, предоставляемых организациями культуры, учтены нормы обеспеченности, установленные распоряжением Министерства культуры РФ № Р-965, как для административного центра с транспортной доступностью для жителей – в течение 1 часа, так и для городского округа с транспортной доступностью для жителей – 30-40 минут.

Анализ обеспеченности населения города Перми организациями культуры показывает, что в целом потребность населения в получении услуг в сфере культуры удовлетворяется. По уровню обеспеченности культурным предложением населению и функциональному многообразию организаций культуры город Пермь является одним из наиболее благополучных городов России и имеет устойчивую репутацию города с многочисленной и подготовленной аудиторией для концертов, спектаклей, выставок, фестивалей и других видов культурно организованного досуга.

Вместе с тем город Пермь недостаточно обеспечен организациями культуры, оказывающими услуги кинопоказа, и библиотеками.

Однако в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создание кинотеатров не относится к вопросам местного значения городского округа. В целях решения указанной проблемы организовано взаимодействие с Министерством культуры Пермского края.

3.6.2. Проблему существующей потребности в библиотеках планируется решать совместно с проблемой отсутствия в отдаленных микрорайонах города Перми культурно-досуговых учреждений: Бахаревка, Запруд, Висим, Костарево, Садовый, Нагорный, Верхние Муллы, Ива. В связи с этим в бюджетном цикле, начиная с 2019 года, будет реализовываться проект размещения муниципальных библиотек и точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам на базе общеобразовательных школ в указанных микрорайонах. Также планируется развитие и применение новых форм предоставления библиотечных услуг: организация пунктов выдачи в помещениях общественных центров, внедрение игровых интерактивных технологий (квесты, дискуссии, театрально-библиотечные проекты), преобразование отдельных библиотек в модельные библиотеки.

3.6.3. Длительный срок эксплуатации зданий учреждений культуры без капитального ремонта свидетельствует о необходимости проведения работ для обеспечения соответствия имущественных комплексов санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности. В связи с вышеуказанным этим приоритетным направлением на период реализации Программы является приведение в нормативное состояние действующих имущественных комплексов учреждений культуры.

Учитывая существующее состояние имущественного комплекса, а также наличие предписаний надзорных органов, планируется проведение реконструкции здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми.

Начиная с 2017 года, бюджетное финансирование на приведение в нормативное состояние объектов культуры и дополнительного образования в сфере культуры увеличено на 100 млн. руб. и составляет 141 млн. руб. ежегодно. Это приведет, начиная с 2020 года, к устойчивому уменьшению значения показателя «Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми»: 2020 – 7,1%, 2021 – 4,7%, 2022 – 4,7%.

**3.7. Прогнозируемый спрос на услуги физической культуры**

**и массового спорта**

3.7.1. Обеспеченность объектами физической культуры и массового спорта в Российской Федерации определяется исходя из ЕПС. Данный норматив утвержден приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций».

ЕПС[[9]](#footnote-9) определяется как интегральный показатель уровня обеспеченности (Уо) спортивными объектами.

ЕПС физкультурно-спортивных сооружений в регионе, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения, определяется как 12,2 % (0,122) от численности населения региона, города.

При решении вопроса о создании новых объектов спорта также утверждены следующие градостроительные нормативы обеспеченности спортивными объектами, установленные СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

спортивные залы – 80 кв. м на 1000 чел.,

открытые плоскостные спортивные сооружения – 2500 кв. м на 10000 чел.,

бассейны (крытые и закрытые) – 25 кв. м зеркала воды на 1000 чел.

На период реализации Программы для расчета обеспеченности населения города Перми спортивными объектами предлагается использовать следующие нормы:

наличие плоскостных спортивных сооружений – расчет потребности производить на основании градостроительных норм, то есть 2500 кв. м на 10000 чел.,

наличие спортивных залов – расчет потребности производить на основании градостроительных норм, то есть 80 кв. м на 1000 чел.,

наличие плавательных бассейнов – рассчитывать потребность с учетом ЕПС бассейнов.

3.7.2. Плоскостные спортивные сооружения

В соответствии с прогнозом численности населения по состоянию на 31.12.2022 и фактическим уровнем обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями потребность в плоскостных сооружениях по районам города Перми представлена в таблице 9.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район города Перми | Численность населения по состоянию на 31.12.2022,чел. | Общая площадь плоскостных сооружений по нормативу, кв. м | Общая площадь плоскостных сооружений по состоянию на 01.01.2018, кв.м | Потребность, кв. м  |
| Дзержинский | 171710 | 42927,50 | 41361,00 | -1566,50 |
| Индустриальный | 174470 | 43617,50 | 82080,61 | 0,00 |
| Кировский | 135480 | 33870,00 | 94480,98 | 0,00 |
| Ленинский | 56560 | 14140,00 | 20223,92 | 0,00 |
| Мотовилихинский | 198550 | 49637,50 | 159682,96 | 0,00 |
| Орджоникидзевский | 119130 | 29782,50 | 78036,66 | 0,00 |
| Свердловский | 226260 | 56565,00 | 157484,00 | 0,00 |
| Итого  | 1082160 | 270540,00 | 633350,13 | -1566,50 |

Анализ показывает, что недостаточная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями наблюдается только в Дзержинском районе города Перми.

Таким образом, с учетом наличия плоскостных спортивных сооружений и роста численности населения в Дзержинском районе города Перми планируются обустройство двух плоскостных спортивных сооружений и реконструкция Экстрим-парка. Кроме того, на период реализации Программы запланировано обустройство спортивных площадок в отдаленных микрорайонах Орджоникидзевского (1 спортивная площадка), Индустриального (2 спортивных площадки) и Мотовилихинского (2 спортивные площадки) районов города Перми.

3.7.3. Плавательные бассейны

В соответствии с прогнозом численности населения по состоянию на 31.12.2022 и фактическим уровнем обеспеченности плавательными бассейнами потребность в бассейнах по районам города Перми представлена в таблице 10.

Таблица 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район города Перми | Численность населения по состоянию на 31.12.2022,чел. | Общая площадь бассейнов по нормативу, кв. м | Общая площадь бассейнов, площадь зеркала воды по факту, кв. м | Потребность,кв. м  |
| Дзержинский | 171710 | 4292,75 | 236,20 | -4056,55 |
| Индустриальный | 174470 | 4361,75 | 1871,49 | -2490,26 |
| Кировский | 135480 | 3387,00 | 72,00 | -3315,00 |
| Ленинский | 56560 | 1414,00 | 216,00 | -1198,00 |
| Мотовилихинский | 198550 | 4963,75 | 560,37 | -4403,38 |
| Орджоникидзевский | 119130 | 2978,25 | 749,10 | -2229,15 |
| Свердловский | 226260 | 5656,50 | 1618,00 | -4038,50 |
| Итого | 1082160 | 27054,00 | 5323,16 | -21730,84 |

Анализ фактической обеспеченности бассейнами показывает, что градостроительные нормативы не выполняются во всех районах города Перми.

В связи с тем, что на период реализации Программы достижение расчетных градостроительных нормативов не представляется возможным, расчет целевого ориентира производится с учетом ЕПС по плавательным бассейнам.

Фактическое значение ЕПС для бассейнов в настоящее время составляет 589 чел./час. Фактическая обеспеченность плавательными бассейнами в расчете на 100000 жителей города Перми составляет 61 чел.[[10]](#footnote-10)

На период реализации Программы предполагается повысить ЕПС за счет строительства плавательных бассейнов в Кировском (ул. Сысольская, 10/5), Мотовилихинском (ул. Гашкова, 20а) районах города Перми, а также приобретения в муниципальную собственность плавательного бассейна в Дзержинском районе города Перми (по ул. Транспортной, 7). В результате этого обеспеченность бассейнами составит 73 чел. на 100000 жителей города Перми.

3.7.4. Спортивные залы

В соответствии с прогнозом численности населения по состоянию на 31.12.2022 и фактическим уровнем обеспеченности спортивными залами потребность в спортивных залах по районам города Перми представлена в таблице 11.

Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район города Перми | Численность населения по состоянию на 31.12.2022,чел. | Общая площадь спортивных залов, кв. м | Общая площадь спортивных залов по факту,кв. м | Потребность, кв. м |
| Дзержинский | 171710 | 13736,80 | 10713,40 | -3023,40 |
| Индустриальный | 174470 | 13957,60 | 14481,36 | 0,00 |
| Кировский | 135480 | 10838,40 | 16945,20 | 0,00 |
| Ленинский | 56560 | 4524,80 | 9846,00 | 0,00 |
| Мотовилихинский | 198550 | 15884,00 | 21030,64 | 0,00 |
| Орджоникидзевский | 119130 | 9530,40 | 13198,33 | 0,00 |
| Свердловский | 226260 | 18100,80 | 30261,00 | 0,00 |
| Итого | 1082160 | 86572,80 | 116475,93 | -3023,40 |

Анализ показывает, что потребность в строительстве спортивных залов в настоящее время существует только в Дзержинском районе города Перми.

Однако доступность муниципальных спортивных залов ограничена. Посещать спортивные залы общеобразовательных учреждений могут только учащиеся данного учреждения, для остального населения доступ ограничен. Данные требования необходимы для соблюдения законодательства по обеспечению безопасности объекта.

Строительство специализированных спортивных залов на территории города Перми необходимо для организации и проведения соревнований различного уровня. В таких залах обязательны устройство стационарных трибун и универсальность арены – для проведения соревнований по возможно большему числу видов спорта. В этом случае трибуны наиболее часто используются зрителями, что оправдывает затраты на их сооружение.

Таким образом, с учетом наличия на территории города Перми спортивных залов, а также роста численности населения на период реализации Программы планируется строительство в Дзержинском районе спортивного центра для борьбы «Пермский Кодокан» с залом для борьбы и трибунами для зрителей, который мог бы использоваться населением.

Кроме того, в период реализации Программы запланировано строительство в Индустриальном районе города Перми спортивного комплекса для сложно-координационных видов спорта с залами для спортивной и художественной гимнастики.

**IV. Оценка нормативной правовой базы, необходимой**

**для функционирования и развития социальной инфраструктуры**

**города Перми**

4.1. Функционирование и развитие социальной инфраструктуры города Перми осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Бюджетный кодекс Российской Федерации,

Градостроительный кодекс Российской Федерации,

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1,

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642,

государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297,

государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302;

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р,

распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014
№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»,

методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенные в действие распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965,

методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 № 586,

Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205,

Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143,

Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 60,

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденная решением Пермской городской Думы от 22.04.2014 № 85,

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период
2016-2020 годов, утвержденный решением Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67,

муниципальная программа «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 870,

муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 877,

муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 866,

муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 875,

муниципальная программа «Молодежь города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 880,

муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 903.

4.2. Вывод

Для функционирования социальной инфраструктуры города Перми существующую нормативную правовую базу можно характеризовать как достаточную.

Для обеспечения перспективного развития социальной инфраструктуры города Перми в соответствии с установленными потребностями необходима целостная программа комплексного развития социальной инфраструктуры.

**Часть II. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)**

**по проектированию, строительству и реконструкции объектов**

**социальной инфраструктуры города Перми**

**I. Общие положения**

1.1. Целью настоящей Программы является достижение расчетного уровня обеспеченности населения города Перми услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры путем строительства, приобретения в муниципальную собственность, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

1.2. Для реализации поставленной цели, достижения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) обеспеченности населения города Перми объектами социальной инфраструктуры предусмотрены следующие мероприятия:

строительство новых объектов социальной инфраструктуры,

приобретение в муниципальную собственность (выкуп) вновь построенных объектов социальной инфраструктуры,

реконструкция существующих объектов социальной инфраструктуры.

1.3. Мероприятия Программы разработаны на срок реализации Генерального плана города Перми на 2018-2022 годы.

Программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы и на перспективу с учетом мероприятий проекта «Пермь – 300».

Срок реализации Программы может быть продлен для достижения более высоких показателей обеспеченности населения города Перми услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры.

1.4. Программа подлежит корректировке при вступлении в силу нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, при изменении условий функционирования объектов социальной инфраструктуры, при изменении объемов финансирования мероприятий Программы. В связи с тем, что целевые показатели Программы сформированы на основе прогнозной численности населения города Перми, они подлежат корректировке при изменении прогноза численности населения города.

Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит достичь целевых показателей (индикаторов) обеспеченности населения города Перми объектами социальной инфраструктуры на расчетный срок.

1.5. Реализация программных мероприятий предусматривает использование следующих механизмов:

привлечение средств бюджета Пермского края через участие в краевых программах,

привлечение средств бюджета Российской Федерации через участие в федеральных программах,

привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе на основе муниципально-частного партнерства.

**II. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

**города Перми**

Таблица 12

2.1. В области образования:

| № | Наименование мероприятия  | Местоположение объекта | Количество мест,ед. | Площадь земельных участков,кв. м | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство/выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений  |
| 1 | Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в | г. Пермь, ул. Грибоедова, 68в | 288 | 11000 | 2018 год | департамент образования администрации города Перми (далее – ДО) |
| 2 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ ул. Целинной | пересечение ул. Евгения Пермяка / ул. Целинной | 280 | 9430 | 2020 год | ДО |
| 3 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова,16б | г.Пермь, ул.Желябова,16б | 360 | участок в стадии формирования | 2021 год | ДО |
| 4 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63  | г. Пермь, ул. Плеханова, 63 | 200 | 6700 | 2022 год | ДО |
| 5 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской | в квартале, ограниченном улицами Байкальская, Ушакова, Юнг Прикамья (между домами по ул. Ушакова, 27 и Байкальской, 26, 28) | 200 | 6800 | 2022 год | ДО |
| 6 | Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | г. Пермь, ул. Агатовая, 26 | 300 | участок в стадии формирования | 2019 год | ДО |
| 7 | Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в квартале 179 в Свердловском районе города Перми | в квартале, ограниченном улицей Революции, Комсомольским проспектом, улицами Глеба Успенского, Куйбышева | 160 | 6377 | 2019 год | ДО |
| 8 | Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | в квартале, ограниченном улицами Уинской, Грибоедова, проспектом Октябрят | 350 | участок в стадии формирования | 2021 год | ДО |
| 9 | Реконструкция здания МАДОУ «Детский сад № 409» г. Перми | г. Пермь,ул. Каляева, 35а | 150 | 8066 | 2018 год | ДО |
| 10 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Чернышевского, 17в | г.Пермь,ул.Чернышев-ского, 17в | 120 | участок в стадии формирования | 2018 год | ДО |
| Строительство/реконструкция зданий для размещения общеобразовательных учреждений |
| 1 | Строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ[[11]](#footnote-11) № 42» г. Перми по ул. Нестерова, 18  | г. Пермь,ул. Нестерова, 18 | 1000 | 35851 | 2018 год | ДО |
| 2 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г. Перми | г. Пермь,проспект Парковый, 8а | 1000 | 25460 | 2018 год | ДО |
| 3 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристрой нового корпуса) | г. Пермь,ул. ПолиныОсипенко, 46 | 400 | 12289 | 2019 год | ДО |
| 4 | Строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | г. Пермь, ул. Звенигородская, 11 | 800 | 14501 | 2020 год | ДО |
| 5 | Строительство корпуса по ул. Юнг Прикамья, 3 | г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, 3 | 1200 | 23000 | 2021 год | ДО |
| 6 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ ул. Ивана Франко, 49 | г. Пермь,ул. Целинная,15/ ул. Ивана Франко, 49 | 700 | 6065 | 2022 год | ДО |
| 7 | Приобретение в муниципальную собственность здания под размещение общеобразовательной организации в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | в квартале, ограниченном улицами Уинская, Грибоедова, проспектом Октябрят | 1626 | участок в стадии формирования | 2021 год | ДО |
| 8 | Реконструкция здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристрой нового корпуса) | г. Пермь,ул. Ленина, 33, 35 | 550 | 9509 | 2022 год | ДО |
| Реконструкция зданий учреждений дополнительного образования |
| 1 | Реконструкция здания МАУ ДО «ДЮЦ[[12]](#footnote-12) имени В.Соломина» г.Перми | г. Пермь,ул. 1905 года, 2 | - | 1143 | 2019 год | ДО |
| 2 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО ДЮЦ «Здоровье» г. Перми | г. Пермь,ул. Ласьвинская, 1 | 450 | 42600 | 2020 год | ДО |
| Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) |
| 1 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 135» г. Перми | г. Пермь,ул. Старцева, 9 | 1074/1 | 28985 | 2018 год | ДО |
| 2 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 115» г. Перми | г. Пермь,ул. Баумана, 27 | 650/1 | 22114 | 2019 год | ДО |
| 3 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | г. Пермь,ул. Суздальская,1 | 1503/1 | 21452 | 2019 год | ДО |
| 4 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | г. Пермь,ул. Голева, 8 | 986/1 | 17314 | 2020 год | ДО |
| 5 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | г. Пермь,Серебрянский проезд, 9 | 902/1 | 30892 | 2018 год | ДО |
| 6 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | г. Пермь,ул. Черняховского, 72 | 1034/1 | 23970 | 2021 год | ДО |
| 7 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | г. Пермь,ул. Сивкова, 3б | 768/1 | 22521 | 2021 год | ДО |
| 8 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми | г. Пермь,ул. Подлесная, 37 | 1050 | 23672 | 2018 год | ДО |

2.2. В области физической культуры и спорта:

| № | Наименование мероприятия | Местоположение объекта | Единовременная пропускная способность объекта, чел./час | Площадь земельного участка,кв. м | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство спортивных объектов |
| 1 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | г. Пермь,ул.Сысольская, 10/5 | 28 | 39275 | 2018 год | комитет по физи-ческой культуре и спорту администрации города Перми (далее – КФКиС) |
| 2 | Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 | г. Пермь,ул. Тихая, 22 | 74 | 59120 | 2019 год | КФКиС |
| 3 | Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | г. Пермь,ул. Екатерининская | 1430 | 38038 | 2018 год | КФКиС |
| 4 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | г. Пермь,ул. Гашкова, 20а | 126 | 15786 | 2021 год | КФКиС |
| 5 | Строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | г. Пермь,ул. Академика Веденеева, 25 | 130 | 6733 | 2020 год | КФКиС |
| Приобретение спортивных объектов в муниципальную собственность |
| 1 | Приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Транспортная, 7 | г. Пермь,ул. Транспортная, 7 | 126 | 17971 | 2019 год | КФКиС |
| 2 | Приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | г. Пермь,ул. Рабочая, 9 | 150 | 15765 | 2019 год | КФКиС |

2.3. В области культуры:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Местоположение объекта | Количество получателей услуг по состоянию на 31.12.2022,чел. | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1 | Реконструкция здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | г. Пермь, ул. Петропав-ловская, 185 | 140000 | 2021 год | департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми  |

**Часть III. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий**

**(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству**

**и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Перми**

3.1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Пермского края, бюджета города Перми, а также внебюджетных источников.

3.2. Общий объем финансирования Программы на период 2018-2022 годов за счет средств бюджетов составляет 7034148,258 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 1597881,438 тыс. руб.,

2019 год – 1549539,011 тыс. руб.,

2020 год – 1194719,409 тыс. руб.,

2021 год – 2114766,100 тыс. руб.,

2022 год – 577242,300 тыс. руб.

Информация об оценке объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Перми представлена в приложении 13 к настоящей Программе.

Объемы финансирования подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

3.3. В период реализации Программы за счет внебюджетных источников (средств застройщиков) в муниципальную собственность будут переданы три здания для размещения дошкольных образовательных учреждений и одно здание для размещения общеобразовательного учреждения:

в 2019 году – здание для размещения учреждения дошкольного образования по ул. Революции (квартал 179) на 160 мест (застройщик АО «Кортрос»), здание для размещения учреждения дошкольного образования по ул. Агатовой, 26 (микрорайон Ива-1) на 300 мест (застройщик ООО «Девелопмент-Юг»),

в 2021 году – здание для размещения учреждения дошкольного образования в микрорайоне Ива-1 на 350 мест (застройщик ООО «Девелопмент-Юг», здание для размещения общеобразовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 на 1626 мест (застройщик ООО «Девелопмент-Юг»).

**Часть IV. Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения**

**объектами социальной инфраструктуры**

Целью Программы является достижение расчетного уровня обеспеченности населения города Перми услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры путем строительства, приобретения в муниципальную собственность, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Достижение цели Программы оценивается целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры:

охват услугой дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 8 лет,

доля учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену, от общей численности учащихся,

доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных услугой дополнительного образования,

уровень обеспеченности спортивными сооружениями на территории города Перми исходя из единовременной пропускной способности,

обеспеченность населения города Перми объектами культурного назначения,

обеспеченность населения города Перми объектами библиотечного обслуживания.

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации Программы представлены в таблице 13.

**Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами**

**социальной инфраструктуры**

Таблица 13

| № | Показатели  | Индикаторы  | Ед. изм. | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | В сфере образования |
| 1.1 | Охват услугой дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 8 лет |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1 |  | количество введенных в эксплуатацию зданий учреждений дошкольного образования | ед. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1.1.2 |  | количество вновь созданных мест в учреждениях дошкольного образования | ед. | 438 | 460 | 280 | 710 | 400 |
| 1.2 | Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |  | % | 34 | 41 | 43 | 43 | 44 |
| 1.3 | Доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций |  | % | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 1.3.1 |  | количество введенных в эксплуатацию зданий учреждений общего образования | ед. | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
| 1.3.2 |  | количество вновь созданных мест в учреждениях общего образования | ед. | 2000 | - | 1200 | 1626 | 1900 |
| 1.4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |  | % | 65\* | 70 | 75 | 75 | 75 |
| 1.4.1 |  | количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий учреждений дополнительного образования | ед. | - | 1 | - | - | - |
| 1.4.2 |  | количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок в учреждениях общего образования | ед. | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
| 2 | В сфере физической культуры и спорта |
| 2.1 | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями на территории города Перми исходя из единовременной пропускной способности |  | % | 47,2 | 47,4 | 48 | 48 | 48 |
| 2.1.1 |  | количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2.1.2 |  | количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений после реконструкции | ед. | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 2.1.3 |  | количество приобретенных в муниципальную собственность спортивных сооружений | ед. | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | В сфере культуры |
| 3.1 | Обеспеченность населения города Перми объектами культурного назначения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | библиотеки общедоступные |  | % | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 |
| 3.1.2 | Кинозалы |  | % | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 3.1.3 | Количество точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам |  | ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3.1.4 | Количество культурно-досуговых учреждений |  | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3.1.5 | Количество музеев |  | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3.1.6 | Количество театров |  | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3.1.7 | Количество концертных залов |  | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.1.8 | Количество филармоний |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.9 | Количество концертных творческих коллективов |  | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.1.10 | Количество цирков |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.11 | Количество зоопарков |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.12 | Количество парков культуры и отдыха |  | ед. | 87 (29) | 87 (29) | 87 (29) | 87 (29) | 87 (29) |
| 3.1.13 | Количество выставочных залов |  | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3.1.14 | Количество планетариев |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 |  | количество введенных в эксплуатацию зданий учреждений культуры после реконструкции | ед. | - | - | - | 1 | - |
| 4 | Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры (зданий муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта), доступных (частично доступных) для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в том числе: |  | % | 21,8 | 22,3 | 22,7 | 23,2 | 23,8 |
| 4.1 | по отрасли «Образование» (от общего количества объектов в отрасли) |  | % | 23,9 | 23,9 | 24,1 | 24,5 | 25,1 |
| 4.2 | по отрасли «Физическая культура и спорт» (от общего количества объектов в отрасли) |  | % | 7,6 | 9,1 | 10,6 | 12,1 | 12,1 |
| 4.3 | по отрасли «Культура» (от общего количества объектов в отрасли) |  | % | 20,7 | 23,2 | 24,4 | 24,4 | 25,6 |

\*Справочно: с 2018 года меняется порядок учета получателей услуг дополнительного образования, в связи с чем планируемое на 2018 год значение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста» меньше, чем фактическое значение указанного показателя за 2017 год.

**Часть V. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу**

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии социальной инфраструктуры города Перми:

развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города Перми,

достижение расчетного уровня обеспеченности населения города Перми услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры,

доступность объектов социальной инфраструктуры для населения города Перми,

эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, осуществляется в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности мероприятий, включенных в Программу (приложение 14).

**Часть VI. Предложения по совершенствованию нормативного правового
и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей Программы**

Существующая нормативная правовая база является достаточной для реализации Программы.

В целях совершенствования нормативной правовой базы в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Перми планируется проведение исследований, по результатам которых предполагается подготовка обоснованных предложений по расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования, физической культуры и массового спорта в составе Генерального плана.

В целях информационного обеспечения деятельности планируется разработка программного продукта по комплексному развитию социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе комплексного развития социальной

инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы

**Численность постоянного населения города Перми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование района города Перми | Численностьнаселения по состояниюна 01.01.2011,тыс. чел. | Численностьнаселения по состояниюна 01.01.2017,тыс. чел. | Плотность населения по состояниюна 01.01.2017,чел./кв. км |
| Дзержинский | 155,852 | 166,3 | 2630 |
| Индустриальный | 157,755 | 168,9 | 2730 |
| Кировский | 127,684 | 131,2 | 835 |
| Ленинский | 48,508 | 54,8 | 1215 |
| Мотовилихинский | 180,112 | 192,3 | 1134 |
| Орджоникидзевский | 111,249 | 115,4 | 646 |
| Свердловский | 210,356 | 219,1 | 1764 |
| Итого | 991,52 | 1048,0 | 1311 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе комплексного развития социальной

инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы

**Численность населения города Перми в возрасте от 0 до 18 лет**

| Возраст | Численность по состоянию на 01.01.2013, чел. | Численность по состоянию на 01.01.2017, чел. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 13780 | 15337 |
| 1 | 12821 | 15558 |
| 2 | 12685 | 14410 |
| 3 | 12109 | 14312 |
| 4 | 11173 | 14366 |
| 5 | 10316 | 13260 |
| 6 | 9781 | 12861 |
| 7 | 9972 | 12387 |
| 8 | 10217 | 11429 |
| 9 | 10264 | 10561 |
| 10 | 9943 | 10059 |
| 11 | 9312 | 10161 |
| 12 | 8710 | 10371 |
| 13 | 8069 | 10399 |
| 14 | 8362 | 10138 |
| 15 | 8071 | 9511 |
| 16 | 8870 | 9456 |
| 17 | 9647 | 9360 |
| 18 | 12526 | 11835 |
| Итого, в том числе | 196628 | 225771 |
| 1-8 | 89074 | 108583 |
| 1-7 | 78857 | 97154 |
| 7-18 | 113963 | 125667 |
| 0-14 | 157514 | 185609 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе комплексного развития социальной

инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы

**Обеспеченность услугой дошкольного образования (на 01.01.2018)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование района города Перми | Количество мест в учреждениях дошкольного образования по установленным нормативам, мест | Фактический контингент по состоянию на 01.01.2018, чел. | Переуплотненность, % |
| Дзержинский | 7958 | 9511 | 120 |
| Индустриальный | 9608 | 11445 | 119 |
| Кировский | 8269 | 8722 | 105 |
| Ленинский | 2562 | 2853 | 111 |
| Мотовилихинский | 10184 | 12225 | 120 |
| Орджоникидзевский | 7862 | 8761 | 111 |
| Свердловский | 13063 | 14431 | 110 |
| Итого | 59506 | 67948 | 114 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Программе комплексного развития социальной

инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы

**Уровень износа зданий (помещений) учреждений социальной сферы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Износ, % | до 20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | более 81 |
| Количество зданий (помещений) (ед.), в том числе: | 86 | 162 | 202 | 124 | 111 |
| учреждения дошкольного образования | 23 | 53 | 70 | 61 | 55 |
| учреждения общего образования | 13 | 28 | 59 | 42 | 36 |
| учреждения дополнительного образования | 17 | 48 | 35 | 20 | 17 |
| учреждения культуры | 3 | 33 | 38 | 0 | 0 |
| учреждения спорта | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Программе комплексного развития социальной

инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы

**Сеть общеобразовательных учреждений города Перми**

| Наименование района города Перми | Количество общеобразовательных учреждений, ед. | в том числе: |
| --- | --- | --- |
| гимна-зии, лицеи | общеобразовательные учреждения | общеобразовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья | вечерние школы | негосударственные (частные) школы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский,в том числе микрорайоны: | 17 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Парковый | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Комсомольский | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Данилиха | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Светлый | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Пролетарский | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Заостровка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Плоский | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Индустриальный, в том числе микрорайоны: | 21 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| Ераничи | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Балатово | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Нагорный | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Новоплоский | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кировский, в том числе микрорайоны: | 17 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Водники | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Судозавод | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Победа | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Центр | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Крым | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Новый Январский | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ленинский, в том числе микрорайоны: | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Центральный | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Разгуляй | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс ПГТУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мотовилихинский, в том числе микрорайоны: | 24 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| Городские горки | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Рабочий поселок | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Садовый | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Вышка-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вышка-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Запруд | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Верхняя Курья | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Висим | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орджоникидзевский, в том числе микрорайоны: | 20 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 |
| Молодежный | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Гайва | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Левшино | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кислотные дачи | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Чапаевский | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Голованово  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Заозерье | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КамГЭС, ПДК | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Свердловский, в том числе микрорайоны: | 27 | 2 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| Владимирский | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Крохалева | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Центр | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Южный | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| поселок Новые Ляды | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Краснова  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Громовский  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Чкаловский  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Октябрьский  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Зеленое хозяйство | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Липовая гора | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Голый Мыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 136 | 21 | 95 | 11 | 3 | 6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Программе комплексного развития социальной

инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы

**Обеспеченность услугой общего образования**

| Наименование района города Перми | Количество обучающихся по состоянию на 01.01.2018, чел. | Количество мест в первую смену по состоянию на 01.01.2018, мест | Доля обучающихсяв первую смену по состоянию на 01.01.2018, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский, в том числе микрорайоны: | 17109 | 12729 | 74 |
| Парковый | 5257 | 3310 | 63 |
| Комсомольский | 1461 | 829 | 57 |
| Данилиха | 1017 | 695 | 58 |
| Светлый | 1182 | 681 | 58 |
| Железнодорожный | 1089 | 669 | 61 |
| Пролетарский | 1995 | 1714 | 86 |
| Заостровка | 642 | 517 | 81 |
| Плоский | 1259 | 1259 | 100 |
| Центральный | 3207 | 3055 | 95 |
| Индустриальный, в том числе микрорайоны: | 17798 | 12035 | 68 |
| Ераничи | 2984 | 2119 | 71 |
| Балатово | 8909 | 5862 | 66 |
| Нагорный | 4972 | 3121 | 63 |
| Новоплоский | 933 | 933 | 100 |
| Кировский, в том числе микрорайоны: | 14491 | 10415 | 72 |
| Водники | 2577 | 2140 | 83 |
| Судозавод | 1777 | 1169 | 66 |
| Победа | 1642 | 1152 | 70 |
| Центр | 4983 | 3722 | 75 |
| Крым | 1052 | 731 | 69 |
| Новый Январский | 2460 | 1501 | 61 |
| Ленинский, в том числе микрорайоны: | 8681 | 6107 | 70 |
| Центр | 6519 | 4360 | 67 |
| Разгуляй | 1108 | 723 | 65 |
| Комплекс ПГТУ | 1054 | 1024 | 97 |
| Мотовилихинский,в том числе микрорайоны: | 21336 | 14178 | 66 |
| Городские горки | 8271 | 5455 | 66 |
| Рабочий поселок | 2817 | 1766 | 63 |
| Садовый | 3562 | 2461 | 69 |
| Вышка-1 | 1442 | 963 | 67 |
| Вышка-2 | 2966 | 1836 | 62 |
| Запруд | 657 | 605 | 92 |
| Верхняя Курья | 255 | 255 | 100 |
| Висим | 1366 | 837 | 61 |
| Ива | 0 | 0 | 0 |
| Орджоникидзевский,в том числе микрорайоны: | 14210 | 10718 | 75 |
| Молодежный | 2632 | 1984 | 75 |
| Гайва | 5659 | 3665 | 63 |
| Левшино | 1227 | 808 | 66 |
| Кислотные дачи | 1844 | 1844 | 100 |
| Чапаевский | 355 | 275 | 77 |
| Голованово | 807 | 667 | 83 |
| Заозерье | 293 | 293 | 100 |
| Водозабор | 0 | 0 | 0 |
| КамГЭС, ПДК | 1393 | 1182 | 85 |
| Свердловский,в том числе микрорайоны: | 20456 | 12541 | 61 |
| Владимирский | 1108 | 698 | 63 |
| Крохалева | 4195 | 2665 | 64 |
| Центр | 5387 | 3159 | 59 |
| Южный | 2225 | 1513 | 68 |
| поселок Новые Ляды | 939 | 632 | 67 |
| Краснова | 968 | 550 | 57 |
| Громовский | 2465 | 1422 | 58 |
| Чкаловский | 587 | 389 | 66 |
| Октябрьский | 1029 | 511 | 50 |
| Зеленое хозяйство | 499 | 387 | 78 |
| Липовая гора | 1054 | 615 | 58 |
| Голый Мыс | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 114081 | 78723 | 69 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Программе комплексного развития социальной

инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы

**Обеспеченность объектами культурного назначения**

| Вид учреждения | Норматив административного центра, ед. | Норматив городского округа, ед. | Факт по городу Перми, ед. | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Библиотеки |
| Универсальная библиотека | 1 | - | 1 | 100 |
| Детская библиотека | 1 | 19 | 12 | 63,2 |
| Библиотека для инвалидов по зрению | 1 | - | 1 | 100 |
| Общедоступная библиотека | - | 52 | 49 | 94,2 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 2 | 2 | 40 | 2000 |
| Культурно-досуговые учреждения |
| Дом (Центр) народного творчества | 1 | - | 1 | 100 |
| Дворец культуры | 1 | - | 8 | 800 |
| Дом культуры | - | 5 | 16 | 310 |
| Итого по культурно-досуговым учреждениям | 2 | 5 | 24 | 345 |
| Музеи |
| Краеведческий музей | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Художественный музей | 1 | - | 1 | 100 |
| Тематический музей | 4 | 1 | 23 | 2300 |
| Итого по музеям | 6 | 2 | 25 | 1250 |
| Театры |
| Театр драматический | 1 | - | 1 | 100 |
| Театр оперы и балета/музыкальный | 1 | - | 1 | 100 |
| Театр юного зрителя | 1 | - | 1 | 100 |
| Театр кукол | 1 | - | 1 | 100 |
| Прочие театры по видам искусства | 3 | 2 | 9 | 450 |
| Итого по театрам | 7 | 2 | 13 | 650 |
| Концертные организации |
| Концертный зал | 2 | 1 | 4 | 400 |
| Филармония | 1 | - | 1 | 100 |
| Концертный творческий коллектив | 2 | 1 | 4 | 400 |
| Цирк |
| Стационарный цирк | 1 | - | 1 | 100 |
| Зоопарк (ботанические сады) |
| Зоопарк (ботанический сад) | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Парки культуры и отдыха |
| Парк культуры и отдыха | - | 35 | 87 (29) | 248 (83) |
| Кинозалы |
| Кинозал | - | 52 | 33 | 63 |
| Выставочные залы |
| Выставочные залы и галереи | 2 | 2 | 7 | 350 |
| Планетарии |
| Планетарий | 1 | - | 1 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к Программе комплексного развития социальной

инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы

**Обеспеченность объектами культуры (объекты сетевого типа)**

| Наименование района города Перми | Количество библиотек (в том числе структурных подразделений) | Количество учреждений культуры клубного типа | Количество парков (подразделений) |
| --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский, в том числе микрорайоны: |
| Парковый | 1 | - | - |
| Комсомольский | - | - | - |
| Данилиха | - | - | - |
| Светлый | - | 1 | - |
| Железнодорожный | 2 | - | - |
| Пролетарский | 1 | 1 | - |
| Заостровка | 1 | - | - |
| Плоский | 1 | - | - |
| Заимка | 1 | 1 | - |
| Центральный | 1 | 1 | - |
| Индустриальный, в том числе микрорайоны: |
| Ераничи | 1 | - | - |
| Балатово | 3 | 2 | 1 |
| Нагорный | 2 | - | - |
| Новоплоский | 1 | - | - |
| Верхние Муллы | - |  | - |
| Кировский, в том числе микрорайоны: |
| Водники | 1 | - | - |
| Судозавод | - | - | - |
| Победа | - | - | - |
| Центр | 3 | - | - |
| Крым | - | 1 | - |
| Новый Январский | - | - | - |
| Закамск | - | 1 | 1 |
| Ленинский, в том числе микрорайоны: |
| Центральный | 7 | 1 | 1 |
| Разгуляй | 1 | 1 | - |
| Комплекс ПГТУ | - | - | - |
| Мотовилихинский, в том числе микрорайоны: |
| Городские горки | 4 | 1 | - |
| Рабочий поселок | 1 | 1 | 1 |
| Садовый | - | - | - |
| Вышка-1 | - | - | - |
| Вышка-2 | 1 | 1 | - |
| Запруд | - | - | - |
| Верхняя Курья | - | - | - |
| Висим | 1 | - | - |
| Ива | - | - | - |
| Орджоникидзевский, в том числе микрорайоны: |
| Молодежный | 1 | 1 | - |
| Гайва | 1 | 1 | 1 |
| Левшино | 1 | - | - |
| Кислотные дачи | - | 1 | - |
| Чапаевский | - | - | - |
| Голованово  | 1 | 1 | - |
| Заозерье | - | 1 | - |
| Водозабор | - | - | - |
| КамГЭС, ПДК | - | 1 | - |
| Свердловский, в том числе микрорайоны: |
| Владимирский | 1 | - | - |
| Крохалева | 2 | - | - |
| Центр | 3 | 3 | - |
| Южный | 1 | - | - |
| поселок Новые Ляды | 1 | 1 | - |
| Краснова  | - | - | - |
| Громовский  | - | - | - |
| Чкаловский  | 1 | - | - |
| Октябрьский  | - | - | - |
| Зеленое хозяйство | 1 | - | - |
| Липовая гора | - | - | - |
| Голый Мыс | - | - | - |
| Островский | 1 | - | - |
| Промзона | - | 1 | - |
| Итого: | 49 | 24 | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к Программе комплексного развития социальной

инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы

**Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование района города Перми | Количество объектов, шт. | Норматив (градостроительный), кв. м/чел. | Норма площади на район, кв. м | Фактическая площадь на район, кв. м | Обеспеченность, %  |
| Дзержинский | 97 | 2500/10000 | 41427 | 41361,00 | 99,8 |
| Индустриальный  | 109 | 41992 | 82080,61 | 195 |
| Кировский  | 87 | 32645 | 94480,98 | 289 |
| Ленинский | 13 | 13541 | 20223,92 | 149 |
| Мотовилихинский  | 136 | 47839 | 159 682,96 | 334 |
| Орджоникидзевский  | 78 | 28684 | 78 036,66 | 272 |
| Свердловский  | 148 | 54508 | 157484,00 | 289 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Программе комплексного развития социальной

инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы

**Обеспеченность спортивными залами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование района города Перми | Количество объектов, шт. | Норматив (градостроительный), кв. м/чел. | Норма площади на район, кв. м | Фактическая площадь на район, кв. м | Обеспеченность, %  |
| Дзержинский | 68 | 80/1000 | 13202 | 16167 | 122 |
| Индустриальный  | 92 | 13438 | 14216 | 105 |
| Кировский  | 92 | 10447 | 22965 | 220 |
| Ленинский  | 42 | 4333 | 9320 | 215 |
| Мотовилихинский  | 107 | 15309 | 20761 | 135 |
| Орджоникидзевский  | 90 | 9179 | 13298 | 144 |
| Свердловский  | 159 | 17443 | 28603 | 164 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Программе комплексного развития социальной

инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы

**Обеспеченность бассейнами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование района города Перми | Норматив (градостроительный), кв. м зеркала воды/чел. | Норма площади на район, кв. м | Фактическая площадь на район, кв. м | Обеспеченность, %  |
| Дзержинский | 25/1000 | 4125 | 178 | 4 |
| Индустриальный  | 4199 | 1871 | 45 |
| Кировский  | 3264 | 72 | 2 |
| Ленинский  | 1354 | 418 | 31 |
| Мотовилихинский  | 4783 | 561 | 12 |
| Орджоникидзевский  | 2868 | 747 | 26 |
| Свердловский  | 5450 | 1368 | 25 |

Приложение 12

к Программе комплексного

развития социальной

инфраструктуры города Перми

на 2018-2022 годы

**Прогноз численности постоянного населения города Перми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование района города Перми | Площадь территории, кв. км | Доля в общей территории города Перми, % | Численность населения по состояниюна 01.01.2017, тыс. чел. | Прогноз численности населения по состоянию на 31.12.2022, тыс. чел. |
| Дзержинский | 63,24 | 7,9 | 166,3 | 171,71 |
| Индустриальный | 61,88 | 7,7 | 168,9 | 174,47 |
| Кировский | 157,13 | 19,6 | 131,2 | 135,48 |
| Ленинский | 45,09 | 5,6 | 54,8 | 56,56 |
| Мотовилихинский | 169,58 | 21,3 | 192,3 | 198,55 |
| Орджоникидзевский | 178,58 | 22,4 | 115,4 | 119,13 |
| Свердловский | 124,19 | 15,5 | 219,1 | 226,26 |
| Итого | 799,68 | 100,0 | 1048,0 | 1082,16 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

к Программе комплексного

развития социальной

инфраструктуры города Перми

на 2018-2022 годы

**Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)**

| № | Наименование объекта | Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию проекта, тыс. руб. | Объем финансирования с учетом срока реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Общий объем финансирования  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В области образования |
| 1 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Чернышевского, 17в, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 108000,047 | 108000,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 108000,047 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 50030,000 | 50030,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50030,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 18504,247 | 18504,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18504,247 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 39465,800 | 39465,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39465,800 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 248000,000 | 248000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 248000,000 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 119668,800 | 119668,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 119668,800 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 44268,460 | 44268,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44268,460 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 84062,740 | 84062,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84062,740 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ ул. Целинной, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 286320,800 | 35,000 | 73922,800 | 212363,000 | 0,000 | 0,000 | 286320,800 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 127271,700 | 0,000 | 0,000 | 127271,700 | 0,000 | 0,000 | 127271,700 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 159049,100 | 35,000 | 73922,800 | 85091,300 | 0,000 | 0,000 | 159049,100 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 373206,700 | 35,000 | 6519,000 | 272037,700 | 94615,000 | 0,000 | 373206,700 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 127271,800 | 0,000 | 0,000 | 127271,800 | 0,000 | 0,000 | 127271,800 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 245934,900 | 35,000 | 6519,000 | 144765,900 | 94615,000 | 0,000 | 245934,900 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 6378,800 | 0,000 | 6378,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6378,800 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 6378,800 | 0,000 | 6378,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6378,800 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 249002,500 | 0,000 | 0,000 | 6595,800 | 111706,700 | 130700,000 | 249002,500 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 249002,500 | 0,000 | 0,000 | 6595,800 | 111706,700 | 130700,000 | 249002,500 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 203000,000 | 0,000 | 203000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 203000,000 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 203000,000 | 0,000 | 203000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 203000,000 |
| 8 | Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в квартале 179 в Свердловском районе города Перми,объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 154050,000 | 0,000 | 154050,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 154050,000 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 154050,000 | 0,000 | 154050,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 154050,000 |
| 9 | Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 236800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 236800,000 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 236800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 236800,000 |
| 10 | Реконструкция здания МАДОУ «Детский сад № 409» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 56305,862 | 21927,443 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21927,443 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 56305,862 | 21927,443 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21927,443 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми,объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 545588,665 | 342005,835 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 342005,835 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 83271,154 | 83271,154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 83271,154 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 462317,511 | 258734,681 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 258734,681 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г. Перми,объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 539726,126 | 357495,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 357495,512 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 198365,690 | 198365,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 198365,690 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 125368,120 | 125368,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 125368,120 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 215992,316 | 33761,702 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33761,702 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристрой нового корпуса),объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 451518,011 | 68171,800 | 207886,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 276058,171 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 136481,770 | 0,000 | 136481,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 136481,770 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 315036,241 | 68171,800 | 71404,601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 139576,401 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми,объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 633499,600 | 0,000 | 192166,300 | 242733,300 | 0,000 | 0,000 | 434899,600 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 338068,600 | 0,000 | 139468,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 139468,600 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 295431,000 | 0,000 | 52697,700 | 242733,300 | 0,000 | 0,000 | 295431,000 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Строительство корпуса по ул. Юнг Прикамья, 3, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 846692,439 | 0,000 | 174623,630 | 288878,409 | 383190,400 | 0,000 | 846692,439 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 310503,480 | 0,000 | 0,000 | 180352,000 | 130151,500 | 0,000 | 310503,500 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 536188,959 | 0,000 | 174623,630 | 108526,409 | 253038,900 | 0,000 | 536188,939 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 / ул. Ивана Франко, 49, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 211171,900 | 0,000 | 153434,200 | 57737,700 | 0,000 | 0,000 | 211171,900 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 115074,900 | 0,000 | 115074,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 115074,900 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 96097,000 | 0,000 | 38359,300 | 57737,700 | 0,000 | 0,000 | 96097,000 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Приобретение в муниципальную собственность здания под размещение общеобразовательной организации в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми,объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 1220000,000 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 1220000,000 |
| 18 | Реконструкция здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 113668,538 | 29815,400 | 80847,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 110663,000 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 6409,400 | 0,000 | 6409,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6409,400 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 107259,138 | 29815,400 | 74438,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 104253,600 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО ДЮЦ «Здоровье» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 7133,510 | 0,000 | 7133,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7133,510 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 7133,510 | 0,000 | 7133,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7133,510 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 135» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 16622,990 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000,000 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 16622,990 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000,000 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Строительство спортивной площадки МАОУ СОШ № 115» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 16622,900 | 622,900 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16622,900 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 16622,900 | 622,900 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16622,900 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 16622,900 | 622,900 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16622,900 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 16622,900 | 622,900 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16622,900 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 16622,900 | 0,000 | 622,900 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 16622,900 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 16622,900 | 0,000 | 622,900 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 16622,900 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 14992,461 | 14500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14500,000 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 14992,461 | 14500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14500,000 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 131» г. Перми,объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 622,900 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 622,900 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 122» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 622,900 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 622,900 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Реконструкция здания расположенного по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, 64, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч: | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20000,000 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20000,000 |
| 28 | Реконструкция здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристрой нового корпуса),объем финансирования, тыс. руб., в т.ч: | 525907,780 | 578,180 | 10333,300 | 0,000 | 68454,000 | 446542,300 | 525907,780 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 218971,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 218971,200 | 218971,200 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 306936,580 | 578,180 | 10333,300 | 0,000 | 68454,000 | 227571,100 | 306936,580 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч: | 17456,870 | 17456,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17456,870 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 17456,870 | 17456,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17456,870 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   | **Итого по образованию** объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 7136158,099 | 1246512,687 | 1302918,411 | 1096345,909 | 2114766,100 | 577242,300 | 6337785,407 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 368064,490 | 368064,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 368064,490 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 1651464,831 | 271411,981 | 397434,670 | 434895,500 | 130151,500 | 218971,200 | 1452864,851 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 3282778,778 | 587036,216 | 548433,741 | 661450,409 | 527814,600 | 358271,100 | 2683006,066 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 1833850,000 | 20000,000 | 357050,000 | 0,000 | 1456800,000 | 0,000 | 1833850,000 |
| В области культуры |
| 1 | Реконструкция здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми,объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 14500,000 | 14500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14500,000 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 14500,000 | 14500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14500,000 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   | **Итого по культуре** объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 14500,000 | 14500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14500,000 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 14500,000 | 14500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14500,000 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| В области физической культуры и спорта |
| 1 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 114881,388 | 95324,726 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95324,726 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 114881,388 | 95324,726 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95324,726 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 100111,605 | 40461,302 | 53410,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93871,902 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 100111,605 | 40461,302 | 53410,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93871,902 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка,объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 1246,283 | 1246,283 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1246,283 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 1246,283 | 1246,283 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1246,283 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а,объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 4836,500 | 0,000 | 4836,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4836,500 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 4836,500 | 0,000 | 4836,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4836,500 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 121747,000 | 0,000 | 23373,500 | 98373,500 | 0,000 | 0,000 | 121747,000 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 121747,000 | 0,000 | 23373,500 | 98373,500 | 0,000 | 0,000 | 121747,000 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Транспортная, 7,объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 204836,440 | 39836,440 | 165000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 204836,440 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 204836,440 | 39836,440 | 165000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 204836,440 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9,объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 160000,000 | 160000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 160000,000 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 160000,000 | 160000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 160000,000 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   | **Итого по физической культуре и спорту** объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 707659,216 | 336868,751 | 246620,600 | 98373,500 | 0,000 | 0,000 | 681862,851 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 707659,216 | 336868,751 | 246620,600 | 98373,500 | 0,000 | 0,000 | 681862,851 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   | **Итого по Программе** объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 7858317,315 | 1597881,438 | 1549539,011 | 1194719,409 | 2114766,100 | 577242,300 | 7034148,258 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 368064,490 | 368064,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 368064,490 |
| бюджет Пермского края, тыс. руб. | 1651464,831 | 271411,981 | 397434,670 | 434895,500 | 130151,500 | 218971,200 | 1452864,851 |
| бюджет города Перми, тыс. руб. | 4004937,994 | 938404,967 | 795054,341 | 759823,909 | 527814,600 | 358271,100 | 3379368,917 |
| внебюджетные средства, тыс. руб. | 1833850,000 | 20000,000 | 357050,000 | 0,000 | 1456800,00 | 0,000 | 1833850,000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

к Программе комплексного развития социальной

инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы

**Методика проведения оценки эффективности мероприятий,**

**включенных в Программу комплексного развития**

**социальной инфраструктуры города Перми**

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры (далее – Программа), осуществляется администрацией города Перми ежегодно по состоянию на 01 января очередного года реализации Программы и направляется в Пермскую городскую Думу для сведения.

Эффективность мероприятий, включенных в Программу, основана на оценке ее результативности (достижения целевых показателей (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Расчет оценки эффективности осуществляется по формуле:

Е = (Удп)/(Кфо) х 100%,

где:

Е – оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу,

Удп – уровень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы,

Кфо – коэффициент финансового обеспечения Программы.

Удп – уровень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы определяется по формуле:

Удп = (∑﴾Пфi/Ппi)﴿/n,

где:

Пфi– фактически достигнутое значение *i-*целевого показателя (индикатора) Программы,

Ппi – плановое значение *i*-целевого показателя (индикатора) Программы,

n – количество целевых показателей (индикаторов) Программы.

Кфо – коэффициент финансового обеспечения Программы определяется по формуле:

Кфо = (ФОф)/(ФОп),

где:

ФОф – фактически использованный объем финансового обеспечения мероприятий Программы в отчетном году,

ФОп – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы в отчетном году.

ФОф – фактически использованный объем финансового обеспечения мероприятий Программы в отчетном году определяется по формуле:

ФОф = ∑ФОфi,

где:

ФОфi *-* фактически использованный объем финансового обеспечения одного конкретного мероприятия Программы в отчетном году.

ФОп – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы в отчетном году определяется по формуле:

ФОп = ∑ФОпi,

где:

ФОпi – плановый объем финансового обеспечения одного конкретного мероприятия Программы в отчетном году.

Интерпретация полученной оценки:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение оценки эффективности Е, % | Интерпретация оценки |
| 90≤Е≤110 | высокая эффективность |
| 70≤Е<90 | средняя эффективность |
| 50≤Е<70 | низкая эффективность |
| Е<50 | программа неэффективная |

Расчет уровня достижения целевых показателей (индикаторов) реализации Программы оформляется согласно таблице 1.

Таблица 1

**Уровень достигнутых результатов реализации Программы в \_\_\_\_ году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель (индикатор) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) (Пп)  | Фактически достигнутое значение целевого индикатора (Пф)  | Причины отклонения фактически достигнутого значения целевого показателя (индикатора) от его планового значения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Расчет коэффициента финансового обеспечения Программы оформляется согласно таблице 2.

Таблица 2

**Коэффициент финансового обеспечения Программы в \_\_\_\_\_ году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие Программы | Плановый объем финансового обеспечения мероприятия Программы, тыс. руб. | Фактически использованный объем финансового обеспечения мероприятий Программы, тыс. руб. | Коэффициент финансового обеспечения Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

к Программе комплексного

развития социальной

инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы

**Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

**города Перми, включенных в государственные программы**

**Пермского края**

| № | Наименованиемероприятия | Местоположение объекта | Мощность (технические характеристики) объекта | Срок введения в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранение»[[13]](#footnote-13) |
| 1 | Проектирование и строительство Пермской клинической инфекционной больницы № 1 | г. Пермь,Индустриальный район | 200 коек | 2021 год |
| 2 | Проектирование и строительство стационара краевой психиатрической больницы | г. Пермь,Орджоникидзевский район | 260 коек | 2020 год |
| 3 | Строительство детской поликлиники | г. Пермь,Кировский район | 350 посещений в смену | 2018 год |
| 4 | Проектирование и строительство детской поликлиники | г. Пермь, Свердловский район | 350 посещений в смену | 2019 год |
| 5 | Проектирование и строительство детской поликлиники | г. Пермь,Индустриальный район | 350 посещений в смену | 2019 год |
| 6 | Проектирование и строительство детской поликлиники  | г. Пермь, Мотовилихинский район | 350 посещений в смену | 2019 год |
| 7 | Проектирование и строительство детской поликлиники | г. Пермь, Орджоникидзевский район | 200 посещений в смену | 2018 год |
| 8 | Проектирование и строительство городской клинической поликлиники | г. Пермь | 400 посещений в смену | 2020 год |
| 9 | Проектирование и строительство поликлиники ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер»  | г. Пермь | 450 посещений в смену/120 коек дневной стационар | 2021 год |
| Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика»[[14]](#footnote-14) |
| 1 | Строительство спортивной площадки ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей с нарушением зрения» | г. Пермь, Свердловский район | 100 человек/день | 2018 год |
| 2 | Проектирование и реконструкция здания КГАПОУ «Краевой колледж предпринимательства». Надстройка спортивного зала и устройство спортивной площадки | г. Пермь, Дзержинский район | спортивный зал 144 человека/сменаспортивная площадка 252 кв. м | 2019 год |
| 3 | Проектирование и строительство спортивного зала КГБОСУВУ «Уральское подворье» | г. Пермь, Индустриальный район | 180 человек/смена | 2020 год |
| 4 | Проектирование и строительство музея науки и техники технопарка «Кванториум»  | г. Пермь, Свердловский район | 800 детей/год | 2020 год |
| Государственная программа Пермского края «Пермский край – территория культуры»[[15]](#footnote-15) |
| 1 | Проектирование и строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» | г. Пермь, Ленинский район | 1250 – 1350 мест | 2022 год |
| 2 | Проектирование и строительство здания Пермской государственной художественной галереи  | г. Пермь, Ленинский район | 16,0 тыс. кв. м | 2021 год |
| 3 | Проектирование и строительство зоопарка  | г. Пермь, Индустриальный район | 500000 человек посещений в год | 2020 год |
| 4 | Приобретение объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 59:01:0000000:1012, (завод им. А.А.Шпагина) с целью создания культурно-рекреационного пространства | г. Пермь, Ленинский район | - | 2019год |
| 5 | Проектирование и реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Администрация области и КДЦ» (реконструкция большого зала филармонии) | г. Пермь, Ленинский район | 850 мест | 2018 год |
| Государственная программа «Спортивное Прикамье»[[16]](#footnote-16) |
| 1 | Проектирование и строительство регионального центра по фигурному катанию | г. Пермь, Дзержинский район | 250 мест | 2019 год |
| 2 | Проектирование и строительство универсального дворца спорта | г. Пермь | 10,0 тыс. мест | 2022 год |

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

к Программе комплексного

развития социальной

инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы

**Перечень свободных земельных участков**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район | Адрес | Площадь,кв. м |
| 1 | 2 | 3 |
| Для размещения дошкольных образовательных учреждений |
| Дзержинский | микрорайон Заостровка, ул. Новоколхозная | 7083 |
| Мотовилихинский  | микрорайон Висим, участок 7  | 7433 |
| ул. Гашкова / Кузнецкая | 10500 |
| микрорайон Запруд, ул. 3-я Кольцевая | 7000 |
| Орджоникидзевский  | микрорайон Голованово, участок 179  | 10345 |
| ул. Адмирала Старикова | 7345 |
| ул. Менжинского | 11171 |
| Свердловский  | ул. Лукоянова, 9, 11 | 8300 |
| Для размещения общеобразовательных учреждений |
| Дзержинский | ул. Хабаровская | 17000 |
| ул. Кронштадтская, 41 | 19811 |
| Индустриальный  | ул. Карпинского, 77 | 24470 |
| Орджоникидзевский  | ул. Таганрогская | 14745 |
| ул. Памирская / Делегатская | 27833 |
| Свердловский  | ул. Холмогорская, 2з | 21614 |

1. Решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми». [↑](#footnote-ref-1)
2. Решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми». [↑](#footnote-ref-2)
3. Решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов». [↑](#footnote-ref-3)
4. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНИП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». [↑](#footnote-ref-4)
5. Показатель установлен Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». [↑](#footnote-ref-5)
6. Показатель установлен решением Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов». [↑](#footnote-ref-6)
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2018 № 187 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования». [↑](#footnote-ref-7)
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»
на 2016-2025 годы». [↑](#footnote-ref-8)
9. ЕПС рассчитывается по формуле:

ЕПСнорм = Н x Сз / (Р x З x В) = 16,66 (млн. человек) или 12,2 % от численности населения Российской Федерации,

где: Н – количество населения от 3 до 79 лет; Сз – систематически занимающиеся; Р – режим работы объекта спорта (7 дней в неделю); З – среднетехническая загруженность объекта (0,7); В – время функционирования объекта (5 часов в день). [↑](#footnote-ref-9)
10. Фактическая обеспеченность бассейнами на 100000 жителей: 589/972621 х 100000 = 61,

где 972621 – численность населения города Перми в возрасте от 3 до 79 лет. [↑](#footnote-ref-10)
11. СОШ – средняя общеобразовательная школа. [↑](#footnote-ref-11)
12. ДЮЦ – детско-юношеский центр. [↑](#footnote-ref-12)
13. Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1319-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение». [↑](#footnote-ref-13)
14. Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1318-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Образование и молодежная политика». [↑](#footnote-ref-14)
15. Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1317-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Пермский край – территория культуры». [↑](#footnote-ref-15)
16. Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1324-п «Об утверждении государственной программы «Спортивное Прикамье». [↑](#footnote-ref-16)