В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

09.11.2018

882

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 911 
(в ред. от 09.02.2018 № 77, от 22.02.2018 № 101, от 25.04.2018 № 254, 
от 06.06.2018 № 362, от 17.08.2018 № 539, от 13.09.2018 № 591).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

И.о. Главы города Перми                                                                                В.Г. Агеев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 09.11.2018 № 882

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 911

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 4104084,22488 | 4021200,56699 | 4132379,600 |
|  | бюджет города Перми | 2767752,55015 | 2845055,46699 | 2947379,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 80696,40473 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 632665,770 | 1176145,100 | 1185000,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2719456,09037 | 2031378,150 | 2161055,300 |
|  | бюджет города Перми | 2062775,28484 | 2031378,150 | 2161055,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 31680,80553 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 25000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1097122,97545 | 1722954,71699 | 1704456,600 |
|  | бюджет города Перми | 417472,10625 | 546809,61699 | 519456,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49015,59920 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 607665,770 | 1176145,100 | 1185000,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 287505,15906 | 266867,700 | 266867,700 |
|  | бюджет города Перми | 287505,15906 | 266867,700 | 266867,700 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 58,5 | 60,0 | 64,0 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | всего, в том числе | 2719456,09037 | 2031378,150 | 2161055,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 2062775,28484 | 2031378,150 | 2161055,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 31680,80553 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 25000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | 2376346,85034 | 1627092,242 | 1769834,700 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  | 191767,98203 | 259921,308 | 246856,000 |

2.2. строки 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.3.1, «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | всего, в том числе | 1097122,97545 | 1722954,71699 | 1704456,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 417472,10625 | 546809,61699 | 519456,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49015,59920 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 607665,770 | 1176145,100 | 1185000,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  | 1016575,58050 | 1686328,44379 | 1643956,600 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  | 80547,39495 | 36626,27320 | 60500,000 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | бюджет города Перми | 287505,15906 | 266867,700 | 266867,700 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  | 287505,15906 | 266867,700 | 266867,700 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 4104084,22488 | 4021200,56699 | 4132379,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 2767752,55015 | 2845055,46699 | 2947379,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 80696,40473 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 632665,770 | 1176145,100 | 1185000,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 4104084,22488 | 4021200,56699 | 4132379,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 2767752,55015 | 2845055,46699 | 2947379,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 80696,40473 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 632665,770 | 1176145,100 | 1185000,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе 
Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  |  | кв. м | 1981904,6 | 1995687,0 |  | 1995687,0 |  | бюджет города Перми | 132640, 08395 | 135530, 000 | 154874, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | кв. м | 2587447, 77 | 2614207, 87 |  | 2614207, 87 |  | бюджет города Перми | 115763, 84516 | 120949, 600 | 136106, 200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | кв. м | 2749089, 63 | 2749089, 63 |  | 2749089, 63 |  | бюджет города Перми | 110267, 67642 | 119171, 900 | 136437, 900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | кв. м | 1522469,0 | 1522469,0 |  | 1522469,0 |  | бюджет города Перми | 221553, 14133 | 223641, 600 | 249741, 700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | кв. м | 3304825,3 | 3273075,4 |  | 3273075,4 |  | бюджет города Перми | 186774, 249 | 195879, 600 | 223737, 700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | кв. м | 3185581,0 | 3185581,0 |  | 3185581,0 |  | бюджет города Перми | 124751, 24896 | 123830, 900 | 141001, 400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | кв. м | 3295805,0 | 3295805,0 |  | 3295805,0 |  | бюджет города Перми | 216530, 31756 | 218499, 300 | 248869, 800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | кв. м | 414558,66 | 414558,66 |  | 414558,66 |  | бюджет города Перми | 11837, 28349 | 15855, 100 | 18997, 000 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | кв. м | 19041680,96 | 19050473,56 |  | 19050473,56 |  | бюджет города Перми | 1120117,84587 | 1153358,000 | 1309765,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  |  | кв. м | 132155,78 | 65649,0 |  | 65649,0 |  | бюджет города Перми | 44165, 73070 | 35027, 100 | 35027, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 57601, 96390 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | кв. м | 195489,93 | 72731,43 |  | 72731,4 |  | бюджет города Перми | 41878, 46684 | 39571, 100 | 39571, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 158298, 74023 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | кв. м | 101563,0 | 82728,0 |  | 82728,0 |  | бюджет города Перми | 44739, 98158 | 42444, 200 | 42444, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 22116, 73286 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | кв. м | 91031,7 | 25811,0 |  | 25811,0 |  | бюджет города Перми | 26670, 01555 | 15452, 700 | 15452, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 91750, 13454 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | кв. м | 200582,0 | 128879,7 |  | 128879,7 |  | бюджет города Перми | 56019, 694 | 51836, 000 | 51836, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 74161, 58665 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | кв. м | 167241,4 | 125236,0 |  | 125236,0 |  | бюджет города Перми | 50906, 44204 | 47138, 100 | 47138, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 27123, 75797 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | кв. м | 208347,32 | 82432,0 |  | 82432,0 |  | бюджет города Перми | 52010, 09644 | 45716, 100 | 45716, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 156066, 88385 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | кв. м | 46753,2 | 21113,2 |  | 21113,2 |  | бюджет города Перми | 11869, 53251 | 8955,400 | 8955,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 12880, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Перм-благоустройство» |  |  |  | кв. м | 24348,3 | - |  | - |  | бюджет города Перми | 8400,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | кв. м | 1167512,63 | 604580, 33 |  | 604580, 33 |  | всего, в том числе | 961659, 95966 | 286140, 700 | 286140, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 336659, 95966 | 286140, 700 | 286140, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 600000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь обустроенных заездных карманов |  |  | кв. м | 435,0 | - |  | - |  | бюджет города Перми | 5812,466 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта |  |  | кв. м | 2385,0 | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | протяженность установленных ограждений |  |  | п. м | 100,0 | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия |  |  | кв. м | 87600,0 | - |  | - |  | бюджет города Перми | 60779, 357 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия (1 этап: подготовительные работы (планировка территории) |  |  | кв. м | 22920,0 | - |  | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 3830,038 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия (2 этап: обустройство дорог) |  |  | кв. м | 28650,0 | - |  | - |  | бюджет города Перми | 19857, 275 | 0,0000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь обустроенного парковочного кармана (полная оплата работ, выполненных в 2017 году) |  |  | кв. м | 797,5 | - |  | - |  | бюджет города Перми | 906,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта |  |  | кв. м | 3264,17 | - |  | - |  | бюджет города Перми | 9229,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  |  | кв. м | 1916,7 | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество кронированных деревьев |  |  | ед. | 19 | 52 |  | 49 |  | бюджет города Перми | 99,42432 | 289,000 | 289,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | ед. | 300 | 141 |  | 134 |  | бюджет города Перми | 1373,000 | 785,000 | 785,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | ед. | 199 | 110 |  | 105 |  | бюджет города Перми | 1059,700 | 611,700 | 611,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | ед. | 36 | 30 |  | 29 |  | бюджет города Перми | 155, 65220 | 168,300 | 168,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | ед. | 404 | 115 |  | 110 |  | бюджет города Перми | 588, 00821 | 643,400 | 643,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | ед. | 184 | 100 |  | 96 |  | бюджет города Перми | 979,600 | 559,600 | 559,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | ед. | 195 | 106 |  | 101 |  | бюджет города Перми | 332, 16474 | 590,000 | 590,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | ед. | 23 | 12 |  | 12 |  | бюджет города Перми | 123,800 | 67,800 | 67,800 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | ед. | 1360 | 666 |  | 636 |  | бюджет города Перми | 4711, 34947 | 3714,800 | 3714,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев |  |  | ед. | 96 | 19 |  | 18 |  | бюджет города Перми | 470, 67603 | 130,800 | 130,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | ед. | 120 | 51 |  | 48 |  | бюджет города Перми | 607,300 | 355,300 | 355,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | ед. | 70 | 40 |  | 38 |  | бюджет города Перми | 468,800 | 276,800 | 276,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | ед. | 38 | 11 |  | 10 |  | бюджет города Перми | 229, 56976 | 76,200 | 76,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | ед. | 103 | 42 |  | 40 |  | бюджет города Перми | 391, 25579 | 291,200 | 291,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | ед. | 65 | 36 |  | 34 |  | бюджет города Перми | 433,200 | 253,200 | 253,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | ед. | 69 | 38 |  | 36 |  | бюджет города Перми | 146, 88126 | 267,000 | 267,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | ед. | 8 | 4 |  | 4 |  | бюджет города Перми | 54,700 | 30,700 | 30,700 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | ед. | 569 | 241 |  | 228 |  | бюджет города Перми | 2802, 38284 | 1681,200 | 1681,200 |
|  |  | управление внешнего благоустройства | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» |  |  | кв. м | - | 7360 |  | 7360 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 10000, 000 | 10000, 000 |
|  |  | администрация Дзержинского района | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю |  |  | км | 2,8 | 1,6 |  | 1,5 |  | бюджет города Перми | 85,200 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  | км | 2,7 | 1,6 |  | 1,5 |  | бюджет города Перми | 85,200 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  | км | 4,1 | 2,4 |  | 2,3 |  | бюджет города Перми | 124,361 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  | км | 4,5 | 0,6 |  | 0,6 |  | бюджет города Перми | 142,781 | 20,300 | 20,300 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  | км | 5,8 | 3,3 |  | 3,2 |  | бюджет города Перми | 179,000 | 108,300 | 108,300 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  | км | 4,1 | 2,4 |  | 2,3 |  | бюджет города Перми | 127,700 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  | км | 5,787 | 3,2 |  | 3,0 |  | бюджет города Перми | 170,300 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  |  | км | 1,4 | 0,8 |  | 0,8 |  | бюджет города Перми | 42,600 | 25,800 | 25,800 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | км | 31,187 | 15,9 |  | 15,2 |  | бюджет города Перми | 957,142 | 515,000 | 515,000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  | протяженность паспортизированных автомобильных дорог |  | км | 7,3 | - |  | - |  | бюджет города Перми | 69,423 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу |  | тыс. кв. м | 166,3 | 166,6 |  | 166,4 |  | бюджет города Перми | 1566,824 | 2759,916 | 2890,916 |
|  |  |  |  | протяженность земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу |  | км | 60,9 | - |  | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1288, 68250 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) |  | тыс. кв. м | 551,1 | 512,6 |  | 512,6 |  | бюджет города Перми | 489,000 | 600,000 | 600,000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  | количество гидрометеорологических справок |  | ед. | 28 | 28 |  | 28 |  | бюджет города Перми | 131,484 | 131,484 | 131,484 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  | количество подготовленных технических планов |  | ед. | 3 | - |  | - |  | бюджет города Пер-ми | 426,556 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, поставленных на кадастровый учет |  | ед. | 1 | - |  | - |  | бюджет города Перми | 95,941 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района |  | количество представленных управлению внешнего благоустройства отчетов о расходовании средств бюджета Российской Федерации, направленных на ремонт автомобильных дорог |  | ед. | 1 | - |  | - |  | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  | ед. | 1 | - |  | - |  | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  | ед. | 1 | - |  | - |  | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  | ед. | 1 | - |  | - |  | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  | ед. | 1 | - |  | - |  | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  | ед. | 1 | - |  | - |  | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  | ед. | 1 | - |  | - |  | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  | ед. | 1 | - |  | - |  | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | управление внешнего благоустройства |  | количество представленных в Министерство транспорта Пермского края отчетов об использовании средств бюджета Российской Федерации, направленных на ремонт автомобильных дорог, в рамках осуществления координации деятельности территориальных органов по организации и контролю мероприятий по ремонту автомобильных дорог |  | ед. | 1 | - |  | - |  | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2194731,22634 | 1458901,100 | 1615439,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1564612,50584 | 1458901,100 | 1615439,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5118, 72050 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 600000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений | управление внешнего благоустройства |  | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км |  | 174,1 |  | 174,1 |  | 174,1 | бюджет города Перми | 48122, 957 | 62472, 600 | 62472, 600 |
|  |  |  |  | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнены прочистка и обследование | п. м |  | 13304,0 |  | 15275,0 |  | 15275,0 | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  |  | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. |  | 12 |  | 4 |  | 4 | бюджет города Перми | 13116, 791 | 6927,400 | 6927,400 |
|  |  |  |  | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 | бюджет города Перми | 334,100 | 334,100 | 334,100 |

3.2. строки 1.1.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4 | Обеспечение работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах | МКУ «Пермблагоустройство» | количество работающих пунктов весового и габаритного контроля | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 2395,562 | 4080,800 | 4080,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2395,562 | 4080,800 | 4080,800 |

3.3. строки 1.1.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2246,7 | 3268,8 | 3117,1 | бюджет города Перми | 2688, 61963 | 3893,200 | 3893,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | кв. м | 3457,5 | 3017,4 | 2877,3 | бюджет города Перми | 2822, 60743 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | кв. м | 3290,0 | 3017,4 | 2877,3 | бюджет города Перми | 2301, 96436 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | кв. м | 3860,2 | 4023,2 | 3836,3 | бюджет города Перми | 4919, 28072 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | кв. м | 2800,0 | 4023,2 | 3836,3 | бюджет города Перми | 4767,642 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | кв. м | 2667,0 | 2514,5 | 2397,8 | бюджет города Перми | 2109, 58469 | 2994,800 | 2994,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | кв. м | 5417,0 | 4526,0 | 4315,9 | бюджет города Перми | 5390, 51995 | 5390,500 | 5390,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | кв. м | 863,25 | 754,3 | 719,3 | бюджет города Перми | 624,388 | 898,400 | 898,400 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | кв. м | 24601,65 | 25144,8 | 23977,3 | бюджет города Перми | 25624, 60678 | 29947, 500 | 29947, 500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | кв. м | 958,3 | 1036,4 | 990,2 | бюджет города Перми | 221, 21537 | 332,700 | 332,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | кв. м | 1205,7 | 1658,6 | 1584,5 | бюджет города Перми | 165, 50157 | 532,400 | 532,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | кв. м | 1840,2 | 1450,8 | 1386,0 | бюджет города Перми | 336, 64564 | 465,700 | 465,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | кв. м | 466,4 | 1140,2 | 1089,3 | бюджет города Перми | 236, 10128 | 366,000 | 366,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | кв. м | 1000,0 | 1555,1 | 1485,7 | бюджет города Перми | 499,200 | 499,200 | 499,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | кв. м | 1409,1 | 1347,7 | 1287,5 | бюджет города Перми | 304, 73031 | 432,600 | 432,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | кв. м | 1403,7 | 1762,3 | 1683,6 | бюджет города Перми | 565, 68005 | 565,700 | 565,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | кв. м | 434,0 | 415,0 | 396,4 | бюджет города Перми | 92,574 | 133,200 | 133,200 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | кв. м | 8717,4 | 10366,1 | 9903,3 | бюджет города Перми | 2421, 64822 | 3327,500 | 3327,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28046, 255 | 33275, 000 | 33275, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2287749,09134 | 1565991,000 | 1722529,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1657630,37084 | 1565991,000 | 1722529,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5118, 72050 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 600000, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки 1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | бюджет города Перми | 22716, 304 | 21748, 400 | 21748, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части Коммунального моста через реку Каму, в отношении которой выполнен ремонт | кв. м | 15898,7 | - | - | бюджет города Перми | 38326, 530 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | кв. м | 334,8 | - | - | бюджет города Перми | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность паспортизированных инженерных сооружений | п. м | 248,59 | - | - | бюджет города Перми | 90,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 3 | 10 | - | бюджет города Перми | 2693,428 | 13950, 642 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по дополнительной оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности (пусконаладочные работы) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 20000, 000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | - | 1 | бюджет города Перми | 18808, 102 | 0,000 | 20000, 000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 4273,195 | 5402,200 | 5556,600 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план мероприятий объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 18 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1350,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 88597, 759 | 61101, 242 | 47305, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 87247, 759 | 61101, 242 | 47305, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1350,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 88597, 759 | 61101, 242 | 47305, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 87247, 759 | 61101, 242 | 47305, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1350,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2376346,85034 | 1627092,242 | 1769834,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1744878,12984 | 1627092,242 | 1769834,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 6468, 72050 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 600000, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки 1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 15415,0 | 31627,9 | 6700,0 | бюджет города Перми | 12336,701 | 250825,711 | 168730,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 20996, 176 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 21871,9 | - | - | бюджет города Перми | 123678,122 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнен этап работ по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений (ремонт конструктивных элементов сооружения) | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 14283, 959 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог (полная оплата работ, выполненных в 2018- 2019 годах) | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 56922, 741 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильных дорог, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 29944, 364 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильных дорог, получившая положительное заключение государственной экспертизы (неисполнение показателя в 2017 году) | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 3516, 28803 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 596,710 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги (полная оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 323,800 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 2888, 375 | 6918, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 699,621 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | - | 3 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 5883, 422 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 191767,98203 | 259921,308 | 246856,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 166555,897 | 259921,308 | 246856,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25212, 08503 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 191767,98203 | 259921,308 | 246856,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 166555,897 | 259921,308 | 246856,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25212, 08503 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 191767,98203 | 259921,308 | 246856,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 166555,897 | 259921,308 | 246856,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25212, 08503 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2719456,09037 | 2031378,150 | 2161055,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2062775,28484 | 2031378,150 | 2161055,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 31680, 80553 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 25000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000, 000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2. «Развитие автомобильных дорог и дорожных 
сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строку 1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,1 | - | - | бюджет города Перми | 112796, 800 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 332212, 96635 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | - | - | бюджет Пермского края | 828, 36631 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | - | - | бюджет Пермского края | 5348, 93734 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 84,79483 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых проведена оценка | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 43,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество земельных участков, в отношении которых установлен сервитут | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1714,836 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество изъятых земельных участков | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 733, 04930 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 3200, 30215 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор на компенсацию расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 18135, 04379 | 0,000 |

4.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 456963, 55228 | 18135, 04379 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 118488, 48745 | 18135, 04379 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 84,79483 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 338390, 270 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 1013179,24050 | 1686328,44379 | 1643956,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 333529, 25415 | 510183, 34379 | 458956, 600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49014, 71635 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 607665, 770 | 1176145,100 | 1185000,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969, 500 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 1016575,58050 | 1686328,44379 | 1643956,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 336925, 59415 | 510183, 34379 | 458956, 600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49014, 71635 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 607665, 770 | 1176145,100 | 1185000,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969, 500 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строки 1.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 33,34 | 13,89 | 23,34 | бюджет города Перми | 69130, 24210 | 19187, 093 | 52638, 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 6 | 5 | 3 |  | 11236, 308 | 17439, 18020 | 7861,820 |
|  |  |  | количество разработанных документаций по пересчету сметной стоимости для получения заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 99,962 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор на проведение проверки достоверности сметной стоимости | ед. | 4 | - | - | бюджет города Перми | 80,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | технологическое присоединение к сетям | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 80547, 39495 | 36626, 27320 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 80546, 51210 | 36626, 27320 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 80547, 39495 | 36626, 27320 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 80546, 51210 | 36626, 27320 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 80547, 39495 | 36626, 27320 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 80546, 51210 | 36626, 27320 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 1097122,97545 | 1722954, 71699 | 1704456, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 417472, 10625 | 546809, 61699 | 519456, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49015, 59920 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 607665, 770 | 1176145, 100 | 1185000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969, 500 | 0,000 | 0,000 |

5. В приложении к Системе программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

5.1. в таблице 1:

5.1.1. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 829934,49007 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 829934,49007тыс. руб., в том числе: 2015 год – 17500,000 тыс. руб., в том числе: 4375,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 13125,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2016 год – 198518,280 тыс. руб., в том числе: 53004,570 тыс. руб. – бюджет города Перми; 145513,710 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2017 год – 138817,614 тыс. руб., в том числе: 31329,414 тыс. руб. – бюджет города Перми; 93988,200 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 13500,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год – 456963,55228 тыс. руб., в том числе: 118488,48745 тыс. руб. – бюджет города Перми; 84,79483 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 338390,270 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 года – 18135,04379, бюджет города Перми |

5.1.2. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 | 2015-2017 |
|  | количество выполненных этапов работ по реконструкции проезжей части автомобильной дороги (переустройство коммуникаций) | ед. | 1 | 2017 |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,1 | 2018 |
|  | заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | ед. | 1 | 2018 |
|  | оплаченное платежное поручение по акту об исполнении обязательств по договору компенсации расходов | ед. | 1 | 2019 |

5.1.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектно-изыскательские работы | 2015-2017 годы |
|  |  | строительно-монтажные работы | 2017-2018 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2018 год |
|  |  | переустройство электросетевых объектов | 2018-2019 годы |

5.2. в таблице 13 строки 14, 15 изложить в следующе	 редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 177673,66815 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 177673,66815 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 80547,39495 тыс. руб., в том числе: 80546,51210 тыс. руб., бюджет города Перми; 0,88285 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2019 год – 36626,27320 тыс. руб., бюджет города Перми; 2020 год – 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми |

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «Пермблагоустройство» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 201789,44090 | 182987,200 | 182987,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 10700,057 | 10220,800 | 10220,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 11769,088 | 11686,200 | 11686,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 11363,400 | 11363,400 | 11363,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 10345,04116 | 9809,800 | 9809,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 13308,600 | 13308,600 | 13308,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 10776,500 | 10776,500 | 10776,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 11582,000 | 10683,900 | 10683,900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 5871,032 | 6031,300 | 6031,300 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 9 | 9 | 9 | бюджет города Перми | 287505,15906 | 266867,700 | 266867,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 287505,15906 | 266867,700 | 266867,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 287505,15906 | 266867,700 | 266867,700 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 287505,15906 | 266867,700 | 266867,700 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 287505,15906 | 266867,700 | 266867,700 |

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

7.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 58,5 | 60,0 | 64,0 |

7.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 5,2 | 5,5 | 5,8 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 10,9 | 5,7 | 5,7 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 35,5 | 36,0 | 36,7 |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 17,4 | 18,8 | 20,0 |
|  | доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50 | 50 | 50 |

8. В приложении 1:

8.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1981904,6 | бюджет города Перми | 132640,08395 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 76780,98 | бюджет города Перми | 40460,24070 |
|  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 19 | бюджет города Перми | 99,42432 |
|  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 96 | бюджет города Перми | 470,67603 |

8.2. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2749089,63 | бюджет города Перми | 110267,67642 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 89863,0 | бюджет города Перми | 44739,98158 |
|  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 199 | бюджет города Перми | 1059,700 |
|  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 70 | бюджет города Перми | 468,800 |

8.3. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1522469,0 | бюджет города Перми | 221553,14133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 29005,0 | бюджет города Перми | 17453,05255 |
|  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 36 | бюджет города Перми | 155,65220 |
|  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 38 | бюджет города Перми | 229,56976 |

8.4. строку 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.5 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3304825,3 | бюджет города Перми | 186774,249 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 140595,0 | бюджет города Перми | 56019,694 |
|  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 404 | бюджет города Перми | 588,00821 |
|  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 103 | бюджет города Перми | 391,25579 |

8.5. строку 1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.6 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3185581,0 | бюджет города Перми | 124751,24896 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 135064,0 | бюджет города Перми | 44559,19704 |
|  |  |  | 01.02.2018 | 25.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 184 | бюджет города Перми | 979,600 |
|  |  |  | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 65 | бюджет города Перми | 433,200 |

8.6. строку 1.1.1.1.1.10.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.10.3 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | администрация Кировского района города Перми | 10.01.2018 | 25.12.2018 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 4,1 | бюджет города Перми | 124,361 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.7. строку 1.1.1.1.1.13 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.13 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2018 | 25.12.2018 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | бюджет города Перми | 489,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.8. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2194731,22634 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1564612,50584 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5118,72050 |
|  | бюджет Пермского края | 25000,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 |

8.9. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Субсидии на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений | управление внешнего благоустройства | 01.04.2018 | 01.11.2018 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 174,1 | бюджет города Перми | 48122,957 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.04.2018 | 01.11.2018 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнены прочистка и обследование | п. м | 13304,0 |  |  |
|  |  |  | 01.04.2018 | 01.11.2018 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | 12 | бюджет города Перми | 13116,791 |
|  |  |  | 01.04.2018 | 25.12.2018 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 334,100 |

8.10. строки 1.1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1 | Оказание услуг по обеспечению работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество работающих пунктов весового и габаритного контроля | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2395,562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2395,562 |

8.11. строки 1.1.1.1.5.1.1, 1.1.1.1.5.1.11-1.1.1.1.5.1.17, 1.1.1.1.5.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.1.1 | ул. Екатерининская от ул. Плеханова до ул. Хохрякова | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 910,5 | бюджет города Перми | 1044,49424 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1.1.5.1.11 | ул. Боровая от ул. Гатчинской в сторону ДКЖ |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 93,0 | бюджет города Перми | 83,13174 |
| - 1.1.1.1.5.1.12 | ул. Гатчинская от ул. Переселенческой до ул. Боровой |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 621,4 | бюджет города Перми | 772,60439 |
| - 1.1.1.1.5.1.13 | ул. Углеуральская от ул. Василия Каменского до ул. Боровой |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 190,0 | бюджет города Перми | 246,79793 |
| - 1.1.1.1.5.1.14 | ул. Вагонная от остановки «Школа № 55» до ул. Хабаровской |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 240,0 | бюджет города Перми | 300,68444 |
| - 1.1.1.1.5.1.15 | обустройство подхода к пешеходному переходу по ул. 1-й Красноборской, 35 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 86,0 | бюджет города Перми | 103,94156 |
| - 1.1.1.1.5.1.16 | обустройство подхода к пешеходному переходу по ул. Мильчакова, 27 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 47,5 | бюджет города Перми | 61,31032 |
| - 1.1.1.1.5.1.17 | обустройство подхода к пешеходному переходу по ул. Мильчакова, 33 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 58,3 | бюджет города Перми | 75,65501 |
| 1.1.1.1.5.1.2 | ул. Желябова |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 958,28 | бюджет города Перми | 221,21537 |

8.12. строки 1.1.1.1.5.2.1, 1.1.1.1.5.2.11-1.1.1.1.5.2.112, 1.1.1.1.5.2.2, 1.1.1.1.5.2.21-1.1.1.1.5.2.211 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.2.1 | тротуар от ул. Карпинского, 69 до ул. Карпинского, 75б | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 491,4 | бюджет города Перми | 487,48942 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1.1.5.2.11 | ул. Качалова от ул. Космонавта Беляева до ул. Нефтяников |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 315,77 | бюджет города Перми | 209,17917 |
| - 1.1.1.1.5.2.12 | ул. Космонавта Беляева от ул. Давыдова до ул. Милиционера Власова |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 736,8 | бюджет города Перми | 395,59711 |
| - 1.1.1.1.5.2.13 | ул. Комбайнеров от ул. Мира до ул. Комбайнеров, 30б |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 339,3 | бюджет города Перми | 327,96736 |
| - 1.1.1.1.5.2.14 | ул. Левченко от ул. Стахановской, 6а до ул. Льва Толстого |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 34,0 | бюджет города Перми | 43,32256 |
| - 1.1.1.1.5.2.15 | ул. Левченко от ул. Капитана Гастелло, 10 до ул. Левченко, 30 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 31,5 | бюджет города Перми | 37,37543 |
| - 1.1.1.1.5.2.16 | тротуар от ул. Стахановской до ул. Стахановской, 9 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 92,1 | бюджет города Перми | 120,83607 |
| - 1.1.1.1.5.2.17 | ул. Сивкова от ул. Сивкова, 12 до ул. Сивкова, 16 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 198,0 | бюджет города Перми | 184,98634 |
| - 1.1.1.1.5.2.18 | ул. Глинки от ул. Глинки, 11 до ул. Глинки, 13 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 317,0 | бюджет города Перми | 228,10952 |
| - 1.1.1.1.5.2.19 | ул. Танкистов от ул. Сивкова до ул. Танкистов, 17 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 345,13 | бюджет города Перми | 257,81955 |
| - 1.1.1.1.5.2.110 | ул. Геологов от ул. Геологов, 4а до ул. Геологов |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 62,5 | бюджет города Перми | 74,32158 |
| - 1.1.1.1.5.2.111 | тротуар от ул. Самолетной, 52 до ул. Карпинского, 63 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 200,0 | бюджет города Перми | 193,61891 |
| - 1.1.1.1.5.2.112 | ул. 9-го Мая от ул. Баумана до шоссе Космонавтов |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 294,0 | бюджет города Перми | 261,98441 |
| 1.1.1.1.5.2.2 | ул. Качалова от ул. Космонавта Беляева до ул. Нефтяников |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 60,0 | бюджет города Перми | 8,12819 |
| - 1.1.1.1.5.2.21 | ул. Космонавта Беляева от ул. Давыдова до ул. Милиционера Власова |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 105,0 | бюджет города Перми | 14,22428 |
| - 1.1.1.1.5.2.22 | ул. Комбайнеров от ул. Мира до ул. Комбайнеров, 30б |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 95,0 | бюджет города Перми | 12,86972 |
| - 1.1.1.1.5.2.23 | ул. Левченко от ул. Стахановской, 6а до ул. Льва Толстого |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 30,0 | бюджет города Перми | 4,06397 |
| - 1.1.1.1.5.2.24 | ул. Левченко от ул. Капитана Гастелло, 10 до ул. Левченко, 30 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 10,5 | бюджет города Перми | 1,42247 |
| - 1.1.1.1.5.2.25 | тротуар от ул. Стахановской до ул. Стахановской, 9 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 47,5 | бюджет города Перми | 6,43484 |
| - 1.1.1.1.5.2.26 | ул. Сивкова от ул. Сивкова, 12 до ул. Сивкова, 16 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 90,0 | бюджет города Перми | 14,36474 |
| - 1.1.1.1.5.2.27 | ул. Глинки от ул. Глинки, 11 до ул. Глинки, 13 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 45,0 | бюджет города Перми | 6,09625 |
| - 1.1.1.1.5.2.28 | ул. Танкистов от ул. Сивкова до ул. Танкистов, 17 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 123,0 | бюджет города Перми | 16,66281 |
| - 1.1.1.1.5.2.29 | ул. Геологов от ул. Геологов, 4а до ул. Геологов |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 25,0 | бюджет города Перми | 3,38679 |
| - 1.1.1.1.5.2.210 | тротуар от ул. Самолетной, 52 до ул. Карпинского, 63 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 100,0 | бюджет города Перми | 13,54695 |
| - 1.1.1.1.5.2.211 | ул. 9-го Мая от ул. Баумана до шоссе Космонавтов |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 474,7 | бюджет города Перми | 64,30056 |

8.13. строки 1.1.1.1.5.3.1, 1.1.1.1.5.3.11-1.1.1.1.5.3.19, 1.1.1.1.5.3.2, 1.1.1.1.5.3.21-1.1.1.1.5.3.2.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.3.1 | ул. Закамская от ул. Федосеева до ул. Худанина | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 350,0 | бюджет города Перми | 234,47224 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1.1.5.3.11 | тротуар вдоль ул. Закамской, 37 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 95,0 | бюджет города Перми | 115,48915 |
| - 1.1.1.1.5.3.12 | ул. Полтавская от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Химградской |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 290,0 | бюджет города Перми | 192,32248 |
| - 1.1.1.1.5.3.13 | ул. Автозаводская от ул. Гальперина до ул. Автозаводской, 6 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 440,0 | бюджет города Перми | 294,51731 |
| - 1.1.1.1.5.3.14 | ул. Автозаводская от ул. Шишкина до ул. Оборонщиков |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 60,0 | бюджет города Перми | 59,67341 |
| - 1.1.1.1.5.3.15 | ул. Новоржевская от ул. Ардатовской до ул. Химградской |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 350,0 | бюджет города Перми | 276,64986 |
| - 1.1.1.1.5.3.16 | ул. Петрозаводская от ул. Охотников до ул. Богдана Хмельницкого |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 310,0 | бюджет города Перми | 158,24681 |
| - 1.1.1.1.5.3.17 | ул. 5-я Каховская от ул. 5-й Каховской, 8а до ул. Волгодонской, 17-15 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 540,0 | бюджет города Перми | 426,76345 |
| - 1.1.1.1.5.3.18 | ул. Генерала Панфилова (подходы к православному храму) |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 95,0 | бюджет города Перми | 111,36553 |
| - 1.1.1.1.5.3.19 | ул. Худанина от ул. Маршала Рыбалко до ул. Закамской |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 760,0 | бюджет города Перми | 432,46412 |
| 1.1.1.1.5.3.2 | ул. Закамская от ул. Федосеева до ул. Худанина |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 120,0 | бюджет города Перми | 21,95277 |
| - 1.1.1.1.5.3.21 | тротуар вдоль ул. Закамской, 37 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 140,0 | бюджет города Перми | 25,61154 |
| - 1.1.1.1.5.3.22 | ул. Автозаводская от ул. Гальперина до ул. Автозаводской, 6 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 220,0 | бюджет города Перми | 40,24671 |
| - 1.1.1.1.5.3.23 | ул. Новоржевская от ул. Ардатовской до ул. Химградской |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 240,2 | бюджет города Перми | 43,94224 |
| - 1.1.1.1.5.3.24 | ул. Петрозаводская от ул. Охотников до ул. Богдана Хмельницкого |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 140,0 | бюджет города Перми | 25,61154 |
| - 1.1.1.1.5.3.25 | ул. 5-я Каховская от ул. 5-й Каховской, 8а до ул. Волгодонской, 17-15 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 650,0 | бюджет города Перми | 118,91075 |
| - 1.1.1.1.5.3.26 | ул. Худанина от ул. Маршала Рыбалко до ул. Закамской |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 330,0 | бюджет города Перми | 60,37009 |

8.14. строки 1.1.1.1.5.4.14-1.1.1.1.5.4.16 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.1.5.4.14 | обустройство подхода к пешеходному переходу на перекрестке ул. Пермской – Комсомольского проспекта | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.06.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 83,0 | бюджет города Перми | 199,83273 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1.1.5.4.15 | обустройство подхода к пешеходному переходу на перекрестке ул. Советской – Тополевого переулка |  | 01.06.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 89,0 | бюджет города Перми | 358,53609 |
| - 1.1.1.1.5.4.16 | обустройство подхода к пешеходному переходу на перекрестке ул. Газеты «Звезда» – ул. Пермской |  | 01.06.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 127,0 | бюджет города Перми | 327,34452 |

8.15. строки 1.1.1.1.5.5.1, 1.1.1.1.5.5.11-1.1.1.1.5.5.17 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.5.1 | тротуар от ул. Старцева до ул. Старцева, 1а (подход к гимназии № 2) | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 51,0 | бюджет города Перми | 169,67811 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1.1.5.5.11 | ул. КИМ от ул. КИМ, 83 до ул. КИМ, 75 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 1545,0 | бюджет города Перми | 2103,43248 |
| - 1.1.1.1.5.5.12 | ул. Дружбы (четная сторона) от ул. Тургенева до ул. Дружбы, 2 |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 290,0 | бюджет города Перми | 409,57806 |
| - 1.1.1.1.5.5.13 | ул. Студенческая от ул. Технической до ул. Крупской, 57а |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 606,0 | бюджет города Перми | 1547,46211 |
| - 1.1.1.1.5.5.14 | ул. Грибоедова (четная сторона) от ул. Грибоедова, 82 до остановки «По требованию» (ул. Грибоедова) |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 102,0 | бюджет города Перми | 229,59010 |
| - 1.1.1.1.5.5.15 | обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе дома № 49 по ул. КИМ |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 30,0 | бюджет города Перми | 66,04651 |
| - 1.1.1.1.5.5.16 | обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе дома № 97 по ул. КИМ |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 76,0 | бюджет города Перми | 103,89296 |
| - 1.1.1.1.5.5.17 | обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе дома № 39 по ул. Крупской |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 100,0 | бюджет города Перми | 137,96167 |

8.16. строки 1.1.1.1.5.6.1, 1.1.1.1.5.6.11, 1.1.1.1.5.6.12, 1.1.1.1.5.6.21, 1.1.1.1.5.6.22 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.6.1 | ул. Менжинского от ул. Менжинского, 11 до ул. Первомайской | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 746,0 | бюджет города Перми | 751,78069 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1.1.5.6.11 | ул. Бушмакина от ул. Ракитной до ул. Суперфосфатной |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 490,0 | бюджет города Перми | 389,55858 |
| - 1.1.1.1.5.6.12 | ул. Гайвинская от ул. Воркутинской до ул. Гремячий Лог |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 1431,0 | бюджет города Перми | 968,24542 |
| 1.1.1.1.5.6.2 | ул. Менжинского от ул. Менжинского, 11 до ул. Первомайской |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 839,1 | бюджет города Перми | 181,46278 |
| - 1.1.1.1.5.6.21 | ул. Бушмакина от ул. Ракитной до ул. Суперфосфатной |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 50,0 | бюджет города Перми | 10,81318 |
| - 1.1.1.1.5.6.22 | ул. Гайвинская от ул. Воркутинской до ул. Гремячий Лог |  | 15.04.2018 | 15.10.2018 |  | кв. м | 520,0 | бюджет города Перми | 112,45435 |

8.17. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 28046,255 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2287749,09134 |
|  | бюджет города Перми | 1657630,37084 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5118,72050 |
|  | бюджет Пермского края | 25000,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 |

8.18. строку 1.1.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.4 | Разработка мероприятий обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 3 | бюджет города Перми | 2693,428 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.04.2018 | 25.12.2018 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по дополнительной оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | бюджет города Перми | 40,000 |
|  |  |  | 01.03.2018 | 01.11.2018 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18808,102 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4273,195 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план мероприятий объектов транспортной инфраструктуры (неисполнение показателя в 2017 году) | ед. | 18 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1350,000 |

8.19. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 88597,759 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 87247,759 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1350,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 88597,759 |
|  | бюджет города Перми | 87247,759 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1350,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2376346,85034 |
|  | бюджет города Перми | 1744878,12984 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 6468,72050 |
|  | бюджет Пермского края | 25000,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 |

8.20. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (трамвайные пути) | МКУ «Перм-благоустройство» | 01.01.2018 | 15.10.2018 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 15415,0 | бюджет города Перми | 12336,701 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 20996,176 |

8.21. строки 1.1.2.1.1.4, 1.1.2.1.1.5 признать утратившими силу;

8.22. строку 1.1.2.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.7 | Ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (участок от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки, ул. Крупской от ул. Уральской до ул. Лебедева) | МКУ «Перм-благоустройство» | 01.01.2018 | 01.04.2018 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 1 | бюджет города Перми | 596,710 <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.23. строку 1.1.2.1.1.8 признать утратившей силу;

8.24. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 191767,98203 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 166555,897 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25212,08503 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе: | 191767,98203 |
|  | бюджет города Перми | 166555,897 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25212,08503 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 191767,98203 |
|  | бюджет города Перми | 166555,897 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 25212,08503 |

8.25. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2719456,09037 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2062775,28484 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 31680,80553 |
|  | бюджет Пермского края | 25000,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600000,000 |

9. В приложении 2:

9.1. после строки 1.2.1.1.1.7 дополнить строкой 1.2.1.1.1.8 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.8 | Компенсация расходов электросетевой компании, связанных с переустройством электросетевых объектов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.08.2018 | 31.12.2018 | заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3200,30215 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 456963,55228 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 118488,48745 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 84,79483 |
|  | бюджет Пермского края | 338390,27 |

9.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 1013179,24050 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 333529,25415 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49014, 71635 |
|  | бюджет Пермского края | 607665,770 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969,500 |

9.4. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 1016575,58050 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 336925,59415 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49014,71635 |
|  | бюджет Пермского края | 607665,770 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969,500 |

9.5. строки 1.2.2.1.1.4, 1.2.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.4 | Микрорайон Пихтовая стрелка: ул. Былинная, ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная, ул. Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2018 | 20.12.2018 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 5,0 | бюджет города Перми | 7913,93510 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.5 | Микрорайон Новобродовский: ул. Ореховая, ул. Ясеневая, ул. Кленовая, ул. Цветочная, ул. Бродовское кольцо, ул. Осенняя, ул. Зимняя, ул. Летняя, ул. Грибная, Ромашковый 1-й пер., Ромашковый 2-й пер., ул. Смородиновая, ул. Утренняя, ул. 1-я Радиальная, ул. 2-я Радиальная, ул. 3-я Радиальная, ул. 4-я Радиальная, ул. 5-я Радиальная, ул. Ландышевая, Радужный переулок, ул. Пасечная |  | 15.04.2018 | 20.12.2018 |  | км | 22,7 | бюджет города Перми | 31621, 327** |

9.6. строку 1.2.2.1.1.51  признать утратившей силу;

9.7. строку 1.2.2.1.1.52  изложить в следующей редакции:

| - 1.2.2.1.1.52 | Микрорайон Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховская 5-я до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2018 | 20.12.2018 | количество объектов, в отношении которых принят этап работ (установка опор освещения) по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11979, 622** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.8. строку 1.2.2.1.1.54 изложить в следующей редакции:

| - 1.2.2.1.1.54 | Ул. Янаульская, ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной, ул. Ракитная от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2018 | 20.12.2018 | количество объектов, в отношении которых принят этап работ (установка опор освещения) по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5711, 798** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.9. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 80547,39495 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 80546,51210 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 80547,39495 |
|  | бюджет города Перми | 80546,51210 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 80547,39495 |
|  | бюджет города Перми | 80546,51210 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,88285 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 1097122,97545 |
|  | бюджет города Перми | 417472,10625 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года | 49015,59920 |
|  | бюджет Пермского края | 607665,770 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 22969,500 |

10. В приложении 3:

10.1. строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество единиц приобретенной техники | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5524,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 196265,44090 |
| 1.3.1.1.1.2 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10700,057 |
| 1.3.1.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Индустриального района» | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11769,088 |

10.2. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 287505,15906 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 287505,15906 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 287505,15906 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 287505,15906 |