В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
в целях ликвидации аварийного жилищного фонда

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 26 июня 2013 г. № 520 (в ред. от 26.12.2013 № 1251, от 30.04.2014 № 304, 
от 18.12.2014 № 1001, от 20.05.2015 № 297, от 29.06.2015 № 422, от 16.07.2015 
№ 473, от 04.09.2015 № 618, от 08.12.2015 № 1030, от 12.01.2016 № 6, 
от 12.04.2016 № 246, от 16.12.2016 № 1115, от 06.02.2017 № 74, от 26.06.2017 
№ 486, от 04.08.2017 № 602, от 19.09.2017 № 743, от 19.10.2017 № 876, 
от 29.12.2017 № 1228, от 03.04.2018 № 199).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Романова С.И.

И.о. Главы города Перми                                                                                В.Г. Агеев

12.11.2018

883

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 12.11.2018 № 883

- ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 26 июня 2013 г. № 520

1. В разделе «Паспорт Программы» в графе 2 строки «Основные показатели Программы» слова «2166 человек, освободить 26107,86 кв. м» заменить словами «2169 человек, освободить 26108,34 кв. м».

2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Необходимый объем финансирования Программы составляет 1410987,12044 тыс. руб., в том числе за счет средств:

Фонда – 350287,42661 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 154096,02000 тыс. руб.;

2014 год – 68744,50804 тыс. руб.;

2015 год – 117635,63376 тыс. руб.;

2016 год – 9811,26481 тыс. руб.;

бюджета Пермского края 254754,78436 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 12841,33500 тыс. руб.;

2014 год – 120847,13658 тыс. руб.;

2015 год – 100061,45500 тыс. руб.;

2016 год – 21004,85778 тыс. руб.;

бюджета города Перми – 585467,03371 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 236078,23630 тыс. руб.;

2014 год – 197767,98188 тыс. руб.;

2015 год – 114134,37468 тыс. руб.;

2016 год – 37486,44085 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 220477,87576 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 60187,71557 тыс. руб.;

2014 год – 32248,19189 тыс. руб.;

2014 год – 87414,22330 тыс. руб.;

2016 год – 40627,74500 тыс. руб.».

3. В пункте 4.2 таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

- Размер дополнительного финансирования переселения граждан

из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города Перми

| Наименование | Бюджет города Перми (тыс. руб.), в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Размер финансирования расходов на оплату превышения стоимости 1 кв. м жилья, установленной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 554, распоряжениями Правительства Пермского края от 28 марта 2013 г. № 84-рп, от 27 декабря 2013 г. № 318-рп, постановлением Правительства Пермского края от 29 ноября 2013 г. № 1664-п | 56365,82232 | 4929,84851 | - | - |
| Размер финансирования расходов на оплату превышения общей площади жилых помещений, приобретаемых для переселения нанимателей, и общей площади, занимаемой нанимателями в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 81516,88637 | 31506,25142 | 47921,21828 | 22816,01989 |
| Объем финансирования на выкуп жилых помещений у собственников на исполнение судебных решений (тыс. руб.) | 7092,99585 | 7893,86026 | 2614,11230 | 3142,03013 |
| Объем финансирования на исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенных жилых помещений (тыс. руб.) | 32710,56486 | 30795,42003 | 8932,02455 | - |
| Объем финансирования за счет имущества муниципальной казны (тыс. руб.) | 54111,52190 | 863,59870 | 6503,58950 | - |
| Итого | 231797,79130 | 75988,97892 | 65970,94463 | 25958,05002 |

4. В пункте 5.4 цифры «2166» заменить цифрами «2169».

5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов

| № | Адрес многоквартирного дома (МКД) (улица, № дома) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств бюджета города Перми | дополнительное финансирование за счет бюджета города Перми |  |  |  |  | внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |  |  |  | на превышение цены 1 кв. м | на превышение общей площади жилых помещений | выкуп жилых помещений на исполнение судебных решений | предоставление жилых помещений на исполнение судебных решений | за счет имущества муниципальной казны |  |
|  |  | номер | дата |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Александра Щербакова, 74 | 4 | 15.09.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 12 | 12 | 354,90 | 3 | 0 | 3 | 121,10 | 0,00 | 121,10 | 10239909,00 | 3531276,00 | 294273,00 | 98091,00 | 1387079,40 |  | 4929189,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул. Бригадирская, 4 | 6 | 16.05.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 24 | 22 | 361,80 | 6 | 5 | 1 | 308,50 | 239,80 | 68,70 | 15069492,19 | 8995860,00 | 749655,00 | 249885,00 | 3201608,34 |  | 1872483,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул. Брикетная, 5 | 146 | 17.11.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 22 | 22 | 394,00 | 7 | 2 | 5 | 329,80 | 86,80 | 243,00 | 17359805,56 | 9616968,00 | 801414,00 | 267138,00 | 3558833,13 |  | 3115452,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул. Гипсовая, 1/37 | 125 | 23.12.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 5 | 5 | 516,70 | 2 | 0 | 2 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 3839215,39 | 2274480,00 | 189540,00 | 63180,00 | 672615,43 |  | 639399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул. Делегатская, 25 | 6 | 25.10.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 24 | 24 | 332,00 | 7 | 5 | 2 | 279,20 | 190,10 | 89,10 | 15553443,84 | 8141472,00 | 678456,00 | 226152,00 | 3193360,32 |  | 3314003,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул. Делегатская, 29 | 3 | 01.04.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 15 | 15 | 330,00 | 5 | 1 | 4 | 203,80 | 39,90 | 163,90 | 10990928,43 | 5942808,00 | 495234,00 | 165078,00 | 2150144,71 |  | 2237663,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул. Дзержинского, 18 | 75 | 30.12.2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 44 | 43 | 526,90 | 10 | 2 | 8 | 413,60 | 88,00 | 325,60 | 28998917,81 | 12060576,00 | 1005048,00 | 335016,00 | 4721295,84 |  | 10876981,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул. Каляева, 66 | 6 | 04.04.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 59 | 59 | 619,60 | 16 | 7 | 9 | 619,60 | 253,60 | 366,00 | 35206497,81 | 18067536,00 | 1505628,00 | 501876,00 | 6781489,15 |  | 8349968,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул. Капитана Гастелло, 6 | 7 | 16.12.2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 65 | 48 | 709,50 | 18 | 8 | 10 | 639,00 | 280,40 | 358,60 | 33750875,59 | 18606996,00 | 1550583,00 | 516861,00 | 6342813,33 |  | 6733622,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул. Линия 5-я, 1а, лит. Е | 169 | 08.11.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 18 | 18 | 258,60 | 6 | 1 | 5 | 245,50 | 42,60 | 202,90 | 15156378,20 | 7158780,00 | 596565,00 | 198855,00 | 2495509,28 |  | 4706668,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул. Линия 5-я, 1а, лит. С | 170 | 08.11.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 41 | 38 | 338,10 | 9 | 2 | 7 | 282,90 | 76,80 | 206,10 | 22858340,82 | 8249364,00 | 687447,00 | 229149,00 | 3230483,96 |  | 10461896,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул. Магистральная, 5 | 4 | 19.03.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 27 | 18 | 399,60 | 13 | 8 | 5 | 232,15 | 144,80 | 87,35 | 16222779,89 | 6769494,00 | 564124,50 | 188041,50 | 2571709,31 |  | 6129410,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул. Монастырская, 7 | 99 | 22.12.2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 37 | 31 | 537,20 | 12 | 7 | 5 | 421,90 | 199,10 | 222,80 | 23457508,18 | 12302604,00 | 1025217,00 | 341739,00 | 4420109,57 |  | 5367838,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул. Советская, 79, лит. А | 105 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 13 | 13 | 169,50 | 3 | 0 | 3 | 135,80 | 0,00 | 135,80 | 7926552,37 | 3959928,00 | 329994,00 | 109998,00 | 1378630,43 |  | 2148001,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул. Советская, 79, лит. Б | 104 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 5 | 5 | 110,50 | 3 | 0 | 3 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 3966186,28 | 2227824,00 | 185652,00 | 61884,00 | 790523,67 |  | 700302,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул. Советская, 79, лит.В | 106 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 12 | 12 | 107,70 | 3 | 2 | 1 | 107,70 | 48,20 | 59,50 | 6619945,21 | 3140532,00 | 261711,00 | 87237,00 | 1175920,72 |  | 1954544,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул. Советская, 79, лит.Д | 107 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 4 | 4 | 109,10 | 1 | 0 | 1 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | 2673907,08 | 1388016,00 | 115668,00 | 38556,00 | 540869,28 |  | 590797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул. Советская, 81 | 108 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 15 | 12 | 134,10 | 2 | 0 | 2 | 96,50 | 0,00 | 96,50 | 6902940,27 | 2813940,00 | 234495,00 | 78165,00 | 1018917,06 |  | 2757423,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ул. Теплогорская, 29 | 8 | 16.12.2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 7 | 7 | 226,20 | 4 | 0 | 4 | 226,20 | 0,00 | 226,20 | 10257947,44 | 6595992,00 | 549666,00 | 183222,00 | 2201908,59 |  | 727158,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ул. Связистов, 19 | б/н | 11.11.1999 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 25 | 25 | 483,80 | 9 | 2 | 7 | 399,00 | 53,60 | 345,40 | 18280899,87 | 10429074,00 | 869089,50 | 289696,50 | 3862499,94 |  | 2830539,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ул. Нижнекурьинская, 11а | 5 | 19.03.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 30 | 6 | 342,10 | 1 | 0 | 1 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 2299626,35 | 1215972,00 | 101331,00 | 33777,00 | 480625,63 |  | 467920,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул. Окулова, 20, лит. Б | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 30 | 1 | 338,50 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 1468411,11 | 606528,00 | 50544,00 | 16848,00 | 188875,23 |  | 605615,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 534 | 440 | 7700,40 | 141 | 52 | 89 | 5338,15 | 1743,70 | 3594,45 | 309100508,69 | 154096020,00 | 12841335,00 | 4280445,00 | 56365822,32 |  | 81516886,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Водников, 49 | 16 | 27.10.2005 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 5 | 5 | 495,80 | 1 | 0 | 1 | 39,40 | 0,00 | 39,40 | 4425719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4425719,00 | 0,00 |
| 2 | Ул. Краснофлотская, 28а | б/н | 11.10.2006 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 605,90 | 4 | 0 | 4 | 126,50 | 0,00 | 126,50 | 6758180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6758180,00 |
| 3 | Ул. Краснофлотская, 30 | б/н | 11.10.2006 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 45 | 45 | 595,20 | 10 | 0 | 10 | 272,90 | 0,00 | 272,90 | 18964407,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18964407,60 |
| 4 | Ул. Красноармейская 1-я, 9а | б/н | 12.11.2007 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 46 | 46 | 201,70 | 5 | 5 | 0 | 201,70 | 201,70 | 0,00 | 13170554,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8317797,79 | 0,00 | 4852756,87 |
| 5 | Ул. Гатчинская, 4 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 439,80 | 1 | 1 | 0 | 50,50 | 50,50 | 0,00 | 5500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5500000,00 |
| 6 | Ул. Энгельса, 26 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 3 | 3 | 466,20 | 1 | 1 | 0 | 47,30 | 47,30 | 0,00 | 2313768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2313768,00 |
| 7 | Ул. Энгельса, 10 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 526,40 | 1 | 1 | 0 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 361818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 361818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул. Углеуральская, 9 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 9 | 408,60 | 4 | 4 | 0 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 8000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000000,00 |
| 9 | Ул. Николая Островского, 3а | 63 | 30.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 302,60 | 1 | 0 | 1 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 1340112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1340112,20 | 0,00 |
| 10 | Ул. Монтажников, 13а | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 9 | 536,30 | 3 | 1 | 2 | 68,20 | 19,90 | 48,30 | 6254654,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 366761,00 | 2224754,17 | 3663139,50 | 0,00 |
| 11 | Ул. Монтажников, 16 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 22 | 22 | 515,70 | 3 | 2 | 1 | 64,40 | 36,90 | 27,50 | 6456914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 128455,13 | 0,00 | 6328459,00 | 0,00 |
| 12 | Ул. Судозаводская, 21 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 9 | 522,80 | 3 | 2 | 1 | 56,20 | 37,30 | 18,90 | 6021719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6021719,00 | 0,00 |
| 13 | Ул. Максима Горького, 14 | б/н | 24.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 149,46 | 1 | 1 | 0 | 19,30 | 19,30 | 0,00 | 1864350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1864350,00 | 0,00 |
| 14 | Ул. Спортивная, 21 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 5 | 5 | 452,80 | 1 | 0 | 1 | 68,60 | 0,00 | 68,60 | 2965360,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2965360,30 | 0,00 |
| 15 | Ул. Грозненская, 5 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 7 | 7 | 941,90 | 2 | 2 | 0 | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 2158963,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 133500,00 | 0,00 | 2025463,90 | 0,00 |
| 16 | Ул. Краснополянская, 22 | б/н | 19.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 27 | 27 | 1197,88 | 7 | 3 | 4 | 346,08 | 152,40 | 193,68 | 16046320,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 6102461,72 | 0,00 | 9943859,00 | 0,00 |
| 17 | Ул. Инженерная, 36 | б/н | 12.12.2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 1490,90 | 2 | 2 | 0 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 1612602,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1612602,44 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул. Ремонтная 2-я, 7 | б/н | 22.11.2010 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 2 | 2 | 88,50 | 1 | 1 | 0 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 1928036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1928036,00 |
| 19 | Ул. Окулова, 25, лит. Б | б/н | 23.12.2010 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 202,60 | 1 | 1 | 0 | 202,60 | 202,60 | 0,00 | 8877729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8877729,40 |
| 20 | Ул. Окулова, 25, лит. А | б/н | 23.12.2010 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 68,30 | 1 | 1 | 0 | 68,30 | 68,30 | 0,00 | 2992837,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2992837,70 |
| 21 | Ул. Капитана Гастелло, 6 | 7 | 16.12.2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 65 | 16 | 709,50 | 1 | 0 | 1 | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 11136320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 11136320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул. Магистральная, 5 | 4 | 19.03.2011 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 27 | 7 | 399,60 | 3 | 1 | 2 | 52,55 | 14,10 | 38,45 | 4187808,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3568968,55 | 618840,00 | 0,00 |
| 23 | Ул. Дзержинского, 18 | 75 | 30.12.2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 44 | 1 | 526,90 | 1 | 1 | 0 | 26,80 | 26,80 | 0,00 | 770000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770000,00 | 0,00 |
| 24 | Ул. Монастырская, 7 | 99 | 22.12.2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 37 | 1 | 537,20 | 1 | 0 | 1 | 22,80 | 0,00 | 22,80 | 1499222,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1499222,52 | 0,00 |
| 25 | Ул. Вильямса, 33 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 12 | 9 | 579,50 | 1 | 0 | 1 | 53,60 | 0,00 | 53,60 | 4696763,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4696763,40 | 0,00 |
| 26 | Ул. Карпинского, 46 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 14 | 4 | 363,70 | 1 | 1 | 0 | 41,20 | 41,20 | 0,00 | 2121377,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2121377,98 | 0,00 |
| 27 | Ул. Кировоградская, 190 | б/н | 25.03.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 115,20 | 1 | 0 | 1 | 40,40 | 0,00 | 40,40 | 2078679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2078679,60 | 0,00 |
| 28 | Ул. Пономарева, 81 | б/н | 23.05.2007 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 11 | 6 | 763,40 | 1 | 0 | 1 | 48,90 | 0,00 | 48,90 | 2420740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2420740,80 | 0,00 |
| 29 | Ул. Линия 5-я, 1а, лит. С | 170 | 08.11.2011 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 41 | 3 | 338,10 | 1 | 0 | 1 | 18,70 | 0,00 | 18,70 | 1291858,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1291858,81 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ул. Нижнекурьинская, 11а | 5 | 19.03.2011 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 30 | 2 | 342,10 | 1 | 0 | 1 | 42,70 | 0,00 | 42,70 | 2203028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2203028,10 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ул. Герцена, 9 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 20 | 3 | 506,40 | 1 | 1 | 0 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 1327715,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1327715,70 | 0,00 |
| 32 | Ул. Подлесная, 9/3 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 27 | 2 | 1542,40 | 1 | 1 | 0 | 36,20 | 36,20 | 0,00 | 2355235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2355235,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 538 | 264 | 16933,34 | 67 | 33 | 34 | 2510,03 | 1370,10 | 1139,93 | 154102798,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7092995,85 | 32710564,86 | 54111521,90 | 60187715,57 |
|  | Всего по 2013 году |  |  |  |  | 1072 | 704 | 24633,74 | 208 | 85 | 123 | 7848,18 | 3113,80 | 4734,38 | 463203306,87 | 154096020,00 | 12841335,00 | 4280445,00 | 56365822,32 |  | 81516886,37 | 7092995,85 | 32710564,86 | 54111521,90 | 60187715,57 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Космонавта Беляева, 38 | б/н | 26.01.2007 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 31 | 28 | 355,20 | 9 | 7 | 2 | 315,10 | 232,90 | 82,20 | 18625046,81 | 9743429,03 | 2875707,39 | 2231479,44 | 0,00 |  | 3774430,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул. Ладожская,27 | 47 | 26.08.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 12 | 9 | 199,50 | 5 | 4 | 1 | 124,60 | 99,80 | 24,80 | 8587996,54 | 3499000,34 | 1033199,29 | 801642,29 | 0,00 |  | 3254154,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул. Академика Павлова, 7 | б/н | 24.10.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 23 | 18 | 551,30 | 4 | 0 | 4 | 137,80 | 0,00 | 137,80 | 10081380,99 | 3258312,65 | 962128,07 | 746499,30 | 0,00 |  | 5114440,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул. Академика Павлова, 6а | б/н | 24.10.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 25 | 25 | 412,20 | 10 | 6 | 4 | 337,70 | 142,70 | 195,00 | 18825998,52 | 9361881,11 | 2764070,77 | 2144663,51 | 0,00 |  | 4555383,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул. 2-я Рыночная, 22 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 27 | 19 | 385,90 | 10 | 7 | 3 | 253,60 | 172,80 | 80,80 | 15668858,65 | 8573214,77 | 2531257,98 | 1964014,77 | 0,00 |  | 2600371,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул. 2-я Рыночная, 20 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 33 | 29 | 503,50 | 11 | 9 | 2 | 451,10 | 364,10 | 87,00 | 25025514,06 | 12239109,27 | 3613344,45 | 2803664,06 | 0,00 |  | 6369396,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул. Сивкова, 19 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 32 | 23 | 380,20 | 6 | 5 | 1 | 276,10 | 233,00 | 43,10 | 15337019,45 | 8598581,35 | 2538745,97 | 1969825,03 | 0,00 |  | 2229867,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул. Энгельса, 7 | 77 | 30.12.2009 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 33 | 13 | 476,30 | 7 | 2 | 5 | 212,10 | 32,00 | 180,10 | 13465919,08 | 7761586,04 | 2291573,61 | 1778052,11 | 0,00 |  | 1634707,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул. Кочегаров, 31 | 81 | 30.12.2009 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 21 | 5 | 412,00 | 1 | 0 | 1 | 41,10 | 0,00 | 41,10 | 2335821,65 | 1102682,46 | 325604,65 | 252631,27 | 0,00 |  | 654903,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул. Попова, 55а | б/н | 26.08.2010 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 30 | 1 | 406,20 | 1 | 0 | 1 | 50,50 | 0,00 | 50,50 | 2545592,45 | 1620183,20 | 478325,13 | 371141,84 | 0,00 |  | 75942,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул. Василия Каменского, 17 | б/н | 16.12.2009 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 49 | 6 | 572,60 | 2 | 0 | 2 | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 3131195,6 | 1827659,37 | 539285,93 | 418499,06 | 0,00 |  | 345751,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул. Карпинского, 124 | б/н | 16.12.2009 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 87 | 3 | 1331,60 | 1 | 1 | 0 | 62,20 | 62,20 | 0,00 | 2663360,82 | 1158868,45 | 342131,61 | 265466,63 | 0,00 |  | 896903,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 403 | 179 | 5986,50 | 67 | 41 | 26 | 2311,60 | 1339,50 | 972,10 | 136293713,62 | 68744508,04 | 20295374,85 | 15747579,31 | 0,00 |  | 31506251,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. КИМ, 45 | б/н | 03.04.2007 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 7 | 4 | 1205,60 | 1 | 1 | 0 | 42,80 | 42,80 | 0,00 | 2223262,1 | 0,00 | 1182417,71 | 215844,39 | 0,00 |  | 0,00 | 825000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул. Подольская, 36 | б/н | 23.05.2007 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 13 | 938,00 | 3 | 0 | 3 | 107,70 | 0,00 | 107,70 | 9248910,72 | 0,00 | 0,00 | 1725655,71 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 7523255,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул. Пономарева, 81 | б/н | 23.05.2007 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 11 | 5 | 763,40 | 1 | 0 | 1 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 3078671,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3078671,34 |  | 0,00 |
| 4 | Ул. Пашийская, 8 | б/н | 18.10.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 28 | 26 | 762,40 | 10 | 8 | 2 | 274,40 | 219,70 | 54,70 | 16446923,39 | 0,00 | 7645453,96 | 7884837,87 | 0,00 |  | 0,00 | 916631,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул. Энгельса, 24 | б/н | 24.10.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 3 | 3 | 415,00 | 1 | 1 | 0 | 39,80 | 39,80 | 0,00 | 1873329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1873329,00 |
| 6 | Ул. Адмирала Макарова, 18 | б/н | 18.11.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 16 | 16 | 528,90 | 5 | 5 | 0 | 171,90 | 171,90 | 0,00 | 7921176,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7921176,36 |
| 7 | Ул. Адмирала Макарова, 20 | б/н | 18.11.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 2 | 2 | 527,70 | 2 | 2 | 0 | 46,10 | 46,10 | 0,00 | 1657091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1657091,00 |
| 8 | Ул. Адмирала Ушакова, 17а | б/н | 18.11.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 9 | 9 | 536,90 | 5 | 5 | 0 | 109,60 | 109,60 | 0,00 | 5066850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5066850,00 |
| 9 | Ул. Адмирала Макарова, 46 | 32 | 26.10.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 17 | 9 | 525,50 | 3 | 1 | 2 | 92,90 | 19,40 | 73,50 | 5221417,28 | 0,00 | 2600856,16 | 2620561,12 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул. Монтажников, 13 | б/н | 18.11.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 8 | 8 | 526,40 | 3 | 3 | 0 | 59,30 | 59,30 | 0,00 | 3344276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3344276,00 |
| 11 | Ул. Монтажников, 14 | б/н | 18.11.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 18 | 18 | 549,20 | 5 | 5 | 0 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 6813555,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1304576,70 | 2383895,00 | 0,00 | 3125084,00 |
| 12 | Ул. Судозаводская, 19 | б/н | 18.11.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 26 | 26 | 579,00 | 7 | 6 | 1 | 204,10 | 138,70 | 65,40 | 12155238,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2894853,00 | 0,00 | 0,00 | 9260385,53 |
| 13 | Ул. Петропавловская, 13а | б/н | 24.11.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 8 | 8 | 802,80 | 1 | 0 | 1 | 55,70 | 0,00 | 55,70 | 6190951,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6190951,20 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул. Подлесная, 7/2 | б/н | 16.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 18 | 13 | 680,60 | 5 | 5 | 0 | 167,90 | 167,90 | 0,00 | 8763905,55 | 0,00 | 5382898,28 | 3381007,27 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул. Подлесная, 9/2 | б/н | 16.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 17 | 17 | 707,70 | 5 | 3 | 2 | 169,01 | 91,41 | 77,60 | 9436056,20 | 0,00 | 2167095,39 | 4996460,81 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2272500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул. Подлесная, 9/3 | б/н | 16.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 27 | 24 | 1542,40 | 8 | 6 | 2 | 342,80 | 244,20 | 98,60 | 17284592,65 | 0,00 | 7194111,74 | 8534636,05 | 1555844,86 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул. Подлесная, 9/4 | б/н | 16.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 9 | 9 | 690,30 | 4 | 3 | 1 | 152,80 | 107,10 | 45,70 | 8546837,66 | 0,00 | 5112415,13 | 3434422,53 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул. Спортивная, 17 | б/н | 16.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 14 | 381,30 | 5 | 5 | 0 | 159,68 | 159,68 | 0,00 | 8695488,70 | 0,00 | 5643498,35 | 2188391,65 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863598,70 | 0,00 |
| 19 | Ул. Спортивная, 19 | б/н | 16.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 7 | 7 | 381,90 | 2 | 2 | 0 | 86,80 | 86,80 | 0,00 | 3824078,00 | 0,00 | 0,00 | 3824078,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ул. Максима Горького, 12 | б/н | 17.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 6 | 6 | 307,20 | 1 | 0 | 1 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 4396514,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4396514,87 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ул. Герцена, 7а | б/н | 18.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 13 | 629,60 | 5 | 3 | 2 | 262,10 | 138,10 | 124,00 | 13266832,15 | 0,00 | 7878253,00 | 5388579,15 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул. Герцена, 9 | б/н | 18.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 20 | 8 | 506,40 | 2 | 2 | 0 | 58,60 | 58,60 | 0,00 | 3485311,88 | 0,00 | 2085213,55 | 1400098,33 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Ул. Подлесная, 23 | б/н | 18.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 15 | 395,00 | 3 | 2 | 1 | 151,50 | 105,10 | 46,40 | 8389802,92 | 0,00 | 1798162,04 | 6591640,88 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ул. Герцена, 6 | б/н | 18.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 10 | 2 | 542,60 | 2 | 2 | 0 | 74,80 | 74,80 | 0,00 | 3680668,70 | 0,00 | 3680668,70 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Ул. Герцена, 7 | б/н | 18.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 12 | 12 | 585,50 | 7 | 7 | 0 | 152,30 | 152,30 | 0,00 | 11090616,93 | 0,00 | 2513354,30 | 8577262,63 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ул. Вильямса, 33 | б/н | 18.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 12 | 3 | 579,50 | 1 | 1 | 0 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 1952799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1952799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ул. Переселенческая, 16 | 86 | 18.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 1 | 1 | 523,40 | 1 | 1 | 0 | 20,70 | 20,70 | 0,00 | 646000,00 | 0,00 | 0,00 | 646000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Ул. Пашийская, 6 | б/н | 23.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 12 | 722,20 | 4 | 3 | 1 | 102,80 | 82,00 | 20,80 | 6756013,80 | 0,00 | 3045602,05 | 2595712,75 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1114699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ул. Карпинского, 46 | б/н | 23.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 10 | 363,70 | 3 | 3 | 0 | 140,40 | 140,40 | 0,00 | 6645748,55 | 0,00 | 5912310,99 | 733437,56 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ул. Карпинского, 50 | б/н | 23.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 9 | 7 | 399,00 | 1 | 0 | 1 | 61,30 | 0,00 | 61,30 | 3086992,61 | 0,00 | 2160894,83 | 926097,78 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ул. Карпинского, 52 | б/н | 23.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 31 | 24 | 740,40 | 9 | 8 | 1 | 384,00 | 341,20 | 42,80 | 19063383,92 | 0,00 | 8325645,42 | 7363734,85 | 3374003,65 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ул. Карпинского, 54 | б/н | 23.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 33 | 33 | 741,60 | 10 | 10 | 0 | 503,40 | 503,40 | 0,00 | 23467959,09 | 0,00 | 13714983,24 | 9752975,85 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Ул. Монастырская, 7 | 99 | 22.12.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 37 | 5 | 537,20 | 1 | 1 | 0 | 70,90 | 70,90 | 0,00 | 3486823,00 | 0,00 | 0,00 | 3486823,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ул. Советская, 81 | 108 | 16.02.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 3 | 134,10 | 1 | 1 | 0 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | 4262000,00 | 0,00 | 0,00 | 4262000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ул. Попова, 55а | б/н | 26.08.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 30 | 5 | 406,20 | 1 | 0 | 1 | 50,80 | 0,00 | 50,80 | 2304996,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2304996,94 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Ул. Василия Каменского, 17 | б/н | 25.01.2011 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 49 | 8 | 572,60 | 2 | 0 | 2 | 50,80 | 0,00 | 50,80 | 5977341,16 | 0,00 | 2392197,72 | 2055206,77 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1529936,67 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Ул. Черепановых, 11 | б/н | 25.01.2011 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 33 | 6 | 518,70 | 2 | 0 | 2 | 86,90 | 0,00 | 86,90 | 5241044,50 | 0,00 | 0,00 | 5241044,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ул. Верещагинская, 29 | 50 | 21.08.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 6 | 6 | 766,20 | 1 | 1 | 0 | 54,40 | 54,40 | 0,00 | 3063999,99 | 0,00 | 2042666,66 | 1021333,33 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ул. Сивкова, 13 | б/н | 23.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 13 | 6 | 333,50 | 2 | 0 | 2 | 89,40 | 0,00 | 89,40 | 5065314,10 | 0,00 | 1711354,29 | 3353959,81 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ул. Сивкова, 17 | б/н | 23.12.2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 9 | 438,40 | 3 | 2 | 1 | 119,10 | 75,40 | 43,70 | 8162860,68 | 0,00 | 4941780,20 | 3221080,48 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Ул.Окулова,20, лит. Д | б/н | 29.09.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 7 | 2 | 96,40 | 1 | 0 | 1 | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 2028468,60 | 0,00 | 1419928,02 | 608540,58 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 656 | 427 | 23884,40 | 139 | 108 | 31 | 5018,09 | 3728,79 | 1289,30 | 283314104,77 | 0,00 | 100551761,73 | 106031423,65 | 4929848,51 |  | 0,00 | 7893860,26 | 30795420,03 | 863598,70 | 32248191,89 |
|  | Итого по 2014 году |  |  |  |  | 1059 | 606 | 29870,90 | 206 | 149 | 57 | 7329,69 | 5068,29 | 2261,40 | 419607818,39 | 68744508,04 | 120847136,58 | 121779002,96 | 4929848,51 |  | 31506251,42 | 7893860,26 | 30795420,03 | 863598,70 | 32248191,89 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Космонавта Беляева, 38 | б/н | 26.01.2007 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 31 | 3 | 355,20 | 1 | 1 | 0 | 40,10 | 40,10 | 0,00 | 1991400,00 | 663800,00 | 663800,00 | 663800,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул. Академика Павлова, 7 | б/н | 24.10.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 23 | 5 | 551,30 | 1 | 1 | 0 | 62,90 | 62,90 | 0,00 | 2579209,54 | 1221748,82 | 906099,98 | 451360,74 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул. 2-я Рыночная, 22 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 27 | 5 | 385,90 | 2 | 2 | 0 | 98,80 | 98,80 | 0,00 | 5474141,01 | 541491,39 | 1536266,68 | 3396382,94 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул. Сивкова, 19 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 32 | 9 | 380,20 | 2 | 2 | 0 | 104,10 | 104,10 | 0,00 | 5000449,00 | 3414919,48 | 1113537,29 | 471992,23 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул. Карпинского,48 | б/н | 10.02.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 43 | 38 | 750,50 | 19 | 15 | 4 | 668,90 | 537,10 | 131,80 | 34462999,07 | 12666438,87 | 14315713,90 | 3828706,41 | 0,00 |  | 3652139,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул. Космонавта Беляева, 40а | б/н | 07.10.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 26 | 25 | 351,60 | 7 | 6 | 1 | 311,80 | 271,70 | 40,10 | 14945057,80 | 8399453,16 | 3701076,31 | 1060656,46 | 0,00 |  | 1783871,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул. Карпинского, 124 | б/н | 16.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 87 | 84 | 1331,60 | 25 | 22 | 3 | 1207,60 | 1040,40 | 167,20 | 56748597,36 | 23506603,56 | 17539830,80 | 10659008,84 | 0,00 |  | 5043154,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул. Кочегаров, 31 | 81 | 30.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 23 | 18 | 412,00 | 7 | 7 | 0 | 206,50 | 206,50 | 0,00 | 9451953,80 | 4197998,44 | 2977342,02 | 1231706,54 | 0,00 |  | 1044906,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул. Овчинникова, 24 | 80 | 30.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 37 | 35 | 470,20 | 12 | 9 | 3 | 399,4 | 327,1 | 72,30 | 19191555,45 | 10394087,70 | 4356385,87 | 1902867,31 | 0,00 |  | 2538214,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул. Энгельса, 7 | 77 | 30.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 31 | 16 | 476,30 | 7 | 5 | 2 | 205,90 | 150,80 | 55,10 | 10756489,62 | 2555749,05 | 5531156,54 | 911340,96 | 0,00 |  | 1758243,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул. Энгельса, 8 | 78 | 30.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 31 | 31 | 551,60 | 11 | 8 | 3 | 539,40 | 385,80 | 153,60 | 27080793,98 | 9786437,35 | 8103850,76 | 3615484,24 | 0,00 |  | 5575021,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул. Попова, 55а | б/н | 26.08.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 24 | 406,20 | 8 | 3 | 5 | 304,90 | 101,90 | 203,00 | 15769671,99 | 6897962,97 | 3239732,38 | 2429596,31 | 0,00 |  | 3202380,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул. Окулова, 20, лит. Д | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 7 | 5 | 96,40 | 2 | 1 | 1 | 51,30 | 23,10 | 28,20 | 2915049,34 | 1168388,81 | 866525,98 | 431647,51 | 0,00 |  | 448487,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул. Окулова, 20, лит. Б | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 29 | 338,50 | 8 | 1 | 7 | 292,20 | 19,50 | 272,70 | 15734830,29 | 5668924,87 | 4204311,64 | 2094317,64 | 0,00 |  | 3767276,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул. Монастырская, 71, лит. А | 119 | 29.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 28 | 23 | 357,40 | 6 | 0 | 6 | 222,80 | 0,00 | 222,80 | 13204301,75 | 7439347,23 | 2348113,60 | 1169679,21 | 0,00 |  | 2247161,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул. Луначарского 2-я, 8 | 123 | 11.11.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 16 | 9 | 135,50 | 2 | 0 | 2 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 3980521,57 | 1399493,74 | 1037923,04 | 517026,51 | 0,00 |  | 1026078,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул. Соликамская, 2, лит. А, Б | 140 | 11.01.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 10 | 10 | 141,30 | 3 | 3 | 0 | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 7796631,34 | 2818721,42 | 2090481,62 | 1041343,53 | 0,00 |  | 1846084,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Нижнекурьинская,11а | 5 | 19.03.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 13 | 342,10 | 4 | 4 | 0 | 128,80 | 128,80 | 0,00 | 8074406,08 | 2840956,60 | 2106972,18 | 1049558,05 | 0,00 |  | 2076919,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ул. Черепановых, 11 | б/н | 25.01.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 33 | 27 | 518,70 | 10 | 6 | 4 | 388,40 | 259,70 | 128,70 | 20085281,10 | 6405952,29 | 6606295,83 | 3063281,36 | 0,00 |  | 4009751,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ул. Капитана Гастелло, 6 | 7 | 16.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 65 | 1 | 709,50 | 1 | 1 | 0 | 20,80 | 20,80 | 0,00 | 890000,00 | 421585,15 | 312665,17 | 155749,68 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ул. Монастырская, 71, лит. Б | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 10 | 5 | 157,10 | 1 | 0 | 1 | 55,60 | 0,00 | 55,60 | 3156122,06 | 1116858,43 | 828308,88 | 412610,21 | 0,00 |  | 798344,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул. Василия Каменского, 17 | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 49 | 18 | 572,60 | 8 | 8 | 0 | 239,10 | 239,10 | 0,00 | 10279908,57 | 4108714,43 | 2857112,33 | 2900985,68 | 0,00 |  | 413096,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 699 | 433 | 9791,70 | 147 | 105 | 42 | 5729,86 | 4131,26 | 1598,60 | 289569370,72 | 117635633,76 | 87243502,80 | 43459102,36 | 0,00 |  | 41231131,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Подлесная, 9/3 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 27 | 1 | 1542,40 | 1 | 0 | 1 | 39,70 | 0,00 | 39,70 | 2078259,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2078259,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул. Сивкова, 13 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 13 | 2 | 333,50 | 1 | 0 | 1 | 39,40 | 0,00 | 39,40 | 2149109,14 | 0,00 | 502163,15 |  | 0,00 |  | 1646945,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул. Бабушкина, 12 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 10 | 10 | 786,40 | 6 | 5 | 1 | 209,60 | 163,40 | 46,20 | 8217300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8217300,00 |
| 4 | Ул. Бабушкина, 14 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 22 | 22 | 546,50 | 7 | 7 | 0 | 218,80 | 218,80 | 0,00 | 9015405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9015405,00 |
| 5 | Ул. Карпинского, 14 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 16 | 16 | 1 338,30 | 7 | 7 | 0 | 268,30 | 268,30 | 0,00 | 11247094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11247094,00 |
| 6 | Ул. Кировоградская, 140 | 31 | 10.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 20 | 20 | 186,50 | 2 | 0 | 2 | 58,10 | 0,00 | 58,10 | 5453756,50 | 0,00 | 3773930,12 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1679826,38 | 0,00 |
| 7 | Ул. Советская, 4а | б/н | 21.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 4 | 4 | 487,40 | 1 | 0 | 1 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 1435888,30 | 0,00 | 1435888,30 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул. Адмирала Макарова, 46 | 32 | 26.10.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 17 | 8 | 525,50 | 5 | 3 | 2 | 105,10 | 66,40 | 38,70 | 6392738,08 | 0,00 | 853341,47 | 2168069,08 | 0,00 |  | 651088,23 | 0,00 | 0,00 | 2720239,30 | 0,00 |
| 9 | Ул. Окулова, 26 | 128 | 23.12.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 27 | 27 | 235,70 | 7 | 7 | 0 | 235,70 | 235,70 | 0,00 | 18027569,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18027569,06 |
| 10 | Ул. Монастырская, 56, лит. Б | б/н | 23.12.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 5 | 5 | 51,10 | 1 | 0 | 1 | 25,80 | 0,00 | 25,80 | 3220700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3220700,00 |
| 11 | Ул. Луначарского 2-я, 8 | 123 | 11.11.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 16 | 7 | 135,50 | 2 | 0 | 2 | 67,40 | 0,00 | 67,40 | 4346251,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4346251,31 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Нижнекурьинская,11а | 5 | 19.03.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 9 | 342,10 | 3 | 0 | 3 | 128,90 | 0,00 | 128,90 | 4585773,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4585773,24 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул. Белинского, 10 | б/н | 26.01.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 36 | 36 | 360,20 | 8 | 4 | 4 | 347,90 | 166,40 | 181,50 | 16248898,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16248898,49 |
| 14 | Ул. Бригадирская, 4 | 6 | 16.05.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 24 | 2 | 361,80 | 1 | 1 | 0 | 53,30 | 53,30 | 0,00 | 2614112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2614112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул. 2-я Рыночная, 20 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 33 | 4 | 503,50 | 1 | 1 | 0 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 3019236,95 | 0,00 | 0,00 | 2264427,71 | 0,00 |  | 754809,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул. Пермская, 52, лит. А | б/н | 25.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 10 | 10 | 344,30 | 3 | 3 | 0 | 102,50 | 102,50 | 0,00 | 5329898,00 | 0,00 | 5329898,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул. Магистральная, 5 | 4 | 19.03.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 27 | 2 | 399,60 | 1 | 1 | 0 | 14,30 | 14,30 | 0,00 | 312459,66 | 0,00 | 312459,66 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул. Карпинского, 52 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 31 | 2 | 740,4 | 1 | 1 | 0 | 40,90 | 40,90 | 0,00 | 2441086,03 | 0,00 | 610271,50 | 271830,90 | 0,00 |  | 1558983,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ул. Монастырская, 60 | б/н | 09.12.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 38 | 38 | 397,50 | 11 | 3 | 8 | 361,80 | 63,40 | 298,40 | 21437256,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21437256,75 |
| 20 | Ул. Космонавта Беляева, 40а | б/н | 07.10.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 27 | 1 | 351,60 | 1 | 1 | 0 | 39,70 | 39,70 | 0,00 | 2103523,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2103523,82 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 432 | 226 | 9969,80 | 70 | 44 | 26 | 2396,40 | 1455,60 | 940,80 | 129676316,02 | 0,00 | 12817952,20 | 4704327,69 | 0,00 |  | 6690086,48 | 2614112,30 | 8932024,55 | 6503589,50 | 87414223,30 |
|  | Всего по 2015 году |  |  |  |  | 1131 | 659 | 19761,50 | 217 | 149 | 68 | 8126,26 | 5586,86 | 2539,40 | 419245686,74 | 117635633,76 | 100061455,00 | 48163430,05 | 0,00 |  | 47921218,28 | 2614112,30 | 8932024,55 | 6503589,50 | 87414223,30 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Монастырская, 71, лит. А | 119 | 29.09.2010 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 28 | 5 | 357,40 | 1 | 1 | 0 | 44,90 | 44,90 | 0,00 | 3472107,00 | 1298681,44 | 2149286,00 | 24139,56 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул. Василия Каменского, 17 | б/н | 25.01.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 49 | 13 | 572,60 | 4 | 4 | 0 | 205,40 | 205,40 | 0,00 | 6822685,24 | 4402934,70 | 1028539,78 | 1391210,76 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул. 2-я Рыночная, 22 | б/н | 16.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 27 | 3 | 385,90 | 1 | 1 | 0 | 16,40 | 16,40 | 0,00 | 988000,00 | 492185,24 | 295177,34 | 200637,42 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул. Ладожская, 27 | 47 | 26.08.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 12 | 3 | 199,50 | 1 | 1 | 0 | 25,60 | 25,60 | 0,00 | 840000,00 | 58000,01 | 280000,00 | 501999,99 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул. Энгельса, 7 | 77 | 30.12.2009 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 31 | 2 | 476,30 | 1 | 1 | 0 | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 2972404,00 | 1046069,96 | 1052941,40 | 873392,64 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул. Карпинского, 48 | б/н | 10.02.2009 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 43 | 5 | 750,50 | 1 | 1 | 0 | 81,60 | 81,60 | 0,00 | 3868111,00 | 2148950,56 | 859580,22 | 859580,22 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул. Овчинникова, 24 | 80 | 30.12.2009 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 37 | 2 | 470,20 | 1 | 1 | 0 | 20,40 | 20,40 | 0,00 | 731573,30 | 364442,90 | 218566,66 | 148563,74 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 227 | 33 | 3212,40 | 10 | 10 | 0 | 452,20 | 452,20 | 0,00 | 19694880,54 | 9811264,81 | 5884091,40 | 3999524,33 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. КИМ, 45 | б/н | 03.04.2007 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 7 | 3 | 1205,60 | 17 | 17 | 0 | 682,60 | 682,60 | 0,00 | 13767245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13767245,00 |
| 2 | Ул. Пономарева, 77 | б/н | 23.05.2007 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 3 | 3 | 753,50 | 3 | 3 | 0 | 84,10 | 84,10 | 0,00 | 3752814,00 | 0,00 | 1428205,71 | 0,00 | 0,00 |  | 40408,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2284200,00 |
| 3 | Ул. Переселенческая, 103 | 59 | 27.09.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 3 | 3 | 386,10 | 3 | 3 | 0 | 74,70 | 74,70 | 0,00 | 1311471,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 651625,36 | 659845,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул. Пашийская, 8 | б/н | 18.10.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 28 | 2 | 762,40 | 1 | 1 | 0 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул. Подлесная, 7/2 | б/н | 16.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 18 | 5 | 680,60 | 2 | 2 | 0 | 37,80 | 37,80 | 0,00 | 1276027,00 | 0,00 | 594027,00 | 182656,71 | 0,00 |  | 499343,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул. Герцена, 7а | б/н | 18.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 14 | 1 | 629,60 | 1 | 1 | 0 | 48,10 | 48,10 | 0,00 | 2319375,00 | 0,00 | 2159641,11 | 0,00 | 0,00 |  | 159733,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул. Герцена, 9 | б/н | 18.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 20 | 9 | 506,40 | 3 | 3 | 0 | 90,20 | 90,20 | 0,00 | 4433508,96 | 0,00 | 2835783,68 | 0,00 | 0,00 |  | 1597725,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул. Герцена, 6 | б/н | 18.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 10 | 8 | 542,60 | 5 | 5 | 0 | 192,70 | 192,70 | 0,00 | 9206632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8893180,78 | 313451,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул. Пашийская, 6 | б/н | 23.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 15 | 3 | 722,20 | 1 | 1 | 0 | 32,20 | 32,20 | 0,00 | 1053999,99 |  | 0,00 | 1053999,99 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул. Карпинского, 50 | б/н | 23.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 9 | 2 | 399,00 | 2 | 2 | 0 | 92,50 | 92,50 | 0,00 | 4238520,00 | 0,00 | 2168520,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2070000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул. Карпинского, 52 | б/н | 23.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 31 | 5 | 740,40 | 3 | 3 | 0 | 94,20 | 94,20 | 0,00 | 3984889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3334889,00 | 650000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул. Сивкова, 13 | б/н | 23.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 13 | 5 | 333,50 | 1 | 1 | 0 | 39,90 | 39,90 | 0,00 | 2019114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2019114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул. Сивкова, 17 | б/н | 23.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 15 | 6 | 438,40 | 2 | 2 | 0 | 100,40 | 100,40 | 0,00 | 5318992,98 | 0,00 | 2618992,98 | 0,00 | 0,00 |  | 2700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул. Подольская, 36 | б/н | 23.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 14 | 1 | 938,00 | 1 | 1 | 0 | 27,10 | 27,10 | 0,00 | 1273700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1273700,00 |
| 15 | Ул. Василия Каменского, 17 | б/н | 25.01.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 49 | 4 | 572,60 | 2 | 2 | 0 | 27,60 | 27,60 | 0,00 | 180666,67 | 0,00 | 0,00 | 180666,67 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул. Монастырская, 71, лит. Б | б/н | 29.09.2010 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 10 | 5 | 157,10 | 2 | 2 | 0 | 85,90 | 84,10 | 0,00 | 4536095,00 | 0,00 | 1 795 632,31 | 2 265 229,69 | 0,00 |  | 0,00 | 475 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул. Попова, 5, лит. А, Б | б/н | 15.12.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 17 | 17 | 129,70 | 4 | 4 | 0 | 129,70 | 129,70 | 0,00 | 6409777,00 | 0,00 | 1 519 963,59 | 3 846 313,44 | 0,00 |  | 0,00 | 1 043 499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул. Окулова, 39 | б/н | 14.07.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 36 | 36 | 237,00 | 9 | 9 | 0 | 232,51 | 232,51 | 0,00 | 11139000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 11139000,00 |
| 19 | Ул. Окулова, 38 | б/н | 10.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 49 | 49 | 258,80 | 8 | 8 | 0 | 258,80 | 258,80 | 0,00 | 12163600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 12163600,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 361 | 167 | 10393,50 | 70 | 70 | 0 | 2352,01 | 2350,21 | 0 | 89 235 427,90 | 0,00 | 15 120 766,38 | 7 528 866,50 | 0,00 |  | 22 816 019,89 | 3 142 030,13 | 0,00 | 0,00 | 40627745,00 |
|  | Итого по 2016 году |  |  |  |  | 588 | 200 | 13605,90 | 80 | 80 |  | 2804,21 | 2802,41 | 0,00 | 108930308,44 | 9811264,81 | 21004857,78 | 11528390,83 | 0,00 |  | 22 816 019,89 | 3 142 030,13 | 0,00 | 0,00 | 40627745,00 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | 3850 | 2169 | 87872,04 | 711 | 463 | 248 | 26108,34 | 16573,16 | 9535,18 | 1410987120,44 | 350287426,61 | 254754784,36 | 185751268,84 | 183760375,96 |  | 61295670,83 | 20742998,54 | 72438009,44 | 61478710,10 | 220477875,76 |

6. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«РЕЕСТР 
аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № | Адрес многоквартирного дома | Расселяемая площадь |  | Строительство многоквартирных домов |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  | Дополнительные источники финансирования на приобретение жилых помещений у застройщика | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | Дополнительные источники финансирования на приобретение жилых помещений улиц, не являющихся застройщиками | Выкуп жилых помещений у собственников |  | На превышение цены 1 кв. м по выкупу жилых помещений | Договор о развитии застроенных территорий |  | За счет средств местного бюджета на исполнение судебных решений |  | За счет имущества муниципальной казны |  | Внебюджетные источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | стоимость | площадь | стоимость | стоимость | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Александра Щербакова,74 | 121,10 | 10239909,00 |  |  | 121,10 | 3923640,00 | 6316269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Бригадирская ,4 | 308,50 | 15069492,19 |  |  | 308,50 | 9995400,00 | 5074092,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Брикетная, 5 | 329,80 | 17359805,56 |  |  | 329,80 | 10685520,00 | 6674285,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Гипсовая, 1/37 | 78,00 | 3839215,39 |  |  | 78,00 | 2527200,00 | 1312015,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Делегатская, 25 | 279,20 | 15553443,84 |  |  | 279,20 | 9046080,00 | 6507363,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Делегатская, 29 | 203,80 | 10990928,43 |  |  | 203,80 | 6603120,00 | 4387808,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Дзержинского, 18 | 413,60 | 28998917,81 |  |  | 413,60 | 13400640,00 | 15598277,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул.Каляева,66 | 619,60 | 35206497,81 |  |  | 619,60 | 20075040,00 | 15131457,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Капитана Гастелло, 6 | 639,00 | 33750875,59 |  |  | 639,00 | 20674440,00 | 13076435,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Линия 5-я, 1а, лит. Е | 245,50 | 15156378,20 |  |  | 245,50 | 7954200,00 | 7202178,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул. Линия 5-я, 1а, лит. С | 282,90 | 22858340,82 |  |  | 282,90 | 9165960,00 | 13692380,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул. Магистральная, 5 | 232,15 | 16222779,89 |  |  | 232,15 | 7521660,00 | 8701119,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул. Монастырская, 7 | 421,90 | 23457508,18 |  |  | 421,90 | 13669560,00 | 9787948,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул. Советская, 79, лит. А | 135,80 | 7926552,37 |  |  | 135,80 | 4399920,00 | 3526632,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул. Советская, 79, лит. Б | 76,60 | 3966186,28 |  |  | 76,60 | 2475360,00 | 1490826,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул. Советская, 79, лит. В | 107,70 | 6619945,21 |  |  | 107,70 | 3489480,00 | 3130465,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ул. Советская, 79, лит. Д | 47,60 | 2673907,08 |  |  | 47,60 | 1542240,00 | 1131667,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул. Советская, 81 | 96,50 | 6902940,27 |  |  | 96,50 | 3126600,00 | 3776340,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул. Теплогорская, 29 | 226,20 | 10257947,44 |  |  | 226,20 | 7328880,00 | 2929067,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул. Связистов, 19 | 399,00 | 18280899,87 |  |  | 399,00 | 11587860,00 | 6693039,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул. Нижнекурьинская, 11а | 41,70 | 2299626,35 |  |  | 41,70 | 1351080,00 | 948546,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул.Окулова,20, лит. Б | 32,00 | 1468411,11 |  |  | 32,00 | 673920,00 | 794491,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул. Водников, 49 | 39,40 | 4425719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,40 | 4425719,00 |  |  |
| 24 | Ул. Краснофлотская, 28а | 126,50 | 6758180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,50 | 6758180,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул. Краснофлотская, 30 | 272,90 | 18964407,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,90 | 18964407,60 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ул. Красноармейская 1-я, 9а | 201,70 | 13170554,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,05 | 4852756,87 | 21,65 | 8317797,79 |  |  |  |  |
| 27 | Ул. Гатчинская, 4 | 50,50 | 5500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,50 | 5500000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ул. Энгельса, 26 | 47,30 | 2313768,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,30 | 2313768,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ул. Энгельса, 10 | 19,90 | 361818,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,90 | 361818,00 |  |  |  |  |
| 30 | Ул. Углеуральская, 9 | 183,00 | 8000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,00 | 8000000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ул. Николая Островского, 3а | 28,90 | 1340112,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,90 | 1340112,20 |  |  |
| 32 | Ул. Монтажников, 13а | 68,20 | 6254654,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 | 2591515,17 | 20,20 | 3663139,50 |  |  |
| 33 | Ул. Монтажников, 16 | 64,40 | 6456914,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,60 | 128455,13 | 59,80 | 6328459,00 |  |  |
| 34 | Ул. Судозаводская, 21 | 56,20 | 6021719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,20 | 6021719,00 |  |  |
| 35 | Ул. Максима Горького, 14 | 19,30 | 1864350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,30 | 1864350,00 |  |  |
| 36 | Ул. Спортивня, 21 | 68,60 | 2965360,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,60 | 2965360,30 |  |  |
| 37 | Ул. Грозненская, 5 | 82,30 | 2158963,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,40 | 133500,00 | 26,90 | 2025463,90 |  |  |
| 38 | Ул. Краснополянская, 22 | 346,08 | 16046320,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,40 | 6102461,72 | 193,68 | 9943859,00 |  |  |
| 39 | Ул. Инженерная, 36 | 56,40 | 1612602,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,40 | 1612602,44 |  |  |  |  |
| 40 | Ул. Ремонтная 2-я, 7 | 44,00 | 1928036,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 | 1928036,00 |
| 41 | Ул. Окулова, 25, лит. Б | 202,60 | 8877729,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,60 | 8877729,40 |
| 42 | Ул. Окулова, 25, лит. А | 68,30 | 2992837,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,30 | 2992837,70 |
| 43 | Ул. Капитана Гастелло, 6 | 49,70 | 11136320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,70 | 11136320,00 |  |  |  |  |
| 44 | Ул. Магистральная, 5 | 52,55 | 4187808,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,45 | 3568968,55 | 14,10 | 618840,00 |  |  |
| 45 | Ул. Дзержинского, 18 | 26,80 | 770000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,80 | 770000,00 |  |  |
| 46 | Ул. Монастырская, 7 | 22,80 | 1499222,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,80 | 1499222,52 |  |  |
| 47 | Ул. Вильямса, 33 | 53,60 | 4696763,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,60 | 4696763,40 |  |  |
| 48 | Ул. Карпинского, 46 | 41,20 | 2121377,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,20 | 2121377,98 |  |  |
| 49 | Ул. Кировоградская, 190 | 40,40 | 2078679,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,40 | 2078679,60 |  |  |
| 50 | Ул. Пономарева,81 | 48,90 | 2420740,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,90 | 2420740,80 |  |  |
| 51 | Ул. Линия 5-я,1а, лит. С | 18,70 | 1291858,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,70 | 1291858,81 |  |  |  |  |
| 52 | Ул. Нижнекурьинская, 11а | 42,70 | 2203028,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,70 | 2203028,10 |  |  |  |  |
| 53 | Ул. Герцена, 9 | 30,00 | 1327715,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 1327715,70 |  |  |
| 54 | Ул. Подлесная, 9/3 | 36,20 | 2355235,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,20 | 2355235,00 |  |  |  |  |
|  | Итого за 2013 год | 7848,18 | 463203306,87 |  |  | 5338,15 | 171217800,00 | 137882708,69 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,25 | 46389112,47 | 544,10 | 39803560,71 | 790,78 | 54111521,90 | 314,90 | 13798603,10 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Космонавта Беляева, 38 | 315,10 | 18625046,81 |  |  | 261,70 | 12615081,86 | 3774430,95 |  |  |  | 53,40 | 2235534,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Ладожская, 27 | 124,60 | 8587996,54 |  |  | 124,60 | 5333841,92 | 3254154,62 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Академика Павлова, 7 | 137,80 | 10081380,99 |  |  | 137,80 | 4966940,02 | 5114440,97 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Академика Павлова, 6а | 337,70 | 18825998,52 |  |  | 305,90 | 13230615,39 | 4555383,13 |  |  |  | 31,80 | 1040000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. 2-я Рыночная, 22 | 253,60 | 15668858,65 |  |  | 160,20 | 7892381,31 | 2600371,13 |  |  |  | 93,40 | 5176106,21 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул. 2-я Рыночная, 20 | 451,10 | 25025514,06 |  |  | 393,70 | 15912453,28 | 6369396,28 |  |  |  | 57,40 | 2743664,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Сивкова, 19 | 276,10 | 15337019,45 |  |  | 130,20 | 5396082,15 | 2229867,10 |  |  |  | 145,90 | 7711070,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Энгельса, 7 | 212,10 | 13465919,08 |  |  | 212,10 | 11831211,76 | 1634707,32 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Кочегаров, 31 | 41,10 | 2335821,65 |  |  | 41,10 | 1680918,38 | 654903,27 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Попова, 55а | 50,50 | 2545592,45 |  |  | 50,50 | 2469650,17 | 75942,28 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул. Василия Каменского, 17 | 49,70 | 3131195,60 |  |  | 49,70 | 2785444,36 | 345751,24 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Карпинского, 124 | 62,20 | 2663369,82 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 62,20 | 1766466,69 | 896903,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул. КИМ, 45 | 42,80 | 2223262,10 |  |  | 21,4 | 1398262,10 |  |  |  |  | 21,4 | 825000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул. Подольская, 36 | 107,70 | 9248910,72 |  |  | 35,10 | 1725655,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,60 | 7523255,01 |  |  |  |  |
| 15 | Ул. Пономарева, 81 | 19,80 | 3078671,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,80 | 3078671,34 |  |  |  |  |
| 16 | Ул. Пашийская, 8 | 274,40 | 16446923,39 |  |  | 214,90 | 14609598,65 |  |  |  |  | 26,80 | 920693,18 |  |  |  | 32,70 | 916631,56 |  |  |  |  |
| 17 | Ул. Энгельса, 24 | 39,80 | 1873329,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,80 | 1873329,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул. Адмирала Макарова, 18 | 171,90 | 7921176,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,90 | 7921176,36 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул. Адмирала Макарова, 20 | 46,10 | 1657091,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,10 | 1657091,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул. Адмирала Ушакова, 17а | 109,60 | 5066850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,60 | 5066850,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул. Адмирала Макарова, 46 | 92,90 | 5221417,28 |  |  | 92,90 | 5221417,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул. Монтажников, 13 | 59,30 | 3344276,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,30 | 3344276,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул. Монтажников, 14 | 132,00 | 6813555,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,70 | 3125084,00 | 67,30 | 3688471,70 |  |  |  |  |
| 24 | Ул. Судозаводская, 19 | 204,10 | 12155238,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,55 | 9260385,53 | 14,55 | 2894853,00 |  |  |  |  |
| 25 | Ул. Петропавловская, 13а | 55,70 | 6190951,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,70 | 6190951,20 |  |  |  |  |
| 26 | Ул. Подлесная, 7/2 | 167,90 | 8763905,55 |  |  | 146,90 | 8014080,55 |  |  |  |  | 21,00 | 749825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ул. Подлесная, 9/2 | 169,01 | 9436056,20 |  |  | 88,30 | 5716372,80 |  |  |  |  | 41,51 | 1447183,40 |  |  |  | 39,20 | 2272500,00 |  |  |  |  |
| 28 | Ул. Подлесная, 9/3 | 342,80 | 17284592,65 |  |  | 181,80 | 9506721,90 |  |  |  |  | 161,00 | 6222025,89 | 1555844,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ул. Подлесная, 9/4 | 152,80 | 8546837,66 |  |  | 69,10 | 4179144,96 |  |  |  |  | 83,70 | 4367692,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ул. Спортивная, 17 | 159,68 | 8695488,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,90 | 7831890,00 |  |  |  |  |  | 8,78 | 863 598,70 |  |  |
| 31 | Ул. Спортивная, 19 | 86,80 | 3824078,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,80 | 3824078,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ул. Максима Горького, 12 | 42,50 | 4396514,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,50 | 4396514,87 |  |  |  |  |
| 33 | Ул. Герцена, 7а | 262,10 | 13266832,15 |  |  | 216,90 | 11254647,15 |  |  |  |  | 45,20 | 2012185,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ул. Герцена, 9 | 58,60 | 3485311,88 |  |  | 58,60 | 3485311,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ул. Подлесная, 23 | 151,50 | 8389802,92 |  |  | 46,40 | 2568802,92 |  |  |  |  | 105,10 | 5821000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ул. Герцена, 6 | 74,80 | 3680668,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,80 | 3680668,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ул. Герцена, 7 | 152,30 | 11090616,93 |  |  | 85,60 | 8512036,02 |  |  |  |  | 66,70 | 2578580,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ул. Вильямса,33 | 37,50 | 1952799,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,50 | 1952799,00 |  |  |  |  |
| 39 | Ул. Переселенческая,16 | 20,70 | 646000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,70 | 646000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ул. Пашийская, 6 | 102,80 | 6756013,80 |  |  | 61,50 | 4861314,80 |  |  |  |  | 20,50 | 780000,00 |  |  |  | 20,80 | 1114699,00 |  |  |  |  |
| 41 | Ул. Карпинского, 46 | 140,40 | 6645748,55 |  |  | 42,90 | 2444791,85 |  |  |  |  | 97,50 | 4200956,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ул. Карпинского, 50 | 61,30 | 3086992,61 |  |  | 61,30 | 3086992,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ул. Карпинского, 52 | 384,00 | 19063383,92 |  |  | 90,60 | 5266775,95 |  |  |  |  | 293,40 | 10422604,32 | 3374003,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ул. Карпинского, 54 | 503,40 | 23467959,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 503,40 | 23467959,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ул. Монастырская, 7 | 70,90 | 3486823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,90 | 3486823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ул. Советская, 81 | 37,60 | 4262000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,60 | 4262000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ул. Попова, 55а | 50,80 | 2304996,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,80 | 2304996,94 |  |  |  |  |
| 48 | Ул. Василия Каменского, 17 | 50,80 | 5977341,16 |  |  | 26,70 | 4447404,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,10 | 1529936,67 |  |  |  |  |
| 49 | Ул. Черепановых, 11 | 86,90 | 5241044,50 |  |  | 86,90 | 5241044,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Ул. Верещагинская, 29 | 54,40 | 3063999,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,40 | 3063999,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ул. Сивкова, 13 | 89,40 | 5065314,10 |  |  | 89,40 | 5065314,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Ул. Сивкова, 17 | 119,10 | 8162860,68 |  |  | 67,00 | 5514887,30 |  |  |  |  | 52,10 | 2647973,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Ул. Окулова, 20, лит. Д | 31,20 | 2028468,60 |  |  | 31,20 | 2028468,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2014 год | 7329,69 | 419607818,39 |  |  | 3682,9 | 198263666,72 | 30609348,29 |  |  |  | 2479,51 | 113106980,86 | 5826751,64 | 680,95 | 32248191,89 | 477,55 | 37864280,29 | 8,78 | 863598,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Космонавта Беляева, 38 | 40,10 | 1991400,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 40,10 | 1991400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Академика Павлова, 7 | 62,90 | 2579209,54 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 62,90 | 2579209,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. 2-я Рыночная, 22 | 98,80 | 5474141,01 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 98,80 | 5474141,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Сивкова, 19 | 104,10 | 5000449,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 104,10 | 5000449,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Карпинского, 48 | 668,90 | 34462999,07 |  |  | 246,20 | 11518260,64 | 3652139,89 |  |  |  | 422,70 | 19292598,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Космонавта Беляева, 40а | 311,80 | 14945057,80 |  |  | 111,47 | 4566862,13 | 1783871,87 |  |  |  | 200,33 | 8594323,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Карпинского, 124 | 1207,60 | 56748597,36 |  |  | 431,00 | 17865949,87 | 5043154,16 |  |  |  | 776,60 | 33839493,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Кочегаров, 31 | 206,50 | 9451953,80 |  |  | 65,48 | 2773161,58 | 1044906,80 |  |  |  | 141,02 | 5633885,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Овчинникова, 24 | 399,40 | 19191555,45 |  |  | 163,20 | 6977550,24 | 2538214,57 |  |  |  | 236,20 | 9675790,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Энгельса, 7 | 205,90 | 10756489,62 |  |  | 114,10 | 5207673,42 | 1758243,07 |  |  |  | 91,80 | 3790573,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул. Энгельса, 8 | 539,40 | 27080793,98 |  |  | 370,90 | 14976506,79 | 5575021,63 |  |  |  | 168,50 | 6529265,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул. Попова, 55а | 304,90 | 15769671,99 |  |  | 231,00 | 9221883,66 | 3202380,33 |  |  |  | 73,90 | 3345408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул. Окулова,20, лит. Д | 51,30 | 2915049,34 |  |  | 28,20 | 1271590,30 | 448487,04 |  |  |  | 23,10 | 1194972,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул. Окулова,20, лит. Б | 292,20 | 15734830,29 |  |  | 272,70 | 11346952,46 | 3767276,14 |  |  |  | 19,50 | 620601,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул. Монастырская, 71, лит. А | 222,80 | 13204301,75 |  |  | 222,80 | 10957140,04 | 2247161,71 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул. Луначарского 2-я, 8 | 67,50 | 3980521,57 |  |  | 67,50 | 2954443,29 | 1026078,28 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ул. Соликамская,2, лит. А, Б | 113,06 | 7796631,34 |  |  | 113,06 | 5950546,57 | 1846084,77 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул. Нижнекурьинская, 11а | 128,80 | 8074406,08 |  |  | 100,30 | 5268387,61 | 2076919,25 |  |  |  | 28,50 | 729099,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул. Черепановых,11 | 388,40 | 20085281,10 |  |  | 281,40 | 11672715,29 | 4009751,62 |  |  |  | 107,00 | 4402814,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул. Капитана Гастелло,6 | 20,80 | 890000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 20,80 | 890000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул. Монастырская,71, лит.Б | 55,60 | 3156122,06 |  |  | 55,60 | 2357777,52 | 798344,54 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул. Василия Каменского, 17 | 239,10 | 10279908,57 |  |  | 95,30 | 4675314,06 | 413096,13 |  |  |  | 143,80 | 5191498,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул. Подлесная, 9/3 | 39,70 | 2078259,39 |  |  |  |  |  | 39,70 | 0,00 | 2078259,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул. Сивкова, 13 | 39,40 | 2149109,14 |  |  |  |  |  | 39,40 | 502163,15 | 1646945,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул. Бабушкина, 12 | 209,70 | 8217300,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 209,60 | 8217300,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ул. Бабушкина, 14 | 218,8 | 9015404,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 218,80 | 9015405,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ул. Карпинского, 14 | 268,30 | 11247094,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 268,30 | 11247094,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ул. Кировоградская, 140 | 58,10 | 5453756,50 |  |  |  |  |  | 40,70 | 3773930,12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 17,4 | 1679826,38 |  |  |
| 29 | Ул. Советская, 4а | 16,70 | 1435888,30 |  |  |  |  |  | 16,70 | 1435888,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ул. Адмирала Макарова, 46 | 105,10 | 6392738,08 |  |  |  |  |  | 38,10 | 2239670,55 | 651088,23 | 28,30 | 781740,00 |  |  |  |  |  | 38,7 | 2720239,3 |  |  |
| 31 | Ул. Окулова, 26 | 235,7 | 14658168,33 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 235,7 | 18027569,06 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ул. Монастырская, 56, лит. Б | 25,80 | 3220700,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,80 | 3220700,00 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ул. Луначарского 2-я, 8 | 67,40 | 4346251,31 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 67,40 | 4346251,31 |  |  |  |  |
| 34 | Ул. Нижнекурьинская, 11а | 128,90 | 4585773,24 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 128,90 | 4585773,24 |  |  |  |  |
| 35 | Ул. Белинского, 10 | 347,90 | 16248898,49 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 347,90 | 16248898,49 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ул. Бригадирская, 4 | 53,30 | 2614112,30 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 53,30 | 2614112,30 |  |  |  |  |
| 37 | Ул. Рыночная, 20 | 22,50 | 3019236,95 |  |  |  |  |  | 22,50 | 2264427,71 | 754809,24 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ул. Пермская,52, лит. А | 102,50 | 5329898,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 5329898,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Ул. Магистральная, 5 | 14,30 | 312459,66 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 14,30 | 312459,66 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ул. Карпинского, 52 | 40,90 | 2441086,03 |  |  |  |  |  | 40,90 | 882102,40 | 1558983,63 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ул. Монастырская, 60 | 361,80 | 21169455,75 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 361,80 | 21437256,75 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ул. Космонавта Беляева, 40а | 39,70 | 2103523,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,7 | 2103523,82 |  |  |
|  | Итого за 2015 год | 8126,26 | 419245686,74 |  |  | 2970,21 | 129562715,47 | 41231131,80 | 238,00 | 11098182,23 | 6690086,48 | 2904,75 | 125199621,11 | 0,00 | 1667,90 | 87414223,30 | 249,60 | 11546136,85 | 95,80 | 6503589,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Монастырская,71, лит. А | 44,90 | 3472107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,90 | 3472107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Василия Каменского,17 | 205,40 | 6822685,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,40 | 6822685,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. 2-я Рыночная,22 | 16,40 | 988000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,40 | 988000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Ладожская,27 | 25,60 | 840000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,60 | 840000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Энгельса,7 | 57,90 | 2972404,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,90 | 2972404,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Карпинского,48 | 81,60 | 3868111,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,60 | 3868111,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Овчинникова,24 | 20,40 | 731573,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,40 | 731573,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул. КИМ,45 | 682,60 | 13767245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 682,60 | 13767245,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Пономарева, 77 | 84,10 | 3752814,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,50 | 1468614,00 |  |  |  |  |  |  |  | 48,60 | 2284200,00 |
| 10 | Ул. Переселенческая, 103 | 74,70 | 1311471,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,06 | 651625,36 |  |  |  | 20,04 | 659845,94 | 26,60 | 0,00 |  |  |
| 11 | Ул. Пашийская, 8 | 21,00 | 850000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 | 850000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул. Подлесная, 7/2 | 37,80 | 1276027,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,80 | 1276027,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул. Герцена, 7а | 48,10 | 2319375,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,10 | 2319375,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул. Герцена, 9 | 90,20 | 4433508,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,20 | 4433508,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул. Герцена, 6 | 192,70 | 9206632,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,28 | 8893180,78 |  |  |  | 6,42 | 313451,22 |  |  |  |  |
| 16 | Ул. Пашийская, 6 | 32,20 | 1053999,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,20 | 1053999,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ул. Карпинского, 50 | 92,50 | 4238520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,50 | 4238520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул. Карпинского, 52 | 94,20 | 3984889,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,30 | 3334889,00 |  |  |  | 18,90 | 650000,00 |  |  |  |  |
| 19 | Ул. Сивкова, 13 | 39,90 | 2019114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,90 | 2019114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул. Сивкова, 17 | 100,40 | 5318992,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,40 | 5318992,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул. Подольская, 36 | 27,10 | 1273700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 27,10 | 1273700,00 |
| 22 | Ул. Василия Каменского, 17 | 27,60 | 180666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,70 | 180666,67 |  |  |  |  |  | 19,90 | 0,00 |  |  |
| 23 | Ул.Монастырская,71, лит. Б | 85,90 | 4536095,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,03 | 4060862,00 |  |  |  | 9,87 | 475233,00 |  |  |  |  |
| 24 | Ул.Попова,5, лит. А, Б | 129,70 | 6409777,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,81 | 5366277,03 |  |  |  | 7,89 | 1043499,97 |  |  |  |  |
| 25 | Ул.Окулова,39 | 232,51 | 11139000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 232,51 | 11139000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ул.Окулова,38 | 258,80 | 12163600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 258,80 | 12163600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2016 год | 2803,73 | 107753925,47 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1444,98 | 65160533,31 |  | 1173,91 | 37069845,00 | 63,12 | 3142030,13 | 46,50 | 0,00 | 75,70 | 3557900,00 |
|  | Всего по Программе | 26107,86 | 1410987120,44 | 0,00 | 0,00 | 11991,26 | 499044182,19 | 209723188,78 | 238,00 | 11098182,23 | 6690086,48 | 6829,24 | 304292135,28 | 5826751,64 | 4383,01 | 203121372,66 | 1334,37 | 92356007,98 | 941,86 | 61478710,10 | 390,60 | 17356503,10 |

7. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

- «Приложение 3

- ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- выполнения муниципальной адресной программы

- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| - Год | - Расселенная площадь |  |  |  |  |  | - Количество расселенных помещений |  |  |  |  |  | - Количество переселенных жителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - Всего | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - Всего | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - Всего |
|  | - кв. м | - кв. м | - кв. м | - кв. м | - кв. м | - кв. м | - ед. | - ед. | - ед. | - ед. | - ед. | - ед. | - чел. | - чел. | - чел. | - чел. | - чел. | - чел. |
| - 2013 | - 1739,68 | - 6108,50 |  |  |  | - 7848,18 | - 53 | - 155 |  |  |  | - 208 | - 133 | - 571 |  |  |  | - 704 |
| - 2014 |  |  | - 7329,69 |  |  | - 7329,69 |  |  | - 206 |  |  | - 206 |  |  | - 606 |  |  | - 606 |
| - 2015 |  |  |  | - 8126,26 |  | - 8126,26 |  |  |  | - 217 |  | - 217 |  |  |  | - 659 |  | - 659 |
| - 2016 |  |  |  |  | - 2804,21 | - 2804,21 |  |  |  |  | - 80 | - 80 |  |  |  |  | - 200 | - 200 |
| - Итого | - 1739,68 | - 6108,50 | - 7329,69 | - 8126,26 | - 2804,21 | - 26108,34 | - 53 | - 155 | - 206 | - 217 | - 80 | - 711 | - 133 | - 571 | - 606 | - 659 | - 200 | - 2169 |