18.12.2018

994

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 
2017 г. № 866 (в ред. от 20.12.2017 № 1162, от 19.03.2018 № 155, от 29.05.2018 
№ 327, от 18.06.2018 № 400).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми  			                                                       Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
города Перми

от 18.12.2018 № 994

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 18 октября 2017 г. № 866

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 5:

1.1.1. слова «на данный момент в городе Перми осуществляют образовательную деятельность 283 муниципальных образовательных учреждения (на конец 2016 года – 287 ОУ): 131 СОШ; 134 ДОУ; 18 УДО. В течение 2017 года реорганизованы путем присоединения 4 муниципальных образовательных учреждения: МАДОУ «Детский сад № 152» к МАДОУ «Детский сад № 35», МАДОУ «Детский сад № 209» к МАДОУ «Детский сад № 403», МАДОУ «Детский сад № 244» 
к МАДОУ «Детский сад № 347», МАОУ «ООШ № 73» к МБОУ «СОШ № 14»; начало функционировать ДОУ «Конструктор успеха» (введено в эксплуатацию приобретенное в муниципальную собственность здание по ул. Машинистов, 43а). Также в течение 2018 года реорганизовано путем присоединения 1 муниципальное образовательное учреждение: МАОУ «СОШ № 53» к МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова» заменить словами «на данный момент в городе Перми осуществляют образовательную деятельность 277 муниципальных образовательных учреждений (на конец 2016 года – 
287 ОУ): 129 СОШ; 130 ДОУ; 18 УДО. В течение 2017 года реорганизованы путем присоединения 6 муниципальных образовательных учреждений: МАДОУ «Детский сад № 152» к МАДОУ «Детский сад № 35», МАДОУ «Детский сад № 209» 
к МАДОУ «Детский сад № 403», МАДОУ «Детский сад № 244» к МАДОУ «Детский сад № 347», МАОУ «ООШ № 73» 
к МБОУ «СОШ № 14»; МБОУ «ВСОШ № 5» и МАОУ «О(С)ОШ № 4» имени Бобкова Феликса Макаровича к МАОУ «ОСОШ № 1»; начало функционировать ДОУ «Конструктор успеха» (введено в эксплуатацию приобретенное в муниципальную собственность здание по ул. Машинистов, 43а). Также в течение 2018 года реорганизовано путем присоединения 5 муниципальных образовательных учреждений: МАОУ «СОШ № 52» к МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова», 
МАДОУ «Детский сад № 423» к МАДОУ «Детский сад «ПАРМА», МАДОУ «Детский сад № 70» к МАДОУ «Детский сад № 312», МБОУ «Детский сад № 199» к МАДОУ «Детский сад № 347», МАДОУ «Детский сад № 90» к МАДОУ «Детский сад № 296»;

1.1.2. слова «В 2018 году планируется завершить капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 261». Объекты, требующие капитального ремонта: здания по ул. Ивана Франко, 43, МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» по ул. Ласьвинской, 1, МАОУ «СОШ № 42», МАОУ «СОШ № 93», МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением иностранных языков». Объект, находящийся в аварийном состоянии: здание МАДОУ «Детский сад № 4» по ул. Кировоградской, 45а» заменить словами «В 2018 году планируется завершить капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 261». Объекты, требующие капитального ремонта: здания по ул. Ивана Франко, 43, МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» по ул. Ласьвинской, 1, МАОУ «СОШ 
№ 42», МАОУ «СОШ № 93», МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением иностранных языков». Объект, находящийся в аварийном состоянии: здание МАДОУ «Детский сад № 4» по ул. Кировоградской, 45а. В 2019 году планируется завершить капитальный ремонт зданий по ул. Ивана Франко, 43, МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» по ул. Ласьвинской, 1, МАОУ «СОШ № 42». Объекты, требующие капитального ремонта: здания МАОУ «СОШ № 93», МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением иностранных языков». Объект, находящийся в аварийном состоянии: здание МАДОУ «Детский сад № 4» по ул. Кировоградской, 45а»;

1.1.3. слова «В 2019 году планируется завершить капитальный ремонт зданий по ул. Ивана Франко, 43, МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» по ул. Ласьвинской, 1, МАОУ «СОШ № 42». Объекты, требующие капитального ремонта: здания МАОУ «СОШ № 93», МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением иностранных языков». Объект, находящийся в аварийном состоянии: здание МАДОУ «Детский сад № 4» по ул. Кировоградской, 45а» заменить словами «В 2018 году планируется дополнительно создать 125 мест за счет принятого из муниципальной казны и восстановленного здания МАДОУ «Детский сад № 261» по ул. Херсонской, 2; 340 мест за счет восстановления 17 ранее перепрофилированных групп (17 ясельных групп по 20 мест: МАДОУ «ЦРР – детский сад № 239» г.Перми, МАДОУ «Детский сад № 360», МАДОУ «Детский сад «Зодчий», МАДОУ «Детский сад № 96», МАДОУ «Детский сад № 291» МАДОУ «Детский сад № 55», МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка», МАДОУ «ЦРР – детский сад № 162», МАДОУ «Детский сад № 103», МАДОУ «ЦРР – детский сад № 29», МАДОУ «ЦРР – детский сад № 268», МАДОУ «Детский сад № 384», МАДОУ «Детский сад № 407», МАДОУ «Детский сад № 370», МАДОУ «Детский сад № 36», МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49»), в 2020 году – 125 мест за счет завершения капитального ремонта аварийного здания МАДОУ «Детский сад № 4»;

1.1.4. исключить слова «Продолжается работа по восстановлению зданий ДОУ и созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста. В 2018 году планируется дополнительно создать 125 мест за счет принятого из муниципальной казны и восстановленного здания МАДОУ «Детский сад № 261» по ул. Херсонской, 2, 145 мест за счет восстановления групп в МАДОУ «ЦРР – детский сад N 239», МАДОУ «Детский сад № 360», МАДОУ «ЦРР – детский сад № 266», МАДОУ «Детский сад № 96», МАДОУ «Детский сад № 291», МАДОУ «Детский сад № 352», в 2020 году – 125 мест за счет завершения капитального ремонта аварийного здания МАДОУ «Детский сад № 4»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 1 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 454171,673 | 250997,373 | 362253,000 |
|  | бюджет города Перми | 454171,673 | 250997,373 | 362253,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 454171,673 | 250997,373 | 362253,000 |
|  | бюджет города Перми | 454171,673 | 250997,373 | 362253,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение соответствия имущественных комплексов образовательных организаций лицензионным требованиям |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние | бюджет города Перми | 454171,673 | 250997,373 | 362253,000 |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  | 107830,260 | 14713,974 | 31942,400 |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 346341,413 | 236283,399 | 330310,600 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | - бюджет - города Перми | 454171,673 | 250997,373 | 362253,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | - бюджет - города Перми | 454171,673 | 250997,373 | 362253,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Проведение ремонтных работ восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций | ДОУ | количество восстанавливаемых ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | ед. | 18 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 107830,260 | 14713,974 | 31942,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107830,260 | 14713,974 | 31942,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107830,260 | 14713,974 | 31942,400 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107830,260 | 14713,974 | 31942,400 |

3.2. строки 1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций | ДОУ | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | - | - | - | бюджет города Перми | 78436,935 | 17152,800 | 104000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 15 | 4 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | СОШ | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 181086,093 | 124414,799 | 145703,100 |
|  |  |  | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 15 | 4 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | УДО | количество УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 36749,024 | 53100,100 | 0,000 |
|  |  |  | количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 1 | 1 | - |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 296272,052 | 194667,699 | 249703,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 296272,052 | 194667,699 | 249703,100 |

3.3. строки 1.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2.1 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательной организации | ДОУ | количество ДОУ, для которых приобретаются оборудование, мебель | ед. | 3 | - | 2 | бюджет города Перми | 24962,061 | 0,000 | 18183,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СОШ | количество СОШ, для которых приобретаются оборудование, мебель | ед. | 1 | 1 | 2 | бюджет города Перми | 25107,300 | 41615,700 | 62423,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50069,361 | 41615,700 | 80607,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50069,361 | 41615,700 | 80607,500 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 346341,413 | 236283,399 | 330310,600 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 454171,673 | 250997,373 | 362253,000 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»:

4.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество дополнительно созданных мест в ДОУ | мест | 465 | - | 125 |

4.2. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 11,5 | 3,0 | 1,5 |
|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 11,6 | 3,1 | 2,3 |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | 5,6 | 5,6 | - |
|  | Доля ДОУ, имеющих лицензии, от общего количества ДОУ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля СОШ, имеющих лицензии, от общего количества СОШ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля УДО, имеющих лицензии, от общего количества УДО | % | 100 | 100 | 100 |

5. В приложении:

5.1. в строке 1.1.1.1.1.4:

5.1.1. в графе 2 слова «МАДОУ «ЦРР – детский сад № 266» г. Перми» заменить словами «МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Зодчий» г. Перми»;

5.1.2. в графе 3 слова «МАДОУ «ЦРР – детский сад № 266» г. Перми» заменить словами «МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Зодчий» г. Перми»;

5.2. после строки 1.1.1.1.1.7 дополнить строками 1.1.1.1.1.8-1.1.1.1.1.18 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.8 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для МАДОУ «Детский сад № 55» г. Перми по ул. Василия Каменского, 8, разработка ПСД на текущий ремонт здания | ДОУ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура, разработанная ПСД) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 4656,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.9 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для МАДОУ «Детский сад № 90» «Оляпка» г. Перми по ул. Василия Каменского, 14, разработка ПСД на текущий ремонт здания | ДОУ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура, разработанная ПСД) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 3840,000 |
| 1.1.1.1.1.10 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 162» г. Перми по ул. Подлесной, 9б, разработка ПСД на текущий ремонт здания | ДОУ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура, разработанная ПСД) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 5572,000 |
| 1.1.1.1.1.11 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми по ул. Голева, 4, разработка ПСД на текущий ремонт здания | ДОУ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура, разработанная ПСД) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 5224,400 |
| 1.1.1.1.1.12 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для МАДОУ «ЦРР – детский сад № 29» г. Перми по ул. Екатерининской, 121, разработка ПСД на текущий ремонт здания | ДОУ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура, разработанная ПСД) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 4818,000 |
| 1.1.1.1.1.13 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 268» г. Перми по ул. Петропавловской, 80, разработка ПСД на текущий ремонт здания | ДОУ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура, разработанная ПСД) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 3776,000 |
| 1.1.1.1.1.14 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для МАДОУ «Детский сад № 384» г. Перми по ул. Подлесной, 21, разработка ПСД на текущий ремонт здания | ДОУ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура, разработанная ПСД) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 3904,000 |
| 1.1.1.1.1.15 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для МАДОУ «Детский сад № 407» г. Перми по ул. Докучаева, 28а, разработка ПСД на текущий ремонт здания | ДОУ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура, разработанная ПСД) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 4384,000 |
| 1.1.1.1.1.16 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми по проспекту Парковому, 26, разработка ПСД на текущий ремонт здания | ДОУ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура, разработанная ПСД) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 3443,200 |
| 1.1.1.1.1.17 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для МАДОУ «Детский сад № 36» г. Перми по ул. Екатерининской, 142, разработка ПСД на текущий ремонт здания | ДОУ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура, разработанная ПСД) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 3737,600 |
| 1.1.1.1.1.18 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми по ул. Колвинской, 23, разработка ПСД на текущий ремонт здания | ДОУ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура, разработанная ПСД) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 5155,600 |

5.3. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «59319,460» заменить цифрами «107830,260»;

5.4. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», цифры «59319,460» заменить цифрами «107830,260»;

5.5. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «59319,460» заменить цифрами «107830,260»;

5.6. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество объектов, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 0 | бюджет города Перми | 78436,935 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество объектов, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 15 |  |  |

5.7. строку 1.1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту здания, текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад «Чулпан» г. Перми по ул. Аркадия Гайдара, 11 | МАДОУ «Детский сад «Чулпан» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14125,672 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.8. строку 1.1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту здания, текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 358» г. Перми по ул. Оршанской, 17 | МАДОУ «Детский сад № 358» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, акт выполненных работ) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 5608,019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.9. строки 1.1.2.1.1.1.5, 1.1.2.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1.5 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми по ул. 2-я Линия, 21, выполнение работ по капитальному ремонту здания, выполнение работ по технологическому присоединению, разработка ПСД на капитальный ремонт системы теплоснабжения, капитальный ремонт системы теплоснабжения, приобретение мебели, оборудования, инвентаря; текущий ремонт ограждения по ул. Пушкина, 35а | МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (разработанная ПСД, акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, акт выполненных работ, накладная, счет-фактура, акт выполненных работ) | ед. | 6 | бюджет города Перми | 29196,487 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1.6 | Оплата работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 411» г. Перми по ул. Целинной, 11а, монтажу системы автоматической пожарной сигнализации | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 411» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1501,500 |

5.10. в графе 2 строки 1.1.2.1.1.1.8 слова «по ул. Химградской, 19» заменить словами «по ул. Автозаводской, 47»;

5.11. строку 1.1.2.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1.9 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 412» г. Перми по ул. Глазовской, 1а, разработка ПСД на текущий ремонт здания | МАДОУ «Детский сад № 412» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, разработанная ПСД) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3740,197 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.12. после строки 1.1.2.1.1.1.9 дополнить строками 1.1.2.1.1.1.10-1.1.2.1.1.15 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.1.10 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 90» «Оляпка» г. Перми по ул. Василия Каменского, 14 | МАДОУ «Детский сад № 90» «Оляпка» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 104,955 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1.11 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 168» г. Перми, ул. Маршала Рыбалко, 29а | МАДОУ «Детский сад № 168» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 197,169 |
| 1.1.2.1.1.1.12 | Выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми, ул. Машинистов, 43а | МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 698,723 |
| 1.1.2.1.1.1.13 | Выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 203» г. Перми, ул. Костычева, 34, ул. Костычева, 24 | МАДОУ «Детский сад № 203» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1269,046 |
| 1.1.2.1.1.1.14 | Выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 407» г. Перми, ул. Докучаева, 28а | МАДОУ «Детский сад № 407» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1312,026 |
| 1.1.2.1.1.1.15 | Разработка ПСД на текущий ремонт здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми, ул. Гайвинская, 16 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (разработанная ПСД) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 150,000 |

5.13. строку 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество объектов, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 181086,093 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество объектов, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 15 |  |  |

5.14. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.2.1 цифры «105966,488» заменить цифрами «109915,741»;

5.15. строку 1.1.2.1.1.2.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2.8 | Выполнение работ по благоустройству территории МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных» г. Перми по ул. Мира, 11 (п. Новые Ляды), текущий ремонт хоккейной коробки | МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4193,679 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.16. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.2.10 цифры «20001,015» заменить цифрами «17320,579»;

5.17. после строки 1.1.2.1.1.2.10 дополнить строками 1.1.2.1.1.2.11-1.1.2.1.2.17 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.2.11 | Выполнение работ по благоустройству территории МАОУ «СОШ № 59» г. Перми, проспект Парковый, 8 а | МАОУ «СОШ № 59» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 333,312 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.2.12 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБОУ «Гимназия № 11» г. Перми, ул. Сибирская, 33 | МБОУ «Гимназия № 11» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 197,000 |
| 1.1.2.1.1.2.13 | Выполнение работ по благоустройству территории МАОУ «СОШ № 135» г. Перми, по ул. Старцева, 9 | МАОУ «СОШ № 135» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1050,000 |
| 1.1.2.1.1.2.14 | Выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми, ул. Костычева, 16 | МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 309,310 |
| 1.1.2.1.1.2.15 | Выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «Начальная школа «Мультипарк» г. Перми, ул. Костычева, 33, ул. Костычева, 18 | МАОУ «Начальная школа «Мультипарк» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1250,693 |
| 1.1.2.1.1.2.16 | Выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «СОШ № 55» г. Перми, ул. Вагонная, 22 | МАОУ «СОШ № 55» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 979,685 |
| 1.1.2.1.1.2.17 | Выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «СОШ № 111» г. Перми, ул. Лепешинской, 43 | МАОУ «СОШ № 111» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1165,517 |

5.18. строку 1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.3 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов УДО | УДО | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество объектов, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36749,024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество объектов, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 1 |  |  |

5.19. строку 1.1.2.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.3.2 | Выполнение работ по текущему ремонту, ведению авторского надзора и осуществлению научно-методического руководства за выполнением работ по текущему ремонту здания, техническому надзору МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми по ул. Советской, 96 | МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8595,107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.20. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «280399,352» заменить цифрами «296272,052»;

5.21. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «280399,352» заменить цифрами «296272,052»;

5.22. строку 1.1.2.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2.1.1 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для ДОУ | ДОУ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество объектов, для которых приобретаются оборудование и мебель | ед. | 3 | бюджет города Перми | 24962,061 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.23. строку 1.1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2.1.1.1 | Приобретение мебели, оборудования (для медицинского блока и прочего), инвентаря (мягкого, хозяйственного, кухонного и прочего), хозяйственных товаров, кухонной, столовой посуды, средств обучения и воспитания для приобретаемого здания МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми по ул. Грибоедова, 68в | МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, инвентаря) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12930,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.24. строку 1.1.2.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2.1.1.2 | Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока и прочего), инвентаря (мягкого, хозяйственного, кухонного и прочего), хозяйственных товаров, кухонной, столовой посуды, средств обучения и воспитания для приобретаемого здания МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми по ул. Чернышевского, 17в | МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, инвентаря) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6418,961 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.25. после строки 1.1.2.2.1.1.2 дополнить строкой 1.1.2.2.1.1.3 следующего содержания:

| 1.1.2.2.1.1.3 | Приобретение мебели, оборудования (для медицинского блока и прочего), инвентаря (мягкого, хозяйственного, кухонного и прочего), хозяйственных товаров, кухонной, столовой посуды, средств обучения и воспитания для здания МАДОУ «Детский сад № 261» г. Перми, ул. Херсонская, 2 | МАДОУ «Детский сад № 261» г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, инвентаря) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5612,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.26. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «45436,700» заменить цифрами «50069,361»;

5.27. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «45436,700» заменить цифрами «50069,361»;

5.28. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «325836,052» заменить цифрами «346341,413»;

5.29. в графе 10 строки «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «385155,512» заменить цифрами «454171,673».