26.12.2018

1061

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2018 г. № 713.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 23 октября 2018 г. № 810 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 861».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми					                                   Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 26.12.2018 № 1061

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2018 г. № 713

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

1.1. в графе 4 строки 1.1.1.2.1.8 цифры «156,52» заменить цифрами «156,70»;

1.2. в графе 4 строки 1.1.1.2.1.9 цифры «156,52» заменить цифрами «156,70».

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

2.1. строки 1.2.1.2.1.1, 1.2.1.2.1.2, 1.2.1.2.1.3, 1.2.1.2.1.4, 1.2.1.2.1.5, 1.2.1.2.1.6, 1.2.1.2.1.7, 1.2.1.2.1.8, 1.2.1.2.1.9, 1.2.1.2.1.10, 1.2.1.2.1.11, 1.2.1.2.1.12, 1.2.1.2.1.13, 1.2.1.2.1.14, 1.2.1.2.1.15, 1.2.1.2.1.16, 1.2.1.2.1.17, 1.2.1.2.1.18, 1.2.1.2.1.19, 1.2.1.2.1.20, 1.2.1.2.1.21, 1.2.1.2.1.22, 1.2.1.2.1.15 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.1 | количество снесенных самовольных построек в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | 2 | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 2065,900 | 1751,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1.2 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 2 | - | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 1871,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 3 | 3 | 3 | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 152,400 | 152,400 | 152,400 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.4 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.5 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 2 | - | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 1400,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.6 | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 203,200 | 203,200 | 203,200 | 254,000 | 254,000 |
| 1.2.1.2.1.7 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.8 | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | 4 | - | - | 1 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 730,000 | 266,700 | 0,000 | 0,000 | 150,000 |
| 1.2.1.2.1.9 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, в Кировском районе города Перми | ед. | - | - | 3 | 2 | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 228,700 | 73,300 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.10 | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 |
| 1.2.1.2.1.11 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Кировском районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.12 | количество снесенных самовольных построек в Ленинском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 1850,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.13 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Ленинском районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.14 | количество снесенных самовольных построек в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 429,600 | 429,600 | 429,600 | 429,600 | 429,600 |
| 1.2.1.2.1.15 | количество проведенных экспертиз по объектам в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 101,600 | 101,600 | 101,600 | 101,600 | 101,600 |
| 1.2.1.2.1.16 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.17 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 75 | - | - | - | - | администрация поселка Новые Ляды города Перми | бюджет города Перми | 112,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.18 | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 3 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 604,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.19 | количество проведенных экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 2 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 101,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.20 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.21 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в Свердловском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 260,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.22 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 |
| 1.2.1.2.1.23 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.2. дополнить строками 1.2.1.2.1.24, 1.2.1.2.1.25, 1.2.1.2.1.26, 1.2.1.2.1.27 следующего содержания:

| 1.2.1.2.1.24 | количество снесенных самовольных построек в городе Перми | ед. | 11 | 8 | 2 | 2 | 3 | Итого по ПНР | бюджет города Перми | 5680,300 | 2447,400 | 429,600 | 429,600 | 579,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1.25 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции | ед. | 5 | - | 3 | 2 | - |  | бюджет города Перми | 3532,100 | 0,000 | 228,700 | 73,300 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.26 | количество проведенных экспертиз по объектам в городе Перми | ед. | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 |  | бюджет города Перми | 863,600 | 762,000 | 762,000 | 660,400 | 660,400 |
| 1.2.1.2.1.27 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в городе Перми | ед. | 2000 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.3. строки 1.2.1.3.1, 1.2.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.3.1 | Обеспечение подготовки планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.3.1.1 | количество объектов, по которым подготовлена сводная информация об исполнении планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми | ед. | 13 | 13 | 13 | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития жилищного строительства» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

3.1. строки 1.3.1.1.1.1, 1.3.1.1.1.2, 1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | количество земельных участков, на которых произведены работы по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 42 | 59 | - | - | - | МКУ «ИТП» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.2 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям в текущем году | ед. | 59 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 2050 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. ссылку 7 изложить в следующей редакции:

«7 Перечень земельных участков, планируемых сформировать под строительство на торги в 2020 году:

| № | Расположение земельного участка | Назначение | Площадь земельного участка (общая, ориентировочная), кв. м |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Сиреневая,33 | индивидуальное жилищное строительство | 800,00 |
| 2 | ул. Прохладная, 25 | индивидуальное жилищное строительство | 800,00 |
| 3 | ул.Январская,94 | индивидуальное жилищное строительство | 878,00 |
| 4 | ул. Башкирская, 62 | индивидуальное жилищное строительство | 1177,00 |
| 5 | ул. Осенняя, 54 | индивидуальное жилищное строительство | 1000,00 |
| 6 | ул. 1-я Кольцевая, 27 | индивидуальное жилищное строительство | 586,00 |
| 7 | ул. Крестьянская,13 | индивидуальное жилищное строительство | 1200,00 |
| 8 | ул. Новозвягинская, 35 | индивидуальное жилищное строительство | 690,00 |
| 9 | ул. Новогайвинская, юго-восточнее дома № 40 | магазин | 8990,00 |
| 10 | ул. Воронежская,56 | база отдыха | 12600,00 |
| 11 | ул. Промышленная, южнее дома № 135 (участок № 2 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 02.11.2016 № 979) | промышленные и складские объекты III класса вредности | 7684,00 |
| 12 | ул. Никопольская, 15 | индивидуальное жилищное строительство | 960,00 |
| 13 | ул. Яблочкова, западнее дома № 13а (участок № 17 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 20.11.2017 № 1052) | административные, административно-хозяйственные и общественные организации | 3725,00 |
| 14 | ул. Емельяна Ярославского, западнее дома № 22 (участок № 18 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 20.11.2017 № 1052) | административные, административно-хозяйственные и общественные организации | 730,00 |
| 15 | ул. Емельяна Ярославского, восточнее дома № 22 (участок № 19 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 20.11.2017 № 1052) | административные, административно-хозяйственные и общественные организации | 755,00 |
| 16 | ул. Емельяна Ярославского, восточнее дома № 22 (участок № 30 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 20.11.2017 № 1052) | административные, административно-хозяйственные и общественные организации | 614,00 |
| 17 | ул. Емельяна Ярославского, восточнее дома № 63 (участок № 20 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 20.11.2017 № 1052) | многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах | 2179,00 |
| 18 | рядом с ул. Вижайской, 28 (участок № 21 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 20.11.2017 № 1052) | стоянки легковых автомобилей на открытых площадках | 2410,00 |
| 19 | шоссе Космонавтов, восточнее дома № 362 (участок № 2 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 16.02.2017 № 113) | магазины, торговые комплексы | 6845,00 |
| 20 | шоссе Космонавтов, восточнее дома № 362 (участок № 3 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 16.02.2017 № 113) | магазины, торговые комплексы | 4783,00 |
| 21 | ул. Барамзиной (участок № 19 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 14.12.2017 № 1129) | магазины общей площадью не более 1500 кв. м | 981,00 |
| 22 | ул. Барамзиной (участок № 20 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 14.12.2017 № 1129) | магазины общей площадью не более 1500 кв. м | 559,00 |
| 23 | ул. Каляева, западнее дома № 36 б по ул. Адмирала Ушакова (участок № 7 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 19.04.2011 № 166) | магазины общей площадью не более 1500 кв. м | 881,00 |
| 24 | ул. Доктора Граля (участок № 49 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | административные и административно-хозяйственные объекты, объекты делового назначения | 4804,00 |
| 25 | ул. Республиканская, 2-я, напротив дома № 25 (участок № 50 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 783,00 |
| 26 | ул. Республиканская, 2-я (участок № 51 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1385,00 |
| 27 | ул. Республиканская, 2-я, между домами № 19 и № 25 (участок № 52 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 709,00 |
| 28 | ул. Республиканская, 2-я (участок № 53 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1654,00 |
| 29 | ул. Республиканская, между домами № 1 и № 7 (участок № 54 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1827,00 |
| 30 | ул. Сергея Есенина (участок № 55 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | объекты бытового обслуживания населения | 6638,00 |
| 31 | ул. Новоколхозная (участок № 56 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 645,00 |
| 32 | ул. Новоколхозная (участок № 57 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 644,00 |
| 33 | ул. Новоколхозная (участок № 58 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 644,00 |
| 34 | ул. Новоколхозная (участок № 59 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 646,00 |
| 35 | ул. Новоколхозная (участок № 60 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 646,00 |
| 36 | ул. Новоколхозная (участок № 61 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 648,00 |
| 37 | ул. Новоколхозная (участок № 62 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 647,00 |
| 38 | ул. Новоколхозная (участок № 63 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 678,00 |
| 39 | ул. Новоколхозная (участок № 64 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 678,00 |
| 40 | ул. Новоколхозная (участок № 65 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 678,00 |
| 41 | ул. Новоколхозная (участок № 66 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 678,00 |
| 42 | ул. Новоколхозная (участок № 67 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 678,00 |
| 43 | ул. Новоколхозная (участок № 68 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 679,00 |
| 44 | ул. Маяковского, западнее дома № 50 (участок № 70 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | гаражи и автостоянки встроенные, пристроенные (надземные, подземные, боксового типа) | 6996,00 |
| 45 | с восточной стороны дома № 5/2 по ул.Сергея Есенина (участок № 101 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | магазины общей площадью не более 1500 кв.м | 1809,00 |
| 46 | участок № 184 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178 | индивидуальное жилищное строительство | 1312,00 |
| 47 | ул. Луговая (участок № 189 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1600,00 |
| 48 | ул. Ромашковая (участок № 192 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 800,00 |
| 49 | ул. Земляничная (участок № 193 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 800,00 |
| 50 | ул. Земляничная (участок № 194 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 800,00 |
| 51 | участок № 198 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178 | индивидуальное жилищное строительство | 1342,00 |
| 52 | ул. Липогорская 4-я, севернее дома № 19 (участок № 12 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | стоянки легковых автомобилей на открытых площадках | 1217,00 |
| 53 | ул. Липогорская 3-я, восточнее дома № 12 (участок № 13 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 2000,00 |
| 54 | ул. Липогорская 4-я, западнее дома № 11 (участок № 14 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 879,00 |
| 55 | ул. Липогорская 4-я, западнее дома № 3 (участок № 15 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 635,00 |
| 56 | ул. Липогорская 3-я, севернее дома № 28 (участок № 16 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 693,00 |
| 57 | по ул. Соболинской 1-я, восточнее дома № 45 (участок № 17 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 463,00 |
| 58 | ул. Братская (участок № 209 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | организации | 2254,00 |
| 59 | ул. Братская (участок № 210 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | организации | 2175,00 |
| 60 | ул. Краснополянская (участок № 273 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | спортклубы, спортивные, спортивно-оздоровительные учреждения | 3584,00 |
| 61 | ул. Нейвинская (участок № 283 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты капитального строительства нежилого назначения на нижних этажах | 1901,00 |
| 62 | ул. Нейвинская (участок № 284 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | многоквартирные жилые дома | 4810,00 |
| 63 | ул. Братская (участок № 301 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | объекты общественного питания | 1047,00 |
| 64 | ул. Холмогорская (участок № 309 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | многоквартирные жилые дома | 2919,00 |
| 65 | ул. Героев Хасана (участок № 315 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | бани, сауны | 2015,00 |
| 66 | ул. Юннатская 1-я (участок № 90 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1154,00 |
| 67 | ул. Урожайная 1-я (участок № 151 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищноестроительство | 948,00 |
| 68 | ул. Пыжевская 2-я (участок № 156 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1395,00 |
| 69 | ул. Кленовая (участок № 70 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 806,00 |
| 70 | ул. Смородиновая (участок № 73 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 844,00 |
| 71 | ул. Бродовское кольцо (участок № 101 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1039,00 |
| 72 | ул. Радиальная 1-я (участок № 102 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1079,00 |
| 73 | ул. Зимняя (участок № 103 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1535,00 |
| 74 | участок № 104 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178 | индивидуальное жилищное строительство | 1434,00 |
| 75 | ул. Радиальная 3-я (участок № 105 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1045,00 |
| 76 | ул. Зимняя (участок № 106 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 963,00 |
| 77 | ул. Зимняя (участок № 107 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 987,00 |
| 78 | Ромашковый 2-й переулок (участок № 110 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 711,00 |
| 79 | участок № 111 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178 | индивидуальное жилищное строительство | 1294,00 |
| 80 | ул. Ореховая (участок № 114 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1004,00 |
| 81 | ул. Радиальная 4-я (участок № 115 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1000,00 |
| 82 | ул. Бродовское кольцо (участок № 117 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1089,00 |
| 83 | ул. Бродовское кольцо (участок № 118 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1010,00 |
| 84 | ул. Зимняя (участок № 121 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1141,00 |
| 85 | ул. Смородиновая (участок № 122 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1635,00 |
| 86 | ул. Ореховая (участок № 137 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 782,00 |
| 87 | ул. Зимняя (участок № 140 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1073,00 |
| 88 | ул. Летняя (участок № 141 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 912,00 |
| 89 | ул. Летняя (участок № 142 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 842,00 |
| 90 | ул. Ореховая (участок № 143 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 991,00 |
| 91 | ул. Ореховая (участок № 144 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 978,00 |
| 92 | ул. Ясеневая (участок № 145 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 778,00 |
| 93 | ул. Ясеневая (участок № 146 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 988,00 |
| 94 | ул. Смородиновая (участок № 147 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 657,00 |
| 95 | ул. Цветочная (участок № 148 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 994,00 |
| 96 | ул. Смородиновая (участок № 149 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 844,00 |
| 97 | поселок Новые Ляды, ул. Дальняя (участок № 153 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1420,00 |
| 98 | поселок Новые Ляды, ул. Чкалова (участок № 154 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищноестроительство | 1195,00 |
| 99 | поселок Новые Ляды, ул. Покрышкина (участок № 156 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 823,00 |
| 100 | поселок Новые Ляды, ул. Куйбышева (участок № 160 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 558,00 |
| 101 | поселок Новые Ляды, ул. Куйбышева (участок № 161 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 660,00 |
| 102 | поселок Новые Ляды, ул. Чкалова (участок № 163 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 710,00 |
| 103 | поселок Новые Ляды (участок № 166 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1985,00 |
| 104 | поселок Новые Ляды, ул. Сосновая (участок № 167 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1997,00 |
| 105 | поселок Новые Ляды, ул. Чкалова (участок № 168 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1312,00 |
| 106 | поселок Новые Ляды, ул. Калинина (участок № 177 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178) | индивидуальное жилищное строительство | 1193,00 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» строку 1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод общей площади жилья в городе Перми | тыс. кв. м | 700 | 770 | 770 | 770 | 770 |
|  | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на начало текущего года | % | 26,53 | -9 | -9 | -9 | -9 |
|  | Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | 27,57 | 17,41 | 2,95 | -9 | -9 |
|  | Доля территорий, подлежащих развитию, на которые разработаны градостроительные концепции от запланированных к разработке в текущем году | % | 100 | 100 | 100 | -9 | -9 |

5. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

на 2019 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Актуализация Правил землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ИТП» | МКУ «ИТП» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 27088,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27088,200 |
| 1.1.1.1.2 | Обеспечение выполнения работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | МКУ «ИТП» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество подготовленных и утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ДГА | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных публичных слушаний по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27088,200 |
| 1.1.1.2 | Разработка документации по планировке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение разработки документации по планировке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Разработка документации по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров | МКУ «ИТП» | 09.01.2019 | 06.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям | га | 205,96 | бюджет города Перми | 3806,200 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий | га | 13,32 | бюджет города Перми | 1678,300 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы по разработке раздела проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры» | га | 193,97 | бюджет города Перми | 2006,800 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории | га | 181,50 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 09.12.2019 | 31.12.2019 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории | га | 181,50 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | га | 10741,06 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2 | Создание условий для преобразования промышленных территорий посредством разработки документации по планировке территории, в том числе в части функциональных зон территорий ситуативного проектирования | МКУ «ИТП» | 09.01.2019 | 06.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям | га | 107,01 | бюджет города Перми | 1968,000 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий | га | 71,22 | бюджет города Перми | 8973,700 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы по разработке раздела проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры» | га | 88,24 | бюджет города Перми | 943,300 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях развития промышленных территорий | га | 88,24 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 09.12.2019 | 31.12.2019 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях развития промышленных территорий | га | 88,24 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | Разработка документации по планировке территорий для развития рекреационных территорий | МКУ «ИТП» | 09.01.2019 | 06.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям | га | 49,44 | бюджет города Перми | 909,200 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий | га | 35,46 | бюджет города Перми | 4468,000 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы по разработке раздела проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры» | га | 46,37 | бюджет города Перми | 745,000 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях развития рекреационных территорий | га | 46,37 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 09.12.2019 | 31.12.2019 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях развития рекреационных территорий | га | 46,37 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | Разработка документации по планировке территорий в целях формирования земельных участков на торги в рамках реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | МКУ «ИТП» | 09.01.2019 | 06.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям | га | 156,70 | бюджет города Перми | 2775,600 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий | га | 78,44 | бюджет города Перми | 9831,200 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы по разработке раздела проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры» | га | 98,42 | бюджет города Перми | 1601,300 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую разработаны проекты межевания и/или документация по планировке территории в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | га | 156,70 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 09.12.2019 | 31.12.2019 | площадь территории, на которую утверждены проекты межевания и/или документация по планировке территории в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | га | 156,70 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39706,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39706,600 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66794,800 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Реализация прочих мероприятий, обеспечивающих градостроительную деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Заключение контракта на поставку расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ДГА | 09.01.2019 | 01.11.2019 | количество заключенных контрактов на поставку расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Поставка расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ДГА | 25.01.2019 | 25.12.2019 | количество актов сдачи выполненных работ по поставке расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество подготовленных и утвержденных градостроительных планов земельных участков | ед. | 2418 | бюджет города Перми | 365,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 365,300 |
| 1.1.2.1.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Проведение строительно-технических экспертиз в целях осмотра зданий (сооружений) | ДГА | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях осмотра зданий (сооружений) | ед. | 8 | бюджет города Перми | 360,000 |
| 1.1.2.1.2.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ДГА | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество подготовленных экспертных заключений, проведенных экспертиз, предоставленных консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 144,900 |
| 1.1.2.1.2.3 | Проведение экспертизы по определению суда и иных судебных расходов | ДГА | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 4 | бюджет города Перми | 203,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 708,100 |
| 1.1.2.1.3 | Создание макета центрального планировочного района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | Выполнение работ по созданию и интегрированию в ИСОГД электронной трехмерной модели центрального планировочного района города Перми | ДГА | 09.01.2019 | 30.03.2019 | количество актов сдачи выполненных работ по созданию электронной 3D моделей центрального планировочного района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество созданных электронных 3D моделей центрального планировочного района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2128,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2128,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3201,400 |
| 1.1.2.2 | Проведение мероприятий, направленных на исполнение целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления города Перми, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 № 246-р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Выполнение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Организация работ по выполнению целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь | ДГА | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество выполненных целевых показателей | ед. | 6 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3201,400 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69996,200 |

6. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

на 2019 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Разработка документации по архитектурному облику города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Разработка колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Заключение контракта на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 09.01.2019 | 28.02.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 01.03.2019 | 25.12.2019 | количество актов сдачи выполненных работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 40 | бюджет города Перми | 796,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 796,800 |
| 1.2.1.1.2 | Разработка концепции по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Выполнение работ по разработке концепции по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения | МКУ «ИТП» | 15.02.2019 | 29.11.2019 | количество разработанных концепций по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | Направление разработанных концепций в управление внешнего благоустройства администрации города Перми | ДГА | 01.12.2019 | 31.12.2019 | количество концепций по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения, переданных в управление внешнего благоустройства администрации города Перми | ед | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 796,800 |
| 1.2.1.2 | Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение, демонтаж вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение сноса самовольных построек, приведения объектов капитального строительства в первоначальное положение, демонтажа вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Дзержинского района города Перми | ед. | 6 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Дзержинского района города Перми | ед. | 6 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 2065,900 |
|  |  |  |  |  | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в Дзержинском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1871,300 |
| 1.2.1.2.1.2 | Проведение экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 152,400 |
| 1.2.1.2.1.3 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 275 | бюджет города Перми | 412,500 |
| 1.2.1.2.1.4 | Выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Индустриального района города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Индустриального района города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в Индустриальном районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1400,800 |
| 1.2.1.2.1.5 | Проведение экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 203,200 |
| 1.2.1.2.1.6 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 275 | бюджет города Перми | 412,500 |
| 1.2.1.2.1.7 | Выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 730,000 |
| 1.2.1.2.1.8 | Проведение экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,800 |
| 1.2.1.2.1.9 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Кировском районе города Перми | ед. | 275 | бюджет города Перми | 412,500 |
| 1.2.1.2.1.10 | Выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Ленинского района города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Ленинского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ, количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Ленинского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Ленинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1850,000 |
| 1.2.1.2.1.11 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Ленинском районе города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Ленинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Ленинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Ленинском районе города Перми | ед. | 275 | бюджет города Перми | 412,500 |
| 1.2.1.2.1.12 | Выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Мотовилихинского района города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Мотовилихинского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ, количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Мотовилихинского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 429,600 |
| 1.2.1.2.1.13 | Проведение экспертиз по объектам в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество проведенных экспертиз по объектам в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 101,600 |
| 1.2.1.2.1.14 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 275 | бюджет города Перми | 412,500 |
| 1.2.1.2.1.15 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 75 | бюджет города Перми | 112,500 |
| 1.2.1.2.1.16 | Выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ, количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 604,800 |
| 1.2.1.2.1.17 | Проведение экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество проведенных экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 101,600 |
| 1.2.1.2.1.18 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 275 | бюджет города Перми | 412,500 |
| 1.2.1.2.1.19 | Выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Свердловского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ, количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Свердловского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в Свердловском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 260,000 |
| 1.2.1.2.1.20 | Проведение экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 254,000 |
| 1.2.1.2.1.21 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе города Перми | ед. | 275 | бюджет города Перми | 412,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13076,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13076,000 |
| 1.2.1.3 | Анализ архитектурной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Обеспечение подготовки планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.1 | Сбор информации по объектам, нарушающим архитектурный облик города | ДГА | 09.01.2019 | 01.11.2019 | количество уведомлений от правообладателей объектов и контролирующих органов (протоколов совещаний) по объектам, нарушающим архитектурный облик города Перми | ед. | 13 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.3.1.2 | Подготовка сводной информации об исполнении планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми | ДГА | 02.11.2019 | 31.12.2019 | количество объектов, по которым подготовлена сводная информация об исполнении планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми | ед. | 13 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13872,800 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13872,800 |

7. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития жилищного строительства»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

на 2019 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение земельными участками многодетных семей - жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Выполнение работ по закреплению на местности границ земельных участков, предоставленных или планируемых к предоставлению многодетным семьям | МКУ «ИТП» | 01.09.2019 | 31.12.2019 | количество земельных участков, на которых произведены работы по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 42 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Проведение жеребьевки по распределению земельных участков многодетным семьям города Перми | ДГА | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям в текущем году | ед. | 59 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 2050 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.2 | Формирование земельных участков на торги под жилищное и иное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Обеспечение выполнения работ для формирования земельных участков под строительство на торги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | Выполнение работ по согласованию съемки сетей, расположенных на земельных участках, планируемых к формированию под строительство на торги, с сетевыми компаниями | МКУ «ИТП» | 09.01.2019 | 27.12.2019 | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 152 | бюджет города Перми | 1392,200 |
| 1.3.1.2.1.2 | Передача пакетов документов для проведения торгов в департамент земельных отношений администрации города Перми | ДГА | 04.03.2019 | 27.12.2019 | количество земельных участков под строительство, переданных на торги в департамент земельных отношений администрации города Перми | ед. | 152 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1392,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1392,200 |
| 1.3.1.3 | Развитие территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Разработка концепций развития территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.1 | Разработка концепций развития территорий города Перми | МКУ «ИТП» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество разработанных градостроительных концепций, предусматривающих установление соответствующих предельных параметров разрешенного строительства в отношении территорий города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1392,200 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1392,200 |

8. Дополнить приложением 4 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития 
автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

на 2019 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Ведение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Наполнение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ДГА | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 2665 | бюджет города Перми | 2317,300 |
| 1.4.1.1.1.2 | Выполнение работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ДГА | 01.03.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество дел проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 350 | бюджет города Перми | 650,200 |
| 1.4.1.1.1.3 | Выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ДГА | 01.02.2019 | 01.08.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД (наполнение раздела 9) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1415,100 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4382,600 |
| 1.4.1.1.2 | Сопровождение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.1 | Выполнение работ по переводу АИСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления импортозамещения | ДГА | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по переводу АИСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления импортозамещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по переводу АИСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления импортозамещения | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество АИСОГД, переведенных с MS SQL Server на СУБД PostgreSQL/PostGIS (на свободно распространяемые системы управления базами данных) в целях осуществления импортозамещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11238,600 |
| 1.4.1.1.2.2 | Поставка сервера хранения данных | ДГА | 09.01.2019 | 01.04.2019 | количество актов сдачи выполненных работ по поставке сервера хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество приобретенных сертификатов продления гарантии, в соответствии с которыми осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19778,300 |
| 1.4.1.1.2.3 | Выполнение работ по поддержке АИСОГД | ДГА | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по поддержке АИСОГД | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5612,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36628,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41011,500 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41011,500 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41011,500 |

9. Дополнить приложением 5 следующего содержания:

- «ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления

муниципальных образований Пермского края (городских округов, муниципальных районов

и городских поселений) в сфере земельно-имущественных отношений, утвержденных распоряжением

губернатора Пермского края от 30.10.2017. № 246-р

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  | план | план |
| 1 | Доля объектов капитального строительства с установленными (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на территории муниципального района (городского округа, городского поселения) | % | 70 | 95 |
| 2 | Доля муниципальных образований с внесенными изменениями в правила землепользования и застройки в части приведения установленных градостроительными регламентами видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540, в общем количестве муниципальных образований муниципального района (городского округа) | % | 100 | 100 |
| 3 | Доля населенных пунктов муниципального района (городского округа), сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального района (городского округа) | % | 65 | 80 |
| 4 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | дней | 12 | 12 |
| 5 | Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в форме электронного документа, в том числе посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве направленных запросов | % | 100 | 100 |
| 6 | Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие | шт. | 29 | 29 |