26.02.2019

125

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2019 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

- УТВЕРЖДЕНЫ

- постановлением администрации

города Перми

от 26.02.2019 № 125

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Благоустройство города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, 
в том числе путем создания парков и скверов» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

1.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 15744, 800 | 17156, 500 | 17156, 500 | 17157, 000 | 17157, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | МКУ «Благоустройство Индустриального района», администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 15063, 800 | 16414, 100 | 16414, 800 | 16414, 500 | 16414, 500 |
| 1.1.1.1.1.3 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ «Благоустройство Кировского района», администрация Кировского района | бюджет города Перми | 10535, 000 | 11479, 400 | 11479, 300 | 11479, 600 | 11479, 600 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | МКУ «Благоустройство Ленинского района», администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 24979, 600 | 27219, 800 | 27219, 800 | 27219, 300 | 27219, 300 |
| 1.1.1.1.1.5 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 22336, 100 | 24339, 200 | 24338, 800 | 24339, 100 | 24339, 100 |
| 1.1.1.1.1.6 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района», администрация Орджоникидзевского района | бюджет города Перми | 5790, 500 | 6309, 900 | 6309, 800 | 6309, 700 | 6309, 700 |
| 1.1.1.1.1.7 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | МКУ «Благоустройство Свердловского района», администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 16319, 000 | 17782, 600 | 17782, 500 | 17782, 300 | 17782, 200 |
| 1.1.1.1.1.8 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды», администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 864, 000 | 941, 600 | 941, 600 | 941, 600 | 941, 600 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |  | бюджет города Перми | 111632, 800 | 121643, 100 | 121643, 100 | 121643, 100 | 121643, 100 |

1.2. строки 1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.3 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | бюджет города Перми | 1303, 900 | 3631, 100 | 3631, 100 | 3631, 100 | 3631, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | ед. | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | бюджет города Перми | 1304, 000 | 3724, 900 | 3724, 900 | 3724, 900 | 3724, 900 |

1.3. строки 1.1.2.1.1.1, 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | ед. | 4 | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 15913, 283 | 0,000 | 8281, 600 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.2 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | га | 2,7 | 3,1 | 5,9 | 7,4 | 24,4 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 118674, 717 | 163166, 200 | 413439, 800 | 669346,500 | 719988,200 |

1.4. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Гашкова, 20) | га | 0,9 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 22491, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5. строки 1.1.4.1.1.1-1.1.4.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.1 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 2944,7 | 2944,7 | 2944,7 | 2944,7 | 2944,7 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 1380, 300 | 1498, 900 | 1498, 900 | 1498, 900 | 1498, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.2 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 467,2 | 467,2 | 467,2 | 467,2 | 467,2 | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | бюджет города Перми | 310, 900 | 237, 800 | 237, 800 | 237, 800 | 237, 800 |
| 1.1.4.1.1.3 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 4391,0 | 4391,0 | 4391,0 | 4391,0 | 4391,0 | МКУ «Благоустройство Кировского района» | бюджет города Перми | 1609, 600 | 2235, 000 | 2235, 000 | 2235, 000 | 2235, 000 |
| 1.1.4.1.1.4 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 460,5 | 460,5 | 460,5 | 460,5 | 460,5 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | бюджет города Перми | 447, 600 | 342, 300 | 342, 300 | 342, 300 | 342, 300 |
| 1.1.4.1.1.5 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 14996,0 | 14996,0 | 14996,0 | 14996,0 | 14996,0 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | бюджет города Перми | 6398, 900 | 7633, 000 | 7633, 000 | 7633, 000 | 7633, 000 |
| 1.1.4.1.1.6 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 4880,0 | 4880,0 | 4880,0 | 4880,0 | 4880,0 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | бюджет города Перми | 1618, 200 | 2483, 900 | 2483, 900 | 2483, 900 | 2483, 900 |
| 1.1.4.1.1.7 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 16058,0 | 16058,0 | 16058,0 | 16058,0 | 16058,0 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | бюджет города Перми | 10686, 700 | 8173, 500 | 8173, 500 | 8173, 500 | 8173, 500 |
| 1.1.4.1.1.8 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 973,0 | 973,0 | 973,0 | 973,0 | 973,0 | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | бюджет города Перми | 647, 500 | 495, 300 | 495, 300 | 495, 300 | 495, 300 |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 45170,4 | 45170,4 | 45170,4 | 45170,4 | 45170,4 |  | бюджет города Перми | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |

1.6. строки 1.1.5.1.1, 1.1.5.1.1.1-1.1.5.1.1.8, «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.1 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 255, 500 | 132, 900 | 138, 200 | 145, 000 | 152, 100 |
|  |  | ед. | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 191, 700 | 199, 300 | 221, 100 | 232, 000 | 228, 100 |
|  |  | ед. | 10 | 15 | 10 | 7 | 1 | администрация Кировского района | бюджет города Перми | 127, 800 | 199, 300 | 138, 200 | 101, 500 | 15, 200 |
|  |  | ед. | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 127, 800 | 159, 500 | 179, 700 | 159, 500 | 167, 300 |
|  |  | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 191, 700 | 199, 300 | 207, 300 | 217, 500 | 228, 100 |
|  |  | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | администрация Орджоникидзевского района | бюджет города Перми | 255, 500 | 265, 800 | 276, 400 | 289, 900 | 304, 200 |
|  |  | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 255, 500 | 265, 800 | 276, 400 | 289, 900 | 304, 200 |
|  |  | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 25, 600 | 13, 300 | 13, 900 | 14, 500 | 15, 200 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 112 | 108 | 105 | 100 | 93 |  | бюджет города Перми | 1431, 100 | 1435, 200 | 1451, 200 | 1449, 800 | 1414, 400 |
| 1.1.5.1.1.2 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 46, 300 | 48, 100 | 50, 000 | 52, 500 | 55, 100 |
|  |  | кв. м | 36,4 | 98 | 50,4 | 46,4 | 82 | администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 16, 800 | 47, 200 | 25, 200 | 24, 400 | 45, 200 |
|  |  | кв. м | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | администрация Кировского района | бюджет города Перми | 27, 800 | 28, 900 | 15, 000 | 15, 700 | 16, 500 |
|  |  | кв. м | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 3,200 | 3,800 | 5,000 | 3,700 | 3,300 |
|  |  | кв. м | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 37, 000 | 38, 500 | 40, 000 | 42, 000 | 44, 100 |
|  |  | кв. м | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | администрация Орджоникидзевского района | бюджет города Перми | 16, 800 | 10, 500 | 10, 900 | 11, 400 | 12, 000 |
|  |  | кв. м | 80 | 80 | 80 | 80 | 83 | администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 37, 000 | 38, 500 | 40, 000 | 42, 000 | 45, 700 |
|  |  | кв. м | 98,4 | 91,5 | 114,6 | 101,4 | 106,3 | администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 45, 500 | 44, 000 | 57, 400 | 53, 200 | 58, 400 |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 561,8 | 577,5 | 525,0 | 504,8 | 547,3 |  | бюджет города Перми | 230, 400 | 259, 500 | 243, 500 | 244, 900 | 280, 300 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661, 500 | 1694, 700 | 1694, 700 | 1694, 700 | 1694, 700 |

1.7. строки 1.1.5.1.2, 1.1.5.1.2.1-1.1.5.1.2.8, «Итого по мероприятию 1.1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

1.8. в приложении в таблице 1 строку 7 изложить в следующей редакции:

| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь вновь созданного сквера составит 0,9 га |
| --- | --- | --- |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния 
и развитие объектов ритуального назначения» муниципальной программы «Благоустройство города Перми» строки 2.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| 2.1.1.1.2.1 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 62 | 60 | 58 | 61 | 61 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 525, 100 | 509, 400 | 785, 400 | 859, 200 | 901, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 525, 100 | 513, 700 | 785, 400 | 859, 200 | 901, 300 |

3. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство города 
Перми»:

3.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 100,0 (298,2) | 100,0 (298,2) | 100,0 (298,2) | 100,0 (298,2) | 100,0 (298,2) |
|  | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % (тыс. кв. м) | 100,0 (13184) | 100,0 (13184) | 100,0 (13184) | 100,0 (13184) | 100,0 (13184) |
|  | Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | % (ед.) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) |

3.2. строки 1.1.3, 1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству, от общей площади объектов озеленения общего пользования |  |  | % (га) |  | 0,5 (1,5) |  | - | - | 3,6 (10,7) |  | 5,1 (15,2) |
|  | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию |  |  | ед. |  | 2 |  | - | - | 3 |  | 7 |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % (кв. м) | 100 (45170,4) |  | 100 (45170,4) |  | 100 (45170,4) |  | 100 (45170,4) |  | 100 (45170,4) |  |

4. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов» муниципальной программы «Благоустройство города Перми» на 2019 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Организация содержания объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 24 | бюджет города Перми | 13951, 400 |
| 1.1.1.1.1.2 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2019 | 30.06.2019 | площадь акаризации и дератизации | га | 17,1 |  | 42,100 |
| 1.1.1.1.1.3 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2019 | 31.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 46 |  | 113,700 |
| 1.1.1.1.1.4 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 46 |  | 86,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 77 |  | 151,600 |
| 1.1.1.1.1.6 | паспортизация (инвентаризация) территорий общего пользования |  | 01.03.2019 | 31.12.2019 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 |  | 74,600 |
| 1.1.1.1.1.7 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 24 |  | 1046, 400 |
| 1.1.1.1.1.8 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 8 |  | 279,000 |
| 1.1.1.1.1.9 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Индустриального района», администрация Индустриального района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 24,0 | бюджет города Перми | 13571, 400 |
| 1.1.1.1.1.10 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2019 | 30.06.2019 | площадь акаризации и дератизации | га | 7,2 |  | 17,800 |
| 1.1.1.1.1.11 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2019 | 31.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  | 24,700 |
| 1.1.1.1.1.12 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  | 18,700 |
| 1.1.1.1.1.13 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 50 |  | 98,500 |
| 1.1.1.1.1.14 | паспортизация (инвентаризация) территорий общего пользования |  | 01.03.2019 | 31.12.2019 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 |  | 43,400 |
| 1.1.1.1.1.15 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 24 |  | 1017, 900 |
| 1.1.1.1.1.16 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 1 |  | 271,400 |
| 1.1.1.1.1.17 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Кировского района», администрация Кировского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 17 | бюджет города Перми | 8628, 200 |
| 1.1.1.1.1.18 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2019 | 30.06.2019 | площадь акаризации и дератизации | га | 7,5 |  | 18,300 |
| 1.1.1.1.1.19 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2019 | 31.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 110 |  | 272,200 |
| 1.1.1.1.1.20 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 110 |  | 205,600 |
| 1.1.1.1.1.21 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 300 |  | 591,000 |
| 1.1.1.1.1.22 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 17 |  | 647,100 |
| 1.1.1.1.1.23 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 3 |  | 172,600 |
| 1.1.1.1.1.24 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Ленинского района», администрация Ленинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 33 | бюджет города Перми | 21943, 200 |
| 1.1.1.1.1.25 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2019 | 30.06.2019 | площадь акаризации и дератизации | га | 8,8 |  | 21,600 |
| 1.1.1.1.1.26 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2019 | 31.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 15 |  | 37,100 |
| 1.1.1.1.1.27 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 15 |  | 28,000 |
| 1.1.1.1.1.28 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 50 |  | 98,500 |
| 1.1.1.1.1.29 | паспортизация (инвентаризация) территорий общего пользования |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 |  | 87,500 |
| 1.1.1.1.1.30 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 33 |  | 1645, 700 |
| 1.1.1.1.1.31 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 3 |  | 438,900 |
| 1.1.1.1.1.32 | содержание туалета в сквере в 64 квартале, эспланада |  | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 1 |  | 679, 100 |
| 1.1.1.1.1.33 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», администрация Мотовилихинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | бюджет города Перми | 19656, 000 |
| 1.1.1.1.1.34 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2019 | 30.06.2019 | площадь акаризации и дератизации | га | 22,5 |  | 55,300 |
| 1.1.1.1.1.35 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2019 | 31.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 25 |  | 61,900 |
| 1.1.1.1.1.36 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 25 |  | 46,700 |
| 1.1.1.1.1.37 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 300 |  | 591, 000 |
| 1.1.1.1.1.38 | паспортизация (инвентаризация) территорий общего пользования |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 |  | 57,900 |
| 1.1.1.1.1.39 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 32 |  | 1474, 200 |
| 1.1.1.1.1.40 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 5 |  | 393, 100 |
| 1.1.1.1.1.41 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района», администрация Орджоникидзевского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 18 | бюджет города Перми | 4661, 400 |
| 1.1.1.1.1.42 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2019 | 30.06.2019 | площадь акаризации и дератизации | га | 12,7 |  | 31,300 |
| 1.1.1.1.1.43 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2019 | 31.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 100 |  | 247,400 |
| 1.1.1.1.1.44 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 100 |  | 186,900 |
| 1.1.1.1.1.45 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 90 |  | 177,300 |
| 1.1.1.1.1.46 | паспортизация (инвентаризация) территорий общего пользования |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 |  | 43,400 |
| 1.1.1.1.1.47 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 18 |  | 349,600 |
| 1.1.1.1.1.48 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 7 |  | 93,200 |
| 1.1.1.1.1.49 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Свердловского района», администрация Свердловского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 26 | бюджет города Перми | 14310, 500 |
| 1.1.1.1.1.50 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2019 | 30.06.2019 | площадь акаризации и дератизации | га | 6,6 |  | 16,100 |
| 1.1.1.1.1.51 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2019 | 31.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 40 |  | 99,000 |
| 1.1.1.1.1.52 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 40 |  | 74,800 |
| 1.1.1.1.1.53 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 200 |  | 394,000 |
| 1.1.1.1.1.54 | паспортизация (инвентаризация) территорий общего пользования |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 |  | 65,100 |
| 1.1.1.1.1.55 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 26 |  | 1073, 300 |
| 1.1.1.1.1.56 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 6 |  | 286,200 |
| 1.1.1.1.1.57 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды», администрация поселка Новые Ляды | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 5 | бюджет города Перми | 677,700 |
| 1.1.1.1.1.58 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2019 | 30.06.2019 | площадь акаризации и дератизации | га | 2,3 |  | 5,700 |
| 1.1.1.1.1.59 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2019 | 31.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  | 24,700 |
| 1.1.1.1.1.60 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  | 18,700 |
| 1.1.1.1.1.61 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 30 |  | 59,100 |
| 1.1.1.1.1.62 | паспортизация (инвентаризация) территорий общего пользования |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 |  | 13,700 |
| 1.1.1.1.1.63 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 5 |  | 50,800 |
| 1.1.1.1.1.64 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 2 |  | 13,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 111632, 800 |
| 1.1.1.1.2 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | оплата налогов по объектам озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 8 |  | 1303, 900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1304, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 112936,800 |
| - 1.1.1.2 | Организация содержания пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2019 | 14.10.2019 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1063,10 | бюджет города Перми | 949,900 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 200 |  | 424,800 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 150 |  | 253,600 |
| 1.1.1.2.1.2.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 15.04.2019 | 14.10.2019 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 395,46 |  | 382,000 |
| 1.1.1.2.1.2.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  | 21,200 |
| 1.1.1.2.1.2.3 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 10 |  | 16,900 |
| 1.1.1.2.1.3.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 15.04.2019 | 14.10.2019 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1463,10 |  | 1220, 500 |
| 1.1.1.2.1.4.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 15.04.2019 | 14.10.2019 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1007,85 |  | 717,700 |
| 1.1.1.2.1.4.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  | 21,200 |
| 1.1.1.2.1.5.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 15.04.2019 | 14.10.2019 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3418,17 |  | 3180, 900 |
| 1.1.1.2.1.5.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 70 |  | 148,8 |
| 1.1.1.2.1.5.3 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 540 |  | 913,1 |
| 1.1.1.2.1.6.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 15.04.2019 | 14.10.2019 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3179,60 |  | 2805, 400 |
| 1.1.1.2.1.6.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 50 |  | 106,200 |
| 1.1.1.2.1.7.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 15.04.2019 | 14.10.2019 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1092,56 |  | 850,000 |
| 1.1.1.2.1.7.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 156 |  | 637,200 |
| 1.1.1.2.1.7.3 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 356 |  | 1183, 500 |
| 1.1.1.2.1.8.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 15.04.2019 | 14.10.2019 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1563,99 |  | 1505, 300 |
| 1.1.1.2.1.8.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 20 |  | 42,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15380, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15380, 700 |
| - 1.1.1.3 | Организация содержания и ремонта фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Содержание и ремонт фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | бюджет города Перми | 7798, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7798, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7798, 000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 136115, 500 |
| - 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.1 | капитальный ремонт сквера им. Розалии Землячки | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество платежных поручений по актам выполненных строительно-монтажных работ (оплата задолженности) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 542,200 |
| 1.1.2.1.1.1.2 | капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 29.04.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-я Красноармейская) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2861, 500 |
| 1.1.2.1.1.1.2.1 | размещение аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. 1-я Красноармейская до ул. Белинского) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов |  | 09.01.2019 | 28.02.2019 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. 1-я Красноармейская до ул. Белинского) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 |  | 1695, 583 |
| 1.1.2.1.1.1.2.2 | заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. 1-я Красноармейская до ул. Белинского) |  | 28.02.2019 | 15.04.2019 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. 1-я Красноармейская до ул. Белинского) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.2.3 | подписание акта приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. 1-я Красноармейская до ул. Белинского) |  | 15.04.2019 | 30.12.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. 1-я Красноармейская до ул. Белинского) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.2.4 | капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 29.04.2019 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-я Красноармейская) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 42864, 517 |
| 1.1.2.1.1.1.2.5 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-я Красноармейская) |  | 29.04.2019 | 28.06.2019 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-я Красноармейская) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.2.6 | выполнение земляных работ, работ по благоустройству (бульвара им. Советской Армии от ул. Революции до ул. 1-я Красноармейская) |  | 28.06.2019 | 31.12.2019 | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству (бульвара им. Советской Армии от ул. Революции до ул. 1-я Красноармейская) | га | 1,9 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.3 | капитальный ремонт сквера им. М.И. Субботина | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 23.09.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера им. М.И. Субботина | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2477, 900 |
| 1.1.2.1.1.1.4 | капитальный ремонт парка культуры и отдыха «Балатово» | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 20.08.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту парка культуры и отдыха «Балатово» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5878, 300 |
| 1.1.2.1.1.1.5 | капитальный ремонт сквера у гостиницы «Урал» | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 28.02.2019 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера у гостиницы «Урал» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3000, 000 |
| 1.1.2.1.1.1.5.1 | заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера у гостиницы «Урал» |  | 28.02.2019 | 15.04.2019 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера у гостиницы «Урал» | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.5.2 | подписание акта приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера у гостиницы «Урал» |  | 15.04.2019 | 31.12.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера у гостиницы «Урал» | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.6 | капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 29.03.2019 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 75268, 000 |
| 1.1.2.1.1.1.6.1 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту |  | 29.03.2019 | 31.05.2019 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.6.2 | выполнение земляных работ, работ по благоустройству (бульвар по Комсомольскому проспекту) |  | 31.05.2019 | 31.12.2019 | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству (бульвар по Комсомольскому проспекту) | га | 6,6 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 134588,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 134588,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 134588,000 |
| - 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1 | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1.1 | Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 30.08.2019 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Гашкова, 20) | га | 0,9 | бюджет города Перми | 22491, 500 |
| 1.1.3.1.1.2 | укладка в траншеи кабеля сети наружного освещения (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 09.01.2019 | 29.03.2018 | протяженность уложенного в траншее кабеля сети наружного освещения (сквер по ул. Гашкова, 20) | м. | 866,4 |  |  |
| 1.1.3.1.1.3 | установка железобетонных опор для подвеса самонесущего изолированного провода (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 09.01.2019 | 29.03.2018 | количество установленных железобетонных опор для подвеса самонесущего изолированного провода (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | 4 |  |  |
| 1.1.3.1.1.4 | установка спортивного и игрового оборудования (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 09.01.2019 | 28.06.2019 | количество установленного спортивного и игрового оборудования (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | 11 |  |  |
| 1.1.3.1.1.5 | установка модульных туалетов (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 09.01.2019 | 28.06.2019 | количество установленных модульных туалетов (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.1.6 | установка элементов освещения (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 09.01.2019 | 30.08.2019 | количество установленных элементов освещения (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | 39 |  |  |
| 1.1.3.1.1.7 | посадка деревьев (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 09.01.2019 | 30.08.2019 | количество посаженных деревьев (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | 59 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22491, 500 |
| - 1.1.3.1.2 | Строительство сквера на ул. Краснополянской, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 28.06.2019 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер на ул. Краснополянской, 12) | га | 0,6 | бюджет города Перми | 7611, 300 |
| 1.1.3.1.2.2 | установка элементов наружного освещения (опоры) (сквер на ул. Краснополянской, 12) |  | 09.01.2019 | 29.03.2018 | количество установленных элементов наружного освещения (опоры) (сквер на ул. Краснополянской, 12) | ед. | 23 |  |  |
| 1.1.3.1.2.3 | укладка в траншеи кабеля наружного освещения (сквер на ул. Краснополянской, 12) |  | 09.01.2019 | 29.03.2018 | протяженность уложенного в траншее кабеля наружного освещения (сквер на ул. Краснополянской, 12) | м. | 463 |  |  |
| 1.1.3.1.2.4 | установка МАФ (скамьи) (сквер на ул. Краснополянской, 12) |  | 09.01.2019 | 30.06.2019 | количество установленных МАФом (скамьи) (сквер на ул. Краснополянской, 12) | ед. | 13 |  |  |
| 1.1.3.1.2.5 | установка МАФ (детские игровые элементы) (сквер на ул. Краснополянской, 12) |  | 09.01.2019 | 30.06.2019 | количество установленных МАФом (детские игровые элементы) (сквер на ул. Краснополянской, 12) | ед. | 10 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7611, 300 |
| - 1.1.3.1.4 | Реконструкция сада им. Н.В. Гоголя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1.4.1 | выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции сада им. Н.В. Гоголя | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 23.09.2019 | количество принятых проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта озеленения общего пользования (сад им. Н.В. Гоголя) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2172, 800 |
| 1.1.3.1.4.2 | принятие отчетов инженерных изысканий (геодезия, геология, экология и гидрометеорология) (сад им. Н.В. Гоголя) |  | 09.01.2019 | 28.02.2019 | количество принятых отчетов инженерных изысканий (геодезия, геология, экология и гидрометеорология) (сад им. Н.В. Гоголя) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.4.3 | принятие дизайн-проектов (сад им. Н.В. Гоголя) |  | 01.03.2019 | 29.03.2019 | количество принятых дизайн-проектов (сад им. Н.В. Гоголя) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.4.4 | принятие проектных и рабочих документаций (сад им. Н.В. Гоголя) |  | 01.04.2019 | 30.04.2019 | количество принятых проектных и рабочих документаций (сад им. Н.В. Гоголя) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.4.5 | получение выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование (сад им. Н.В. Гоголя) |  | 01.05.2019 | 28.06.2019 | количество выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование (сад им. Н.В. Гоголя) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.4.6 | заключение договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (сад им. Н.В. Гоголя) |  | 01.07.2019 | 30.08.2019 | количество заключенных договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (сад им. Н.В. Гоголя) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.4.7 | получение комплекта проектно-изыскательских работ |  | 02.09.2019 | 23.09.2019 | количество полученных комплектов проектно-изыскательских работ | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2172, 800 |
| - 1.1.3.1.5 | Строительство сквера по ул. Генерала Черняховского |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.5.1 | выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Генерала Черняховского | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 26.08.2019 | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объекта озеленения общего пользования (сквер по ул. Генерала Черняховского) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3309, 400 |
| 1.1.3.1.5.2 | принятие отчетов инженерных изысканий (геодезия, геология, экология и гидрометеорология) (сквер по ул. Генерала Черняховского) |  | 09.01.2019 | 28.02.2019 | количество принятых отчетов инженерных изысканий (геодезия, геология, экология и гидрометеорология) (сквер по ул. Генерала Черняховского) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.5.3 | принятие дизайн-проектов (сквер по ул. Генерала Черняховского) |  | 01.03.2019 | 29.03.2019 | количество принятых дизайн-проектов (сквер по ул. Генерала Черняховского) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.5.4 | принятие проектных и рабочих документаций (сквер по ул. Генерала Черняховского) |  | 01.04.2019 | 30.04.2019 | количество принятых проектных и рабочих документаций (сквер по ул. Генерала Черняховского) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.5.5 | получение выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование (сквер по ул. Генерала Черняховского) |  | 01.05.2019 | 28.06.2019 | количество выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование (сквер по ул. Генерала Черняховского) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.5.6 | заключение договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (сквер по ул. Генерала Черняховского) |  | 01.07.2019 | 31.07.2019 | количество заключенных договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (сквер по ул. Генерала Черняховского) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.5.7 | получение полного комплекта проектной документации на ознакомление (сквер по ул. Генерала Черняховского) |  | 01.08.2019 | 26.08.2019 | количество полученных полных комплектов проектной документации на ознакомление (сквер по ул. Генерала Черняховского) | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3309, 400 |
| - 1.1.3.1.7 | Строительство сквера по ул. Корсуньской, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.7.1 | выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Корсуньской, 31 | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 26.08.2019 | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объекта озеленения общего пользования (сквер по ул. Корсуньской, 31) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1820, 100 |
| 1.1.3.1.7.2 | принятие отчетов инженерных изысканий (геодезия, геология, экология и гидрометеорология) (сквер по ул. Корсуньской, 31) |  | 09.01.2019 | 28.02.2019 | количество принятых отчетов инженерных изысканий (геодезия, геология, экология и гидрометеорология) (сквер по ул. Корсуньской, 31) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.7.3 | принятие дизайн-проектов (сквер по ул. Корсуньской, 31) |  | 01.03.2019 | 29.03.2019 | количество принятых дизайн-проектов (сквер по ул. Корсуньской, 31) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.7.4 | принятие проектных и рабочих документаций (сквер по ул. Корсуньской, 31) |  | 01.04.2019 | 30.04.2019 | количество принятых проектных и рабочих документаций (сквер по ул. Корсуньской, 31) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.7.5 | получение выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование (сквер по ул. Корсуньской, 31) |  | 01.05.2019 | 28.06.2019 | количество выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование (сквер по ул. Корсуньской, 31) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.7.6 | заключение договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (сквер по ул. Корсуньской, 31) |  | 01.07.2019 | 30.08.2019 | количество заключенных договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (сквер по ул. Корсуньской, 31) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.7.7 | получение полного комплекта проектной документации на ознакомление (сквер по ул. Корсуньской, 31) |  | 02.09.2019 | 29.11.2019 | количество полученных полных комплектов проектной документации на ознакомление (сквер по ул. Корсуньской, 31) | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1820, 100 |
| - 1.1.3.1.8 | Строительство парка Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.8.1 | выполнение проектно-изыскательских работ по строительству парка Победы | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 14.10.2019 | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объекта озеленения общего пользования (парк Победы) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4956, 700 |
| 1.1.3.1.8.2 | принятие отчетов инженерных изысканий (геодезия, геология, экология и гидрометеорология) (парк Победы) |  | 09.01.2019 | 28.02.2019 | количество принятых отчетов инженерных изысканий (геодезия, геология, экология и гидрометеорология) (парк Победы) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.8.3 | принятие дизайн-проектов (парк Победы) |  | 01.03.2019 | 29.03.2019 | количество принятых дизайн-проектов (парк Победы) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.8.4 | принятие проектных и рабочих документаций (парк Победы) |  | 01.04.2019 | 30.04.2019 | количество принятых проектных и рабочих документаций (парк Победы) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.8.5 | получение выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование (парк Победы) |  | 01.05.2019 | 28.06.2019 | количество выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование (парк Победы) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.8.6 | заключение договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (парк Победы) |  | 01.07.2019 | 30.08.2019 | количество заключенных договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (парк Победы) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.8.7 | получение полного комплекта проектной документации на ознакомление (парк Победы) |  | 02.09.2019 | 14.10.2019 | количество полученных полных комплектов проектной документации на ознакомление (парк Победы) | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4956, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42361, 800 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42361, 800 |
| - 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Организация содержания искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 2944,7 | бюджет города Перми | 1380, 300 |
| 1.1.4.1.1.2 |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | кв. м | 467,2 |  | 310,900 |
| 1.1.4.1.1.3 |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | кв. м | 4391,0 |  | 1609, 600 |
| 1.1.4.1.1.4 |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | кв. м | 460,5 |  | 447,600 |
| 1.1.4.1.1.5 |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | кв. м | 14996,0 |  | 6398, 900 |
| 1.1.4.1.1.6 |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | кв. м | 4880,0 |  | 1618, 200 |
| 1.1.4.1.1.7 |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | кв. м | 16058,0 |  | 10686, 700 |
| 1.1.4.1.1.8 |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | кв. м | 973,0 |  | 647,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23099, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23099, 700 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23099, 700 |
| - 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.5.1 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Дзержинского района | 01.03.2019 | 31.12.2019 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 20 | бюджет города Перми | 255,500 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  | ед. | 15 |  | 191,700 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  | ед. | 10 |  | 127,800 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  | ед. | 10 |  | 127,800 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  | ед. | 15 |  | 191,700 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  | ед. | 20 |  | 255,500 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  | ед. | 20 |  | 255,500 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  | ед. | 2 |  | 25,600 |
| 1.1.5.1.1.2 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Дзержинского района | 01.03.2019 | 31.12.2019 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 100 | бюджет города Перми | 46,300 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  | кв. м | 36,4 |  | 16,800 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  | кв. м | 60 |  | 27,800 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  | кв. м | 7 |  | 3,200 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  | кв. м | 80 |  | 37,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  | кв. м | 100 |  | 16,800 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  | кв. м | 80 |  | 37,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  | кв. м | 98,4 |  | 45,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661, 500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661, 500 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661, 500 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 337826,500 |

5. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения» муниципальной программы «Благоустройство города Перми» на 2019 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1.1 | Поддержание в нормативном состоянии объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | Содержание объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1.1 | содержание и ремонт элементов благоустройства объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | бюджет города Перми | 29870, 98248 |
| 2.1.1.1.1.2 | уборка поросли и вывоз мусора с объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | объем вывезенного мусора с объектов ритуального назначения | т | 544,74 | бюджет города Перми | 3937, 01752 |
| 2.1.1.1.1.3 | расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную |  |  |  | площадь, расчищенная от кустарника и мелколесья вручную | кв. м | 50000,0 |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33808, 000 |
| 2.1.1.1.2 | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2.1 | организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 05.11.2019 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 62 | бюджет города Перми | 525,100 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 525,100 |
| - 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.1 | выполнение работ по эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество эвакуированных умерших | чел. | 3856 | бюджет города Перми | 2291,600 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2291,600 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2291,600 |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36624,700 |
| - 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1 | Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1 | капитальный ремонт кладбища «Банная гора (новое)» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.08.2019 | 02.09.2019 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2053,200 |
| 2.1.2.1.1.1.1 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» |  | 02.09.2019 | 31.10.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.2.1.1.1.2 | подписание акта приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» |  | 31.10.2019 | 31.12.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.2.1.1.1.3 | восстановление автомобильной дороги |  | 31.10.2019 | 31.12.2019 | протяженность восстановленной автомобильной дороги | км. | 0,5 |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2053,200 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2053,200 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2053,200 |
| - 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.3.1.1 | Реконструкция кладбища «Северное», Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1.1 | выполнение работ по реконструкции кладбища «Северное», Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 30.10.2019 | площадь кладбища, в отношении которой выполнена реконструкция (кладбище «Северное») | га | 3,8 | бюджет города Перми | 30036,100 |
| 2.1.3.1.1.2 | подготовленная площадь под захоронение умерших |  | 09.01.2019 | 28.02.2019 | подготовленная площадь под захоронение умерших | кв. м | 25000 |  |  |
| 2.1.3.1.1.3 | количество установленных дренажей глубокого заложения |  | 01.03.2019 | 31.03.2019 | количество установленных дренажей глубокого заложения | ед. | 11 |  |  |
| 2.1.3.1.1.4 | подготовка площадей под захоронение умерших |  | 01.04.2019 | 31.05.2019 | подготовленная площадь под захоронение умерших | кв. м | 38000 |  |  |
| 2.1.3.1.1.5 | подготовка площадей под захоронение умерших |  | 01.06.2019 | 30.06.2019 | подготовленная площадь под захоронение умерших | кв. м | 40000 |  |  |
| 2.1.3.1.1.6 | устройство основания автодорог |  | 01.07.2019 | 31.08.2019 | площадь устроенного основания автодорог | кв. м | 27519 |  |  |
| 2.1.3.1.1.7 | устройство покрытия автодорог |  | 01.09.2019 | 30.09.2019 | площадь устроенного покрытия автодорог | кв. м | 28300 |  |  |
| 2.1.3.1.1.8 | установка железобетонных ограждений кладбища |  | 01.10.2019 | 20.10.2019 | количество установленных железобетонных ограждений кладбища | ед. | 75 |  |  |
| 2.1.3.1.1.9 | подписание акта приемки выполненных работ |  | 21.10.2019 | 30.10.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30036,100 |
| - 2.1.3.1.2 | Строительство кладбища «Лесное», Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, пересечение Лядовского тракта, Восточного обхода и автомобильной дороги Пермь-Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.2.1 | выполнение работ по строительству кладбища «Лесное», Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, пересечение Лядовского тракта, Восточного обхода и автомобильной дороги Пермь-Новые Ляды | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 25.11.2019 | количество принятых проектно-изыскательских работ (строительство кладбища «Лесное») | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7443,500 |
| 2.1.3.1.2.2 | предоставление предварительных ведомостей основных материалах и конструкций, применяемых в проекте (строительство кладбища «Лесное») |  | 09.01.2019 | 31.01.2019 | количество предоставленных предварительных ведомостей основных материалах и конструкций, применяемых в проекте (строительство кладбища «Лесное») | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.3.1.2.3 | принятие писем о согласовании основных материалах и конструкций, применяемых в проекте (строительство кладбища «Лесное») |  | 09.01.2019 | 04.02.2019 | количество принятых писем о согласовании основных материалах и конструкций, применяемых в проекте (строительство кладбища «Лесное») | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.3.1.2.4 | получение технических условий от владельцев инженерных коммуникаций города Перми (строительство кладбища «Лесное») |  | 09.01.2019 | 08.04.2019 | количество полученных технических условий от владельцев инженерных коммуникаций города Перми (строительство кладбища «Лесное») | ед. | 2 |  |  |
| 2.1.3.1.2.5 | получение полных комплектов проекта на ознакомление (строительство кладбища «Лесное») |  | 09.01.2019 | 13.05.2019 | количество полученных полных комплектов проекта на ознакомление (строительство кладбища «Лесное») | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.3.1.2.6 | получение выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование |  | 09.01.2019 | 15.07.2019 | количество выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.3.1.2.7 | заключение договоров на прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (строительство кладбища «Лесное») |  | 09.01.2019 | 16.09.2019 | количество заключенных договоров на прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (строительство кладбища «Лесное») | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.3.1.2.8 | заключение договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (строительство кладбища «Лесное») |  | 09.01.2019 | 01.10.2019 | количество заключенных договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (строительство кладбища «Лесное») | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.3.1.2.9 | получение проекта с положительным заключением государственной экспертизы (строительство кладбища «Лесное») |  | 09.01.2019 | 25.11.2019 | количество полученных проектов с положительным заключением государственной экспертизы (строительство кладбища «Лесное») | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7443,500 |
| - 2.1.3.1.3 | Заключение концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное», Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, тракт Сылвенский, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.3.1 | подписание актов ввода в эксплуатацию площади кладбища | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | площадь кладбища, введенная в эксплуатацию | га | 20,7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.2 | заключение концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» | ДИО | 18.03.2019 | 01.04.2019 | количество заключенных концессионных соглашений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37479,600 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37479,600 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 76157,500 |