28.02.2019

136

На основании Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации работ по безаварийному пропуску весеннего половодья

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья в 2019 году.

2. Руководителям территориальных органов администрации города Перми:

2.1. разработать с учетом пункта 1 настоящего постановления и утвердить планы мероприятий по организации работ по пропуску весеннего половодья 
в 2019 году и представить в муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» до 05 апреля 2019 г.;

2.2. рекомендовать руководителям организаций, попадающих в зону возможного затопления, планировать и обеспечить проведение мероприятий 
по безаварийному пропуску весеннего половодья, организовать установку водомерных постов и принять меры по обеспечению сохранности материальных ценностей.

3. Единой дежурно-диспетчерской службе города Перми в случае поступления оперативных предупреждений от начальника смены станции филиала публичного акционерного общества «РусГидро» – «Камская ГЭС» или оперативного дежурного государственного казенного учреждения Пермского края «Гражданская защита» немедленно доводить информацию об обстановке до:

председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми, территориальных органов администрации города Перми, муниципального казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты» для принятия соответствующих мер;

информационно-аналитического управления администрации города Перми для размещения информации на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Департаменту общественной безопасности администрации города Перми обеспечить контроль за выполнением плана организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья в 2019 году.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 28.02.2019 № 136

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

по пропуску весеннего половодья в 2019 году

| № | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за весенним половодьем на территории города Перми, выработка предложений по снижению рисков и представление их в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми (далее – КЧС города) | постоянно | муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 2 | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья | до 22.03.2019 | территориальные органы администрации города Перми |
| 3 | Проверка готовности сил и средств, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ, эвакуации населения и материальных ценностей в период половодья | до 05.04.2019 | департамент общественной безопасности администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения», руководители предприятий, организаций |
| 4 | Развертывание водомерных постов | с 18.04.2019 до окончания половодья | руководители предприятий, организаций, попадающих в зону затопления |
| 5 | Взаимодействие с отделом безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Пермскому краю в период весеннего половодья | с 15.04.2019 | департамент общественной безопасности администрации города Перми |
| 6 | Проверка состояния автомобильных дорог, в том числе мостов, путепроводов, дорожных инженерных сооружений, их готовности к периоду весеннего половодья и представление информации о готовности в КЧС города | до 05.04.2019 | управление внешнего благоустройства администрации города Перми, департамент дорог и транспорта администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» |
| 7 | Проверка готовности водопропускных труб и очистка лотков для беспрепятственного пропуска талых вод | до 05.04.2019 | территориальные органы администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» |
| 8 | Проведение обследования зон возможного затопления на наличие источников загрязнения для организации мероприятий по их устранению | до 05.04.2019 | территориальные органы администрации города Перми, руководители предприятий, организаций, попадающих в зону затопления |
| 9 | Обеспечение круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц в период угрожающей гидрометеорологической обстановки | с 29.04.2019 до окончания половодья | территориальные органы администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 10 | Установка запрещающих знаков у воды при выходе на лед в неустановленных местах, создание искусственных преград для недопущения выезда на лед | с 01.04.2019 | территориальные органы администрации города Перми |
| 11 | Информирование КЧС города о сложившейся обстановке в период пропуска весеннего половодья через Камский гидроузел | ежедневно к 10.00 час., в случае обострения – немедленно | филиал публичного акционерного общества «РусГидро» – «Камская ГЭС» (по согласованию), муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 12 | Принятие необходимых мер по охране судов и плавучих средств, в местах дислокации, причальных и иных гидросооружениях в период ледохода и весеннего половодья | с 08.04.2019 до окончания половодья | федеральное бюджетное учреждение «Администрация «Камводпуть», публичное акционерное общество «Судоходная компания «Камское речное пароходство», общество с ограниченной ответственностью «Порт Пермь», собственники судов (по согласованию) |
| 13 | Осуществление мероприятий по проведению разъяснительной работы и обеспечению безопасности населения на водных объектах | с 01.04.2019 до окончания половодья | департамент общественной безопасности администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения», отдел безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Пермскому краю (по согласованию) |
| 14 | Обеспечение готовности водопроводно-канализационных сооружений к работе в период весеннего половодья, усиление контроля за качеством питьевой воды, обеспечение работы водоразборных пунктов и подвоз воды населению при необходимости | с 01.04.2019 до окончания половодья | общество с ограниченной ответственностью «НОВОГОР-Прикамье» (по согласованию) |
| 15 | Представление плана мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья в муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» | до 05.04.2019 | общество с ограниченной ответственностью «НОВОГОР-Прикамье» (по согласованию) |
| 16 | Представление итогового донесения о прохождении весеннего половодья в 2019 году в государственное казенное учреждение Пермского края «Гражданская защита» | до 01.07.2019 | муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |