05.03.2019

146

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2018 г. № 713 
(в ред. от 26.12.2018 № 1061, от 04.02.2019 № 58).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава  города Перми					                                   Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 05.03.2019 № 146

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2018 г. № 713

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 123211,772 | 79725,100 | 38639,700 | 44248,300 | 44247,400 |
|  | бюджет города Перми | 122046,100 | 79725,100 | 38639,700 | 44248,300 | 44247,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1165,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 69935,400 | 45307,000 | 27828,100 | 28132,700 | 28055,100 |
|  | бюджет города Перми | 69935,400 | 45307,000 | 27828,100 | 28132,700 | 28055,100 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 10872,672 | 1696,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  | бюджет города Перми | 9707,000 | 1696,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1165,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 41011,500 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
|  | бюджет города Перми | 41011,500 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров» | итого | 69935,400 | 45307,000 | 27828,100 | 28132,700 | 28055,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 69935,400 | 45307,000 | 27828,100 | 28132,700 | 28055,100 |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  | 66794,800 | 42644,400 | 26815,500 | 27059,300 | 26981,700 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  | 3140,600 | 2662,600 | 1012,600 | 1073,400 | 1073,400 |
| 1.2 | Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» | итого | 10872,672 | 1696,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 9707,000 | 1696,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1165,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  | 10872,672 | 1696,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
| 1.3 | Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строительства» | итого | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Подпрограмма «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | итого | 41011,500 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 41011,500 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | 41011,500 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 123211,772 | 79725,100 | 38639,700 | 44248,300 | 44247,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 122046,100 | 79725,100 | 38639,700 | 44248,300 | 44247,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1165,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 123211,772 | 79725,100 | 38639,700 | 44248,300 | 44247,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 122046,100 | 79725,100 | 38639,700 | 44248,300 | 44247,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1165,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 ««Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» строку 1.1.2.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2.1.1 | количество выполненных целевых показателей | ед. | 7 | 7 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

4.1. строки 1.2.1.2.1.6-1.2.1.2.1.25 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.6 | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 2 | - | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 644,743 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1.7 | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 203,200 | 203,200 | 203,200 | 254,000 | 254,000 |
| 1.2.1.2.1.8 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.9 | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | - | 4 | - | - | 1 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 266,700 | 0,000 | 0,000 | 150,000 |
| 1.2.1.2.1.10 | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 477,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.11 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в Кировском районе города Перми | ед. | - | - | - | 2 | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73,300 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.12 | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 |
| 1.2.1.2.1.13 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Кировском районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.14 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Ленинском районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.15 | количество снесенных самовольных построек в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | - | - | - | 2 | 2 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 429,600 | 429,600 |
| 1.2.1.2.1.16 | количество проведенных экспертиз по объектам в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 101,600 | 101,600 | 101,600 | 101,600 | 101,600 |
| 1.2.1.2.1.17 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.18 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 75 | - | - | - | - | администрация поселка Новые Ляды города Перми | бюджет города Перми | 112,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.19 | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 3 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 604,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.20 | количество проведенных экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 2 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 101,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.21 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.22 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в Свердловском районе города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.23 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 |
| 1.2.1.2.1.24 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе города Перми | ед. | 275 | - | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 412,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.25 | количество снесенных самовольных построек в городе Перми | ед. | 7 | 4 | - | 2 | 3 | итого по ПНР | бюджет города Перми | 2670,700 | 266,700 | 0,000 | 429,600 | 579,600 |

4.2. дополнить строками 1.2.1.2.1.26-1.2.1.2.1.30 следующего содержания:

| 1.2.1.2.1.26 | количество снесенных самовольных построек в городе Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 3 | - | - | - | - | итого по ПНР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1122,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1.27 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции | ед. | 2 | - | - | 2 | - | итого по ПНР | бюджет города Перми | 2504,700 | 0,000 | 0,000 | 73,300 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.28 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | итого по ПНР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.29 | количество проведенных экспертиз по объектам в городе Перми | ед. | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | итого по ПНР | бюджет города Перми | 863,600 | 762,000 | 762,000 | 660,400 | 660,400 |
| 1.2.1.2.1.30 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям в городе Перми | ед. | 2000 | - | - | - | - | итого по ПНР | бюджет города Перми | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 10204, 672 | 1028, 700 | 762, 000 | 1163, 300 | 1240, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 9039, 000 | 1028, 700 | 762, 000 | 1163, 300 | 1240, 000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1165, 672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 10204, 672 | 1028, 700 | 762, 000 | 1163, 300 | 1240, 000 |
|  | бюджет города Перми | 9039, 000 | 1028, 700 | 762, 000 | 1163, 300 | 1240, 000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1165, 672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 10872, 672 | 1696, 700 | 762, 000 | 1163, 300 | 1240, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 9707, 000 | 1696, 700 | 762, 000 | 1163, 300 | 1240, 000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1165, 672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 10872, 672 | 1696, 700 | 762, 000 | 1163, 300 | 1240, 000 |
|  | бюджет города Перми | 9707, 000 | 1696, 700 | 762, 000 | 1163, 300 | 1240, 000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1165, 672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5. В приложении 1 в графе 8 строки 1.1.2.2.1.1 цифру «6» заменить цифрой «7».

6. В приложении 2:

6.1. строку 1.2.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.4. | Выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Индустриального района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Индустриального района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 645,900 |
|  |  |  | 11.03.2019 | 25.12.2019 | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Индустриального района города Перми (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 644,743 |

6.2. строки 1.2.1.2.1.7-1.2.1.2.1.17 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.7 | Выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 11.03.2019 | 25.12.2019 | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Кировского района города Перми (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 477,600 |
| 1.2.1.2.1.8 | Проведение экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,800 |
| 1.2.1.2.1.9 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Кировском районе города Перми | ед. | 275 | бюджет города Перми | 412,500 |
| 1.2.1.2.1.10 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Ленинском районе города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Ленинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Ленинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Ленинском районе города Перми | ед. | 275 | бюджет города Перми | 412,500 |
| 1.2.1.2.1.11 | Проведение экспертиз по объектам в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество проведенных экспертиз по объектам в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 101,600 |
| 1.2.1.2.1.12 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском районе районе города Перми | ед. | 275 | бюджет города Перми | 412,500 |
| 1.2.1.2.1.13 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 75 | бюджет города Перми | 112,500 |
| 1.2.1.2.1.14 | Выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ, количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 604,800 |
| 1.2.1.2.1.15 | Проведение экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество проведенных экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 101,600 |
| 1.2.1.2.1.16 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 275 | бюджет города Перми | 412,500 |
| 1.2.1.2.1.17 | Выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 11.03.2019 | 25.12.2019 | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Свердловского района города Перми (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Свердловском районе города Перми (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 43,329 |

6.3. дополнить строками 1.2.1.2.1.18, 1.2.1.2.1.19 следующего содержания:

| 1.2.1.2.1.18 | Проведение экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 254,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1.19 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе города Перми | ед. | 275 | бюджет города Перми | 412,500 |

6.4. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 10204,672 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 9039,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1165,672 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 10204,672 |
|  | бюджет города Перми | 9039,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1165,672 |

6.5. строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 10872,672 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 9707,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1165,672 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 10872,672 |
|  | бюджет города Перми | 9707,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1165,672 |

7. Приложение 5 изложить в следующей редакции:

- «ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления

муниципальных образований Пермского края (городских округов, муниципальных районов

и городских поселений) в сфере земельно-имущественных отношений, утвержденных распоряжением

губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. № 246-р

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных образований с внесенными изменениями в правила землепользования и застройки в части приведения установленных градостроительными регламентами видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540, в общем количестве муниципальных образований муниципального района (городского округа) | % | 100 | 100 |
| 2 | Доля населенных пунктов муниципального района (городского округа), сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального района (городского округа) | % | 65 | 80 |
| 3 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | дней | 10 | 8 |
| 4 | Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие | шт. | 20 | 20 |
| 5 | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки | % | 60 | 100 |
| 6 | Доля принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса земельным участкам и объектам недвижимости, а также вновь образованным земельным участкам и вновь созданным объектам капитального строительства в общем количестве таких заявлений | % | 2,0 | 0,2 |
| 7 | Доля объектов капитального строительства с установленными (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на территории муниципального района (городского округа, городского поселения) | % | 70 | 95 |