АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

07.03.2019

№ 6-П

О проведении мероприятий 
по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения 
в администрации города Перми

В соответствии с приказом Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04 июля 2018 г. № 335 
«Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения»:

1. Определить лицом, ответственным за переход администрации города Перми на использование отечественного офисного программного обеспечения, начальника управления информационных технологий администрации города Перми Мельникова Евгения Андреевича.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий (план-график) перехода 
администрации города Перми на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года включительно (далее – План-график).

3. Начальнику управления информационных технологий администрации 
города Перми, руководителям функциональных и территориальных органов 
администрации города Перми до 31 декабря 2019 г.:

обеспечить переход на использование отечественного офисного программного обеспечения в соответствии с Планом-графиком;

внести изменения в целевые программы, стратегии, концепции, иные документы, предусматривающие среднесрочные и долгосрочные приоритеты 
и (или) мероприятия по информатизации на период до 2020 года включительно 
и последующие периоды, предусмотрев включение положений и (или) мероприятий, направленных на приоритетное использование российских информационно-коммуникационных технологий, в том числе по переходу на использование 
отечественного офисного программного обеспечения;

внести изменения в правовые акты администрации города Перми в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в том числе 
в сфере организации делопроизводства и документооборота, а также устанавливающие требования к элементам информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в проектную и эксплуатационную документацию на информационные системы в части исключения из указанных правовых актов и документов положений, связанных с использованием конкретных наименований производителей, являющихся правообладателями иностранного офисного программного обеспечения, торговых наименований иностранного офисного программного обеспечения, проприетарных шрифтов, принадлежащих компаниям-правообладателям иностранного офисного программного обеспечения и (или) иным иностранным компаниям, а также форматов (расширений), применяемых для создания и сохранения электронных документов и используемых в иностранном офисном программном обеспечении;

при внесении изменений в правовые акты, проектную и эксплуатационную документации использовать форматы (расширения) электронных документов, указанные в дополнительных требованиях к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 325;

при подготовке требований к функциональным, качественным и техническим характеристикам выполняемых работ по созданию и развитию информационных систем обеспечить включение требований по использованию отечественного офисного программного обеспечения;

при подготовке требований к функциональным, качественным и техническим характеристикам по закупке конкретного отечественного офисного программного обеспечения включать требования по обучению служащих с целью формирования у них необходимых навыков по установке, обеспечению функционирования и использованию отечественного офисного программного обеспечения;

организовать в подведомственных муниципальных учреждениях работу 
по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения в период до 2020 года включительно, в том числе путем утверждения подведомственными муниципальными учреждениями соответствующих планов мероприятий (планов-графиков) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения.

4. Руководителям функциональных и территориальных органов администрации города Перми:

при внесении изменений в документы, указанные в пункте 3 настоящего распоряжения, обеспечить их согласование с управлением информационных 
технологий администрации города Перми;

направлять в управление информационных технологий администрации города Перми один раз в шесть месяцев информацию о ходе реализации мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего распоряжения.

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить План-график на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на руководителя аппарата администрации города Перми Анисимову Е.Л.

Глава города Перми								  Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

города Перми

от 07.03.2019 № 6-П

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ПЛАН-ГРАФИК)

перехода администрации города Перми на использование отечественного офисного программного обеспечения

на период до 2020 года включительно

Таблица 1

- План мероприятий по организации перехода администрации города Перми на использование отечественного 
офисного программного обеспечения на период до 2020 года включительно

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия, направленные на подготовку к переходу на использование отечественного - офисного программного обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка офисного программного обеспечения (далее – ПО), включенного в реестр российского ПО | весь период | использование офисного ПО, включенного в реестр российского ПО | управление информационных технологий администрации города Перми (далее – УИТ), функциональные, территориальные органы администрации города Перми |
| 2 | Мониторинг хода реализации утвержденного плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного ПО | весь период | отчет исполнения плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного ПО | УИТ |

- Таблица 2

- План-график перехода администрации города Перми на использование отечественного офисного ПО 
на период до 2020 года включительно

| № | Наименование категории (типа) офисного ПО | Наименование целевого показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного ПО | индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного ПО | индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного ПО |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное ПО, ПО файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее четырех из указанных категорий ПО | доля отечественного офисного ПО, используемого и предоставляемого пользователям в администрации города Перми, с использованием автоматизированного рабочего места и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии от общего объема используемого офисного ПО, % | не менее 15 % | не менее 35 % | не менее 60 % |
| 2 | Операционные системы | доля отечественного офисного ПО, установленного и используемого в администрации города Перми, на автоматизированном рабочем месте и (или) серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 10 % | не менее 30 % | не менее 50 % |
| 3 | Почтовые приложения* | доля пользователей в администрации города Перми, использующих отечественное офисное ПО, от общего числа пользователей, % | не менее 15 % | не менее 35 % | не менее 60 % |
| 4 | Справочно-правовая система | доля пользователей в администрации города Перми, использующих отечественное офисное ПО, от общего числа пользователей, % | не менее 100 % | не менее 100 % | не менее 100 % |
| 5 | ПО системы электронного документооборота | доля пользователей в администрации города Перми, использующих отечественное офисное ПО, от общего числа пользователей, % | не менее 30 % | не менее 60 % | не менее 100 % |
| 6 | Средства антивирусной защиты | доля отечественного офисного ПО, установленного и используемого в администрации города Перми, от общего объема используемого офисного ПО, % | не менее 50 % | не менее 100 % | не менее 100 % |
| 7 | Интернет-браузеры | доля пользователей в администрации города Перми, использующих отечественное офисное ПО, от общего числа пользователей, % | не менее 10 % | не менее 30 % | не менее 50 % |

------------------------------

* Почтовые приложения могут входить в состав офисного пакета.