АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.05.2019

№ 164-П

О внесении изменений

в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 897

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 20 марта 2018 г. № 136-п 
«Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», Уставом города Перми, решением Пермской 
городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения 
о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897 (в ред. от 29.12.2017 
№ 1233, от 27.06.2018 № 434, от 31.08.2018 № 566, от 24.09.2018 № 626, 
от 16.10.2018 № 726, от 30.11.2018 № 941, от 26.12.2018 № 1060).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми								  Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 08.05.2019 № 164-П

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», 
утвержденную постановлением администрации города Перми

от 19 октября 2017 г. № 897

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в строке 5 слова «На территории города Перми, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположено 5520 многоквартирных домов. 
На придомовой территории 1146 многоквартирных домов города Перми проведены мероприятия по обустройству 
придомовой территории общей площадью 3,34 млн. кв. м. Всего по состоянию на конец 2017 года приведено в нормативное состояние 22,93 % от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов города Перми. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 27,65 %.» заменить словами «На территории города Перми, 
за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположено 5447 многоквартирных домов. На придомовой территории 1362 многоквартирных домов города Перми проведены мероприятия по обустройству придомовой территории общей площадью 4,34 млн. кв. м. Всего 
по состоянию на конец 2018 года приведено в нормативное состояние 24,7 % от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов города Перми. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 
33,35 %.»;

1.2. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 578212, 77149, | 771428, 30887 | 336315, 978 | 42811, 076 | 105798, 300 |
|  | бюджет города Перми | 87265, 57574 | 195539, 924 | 316315, 978 | 22811, 076 | 105798, 300 |
|  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 136637,74037 | 239232,37717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 171044,70916 | 240566,60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 260419,34834 | 317207,92545 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 672,92400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 56250,57922 | 12661,40002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 152084,89946 | 240566,60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 317793,42315 | 454220,38342 | 316315,978 | 22811,076 | 105798, 300 |
|  | бюджет города Перми | 87265,57574 | 194867,000 | 316315,978 | 22811,076 | 105798, 300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 80387,16115 | 226570,97715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий, % | - | 1,2 | -1 | -1 | 2,21 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий, % | 24,7 | 28,8 | 35,71 | 42,71 | -1 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изложить 
в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь | итого | 260419,34834 | 317207,92545 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 672,92400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 56250,57922 | 12661,40002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 152084,89946 | 240566,60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми | итого | 260419,34834 | 317207,92545 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 672,92400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 56250,57922 | 12661,40002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 152084,89946 | 240566,60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Задача. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь | итого | 317793, 42315 | 454220, 38342 | 316315, 978 | 22811, 076 | 105798, 300 |
|  |  | бюджет города Перми | 87265, 57574 | 194867, 000 | 316315, 978 | 22811, 076 | 105798, 300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 80387,16115 | 226570,97715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми | итого | 317793, 42315 | 454220, 38342 | 316315, 978 | 22811, 076 | 105798, 300 |
|  |  | бюджет города Перми | 87265, 57574 | 194867, 000 | 316315, 978 | 22811, 076 | 105798, 300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 80387,16115 | 226570,97715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 578212, 77149, | 771428, 30887 | 336315, 978 | 42811, 076 | 105798, 300 |
|  |  | бюджет города Перми | 87265, 57574 | 195539, 924 | 316315, 978 | 22811, 076 | 105798, 300 |
|  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 136637,74037 | 239232,37717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 171044,70916 | 240566,60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 578212, 77149, | 771428, 30887 | 336315, 978 | 42811, 076 | 105798, 300 |
|  |  | бюджет города Перми | 87265, 57574 | 195539, 924 | 316315, 978 | 22811, 076 | 105798, 300 |
|  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 136637,74037 | 239232,37717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 171044,70916 | 240566,60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:

3.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.7, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 22 | 26 | 681 | 681 | -1 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 9158, 27545 | 9706, 72881 | 3176, 100 | 3176, 100 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9890, 93749 | 1941, 34576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26742, 16434 | 36885, 56945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 30 | 28 | 131 | 141 | -1 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 6527, 45596 | 7757, 42104 | 3225, 400 | 3225, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7049, 65244 | 1551, 48421 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 19060, 17142 | 29478, 19993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 19 | 22 | 941 | 951 | -1 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 5073, 52287 | 6013, 66177 | 2500, 400 | 2500, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5479, 40470 | 1202, 73235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14814, 68678 | 22851, 91471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 37 | 27 | 81 | 91 | -1 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 7678, 78774 | 8484, 77709 | 1047, 700 | 1047, 700 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8293, 09076 | 1696, 95542 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 22422, 06020 | 32242, 15292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 31 | 21 | 781 | 791 | -1 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 6919, 74260 | 8837, 40730 | 3674, 400 | 3674, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7473, 32199 | 1767, 48146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20205, 64839 | 33582, 14774 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.6 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 20 | 20 | 181 | 181 | -1 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 4965, 63776 | 5291, 70399 | 2200, 200 | 2200, 200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5362, 88878 | 1058, 34080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14499, 66226 | 20108, 47513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 57 | 63 | 981 | 991 | -1 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 672,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 11760, 44728 | 17215, 301 | 4175, 800 | 4175, 800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12701, 28306 | 3443, 06002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 34340, 50607 | 65418, 14055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 260419, 34834 | 317207, 92545 | 20000, 000 | 20000, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 672,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083, 86966 | 63307, 001 | 20000, 000 | 20000, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56250, 57922 | 12661, 40002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 152084, 89946 | 240566, 60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 260419, 34834 | 317207, 92545 | 20000, 000 | 20000, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 672,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083, 86966 | 63307, 001 | 20000, 000 | 20000, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56250, 57922 | 12661, 40002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 152084, 89946 | 240566, 60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 260419, 34834 | 317207, 92545 | 20000, 000 | 20000, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 672,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083, 86966 | 63307, 001 | 20000, 000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56250, 57922 | 12661, 40002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 152084, 89946 | 240566,60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 260419,34834 | 317207,92545 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 672,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 56250,57922 | 12661,40002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 152084,89946 | 240566,60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. в таблице приложения разделы «2019 год», «2020-2022 годы» изложить в следующей редакции:

| 2019 год |  |
| --- | --- |
| Дзержинский район |  |
| 1.1 | Ул. Ленина, 79 |
| 1.2 | Ул. Петропавловская, 76 |
| 1.3 | Ул. Петропавловская, 78 |
| 1.4 | Ул. Хохрякова, 25 |
| 1.5 | Ул. Петропавловская, 82 |
| 1.6 | Ул. Ленина, 81 |
| 1.7 | Ул. Петропавловская, 84 |
| 2.1 | Ул. Василия Каменского, 12 |
| 2.2 | Ул. Василия Каменского, 10 |
| 3 | Ул. Ветлужская, 62 |
| 4.1 | Ул. Куфонина, 28/1 |
| 4.2 | Ул. Куфонина, 28 |
| 5.1 | Ул. Мильчакова, 30а |
| 5.2 | Ул. Мильчакова, 30 |
| 5.3 | Ул. Мильчакова, 32 |
| 5.4 | Ул. Мильчакова, 34 |
| 6 | Ул. Ленина, 96 |
| 7 | Ул. Ленина, 86 |
| 8 | Ул. Ленина, 94 |
| 9 | Ул. Красноводская, 24 |
| 10.1 | Ул. Крисанова, 17 |
| 10.2 | Ул. Крисанова, 15 |
| 10.3 | Ул. Крисанова, 13 |
| 11 | Ул. Комиссара Пожарского, 17 |
| 12 | Ул. Строителей, 8 |
| 13 | Ул. Котовского, 4 |
| Индустриальный район |  |
| 1 | Ул. Глинки, 13 |
| 2.1 | Ул. Космонавта Леонова, 44 |
| 2.2 | Ул. Космонавта Леонова, 40 |
| 3.1 | Ул. Мира, 122 |
| 3.2 | Ул. Мира, 122а |
| 4 | Ул. Левченко, 6 |
| 5 | Ул. Норильская, 13 |
| 6.1 | Ул. Космонавта Леонова, 64 |
| 6.2 | Ул. Космонавта Леонова, 66 |
| 6.3 | Ул. Космонавта Леонова, 68 |
| 7 | Ул. Карпинского, 112/1 |
| 8.1 | Ул. Танкистов, 58 |
| 8.2 | Ул. Танкистов, 62 |
| 8.3 | Ул. Танкистов, 64 |
| 8.4 | Ул. Семченко, 9 |
| 8.5 | Ул. Семченко, 7 |
| 8.6 | Ул. Кавалерийская, 18 |
| 9.1 | Ул. Баумана, 9 |
| 9.2 | Ул. Баумана, 11 |
| 9.3 | Ул. Советской Армии, 17 |
| 9.4 | Ул. Советской Армии, 21 |
| 10 | Ул. Мира, 29 |
| 11.1 | Ул. Карпинского, 101 |
| 11.2 | Ул. Карпинского, 103 |
| 12.1 | Ул. Подводников, 4 |
| 12.2 | Проспект Декабристов, 3 |
| 12.3 | Проспект Декабристов, 5 |
| 13 | Проспект Декабристов, 25 |
| Кировский район |  |
| 1 | Ул. Маршала Рыбалко, 91 |
| 2.1 | Ул. Закамская, 41/1 |
| 2.2 | Ул. Закамская, 41/2 |
| 3 | Ул. Адмирала Нахимова, 34 |
| 4.1 | Ул. Ямпольская, 14а |
| 4.2 | Ул. Ямпольская, 14б |
| 5 | Ул. Петрозаводская, 10 |
| 6.1 | Ул. Автозаводская, 27 |
| 6.2 | Ул. Автозаводская, 27/1 |
| 6.3 | Ул. Автозаводская, 27/2 |
| 7 | Ул. Ялтинская, 17 |
| 8 | Ул. Генерала Панфилова, 17б |
| 9 | Ул. Богдана Хмельницкого, 11/2 |
| 10 | Ул. Судозаовдская, 31 |
| 11 | Ул. Волгодонская, 12 |
| 12.1 | Ул. Светлогорская, 21 |
| 12.2 | Ул. Юнг Прикамья, 41 |
| 13 | Ул. Адмирала Ушакова, 57/1 |
| 14.1 | Ул. Камышинская, 11 |
| 14.2 | Ул. Камышинская, 11а |
| 14.3 | Ул. Камышинская, 11б |
| 15 | Ул. Танцорова, 31 |
| Ленинский район |  |
| 1 | Ул. Пермская, 8 |
| 2.1 | Ул. Пушкина, 116а |
| 2.2 | Ул. Пушкина, 116б |
| 2.3 | Ул. Пушкина, 116в |
| 3.1 | Ул. Петропавловская, 77 |
| 3.2 | Ул. Петропавловская, 81 |
| 3.3 | Ул. Петропавловская, 83 |
| 3.4 | Ул. Петропавловская, 85 |
| 3.5 | Ул. Петропавловская, 89 |
| 3.6 | Ул. Петропавловская, 91 |
| 3.7 | Ул. Петропавловская, 93 |
| 4.1 | Ул. Екатерининская, 119 |
| 4.2 | Ул. Луначарского, 80 |
| 5.1 | Ул. 25-го Октября, 22а |
| 5.2 | Ул. 25-го Октября, 22б |
| 6.1 | Проспект Комсомольский, 7 |
| 6.2 | Проспект Комсомольский, 11 |
| 7.1 | Ул. Ленина, 47 |
| 7.2 | Ул. Ленина, 49 |
| 7.3 | Проспект Комсомольский, 17 |
| 8.1 | Ул. Луначарского, 26 |
| 8.2 | Ул. Луначарского, 26а |
| 8.3 | Ул. Екатерининская, 51 |
| 9.1 | Ул. Газеты «Звезда», 14 |
| 9.2 | Ул. Газеты «Звезда», 8 |
| 10 | Ул. Пушкина, 27 |
| 11 | Ул. Екатерининская, 166а |
| Мотовилихинский район |  |
| 1.1 | Ул. Веры Фигнер, 5а |
| 1.2 | Ул. Металлургов, 10 |
| 1.3 | Ул. Уральская, 86а |
| 2 | Ул. Восстания, 8 |
| 3 | Ул. Звонарева, 5 |
| 4 | Ул. Ивана Франко, 40 |
| 5.1 | Ул. Индустриализации, 6 |
| 5.2 | Ул. Лебедева, 8 |
| 5.3 | Ул. Лебедева, 10/ул. Циолковского, 13 |
| 6.1 | Ул. КИМ, 17 |
| 6.2 | Ул. КИМ, 19 |
| 7 | Переулок Лесопарковый, 6 |
| 8.1 | Ул. Макаренко, 36 |
| 8.2 | Ул. Макаренко, 40 |
| 8.3 | Ул. Макаренко, 44 |
| 9 | Ул. Металлистов, 21 |
| 10 | Ул. Свободы, 21 |
| 11 | Ул. Сигаева, 6 |
| 12 | Ул. Ушинского, 3 |
| 13 | Ул. Юрша, 5 |
| 14 | Ул. Юрша, 9 |
| Орджоникидзевский район |  |
| 1 | Ул. Бенгальская, 20 |
| 2.1 | Ул. Академика Веденеева, 84 |
| 2.2 | Ул. Академика Веденеева, 86 |
| 3 | Ул. Генерала Черняховского, 35 |
| 4 | Ул. Мозырьская, 5 |
| 5 | Ул. Генерала Черняховского, 82 |
| 6 | Ул. Генерала Черняховского, 74/3 |
| 7.1 | Ул. Гайвинская, 30 |
| 7.2 | Ул. Гайвинская, 30а |
| 7.3 | Ул. Пулковская, 9 |
| 7.4 | Ул. Пулковская, 11 |
| 8 | Ул. Зюкайская, 4 |
| 9.1 | Ул. Луговского, 134 |
| 9.2 | Ул. Луговского, 136 |
| 9.3 | Ул. Луговского, 140 |
| 9.4 | Ул. Васнецова, 13 |
| 10.1 | Ул. Маршала Толбухина, 18 |
| 10.2 | Ул. Кабельщиков, 10 |
| 11 | Ул. Сухумская, 19 |
| 12 | Ул. Молдавская, 8 |
| Свердловский район |  |
| 1 | Ул. 25-го Октября, 64 |
| 2 | Проспект Комсомольский, 35 |
| 3 | Проспект Комсомольский, 41 |
| 4 | Ул. Елькина, 3 |
| 5.1 | Проспект Комсомольский, 50 |
| 5.2 | Проспект Комсомольский, 52 |
| 6 | Проспект Комсомольский, 58 |
| 7 | Ул. Фонтанная, 14 |
| 8.1 | Ул. Народовольческая, 37 |
| 8.2 | Ул. Народовольческая, 39 |
| 9 | Ул. Революции, 42 |
| 10.1 | Ул. Таборская, 14 |
| 10.2 | Ул. Солдатова, 1 |
| 10.3 | Ул. Солдатова, 3 |
| 10.4 | Ул. Солдатова, 5 |
| 11.1 | Ул. Гусарова, 14 |
| 11.2 | Ул. Академика Курчатова, 4 |
| 11.3 | Ул. Академика Курчатова,4а |
| 12.1 | Ул. Солдатова, 6 |
| 12.2 | Ул. Солдатова, 4 |
| 13 | Проспект Комсомольский, 75 |
| 14 | Проспект Комсомольский, 80 |
| 15.1 | Проспект Комсомольский, 81 |
| 15.2 | Проспект Комсомольский, 83 |
| 15.3 | Проспект Комсомольский, 85 |
| 16 | Проспект Комсомольский, 87 |
| 17.1 | Проспект Комсомольский, 86 |
| 17.2 | Проспект Комсомольский, 88 |
| 18.1 | Проспект Комсомольский, 94 |
| 18.2 | Ул. Коминтерна, 6 |
| 19 | Ул. Муромская, 16а |
| 20 | Ул. Чкалова, 10 |
| 21 | Проезд Серебрянский, 19 |
| 22.1 | Ул. Коломенская, 55 |
| 22.2 | Ул. Коломенская, 59 |
| 22.3 | Ул. Коломенская, 32 |
| 23 | Ул. Коломенская, 5 |
| 24.1 | Ул. Солдатова, 43 |
| 24.2 | Ул. Солдатова, 39 |
| 25.1 | Проспект Комсомольский, 47 |
| 25.2 | Проспект Комсомольский, 49 |
| 26 | Проспект Комсомольский, 55 |
| 27 | Проспект Комсомольский, 67 |
| 28.1 | Проспект Комсомольский, 68 |
| 28.2 | Проспект Комсомольский, 70 |
| 28.3 | Проспект Комсомольский, 72 |
| 28.4 | Ул. Полины Осипенко, 52 |
| 28.5 | Проспект Комсомольский, 70а |
| 29 | Ул. Седова, 9 |
| 30.1 | Ул. Коломенская, 24а |
| 30.2 | Ул. Коломенская, 24 |
| 30.3 | Ул. Коломенская, 26 |
| 31.1 | Ул. Запорожская, 15 |
| 31.2 | Ул. Запорожская, 17 |
| 31.3 | Ул. Запорожская, 19 |
| 31.4 | Ул. Запорожская, 21 |
| 31.5 | Ул. Запорожская, 23 |
| 32 | Ул. Сахалинская, 3 |
| 33 | Ул. Косьвинская, 11 |
| 34 | Ул. Нейвинская, 10 |
| 35 | Ул. Балхашская, 224 |
| 36.1 | Поселок Новые Ляды, Ул. Мира, 13 |
| 36.2 | Поселок Новые Ляды, Ул. Мира, 15 |
| 2020-2022 годы |  |
| Дзержинский район |  |
| 1.1 | Ул. Блюхера, 5 |
| 1.2 | Ул. Блюхера, 7 |
| 1.3 | Шоссе Космонавтов, 82 |
| 2 | Ул. Василия Каменского, 3 |
| 3 | Ул. Ветлужская, 70 |
| 4 | Ул. Связистов, 4 |
| 5.1 | Ул. Вильвенская, 17 |
| 5.2 | Ул. Вильвенская, 15 |
| 6 | Ул. Грузинская, 9 |
| 7 | Ул. Грузинская, 15 |
| 8 | Ул. Докучаева, 24 |
| 9 | Ул. Комиссара Пожарского,10 |
| 10 | Ул. Комиссара Пожарского, 12/2 |
| 11 | Ул. Крисанова, 69 |
| 12.1 | Ул. Малкова, 26 |
| 12.2 | Ул. Малкова, 26/1 |
| 13 | Ул. Маяковского, 41 |
| 14.1 | Проспект Парковый, 20/1 |
| 14.2 | Проспект Парковый, 18 |
| 15 | Проспект Парковый, 22/1 |
| 16 | Проспект Парковый, 3/1 |
| 17.1 | Проспект Парковый, 37а |
| 17.2 | Проспект Парковый, 39 |
| 17.3 | Ул. Василия Каменского, 6 |
| 18 | Проспект Парковый, 40а |
| 19 | Ул. Плеханова, 59а |
| 20.1 | Ул. Челюскинцев, 17 |
| 20.2 | Ул. Челюскинцев, 19 |
| 21.1 | Ул. Рабочая, 9а |
| 21.2 | Ул. Рабочая, 9в |
| 22 | Проспект Парковый, 1 |
| 23.1 | Ул. Петропавловская, 119 |
| 23.2 | Ул. Петропавловская, 199а |
| 24 | Ул. Челюскинцев, 15 |
| 25 | Ул. Мильчакова, 6 |
| 26 | Ул. Ленина, 69 |
| 27 | Ул. Академика Вавилова, 5 |
| 28 | Ул. Белоевская, 1 |
| 29 | Ул. Боровая, 24 |
| 30 | Ул. Василия Каменского,16 |
| 31 | Ул. Ветлужская, 125 |
| 32 | Ул. Вильвенская, 1 |
| 33 | Ул. Вильвенская, 9 |
| 34 | Ул. Голева, 5 |
| 35 | Ул. Голева, 7 |
| 36 | Ул. Горняков, 6 |
| 37 | Ул. Желябова, 10 |
| 38.1 | Шоссе Космонавтов, 104 |
| 38.2 | Ул. Рабочая, 1 |
| 39 | Шоссе Космонавтов, 108 |
| 40 | Шоссе Космонавтов, 51 |
| 41 | Шоссе Космонавтов, 53 |
| 42 | Шоссе Космонавтов, 57 |
| 43 | Шоссе Космонавтов, 92 |
| 44 | Шоссе Космонавтов, 96 |
| 45 | Ул. Котовского, 2 |
| 46 | Ул. Крисанова, 25 |
| 47 | Ул. Крисанова, 3 |
| 48 | Ул. Крисанова, 5 |
| 49 | Ул. Куфонина, 14 |
| 50 | Ул. Куфонина, 20 |
| 51 | Ул. Куфонина, 19 |
| 52 | Ул. Куфонина, 22 |
| 53.1 | Ул. Куфонина, 30 |
| 53.2 | Ул. Куфонина, 32 |
| 54.1 | Ул. Локомотивная, 8 |
| 54.2 | Ул. Барамзиной, 45 |
| 55 | Ул. Малкова, 14 |
| 56 | Ул. Малкова, 24а |
| 57 | Ул. Малкова, 28 |
| 58 | Ул. Малкова, 28а |
| 59 | Ул. Малкова, 4 |
| 60 | Ул. Малкова, 8 |
| 61 | Ул. Мильчакова, 10 |
| 62 | Ул. Мильчакова, 14 |
| 63 | Ул. Мильчакова, 18 |
| 64 | Ул. Мильчакова, 25 |
| 65 | Ул. Мильчакова, 37 |
| 66 | Ул. Монастырская, 121 |
| 67 | Ул. Монастырская, 161 |
| 68 | Ул. Энгельса, 1 |
| 69 | Проспект Парковый, 8 |
| 70 | Проспект Парковый, 32 |
| 71 | Проспект Парковый, 38 |
| 72 | Проспект Парковый, 4 |
| 73 | Проспект Парковый, 42 |
| 74 | Проспект Парковый, 6 |
| 75 | Проспект Парковый, 7 |
| 76 | Ул. Петропавловская, 101 |
| 77 | Ул. Петропавловская, 64 |
| 78 | Ул. Плеханова, 13 |
| 79 | Ул. Монастырская, 157 |
| 80 | Ул. Плеханова, 58 |
| 81 | Ул. Подлесная, 17 |
| 82 | Ул. Подлесная, 19/2 |
| 83 | Ул. Подлесная, 23/1 |
| 84 | Ул. Подлесная, 33 |
| 85 | Ул. Рабочая, 21 |
| 86 | Ул. Рабочая, 25 |
| 87 | Ул. Рабочая, 3 |
| 88 | Ул. Рабочая, 3а |
| 89 | Ул. Рабочая, 3б |
| 90.1 | Ул. Связистов, 18 |
| 90.2 | Ул. Мильчакова, 4 |
| 91 | Ул. Строителей, 10 |
| 92 | Ул. Строителей, 16 |
| 93 | Ул. Строителей, 24г |
| 94 | Ул. Строителей, 46 |
| 95 | Проезд Якуба Коласа, 9 |
| 96 | Ул. Плеханова, 61 |
| 97 | Ул. Боровая, 30 |
| 98 | Проспект Парковый, 10/4 |
| 99 | Ул. Голева, 9 |
| 100 | Ул. Строителей, 18 |
| 101 | Шоссе Космонавтов, 86 |
| 102 | Ул. Плеханова, 2 |
| 103 | Ул. Луначарского, 132 |
| 104 | Проспект Парковый, 13 |
| 105 | Ул. Хабаровская, 137 |
| 106 | Ул. Овчинникова, 15 |
| 107 | Ул. Желябова, 11 |
| 108 | Проспект Парковый, 54/1 |
| 109 | Ул. Хабаровская, 133 |
| 110 | Ул. Костычева, 25 |
| 111 | Ул. Костычева, 23 |
| 112 | Ул. Хабаровская, 161 |
| 113 | Проспект Парковый, 10/3 |
| 114 | Ул. Плеханова, 3 |
| 115 | Ул. Желябова, 15 |
| 116.1 | Проспект Парковый, 37в |
| 116.2 | Проспект Парковый, 37г |
| 117 | Ул. Татьяны Барамзиной, 54 |
| 118 | Шоссе Космонавтов, 74 |
| 119 | Ул. Ленина, 83 |
| 120 | Ул. Хабаровская, 165 |
| 121 | Ул. Академика Вавилова, 9 |
| Индустриальный район |  |
| 1 | Ул. Советской Армии, 30 |
| 2 | Ул. Мира, 113 |
| 3.1 | Ул. Космонавта Беляева, 59 |
| 3.2 | Ул. Космонавта Беляева, 61 |
| 4.1 | Ул. Советской Армии, 49 |
| 4.2 | Ул. Советской Армии, 51 |
| 5 | Ул. Мира, 115 |
| 6.1 | Ул. Давыдова, 25 |
| 6.2 | Ул. Давыдова, 25а |
| 6.3 | Ул. Давыдова, 27 |
| 6.4 | Ул. Давыдова, 27а |
| 7 | Шоссе Космонавтов, 141 |
| 8 | Ул. Мира, 7 |
| 9 | Ул. Карпинского, 85а |
| 10 | Ул. Советской Армии, 9 |
| 11 | Ул. Льва Толстого, 25а |
| 12 | Ул. Космонавта Леонова, 26а |
| 13.1 | Ул. Братьев Игнатовых, 21 |
| 13.2 | Ул. Братьев Игнатовых, 21а |
| 14 | Ул. Баумана, 29 |
| 15 | Ул. Стахановская, 29 |
| 16 | Ул. Декабристов, 10 |
| 17 | Ул. Мира, 112 |
| 18.1 | Ул. Стахановская, 53 |
| 18.2 | Ул. Стахановская, 55 |
| 19 | Ул. Декабристов, 15 |
| 20 | Ул. Братьев Игнатовых, 9 |
| Кировский район |  |
| 1 | Ул. Адмирала Ушакова, 55 |
| 2 | Ул. Адмирала Ушакова, 55/2 |
| 3 | Ул. Волгодонская, 26 |
| 4 | Ул. Ямпольская, 14 |
| 5 | Ул. Адмирала Ушакова, 76 |
| 6.1 | Ул. Маршала Рыбалко, 36 |
| 6.2 | Ул. Маршала Рыбалко, 34 |
| 7 | Ул. Адмирала Ушакова, 49 |
| 8 | Ул. Маршала Рыбалко, 103б |
| 9 | Ул. Сокольская, 10 |
| 10 | Ул. Калинина, 32а |
| 11.1 | Ул. Магистральная, 100б |
| 11.2 | Ул. Магистральная, 100в |
| 12 | Ул. Глазовская, 7 |
| 13 | Ул. Калинина, 30а |
| 14 | Ул. Химградская, 47а |
| 15 | Ул. Байкальская, 3/2 |
| 16 | Ул. Нижнекурьинская, 4 |
| 17 | Ул. Буксирная, 11 |
| 18 | Ул. Богдана Хмельницкого, 23 |
| 19 | Ул. Адмирала Ушакова, 57/2 |
| 20 | Ул. Буксирная, 8 |
| 21.1 | Ул. Маршала Рыбалко, 82 |
| 21.2 | Ул. Маршала Рыбалко, 80 |
| 22 | Ул. Автозаводская, 25 |
| 23 | Ул. Буксирная, 9 |
| 24 | Ул. Волгодонская, 14 |
| 25.1 | Ул. Александра Невского, 32 |
| 25.2 | Ул. Адмирала Нахимова, 15 |
| 25.3 | Ул. Адмирала Нахимова, 13 |
| 25.4 | Ул. Александра Невского, 30 |
| 26.1 | Ул. Чистопольская, 7 |
| 26.2 | Ул. Чистопольская, 9 |
| 27.1 | Ул. Магистральная, 96 |
| 27.2 | Ул. Магистральная, 98 |
| 28 | Ул. Маршала Рыбалко, 13 |
| 29 | Ул. Ямпольская, 15 |
| 30.1 | Ул. Адмирала Нахимова, 36 |
| 30.2 | Ул. Адмирала Нахимова, 32 |
| 31 | Ул. Маршала Рыбалко, 90 |
| 32 | Ул. Шишкина, 19 |
| 33 | Ул. Шишкина, 21 |
| 34 | Ул. Шишкина, 17 |
| 35 | Ул. Автозаводская, 31 |
| 36 | Ул. Полтавская, 8 |
| 37 | Ул. Сысольская, 7 |
| 38 | Ул. Магистральная, 94а |
| 39 | Ул. Сысольская, 6 |
| 40 | Ул. Сысольская, 2 |
| 41 | Ул. Сысольская, 11 |
| 42 | Ул. Воронежская, 17а |
| 43 | Ул. Ялтинская, 10 |
| 44 | Ул. Глазовская, 9 |
| 45 | Ул. Маршала Рыбалко, 78а |
| 46 | Ул. Ласьвинская, 66 |
| 47 | Ул. Худанина, 22 |
| 48 | Ул. Сысольская, 10 |
| 49 | Ул. Маршала Рыбалко, 89а |
| 50 | Ул. Богдана Хмельницкого, 22 |
| 51 | Ул. Маршала Рыбалко, 49 |
| 52 | Ул. Глазовская, 3 |
| 53 | Ул. Ласьвинская, 39 |
| 54 | Ул. Автозаводская, 48 |
| 55 | Ул. Чистопольская, 29 |
| 56 | Ул. Маршала Рыбалко, 37 |
| 57 | Ул. Чистопольская, 18а |
| 58 | Ул. Закамская, 41а |
| 59 | Ул. Ямпольская, 12 |
| 60 | Ул. Ямпольская, 12а |
| 61 | Ул. Ямпольская, 12б |
| 62.1 | Ул. Адмирала Нахимова, 11 |
| 62.2 | Ул. Закамская, 29а |
| 63.1 | Ул. Богдана Хмельницкого, 2а |
| 63.2 | Ул. Новоржевская, 9 |
| 63.3 | Ул. Новоржевская, 11 |
| 63.4 | Ул. Новоржевская, 13 |
| 64 | Ул. Химргадская, 51 |
| 65 | Ул. Химградская, 39 |
| 66 | Ул. Александра Невского, 22 |
| 67 | Ул. Адмирала Ушакова, 9 |
| 68 | Ул. Ямпольская, 10 |
| 69 | Ул. Автозаводская, 41 |
| 70 | Ул. Кировоградская, 4 |
| 71 | Ул. Адмирала Нахимова, 5 |
| 72 | Ул. Шишкина, 14а |
| 73 | Ул. Адмирала Ушакова, 8 |
| 74 | Ул. Байкальская, 20 |
| 75 | Ул. Автозаводская, 26а |
| 76.1 | Ул. Федосеева, 13 |
| 76.2 | Ул. Федосеева, 15 |
| 77 | Ул. Адмирала Ушакова, 18 |
| 78 | Ул. Кировоградская, 11 |
| 79 | Ул. Кировоградская, 5 |
| 80 | Ул. Камышинская, 11 |
| 81 | Ул. Судозаводская, 14 |
| 82 | Ул. Юнг Прикамья, 39 |
| 83 | Ул. Волгодонская, 21а |
| 84 | Ул. Адмирала Нахимова, 37 |
| 85 | Ул. Магистральная, 12а |
| 86 | Ул. Закамская, 5 |
| 87 | Ул. Калинина, 21 |
| 88 | Ул. Закамская, 18 |
| 89 | Ул. Закамская, 21 |
| 90 | Ул. Закамская, 20 |
| 91 | Ул. Судозаводская, 24 |
| 92 | Ул. Адмирала Ушакова, 16 |
| 93.1 | Ул. Закамская, 29 |
| 93.2 | Ул. Закамская, 31 |
| 94 | Ул. Закамская, 37а |
| 95 | Ул. Закамская, 37 |
| 96 | Ул. Закамская, 37б |
| 97 | Ул. Маршала Рыбалко, 95 |
| 98 | Ул. Александра Невского, 10 |
| 99 | Ул. Маршала Рыбалко, 113 |
| 100 | Ул. Маршала Рыбалко, 103а |
| 101 | Ул. Липатова, 9 |
| 102 | Ул. Сысольская, 15/2 |
| 103 | Ул. Сысольская, 15/3 |
| 104 | Ул. Маршала Рыбалко, 33а |
| 105.1 | Ул. Александра Невского, 2 |
| 105.2 | Ул. Худанина, 10 |
| 106.1 | Ул. 4-й Пятилетки, 2 /ул. Охотников, 5 |
| 106.2 | Ул. Охотников, 7а |
| 106.3 | Ул. Охотников, 9 |
| 107 | Ул. Автозаводская, 37 |
| 108 | Ул. Липатова, 8 |
| 109 | Ул. Маршала Рыбалко, 42 |
| 110 | Ул. Маршала Рыбалко, 84 |
| 111 | Ул. Маршала Рыбалко, 105 |
| 112 | Ул. Автозаводская, 53 |
| 113 | Ул. Автозаводская, 49 |
| 114 | Ул. Автозаводская, 51 |
| 115 | Ул. Магистральная, 32 |
| 116 | Ул. Шишкина, 10 |
| 117 | Ул. Закамская, 36 |
| 118 | Ул. Судозаводская, 18 |
| 119 | Ул. Кировоградская, 41 |
| 120 | Ул. Кировоградская, 46 |
| 121 | Ул. Кировоградская, 55 |
| 122 | Ул. Адмирала Ушакова, 12 |
| 123 | Ул. Камышинская, 18 |
| 124 | Ул. Богдана Хмельницкого, 7 |
| 125 | Ул. Сысольская, 3 |
| 126 | Ул. Сысольская, 5 |
| 127 | Ул. Маршала Рыбалко, 1а |
| 128 | Ул. Камышинская, 20 |
| 129 | Ул. Кировоградская, 61 |
| 130 | Ул. Калинина, 39 |
| 131 | Ул. Охотников, 27а |
| 132 | Ул. Новоржевская, 38 |
| 133 | Ул. Охотников, 10 |
| 134 | Ул. Охотников, 12 |
| 135 | Ул. Калинина, 23 |
| 136 | Ул. Камышинская, 7 |
| 137 | Ул. Химградская, 7 |
| 138 | Ул. Федосеева, 10 |
| 139 | Ул. Маршала Рыбалко, 111 |
| 140 | Ул. Охотников, 25 |
| 141 | Ул. Химградская, 47 |
| 142 | Ул. Автозаводская, 14 |
| 143 | Ул. Федосеева, 23 |
| 144 | Ул. Автозаводская, 24 |
| 145 | Ул. Ямпольская, 5 |
| 146 | Ул. Магистральная, 36 |
| 147 | Ул. Адмирала Ушакова, 30 |
| 148 | Ул. Шишкина, 7 |
| 149 | Ул. Магистральная, 98а |
| 150 | Ул. Адмирала Ушакова, 13 |
| 151 | Ул. Сысольская, 9 |
| 152 | Ул. Охотников, 3 |
| 153.1 | Ул. Богдана Хмельницкого, 27 |
| 153.2 | Ул. Богдана Хмельницкого, 31 |
| 154 | Ул. Чистопольская, 29 |
| 155 | Ул. Адмирала Нахимова, 19 |
| 156 | Ул. Маршала Рыбалко, 28 |
| 157 | Ул. Александра Невского, 27 |
| 158 | Ул. Автозаводская, 51 |
| 159 | Ул. Магистральная, 34 |
| 160 | Ул. Автозаводская, 45 |
| 161 | Ул. Ласьвинская, 8 |
| 162 | Ул. Маршала Рыбалко, 96 |
| 163 | Ул. Маршала Рыбалко, 74 |
| 164 | Ул. Маршала Рыбалко, 87 |
| 165.1 | Ул. Магистральная, 96/2 |
| 165.2 | Ул. Магистральная, 96/3 |
| 165.3 | Ул. Магистральная, 96/4 |
| 167 | Ул. Ямпольская, 8 |
| 168 | Ул. Ласьвинская, 14 |
| 169 | Ул. Ямпольская, 11 |
| Ленинский район |  |
| 1 | Ул. Пушкина, 1 |
| 2 | Ул. Пушкина, 3 |
| 3 | Ул. Пушкина, 23 |
| 4 | Ул. Борчанинова, 15 |
| 5 | Ул. Луначарского, 51 |
| 6.1 | Ул. Луначарского, 105 |
| 6.2 | Ул. Луначарского, 103 |
| 7.1 | Ул. Пушкина, 13 |
| 7.2 | Ул. 25-го Октября, 27 |
| 8 | Ул. 25-го Октября, 5 |
| 9.1 | Ул. Екатерининская, 190 |
| 9.2 | Ул. Крисанова, 24 |
| 10 | Ул. Академика Королёва, 4а |
| 11 | Ул. Екатерининская, 63 |
| 12 | Ул. Ленина, 15 |
| 13 | Ул. Петропавловская, 37 |
| 14 | Ул. Газеты «Звезда», 9 |
| Мотовилихинский район |  |
| 1 | Ул. Аркадия Гайдара, 6/1 |
| 2 | Ул. Аркадия Гайдара, 8 |
| 3.1 | Ул. Аркадия Гайдара, 7 |
| 3.2 | Ул. Аркадия Гайдара, 9 |
| 4 | Ул. Аркадия Гайдара, 13а |
| 5 | Ул. Аркадия Гайдара, 16 |
| 6 | Ул. Аркадия Гайдара, 16/2 |
| 7.1 | Бульвар Гагарина, 15 |
| 7.2 | Бульвар Гагарина, 17 |
| 8.1 | Бульвар Гагарина, 30а |
| 8.2 | Бульвар Гагарина, 30б |
| 9.1 | Бульвар Гагарина, 44 |
| 9.2 | Бульвар Гагарина, 44а |
| 10 | Бульвар Гагарина, 53 |
| 11.1 | Бульвар Гагарина, 62/2 |
| 11.2 | Бульвар Гагарина, 64 |
| 11.3 | Бульвар Гагарина, 66 |
| 12.1 | Бульвар Гагарина, 71 |
| 12.2 | Бульвар Гагарина, 73 |
| 13 | Бульвар Гагарина, 79 |
| 14.1 | Бульвар Гагарина, 85 |
| 14.2 | Бульвар Гагарина, 87 |
| 14.3 | Ул. Ушинского, 7 |
| 14.4 | Ул. Ушинского, 9 |
| 15 | Бульвар Гагарина, 93/3 |
| 16 | Бульвар Гагарина, 107/3 |
| 17 | Бульвар Гагарина, 107/4 |
| 18 | Бульвар Гагарина, 107/7 |
| 19 | Ул. Веры Фигнер, 1 |
| 20.1 | Ул. Веры Фигнер, 3 |
| 20.2 | Ул. Веры Фигнер, 5 |
| 21.1 | Ул. Восстания, 11 |
| 21.2 | Ул. Восстания, 11а |
| 21.3 | Ул. Восстания, 13 |
| 22 | Ул. Гашкова, 9 |
| 23 | Ул. Гашкова, 13 |
| 24 | Ул. Гашкова, 22 |
| 25.1 | Ул. Гашкова, 28 |
| 25.2 | Ул. Гашкова, 28/3 |
| 25.3 | Ул. Гашкова, 28а |
| 25.4 | Ул. Гашкова, 30 |
| 26 | Ул. Гашкова, 41а |
| 27 | Ул. Добролюбова, 2а |
| 28 | Ул. Добролюбова, 4 |
| 29 | Ул. Добролюбова, 24 |
| 30 | Ул. Евгения Пермяка, 3/2 |
| 31 | Ул. Звонарева, 6 |
| 32 | Ул. Зенкова, 8 |
| 33 | Ул. Ивановская, 13 |
| 34 | Ул. Ивановская, 16 |
| 35 | Ул. Ивановская, 17 |
| 36 | Ул. Инженерная, 6а |
| 37 | Ул. КИМ, 94 |
| 38 | Ул. КИМ, 115 |
| 39.1 | Ул. Колыбалова, 20 |
| 39.2 | Ул. Лядовская, 87 |
| 39.3 | Ул. Лядовская, 105 |
| 39.4 | Ул. Лядовская, 107 |
| 39.5 | Ул. Лядовская, 111 |
| 40 | Ул. Красногвардейская, 4 |
| 41 | Ул. Красногвардейская, 7 |
| 42 | Ул. Крупской, 18 |
| 43 | Ул. Крупской, 22 |
| 44 | Ул. Крупской, 25 |
| 45 | Ул. Крупской, 30 |
| 46 | Ул. Крупской, 47 |
| 47.1 | Ул. Крупской, 51 |
| 47.2 | Ул. Крупской, 51а |
| 48.1 | Ул. Крупской, 65/1 |
| 48.2 | Ул. Крупской, 65/2 |
| 49 | Ул. Крупской, 71 |
| 50 | Ул. Крупской, 76 |
| 51.1 | Ул. Крупской, 82 |
| 51.2 | Ул. Крупской, 82а |
| 52.1 | Ул. Крупской, 84 |
| 52.2 | Ул. Крупской, 84а |
| 53 | Ул. Крупской, 85 |
| 54.1 | Ул. Крупской, 87 |
| 54.2 | Ул. Крупской, 89 |
| 55 | Ул. Крупской, 93 |
| 56 | Ул. Лебедева, 32 |
| 57.1 | Ул. Розалии Землячки, 12/ул. Лебедева, 31 |
| 57.2 | Ул. Лебедева, 33 |
| 57.3 | Ул. Лебедева, 35 |
| 58 | Ул. Лебедева, 42 |
| 59 | Ул. Лебедева, 46 |
| 60 | Ул. Металлистов, 8 |
| 61 | Ул. Николая Быстрых, 6 |
| 62.1 | Ул. Николая Быстрых, 9 |
| 62.2 | Ул. Николая Быстрых, 11 |
| 63 | Ул. Николая Быстрых, 10 |
| 64 | Ул. Патриса Лумумбы, 5 |
| 65.1 | Ул. Патриса Лумумбы, 9 |
| 65.2 | Ул. Патриса Лумумбы, 9а |
| 66 | Ул. Патриса Лумумбы, 13 |
| 67 | Ул. Пономарева, 65 |
| 68 | Ул. Пушкарская, 73 |
| 69 | Ул. Пушкарская, 75 |
| 70 | Ул. Пушкарская, 90 |
| 71 | Ул. Работницы, 3а |
| 72 | Ул. Розалии Землячки, 6 |
| 73 | Ул. Свободы, 13 |
| 74 | Ул. Свободы, 15 |
| 75 | Ул. Старцева, 7 |
| 76.1 | Ул. Старцева, 9/1 |
| 76.2 | Ул. Старцева, 9/2 |
| 76.3 | Ул. Старцева, 9/3 |
| 76.4 | Ул. Старцева, 9/4 |
| 76.5 | Ул. Старцева, 11 |
| 76.6 | Ул. Старцева, 13 |
| 76.7 | Ул. Старцева, 15/2 |
| 76.8 | Ул. Старцева, 15/3 |
| 77.1 | Ул. Степана Разина, 34/2 |
| 77.2 | Ул. Степана Разина, 34/4 |
| 78 | Ул. Студенческая, 1 |
| 79 | Ул. Студенческая, 15 |
| 80 | Ул. Студенческая, 20 |
| 81 | Ул. Студенческая, 23б |
| 82.1 | Ул. Студенческая, 25 |
| 82.2 | Ул. Студенческая, 25а |
| 83.1 | Ул. Студенческая, 26 |
| 83.2 | Ул. Студенческая, 28 |
| 83.3 | Ул. Студенческая, 30 |
| 84 | Ул. Техническая, 1/ул. Дружбы, 15 |
| 85 | Ул. Техническая, 5/2 |
| 86.1 | Ул. Техническая, 6 |
| 86.2 | Ул. Техническая, 8 |
| 87 | Ул. Тургенева, 16 |
| 88 | Ул. Тургенева, 18/3 |
| 89 | Ул. Тургенева, 25 |
| 90 | Ул. Тургенева, 33 |
| 91 | Ул. Тургенева, 35 |
| 92.1 | Ул. Уинская, 3 |
| 92.2 | Ул. Уинская, 3а |
| 93 | Ул. Уинская, 5 |
| 94 | Ул. Уинская, 6 |
| 95 | Ул. Уинская, 13 |
| 96 | Ул. Уинская, 44 |
| 97 | Ул. Уральская, 45 |
| 98 | Ул. Уральская, 47 |
| 99 | Ул. Уральская, 84 |
| 100 | Ул. Уральская, 113 |
| 101 | Ул. Халтурина, 12 |
| 102 | Ул. Хрустальная, 5 |
| 103 | Ул. Хрустальная, 12 |
| 104 | Ул. Хрустальная, 17 |
| 105 | Ул. Хрустальная, 28 |
| 106 | Ул. Хрустальная, 34 |
| 107.1 | Ул. Чехова, 20 |
| 107.2 | Ул. Чехова, 22 |
| 107.3 | Ул. Чехова, 24 |
| 108 | Ул. Юрша, 1 |
| 109 | Ул. Юрша, 21 |
| 110 | Ул. Юрша, 56 |
| 111 | Ул. Юрша, 72 |
| 112 | Ул. Юрша, 100 |
| 113 | Ул. Крупской, 86а |
| Орджоникидзевский район |  |
| 1 | Ул. Лянгасова, 69а |
| 2.1 | Ул. Оршанская, 3 |
| 2.2 | Ул. Оршанская, 5 |
| 2.3 | Ул. Оршанская, 7 |
| 2.4 | Ул. Оршанская, 9 |
| 3 | Ул. Карбышева, 78/3 |
| 4 | Ул. Вильямса, 24 |
| 5 | Ул. Академика Веденеева, 80 |
| 6 | Ул. Молдавская, 14 |
| 7 | Ул. Генерала Черняховского, 86 |
| 8 | Ул. Кабельщиков, 17 |
| 9 | Ул. Вильямса, 12 |
| 10 | Ул. Гайвинская, 6 |
| 11 | Ул. Вильямса, 4А |
| 12 | Ул. Александра Пархоменко, 8 |
| 13.1 | Ул. Генерала Доватора, 30 |
| 13.2 | Ул. Генерала Доватора, 30а |
| 14 | Ул. Вильямса, 13 |
| 15 | Ул. Маршала Толбухина, 16 |
| 16 | Ул. Маршала Толбухина, 1 |
| 17 | Ул. Александра Щербакова, 46 |
| 18 | Ул. Генерала Черняховского, 55 |
| 19 | Ул. Еловский 1-й переулок, 24 |
| 20 | Ул. Янаульская, 12 |
| 21 | Ул. Академика Веденеева, 79 |
| 22 | Ул. Косякова, 5 |
| 23.1 | Ул. Ольховская, 26 |
| 23.2 | Ул. Ольховская, 30 |
| 23.3 | Ул. 2-я Пограничная, 11 |
| 24 | Ул. Генерала Черняховского, 60 |
| 25 | Ул. Александра Щербакова, 32 |
| 26 | Ул. Валежная, 5 |
| 27 | Ул. Академика Веденеева, 45 |
| 28 | Ул. Можайская, 20 |
| 29 | Ул. Бушмакина, 10 |
| 30 | Талицкий переулок, 6 |
| Свердловский район |  |
| 1.1 | Ул. Яблочкова, 35 |
| 1.2 | Ул. Яблочкова, 37 |
| 2.1 | Проезд Серебрянский, 5 |
| 2.2 | Проезд Серебрянский, 7 |
| 2.3 | Ул. Солдатова, 30а |
| 3.1 | Ул. Лодыгина, 30 |
| 3.2 | Ул. Лодыгина, 32 |
| 4.1 | Ул. Николая Островского, 64 |
| 4.2 | Ул. Рабоче-Крестьянская, 25 |
| 5.1 | Ул. Моторостроителей, 19 |
| 5.2 | Ул. Моторостроителей, 21 |
| 6 | Ул. Академика Курчатова, 7 |
| 7 | Ул. Елькина, 49 |
| 8 | Ул. Клары Цеткин, 21 |
| 9 | Ул. Клары Цеткин, 23а |
| 10 | Ул. Коломенская, 3 |
| 11 | Ул. Коминтерна, 20 |
| 12 | Проспект Комсомольский, 44 |
| 13 | Ул. Краснополянская, 4 |
| 14 | Ул. Лодыгина, 46/1 |
| 15 | Ул. Максима Горького, 65 |
| 16 | Ул. Моторостроителей, 10 |
| 17 | Ул. Моторостроителей, 11 |
| 18 | Ул. Николая Островского, 82 |
| 19 | Ул. Революции, 12 |
| 20 | Ул. Газеты «Звезда», 42 |
| 21 | Ул. Газеты «Звезда», 42а |
| 22 | Ул. Революции, 30 |
| 23 | Ул. Революции, 28 |
| 24 | Ул. Солдатова, 30 |
| 25 | Ул. Уфимская, 22 |
| 26 | Ул. Фонтанная, 1а/2 |
| 27 | Ул. Холмогорская, 2в |
| 28 | Ул. Яблочкова, 23б |
| 29 | Ул. Лодыгина, 44 |
| 30 | Ул. Коломенская, 9 |
| 31 | Ул. Солдатова, 12 |
| 32 | Ул. Елькина, 6 |
| 33.1 | Ул. Камчатовская, 18 |
| 33.2 | Ул. Камчатовская, 20 |
| 34 | Ул. Фонтанная, 2а |
| 35 | Ул. 25-го Октября, 68 |
| 36 | Ул. Краснофлотская, 38 |
| 37 | Ул. Краснофлотская, 32 |
| 38 | Ул. Солдатова, 41 |
| 39 | Проезд Серебрянский, 14 |
| 40 | Ул. Моторостроителей, 9 |
| 41 | Ул. Солдатова, 28 |
| 42 | Ул. Солдатова, 26 |
| 43 | Ул. Гусарова, 9 |
| 44 | Ул. Клары Цеткин, 27 |
| 45 | Ул. Моторостроителей, 15 |
| 46 | Ул. Елькина, 8 |
| 47 | Ул. Куйбышева, 68 |
| 48 | Ул. Куйбышева, 68/1 |
| 49 | Ул. Куйбышева, 68/2 |
| 50 | Ул. Куйбышева, 74 |
| 51 | Ул. Седова, 11 |
| 52 | Ул. Революции, 26 |
| 53 | Ул. Николая Островского, 64а |
| 54 | Ул. Коминтерна, 13 |
| 55 | Ул. Куйбышева, 98 |
| 56 | Ул. Белинского, 40 |
| 57 | Ул. Белинского, 42 |
| 58 | Ул. Героев Хасана, 3а |
| 59 | Ул. Краснофлотская, 14а |
| 60 | Ул. Сибирская, 57 |
| 61 | Ул. Швецова, 32 |
| 62 | Ул. Весенняя, 19 |
| 63 | Ул. Весенняя, 30 |
| 64 | Ул. Вижайская, 8 |
| 65 | Ул. Газеты «Звезда», 79 |
| 66 | Ул. Глеба Успенского, 28 |
| 67 | Ул. Героев Хасана, 149б |
| 68 | Ул. Гусарова, 10 |
| 69 | Ул. Емельяна Ярославского, 30 |
| 70 | Ул. Емельяна Ярославского, 42 |
| 71 | Ул. Елькина, 12 |
| 72 | Ул. Елькина, 8а |
| 73 | Ул. Клары Цеткин, 17 |
| 74 | Ул. Клары Цеткин, 2 |
| 75 | Ул. Клары Цеткин, 9 |
| 76 | Ул. Коломенская, 34 |
| 77 | Ул. Краснофлотская, 15 |
| 78 | Ул. Краснофлотская, 30а |
| 79 | Ул. Куйбышева, 149 |
| 80 | Ул. Куйбышева, 80 |
| 81 | Ул. Лодыгина, 18 |
| 82 | Ул. Лодыгина, 22 |
| 83 | Ул. Николая Островского,76а |
| 84 | Ул. Николая Островского, 53 |
| 85 | Ул. Нейвинская, 10а |
| 86 | Ул. Пионерская, 9 |
| 87 | Ул. Пихтовая, 14 |
| 88 | Ул. Самаркандская,141 |
| 89 | Ул. Солдатова, 10 |
| 90 | Ул. Соловьева, 15 |
| 91 | Ул. Соловьева, 12 |
| 92 | Ул. Тбилисская, 23 |
| 93 | Ул. Тбилисская, 9 |
| 94 | Ул. Тимирязева, 59 |
| 95 | Ул. Чернышевского, 25 |
| 96 | Ул. Чкалова, 46 |
| 97 | Ул. Революции, 5/1 |
| 98 | Ул. Куйбышева, 57 |
| 99 | Ул. Белинского, 59 |
| 100 | Ул. Краснова, 24 |
| 101 | Ул. Льва Шатрова, 15 |
| 102 | Ул. Полины Осипенко, 56 |
| 103 | Ул. Братская, 175 |
| 104 | Ул. Механошина, 10 |
| 105 | Ул. Максима Горького, 65а |
| 106 | Ул. Куйбышева, 167 |
| 107 | Ул. Елькина, 45 |
| 108 | Ул. Куйбышева, 169/2 |
| 109 | Ул. Лодыгина, 50/1 |
| 110 | Ул. Рабоче-Крестьянская, 12 |
| 111 | Ул. Льва Шатрова, 4 |
| 112 | Ул. Куйбышева, 54 |
| 113 | Ул. Сибирская, 61 |
| 114 | Ул. Пихтовая, 10 |
| 115 | Переулок Ашапский, 4 |
| 116 | Ул. Бригадирская, 1 |
| 117 | Ул. Краснополянская, 26 |
| 118 | Ул. Косьвинская, 9 |
| 119 | Ул. Бригадирская, 8 |
| 120 | Ул. Кояновская, 10 |
| 121 | Ул. Косьвинская, 13 |
| 122 | Ул. Запорожская, 13 |
| 123 | Ул. Малая Ямская, 2а |
| 124 | Ул. Фонтанная, 8 |
| 125 | Ул. Куйбышева, 68/3 |
| 126 | Ул. Пихтовая, 8 |
| 127 | Ул. Героев Хасана, 5 |
| 128 | Ул. Лодыгина, 37 |
| 129 | Ул. Лукоянова, 8/1 |
| 130 | Ул. Солдатова, 9 |
| 131 | Ул. Холмогорская, 2 |
| 132 | Ул. Фонтанная, 2 |
| 133 | Ул. Сибирская, 63 |
| 134 | Ул. Тбилисская, 7 |
| 135 | Ул. Кояновская, 6 |
| 136 | Ул. Лодыгина, 29 |
| 137 | Ул. Героев Хасана, 3 |
| 138 | Ул. Бородинская, 28 |
| 139 | Ул. Седова, 8 |
| 140 | Ул. Куйбышева, 76 |
| 141 | Ул. Куйбышева, 55 |
| 142 | Ул. Академика Курчатова, 2 |
| 143 | Ул. Куйбышева, 70 |
| 144 | Ул. Куйбышева, 72 |
| 145 | Ул. Краснова, 26 |
| 146 | Ул. Клары Цеткин, 11 |
| 147 | Ул. Героев Хасана, 1 |
| 148 | Ул. Яблочкова, 17 |
| 149 | Ул. Газеты «Звезда», 44 |
| 150 | Ул. Максима Горького, 72 |
| 151 | Ул. Белинского, 51 |
| 152 | Ул. Фонтанная, 9 |
| 153 | Ул. Льва Шатрова, 34 |
| 154 | Ул. Льва Шатрова, 35 |
| 155 | Ул. Краснова, 34 |
| 156 | Ул. Краснова, 32 |
| 157 | Ул. Сибирская, 73 |
| 158 | Ул. Сибирская, 71 |
| 159 | Проспект Комсомольский, 51а |
| 160 | Ул. Лодыгина, 26 |
| 161 | Ул. Солдатова, 11 |
| 162 | Ул. Гусарова, 18 |
| 163 | Ул. Газеты «Звезда», 44а |
| 164 | Ул. Чкалова, 38а |
| 165 | Ул. Полины Осипенко, 48 |
| 166 | Ул. Николая Островского, 49 |
| 167 | Ул. Лодыгина, 42 |
| 168 | Ул. Братская, 14 |
| 169 | Ул. Чкалова, 10а |
| 170 | Ул. Механошина, 14 |
| 171 | Ул. 1-я Красноармейская, 37 |
| 172 | Ул. Пушкина, 66 |
| 173 | Ул. Швецова, 32 |
| 174 | Ул. Сибирская, 75 |
| 175 | Ул. 25-го Октября, 38 |
| 176 | Ул. Куйбышева, 99 |
| 177 | Ул. Куйбышева, 65/1 |
| 178 | Ул. Куйбышева, 67/1 |
| 179 | Ул. Академика Курчатова, 6 |
| 180 | Поселок Новые Ляды, Ул. Мира, 28 |
| 181 | Поселок Новые Ляды, Ул. Веселая, 2 |
| 182 | Поселок Новые Ляды, Ул. Мира, 18 |
| 183 | Поселок Новые Ляды, Ул. Мира, 17а |
| 184 | Поселок Новые Ляды, Ул. Мира, 2 |
| 185 | Поселок Новые Ляды, Ул. Островского, 79 |
| 186 | Поселок Новые Ляды, Ул. Островского, 81а |
| 187 | Поселок Новые Ляды, Ул. Мира, 24 |
| 188 | Поселок Новые Ляды, Ул. Мира, 8 |
| 189 | Поселок Новые Ляды, Ул. Мира, 10 |
| 190 | Поселок Новые Ляды, Ул. Островского, 83а |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:

4.1. строки 1.2.1.1.1.2, 1.2.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.2 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общественных территорий города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 37470, 15178 | 51841, 12331 | 182879,21883 | 22811,076 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180, 87656 | 32529, 75723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80387, 16115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 18959, 80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту общественных территорий города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 8400, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 137997, 99919 | 92770, 88054 | 182879,21883 | 22811,076 | 105798,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37470, 15178 | 60241, 12331 | 182879,21883 | 22811,076 | 105798,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180, 87656 | 32529, 75723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80387, 16115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 18959, 80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 137997, 99919 | 92770, 88054 | 182879,21883 | 22811,076 | 105798,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37470, 15178 | 60241, 12331 | 182879,21883 | 22811,076 | 105798,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180, 87656 | 32529, 75723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80387, 16115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 18959, 80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строки 1.2.1.2.1.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.3 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по благоустройству общественных территорий города Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 49795, 42396 | 84867, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 252, 64904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 135000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 130000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 179795, 42396 | 220119, 64904 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49795, 42396 | 84867, 000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 252, 64904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 135000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 130000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.2.2, 1.2.1.2.2.1, 1.2.1.2.2.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.1.2.2 | Реконструкция сквера на нижней части набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.2.1 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.2 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по благоустройству территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» с учетов осуществления авторского надзора и технологического присоединения к электрическим сетям | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 49758, 87669 | 33436, 75917 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 91570, 97715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 141329, 85384 | 33436, 75917 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 49758, 87669 | 33436, 75917 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 91570, 97715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 179795, 42396 | 361449, 50288 | 133436, 75917 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 49795, 42396 | 134625, 87669 | 133436, 75917 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 252, 64904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 226570, 97715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 130000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 317793, 42315 | 454220, 38342 | 316315, 978 | 22811, 076 | 105798,300 |
|  | бюджет города Перми | 87265, 57574 | 194867, 000 | 316315, 978 | 22811, 076 | 105798,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180, 87656 | 32782, 40627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 80387, 16115 | 226570, 97715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 18959, 80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 130000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 317793, 42315 | 454220, 38342 | 316315, 978 | 22811, 076 | 105798,300 |
|  | бюджет города Перми | 87265, 57574 | 194867, 000 | 316315, 978 | 22811, 076 | 105798,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180, 87656 | 32782, 40627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 80387, 16115 | 226570, 97715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 18959, 80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 130000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. в приложении 2:

4.5.1. в таблице 1 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 499915,073 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 234 915,073 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 49795,42396 тыс. руб.; 2019 год – 84867,000 тыс. руб.; 2019 год (неиспользованные ассигнования 2018 года) – 252,64904 тыс. руб.; 2020 год – 100000,000 тыс. руб.; бюджет Пермского края – 135000,000 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 135000,000 тыс. руб.; внебюджетные источники – 130000,000 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 130000,000 тыс. руб. |

- 4.5.2. дополнить таблицей 2 следующего содержания:

«Таблица 2

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | «Сквер на нижней части набережной города Перми», Пермский край, город Пермь, Ленинский район, набережная реки Камы (левый берег) от Речного вокзала до грузового порта (включая откосы до отвода железной дороги) |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.2.2. Реконструкция сквера на нижней части набережной реки Камы |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | реконструкция зоны отдыха жителей и гостей города |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 7 конструкций, имеющих признаки недвижимого имущества: лекционный павильон в лаунж-зоне; амфитеатр со встроенными помещениями, сценой, смотровой площадкой в зоне проведения культурно-массовых мероприятий; кафе в прогулочной зоне; административно-складское помещение; подпорные стенки; спорт-кафе; складское помещение |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 174766,61301 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 83195,63586 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 49758,87669 тыс. руб.; 2020 год – 33436,75917 тыс. руб. бюджет Пермского края – 91570,97715 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 91570,97715 тыс. руб. |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | ввод в эксплуатацию 7 конструкций, имеющих признаки недвижимого имущества | ед. | 7 |  | 2020 год |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | проектная документация находится в стадии разработки, шифр – 19/18/ОКС |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 25.01.2019 № 1 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2019 год |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) |  | 2020 год |  |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:

5.1. строку «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий» изложить в следующей редакции:

|  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий | % | 24,7 | 28,8 | 35,71 | 42,71 | -1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. строки «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми», «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах» изложить в следующей редакции:

|  | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми | млн. кв. м | 1,0 | 0,9 | 1,71 | 1,71 | -1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | % | 33,4 | 38,4 | 46,81 | 55,21 | -1 |

5.3. после строки «Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий города Перми» дополнить строкой следующего содержания:

|  | Доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории города Перми в рамках дополнительного перечня работ3 | % | - | 20 | -1 | -1 | -1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.4. дополнить сноской 3 следующего содержания:

«3 Под финансовым участием собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ понимается доля софинансирования собственниками помещений в многоквартирном доме стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ, в размере не менее 20 процентов от стоимости выполнения работ, за исключением работ по установке пандусов и поручней для входных групп в домах, где проживают люди, имеющие ограниченные возможности в связи с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также монтажу тактильной плитки в случае проживания на дворовой территории людей с ограниченными возможностями в связи с заболеванием систем восприятия, потребность в которых подтверждена протоколом общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы в части благоустройства дворовых территорий в районах города Перми (распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»).»;

5.5. приложение после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:

| 71 | Доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территорий города Перми в рамках дополнительного перечня работ | % | - | Дфин.уч.доп.пер. = ОРфин.уч.соб.МКД / ОСт.мер. доп.пер. x 100 % | ОРфин.уч.соб.МКД – общий размер софинансирования собственниками помещений в многоквартирном доме стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ, требующих финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме; ОСт.мер.доп.пер. – общая стоимость мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Перми, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ, требующих финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме | ОРфин.уч.соб.МКД – ведомственная статистика; ОСт.мер.доп. пер. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. В разделе «План-график подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства 
на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2019 год»:

6.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Прием и отбор предложений от заинтересованных лиц на включение дворовой территории Дзержинского района в муниципальную программу | администрация Дзержинского района города Перми | 25.02.2019 | 26.03.2019 | число поступивших в администрацию Дзержинского района города Перми предложений на включение дворовой территории в муниципальную программу | ед. | 28 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2 | Прием и отбор предложений от заинтересованных лиц на включение дворовой территории Индустриального района в муниципальную программу | администрация Индустриального района города Перми | 25.02.2019 | 26.03.2019 | число поступивших в администрацию Индустриального района города Перми предложений на включение дворовой территории в муниципальную программу | ед. | 33 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Прием и отбор предложений от заинтересованных лиц на включение дворовой территории Кировского района в муниципальную программу | администрация Кировского района города Перми | 25.02.2019 | 26.03.2019 | число поступивших в администрацию Кировского района города Перми предложений на включение дворовой территории в муниципальную программу | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Прием и отбор предложений от заинтересованных лиц на включение дворовой территории Ленинского района в муниципальную программу | администрация Ленинского района города Перми | 25.02.2019 | 26.03.2019 | число поступивших в администрацию Ленинского района города Перми предложений на включение дворовой территории в муниципальную программу | ед. | 32 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | Прием и отбор предложений от заинтересованных лиц на включение дворовой территории Мотовилихинского района в муниципальную программу | администрация Мотовилихинского района города Перми | 25.02.2019 | 26.03.2019 | число поступивших в администрацию Мотовилихинского района города Перми предложений на включение дворовой территории в муниципальную программу | ед. | 22 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.6 | Прием и отбор предложений от заинтересованных лиц на включение дворовой территории Орджоникидзевского района в муниципальную программу | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 25.02.2019 | 26.03.2019 | число поступивших в администрацию Орджоникидзевского района города Перми предложений на включение дворовой территории в муниципальную программу | ед. | 11 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | Прием и отбор предложений от заинтересованных лиц на включение дворовой территории Свердловского района в муниципальную программу | администрация Свердловского района города Перми | 25.02.2019 | 26.03.2019 | число поступивших в администрацию Свердловского района города Перми предложений на включение дворовой территории в муниципальную программу | ед. | 56 | бюджет города Перми | 0,000 |

6.2. дополнить строками 1.1.1.1.1.8-1.1.1.1.1.15 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.8 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района | администрация Дзержинского района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 26 | бюджет города Перми (софинансирование) | 9706, 72881 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1941, 34576 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района | ед. | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 36885, 56945 |
| 1.1.1.1.1.9 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района | администрация Индустриального района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 28 | бюджет города Перми (софинансирование) | 7757, 42104 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1551, 48421 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района | ед. | 28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 29478, 19993 |
| 1.1.1.1.1.10 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района | администрация Кировского района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 22 | бюджет города Перми (софинансирование) | 6013, 66177 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1202, 73235 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района | ед. | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 22851, 91471 |
| 1.1.1.1.1.11 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района | администрация Ленинского района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 27 | бюджет города Перми (софинансирование) | 8484, 77709 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1696, 95542 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района | ед. | 27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 32242, 15292 |
| 1.1.1.1.1.12 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района | администрация Мотовилихинского района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 21 | бюджет города Перми (софинансирование) | 8837, 40730 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1767, 48146 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района | ед. | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 33582, 14774 |
| 1.1.1.1.1.13 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 20 | бюджет города Перми (софинансирование) | 5291, 70399 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1058, 34080 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района | ед. | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20108, 47513 |
| 1.1.1.1.1.14 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района | администрация Свердловского района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 63 | бюджет города Перми | 672, 924 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 17215, 301 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3443, 06002 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района | ед. | 63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 65418, 14055 |
| 1.1.1.1.1.15 | Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации | территориальные органы администрации города Перми | -1 | -1 | количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации | ед. | -1 | бюджет города Перми | 01 |

6.3. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам 
финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 317207, 92545 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 672,924 |
|  | бюджет города Перми (софинансирование) | 63307, 001 |
|  | бюджет Пермского края | 12661, 40002 |
|  | бюджет Российской Федерации | 240566, 60043 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 317207, 92545 |
|  | бюджет города Перми | 672,924 |
|  | бюджет города Перми (софинансирование) | 63307, 001 |
|  | бюджет Пермского края | 12661, 40002 |
|  | бюджет Российской Федерации | 240566, 60043 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 317207, 92545 |
|  | бюджет города Перми | 672,924 |
|  | бюджет города Перми (софинансирование) | 63307, 001 |
|  | бюджет Пермского края | 12661, 40002 |
|  | бюджет Российской Федерации | 240566, 60043 |

6.4. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 317207,92545 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 672,924 |
|  | бюджет города Перми (софинансирование) | 63307,001 |
|  | бюджет Пермского края | 12661,40002 |
|  | бюджет Российской Федерации | 240566,60043 |

6.5. сноску 1 изложить в следующей редакции:

«1 Форма расходования средств на работы по благоустройству дворовых территорий на территории города Перми – предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий, не предполагает участия территорий при отсутствии образованного земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.».

7. В разделе «План-график подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2019 год»:

7.1. строку 1.2.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.7 | Приемка выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.12.2019 | 30.12.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ капитальному ремонту территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 51737, 58500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32490, 60996 |

7.2. после строки 1.2.1.1.1.7 дополнить строкой 1.2.1.1.1.71 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.71 | Осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по капитальному ремонту на территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.01.2019 | 30.12.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по капитальному ремонту на территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 103,53831 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39,14727 |

7.3. строки 1.2.1.1.1.11, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.11 | Приемка выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.12.2019 | 27.12.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8400,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 92770, 88054 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60241, 12331 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32529, 75723 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 92770, 88054 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60241, 12331 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32529, 75723 |

7.4. строку 1.2.1.2.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.8 | Приемка выполненных строительно-монтажных работ по реконструкции территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада» | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.12.2019 | 30.12.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по реконструкции территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 82815, 15991 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 237, 28220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 135000, 000 |

7.5. дополнить строками 1.2.1.2.1.9, 1.2.1.2.1.10 следующего содержания:

| 1.2.1.2.1.9 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по реконструкции территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада» | МКУ «Пермблагоустройство» | 02.09.2019 | 21.12.2019 | подписанный акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по реконструкции территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,43409 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15,36684 |
| 1.2.1.2.1.10 | Осуществление технологического присоединения к централизованной системе водоотведения по реконструкции территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада» | МКУ «Пермблагоустройство» | 02.09.2019 | 21.12.2019 | подписанный акт об осуществлении технологического присоединения к централизованной системе водоотведения по реконструкции территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2051, 40600 |

7.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 220119,64904 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 84867,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 252,64904 |
|  | бюджет Пермского края | 135000,000 |

7.7. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.2.2, 1.2.1.2.2.1-1.2.1.2.2.8, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.1.2.2 | Реконструкция сквера на нижней части набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.2.1 | Направление пакета документов для прохождения экспертизы достоверности сметной стоимости | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.02.2019 | 30.02.2019 | количество направленных пакетов документов для прохождения экспертизы достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.2 | Осуществление закупки работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | МКУ «Пермблагоустройство» | 30.02.2019 | 30.04.2019 | количество подготовленных и размещенных аукционных документаций на выполнение строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2019 | 01.06.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.4 | Заключение договора на осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2019 | 30.06.2019 | количество заключенных договоров на осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 207,343 |
| 1.2.1.2.2.5 | Выполнение работ по возведению подпорной стенки | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2019 | 30.09.2019 | количество возведенных подпорных стенок и лестниц | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.6 | Устройство фундамента панорамного кафе | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2019 | 30.09.2019 | объем фундаментной части панорамного кафе | куб. м. | 74,5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.7 | Заключение договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по благоустройству территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.09.2019 | 30.11.2019 | количество заключенных договоров на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по благоустройству территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7633,080 |
| 1.2.1.2.2.8 | Приемка выполненных строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2019 | 25.12.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 41918, 45369 |
|  |  |  |  |  | количество возведенных лекционных павильонов | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 91570, 97715 |
|  |  |  |  |  | количество возведенных панорамных кафе | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 141329, 85384 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49758, 87669 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 91570, 97715 |

7.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2., в том числе по источникам финансирования | итого | 361449, 50288 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 134625, 87669 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 252, 64904 |
|  | бюджет Пермского края | 226570, 97715 |
| Итого по задаче 1.2.1., в том числе по источникам финансирования | итого | 454220, 38342 |
|  | бюджет города Перми | 194867, 000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32782, 40627 |
|  | бюджет Пермского края | 226570, 97715 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 454220, 38342 |
|  | бюджет города Перми | 194867, 000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32782, 40627 |
|  | бюджет Пермского края | 226570, 97715 |