АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.05.2019

№ 221

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Охрана природы и лесное

хозяйство города Перми»,

утвержденную постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 № 781

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 781 (в ред. от 26.12.2018 
№ 1065).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми 								  Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 28.05.2019 № 221

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 781

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 90944,760 | 87262,276 | 80085,676 | 80570,976 | 80570,976 |
|  | бюджет города Перми | 70822,084 | 67988,300 | 60811,700 | 61297,000 | 61297,000 |
|  | бюджет Пермского края | 499,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 19623,326 | 19273,976 | 19273,976 | 19273,976 | 19273,976 |
|  | подпрограмма 1.1 (тыс. руб.), в том числе | 38952,195 | 40116,400 | 39856,400 | 39786,400 | 39786,400 |
|  | бюджет города Перми | 19686,195 | 20850,400 | 20590,400 | 20520,400 | 20520,400 |
|  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
|  | подпрограмма 1.2 (тыс. руб.), в том числе | 51992,565 | 47145,876 | 40229,276 | 40784,576 | 40784,576 |
|  | бюджет города Перми | 51135,889 | 47137,900 | 40221,300 | 40776,600 | 40776,600 |
|  | бюджет Пермского края | 499,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 357,326 | 7,976 | 7,976 | 7,976 | 7,976 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» изложить в следующей редакции:

- «ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство

города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Реализация природоохранных мероприятий | бюджет города Перми | 19686,195 | 20850,400 | 20590,400 | 20520,400 | 20520,400 |
|  |  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
| 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  | 9840,500 | 9607,700 | 9607,700 | 9607,700 | 9607,700 |
| 1.1.2 | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города |  | 29111,695 | 30508,700 | 30248,700 | 30178,700 | 30178,700 |
| 1.2 | Подпрограмма. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов | бюджет города Перми | 51135,889 | 47137,900 | 40221,300 | 40776,600 | 40776,600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 499,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 357,326 | 7,976 | 7,976 | 7,976 | 7,976 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны городских лесов |  | 40350,376 | 36479,876 | 29563,276 | 30118,576 | 30118,576 |
| 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  | 11642,189 | 10666,000 | 10666,000 | 10666,000 | 10666,000 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | 90944,760 | 87262,276 | 80085,676 | 80570,976 | 80570,976 |
| бюджет города Перми |  |  | 70822,084 | 67988,300 | 60811,700 | 61297,000 | 61297,000 |
| бюджет Пермского края |  |  | 499,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники |  |  | 19623,326 | 19273,976 | 19273,976 | 19273,976 | 19273,976 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 90944,760 | 87262,276 | 80085,676 | 80570,976 | 80570,976 |
| бюджет города Перми |  |  | 70822,084 | 67988,300 | 60811,700 | 61297,000 | 61297,000 |
| бюджет Пермского края |  |  | 499,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники |  |  | 19623,326 | 19273,976 | 19273,976 | 19273,976 | 19273,976 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.2.5 изложить в следующей редакции;

| 1.1.1.1.2.5 | количество родников, в отношении которых реализуется программа наблюдения за качеством воды | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | УЭП | бюджет города Перми | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.4.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.4.4, 1.1.1.4.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.4.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.4.4 | Проведение мероприятий по дератизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.4.4.1 | площадь территории Ленинского района города Перми, обработанная от грызунов | га | 14,8 | - | - | - | - | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | бюджет города Перми | 232, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 232, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 232,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 9840,500 | 9607,700 | 9607,700 | 9607,700 | 9607,700 |
|  | бюджет города Перми | 9627,700 | 9394,900 | 9394,900 | 9394,900 | 9394,900 |
|  | внебюджетные источники | 212,800 | 212,800 | 212,800 | 212,800 | 212,800 |

3.4. строку 1.1.2.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.7 | площадь земельных участков, на которых произведена ликвидация борщевика | га | 3,25 | 2,50 | 0,875 | 0 | 0 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 65, 000 | 50,000 | 17,500 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3,75 | 2,50 | 0,875 | 0 | 0 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | 75, 000 | 50,000 | 17,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 1 | 2,50 | 0,875 | 0 | 0 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | 20, 000 | 50,000 | 17,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 3,75 | 2,50 | 0,875 | 0 | 0 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | 75, 000 | 50,000 | 17,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 3,325 | 2,50 | 0,875 | 0 | 0 | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | 66, 500 | 50,000 | 17,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 4,975 | 2,50 | 0,875 | 0 | 0 | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | 99, 500 | 50,000 | 17,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 4,975 | 2,50 | 0,875 | 0 | 0 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | 99, 500 | 50,000 | 17,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 4,975 | 2,50 | 0,875 | 0 | 0 | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | 99, 500 | 50,000 | 17,500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по ПНР |  | га | 30 | 20 | 7 | 0 | 0 |  | бюджет города Перми | 600,000 | 400, 000 | 140, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строку 1.1.2.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2.1.1 | количество посаженных зеленых насаждений ценных видов (деревьев/ кустарников) | ед. | 200/ 194 | 311 | 311 | 311 | 311 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 580, 351 | 1088, 500 | 1088, 500 | 1088, 500 | 1088, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 113/ 648 | 342 | 342 | 342 | 342 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | 664, 337 | 1197, 000 | 1197, 000 | 1197, 000 | 1197, 000 |
|  |  |  | 69/ 399 | 276 | 276 | 276 | 276 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | 409, 807 | 966, 000 | 966, 000 | 966, 000 | 966, 000 |
|  |  |  | 62/ 558 | 248 | 248 | 248 | 248 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | 868, 000 | 868, 000 | 868, 000 | 868, 000 | 868, 000 |
|  |  |  | 192/ 590 | 305 | 305 | 305 | 305 | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | 1067, 500 | 1067, 500 | 1067, 500 | 1067, 500 | 1067, 500 |
|  |  |  | 206/ 1100 | 406 | 406 | 406 | 406 | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | 1421, 000 | 1421, 000 | 1421, 000 | 1421, 000 | 1421, 000 |
|  |  |  | 80/ 537 | 387 | 387 | 387 | 387 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | 1356, 500 | 1356, 500 | 1356, 500 | 1356, 500 | 1356, 500 |
|  |  |  | 342/0 | 342 | 342 | 342 | 342 | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | 1197, 000 | 1197, 000 | 1197, 000 | 1197, 000 | 1197, 000 |
|  |  |  | 9898 | 9898 | 9898 | 9898 | 9898 | УЭП | внебюджетные источники | 19053, 200 | 19053, 200 | 19053, 200 | 19053,200 | 19053,200 |
| Итого по ПНР |  | ед. | 15188 | 12515 | 12515 | 12515 | 12515 |  | итого | 26617, 695 | 28214, 700 | 28214, 700 | 28214,700 | 28214,700 |
|  |  |  | 1264/4026 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 |  | бюджет города | 7564, 495 | 9161, 500 | 9161, 500 | 9161, 500 | 9161, 500 |
|  |  |  | 9898 | 9898 | 9898 | 9898 | 9898 |  | внебюджетные источники | 19053, 200 | 19053, 200 | 19053, 200 | 19053,200 | 19053,200 |

3.6. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 26617,695 | 28214,700 | 28214,700 | 28214,700 | 28214,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 7564,495 | 9161,500 | 9161,500 | 9161,500 | 9161,500 |
|  | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 26617,695 | 28214,700 | 28214,700 | 28214,700 | 28214,700 |
|  | бюджет города Перми | 7564,495 | 9161,500 | 9161,500 | 161,500 | 9161,500 |
|  | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 29111,695 | 30508,700 | 30248,700 | 30178,700 | 30178,700 |
|  | бюджет города Перми | 10058,495 | 11455,500 | 11195,500 | 11125,500 | 11125,500 |
|  | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 38952,195 | 40116,400 | 39856,400 | 39786,400 | 39786,400 |
|  | бюджет города Перми | 19686,195 | 20850,400 | 20590,400 | 20520,400 | 20520,400 |
|  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 11691,3 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | МКУ «ПермГорЛес» | бюджет города Перми | 2343, 000 | 164, 000 | 164, 000 | 164, 000 | 164, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.2 | площадь городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство | га | 37972,0 | 37972,0 | - | - | - | УЭП | бюджет города Перми | 5710, 000 | 6916, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строку 1.2.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности (далее – учреждение) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПермГорЛес» | бюджет города Перми | 29519,100 | 27830,400 | 27831,000 | 28385,700 | 28386,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. строку 1.2.1.2.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.5 | количество приобретенного пожарного оборудования, систем связи и оповещения | ед. | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «ПермГорЛес» | бюджет города Перми | 306, 000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 29841,976 | 27943,876 | 27943,876 | 28499,176 | 28499,176 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 29834,000 | 27935,900 | 27935,900 | 28491,200 | 28491,200 |
|  | внебюджетные источники | 7,976 | 7,976 | 7,976 | 7,976 | 7,976 |

4.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 32297,376 | 29399,276 | 29399,276 | 29954,576 | 29954,576 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 32289,400 | 29391,300 | 29391,300 | 29946,600 | 29946,600 |
|  | внебюджетные источники | 7,976 | 7,976 | 7,976 | 7,976 | 7,976 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 40350,376 | 36479,876 | 29563,276 | 30118,576 | 30118,576 |
|  | бюджет города Перми | 40342,400 | 36471,900 | 29555,300 | 30110,600 | 30110,600 |
|  | внебюджетные источники | 7,976 | 7,976 | 7,976 | 7,976 | 7,976 |

4.6. строки 1.2.2.1.1.1, 1.2.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | площадь городских лесов, обработанная от клещей по рекомендации Роспотребнадзора, с учетом вторичной обработки | га | 1385,8 | 1385,8 | 1385,8 | 1385,8 | 1385,8 | МКУ «ПермГорЛес» | бюджет города Перми | 1273, 774 | 1280, 174 | 1280, 174 | 1280, 174 | 1280, 174 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.2 | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | га | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 |  |  | 3206, 092 | 3222, 203 | 3222, 203 | 3222, 203 | 3222, 203 |

4.7. после строки 1.2.2.1.1.5 дополнить строкой 1.2.2.1.1.6 следующего содержания

| 1.2.2.1.1.6 | реализация проекта инициативного бюджетирования | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «ПермГорЛес» | бюджет города Перми | 150, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 499, 350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 349, 350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.8. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 11642, 189 | 10666, 000 | 10666, 000 | 10666, 000 | 10666, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 10793, 489 | 10666, 000 | 10666, 000 | 10666, 000 | 10666, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 499,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 349,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 11642, 189 | 10666, 000 | 10666, 000 | 10666, 000 | 10666, 000 |
|  | бюджет города Перми | 10793, 489 | 10666, 000 | 10666, 000 | 10666, 000 | 10666, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 499,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 349,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 11642, 189 | 10666, 000 | 10666, 000 | 10666, 000 | 10666, 000 |
|  | бюджет города Перми | 10793, 489 | 10666, 000 | 10666, 000 | 10666, 000 | 10666, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 499,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 349,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 51992, 565 | 47145, 876 | 40229, 276 | 40784, 576 | 40784, 576 |
|  | бюджет города Перми | 51135, 889 | 47137, 900 | 40221, 300 | 40776, 600 | 40776, 600 |
|  | бюджет Пермского края | 499,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 357,326 | 7,976 | 7,976 | 7,976 | 7,976 |

5. В приложении 1:

5.1. строку 1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции;

| 1.1.1.1.2.3 | Очистка береговых полос малых рек и наблюдения за качеством воды в родниках | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.04.2019 | 01.11.2019 | протяженность очищенных береговых полос малых рек | км | 3 | бюджет города Перми | 1327,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.04.2019 | 01.11.2019 |  |  | 4,4 |  | 1947,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.04.2019 | 01.11.2019 |  |  | 0,6 |  | 265,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.04.2019 | 20.11.2019 |  |  | 1 |  | 442,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01.04.2019 | 01.11.2019 |  |  | 4 |  | 1770,000 |
|  |  | УЭП | 01.03.2019 | 20.12.2019 | количество родников, в отношении которых реализуется программа наблюдения за качеством воды | ед. | 10 | бюджет города Перми | 300,000 |

5.2. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.4.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.4.4, 1.1.1.4.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.4.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.4.4 | Проведение мероприятий по дератизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.4.4.1 | Выполнение работ по обработке территории от грызунов | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.05.2019 | 01.11.2019 | площадь обработанных территорий | га | 14,8 | бюджет города Перми | 232,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 232,800 |

5.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 232,800 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 9840,500 |
|  | бюджет города Перми | 9627,700 |
|  | внебюджетные источники | 212,800 |

5.4. строку 1.1.2.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.7 | Ликвидация борщевика | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь обработанных территорий | га | 3,25 | бюджет города Перми | 65,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  | 3,75 |  | 75,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  | 1 |  | 20,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  | 3,75 |  | 75,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  | 3,325 |  | 66,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  | 4,975 |  | 99,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  | 4,975 |  | 99,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  |  | 4,975 |  | 99,500 |

5.5. строку 1.1.2.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2.1.1 | Посадка деревьев и кустарников за счет восстановительной стоимости | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество деревьев | шт. | 200 | бюджет города Перми | 580,351 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 194 |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | количество деревьев |  | 113 |  | 664,337 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 648 |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | количество деревьев |  | 69 |  | 409,807 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 399 |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | количество деревьев |  | 62 |  | 868,000 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 558 |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | количество деревьев |  | 192 |  | 1067,500 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 590 |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | количество деревьев |  | 206 |  | 1421,000 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 1100 |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | количество деревьев |  | 80 |  | 1356,500 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 537 |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | количество деревьев |  | 342 |  | 1197,000 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 0 |  |  |

5.6. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 26617,695 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 7564,495 |
|  | внебюджетные источники | 19053,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 26617,695 |
|  | бюджет города Перми | 7564,495 |
|  | внебюджетные источники | 19053,200 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 29111,695 |
|  | бюджет города Перми | 10058,495 |
|  | внебюджетные источники | 19053,200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 38952,195 |
|  | бюджет города Перми | 19686,195 |
|  | внебюджетные источники | 19266,000 |

6. В приложении 2:

6.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Проведение межевания лесных участков | МКУ «ПермГорЛес» | 09.01.2019 | 30.12.2019 | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 11691,3 | бюджет города Перми | 2343,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.2 | Проведение лесоустройства | УЭП | 09.01.2019 | 30.12.2019 | площадь городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство | га | 37972,0 | бюджет города Перми | 5710,000 |

6.2. в графе 10 строки 1.2.1.2.1.1 цифры «29256,100» заменить цифрами «29519,100»;

6.3. строку 1.2.1.2.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.5 | Приобретение оборудования для предупреждения лесных пожаров и загораний | МКУ «ПермГорЛес» | 09.01.2019 | 15.05.2019 | количество приобретенного пожарного оборудования, систем связи и оповещения | ед. | 44 | бюджет города Перми | 306,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 29841,976 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 29834,000 |
|  | внебюджетные источники | 7,976 |

6.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 32297,376 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 32289,400 |
|  | внебюджетные источники | 7,976 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 40350,376 |
|  | бюджет города Перми | 40342,400 |
|  | внебюджетные источники | 7,976 |

6.6. строки 1.2.2.1.1.1, 1.2.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | Проведение противоклещевой обработки в городских лесах | МКУ «ПермГорЛес» | 02.04.2019 | 01.08.2019 | площадь городских лесов, обработанная по рекомендации Роспотребнадзора, с учетом вторичной обработки | га | 1385,8 | бюджет города Перми | 1273,774 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.2 | Проведение уборки рассеянного мусора в городских лесах |  | 09.01.2019 | 30.12.2019 | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | га | 163,95 | бюджет города Перми | 3206,092 |

6.7. после строки 1.2.2.1.1.5 дополнить строкой 1.2.2.1.1.6 следующего содержания:

| 1.2.2.1.1.6 | Реализация проекта инициативного бюджетирования | МКУ «ПермГорЛес» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество обустроенных экологических троп | ед. | 1 | бюджет города Перми | 150,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 499,350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 349,350 |

6.8. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам 
финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 11642,189 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 10793,489 |
|  | бюджет Пермского края | 499,350 |
|  | внебюджетные источники | 349,350 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 11642,189 |
|  | бюджет города Перми | 10793,489 |
|  | бюджет Пермского края | 499,350 |
|  | внебюджетные источники | 349,350 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 11642,189 |
|  | бюджет города Перми | 10793,489 |
|  | бюджет Пермского края | 499,350 |
|  | внебюджетные источники | 349,350 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 51992,565 |
|  | бюджет города Перми | 51135,889 |
|  | бюджет Пермского края | 499,350 |
|  | внебюджетные источники | 357,326 |