АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.05.2019

№ 224

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Организация дорожной

деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 № 782

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782 (в ред. от 27.02.2019 
№ 129, от 22.03.2019 № 174).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 28.05.2019 № 224

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5527044,63237 | 5889090,75027 | 6133553,49014 | 4570245,624 | 5123963,724 |
|  | бюджет города Перми | 3317964,531 | 3469500,322 | 4075118,524 | 4570245,624 | 5123963,724 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 194341,92547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1314579,500 | 1818626,200 | 1453084,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42349,93490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 3403184,98261 | 3608529,75027 | 4280859,89014 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  | бюджет города Перми | 2459567,160 | 2644344,122 | 3328002,324 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71744,78161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 363221,400 | 347507,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1837176,32601 | 2001040,400 | 1573160,000 | 769700,500 | 1028792,600 |
|  | бюджет города Перми | 572058,071 | 545635,600 | 467582,600 | 769700,500 | 1028792,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 122253,12011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1058419,500 | 1455404,800 | 1105577,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42349,93490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 286683,32375 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,00 |
|  | бюджет города Перми | 286339,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 64,8 | 73,0 | 80,0 | 77,7 | 85,0 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | итого, в том числе | 3403184,98261 | 3608529,75027 | 4280859,89014 | 3518341,124 | 3812967,124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 2459567,160 | 2644344,122 | 3328002,324 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71744,78161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 363221,400 | 347507,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | 2516135,86394 | 2493681,05027 | 2532467,49014 | 1927117,224 | 1927117,224 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  | 375266,73695 | 589583,300 | 1068905,200 | 1241719,800 | 939295,800 |

2.2. строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог | 186902,38172 | 204697,200 | 250355,700 | 238824,100 | 174388,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строки 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.3.1, «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | итого, в том числе | 1837176,32601 | 2001040,400 | 1573160,000 | 769700,500 | 1028792,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 572058,071 | 545635,600 | 467582,600 | 769700,500 | 1028792,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 122253,12011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1058419,500 | 1455404,800 | 1105577,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42349,93490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  | 1788514,95792 | 1940540,400 | 1512660,000 | 709200,500 | 968292,600 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  | 48661,36809 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | итого, в том числе | 286683,32375 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,00 |
|  |  | бюджет города Перми | 286339,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  | 286683,32375 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,00 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого, в том числе | 5527044,63237 | 5889090,75027 | 6133553,49014 | 4570245,624 | 5123963,724 |
|  |  | бюджет города Перми | 3317964,531 | 3469500,322 | 4075118,524 | 4570245,624 | 5123963,724 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 194341,92547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1314579,500 | 1818626,200 | 1453084,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42349,93490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 5527044,63237 | 5889090,75027 | 6133553,49014 | 4570245,624 | 5123963,724 |
|  |  | бюджет города Перми | 3317964,531 | 3469500,322 | 4075118,524 | 4570245,624 | 5123963,724 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 194341,92547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1314579,500 | 1818626,200 | 1453084,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42349,93490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 162341, 902 | 177028, 038 | 180582, 610 | 180582, 610 | 180582, 610 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 124960, 176 | 146805, 234 | 149757, 167 | 149757, 167 | 149757, 167 |
|  |  | кв. м | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 124688, 211 | 134095, 116 | 136793, 996 | 136793, 996 | 136793, 996 |
|  |  | кв. м | 1542179,6 | 1542179,6 | 1542179,6 | 1542179,6 | 1542179,6 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 267964, 861 | 301224, 462 | 307255, 132 | 307255, 132 | 307255, 132 |
|  |  | кв. м | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 196901, 665 | 214983, 054 | 219303, 449 | 219303, 449 | 219303, 449 |
|  |  | кв. м | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 133628, 898 | 146085, 726 | 149026, 296 | 149026, 296 | 149026, 296 |
|  |  | кв. м | 3321225,4 | 3321225,4 | 3321225,4 | 3321225,4 | 3321225,4 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 252614, 840 | 283848, 048 | 289543, 295 | 289543, 295 | 289543, 295 |
|  |  | кв. м | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 22631, 600 | 21951, 930 | 22394, 551 | 22394, 551 | 22394, 551 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 19036085,6 | 19036085,6 | 19036085,6 | 19036085,6 | 19036085,6 | - | бюджет города Перми | 1285732,153 | 1426021,608 | 1454656,496 | 1454656,496 | 1454656,496 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 113080,90 | 329393,0 | 139770,0 | 65649,0 | 65649,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 39783, 100 | 35727, 642 | 36428, 184 | 36428, 184 | 36428, 184 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 71632, 800 | 168550, 600 | 146842, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 638,8 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3186, 72140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 115518,13 | 238407,73 | 134442,83 | 72731,43 | 72731,43 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 53659, 971 | 40362, 522 | 41153, 944 | 41153, 944 | 41153, 944 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 71718, 897 | 205663, 37281 | 87325, 03150 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 125354,80 | 94935,3 | 121192,2 | 82728,0 | 82728,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 48204, 200 | 43293, 084 | 44141, 968 | 44141, 968 | 44141, 968 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 48794, 200 | 13428, 000 | 48044, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 94699,8 | 72495,6 | 53607,0 | 25811,0 | 25811,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 18214, 700 | 15761, 754 | 16070, 808 | 16070, 808 | 16070, 808 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 112314, 837 | 52247, 140 | 38914, 400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 179074,60 | 141018,7 | 133429,7 | 128879,7 | 128879,7 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 61144, 000 | 52872, 720 | 53909, 440 | 53909, 440 | 53909, 440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 69927, 328 | 18208, 500 | 6750,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 179372,3 | 199210,6 | 224020,2 | 125236,0 | 125236,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 55242, 100 | 48080, 862 | 49023, 624 | 49023, 624 | 49023, 624 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 70177, 788 | 113431, 21546 | 156980, 46898 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 142260,8 | 93334,0 | 142267,8 | 82432,0 | 82432,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 53372, 243 | 46630, 422 | 47544, 744 | 47544, 744 | 47544, 744 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 147177, 101 | 29435, 400 | 120493, 86566 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 37879,90 | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 9505,400 | 9134,508 | 9313,616 | 9313,616 | 9313,616 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 23970, 090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 987241,23 | 1189908, 13 | 969842,93 | 604580,33 | 604580,33 | - | итого | 954838, 755 | 892827, 74227 | 902936, 59414 | 297586, 328 | 297586, 328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 339125, 714 | 291863, 514 | 297586, 328 | 297586, 328 | 297586, 328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 615713, 041 | 600964, 22827 | 605350, 26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 (невыполнение показателя за отчетный год) | кв. м | 638,8 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3186, 72140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. после строки 1.1.1.1.1.2 дополнить строкой 1.1.1.1.1.21 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.21 | протяженность водопропускной трубы, в отношении которой выполнены работы по ремонту (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 0,03 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 901, 44269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | количество кронированных деревьев | ед. | 132 | 51 | 49 | 47 | 45 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 721,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 280 | 139 | 133 | 127 | 121 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1523,700 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 |
|  |  | ед. | 218 | 108 | 104 | 99 | 94 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1187,300 | 611,700 | 611,700 | 611,700 | 611,700 |
|  |  | ед. | 60 | 30 | 29 | 27 | 26 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 326,700 | 168,300 | 168,300 | 168,300 | 168,300 |
|  |  | ед. | 238 | 114 | 109 | 104 | 99 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1298,800 | 643,400 | 643,400 | 643,400 | 643,400 |
|  |  | ед. | 269 | 99 | 95 | 91 | 86 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 963,703 | 559,600 | 559,600 | 559,600 | 559,600 |
|  |  | ед. | 237 | 104 | 100 | 95 | 91 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1290,448 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 |
|  | количество кронированных деревьев (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734, 75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество кронированных деревьев | ед. | 40 | 12 | 12 | 11 | 10 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 131,600 | 67,800 | 67,800 | 67,800 | 67,800 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 | ед. | 1474 | 657 | 631 | 601 | 572 | - | бюджет города Перми | 7443,251 | 3714,800 | 3714,800 | 3714,800 | 3714,800 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734, 75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 72 | 18 | 18 | 17 | 16 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 493,900 | 130,800 | 130,800 | 130,800 | 130,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 101 | 50 | 48 | 46 | 44 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 689,600 | 355,300 | 355,300 | 355,300 | 355,300 |
|  |  | ед. | 79 | 39 | 37 | 36 | 34 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 537,300 | 276,800 | 276,800 | 276,800 | 276,800 |
|  |  | ед. | 44 | 11 | 10 | 10 | 9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 297,900 | 76,200 | 76,200 | 76,200 | 76,200 |
|  |  | ед. | 90 | 41 | 39 | 37 | 36 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 615,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 |
|  |  | ед. | 72 | 36 | 34 | 33 | 31 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 277,698 | 253,200 | 253,200 | 253,200 | 253,200 |
|  |  | ед. | 84 | 38 | 36 | 34 | 33 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 572,952 | 267,000 | 267,000 | 267,000 | 267,000 |
|  |  | ед. | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 159,600 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 |
|  | итого по ПНР | ед. | 622 | 237 | 226 | 217 | 207 | - | бюджет города Перми | 3644,150 | 1681,200 | 1681,200 | 1681,200 | 1681,200 |

3.5. после строки 1.1.1.1.1.10 дополнить строкой 1.1.1.1.1.11 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.11 | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, поставленных на кадастровый учет (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44,605 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2326219,26301 | 2338340,05027 | 2377126,49014 | 1771776,224 | 1771776,224 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1705638,700 | 1737375,822 | 1771776,224 | 1771776,224 | 1771776,224 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4867,52201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3.7. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.21, 1.1.1.1.21.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.1.1.1.21 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.21.1 | протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которой представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 1,8 | - | - | - | - | АИР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60,34093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60,34093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строки 1.1.1.1.4.1, 1.1.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2018,85 | 2544,6 | 2445,5 | 2331,3 | 2223,4 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 4102,171 | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | 19014,56 | 2348,8 | 2257,3 | 2151,9 | 2052,4 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 21484,038 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 3062,0 | 2348,8 | 2257,3 | 2151,9 | 2052,4 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 4340,4 | 3131,8 | 3009,8 | 2869,2 | 2736,5 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9952,677 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 2145,0 | 3131,8 | 3009,8 | 2869,2 | 2736,5 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 2130,5 | 1957,4 | 1881,2 | 1793,3 | 1710,3 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 3095,671 | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 |
|  |  | кв. м | 1055,0 | 3523,1 | 3386,0 | 3227,8 | 3078,5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 2178,700 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 |
|  |  | кв. м | 610,3 | 587,2 | 564,3 | 538,0 | 513,1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 898,400 | 898,400 | 898,400 | 898,400 | 898,400 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 34376,61 | 19573,5 | 18811,2 | 17932,6 | 17103,1 | - | бюджет города Перми | 50096,957 | 29947,500 | 29947,500 | 29947,500 | 29947,500 |
| 1.1.1.1.4.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 312,16 | 887,2 | 853,1 | 813,4 | 773,7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 123,729 | 332,700 | 332,700 | 332,700 | 332,700 |
|  |  | кв. м | 709,25 | 1419,7 | 1365,1 | 1301,7 | 1238,1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 151,262 | 532,400 | 532,400 | 532,400 | 532,400 |
|  |  | кв. м | 1609,7 | 1241,9 | 1194,1 | 1138,6 | 1083,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 465,700 | 465,700 | 465,700 | 465,700 | 465,700 |
|  |  | кв. м | 540,1 | 976,0 | 938,5 | 894,9 | 851,2 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 199,483 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 |
|  |  | кв. м | 862,0 | 1331,2 | 1280,0 | 1220,5 | 1160,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 |
|  |  | кв. м | 1242,0 | 1153,6 | 1109,2 | 1057,7 | 1006,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 441,729 | 432,600 | 432,600 | 432,600 | 432,600 |
|  |  | кв. м | 1075,0 | 1508,5 | 1450,5 | 1383,1 | 1315,6 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 |
|  |  | кв. м | 453,0 | 355,2 | 341,5 | 325,7 | 309,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 6803,21 | 8873,3 | 8532,0 | 8135,6 | 7738,3 | - | бюджет города Перми | 2580,003 | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 |

3.9. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 55888,760 | 33275,000 | 33275,000 | 33275,000 | 33275,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2455034,66394 | 2445429,95027 | 2484216,39014 | 1878866,124 | 1878866,124 |
|  | бюджет города Перми | 1834393,760 | 1844465,722 | 1878866,124 | 1878866,124 | 1878866,124 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4927,86294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3.10. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 25205,000 | 22694, 500 | 22694, 500 | 22694, 500 | 22694, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.11. после строки 1.1.1.2.1.1 дополнить строкой 1.1.1.2.1.11 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.11 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 334,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.12. строку 1.1.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 5 | - | - | - | - | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 10159,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.13. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2516135,86394 | 2493681,05027 | 2532467,49014 | 1927117,224 | 1927117,224 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1895494,960 | 1892716,822 | 1927117,224 | 1927117,224 | 1927117,224 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4927,86294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3.14. строку 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 30281,09 | 29651,2 | 75399,3 | 69607,8 | 104264,8 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 151123,776 | 233056,700 | 923378,400 | 1118600,400 | 918111,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 74694, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта (неисполнение показателя за отчетный год) | кв. м | 1393,9 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39816, 44906 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.15. после строки 1.1.2.1.1.5 дополнить строкой 1.1.2.1.1.51 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.51 | разработанная проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильной дороги, получившая положительное заключение государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26796,18789 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.16. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 375266,73695 | 589583,300 | 1068905,200 | 1241719,800 | 939295,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 308654,100 | 514888,300 | 994210,300 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 74695,000 | 74694,900 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 375266,73695 | 589583,300 | 1068905,200 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми | 308654,100 | 514888,300 | 994210,300 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 74695,000 | 74694,900 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 375266,73695 | 589583,300 | 1068905,200 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми | 308654,100 | 514888,300 | 994210,300 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 74695,000 | 74694,900 | 0,000 | 0,000 |

3.17. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | 7067,4 | 9591,2 | - | 14094,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 1776,950 | 10788, 440 | 0,000 | 80464,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 33480, 980 | 38973, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 19313,8 | 7067,4 | 9591,2 | - | 30996,0 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 9861,290 | 1776,950 | 10788, 440 | 0,000 | 176959, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 46924, 773 | 33480, 980 | 38973, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 21020,0 | 7067,4 | 9591,2 | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 6728,429 | 1776,950 | 10788, 440 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 32017, 526 | 33480, 980 | 38973, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 15018,5 | 7067,4 | 9592,0 | - | 15879,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4394,594 | 1776,950 | 10788, 460 | 0,000 | 90655,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 20911, 870 | 33480, 980 | 38973, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 308,5 | 7067,4 | 9591,2 | 4010,0 | 24970,1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 393,503 | 1776,950 | 10788, 440 | 21824, 200 | 142557, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1872,504 | 33480, 980 | 38973, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 10565,8 | 7067,4 | 9591,2 | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 4151,183 | 1776,950 | 10788, 440 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19753, 587 | 33480, 980 | 38973, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 30416,0 | 7068,7 | 9591,2 | 3340,0 | 12634,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 20691, 946 | 1777,000 | 10788, 440 | 18175, 800 | 72128,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 98463, 536 | 33481, 020 | 38973, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 96642,6 | 49473,1 | 67139,2 | 7350,0 | 98573,1 | - | итого, в том числе | 266164, 741 | 246805, 600 | 348331, 500 | 40000, 000 | 562765, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46220, 945 | 12438, 700 | 75519, 100 | 40000, 000 | 562765, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 219943, 796 | 234366, 900 | 272812, 400 | 0,000 | 0,000 |

3.18. после строки 1.1.3.1.1.2 дополнить строкой 1.1.3.1.1.3 следующего содержания:

| 1.1.3.1.1.3 | количество установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах | ед. | 14 | - | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 14888,282 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.19. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 324880,000 | 246805,600 | 348331,500 | 40000,000 | 562765,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 68720,000 | 12438,700 | 75519,100 | 40000,000 | 562765,200 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 234366,900 | 272812,400 | 0,000 | 0,000 |

3.20. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 324880,000 | 320568,200 | 348331,500 | 40000,000 | 562765,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 68720,000 | 32041,800 | 75519,100 | 40000,00 | 562765,200 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 288526,400 | 272812,400 | 0,000 | 0,000 |

3.21. строки 1.1.3.2, 1.1.3.2.1, 1.1.3.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

3.22. строку 1.1.4.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.2 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 5,099 | 11,2 | 10,8 | 10,3 | 9,8 | УВБ | бюджет города Перми | 2059,756 | 17759,600 | 17759,600 | 17759,600 | 17759,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.23. после строки 1.1.4.1.1.2 дополнить строками 1.1.4.1.1.21, 1.1.4.1.1.22 следующего содержания:

| 1.1.4.1.1.21 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт, расположенных на тропе Здоровья в ООПТ «Черняевский лес» | км | 5,2 | - | - | - | - | УВБ | бюджет города Перми | 12490,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.22 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 7,25 | - | - | - | - | УВБ | бюджет города Перми | 15699,844 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.24. строки 1.1.4.1.3, 1.1.4.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.3 | Возмещение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.3.1 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 541 | 1372 | 2681 | 1264 | - | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 19842, 700 | 50308, 300 | 95966, 800 | 64435, 200 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19842, 700 | 50308, 300 | 95966, 800 | 64435, 200 | 0,000 |

3.25. после строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.4.1.4, 1.1.4.1.4.1, 1.1.4.1.4.2, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.4.1.4 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.4.1 | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 0,2 | - | - | - | - | АСР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 41,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.4.2 | количество бесхозяйных комплектных трансформаторных подстанций, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 3 | - | - | - | - | АМР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 106,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 1 | - | - | - | - | АСР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 56,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.26. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 186902,38172 | 204697,200 | 250355,700 | 238824,100 | 174388,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 186698,100 | 204697,200 | 250355,700 | 238824,100 | 174388,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 186902,38172 | 204697,200 | 250355,700 | 238824,100 | 174388,900 |
|  | бюджет города Перми | 186698,100 | 204697,200 | 250355,700 | 238824,100 | 174388,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.27. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3403184,98261 | 3608529,75027 | 4280859,89014 | 3518341,124 | 3812967,124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2459567,160 | 2644344,122 | 3328002,324 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71744,78161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 363221,400 | 347507,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных 
сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. после строки 1.2.1.1.1.4 дополнить строками 1.2.1.1.1.5-1.2.1.1.1.8 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.5 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8,82852 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.6 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 58,53017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.7 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 174,59338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.8 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 1,1 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 25978, 31135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 48891,43442 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 22671,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8,82852 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26211,43490 |  |  |  |  |

4.3. после строки 1.2.1.1.2.3 дополнить строкой 1.2.1.1.2.4 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.4 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5379,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16138, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 270142,900 | 613115,400 | 263903,800 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 139530,300 | 153278,900 | 65976,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5379,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 109094,600 | 459836,500 | 197927,800 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16138,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. после строки 1.2.1.1.3.1 дополнить строкой 1.2.1.1.3.2 следующего содержания:

| 1.2.1.1.3.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6397,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 91429,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 21258,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6397,000 |  |  |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 63774,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.7. строку 1.2.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.1 | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 182793,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.11 | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 559,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.12 | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 548600,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.13 | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.14 | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.15 | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.16 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) (невыполнение показателя за 2018 год) | км | 1,059 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44317,50538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.8. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 802003,30538 | 245367,000 | 10000,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 208171,500 | 61341,800 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44317,50538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 549514,300 | 184025,200 | 7500,000 | 0,000 | 0,000 |

4.9. строку 1.2.1.1.7.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 57500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.7.11 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18750,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.10. после строки 1.2.1.1.7.2 дополнить строкой 1.2.1.1.7.3 следующего содержания:

| 1.2.1.1.7.3 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12699,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.11. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | итого | 261449,632 | 120000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 57500,000 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 31449,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 172500,000 | 90000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.12. после строки 1.2.1.1.8.3 дополнить строкой 1.2.1.1.8.4 следующего содержания:

| 1.2.1.1.8.4 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5305,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.13. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | итого | 5305,000 | 0,000 | 200000,000 | 194676,500 | 600000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 51080,000 | 194676,500 | 600000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5305,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 148920,000 | 0,000 | 0,000 |

4.14. строку 1.2.1.1.9.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.9.1 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено восстановление оси трассы | км | 1,0 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 25000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2856,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.15. после строки 1.2.1.1.9.2 дополнить строкой 1.2.1.1.9.3 следующего содержания:

| 1.2.1.1.9.3 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7520,656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.16. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования | итого | 110376,956 | 72334,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 25000,000 | 18083,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 10376,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 75000,000 | 54250,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.17. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.16, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.17, 1.2.1.1.17.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.17, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.18, 1.2.1.1.18.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.19, 1.2.1.1.19.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.19, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.2.1.1.17 | Реконструкция ул. Социалистической от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.17.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1213,56652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1213,56652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.18 | Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей - площадь Гайдара» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.18.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2351,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2351,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.19 | Строительство тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.19.1 | заключенное соглашение об урегулировании вопроса о взыскании неустойки | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22,22390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.19, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22,22390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.18. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1785118,61822 | 1940540,400 | 1512660,000 | 709200,500 | 968292,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 535431,771 | 485135,600 | 407082,600 | 709200,500 | 968292,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 106821,71232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1058419,500 | 1455404,800 | 1105577,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42349,93490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.19. после строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.2, 1.2.1.2.1, 1.2.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.2.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) искусственных дорожных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1 | Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3396,33970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3396,33970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3396,33970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.20. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1788514,95792 | 1940540,400 | 1512660,000 | 709200,500 | 968292,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 535431,771 | 485135,600 | 407082,600 | 709200,500 | 968292,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110218,05202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1058419,500 | 1455404,800 | 1105577,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42349,93490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.21. строку 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 13,89 | 7,8 | 26,74 | 23,07 | 20,20 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 21144, 831 | 15654, 000 | 25967, 280 | 21930, 400 | 33745, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.22. после строки 1.2.2.1.1.1 дополнить строками 1.2.2.1.1.11-1.2.2.1.1.12 следующего содержания:

| 1.2.2.1.1.11 | протяженность построенных сетей наружного освещения (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 5,0 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7913,935 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.12 | количество объектов, в отношении которых принят этап работ (установка опор освещения) по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |  | бюджет города Перми | 2493, 5984 | 26214, 860 | 23727, 590 | 1660, 800 | 5098, 100 |

4.23. строку 1.2.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.2 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 11911, 175 | 18631, 140 | 10805, 130 | 36908, 800 | 21656, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.24. после строки 1.2.2.1.1.2 дополнить строкой 1.2.2.1.1.21 следующего содержания:

| 1.2.2.1.1.21 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 859,398 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4121,13309 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.25. строку 1.2.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.3 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 217,29760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.26. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 48661,36809 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 36626,300 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12035,06809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 48661,36809 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми | 36626,300 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12035,06809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 48661,36809 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми | 36626,300 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12035,06809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1837176,32601 | 2001040,400 | 1573160,000 | 769700,500 | 1028792,600 |
|  | бюджет города Перми | 572058,071 | 545635,600 | 467582,600 | 769700,500 | 1028792,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 122253,12011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1058419,500 | 1455404,800 | 1105577,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42349,93490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.27. в приложении:

4.27.1. в таблице 1 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 812011,23168 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 812011,23168 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 17500,000 тыс. руб., в том числе: 4375,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 13125,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2016 год – 198518,280 тыс. руб., в том числе: 53004,570 тыс. руб. – бюджет города Перми; 145513,710 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2017 год – 138817,614 тыс. руб., в том числе: 31329,414 тыс. руб. – бюджет города Перми; 93988,200 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 13500,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год – 408283,90326 тыс. руб., в том числе: 116029,10185 тыс. руб. – бюджет города Перми; 75,96631 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 292178,83510 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 48891,43442 тыс. руб., в том числе: 22671,171 тыс. руб. – бюджет города Перми; 8,82852 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 26211,43490 тыс. руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) |

4.27.2. в таблице 2:

4.27.2.1. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1147162,100 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 1147162,100 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 270142,900 тыс. руб., в том числе: 139530,300 тыс. руб. – бюджет города Перми; 5379,500 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 109094,600 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 16138,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года); 2020 год – 613115,400 тыс. руб., в том числе: 153278,900 тыс. руб. – бюджет города Перми; 459836,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2021 год – 263903,800 тыс. руб., в том числе: 65976,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 197927,800 тыс. руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 | 2019 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,6 | 2020 |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,6 | 2021 |

4.27.2.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2018-2019 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2019-2021 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2021 год |

4.27.3. в таблице 3:

4.27.3.1. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 91429,300 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 91429,300 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 91429,300 тыс. руб., в том числе: 21258,100 тыс. руб. – бюджет города Перми; 6397,000 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 63774,200 тыс. руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 0,204 | 2019 |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,204 | 2019 |

4.27.3.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2018-2019 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2019 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2019 год |

4.27.4. в таблице 4 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1119189,474 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 1119189,474 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 61819,16862 тыс. руб., в том числе: 14521,09462 тыс. руб. – бюджет города Перми; 20923,199 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 26374,875 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 802003,30538 тыс. руб., в том числе: 208171,500 тыс. руб. – бюджет города Перми; 44317,50538 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 549514,300 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 245367,000 тыс. руб., в том числе: 61341,800 тыс. руб. – бюджет города Перми; 184025,200 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2021 год – 10000,000 тыс. руб., в том числе: 2500,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 7500,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края |

4.27.5. в таблице 7:

4.27.5.1. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 381449,632 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 381449,632 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 261449,632 тыс. руб., в том числе: 57500,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 31449,632 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 172500,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края 2020 год – 120000,000 тыс. руб., в том числе: 30000,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 90000,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 | 2019 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 | 2020 |

4.27.5.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2017-2019 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2019-2020 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию | 2020 год |

4.27.6. в таблице 8:

4.27.6.1. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 999981,500 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 999981,500 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 5305,000 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 2021 год – 200000,000 тыс. руб., в том числе: 51080,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 148920,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2022 год – 194676,500 тыс. руб., бюджет города Перми; 2023 год – 600000,000 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,0 | 2021 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,0 | 2022 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,0 | 2023 |

4.27.6.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2017-2019 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2020-2023 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию | 2023 год |

4.27.7. в таблице 9:

4.27.7.1. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 182710,956 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 182710,956 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 110376,956 тыс. руб., в том числе: 25000,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 10376,956 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 75000,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 72334,000 тыс. руб., в том числе: 18083,500 тыс. руб. – бюджет города Перми; 54250,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено восстановление оси трассы | км | 1,0 | 2019 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,0 | 2019 |
|  | - протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,4 | 2020 |

4.27.7.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2018-2019 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2019-2020 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2020 год |

4.27.8. в таблице 17:

4.27.8.1. строку 7 изложить в следующей редакции:

| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных сетей наружного освещения – 96,7 км, в том числе: 2019 год – 18,89 км; 2020 год – 7,8 км; 2021 год – 26,74 км; 2022 год – 23,07 км; 2023 год – 20,20 км |
| --- | --- | --- |

4.27.8.2. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 290661,36809 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 290661,36809тыс. руб., в том числе: 2019 год – 48661,36809 тыс. руб., в том числе: 36626,300 тыс. руб., бюджет города Перми; 12035,06809 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 2020 год – 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2021 год – 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2022 год – 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2023 год – 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | км | 2,17 | 2019 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок | км | 7,24 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пролетарской от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года; ул. Вильвенской; на проезде от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6 | км | 1,50 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Янаульской; ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной; ул. Ракитной от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской | км | 2,98 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Пихтовая стрелка: ул. Былинная, ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная, ул. Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый | км | 5,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | км | 3,0 | 2020 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | км | 4,8 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | км | 7,64 | 2021 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта - Кравченко), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | км | 7,9 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | км | 8,6 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 | км | 2,6 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2 | км | 6,7 | 2022 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода | км | 4,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Василия Васильева | км | 4,08 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | км | 7,29 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Фоминской | км | 1,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Январский (1 этап) | км | 10,0 | 2023 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Старые Водники, Судозавод | км | 5,5 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильных дорогах, ведущих к земельным участкам, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям в микрорайоне Заозерье | км | 4,7 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | ед. | 1 | 2019 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2 | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта «Кравченко»), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Василия Васильева | ед. | 1 | 2020 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Фоминской | ед. | 1 | 2021 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Январский (1 этап) | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Январский (2 этап) | ед. | 1 | 2022 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Старые Водники, Судозавод | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат | ед. | 1 | 2023 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кировский | ед. | 1 |  |

4.27.9. после таблицы 17 дополнить таблицами 18-21 следующего содержания:

«Таблица 18

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Социалистическая от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.17. Реконструкция ул. Социалистической от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования в микрорайоне Левшино города Перми, повышение уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию, – 350 п. м; количество обустроенных разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования – 1 ед. |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1213,56652 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 1213,56652 тыс. руб. (неиспользованные ассигнования 2018 года) |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27 июля 2018 г. № 12-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2018-2019 годы |

Таблица 19

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара» |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.18. Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара» |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | строительство транспортной связи, отвечающей требованиям по пропускной способности, обеспечивающей перераспределение транспортных потоков с улиц центральной части города |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги – 3,7 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2019 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 17519,63128 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 17519,63128 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 14774,0 тыс. руб., в том числе: 3693,5 тыс. руб. – бюджет города Перми; 11080,5 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2018 год – 394,13128 тыс. руб., бюджет города Перми; 2019 год – 2351,500 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | выполненные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания | ед. | 2 | 2015 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27 июля 2018 г. № 12-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2018-2019 годы |

Таблица 20

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | микрорайон Соболи, ул. Таежная |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.19. Строительство тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение безопасного движения пешеходов вдоль ул. Таежной |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенного тротуара – 603,6 м |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3998,68562 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 3998,68562 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 1000,000 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год – 2976,46172 тыс. руб., бюджет города Перми; 2019 год – 22,22390 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2017 |  |
|  | протяженность построенного тротуара | м | 603,6 | 2018 |  |
|  | оплата удержанной в 2018 году неустойки за нарушение сроков выполнения работ | ед. | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение негосударственной экспертизы от 27 февраля 2017 г. № 78-2-1-3-0001-17 (ООО «ЭТНА Экспертиза») |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05 сентября 2017 г. |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2017 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  | 2018 год |
|  |  | оплата удержанной в 2018 году неустойки за нарушение сроков выполнения работ |  |  | 2019 год |

Таблица 21

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | надземный пешеходный переход по ул. Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.2.1. Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности передвижения пешеходов при переходе через проезжую часть автомобильной дороги по ул. Соликамской |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенного надземного пешеходного перехода – 35 п. м |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3396,33970 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 3396,33970 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27 июля 2018 г. № 12-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2018-2019 годы |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе 
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 207471,900 | 205717,200 | 205730,200 | 206912,000 | 206912,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344, 02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 9869, 700 | 9259, 500 | 9259, 500 | 9444, 100 | 9444, 100 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 10758, 600 | 10081, 900 | 10081, 900 | 10285, 200 | 10285, 200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 10505, 000 | 9852, 500 | 9852, 500 | 10051, 100 | 10051, 100 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9366, 700 | 8733, 400 | 8733, 400 | 8910, 200 | 8910, 200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 12538, 300 | 11879, 400 | 11879, 400 | 12118, 400 | 12118, 400 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 9965, 400 | 9334, 700 | 9334, 700 | 9523, 200 | 9523, 200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 10755, 000 | 10115, 900 | 10115, 900 | 10321, 000 | 10321, 000 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 5108, 700 | 4546, 100 | 4546, 100 | 4638, 800 | 4638, 800 |
|  | итого по ПНР | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | бюджет города Перми | 286683,32375 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 286683,32375 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344, 02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 286683,32375 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344, 02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 286683,32375 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344, 02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 286683,32375 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344, 02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

6.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 64,8 | 73,0 | 80,0 | 77,7 | 85,0 |

6.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 13,8 | 16,7 | 12,9 | 5,6 | 6,5 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 36,2 | 36,9 | 37,6 | 38,3 | 38,9 |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 19,1 | 20,0 | 20,9 | 21,8 | 22,6 |
|  | доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

6.3. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 80,4 | 81,8 | 82,2 | 84,2 | 85,5 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 |

7. В приложении 1:

7.1. строки 1.1.1.1.1.1,1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Содержание автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1956669,0 | бюджет города Перми | 162341,902 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 74562,9 | бюджет города Перми | 39783,100 |

7.2. после строки 1.1.1.1.1.2 дополнить строками 1.1.1.1.1.21-1.1.1.1.1.23 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.21 | ул. Локомотивная от ул. Энгельса до площади Гайдара | МКУ «БДР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 12875,0 | бюджет Российской Федерации | 30162,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.22 | ул. Малкова от ул. Энгельса до шоссе Космонавтов |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 20454,0 | бюджет Российской Федерации | 31936,200 |
| 1.1.1.1.1.23 | ул. Энгельса от ул. Малкова до ул. Локомотивной |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 5189,0 | бюджет Российской Федерации | 9533,800 |

7.3. строки 1.1.1.1.1.3, 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 132 | бюджет города Перми | 721,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.4 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 72 | бюджет города Перми | 493,900 |

7.4. после строки 1.1.1.1.1.4 дополнить строками 1.1.1.1.1.41, 1.1.1.1.1.42 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.41 | Ремонт водопропускной трубы по ул. Докучаева | МКУ «БДР» | 01.03.2019 | 01.11.2019 | протяженность водопропускной трубы, в отношении которой выполнены работы по ремонту (невыполнение показателя за 2018 год) | км | 0,03 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 901,44269 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.42 | ул. Дзержинского | МКУ «БДР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт (невыполнение показателя за 2018 год) | кв. м | 638,8 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 3186,72140 |

7.5. строки 1.1.1.1.1.5, 1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.5 | Содержание автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «БИР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2509490,7 | бюджет города Перми | 124960,176 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 82607,13 | бюджет города Перми | 50623,100 |

7.6. после строки 1.1.1.1.1.6 дополнить строками 1.1.1.1.1.61, 1.1.1.1.1.62 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.61 | ул. Встречная от ул. Подлесной до ул. Оверятской | МКУ «БИР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 28948,0 | бюджет Российской Федерации | 67090,730 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.62 | ул. Оверятская от ул. Встречной до Глухого переулка |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 3108,0 | бюджет Российской Федерации | 4628,167 |

7.7. после строки 1.1.1.1.1.8 дополнить строкой 1.1.1.1.1.81 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.81 | ул. 9 Мая от шоссе Космонавтов до ул. Баумана | МКУ «БИР» | 01.03.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 855,0 | бюджет города Перми | 3036,871 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.8. строки 1.1.1.1.1.9, 1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.9 | Содержание автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «БКР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2739631,3 | бюджет города Перми | 124688,211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.10 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 83954,8 | бюджет города Перми | 48204,200 |

7.9. после строки 1.1.1.1.1.10 дополнить строкой 1.1.1.1.1.101 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.101 | ул. Адмирала Ушакова от ул. Калинина до ул. 5-й Каховской | МКУ «БКР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 31400,0 | бюджет Российской Федерации | 48794,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.10. строки 1.1.1.1.1.13,  1.1.1.1.1.14 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.13 | Содержание автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «БЛР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1542179,6 | бюджет города Перми | 267964,861 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.14 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 30424,4 | бюджет города Перми | 18214,700 |

7.11. после строки 1.1.1.1.1.14 дополнить строками 1.1.1.1.1.141-1.1.1.1.1.146 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.141 | ул. Луначарского от ул. Крисанова до ул. Клименко | МКУ «БЛР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 44164,2 | бюджет Российской Федерации | 56132,027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.142 | ул. 25 Октября от ул. Петропавловской до ул. Ленина |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 2993,0 | бюджет Российской Федерации | 8386,200 |
| 1.1.1.1.1.143 | ул. 25 Октября от ул. Ленина до ул. Пушкина |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 8166,2 | бюджет Российской Федерации | 14395,490 |
| 1.1.1.1.1.144 | ул. Пермская от ул. Николая Островского до ул. Максима Горького |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 2651,0 | бюджет Российской Федерации | 13371,930 |
| 1.1.1.1.1.145 | ул. Пермская от ул. Максима Горького до ул. 25 Октября |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 2415,0 | бюджет Российской Федерации | 7816,890 |
| 1.1.1.1.1.146 | ул. Пермская от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 3886,0 | бюджет Российской Федерации | 12212,300 |

7.12. строку 1.1.1.1.1.16 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.16 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Ленинском районе | МКУ «БЛР» | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 44 | бюджет города Перми | 297,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.13. строки 1.1.1.1.1.17, 1.1.1.1.1.18 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.17 | Содержание автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3306354,2 | бюджет города Перми | 196901,665 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.18 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 146374,6 | бюджет города Перми | 61144,000 |

7.14. после строки 1.1.1.1.1.18 дополнить строками 1.1.1.1.1.181-1.1.1.1.1.184 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.181 | ул. Пушкарская от ул. Уинской до ул. Юрша | МКУ «БМР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8600,0 | бюджет Российской Федерации | 21501,379 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.182 | ул. Пушкарская от ул. Юрша до ул. Старцева |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 10700,0 | бюджет Российской Федерации | 28882,722 |
| 1.1.1.1.1.183 | ул. Смирнова от ул. 1905 года до отворота к проходным ПАО «Мотовилихинские заводы» |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 5700,0 | бюджет Российской Федерации | 7358,541 |
| 1.1.1.1.1.184 | ул. 4-я Линия от ул. Верхнекурьинской до ул. 4-я Линия, 41 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 7700,0 | бюджет Российской Федерации | 12184,686 |

7.15. строки 1.1.1.1.1.19-1.1.1.1.1.22 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.19 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 238 | бюджет города Перми | 1298,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.20 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 90 | бюджет города Перми | 615,200 |
| 1.1.1.1.1.21 | Содержание автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «БОР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3235036,6 | бюджет города Перми | 133628,898 |
| 1.1.1.1.1.22 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 142240,3 | бюджет города Перми | 55242,100 |

7.16. после строки 1.1.1.1.1.22 дополнить строкой 1.1.1.1.1.221 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.221 | ул. Гайвинская от ул. Вильямса до ул. Гайвинской, 90 | МКУ «БОР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37132,0 | бюджет Российской Федерации | 70177,788 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.17. строки 1.1.1.1.1.23-1.1.1.1.1.26 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.23 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе | МКУ «БОР» | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 269 | бюджет города Перми | 963,703 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.24 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 72 | бюджет города Перми | 277,698 |
| 1.1.1.1.1.25 | Содержание автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3321225,4 | бюджет города Перми | 252614,840 |
| 1.1.1.1.1.26 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 94925,8 | бюджет города Перми | 53372,243 |

7.18. после строки 1.1.1.1.1.26 дополнить строками 1.1.1.1.1.261-1.1.1.1.1.264 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.261 | ул. 1-я Красноармейская от ул. Николая Островского до Комсомольского проспекта | МКУ «БСР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 9400,0 | бюджет Российской Федерации | 52812,957 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.262 | Бродовское кольцо от дороги на ТБО до ул. 5-ой Радиальной |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 15500,0 | бюджет Российской Федерации | 38143,664 |
| 1.1.1.1.1.263 | ул. Сергея Суханова от ул. 1-ой Красноармейской до ул. Белинского |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 6500,0 | бюджет Российской Федерации | 17054,209 |
| 1.1.1.1.1.264 | ул. Чернышевского от пл. Карла Маркса до ул. Героев Хасана |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 15935,0 | бюджет Российской Федерации | 39166,271 |

7.19. строку 1.1.1.1.1.27 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.27 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 237 | бюджет города Перми | 1290,448 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.20. после строки 1.1.1.1.1.27 дополнить строкой 1.1.1.1.1.271 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.271 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 301 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 734,75292 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.21. строку 1.1.1.1.1.28 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.28 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 84 | бюджет города Перми | 572,952 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.22. строки 1.1.1.1.1.29, 1.1.1.1.1.30 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.29 | Содержание автомобильных дорог в п. Новые Ляды | МКУ «БНЛ» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 425498,8 | бюджет города Перми | 22631,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.30 | Ремонт автомобильных дорог в п. Новые Ляды |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 22409,9 | бюджет города Перми | 9505,400 |

7.23. после строки 1.1.1.1.1.30 дополнить строками 1.1.1.1.1.301-1.1.1.1.1.304 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.301 | ул. Коммунистическая (п. Новые Ляды) от ул. Советской до ул. Комсомольской | МКУ «БНЛ» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5110,0 | бюджет Российской Федерации | 7034,466 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.302 | ул. Советская (п. Новые Ляды) от ул. Максима Горького до ул. Коммунистической |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 720,0 | бюджет Российской Федерации | 1211,144 |
| 1.1.1.1.1.303 | ул. Максима Горького (п. Новые Ляды) от ул. Чкалова до ул. Советской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 1940,0 | бюджет Российской Федерации | 3104,181 |
| 1.1.1.1.1.304 | ул. Чкалова (п. Новые Ляды) от ул. Максима Горького до ул. Залесной, 10 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 7700,0 | бюджет Российской Федерации | 12620,299 |

7.24. строки 1.1.1.1.1.31, 1.1.1.1.1.32 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.31 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в п. Новые Ляды | МКУ «БНЛ» | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 40 | бюджет города Перми | 131,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.32 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в п. Новые Ляды |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 80 | бюджет города Перми | 159,600 |

7.25. после строки 1.1.1.1.1.45 дополнить строкой 1.1.1.1.1.46 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.46 | Выполнение землеустроительных работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, поставленных на кадастровый учет (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 44,605 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.26. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2326219,26301 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1705638,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 4867,52201 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |

7.27. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.21, 1.1.1.1.21.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.21 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.21.1 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных сетей ливневой канализации в Индустриальном районе | АИР | 01.01.2019 | 25.12.2019 | протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которой представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за 2018 год) | км | 1,8 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 60,34093 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 60,34093 |

7.28. строки 1.1.1.1.4.4.1-1.1.1.1.4.4.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.4.1 | ул. Ленина от ул. Сибирской до ул. 25-го Октября | МКУ «БЛР» | 04.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 773 | бюджет города Перми | 1074,940 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.4.2 | ул. Монастырская от ул. Куйбышева до ул. Осинской |  | 04.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 876,5 | бюджет города Перми | 1838,070 |
| 1.1.1.1.4.4.3 | ул. Борцов Революции |  | 04.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 756 | бюджет города Перми | 1299,862 |
| 1.1.1.1.4.4.4 | ул. Осинская от ул. Монастырской до ул. Окулова |  | 04.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 447,7 | бюджет города Перми | 745,245 |

7.29. после строки 1.1.1.1.4.4.4 дополнить строками 1.1.1.1.4.4.5-1.1.1.1.4.4.9 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.4.5 | ул. Советская, 19 | МКУ «БЛР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 110,0 | бюджет города Перми | 1108,21277 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.4.6 | ул. Достоевского от ул. Клименко до ул. Парковой |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 379,2 | бюджет города Перми | 293,18875 |
| 1.1.1.1.4.4.7 | ул. Борцов Революции от дома № 243 до дома № 255 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 143,0 | бюджет города Перми | 251,88706 |
| 1.1.1.1.4.4.8 | ул. Петропавловская |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 10,0 | бюджет города Перми | 199,36459 |
| 1.1.1.1.4.4.9 | ул. Спешилова |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 845,0 | бюджет города Перми | 3141,90683 |

7.30. после строки 1.1.1.1.4.6.2 дополнить строкой 1.1.1.1.4.6.3 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.6.3 | ул. Гремячий лог | МКУ «БОР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 96,0 | бюджет города Перми | 100,871 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.31. строки 1.1.1.1.4.12.1, 1.1.1.1.4.12.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.12.1 | ул. Монастырская от ул. Куйбышева до ул. Осинской | МКУ «БЛР» | 04.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 65,3 | бюджет города Перми | 22,230 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.12.2 | ул. Осинская от ул. Монастырской до ул. Окулова |  | 04.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 474,8 | бюджет города Перми | 177,253 |

7.32. строку 1.1.1.1.4.13.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.13.1 | газон по ул. Тургенева от ул. Дружбы до ул. Макаренко | МКУ «БМР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 862,0 | бюджет города Перми | 499,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.33. после строки 1.1.1.1.4.14.2 дополнить строкой 1.1.1.1.4.14.3 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.14.3 | ул. Гремячий лог | МКУ «БОР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 25,0 | бюджет города Перми | 9,129 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.34. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 55888,760 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2455034,66394 |
|  | бюджет города Перми | 1834393,760 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 4927,86294 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |

7.35. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | бюджет города Перми | 25205,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.36. после строки 1.1.1.2.1.1 дополнить строкой 1.1.1.2.1.11 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.11 | Обследование искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2019 | 01.10.2019 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 3 | бюджет города Перми | 334,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.37. строку 1.1.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по оснащению искусственных дорожных сооружений инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 5 | бюджет города Перми | 10159,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.38. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2516135,86394 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1895494,960 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 4927,86294 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |

7.39. строку 1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.3 | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (участок от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки, ул. Крупской от ул. Уральской до ул. Лебедева) | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 15.12.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 15976,0 | бюджет города Перми | 57960,489 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта (неисполнение показателя за 2018 год) | кв. м | 1393,9 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 39816,44906 |

7.40. после строки 1.1.2.1.1.14 дополнить строками 1.1.2.1.1.15-1.1.2.1.1.17 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.15 | проспект Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 01.06.2019 | разработанная проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильных дорог, получившая положительное заключение государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1822,16177 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.16 | ул. Есенина от ПК8+40 до ПК11 с разворотным кольцом по ул. Есенина |  | 01.01.2019 | 01.06.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1057,32626 |
| 1.1.2.1.1.17 | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова |  | 01.01.2019 | 01.06.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 23916,69986 |

7.41. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 375266,73695 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 308654,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 66612,63695 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 375266,73695 |
|  | бюджет города Перми | 308654,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 66612,63695 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 375266,73695 |
|  | бюджет города Перми | 308654,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 66612,63695 |

7.42. строку 1.1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1.1 | перекресток ул. Братьев Игнатовых - ул. Мира | МКУ «БИР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1504,8 | бюджет города Перми | 982,156 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4673,635 |

7.43. после строки 1.1.3.1.1.1.1 дополнить строкой 1.1.3.1.1.1.11 следующего содержания:

| 1.1.3.1.1.1.11 | ул. Сивкова, 14 | МКУ «БИР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 136,0 | бюджет города Перми | 75,403 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 358,810 |

7.44. строки 1.1.3.1.1.2.1, 1.1.3.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.2.1 | развязка с Кировским районом | МКУ «БКР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8600,0 | бюджет города Перми | 2436,311 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11593,293 |
| 1.1.3.1.1.2.2 | развязка ул. Адмирала Ушакова - ул. Калинина |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 12420,0 | бюджет города Перми | 4292,118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 20424,233 |

7.45. строку 1.1.3.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.3.1 | ул. Ленина от ул. 25 Октября до ул. Сибирской | МКУ «БЛР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 129,5 | бюджет города Перми | 101,624 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 483,584 |

7.46. строку 1.1.3.1.1.6.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.6.7 | проезд от ул. Василия Васильева до ул. Героев Хасана, 110 (параллельно ул. Героев Хасана, включая выезды на нее) | МКУ «БСР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8661,0 | бюджет города Перми | 3642,956 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17335,164 |

7.47. после строки 1.1.3.1.1.6.7 дополнить строками 1.1.3.1.1.7, 1.1.3.1.1.7.1-1.1.3.1.1.7.14 следующего содержания:

| 1.1.3.1.1.7 | Установка светофорных объектов на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.7.1 | перекресток ул. Братьев Игнатовых - ул. Мира | МКУ «ПДДД» | 15.04.2019 | 01.12.2019 | количество установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах | ед. | 1 | бюджет города Перми | 474,749 |
| 1.1.3.1.1.7.2 | перекресток ул. Мира - ул. Кавалерийской |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2010,193 |
| 1.1.3.1.1.7.3 | перекресток ул. Мира - ул. Заслонова |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2181,359 |
| 1.1.3.1.1.7.4 | ул. Архитектора Свиязева |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 446,465 |
| 1.1.3.1.1.7.5 | развязка с Кировским районом |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1960,634 |
| 1.1.3.1.1.7.6 | развязка ул. Калинина - ул. Адмирала Ушакова |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 80,948 |
| 1.1.3.1.1.7.7 | перекресток ул. Луначарского - ул. Матросова |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2181,359 |
| 1.1.3.1.1.7.8 | ул. Уинская, 9 |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1029,517 |
| 1.1.3.1.1.7.9 | ул. Гайвинская |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 446,465 |
| 1.1.3.1.1.7.10 | перекресток ул. Белинского - ул. Сергея Суханова |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1040,967 |
| 1.1.3.1.1.7.11 | перекресток ул. Полина Осипенко - ул. Газеты «Звезда» |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 749,318 |
| 1.1.3.1.1.7.12 | ул. Чернышевского |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2010,193 |
| 1.1.3.1.1.7.13 | ул. Малышева от ул. Максима Горького до ул. Николая Островского |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 80,948 |
| 1.1.3.1.1.7.14 | перекресток ул. Лихвинская - ул. Самаркандская |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 195,167 |

7.48. строки «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 324880,000 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 68720,000 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 324880,000 |
|  | бюджет города Перми | 68720,000 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 |

7.49. строки 1.1.3.2, 1.1.3.2.1, 1.1.3.2.1.1-1.1.3.2.1.14, «Итого по мероприятию 1.1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

7.50. строку 1.1.4.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.2 | Субсидии на ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) | управление внешнего благоустройства | 15.04.2019 | 31.12.2019 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 5,099 | бюджет города Перми | 2059,756 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.51. после строки 1.1.4.1.1.2 дополнить строками 1.1.4.1.1.21, 1.1.4.1.1.22 следующего содержания:

| 1.1.4.1.1.21 | Субсидии на ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), расположенных на тропе Здоровья в ООПТ «Черняевский лес» | управление внешнего благоустройства | 15.04.2019 | 31.12.2019 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт, расположенных на тропе Здоровья в ООПТ «Черняевский лес» | км | 5,2 | бюджет города Перми | 12490,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.22 | Субсидии на капитальный ремонт сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | 15.04.2019 | 31.12.2019 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 7,25 | бюджет города Перми | 15699,844 |

7.52. после строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.4.1.4, 1.1.4.1.4.1-1.1.4.1.4.3, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.4.1.4 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.4.1 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения в Свердловском районе | АСР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за 2018 год) | км | 0,2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 41,650 |
| 1.1.4.1.4.2 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения в Мотовилихинском районе | АМР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество бесхозяйных комплектных трансформаторных подстанций, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 106,28172 |
| 1.1.4.1.4.3 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения в Свердловском районе | АСР | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 56,350 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 204,28172 |

7.53. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 186902,38172 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 186698,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 204,28172 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 186902,38172 |
|  | бюджет города Перми | 186698,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 204,28172 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3403184,98261 |
|  | бюджет города Перми | 2459567,160 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 71744,78161 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |

8. В приложении 2:

8.1. после строки 1.2.1.1.1.4 дополнить строками 1.2.1.1.1.5-1.2.1.1.1.8 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.5 | Технологическое присоединение к сетям | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 25.11.2019 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 8,82852 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.6 | Осуществление авторского надзора |  | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 58,53017 |
| 1.2.1.1.1.7 | Осуществление строительного контроля |  | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 174,59338 |
| 1.2.1.1.1.8 | Выполнение работ по реконструкции |  | 01.01.2019 | 25.12.2019 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию (невыполнение показателя за 2018 год) | км | 1,1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 25978, 31135 |

8.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 48891,43442 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 22671,171 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 8,82852 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 26211,43490 |

8.3. после строки 1.2.1.1.2.4 дополнить строкой 1.2.1.1.2.5 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.5 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 30.04.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 5379,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 16138,500 |

8.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 270142,900 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 139530,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 5379,500 |
|  | бюджет Пермского края | 109094,600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 16138,500 |

8.5. после строки 1.2.1.1.3.4 дополнить строкой 1.2.1.1.3.5 следующего содержания:

| 1.2.1.1.3.5 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 31.10.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 6397,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 91429,300 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 21258,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 6397,000 |
|  | бюджет Пермского края | 63774,200 |

8.7. строки 1.2.1.1.4.1-1.2.1.1.4.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.1 | Выполнение работ по сносу зданий, расположенных на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 31.03.2019 | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | бюджет города Перми | 182793,002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.2 | Строительство ливневой канализации по ул. Куйбышева |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 559,8 |  |  |
| 1.2.1.1.4.3 | Демонтаж сооружений на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 5 |  |  |
| 1.2.1.1.4.4 | Выполнение работ по электрохимической защите дождевой канализации |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 548600,099 |
| 1.2.1.1.4.5 | Выполнение работ по сносу деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 |  |  |
| 1.2.1.1.4.6 | Установка светофорных объектов |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 |  |  |
| 1.2.1.1.4.7 | Выполнение работ по переустройству коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) | км | 1,059 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 44317,50538 |

8.8. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 802003,30538 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 208171,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 44317,50538 |
|  | бюджет Пермского края | 549514,300 |

8.9. строки 1.2.1.1.7.3, 1.2.1.1.7.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.3 | Выполнение работ по восстановлению трассы | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.10.2019 | 25.12.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 | бюджет города Перми | 57500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 18750,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172500,000 |
| 1.2.1.1.7.4 | Выполнение работ по расчистке полосы отвода |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 |  |  |

8.10. после строки 1.2.1.1.7.4 дополнить строкой 1.2.1.1.7.5 следующего содержания:

| 1.2.1.1.7.5 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 25.11.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 12699,632 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.11. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | итого | 261449,632 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 57500,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 31449,632 |
|  | бюджет Пермского края | 172500,000 |

8.12. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.8, 1.2.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.1.1.8 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.8.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 25.12.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 5305,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 5305,000 |

8.13. строки 1.2.1.1.9.3, 1.2.1.1.9.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.9.3 | Выполнение работ по восстановлению оси трассы | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.10.2019 | 25.12.2019 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено восстановление оси трассы | км | 1,0 | бюджет города Перми | 25000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 2856,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75000,000 |
| 1.2.1.1.9.4 | Выполнение работ по расчистке полосы отвода |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,0 |  |  |

8.14. после строки 1.2.1.1.9.4 дополнить строкой 1.2.1.1.9.5 следующего содержания:

| 1.2.1.1.9.5 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 25.11.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 7520,656 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.15. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования | итого | 110376,956 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 25000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 10376,956 |
|  | бюджет Пермского края | 75000,000 |

8.16. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.16, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.17, 1.2.1.1.17.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.17, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.18, 1.2.1.1.18.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.19, 1.2.1.1.19.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.19, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.1.1.17 | Реконструкция ул. Социалистической от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.17.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 25.12.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1213,56652 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1213,56652 |
| 1.2.1.1.18 | Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей - площадь Гайдара» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.18.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 15.05.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 2351,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 2351,500 |
| 1.2.1.1.19 | Строительство тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.19.1 | Оплата удержанной в 2018 году неустойки за нарушение сроков выполнения работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 30.04.2019 | заключенное соглашение об урегулировании вопроса о взыскании неустойки | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 22,22390 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.19, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 22,22390 |

8.17. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1785118,61822 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 535431,771 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 106821,71232 |
|  | бюджет Пермского края | 1058419,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 42349,93490 |
|  | внебюджетные источники | 42095,700 |

8.18. после строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.2, 1.2.1.2.1, 1.2.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.2.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) искусственных дорожных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1 | Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 25.12.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 3396,33970 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 3396,33970 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 3396,33970 |

8.19. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1788514,95792 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 535431,771 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 110218,05202 |
|  | бюджет Пермского края | 1058419,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 42349,93490 |
|  | внебюджетные источники | 42095,700 |

8.20. строку 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | автомобильная дорога от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 20.12.2019 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 2,17 | бюджет города Перми | 4731,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.21. после строки 1.2.2.1.1.3 дополнить строками 1.2.2.1.1.31,  1.2.2.1.1.32 следующего содержания

| 1.2.2.1.1.31 | ул. Янаульская, ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной, ул. Ракитная от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 20.12.2019 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 2,98 | бюджет города Перми | 9940,866 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.32 | Микрорайон Пихтовая стрелка: ул. Былинная, ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная, ул. Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 10.12.2019 | протяженность построенных сетей наружного освещения (невыполнение показателя за 2018 год) | км | 5,0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 7913,935 |

8.22. строку 1.2.2.1.1.4 признать утратившей силу;

8.23. после строки 1.2.2.1.1.4 дополнить строкой 1.2.2.1.1.41 следующего содержания:

| 1.2.2.1.1.41 | микрорайон Малые реки | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 20.12.2019 | количество объектов, в отношении которых принят этап работ (установка опор освещения) по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2493,59840 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.24. строку 1.2.2.1.1.6 признать утратившей силу;

8.25. строку 1.2.2.1.1.8 признать утратившей силу;

8.26. после строки 1.2.2.1.1.9 дополнить строками 1.2.2.1.1.91-1.2.2.1.1.93 следующего содержания:

| 1.2.2.1.1.91 | Автомобильная дорога от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 10.05.2019 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1379,27712 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.92 | Микрорайон Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовая 1-я до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусская до дома № 18 по ул. Логовая 1-я, проезд от ул. Белорусская до дома № 23 по ул. Логовая 1-я, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарная до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовая до ул. Токарная, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной |  | 01.01.2019 | 01.11.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 264,485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1455,26859 |
| 1.2.2.1.1.93 | Микрорайон Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта «Кравченко»), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 |  | 01.01.2019 | 01.11.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 594,913 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1286,58738 |

8.27. строку 1.2.2.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.10 | технологическое присоединение к сетям | МКУ «Пермблагоустрой-ство» | 01.03.2019 | 20.12.2019 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 4 | бюджет города Перми | 217,29760 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.28. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 48661,36809 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 36626,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 12035,06809 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 48661,36809 |
|  | бюджет города Перми | 36626,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 12035,06809 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 48661,36809 |
|  | бюджет города Перми | 36626,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 12035,06809 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 1837176,32601 |
|  | бюджет города Перми | 572058,071 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 122253,12011 |
|  | бюджет Пермского края | 1058419,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 42349,93490 |
|  | внебюджетные источники | 42095,700 |

9. В приложении 3:

9.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 207471,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |

9.2. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 286683,32375 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 286339,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 286683,32375 |
|  | бюджет города Перми | 286339,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 286683,32375 |
|  | бюджет города Перми | 286339,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 286683,32375 |
|  | бюджет города Перми | 286339,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |